| 序号 | 责任单位 | 限期治理目标任务 | 完成 时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西虢镇 | 1.完成产业集聚区污水处理厂建设任务，并投入使用。 | 2011.10 | 卫国宾 |
|  |  | 2.完成星河养殖场污染治理工程建设。 | 2011.09 |  |
|  |  | 3.完成西沃村孟州市发安养殖专业合作社污染治理示范工程建设。 | 2011.09 |  |
|  |  | 4.完成畜禽养殖禁养区内养殖企业搬迁（或关闭）任务。 | 2011.09 |  |
|  |  | 5.完成辖区内滩区涝河改造工程建设，并通水使用。 | 2011.06 |  |
| 2 | 南庄镇 | 1.孟州市桑坡皮毛群、田寺皮毛群、南庄三皮毛群完成含铬废物的规范化管理，委托有资质的单位处理，按照五联单要求转移危险废物。 | 2011.04 | 李建军 |
|  |  | 2.孟州市桑坡皮毛群完善污染治理设施后续深度治理工艺，建设曝气生物滤池， COD排放浓度≤85mg/L，氨氮排放浓度≤9mg/L。 | 2011.09 |  |
|  |  | 3.田寺皮毛群污染治理设施完善后续深度处理工序，建设曝气生物滤池， COD排放浓度≤100mg/L，氨氮排放浓度≤15mg/L。 | 2011.09 |  |
|  |  | 4.南庄三皮毛群完成水质(COD、氨氮)自动监控设备更新，向市环境监控中心联网正常传输数据。 | 2011.06 |  |
|  |  | 5.南庄三皮毛群完善预处理及后续深度处理工序，COD排放浓度≤100mg/L，氨氮排放浓度≤15mg/L。 | 2011.09 |  |
|  |  | 6.完成畜禽养殖禁养区内养殖企业搬迁（或关闭）任务。 | 2011.09 |  |
| 3 | 谷旦镇 | 1.完成禹寺村三洋养殖场污染治理工程建设。 | 2011.09 | 李鹏飞 |
|  |  | 2.完成辖区内梧桐涝河清淤改造任务。 | 2011.09 |  |
|  |  | 3.完成南那村市级生态村创建任务。 | 2011.09 |  |
|  |  | 4.完成畜禽养殖禁养区内养殖企业搬迁（或关闭）任务。 | 2011.09 |  |
| 序号 | 责任单位 | 限期治理目标任务 | 完成 时限 | 责任人 |
| 4 | 化工镇 | 1.完成辖区内滩区涝河改造工程建设，并通水使用。 | 2011.06 | 杨东方 |
|  |  | 2.完成畜禽养殖禁养区内养殖企业搬迁（或关闭）任务。 | 2011.09 |  |
| 5 | 城伯镇 | 1.完成西武章村省级生态村创建任务。 | 2011.09 | 张庆九 |
|  |  | 2.完成畜禽养殖禁养区内养殖企业搬迁（或关闭）任务。 | 2011.09 |  |
| 6 | 槐树乡 | 完成畜禽养殖禁养区内养殖企业搬迁（或关闭）任务。 | 2011.09 | 李亚明 |
| 7 | 赵和镇 | 1.完成生态乡镇启动工作。 | 2011.06 | 牛二永 |
|  |  | 2.完成南临泉村省级生态村创建工作。 | 2011.09 |  |
|  |  | 3.完成璩沟村孟州市家园养殖合作社污染治理工程建设。 | 2011.09 |  |
|  |  | 4.完成璩沟村孟州市新西岭养殖合作社污染治理工程建设。 | 2011.09 |  |
|  |  | 5.完成东小仇村福幸功养殖场污染治理工程建设。 | 2011.09 |  |
|  |  | 6.完成畜禽养殖禁养区内养殖企业搬迁（或关闭）任务。 | 2011.09 |  |
| 8 | 大定 办事处 | 1.完成畜禽养殖禁养区内养殖企业搬迁（或关闭）任务。 | 2011.09 | 韩铁锤 |
|  |  | 2.完成辖区内滩区涝河改造工程建设，并通水使用。 | 2011.06 |  |
| 9 | 河雍 办事处 | 1.完成孟州市钱塘村环境综合整治任务。 | 2011.09 | 杜洪波 |
|  |  | 2.完成陈庄村张春元养殖场污染治理工程建设。 | 2011.09 |  |
|  |  | 3.完成畜禽养殖禁养区内养殖企业搬迁（或关闭）任务。 | 2011.09 |  |
| 序号 | 责任单位 | 限期治理目标任务 | 完成 时限 | 责任人 |
| 10 | 河阳 办事处 | 1.完成函丈村省级生态村创建工作。 | 2011.09 | 王鑫 |
|  |  | 2.完成长店村省级生态村创建工作。 | 2011.09 |  |
|  |  | 3.完成中逯村耿怡德养殖场污染治理工程建设。 | 2011.09 |  |
|  |  | 4.完成畜禽养殖禁养区内养殖企业搬迁（或关闭）任务。 | 2011.09 |  |
| 11 | 会昌 办事处 | 1.完成畜禽养殖禁养区内养殖企业搬迁（或关闭）任务。 | 2011.09 | 程旭东 |
|  |  | 2.完成辖区内滩区涝河改造工程建设，并通水使用。 | 2011.06 |  |
| 12 | 河南天虹纸业有限责任公司 | 完成废水治理工程改造任务，生化处理后增加物化处理单元。 | 2011.06 | 李尚春 |
| 13 | 河南金山化工有限责任公司 | 1.完成废矿物油规范化收集处理设施建设，按五联单要求转移。 | 2011.04 | 杨玉琛 |
|  |  | 2.完成厂区绿化、道路硬化、物料堆场规范化整治，堆场试行仓储或建设防风抑尘网。 | 2011.06 |  |
|  |  | 3.完成水质（氨氮）自动在线监控设备更新，向市环境监控中心正常传输数据。 | 2011.06 |  |
|  |  | 4.完成污水处理系统改造任务，原污水处理设施二沉池后增加过滤单元。 | 2011.08 |  |
|  |  | 5.完成省定清洁生产审核任务。 | 2011.09 |  |
| 14 | 焦作市隆丰皮草企业有限公司 | 1.完成含铬废物的规范化管理，委托有资质的单位处理，按照五联单要求转移危险废物。 | 2010.04 | 王和平 |
|  |  | 2.完成水质(COD、氨氮)自动监控设备更新，向市环境监控中心联网正常传输数据。 | 2011.06 |  |
|  |  | 3.完成锅炉周围及物料堆场环境规范化整治，堆场试行仓储或建设防风抑尘网。 | 2011.06 |  |
|  |  | 4.完成污水处理厂污泥规范化处理处置工程。 | 2011.08 |  |
|  |  | 5.完成污水处理系统升级改造，COD排放浓度≤100mg/L，氨氮排放浓度≤15mg/L。 | 2011.09 |  |
|  |  | 6.完成省定清洁生产审核任务。 | 2011.09 |  |
| 序号 | 责任单位 | 限期治理目标任务 | 完成 时限 | 责任人 |
| 15 | 焦作市华兴有限责任公司 | 1.完成水质（氨氮）自动在线验收。 | 2011.06 | 周立保 |
|  |  | 2.完成好氧处理工程扩建改造工程，扩大好氧处理能力， | 2011.09 |  |
|  |  | 3.完成省定清洁生产审核任务。 | 2011.09 |  |
| 16 | 孟州市盛方水务有限 公司 | 1.完成污水处理设施提标升级改造，外排废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB08918-2002）一级A标准。 | 2011.08 | 傅小宁 |
|  |  | 2.对污泥有害成分进行化验，探索污泥综合利用新途径。 | 2011.08 |  |
| 17 | 广济药业（孟州）有限公司 | 1.完成污泥处理处置示范工程建设，实现污泥炉内焚烧。 | 2011.06 | 王专旭 |
|  |  | 2.采取工艺改造和后续治理工程相结合等措施，加强工艺废气的减量化和治理工程建设，减少工艺废气产生的异味排放，改善周围大气环境质量。 |  |  |
| 18 | 孟州市鑫源有限责任 公司 | 完成污水处理系统改造，COD稳定达到100ｍｇ／Ｌ以下。 | 2011.08 | 何定战 |
| 19 | 焦作作市河阳酒精实业公司 | 完成水质（氨氮）自动在线监控设备安装任务，向市环境监控中心正常传输数据。 | 2011.06 | 薛 勇 |
| 20 | 河南三丽电源有限公司 | 完成含铅废物的规范化管理，委托有资质的单位处理，按照五联单要求转移危险废物。 | 2011.04 | 刘继民 |
| 21 | 河南中原内配股份公司 | 完善废矿物油收集处理设施建设，对废矿物油进行规范化管理，委托有资质的单位处理，按照五联单要求转移危险废物。 | 2011.04 | 薛德龙 |
| 22 | 河南中原活塞公司 | 完善废矿物油收集处理设施建设，对废矿物油进行规范化管理，委托有资质的单位处理，按照五联单要求转移危险废物。 | 2011.04 | 乔 社 |
| 23 | GKN公司 | 完善废矿物油收集处理设施建设，对废矿物油进行规范化管理，委托有资质的单位处理，按照五联单要求转移危险废物。 | 2011.04 | 薛德龙 |