| 序号 | 责任单位 | 目标任务 | 完成 时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监察局 | 1.对不履行或不正确履行环保法律、法规,环境违法案件瞒案不报、压案不报、查处不力，充当违法企业保护伞，损害群众环境权益的有关单位和个人依照有关规定进行责任追究。 | 全年 工作 | 李和平 |
|  |  | 2.对不能按期完成市政府环保目标任务的乡镇办事处、有关部门和单位，进行效能监察。 |  |  |
| 2 | 发展 改革委 | 1.加大对环保基础设施建设、污水处理厂污泥处理处置、企业污染综合治理等环保重点工程项目审批、核准和备案工作力度，争取国家资金支持。 | 全年 工作 | 温福宏 |
|  |  | 2.对符合国家产业政策的项目优先立项，列入主要支持项目。 |  |  |
| 3 | 财政局 | 1.加大城区集中供热、供气、市容环境卫生、城市绿化等资金投入 | 全年 工作 | 周 新 |
|  |  | 2.做好环保执法和监控能力建设等方面资金的安排。 |  |  |
|  |  | 3.确保环境基础设施建设、污水处理厂污泥处理处置、企业污染治理、农村污染防治等重点工程项目的国债和专项资金及时、足额拨付到位。 |  |  |
| 4 | 统计局 | 1.按要求提供城市环境综合整治定量考核工作和主要污染物总量减排工作相关数据。 | 全年 工作 | 田翠英 |
|  |  | 2.及时提供全市全年的GDP及增速、七个低COD排放行业（非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、电气机械及器材制造业、电力、热力的生产和供应业、煤炭开采和洗选业、通用设备制造业）贡献率等数据。 |  |  |
| 5 | 工商局 | 1.对农贸市场内无照经营的烧烤食品摊点，工商部门配合卫生部门依法取缔；对农贸市场内有照经营油烟污染严重的烧烤摊点，由卫生部门先收缴卫生许可证后，工商部门依法予以取缔。 | 全年 工作 | 付卫民 |
|  |  | 2.负责型煤加工企业的注册登记管理。 |  |  |
|  |  | 3、根据政府和环保部门的有关文件和通报,依法对关闭取缔企业吊销工商营业执照或责令其限期变更、注销手续;在营业执照年检时，对涉及环保方面要求的，要求提供环保部门出具的有效证件。 |  |  |
| 序号 | 责任单位 | 目标任务 | 完成 时限 | 责任人 |
| 6 | 住房城乡建设局 | 1. 督促孟州市盛方水务有限公司完成污水处理厂提标升级改造工程建设，废水确保达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标准；污泥实现符合环保要求的安全处置。 | 2011.09 | 周慧江 |
|  |  | 2. 监督经市拆迁许可的市属拆迁工程的各项扬尘防治措施，加强对各类建设工地的管理，开展文明施工，做到施工现场围墙（或围挡）整齐规范，防止施工工地扬尘污染。 | 全年 工作 |  |
|  |  | 3.加快城区污水管网建设，市区生活污水集中处理率达到80%以上。 |  |  |
|  |  | 4.加强燃气基础设施建设，提高居民燃气普及率。 |  |  |
|  |  | 5.加强对污水处理厂运营的监管和指导，提高已投运城市污水处理厂运行水平。 |  |  |
|  |  | 6.城区建筑施工按有关规定推广使用商品混凝土，加强对粉煤灰等固废的综合利用。 |  |  |
|  |  | 7.按要求提供城市环境综合整治定量考核工作相关数据和主要污染物总量减排工作相关数据。 |  |  |
|  |  | 8. 加大建成区绿化工作，确保建成区绿化覆盖率达到35%以上。 |  |  |
|  |  | 9.加强对滨河公园、生态园水质的管理，确保水质良好、达到地表水四类水体要求，地表水环境功能区水质达标率100%。 |  |  |
| 7 | 城管局 | 1.完成垃圾渗滤液建设工程，确保垃圾渗滤液达标排放，并通过省市验收。 | 2011.06 | 李红卫 |
|  |  | 2. 做好市区生活垃圾无害化处置工作，确保生活垃圾无害化处置率达到85%以上；全面开征垃圾处理费。 |  |  |
|  |  | 3. 对市区主要干道每天至少洒水2次，降低道路扬尘污染。 |  |  |
|  |  | 4.城区主要道路控制扬尘产生，逐步提高机扫率。 |  |  |
|  |  | 5. 对城区内对未采取防扬尘的运输车辆按有关规定从重处罚；落实市区环卫车辆密闭运输，保持车辆整洁，装载均衡平稳，捆扎牢固，不得沿路泄漏、遗撒。 |  |  |
| 序号 | 责任单位 | 目标任务 | 完成 时限 | 责任人 |
| 8 | 环境 保护局 | 1.对环境污染综合整治工作实施统一监督管理。对环境污染综合整治和总量减排工作实施统一监督管理。加大监管，实行严格的环保目标考核，依法查处违法排污企业。 | 全年 工作 | 李 江 |
|  |  | 2.督促有污染整治和减排任务的企业按期完成任务。 |  |  |
|  |  | 3.按省环保厅统一安排部署，做好重点排污单位（包括污水处理厂）持证排污工作。 |  |  |
|  |  | 4.按省环保厅统一安排部署，做好新、改、扩建项目的污染物排污权交易工作。 |  |  |
|  |  | 5.加强放射性同位素、射线装置安全和防护的监督管理，确保本辖区不发生辐射事故；当年产生的放射性废物、废源安全处置率达到100%。 |  |  |
|  |  | 6.每季度对重金属排放企业开展一次监督性监测 |  |  |
| 9 | 公安局 | 1.对城区行驶的未采取防扬尘措施或超载装运沿途抛撒的运输车辆按有关规定从重处罚。 | 全年 工作 | 刘凤良 |
|  |  | 2.扩大车辆禁鸣路段，并落实监管责任，有效降低交通 噪声，交通干线噪声平均等效声级达到68分贝以下。 |  |  |
|  |  | 3.按职责分工,加强危险化学品、放射性同位素与射线装置安全和防护监督管理,做好辐射事故应急处置工作。 |  |  |
| 10 | 质监局 | 对列入关闭名单的和漏网的应关闭燃煤锅炉停止检验检测并收回使用证。 | 全年 工作 | 郭云雯 |
| 11 | 农业局 | 1.加强秸杆综合利用，做好秸杆禁烧工作；有效控制农村面源污染和科学使用农药、农膜、化肥。负责指导无公害、有机农产品基地建设。 | 全年 工作 | 刘长有 |
|  |  | 2.结合年度沼气工程建设、秸杆综合利用、资金补助等，促进秸杆和粪污水资源化利用。 |  |  |
| 12 | 林业局 | 1.大力开展植树造林，做好生态林建设工作。 | 全年 工作 | 郭中原 |
|  |  | 2.做好黄河湿地两个国家级自然保护区的监督管理。 |  |  |
| 13 | 水利局 | 1.对新建的水利、水电项目，未经环评的，不予审批和许可。 | 全年 工作 | 宁合国 |
|  |  | 2.对依法取缔关闭的违法企业,使用自备水源的，吊销取水许可证。 |  |  |
|  |  | 3. 按照部门职责分工，做好供水水源地保护工作和农村饮用水源地保护示范工程建设。 |  |  |
|  |  | 4. 确保蟒改河每天不低于一个流量的生态补充水。 |  |  |
| 序号 | 责任单位 | 目标任务 | 完成 时限 | 责任人 |
| 14 | 畜牧局 | 1. 组织实施畜禽养殖场的污染治理和关闭搬迁任务，对关闭搬迁的采取吊销种畜禽生产经营许可证、收回畜禽标识代码、撤销备案等措施。 | 全年 工作 | 刘长有 |
|  |  | 2. 未办理环评手续的畜禽养殖场（小区）不得发放种畜禽生产经营许可证。 |  |  |
|  |  | 3.未经环保治理的养殖场不予开展无公害认证。 |  |  |
| 15 | 国土 资源局 | 1.做好矿山（含粘土）开采环境恢复治理工作，完成上年度批复的治理恢复项目工程量。 | 全年 工作 | 闫庆利 |
|  |  | 2.推进绿色矿山创建工程，努力减轻矿山开发对大气环境的影响。 |  |  |
|  |  | 3．做好矿山开采企业的清理整顿工作。对未经环评批准的矿山开采企业不予审批建设和换证年检。 |  |  |
|  |  | 4．加强地下水的监督管理，组织开展对影响地质环境方面有关地下水的动态监测和预报工作。 |  |  |
| 16 | 卫生局 | 1.加强对全市医疗废物的管理和处置工作，确保医疗机构（城区内含个体诊所）产生的医疗废物全部由医疗废物集中处置中心处置，集中收集处置率达到100%；并统计我市医疗废物产生量。 | 全年 工作 | 李长青 |
|  |  | 2.按职责分工,加强放射性同位素与射线装置安全和防护监督管理,做好辐射事故应急处置工作。 |  |  |
|  |  | 3.负责农村饮用水卫生监督监测工作，确保饮用水安全。 |  |  |
| 17 | 工业和信息化局 | 1.按照国家《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》以及其他相关要求，加大落后产能的淘汰力度，并向市环保局提供全市关停的落后产能清单及关停证明文件。 | 全年 工作 | 杨瑞刚 |
|  |  | 2.编制我市盐化工和有色金属行业规划，并委托有资质的规划环境影响评价机构，同步开展盐化工和有色金属行业规划环境影响评价。 |  |  |
|  |  | 3.负责收缴或吊销市城区内经营性煤场的煤炭经营许可证。支持各县市做好对经营性煤场的环境整治工作，不具备条件的，不予办理煤炭经营许可证 |  |  |
| 序号 | 责任单位 | 目标任务 | 完成 时限 | 责任人 |
| 18 | 文化广电新闻出版局 | 在孟州电视台开辟“环境污染整治热点报道”板块、专栏。组织记者对各乡镇办事处、有关责任单位、企业进行跟踪报道。充分发挥新闻舆论导向和监督作用，大力宣传全市环境污染防治工作，营造环境污染综合整治的氛围。 | 全年 工作 | 宋建华 |
| 19 | 电力公司 | 对被依法取缔关闭（拆除）的企业（生产线）和停产治理企业,停止供应生产用电。不得向“新五小”、“十五小”污染企业及其它不符合环保法规和国家产业政策规定的企业供应生产用电。 | 全年 工作 | 薛双勋 |