采购需求

（仅供参考，具体以招标文件为准）

| 项目名称 | 合肥蔡田铺污水处理厂二期新建及一期提标改造工程-设备及安装采购 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2014CGAZ1556 |
| 采购内容 | 合肥蔡田铺污水处理厂二期新建及一期提标改造工程-设备及安装采购 |
| 项目概算 | 9000万元 |
| 付款方式 | 合同签订备案后，在承包方提供合同总价10%的预付款保函后，发包方提供合同总价10%的预付款；设备到货、安装调试验收合格后支付到场货物价款的70%,预付款一次扣回；在完成安装、技术服务、培训，设备联动试车合格后支付至合同额的80%，竣工验收、决算审计后支付至审定价的90%；尾款在质保期满后支付（无息）。 投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，投标无效。 |
| 投标人资格要求 | 1、符合《政府采购法》第二十二条规定； 2、注册资金不低于5000万元； 3、须为专业成套设备供应商； 4、具有机电设备安装工程总承包企业壹级资质或机电设备安装工程专业承包企业壹级资质； 5、投标人近五年内具有单项合同金额不少于5000万元、且已成功正式运行一年及以上的规模不少于5万吨/日的城市污水处理厂设备供货（含安装）总承包业绩2个； 6、拟任项目负责人须具有机电工程专业国家注册壹级建造师资格，为投标人正式职工（注册单位为投标人，并提供近三个月投标单位为其缴纳的社保证明材料），且负责过单项合同金额不少于5000万元、规模不少于5万吨/日的城市污水处理厂项目； 7、具有本地化服务的能力； 8、具有有效的安全生产许可证； 9、本项目接受联合体投标，联合体各方数量不得超过2家：联合体各方均应当符合上述第1条要求，联合体中设备安装单位应当符合上述第4、8条要求）。 |
| 工期 | 自合同生效之日起8个月 |
| 免费质保期 | 设备投入正式运营后 24 个月 |
| 其他 | 1、本项目的自控部分和供电部分采用专业分包，自控专业分包单位应具备电子工程专业承包企业贰级或以上资质；供电分包单位应具备电力承装、承修四级及以上资质。中标人须在中标通知书发出之日起7日内向采购人提供专业分包合同。 2、本项目将对预中标人经评委会评审认可的业绩（含项目名称、合同总金额）进行公示。（仅指投标人资格业绩） |

一、招标范围

招标范围包含合肥蔡田铺污水处理厂二期新建及一期提标改造工程技术规范所规定的范围内的设备和材料供货、检验、运输、安装、调试、联动试车、配合试运行、操作人员的培训和运行手册的提供、机械性能考核、运行期间的售后服务等内容。

二、技术规格及要求

本项目含电子版图纸、技术规格书，请投标人在获取招标文件后，自行登陆会员系统下载本项目附件。

技术规范书中“★”号条款为关键性条款，投标文件必须满足要求。如不满足将导致废标。投标人须在投标文件中提供下表（一）中主要设备制造商符合要求的证明材料。如不满足做废标处理。

（一）主要设备生产制造商要求（投标时须提供下述材料）

| 序号 | 设备名称 | 资格要求 | 投标文件须提供材料格式、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜污泵 | 制造商应为专业潜污泵生产厂家，具有潜污泵的设计、制造、安装指导和调试方面的经验和能力，有30年以上（含30年）的该类产品生产制造历史。 在中国大陆境内至少有5个已成功运行5年以上（含5年）的规模为 10 万 吨 /d及以上的污水厂业绩，提供相应的运行良好的合同附件和用户证明，并提供用户联系方式。 | 提供制造商营业执照复印件、符合前款业绩要求的合同复印件及用户证明复印件并提供用户联系方式。 |
| 2 | 潜水搅拌器 | 潜水搅拌器制造商具有20年以上（含20年）该类产品的生产制造历史，在中国国内至少有5个已成功运行5年（含5年）的规模为 10 万吨 /日及以上的污水厂业绩，其中至少有2个成功运行15年（含15年）的污水厂业绩，并提供供货合同复印件或用户证明材料。 | 提供制造商营业执照复印件、符合前款业绩要求的合同复印件或用户证明复印件 |
| 3 | 潜水推进器 | 潜水推进器制造商具有20年以上（含20年）该类产品的生产制造历史，在中国国内至少有5个已成功运行5年的规模为 10 万吨 /日及以上的污水厂业绩，其中至少有2个成功运行15年的污水厂业绩，并提供供货合同复印件或用户证明材料。 | 提供制造商营业执照复印件、符合前款业绩要求的合同复印件及用户证明复印件 |
| 4 | 反硝化深床滤池 | 反硝化深床滤池成套供货商应具有10年以上（含10年）该类产品生产和供货经验；至少具有 2 个10万 m3/d 或以上规模的市政污水处理厂深床滤池成功运行的业绩，其中至少 1 个应具有脱氮功能且脱氮达标，并提供供货合同复印件或用户证明材料等证明文件，并提供相关的联系方式。在中国境内需要有相应的售后服务机构，并提供联系方式。 | 提供制造商营业执照复印件、符合前款业绩要求的合同复印件或用户证明复印件，提供在中国境内售后服务机构地址及提供联系方式。 |
| 5 | 离心脱水成套设备 | 要求提供的卧螺沉降离心脱水机制商具有30年及以上制造生产该类产品的历史，并提供至少5个类似工程成功运行10年以上的工程实例，并出具用户证明，所供的离心机必须是整机供货（投标时必须提供承诺），要求离心机制造商在国内设有售后服务维修中心。 | 提供制造商营业执照复印件、供货承诺、符合前款业绩要求的合同复印件及用户证明复印件 |
| 6 | 二氧化氯发生器 | 设备制造企业至少有3套以上50,000 m3/d设计规模的二氧化氯消毒系统并至少有3套成功运行2年以上的经验；卖方必须提供以上相应工程的合同复印件或检测报告资料。 | 提供制造商营业执照复印件、符合前款业绩要求的合同复印件及用户证明复印件 |
| 7 | 甲醇投加及配套消防系统 | 甲醇加药系统集成商要求有至少三个易燃易爆介质埋地储罐的同类项目成功运行两年以上（含两年）的工程业绩；卖方须提供合同复印件、成功运行的用户证明及相关联系方式。 消防系统集成商要求有至少三个易燃易爆介质埋地储罐的同类项目成功运行两年以上（含两年）的工程业绩；卖方须提供合同复印件、成功运行的用户证明及相关联系方式。 | 提供制造商营业执照复印件、符合前款业绩要求的合同复印件及用户证明复印件及相关联系方式。 |
| 8 | 生物除臭成套设备 | 制造商应该是具有5年以上专业从事废气治理的生产商，注册资金不少于1000万，在国内具有5个5万m³/d以上规模的市政污水处理厂除臭系统运行业绩，且其中至少有一个污水处理厂的除臭总风量不小于10万m³/h。提供相关合同证明文件。 | 提供制造商营业执照复印件、资质、认证证书、符合前款业绩要求的合同复印件及用户证明复印件 |
| 9 | 磁悬浮离心风机 | 卖方应从同一个供货商采购风机、电机及其辅助设备，卖方提供的鼓风机系统应该是功能完整的成套装置。供货商应具有良好的信誉，并在国内有与本项目的风机及其控制系统类似的销售及安装业绩与经验。制造商提供的磁悬浮离心鼓风机应采用技术先进的国际著名品牌，应至少有10年同类产品的制造生产经验，在国内至少有5个运行2年以上的该类鼓风机污水厂应用业绩，并提供相关的合同复印件。供货时需提供由当地商会出具的原产地证明文件。 | 提供制造商营业执照复印件、符合前款业绩要求的合同复印件及用户证明复印件，供货时需提供由当地商会出具的原产地证明文件 |
| 10 | 板式曝气器 | 制造商应为国际知名品牌的专业橡胶模微孔曝气器生产厂家，该品牌制造商须具备20 年以上微孔曝气设备的设计、制造、供货、安装和调试方面的经验和能力，并提供相关证明文件。投标设备在国内外应具有不少于5个已成功运行、规模为 5万m3/d 及以上的工程业绩，投标商应在投标文件中提供相关联系方式及合同等用户证明文件。 | 提供制造商营业执照复印件、符合前款业绩要求的合同复印件及用户证明复印件 |
| 11 | PLC系统集成商 | 具有生产集成10万m3/d以上污水处理厂自控系统业绩2个以上，并有良好的用户评价证明。同时提供相应的用户证明、合同、联系人及联系电话。 | 提供制造商营业执照复印件、符合前款业绩要求的合同复印件及用户证明复印件 |
| 12 | 气动控制阀 | 卖方所供控制阀应有5项或5项以上10万吨/d以上规模污水处理厂的已建成功案例。 | 提供制造商营业执照复印件、符合前款业绩要求的合同复印件及用户证明复印件 |

注：1、上表中设备制造历史以营业执照中企业成立日期为准。

2、上表中制造商业绩合同或用户证明应能够体现出符合该项设备业绩要求的规模及工艺设备范围。