## 采购需求

（仅供参考，具体以招标文件为准）

为提高投资效益，保证工程质量，按期建成使用，现对合肥蔡田铺污水处理厂二期新建及一期提标改造工程施工监理进行公开招标，择优选择监理单位。

一、项目概况及标段划分

1、建设规模：蔡田铺污水处理厂位于合肥北站以东、板桥河以西，九顶山路与板桥河西北角，现状已建成一期工程处理能力为5万方/日。本次拟实施二期工程南邻一期工程厂址，占地38043m2（约55亩），设计规模5万方/日，同步对一期工程进行提标改造，出水水质达到准四类水排放标准，排入板桥河。

主要建设内容：新建粗格栅及提升泵站、细格栅及沉砂池、氧化沟、二沉池、反硝化深床滤池、消毒反应池、鼓风机房、加氯加药间、污泥脱水间、变配电间、厂区工艺及雨污水管线、设备安装及调试、厂区道路及绿化等工程。概算约为15102万元，计划工期18个月。监理期自监理合同签订之日起至质保期满为止，本次监理招标不分标段。

2、工程施工监理内容：上述工程施工全过程监理，包括工程项目的土建工程、安装及附属工程等全部工程竣工合格为止。建设工程项目的前期阶段、施工阶段质量保修期阶段等方面服务。

根据《合肥市建设领域农民工工资专用账户管理意见》规定：工程监理人应将农民工工资支付情况纳入监理日志内容，督促工程总承包人按时足额支付农民工工资。对工程发包人未按时足额拨付工资性工程款，工程总承包人未按时足额支付农民工工资、未在施工现场醒目位置公示工资性工程款拨付和农民工工资支付清单的，工程监理人应及时报告工程所在地建设领域农民工维权机构。

工程监理人未将农民工工资支付情况记入监理日志和未按时核定工资性工程进度款的，由工程所在地建设领域农民工维权机构责令其限期整改；逾期未整改或整改不到位的，记入市建设行业信用信息系统，列入全市建筑市场重点监管对象。

3、工程施工监理范围：本次监理工程主要范围为上述工程（含土建、装饰装修、安装及设备、材料采购安装等）施工全过程监理。在项目实施中如有增减项，中标人的服务内容则相应予以增加或减少，并作为本次招标的组成部分，费用增减按合同约定执行。

工程施工监理具体内容详见施工设计图内容和有关说明，本工程施工图纸请投标人自行联系招标人查阅。

4、工程质量监理及检查验收标准、招标人的项目实施目标、拟采用的具体项目控制手段：

本工程以工程施工设计图纸、图纸会审记录、设计变更通知书、技术联系单、各类试验报告、产品合格证书等有关资料和合同规定的条款为依据，按国家颁布的工程施工验收规范及监理大纲进行监理、检查、验收。

5、承诺提供正常监理服务以外其他的相关服务，包括但不限于配合招标人办理报建、报批、报审、施工招标过程的技术服务、施工图纸复核、施工合同的拟定、洽谈以及施工许可证申请办理、工程现场前期的准备工作、设计协调、竣工验收、工程结算初审、工程备案以及工期控制等全过程服务。

二、对投标人的要求

1、投标人资质及本工程拟任总监、监理工程师资质要求：详见招标公告及项目说明规定。
2、投标人必须有良好的社会信誉，具有类似工程监理经验，具备相应监理技术装备及监理技术。
3、各投标人必须按本工程的特点，认真阅读招标文件内容，按照招标文件要求编写投标文件及工程监理大纲，其内容必须详尽。
4、投标人须具备保证施工质量的监理管理体系。
5、投标人在本工程中配备的总监及监理工程师，须具有丰富的监理经验、身体健康、年龄适中、有良好职业道德的专职人员。
6、承担本工程施工监理的监理机构须进驻现场，总监理工程师必须常驻现场，所有监理人员（含总监）出勤率为100%，否则业主有权进行处罚，直至清退出场。
7、在建设过程中，中标人必须按投标时承诺配备的人员及时到位，配备专业人员，未经招标人同意，中标人不得擅自更换或者减少上述人员。根据现场施工情况，保证监理人员每天到场数量，招标人有权根据监理现场人员到位情况，要求其增加专业人员，监理单位必须服从，否则，视同中标人违约，招标人有权中止合同履行。

8、对投标人人员的配备要求

| 执业资格 | 专业 | 岗位 | 人员配额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家级注册监理工程师 | 房屋建筑或市政公用 | 总监理工程师 | 1人（不允许外聘、返聘） |
| 国家级注册监理工程师 | 市政或机电安装或电气工程 | 总监理工程师代表 | 1人（不允许外聘、返聘） |
| 注册造价工程师或造价员 | / | 造价 | 1 人（不允许外聘） |
| 监理工程师 | 房屋建筑 | 结构 | 2人（不允许外聘） |
|  | 机电安装或电气工程 | 安装 | 2人（不允许外聘） |
|  | 房屋建筑或市政公用 | 测量 | 1人（不允许外聘） |
|  | 房屋建筑或市政公用 | 试验 | 1人 |
| 注册安全工程师或安全员 |  | 安全 | 2人 |
| 监理员 | / | 土建 | 1人 |
|  | / | 资料 | 1人 |
| 合计 |  |  | 13人 |
| 备注： 1、总监、总监代表投标文件中须附投标人近3个月内为其授权代表缴纳的社保证明材料。社保缴纳证明要求同授权代表社保要求。详见第七章投标人（技术标）格式三、投标授权书。 2、投标人人员的配备符合本表要求。投标时仅须提供总监、总监代表姓名及证书复印件（原件携带备查），其余人员岗位资格和人员数量配备满足本表要求即可（投标人在投标文件中可以列表或书面承诺等形式予以响应），具体人员名单中标后再行上报业主单位考核后确定。投标时不需提供的除总监总代外的其余人员证书复印件及原件。如投标时，投标人自行提供了除总监、总代以外的其他人员配备名单，且提供的人员执业资质及岗位等不符合上表要求的，按招标文件规定进行扣分。 |  |  |  |
| 人员配备通则： 1、表中所列监理人员配额为最低限度。 2、造价岗位如配备国家级注册造价工程师，无须具备监理员或以上执业资格。 3、安全岗位如配备国家级注册安全工程师，无须具备监理员或以上执业资格。 4、试验岗位如配备实验师或实验员，无须具备监理员或以上执业资格。 5、相近专业是指招标文件要求专业和投标文件配备专业之间为建设部、水利部、交通部等不同行业(部门)定义的具备同一或类似功能的专业关系，或要求专业的功能涵盖在配备专业之中。例如：建设部的市政公用工程与交通部的道路与桥梁工程为相近专业。 7、安全岗位须提供安全岗位证书或相关安全岗位培训证书。 |  |  |  |

三、评标办法：综合评分法（无优惠值）

四、报价方法：综合报价