繁昌县小型工程建设项目

发   包   文  件

新港镇强圩中心村美好乡村建设污水处理工程（重新招标）

繁招采(发包)[2015]92号

繁昌县政府招标采购代理处

二〇一五年十一月十一日

目    录

- 发包公告

- 综合说明

- 竞包须知

4、竞包文件格式

发  包  公  告

繁招采(发包)[2015]92号

受新港镇人民政府委托，我代理处对新港镇强圩中心村美好乡村建设污水处理工程（重新招标）进行公开发包，欢迎合格竞包人（已入库企业；未入库企业可在竞包截止时间3日前申请入库）参与竞包。

一、发包内容：

新港镇强圩中心村美好乡村建设污水处理工程（重新招标），具体内容详见图纸及工程量清单。

二、竞包人的资格条件：

竞包人须具有独立法人资格的环保工程专业承包三级及其以上资质；项目经理须有相应专业建造师资格,须取得安全生产B类证书，并按照规定的执业范围进行执业。

本工程禁止挂靠等违法违规行为，一经发现立即取消资格并没收其有关保证金，并按相关法律法规进行处理。

三、发包文件获取方式：

有意向的合格竞包人可自行从我中心网站下载发包文件和工程量清单等相关资料，并直接准备竞包事宜。

四、竞包截止时间和发包会议时间、地点：详见发包文件。

五、发包代理机构：繁昌县政府招标采购代理处

地    址：繁昌县招标采购交易中心(繁昌县邮电大楼二楼)

联 系 人：戴兴江　邦清云

联系电话：0553-7852431

网    址：http//www.fcxzfcg.gov.cn

繁昌县政府招标采购代理处

二〇一五年十一月一日

综  合   说   明

| 项号 | 发 包 概 况 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：新港镇强圩中心村美好乡村建设污水处理工程（重新招标） 发包文件编号：繁招采(发包)[2015]92号 建设单位名称：新港镇人民政府 发包方式：公开发包 工程地点：繁昌县 承包方式：包工包料 质量要求：合格； 工期要求：30日历天 发包范围：清单中的全部内容 发包最高控制价：叁拾叁万陆仟捌佰零捌圆叁角壹分（￥336808.31元）。 |
| 2 | 资金来源：财政资金 |
| 3 | 最大分包额：本工程不得违法分包、转包 |
| 4 | 竞包人须具有独立法人资格的环保工程专业承包三级及其以上资质；项目经理须有相应专业建造师资格,须取得安全生产B类证书，并按照规定的执业范围进行执业。 |
| 5 | 竞包有效期：竞包截止时间结束后56天。 |
| 6 | 发包人不组织竞包人到现场踏勘；竞包人应自行组织现场踏勘，发包人予以配合。 递交疑问时间：2015年11月18日16：30时截止 递交疑问地点：繁昌县招标采购交易中心 |
| 7 | 发包人不集中组织答疑，答疑查询时间：递交疑问截止2日后，请各单位上网查收，我代理处不再另行通知。 |
| 8 | 正本壹份，副本贰份 |
| 9 | 竞包文件递交时间：2015年11月20日15：30～16：00 竞包截止和发包会议时间：2015年11月20日16:00 发包会议地点：繁昌县招标采购交易中心三楼开标室 |
| 10 | 履约保证金金额（人民币）：合同价的5%。 履约保证金交纳：中标人在项目中标后，须在5日内将履约保证金汇入账户。 |
| 11 | 代理服务费：中标人应缴纳招标代理服务费，标准按照国家计委计价格（2002）1980号文件规定标准的30%收取。（详见中心网站） |
| 12 | 监督、投诉电话：0553-7862379 |
| 13 | 中标结果在中心网站上公示，不再电话通知，请各竞包人注意查询。 |

竞   包  须  知

- 一、工程内容

- 新港镇强圩中心村美好乡村建设污水处理工程（重新招标），具体内容详见图纸及工程量清单。

- 二、工期要求

见综合说明第1条；竞包人若提前竣工，则每提前一天奖励人民币壹佰元（100元）；若不能按合同工期如期竣工，则每延期一天罚款人民币壹佰元（100元）。

- 三、质量要求

质量要求：必须符合现行工程质量验收规范标准，质量合格；若达不到合格标准，无偿加固或返修至达到合格标准，并按工程总造价的5%罚款。

- 四、安全生产和文明施工的要求

必须符合《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）。

- 五、对竞包人的要求

（一）竞包人须具有独立法人资格的环保工程专业承包三级及其以上资质；项目经理须有相应专业专业建造师资格，须取得安全生产B类证书，并按照规定的执业范围进行执业。相关竞包人在芜湖市行政区域范围内若因围标、串标、无故放弃中标资格或提供虚假证件、证明材料以及严重施工质量问题，而受到停止一定时限参加竞包活动资格的处罚，在处罚未到期的情况下，不得参加本项目的竞包活动。同时，竞包人还应满足以下具体要求：

1、根据国家建设部《注册建造师执业管理办法》的要求，凡目前正担任其它在建工程的注册建造师，均不得参加本项目的竞包活动。我代理处不接受、不认可对正承建的在建工程所提供的项目经理（注册建造师）已变更的相关证明材料，即已承担在建工程的项目经理（注册建造师），不得以任何中途变更的理由而前来参加本次竞包活动。

2、参加本项目竞包活动的项目经理（注册建造师）在近三年内，所承建的工程必须未有因发生重大的质量、安全事故和严重扰乱市场的行为而被停止参加招投标活动资格的不良记录。

上述“一定时限”指竞包人在本项目发布发包公告之日后，在本地、其它地区被停止参加招投标活动资格，或在发布本发包公告之日前受到停止参加招投标活动资格的处罚而未到期的；

上述“近三年”指从发包当月向前推算三年时间。

对上述相关要求如有违反的，一经查实，则取消其中标资格。

（二）项目经理必须是本工程的现场项目负责人，同时保证驻地指挥，因故离开现场2天以上，需经建设单位代表同意；在施工过程，一经发现中标通知书上的项目经理和施工现场的项目经理不相符，则取消其中标资格，建设期内所发生的一切费用，建设方不予认可；在施工期间内项目经理、技术负责人不得更换。如有违约，具体处罚措施将在合同中约定。

（三）竞包人必须认真阅读发包文件内容，按本工程的特点和发包文件的要求编写竞包文件。

（四）竞包人由于对发包文件的理解发生误差，没有按发包文件的要求提供全部资料或递交的竞包文件对发包文件有关方面没有做出实质性响应而造成的竞包风险，将由竞包人自行承担。

- 六、现场踏勘

（一）发包人不组织竞包人到现场踏勘，竞包人应自行组织现场踏勘，发包人予以配合。竞包人应认真勘察现场，对工程地理位置、施工现场和周边影响施工的因素以及困难条件进行周密的察勘和研究。

（二）中标后签订合同时和施工过程中，竞包人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何增加工程造价或索赔的要求。

联 系 人：盛学铜                      联系电话：13505591966

- 七、发包文件的澄清和修改

（一）竞包人对发包文件有疑问，要求发包人澄清的，应以书面形式递交到繁昌县政府招标采购代理处，递交截止时间：见综合说明第6条。繁昌县政府招标采购代理处在收到各竞包人的书面疑问后，组织建设单位和相关部门对其解答，答疑内容将在递交疑问截止时间后2日内在繁昌县招标采购交易中心网站公布，网址：http//www.fcxzfcg.gov.cn。请各竞包人及时查收，我代理处不再另行通知。

（二）发包人在竞包截止期之前可以用补遗书的方式对发包文件进行修改。修改文件将以书面或网络形式通知所有参加竞包的竞包人。为保证竞包人有合理的时间按修改文件准备竞包文件，发包人可根据具体情况酌情推迟竞包截止时间。

（三）发包期间，发包人为澄清或修改发包文件中有关内容所发布的书面通知均作为发包文件的组成部分，与发包文件同等有效。

- 八、竞包文件的组成

（一）、竞包文件的组成主要包括下列内容：

1、授权委托书；

2、竞包人诚信承诺书；

3、竞价函；

4、项目班子组成；

5、资质证明复印件

（1）、投标单位营业执照副本；

（2）、投标单位施工资质证书副本；

（3）、安全生产许可证副本；

（4）、拟承担本工程项目经理的资质证书。

6、其他需提交的材料。

（二）、竞包文件编制要求：

1、竞包文件一式三份，其中正本一份，副本二份。

2、竞包文件的正本和副本均需采用打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在竞包文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

3、竞包文件的封面、竞价函均应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或加盖法人印章。由委托代理人签字或盖章的在竞包文件中须同时提交授权委托书。

4、竞包人按照上述条款规定对其竞包文件相关内容签署盖章后，其竞包文件所有内容均视为确认，对竞包人起约束作用。

5、除竞包人对错误处须修改外，全套竞包文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由竞包人加盖投标人的法人印章或由其授权代表人签字或盖章。

- 九、竞包文件有下列情况之一的，视为废标：

（一）竞包文件未按规定装订或封装的。

（二）竞价函书写潦草、字迹模糊不清且难以辨认的。

（三）未加盖竞包人公章或未经法人或授权代理人签字或盖章的

（四）承诺工期与发包文件不符的。

（五）	承诺质量与发包文件不符的。

（六）资质条件与发包文件不符的。

- 十、竞包报价的编制原则：

（一）、本工程竞包报价为单价包死，除发生设计变更外，乙方不得因其他任何原因提出调整工程造价。调整时按以下规则进行：

1、项目预算清单中已有适用于变更工程的价格，按已有的价格×（竞包价格/预算控制价）×100%变更合同价款。

2、项目预算清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格×（竞包价格/预算控制价）×100%变更合同价款。

3、项目预算清单中没有适用或类似于变更工程的价格：按建设单位、施工单位、监理单位三方签证调整。

（二）费用报价的其他问题：有关工程竣工文件编制、施工环保、临时道路修建、养护与拆除、临时供电设施架设与拆除、供水与排污设施、驻地建设、道路两侧排水沟开挖、文明施工、安全施工措施费及其他不可预见费用等均列入本次报价范围，由各竞包单位自行报价，结算时不作调整。

- 十一、发包会议

（一）发包会议按发包文件约定的时间和地点举行，竞包文件在本发包文件规定的竞包截止时间前递交，逾期作弃权处理。

（二）竞包单位法定代表人或授权代理人，必须出席发包会议现场。（进入发包会议现场需出示身份证明并提交其复印件，法人授权代理人须现场另提交授权委托书原件一份）

（三）发包会议由繁昌县政府招标采购代理处主持。

（四）当竞包人不足三家时，将不予开标。发包人对受影响的竞包人不承担任何责任。

- 十二、定标

（一）定标原则

本项目不组织专家评审，在参加发包会议的竞包人中，随机抽取3家，竞包报价最低者为预中标人。

- 例外情况

- 报价最低者有《竞包须知》第九款情形的，则取消其资格，在其余竞包人中随机抽取补齐至3家，按定标原则确定预中标人。

- 若无法补齐至3家，则本次竞包失败。

3、若报价相同，则以抽签方式决定中标单位。

- 十三、合同的授予和签订

（一）中标人应在收到中标通知之日起5日内与建设单位签订施工承包合同。

（二）本项目合同价为中标人竞包报价。

（三）中标人按签订的合同按时按质完工，将如数退还履约保证金；如施工中出现质量事故，由施工单位负责处理，费用自理，由此造成其他损失发生的费用从履约保证金中扣除，不足部分从工程价款中扣除。

- 十四、工程价款结算办法：

- 不预付工程款，完成全部工程量支付至签约合同价的70%，工程竣工验收合格付至签约合同价的80％，工程结算并经审计确认后，付至审计价的90％，余款无质量争议一次性付清。

- 本项目最终结算价以繁昌县审计局审计后的价格为准。

- 十五、腐败与欺诈

（一）竞包双方在工程竞包活动和工程实施过程中应遵守道德规范和职业操守。竞包人不得提供给予、发包方工作人员不得接受或索取任何有价值的财物影响竞包行为的公正、公平和合同的有效实施，损害发包人的利益。竞包人之间不得串标、围标、抬标，人为地使竞包丧失竞争性，剥夺发包人从自由公开竞争中所能获得的利益。

（二）繁昌县招标采购交易中心发现中标人在该工程竞包的活动中有明显的腐败或欺诈行为，则取消中标资格，且停止该竞包人在一定期限内参加繁昌县有关项目工程招投标活动的资格。

（三）管理部门发现并认定竞包人在竞包活动中或合同的执行过程中有腐败或欺诈行为，按有关法律、法规规定追究当事人责任。

- 十六、附则

（一）本发包文件由繁昌县政府招标采购代理处负责解释。

（二）发包监督投诉电话：0553-7862379（繁昌县招标采购交易中心监察室）

竞包文件格式

一、授权委托书格式

繁昌县政府招标采购代理处：

本授权委托书声明：我          系                     公司的法定代表人。现授权委托          为我单位代理人，该代理人有权在参加

工程建设的竞包活动中，以我单位名义中处理与之有关的一切事务，我均予以承认。并授权代理人进行合同的商谈。

代理人无转委托权。

本授权书于        年    月     日签字生效，特此声明。

法人代表签字或盖章：

代理人（被授权人）签字或盖章：

单位名称：（盖章）

地址：

电话：

（注：本委托书应按规定签字、盖章。）

二、竞包人诚信承诺书

我单位在参加        项目的竞包活动中，郑重承诺如下：

1．我方在此声明，本次竞包活动中申报的所有资料都是真实、准确、完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致竞包无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

2．我方在本次竞包活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方竞包资格并承担相应的法律责任；

3．我方在以往的招标采购活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限；

4．我方未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的；

5．我方一旦中标，将严格按照竞包文件中所承诺的报价、质量、工期、项目经理等内容组织实施；

6．我方一旦中标，将按规定及时与建设单位签订合同。

投标人名称：   （盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：           （签章）

日期：      年    月    日

三、竞价函格式

致繁昌县政府招标采购代理处：

- 根据你方发包工程项目编号为 繁招采(发包)[2015]92号新港镇强圩中心村美好乡村建设污水处理工程（重新招标）发包文件，经考察项目现场和研究上述工程发包文件的竞包须知、工程量清单技术要求及其他资料后，我方愿意以人民币（大写）：                    元（小写：        元）竞包价并按上述图纸、工程量清单技术要求及贵处提供的其他资料要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方资质为：                                   。如我方中标，我方保证本工程不转包、分包。

3、如我方中标，我方拟派         为本工程项目经理，在本工程竣工前不予变更。

4、如我方中标，我方保证按合同中规定的开工日期开始施工，在合同规定的工期（日历天）     天内完工并交付全部工程，并确保该工程竣工验收质量达到      标准。

5、如果我方中标，我方将按照合同条款的规定提交履约保证金，并对此共同地和分别地承担责任。

6、你方的中标通知书及发包文件和本竞包文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

竞包人：（盖章）

单位地址：

法人代表或授权代理人：（签字或盖章）

邮政编码：             电话：                传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

四、项目班子人员组成表

| 机构 | 项目工程师 | 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 主要资历、经验及 承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | 项目副经理 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
|  | 质量管理 |  |  |  |  |
|  | 材料管理 |  |  |  |  |
|  | 安全管理 |  |  |  |  |
|  | 造价管理 |  |  |  |  |