项目编号：GC2015371

鄞州区雅源路污水管道沟通工程

施工招标文件

招标单位：宁波市鄞州区城市排水有限公司

招标代理：宁波市正吉工程造价咨询有限公司

2015年12月

说  明

1、本施工招标文件依据《宁波市鄞州区建设工程施工招标文件》（2012年3月版示范文本）编制，招标文件中未明确事项以甬监〔2012〕1号【关于印发《宁波市房屋建筑和市政基础设施工程投标资格审查办法（试行）》和《宁波市房屋建筑和市政基础设施工程招标评标办法（试行）》的通知】、甬建发【2014】108号【关于修改《宁波市房屋建筑和市政基础设施工程投标资格审查办法（试行）》和《宁波市房屋建筑和市政基础设施工程招标评标办法（试行）》有关条款的通知】、甬建发〔2015〕139号【宁波市住房和城乡建设委员会 宁波市发展和改革委员会 宁波市公共资源交易工作管理委员会办公室关于对部分文件有关条款进行修改的通知】、鄞政办发〔2014〕192号【宁波市鄞州区人民政府办公室关于印发鄞州区进一步加强招标投标管理若干规定的通知】为准。

2、本专用条款是对《宁波市鄞州区建设工程施工招标文件》（示范文本2012年3月）的填写与补充，必须结合示范文本一起使用；本专用条款内容与示范文本内容不一致的，以本专用条款内容为准。

3、本招标文件中项目经理亦指项目负责人。

施工招标文件专用条款

招标项目名称：鄞州区雅源路污水管道沟通工程

招标人名称：   宁波市鄞州区城市排水有限公司         （盖 章）

法定代表人（签字或盖章）：

招标代理人名称： 宁波市正吉工程造价咨询有限公司    （盖 章）

法定代表人（签字或盖章）：

项目组负责人：（签字或盖章）：

招标文件编制日期：   2015 年          月           日

备案意见：

备案单位：   宁波市鄞州区建设工程招标投标管理办公室   （盖章）

备案日期：  2015 年     月       日

- 招标公告

| 招标条件 | 项目业主 |  | 宁波市鄞州区城市排水有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 招 标 人 |  | 宁波市鄞州区城市排水有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  | 招标代理人 |  | 宁波市正吉工程造价咨询有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称 |  | 鄞州区雅源路污水管道沟通工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目审核批准或备案机关及文号 |  | 宁波市鄞州区发展和改革局/鄞发改投【2015】302号 |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况及招标范围 | 工程地址 |  | 鄞州区石碶西区泵站出水管新建三通阀门井，沿雅源路东侧由北向南敷设，终于鄞州大道现状污水沉井。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目规模 |  | 压力管管径DN700mm,管道总长约1900m |  |  |  | 结构层数 | --- |  |
|  | 项目总投资 |  | 约1500万元 | 工程造价 | 7872970元 |  | 资金来源及出资比例 | 政府投资及银行贷款 |  |
|  | 招标范围 |  | 施工图纸范围内雅源路老路破除修复、污水压力管铺设，雅源南路道路排管工程（南段）等施工工程及保修期服务（详见工程量清单） |  |  |  |  |  |  |
|  | 标段划分数量 及方式 |  | 1个标段 |  |  |  | 允许投标的标段数 |  | 1个 |
|  | 质量要求 |  | 按国家施工验收规范一次性验收合格 |  |  | 安全要求 | 合格 | 工期 要求 | 180日历天 |
| 投标人资格要求 | 投 标 人 资质等级 |  | 具备市政公用工程施工总承包叁级及以上 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目经理 资格要求 |  | 市政公用工程专业注册建造师贰级及以上（含不超过60周岁的临时建造师） |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他要求 |  | （1）投标人及拟派项目经理的相关信息须经“宁波市建筑市场信用管理系统”审核通过；投标人开标日所在季度企业信用等级为C级及以上；投标人在“宁波市建筑市场信用管理系统”中“登记信息”栏内鄞州区登记情况显示“正常”，且人工工资担保在有效期内。上述具体信息以开标日“宁波市建筑市场信用管理系统”网上查询为准。 （2）投标人及拟派项目经理不得有正在宁波市鄞州区公共资源交易中心网站曝光台公示或被鄞州区外有关行政监督部门取消其投标资格且在处罚期内的不良行为记录。 （3）拟派项目经理不得在其他任何在建合同工程中担任项目经理。【注：根据甬建发[2014]231号，在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。拟派项目经理在《宁波市建筑市场信用信息管理系统》中的未解锁项目，视同为在建项目，因特殊情况未能解锁的，须提供经建设行政主管部门或其委托相关机构确认的项目竣工证明材料。】 （4）开标结束后，招标人将通过鄞州区或宁波市检察院的查询系统对中标候选人及其拟派的项目经理2012年10月1日至今的行贿犯罪记录进行查询，若有行贿犯罪记录，则取消中标候选人资格。 （5）项目专职安全员一名。 （6）业绩要求：投标人自2012年1月1日至今成功施工过污水管径DN400mm及以上且管道长度在1000m及以上（其中部分污水管道采用拖拉管施工工艺的）污水管道工程施工业绩（业绩时间以竣工日期为准）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 联合体投标 |  | 1、本项目 不接受 （接受或不接受）联合体投标。 |  |  |  |  |  |  |
| 资格审查方式 |  |  | 资格后审 |  |  |  |  |  |  |
| 招标文件获取 |  |  | 凡有意参加投标者，可在宁波市鄞州区公共资源交易中心网站（http://www.ggjy.nbyz.gov.cn）上自行下载招标文件专用条款（电子版内容包含：招标文件专用条款、电子招标文件及电子图纸），如需招标文件示范文本可到招标代理机构处领取。 招标文件售价：每套500元人民币，售后不退。该费用投标人须在递交投标文件后，且评标前支付给招标代理机构，否则招标人将拒绝其投标，投标文件予以退回。 |  |  |  |  |  |  |
| 投标文件的提交 |  |  | 投标截止时间：2016 年 1 月 5 日 09 时 30 分。 地点：宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州中心区四明东路588号，百盛商务楼东边，鄞投大厦内，具体受理场所详见当日公告栏）。 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将不予受理。 |  |  |  |  |  |  |
| 公告发布 |  |  | 时间：2015年12月14日 媒介：鄞州区公共资源交易中心。 |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 |  | 招标人 | 地址：宁波市鄞州区城市排水有限公司； 电话： 0574-89111990 ； 联系人： 徐海晓 ； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 招标代理人 | 地址：宁波市高新区翔云路100号科贸中心东楼24层 ； 电话：0574－87736286 传真：0574－87730234 联系人：劳巧贞 |  |  |  |  |  |  |

# 第二章 投标人须知

# 投标人须知前附表一

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2 | 招标人 | 名称： 宁波市鄞州区城市排水有限公司 联系人：徐海晓 电话： 0574-89111990 |  |
| 2 | 1.1.3 | 招标代理人 | 名称：宁波市正吉工程造价咨询有限公司； 电话：0574－87736286 传真：0574－87730234 联系人：劳巧贞 |  |
| 3 | 1.1.4 | 项目名称 | 鄞州区雅源路污水管道沟通工程 |  |
| 4 | 1.1.5 | 建设地点 | 鄞州区石碶西区泵站出水管新建三通阀门井，沿雅源路东侧由北向南敷设，终于鄞州大道现状污水沉井。 |  |
| 5 | 1.1.6 | 建设规模 | 压力管管径DN700mm,管道总长约1900m |  |
| 6 | 1.1.7 | 结构层数 | / |  |
| 7 | 1.1.8 | 招标工程类别 | 市政工程 |  |
| 8 | 1.1.9 | 工程总投资 | 约1500万元 |  |
|  |  | 工程造价 | 7872970元 |  |
| 9 | 1.2.1 | 建设资金来源 及出资比例 | 政府投资及银行贷款 |  |
| 10 | 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |  |
| 11 | 1.11 | 承包方式 | 包工包料 |  |
|  |  | 分包工程 | - 不允许 |  |
| 12 | 1.1.1 | 招标方式 | 公开招标 |  |
| 13 | 1.3.1 | 招标范围 | 施工图纸范围内雅源路老路破除修复、污水压力管铺设，雅源南路道路排管工程（南段）等施工工程及保修期服务（详见工程量清单） |  |
| 14 | 1.3.2 | 标段划分数量 及方式 | 1个标段 |  |
| 15 | 1.3.3 | 质量等级要求 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 |  |
| 16 | 1.3.4 | 安全等级要求 | 合格 |  |
| 17 | 1.3.5 | 计划工期要求 | 国家定额工期： / 日历天； 计划工期：180日历天； 缩短工期比例： / %。 |  |
| 18 | 1.4.1 1.4.2 | 投标人资格要求 | 一、投标人资质条件、能力和信誉： 资质条件：具备市政公用工程施工总承包叁级及以上； 资格要求：市政公用工程专业注册建造师贰级及以上（含不超过60周岁的临时建造师）； 二、其他要求：详见招标公告。 |  |
| 19 | 1.4.3 | 是否接受 联合体投标 | ■不接受 |  |
| 20 | 1.10 | 投标预备会 | ■不召开 |  |
| 21 | 1.9.1 | 踏勘现场 | ■不组织 |  |
| 22 | 3.2.1 | 投标报价方式 | ■综合单价法 |  |
| 23 | 3.2.1 | 工程量计算依据 | 《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》 （GB50500-2013）等有关规定 |  |
| 24 | 3.2.4 | 合同价格类型 | ■固定单价，可调总价 |  |
| 25 | 3.3.1 | 商务标编制内容 | 书面格式： 1、商务标封面（详见示范文本第119页）； 2、法定代表人身份证明书（详见示范文本第120页）； 3、法定代表人授权委托书（如有，详见示范文本第121页）； 4、投标函（适用于综合单价法计价项目，详见示范文本第123页）； 5、投标函附录（详见示范文本第125页）； 6、有效的银行交款证明（格式详见专用条款附件3）； 7、投标报价文件（适用于综合单价法计价项目）：书面内容中除（5-1）工程量清单综合单价计算表、（5-1-1）工程量清单综合单价工料机分析表、（5-2）安装工程工程量清单综合单价计算表、（5-2-1）安装工程工程量清单综合单价工料机分析表、（6-1）措施项目清单综合单价计算表、（6-1-1）措施项目清单综合单价工料机分析表外，其他内容应通过宁波市建设工程量清单电子招投标系统投标工具（6.2.1版本）打印成册；上述六项内容由中标单位在中标后三日内通过电子商务标导出并打印成册提交招标人作为签订合同及工程结算依据。 |  |
|  |  |  | 电子格式：投标报价文件的所有内容（要求由宁波市建设工程工程量清单电子招投标系统中的投标工具（6.2.1版本）生成，并注明工程名称、投标单位名称及密码。 |  |
| 26 | 3.3.2.1 | 技术标编制形式 | —— |  |
| 27 | 3.3.2 | 技术标编制内容 | —— |  |
| 28 | 3.3.4 | 资格审查申请 文件编制内容 | 资格审查申请文件(适用于资格后审的项目)应包括： （1）资格审查申请文件封面（详见示范文本第175页） （2）资格审查申请函（详见示范文本第176页） （3）附表及附件： ①法定代表人身份证明书（详见示范文本第120页，附上其身份证复印件） ②法定代表人授权委托书（详见示范文本第121页）及其委托代理人身份证复印件（若委托代理人参加投标、签署投标文件的，须提供此项资料） ③投标人基本情况表（详见示范文本第178页，后附：企业营业执照副本、资质证书副本、企业安全生产许可证副本、《鄞州区建设工程交易证》的复印件） ④拟派项目经理简历表（详见示范文本第182页，后附：项目经理身份证、注册建造师证书以及安全生产考核合格证B证的复印件 ⑤项目专职安全员的安全生产考核合格证书C证 ⑥有效的银行交款证明（格式详见专用条款附件3） ⑦投标人基本存款账户开户许可证（格式详见专用条款附件4） ⑧行贿记录查询函（格式详见专用条款附件5）； ⑨企业提供项目经理可承担本工程的相关承诺：a、承诺无在建项目；b、承诺无正在宁波市鄞州区公共资源交易中心网站曝光台被公示的不良行为记录和在鄞州区外被有关行政监督部门取消其投标资格且在处罚期内的不良行为记录。 ⑩企业提供可承担本工程相关承诺：承诺企业无正在宁波市鄞州区公共资源交易中心网站曝光台被公示的不良行为记录和在鄞州区外被有关行政监督部门取消其投标资格且在处罚期内的不良行为记录。 ⑾业绩要求：投标人自2012年1月1日至今成功施工过污水管径DN400mm及以上且管道长度在1000m及以上（其中部分污水管道采用拖拉管施工工艺的）污水管道工程施工业绩（业绩时间以竣工日期为准）。提供施工合同、经招投标监督部门备案的中标通知书、竣工验收记录（或竣工验收备案表）、施工图（盖审图章）原件，以上资料缺一不可，原件提供不齐全或未提供的，业绩不予认可。 注：①资格审查申请文件按以上内容顺序编制，将资料装订成册，不得缺项。以上资格审查申请文件须提供原件，资格审查文件要求提供的原件装入档案袋中单独提交。②资格审查申请文件中所涉及资格评审条件的相关证书和证明材料的原件，须在投标截止时间前向招标人提交，以供评标委员会审查之用。若在投标截止时间之后提交或原件未提交或资格审查文件中的复印件与提供原件不一致的，则视为资格审查申请文件不通过。③投标人提供的《鄞州区建设工程交易证》中须体现招标人所要求的资质要求，若未体现，作资格不合格处理。 |  |
| 29 | 2.2.1 | 招标文件质疑 截止时间 | 2015年 12月22日11时00分质疑时间的质疑函，招标人不予接受。质疑途径：以书面传真形式发送给招标代理机构（传真内容中不得出现投标人的任何信息） 传真号码：0574-87730234 |  |
| 30 | 2.2.2 | 招标文件答疑 截止时间 | 2015年 12月23 日17时00分。答疑途径：投标人可以在宁波市鄞州区公共资源交易中心网站（http://www.ggjy.nbyz.gov.cn）上自行下载答疑内容。 |  |
| 31 | 4.3.1 | 投标截止时间 | 2016年 1 月 5 日09时30分 |  |
| 32 | 3.5.1 | 投标有效期 | ■投标截止时间开始起60天。 |  |
| 33 | 3.6.1 | 投标担保 | 金额：人民币壹拾伍万柒仟元整 形式：银行电汇或网银（公对公转账形式）直接缴入以下账户。<保证金收退银行窗口不办理任何形式的现场缴付> 收款人：宁波市鄞州区公共资源交易中心 开户银行：宁波鄞州农村合作银行彩虹支行 银行账号：8101 4101 3020 93045 到帐截止时间：2016年1月4 日16:00时（北京时间，以资金到账时间为准） 特别提示：1、投标保证金要求从单位基本账户进出，收退规则按《关于投标保证金统一收退工作的通知》执行（详见宁波市鄞州区公共资源交易中心网站）；2、投标人开户许可证复印件必须编入投标文件中；3、投标人在缴纳投标保证金时，务必在用途栏中注明投标项目编号（见招标文件封面右上角），如招标文件要求分标段缴纳保证金的，还需要注明标段号（如：GC2014306四），未注明项目编号和标段号或备注错误的，造成投标保证金到账无法确认，后果自负；4、如招标项目允许以联合体名义参加投标的，应当由联合体牵头方交纳投标保证金。 |  |
| 34 | 3.4.1 | 投标文件份数 | 书面格式：壹份正本、叁份副本。 |  |
|  |  |  | 电子格式（仅限商务标投标报价文件）：贰份（一份为U盘，一份为光盘，放入商务标包封中，须标注好单位名称、工程名称及密码）。 |  |
| 35 | 4.2.1 | 投标文件提交 | 收件人:宁波市鄞州区城市排水有限公司 ； 地点:宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州中心区四明东路588号，百盛商务楼东边，鄞投大厦内，具体受理场所详见当日公告栏） 截止时间: 2016 年1月5日9时30分。 |  |
| 36 | 5.1 | 开标 | 开始时间: 2016 年1月5日9时30分； 地点:宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州中心区四明东路588号，百盛商务楼东边，鄞投大厦内，具体受理场所详见当日公告栏） |  |
| 37 | 6.1.1 | 评标委员会组建 | 评标委员会构成： 5 人。 其中招标人代表：≤1人；专家≥4人。 评标专家确定方式：在专家库中随机抽取 。 |  |
| 38 | 6.4 | 评标办法 | 详见专用条款中评标细则 |  |
| 39 | 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ■否，推荐的中标候选人数：1家。 |  |
| 40 | 7.4.1 | 履约担保 | 金额：合同价款的10%； 形式：转账支票或汇票；担保收件人：招标人； 提交时间：签订本招标工程承发包合同前。 |  |
|  |  |  | 担保额度浮动机制 | 实行。 对市场信用评价等级为优秀（A）的企业，调低其履约担保金额至合同价款的5%；对市场信用评价等级为良好（B）的企业，其履约担保金额为合同价款的7%；对行业信用评价差（C）的企业，其履约担保额度为工程合同额的10%。 市场信用评价以开标当日宁波市信用评价管理系统查询为准。 |
| 41 | 7.5.1 | 支付担保 | / |  |
|  | 10 | 需要补充的其他内容 |  |  |
|  | 10.1 | 词语定义 | / |  |
|  | 10.1.1 | 类似项目 | / |  |
|  | 10.1.2 | 不良行为记录 | 投标人及拟派的项目经理不得有正在被宁波市鄞州区公共资源交易中心网站曝光台公示或被鄞州区外有关行政监督部门取消其投标资格且在处罚期内的不良行为记录。 |  |
|  | 10.2 | 招标控制价 | ■设置招标控制价。 |  |
|  | 10.3 | 投标人代表 出席开标会 | 按照本投标人须知第5.2款的约定，招标人邀请所有投标人的法定代表人（或其委托代理人）、项目经理参加开标会。投标人的法定代表人（或其委托代理人）、项目经理应当按时参加开标会议，并向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，其投标将被拒绝。 |  |
|  | 10.4 | 中标公示 | 在中标通知书发出前，招标人将预中标人的情况在鄞州区公共资源交易中心网站上予以公示，公示期为 3 个工作日。 |  |
|  | 10.5 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用非中标单位投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给他人。 |  |
|  | 10.6 | 重新招标的 其他情形 | 除本投标人须知第8条款约定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。 |  |
|  | 10.7 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中的出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |
|  | 10.8 | 监督 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |  |
|  | 10.9 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告（或投标邀请函）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |
|  | 10.10 | 招标人的 补充约定 | 1、本工程的工程量清单按照施工图、本招标文件及附件编写，如投标人发现有缺项、不明确或工程量有误，投标人须在招标文件质疑截止时间前提出,并须提供计算底稿和有关说明，并须加盖单位公章和造价员资格章或注册造价师执业章，招标人在其委托的造价咨询机构复核确认后，以书面招标答疑纪要的方式答复投标人提出的有关问题，作为招标文件的组成部分。 2、投标人应认真掌握招标文件、施工图纸和工程量清单等，并仔细踏勘工地位置、施工现场、道路、交通、临时使用场地、周围环境、储存空间和装卸限制，了解一切可能影响投标报价的情况（包括招标人提供的工程量清单），并根据现行标准规范，综合工程特点、工期进度和作业环境要求。凡影响投标报价的所有费用，应在投标报价中列入。中标后，不得以不完全了解、忽视或误解招标文件、施工图纸、施工现场和周围环境等情况为借口，而提出费用补偿或延长工期等的要求。 3、本工程设风险控制价，风险控制价为6940214元【风险控制价=（招标控制价-绿化拆除恢复部分）*88%+绿化拆除恢复部分，绿化拆除恢复部分100000元】，若中标人中标价低于风险控制价，则中标人签订合同前须将风险保证金，即中标价与风险控制价之间的差额的两倍，以转账支票或银行汇票形式缴入招标人账户内，若不提交则取消其中标资格，并罚没其投标保证金。风险保证金将与履约保证金一同退还（无息）。 |  |

## 投标人须知前附表二

| 序号 | 项目内容 | 说明与要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备时间 | 签订合同后 7 天 |  |
| 2 | 提前合同工期奖励标准 | 0 元/天 |  |
| 3 | 延误合同工期赔偿标准 | 1000 元/天 |  |
| 4 | 延误合同工期违约金限额 | 合同价款的 3.0 % | ①工期、质量、违约的具体扣罚标准及要求在第四章合同条款中约定。 |
| 5 | 未达到工程质量验收一次性合格标准违约金限额 | 合同价款的 2.0 % |  |
| 6 | 未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额 | 合同价款的 3.0 % |  |
| 7 | 未履行主要机械设备到场承诺违约金限额 | 合同价款的 1.0 % |  |
| 8 | 未履行安全文明施工承诺违约金限额 | 合同价款的 1.0 % |  |
| 9 | 安全文明施工费 | 由投标人自行报价，按规定计入投标报价文件中。其中安全文明施工费按（市区一般工程中值）考虑。投标人的安全文明施工费不得低于招标人提供中值费用的90%，否则视作废标处理。提前竣工增加费、特殊地区增加费、行人行车干扰增加费不计。 | 投标人需计取的费用应在投标函附录或投标报价文件中予以明确。未明确的，结算时按不计处理。当投标函附录中的费用与投标报价文件中费用不一致时，以投标报价文件中费用作为结算依据。 |
| 10 | 工程定位复测费 |  |  |
| 11 | 提前竣工增加费、特殊地区增加费、行人行车干扰增加费 |  |  |
| 12 | 其它施工组织措施费 |  |  |
| 13 | 综合费用 | 计入各细目综合单价中 |  |
| 14 | 工程保修担保金额 | 工程结算价款的 5 % |  |
| 15 | 拟派的项目经理无在建项目。如投标过程中发现或被投诉拟派的项目经理在建项目不符合上述规定的，其投标无效，并列入宁波市建筑市场不良行为记录，且没收投标保证金。 | 要求投标人承诺“同意” | 投标人必须承诺“同意” |
| 16 | 是否同意招标文件其它内容 | 要求投标人承诺“同意” | 投标人必须承诺“同意” |
| 17 | 是否同意合同条款及合同附件格式 | 要求投标人承诺“同意” | 投标人必须承诺“同意” |

注: 招标人根据需要填写“说明与要求”的具体内容，对相应的栏竖向可根据需要扩展。

3、投标文件

投标文件由商务标和资格审查申请文件组成，详见《宁波市鄞州区建设工程施工招标文件》示范文本第3.1条。

3.2 投标报价

详见《宁波市鄞州区建设工程施工招标文件》示范文本第3.2条。

3.2.7.2 定额采用   （3）、（5）、（6）、（7）             ：

（1）现行《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）；

（2）现行《浙江省安装工程预算定额》（2010版）；

（3）现行《浙江省市政工程预算定额》（2010版）；

（4）现行《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2010版）；

（5）现行《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）；

（6）现行《浙江省施工机械台班费用定额》（2010版）；

（7）其他：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其他有关补充定额、文件等进行编制。

3.2.7.5 其它相应的计价规定及文件：详见工程量清单编制说明。

3.2.8投标人应根据有关要求加强安全防护、文明施工工作。文明施工、环境保护、安全施工、临时设施费措施费用必须充分保证。

3.2.10招标人应按照《全国统一建筑安装工程工期定额（2000）》和浙江省实施细则，合理确定施工工期，不得盲目压缩工期，原则上不得比定额工期提前30%以上。投标人在招标文件要求的基础上，再压缩工期的，应在投标文件中提出明确的技术措施，并由评标委员会对其可行性进行论证，确保工程的安全和质量。

5、开 标

5.2 投标人应到的人员

5.2.1 投标人法定代表人（或其委托人代理人）、项目经理必须准时到场，否则，其投标将被拒绝。从开标直至宣布中标结果止，除招标人宣布休会外，投标人必须到场参加开标活动的人员不得擅自离开指定场所。如因投标人上述人员的擅自离开而影响开标、评标，可视情拒绝其投标文件。

5.3开标登记

5.3.1投标人应提前向招标人提交下列原始证件资料，以便评标委员会对投标人的资格进行评审：

5.3.1.1 投标保证金支付有效的银行交款证明；

5.3.1.2法定代表人的身份证或委托代理人的身份证及法定代表人授权委托书；

5.3.1.4到场参加开标的项目经理的身份证；

5.3.1.6投标人同时还须提交资格审查申请文件及其他附件材料的原件。

5.5 开标程序

招标人作为主持人，按下列程序进行开标：

5.5.1 宣布开标纪律；

5.5.2 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并宣布投标人确认结果；

5.5.3 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

5.5.4 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

5.5.5 开资格审查申请文件并进行详细评审，评审结束后，公布资格审查情况；

5.5.6开商务标，由工作人员宣读其投标报价、工期、质量、安全、各项承诺及评标有关的其它内容，并作好开标记录；

5.5.7招标人代表、投标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

5.5.8商务标评审结束后，公布商务标评审结果；

5.5.9开标结束。

7、合同授予

7.1定标方式

增加7.1.4条款：

7.1.4评标委员会根据招标文件规定的评标办法和标准，向招标人推荐1名中标候选人，经公示无异议的，招标人确定第一中标候选人为中标人。若第一中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或未在规定期限内提交履约担保，或自身在投标过程中所提供的资料有失实或存在弄虚作假以不正当手段谋取中标经查实的，或开标结束后，招标人通过鄞州区或宁波市检察院的查询系统，对中标候选人及其拟派的项目经理2012年10月1日至开标截止时间的行贿犯罪记录进行查询，若有行贿犯罪记录，则取消中标候选人资格，招标人将重新组织招标。

中标人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担；并记入其信用档案。

第三章  评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 评标办法 | 合理低价法 |
| 2.1 | 初步评审标准 | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.1.1 | 投 标 文 件 形 式 评 审 标 准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。 |
|  |  | 投标担保 | 符合第二章“投标人须知”第3.6条款规定。 |
|  |  | 法定代表人授权委托书 （如有） | 投标人提交的法定代表人授权委托书符合第二章“投标人须知”第3.4.3条款要求。 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.3至第3.4.5条款规定。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八、九、十一章“投标文件格式”的要求或格式略有改变但不影响投标文件的评审。 |
|  |  | 投标文件标注 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.2条款规定或未按该条款规定进行标注时，投标文件内容未出现不一致。 |
|  |  | 投标文件份数 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1条款规定。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 资格审查申请文件编制内容 | 符合第二章“投标人须知前附表一”第28项规定 |
|  |  | 企业经营许可 | 具有工商行政主管部门颁发的有效的营业执照副本 |
|  |  | 企业资质等级 | 具有行政主管部门颁发的有效资质证书副本，并符合第二章“投标人须知前附表一”第18项规定。 |
|  |  | 企业安全生产许可 | 具有行政主管部门颁发的安全生产许可证，并有年检合格证明材料。 |
|  |  | 项目经理执业资格 | 具有行政主管部门颁发的有效执业资格证书和安全生产考核合格证（B证），并有年检合格证明材料，同时符合第二章“投标人须知前附表一”第18项规定。 |
|  |  | 宁波市鄞州区建设工程交易证 | 提供有效的宁波市鄞州区建设工程交易证，并有年检合格证明材料。 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表一”第18项规定。 |
|  |  | 业绩要求 | 投标人自2012年1月1日至今成功施工过污水管径DN400mm及以上且管道长度在1000m及以上（其中部分污水管道采用拖拉管施工工艺的）污水管道工程施工业绩（业绩时间以竣工日期为准）。提供施工合同、经招投标监督部门备案的中标通知书、竣工验收记录（或竣工验收备案表）、施工图（盖审图章）原件，以上资料缺一不可，原件提供不齐全或未提供的，业绩不予认可。 |
|  |  | 企业及人员 | 投标人及拟派项目经理未有第二章“投标人须知前附表一”第10.1.2项约定的不良行为记录。 |
| 2.1.4 | 商 务 标 评 审 标 准 | 投标内容 | 符合第二章第1.3.1条款规定。 |
|  |  | 商务标编制内容 | 符合第二章“投标人须知前附表一”第25项规定，内容齐全。 |
|  |  | 工程质量等级承诺 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3条款规定。 |
|  |  | 安全等级承诺 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4条款规定。 |
|  |  | 投标工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.5条款规定。 |
|  |  | 投标函 | 按规定填写，内容齐全。 |
|  |  | 投标函附录 | 按规定内容填写，符合第二章“投标人须知前附表二”的要求。 |
|  |  | 投标有效期 | 符合招标文件要求。 |
|  |  | 电子商务标 | 1、由现行的电子招投标系统生成并与相应的书面商务标内容保持一致，且由此导出的书面商务标水印保持唯一性。 2、提供的U盘或光盘未出现均不能读取。 |
|  |  | 投标报价 | 同时满足： （1）投标函的投标（总）报价只有一个或有两个及以上投标（总）报价，已声明哪个有效或提交了两份及以上商务投标文件，已声明哪份有效； （2）未擅自变更招标人提供的暂定价或招标人暂列金额。 |
|  |  | 投标报价文件 | 除本章第3.1.5.1（3）条款所列情形外的其他计算性错误的绝对值累计不超过投标（总）报价的3％。 |
|  |  | 施工组织措施费 | 施工时实际必须发生的安全文明施工措施费报价未低于规定费率中值的90%。（安全文明施工措施费规定费率中值的90%为74410元） |
|  |  | 权利义务承诺 | 已承诺同意第四章“合同条款及合同附件格式”。 |
|  |  | 其他实质性要求响应 | 商务标中无招标人不能接受的条件，且符合本章第3.1.6.2条款所涉及的实质性要求。 |
| 2.2 | 详细评审标准 | 评审或量化因素 | 评审或评分标准详见附件“评标细则” |
| 2.2.2 | 商 务 标 | 投标成本价界定 | 投标人的投标报价低于所有有效投标人的投标报价的算术平均价90%的，其投标作废标处理【所有有效投标人的投标报价算术平均价的计算方法为所有有效投标人的投标报价的去掉最高和最低报价后算术平均价，当有效投标人少于5家（含5家时）则全部计入】 |
|  |  | 投标报价 | 对不低于成本价或未突破招标文件要求的报价范围的投标价按附件“评标细则”规定计算分值。 |

注：本前附表中的内容，招标人可根据招标工程的实际情况进行调整。

3、评标程序

按照先评资格审查申请文件，后评商务标的顺序。

附件1:《废标条件一览表》

附件2：《评标细则》

# 第四章  合同条款及合同附件格式

本工程的“合同条款”，采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF-99-0201）的“合同条款”。

合同协议条款将由招标人与中标人依据《合同条款》结合具体工程情况，协商后签订。以下为招标人提出的涉及投标人的主要条款，投标人在投标文件中进行承诺。

### 一、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书、工程的洽商、变更等书面协议或文件、发包人与监理单位签订的委托监理合同、承包人按规定办理的保险合同等。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同使用汉语。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：国家、建设部、浙江省及宁波市有关工程建设的法律法规（就高原则）。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：现行国家、建设部、浙江省及宁波市建设工程相关的施工及验收规范、标准（就严原则）。

相关标准、规范由承包人根据工程施工要求自备。

4、图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：工程开工前七天提供施工图纸6套（含承包人编制竣工资料所需图纸）。承包人另外要求增加提供的图纸和资料，其费用由承包人承担。
　　二、双方一般权利和义务 
　　5、工程师 
　　5.2监理单位委派的工程师 
　　姓名：        职务：

发包人委托的职权：施工阶段的质量、进度、投资控制及组织协调。     
　　 需要取得发包人批准才能行使的职权：引起投资变化、工期延长和结构、外型、色彩等工程变更指令和暂停工程施工指令的下达权。
　　5.3发包人派驻的工程师 
　　姓名：         职务：  　　　　　　　　　
　　职权：贯彻和落实发包人对本项目建设投资、进度、安全、质量等目标的实现，并做好与各方的施工协调和管理工作。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　5.6不实行监理的，工程师的职权：________________________

7、项目经理 
　　姓名：        职务：

本工程项目负责人及施工管理人员应与中标确定的相一致。如承包人因特殊原因在施工中更换项目负责人和施工管理人员，承包人应当至少于更换前7天以书面形式通知发包人并须征得发包人、监理人同意，且更换的人员应具备与投标文件确定的人员相同资质条件。

8、发包人工作 
　　8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： 
　　（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前五天完成通用条款8.1(1)中的内容。
　　（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人提供施工用水、用电（500KVA变压器）接口，其余由施工方自行解决，费用包含在投标报价中，承包人报价时综合考虑；电讯设施由承包人自行解决；若承包人借用发包人投入的泵站用水、用电等设施及相关设备，则承包人负责保管发包人的设施及相关设备，若承包人在使用过程中发生损坏、被盗等，则由承包人承担相关责任，且相关费用由承包人承担。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：发包人仅提供通往指定区域的道路，场地内临时道路及养护由承包人负责，工程完工前承包人应对因施工造成的原有道路、排水等设施的损坏进行修缮，恢复原有使用功能，并包括到养护、道路部门办理所有相关手续，且承包人在施工中应保证施工区域周边现状道路的正常通行及环境卫生整洁。费用全部包含在投标报价中。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前五天提供上述资料。　　
　  （5）水准点与座标控制点交验要求：开工前三天，现场交验。交验后由承包人负责维护管理。

（6）图纸会审和设计交底时间：开工前及时组织。

（7）双方约定发包人应做的其他工作：配合协调有关工程事宜。

9、承包人工作

9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： 
　　（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前五天提供施工总进度计划、施工组织设计，每月25日提交本月工程进度表及下月进度计划。

（2）承担施工安全保卫工作及施工照明、现场用水用电的责任和要求：均由承包人承担、负责。

（3）向发包人提供必需的办公场地，费用包含在承包人中标报价中。

（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：均由承包人负责办理，相关费用由承包人承担。因承包人原因造成的不良影响及处罚等均由承包人承担，与发包人无涉。

（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在竣工验收前由承包人负责承担。

（6）施工场地周围地下管线和文物保护建筑、古树名木的保护要求及费用承担：承包人按发包人要求做好施工场地周围地下管线、文物保护建筑、古树名木的保护工作。费用根据现场实际情况由发包人、监理单位签证。因承包人施工不当引起的损失由承包人承担。费用最终以审计机关出具的审计结论为准。

（7）施工现场清洁卫生的要求：达到相关规定的文明施工要求，费用包含在承包人报价包干使用的施工措施费用中。

（8）配合发包人办理施工许可证。

（9）承包人在开工前向监理人提供有关人员的上岗证及有关设备的年检合格证。

（10）施工期间对邻近建筑物、道路进行沉降、垂直度和平面位置观测等保护工作，费用包含在承包人中标报价中。

（11）双方约定承包人应做的其他工作：

承包人在实施承建本合同工程过程中的一切作业应保证发包人直接分包的其他专业工程的施工，并有义务提供与其他专业工程施工配合与协调，不得因其他承包人合理地进入本合同承包人的施工场地或工作面造成影响而提出费用和工期索赔。

承包人若发现施工图纸有任何错误或异常，应及时通知业主代表和监理工程师。

办理有关竣工资料归档或备案手续，所有归档或备案的资料在向有关部门提交前事先需报发包人审查并留存一份。

（12）承包人必须办理清运证，同时清运证作为结算依据。

（13）承包人在竣工结算时须提供泥浆车辆GPS行驶轨迹作为结算依据，若车辆未开GPS或GPS轨迹显示不正常，导致工程量扣减由承包人自行负责。

三、施工组织设计和工期

10、进度计划 
　　10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人应在签订合同后7日内向发包人提供符合发包人要求的工程总进度计划、实施性施工方案及施工方案的说明，并按月提供施工进度计划，开工一个月内向发包人、监理人提供符合要求的材料采购及使用计划。
　　工程师确认的时间：____________三个工作日。

11、开工及延期开工

11.1具体开工日期以发包人确认的开工报告中的开工日期为准。

工程开工日期：在接到发包人书面开工通知后5天内。具体以三方签署的开工报告日期为准。

13、工期延误

13.1双方约定工期可顺延情况：

发生以下原因经建设单位、监理单位确认后，工期可顺延，但延期费用不予补偿：

(1) 如设计变更和工程量增加，致使工程量增加造价超过合同价20%以上；

(2) 不可抗力；

(3) 由发包人原因造成的延误。

由上述（1）~（3）原因引起的工期顺延，发包人不承担因此所致的机械台班停置、人员窝工、停工等所有损失。特殊情况协商解决。

四、质量与验收 
　　17、隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位: 按工程建设验收规定、按工序部位验收。

19、工程试车 
　　19.5试车费用的承担：本工程无试车费用。

五、安全施工

按照本合同通用条款第20、21、22条执行。安全防护、文明施工措施费用包含在承包人中标报价中。

同时承包人在施工中应严格按照国家有关施工规范和规程进行施工，强化安全意识，如在施工中发生的有关材料、设备、交通运输、操作等施工质量事故、人员伤亡事故和意外事故等，其责任一概由承包人负责、与发包人无涉。承包人必须切实做好安全施工、文明施工，遵守社会治安、交通规则等有关规定，搞好周边环境卫生，搞好计划生育工作，因违章而导致罚款的一切后果，均由承包人负责，一概与发包人无涉。

六、合同价款与支付 
　　23、合同价款及调整

23.2本合同价款采用固定综合单价，可调总价方式确定。施工图范围内工程量清单编制说明明确未计入的工作内容、设计变更单及经发包人、监理人确认的工程联系单另计。承包人投标文件中所列的施工组织措施和施工技术措施，其费用均应包含在投标报价中。施工期间非不可抗力原因造成施工方案的更改，所增加的费用一概不予调整，相应的费用承包人应在投标报价中充分考虑，发包人不另支付。

23.3合同价款的调整

23.3.1在合同期内发生下列情况的合同价款可以调整：

（1）发包人提供的工程量清单数量有误；

（2）设计变更(由设计院出图并盖章),并由监理人、发包人签证；

（3）发包人及监理人签证确认工程变更联系单；

（4）标底预算清单编制说明中未计入部分；

（5）暂定综合单价部分。

23.3.2工程量的调整

施工图纸范围内工程量按实结算（除约定的不可调工程量外），暂定工程量、清单项目变更的工程量应根据设计图纸及其变更、变更联系单，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范（GB50857-2013）等工程量计算规则计算确定，并经监理人、发包人和发包人委托的造价咨询单位确认，最终结算以审计机关出具的正式报告为准。

23.3.3调整费用单价的确定：

1、发包人提供清单数量有误或工程变更引起的工程量项目工程数量的增减，结算时其单价原则上执行合同原有价格，调整合同价。但当工程单项变更金额占合同总价2%以上或工程量增减超过该项目工程数量15%的，增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价重新组价，经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后，作为结算依据。

2、工程变更引起的新的工程量清单项目，其相应综合单价的确定方法如下：

（1）合同中有相同工程项目单价的，执行合同原有的价格。

（2）合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算确定 (合同中存在二个及以上类似工程项目且单价不同时，以其中价格低的单价为准)。

投标文件清单中某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；如清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；

（3）合同中没有类似工程项目单价的，可以套用现行定额的项目，按以下原则执行重组综合单价，并按中标下浮率下浮【下浮率=（1-中标价（不含暂列金额））/业主招标控制价（不含暂列金额））*100%】：

定额：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省市政工程预算定额(2010版)》、《浙江省安装工程预算定额（2010版）》、《浙江省建设工程施工费用定额(2010版)》、《浙江省施工机械台班费用定额(2010版)》及其他有关补充定额、文件。

取费标准：

（1）本工程企业管理费费率按排水工程二类中间值取定，利润费率按排水工程中间值取定；其中安全文明施工费按“市区一般工程”中值计取；

（2）本工程不计提前竣工增加费、特殊地区增加费、行人行车干扰增加费；

（3）检验试验费、工程定位复测费、意外伤害保险费、安全文明施工费、企业管理费等相关费用执行甬建价[2014]5号文；

（4）民工工伤保险费按甬发改投资[2014]540号执行；

（5）税金按市区费率计取；

人工、材料价格、机械价格指数取定的先后次序：材料价参照《宁波建设工程造价信息综合版2015年10月刊》（鄞州区），无鄞州区材料信息价的，按同期宁波市材料信息价执行；如无宁波市材料信息价，参照《浙江造价信息2015年第10期》。上述均无的按市场价计入。人工市场信息价参照《宁波建设工程造价信息综合版》（2015年10月刊）发布的人工市场价格。机械费价格指数参照《宁波建设工程造价信息综合版》（2015年10月刊）发布的机械费价格指数。并明确《宁波建设工程造价信息》（商情版）和浙江省建设工程造价信息网页资料的《价格信息》（简称“省副刊”）不能作为结算依据。

（4）无法套用定额的，则根据市场组价，按规定计取规费和税金。

3、施工中出现施工图纸或设计变更与工程量清单项目特征描述不符的，发承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单的综合单价。

4、工程实施期间，由于工程变更而产生新的无信息价材料，价格确定方式：由承包人按照相关规定和程序组织招标或询价采购（须发包人、监理工程师参加）或由发包人（或其委托的咨询工程师）审定，签证材料价格一经确定后，价格不再下浮。

5、暂定综合单价在结算时，应先从合同总价中扣除发包人提供的暂定综合单价和工程量的乘积及相应的税金、农民工工伤保险，再按发包人签证的综合单价和实际工程量进行结算，并计取相应税金、民工工伤保险；综合单价重新组价则按第23.3.3条款结算。

6、土方外运运距按实调整，土方外运的处置费按甬价费【2010】139号文件规定结算，并按中标浮动率{中标浮动率=[（中标价-暂列金额）÷（招标控制价-暂列金额）-1]×100%}下浮。承包人未按规定办理处置费相关证明的不予结算。

23.3.4价格波动引起合同价格的调整：

1、人工市场信息价调整：以《宁波建设工程造价信息》为依据，以各期施工工期（经发包人和监理工程师签证的有效工期）前80%的算术平均数信息价与《宁波建设工程造价信息》综合版2015年第10月刊正刊相比，进行补差调整。只计取补差部分及其税金，并按中标下浮率【浮动率=（1-中标价（不含暂定综合单价部分）/业主预算价（不含暂定综合单价部分））*100%】下浮。

2、材料费调整：合同价不作调整。

3、机械价格指数波动，合同价不作调整。

4、工程结算最终以审计机关出具的审计结论为准。

23.3.6工程预付款

工程预付款：在签订施工合同后，承包人提交履约保证金后，支付合同价款10%的工程预付款。

25、工程量确认 
　　25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人每月25日向监理工程师、发包人提交每月完成工程量月报表。

26、工程款（进度款）支付

（1)双方约定的工程款（进度款）支付方式和时间：《浙江省建设工程价款结算暂行办法》中按月结算的有关规定，支付当月完成工程量价款的70%（预付工程款在工程进度款中进行抵扣：预付款分四次等额在每月进度款中相抵扣，如进度款不足全额抵扣，余下部分在下次计量时继续抵扣直至预付款抵扣结束），待工程综合验收合格并交齐竣工图纸和资料后一个月内付至合同价款的80％，经审计机关审计完毕出具审计报告后一个月内支付至结算价的95%。余款5%作为质量保修金。（不计利息）

（2）工程如发生变更，除发生重大的变更外（指累计变更造价占合同价20%及以上）均不计入当次工程进度款拨付范围，待工程竣工结算时一并结算。（如工程发生重大变更，则承发包双方在原合同基础上须签订工程款拨付补充协议，否则不计入当次进度款拨付范围）

（3）承包人向发包人、监理人提交已完工程量报告的时间：每月25日。

（4）如承包人未及时上报已完工程量月报表（附预算书）、工程形象进度报表和拨款申请表，发包人有权延期拨付工程进度款。

七、材料设备供应

27、发包人供应材料设备 
　　27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符： _____________________

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：__________
　　（3）承包人可代为调剂串换的材料：_______________
    （4）到货地点与一览表不符：_____________
    （5）供应数量与一览表不符：____________________
    （6）到货时间与一览表不符：_____________________
　　27.6发包人供应材料设备的结算方法

甲方供应材料、设备：无信息价材料的采购须发包人参与，并签证确认，否则将得不到结算。

甲方未按照条款约定的材料及设备的规格、数量、质量等级和提供时间、地点供应材料设备，所应承担的责任是：   无       。

1、赔偿乙方的直接经济支出（主要指差价、返工停工损失等）；

2、赔偿乙方由此而造成的质量、工期违约损失；________________

28、承包人采购材料设备

（1）承包人采购材料设备的约定：承包人采购的材料设备须符合设计和相关标准、规范的要求，主要材料还需征得发包人的同意。

（2）承包人采购材料、设备

承包人采购材料、设备：             1                。

1、全部由承包人采购；

任何材料的进场都需监理工程师验收合格后方能使用并提交质保单的检验报告。发包人对品牌或厂家有约定的材料，承包人应在约定的品牌或厂家范围内选购。如确需更换品牌或厂家的，也须选购与招标时发包人提供的相应材料品牌或厂家相同等级（或高于）标准的材料并经发包人、监理认可。必须符合设计和招标文件确定的品牌、规格、等级的要求，主要材料（设备）技术规格、品牌、等级，详见施工图及招标文件的要求。

（3）对承包人采购的设备材料的特殊要求：除甲供设备外（详见编制说明），其它材料都由承包人自行采购、保管。采购的设备应持有出厂证、产品合格证、质量证书等有效证件，并需业主代表和监理工程师按规定验收确认后方能使用，严禁使用“三无产品”；主要建筑材料应按质监部门的规定及要求做好试验工作，合格后方能使用；承包人未按要求采购设备和建筑材料必须承担工程的返工损失和工期、质量的违约责任。所有进场施工的材料和安装设备都必须按有关规定进行报验。
　　八、工程变更

当本工程需要变更时，由发包方、监理联合签发工程联系单，结构变更由设计单位出具正式修改通知书和修改图，并经发包方认可，承包人予以实施。若因特殊原因，发包方或监理方要求承包人对变更内容先予以实施，则承包人须在工程变更实施完后14天内按规定审批程序完成工程变更联系单，否则视为该项变更不涉及费用变更。
　　九、竣工验收与结算

32、竣工验收 
　　32.1承包人提供竣工图的约定：_确定初验日三天前提供完整的竣工资料（竣工验收相关文件除外）含竣工图；待初验时提出的相关问题整改结束后20天内进行竣工验收；竣工验收合格后30天内，承包人向发包人提供完整的竣工资料6套（1套原件），竣工图纸6套，包括工程结算资料。

工程竣工决（结）算以审计机关出具的审计结论为准。

34、保修

一、国家规定的一般工程保修期限为：

1、电线管线、给排水管道、设备安装为2年；

2、其它项目约定：本工程保修期限为2年；

保修期从竣工验收合格之日起计算。

二、保修担保的金额为本工程结算价款的  5%  。

三、保修金的退还：竣工验收合格且保修期满后扣除承包人应承担的保修费用后退还保修金余款（不计利息）。

十、违约、索赔和争议 
　　35、违约 
　　35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下： 
　　本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：　　　　∕

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：　　　　∕
　　本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：免除

双方约定的发包人其他违约责任：　　　　∕　          
　　35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：工期延误违约金为1000 元/天，延误合同工期违约金限额最高至合同价款的3.0 %。

因承包人原因，工期延误超过60天，或连续停工超过30天，或累计停工超过60天，或承包人已明显不可能在合同约定竣工之日前完成工程施工的，发包人可以无条件终止本合同，并另行组织施工，由此发生的费用均由承包人承担。承包人在接到发包人终止合同的书面通知后，必须在7日内无条件从现场清退，因承包人拒绝清退造成发包人损失的，由承包人承担全部的赔偿责任。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：违约金限额最高至支付工程合同价款的2.0 %。

双方约定的其他违约责任：（1）未履行机械设备到场承诺，扣合同价款的 1.0 %；（2）未履行项目经理及施工管理人员到场承诺，违约金限额为合同价款的3.0%；考勤天数按每人每月22日计，项目经理缺勤扣罚 2000 元/日，其他施工管理人员扣1000 元/日；（3）未履行安全、文明施工承诺，扣合同价款的1.0 %；（4）因承包人原因造成本合同无法履行时，发包人有权解除或终止本合同，没收承包人的合同价款10%的履约保证金，由此造成的各项损失均由承包人承担；（5）承包人因特殊原因要求更换项目经理及施工管理人员的须征得发包人同意，且更换项目经理的须向发包人支付每人次5万元的违约金，更换其他施工管理人员的支付每人次1万元的违约金。（6）因承包人原因未在竣工验收合格后60天内提供完整的竣工资料的及未办妥竣工资料归档或备案手续的，每逾期一天，支付违约金500元。违约金从当期的工程款或结算款中扣除。

由于承包人原因致工程施工过程中发包人遭受风险并造成损失的，发包人将酌情扣罚承包人的风险保证金，如发包人的损失超过风险保证金金额的，承包人还应额外赔偿。

合同生效时间：承包人提交履约保证金，双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位（法人）公章；

合同终止时间：工程保修期满并结清所有合同款项后。
　　37、争议 
　　37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时由双方当事人协商解决，如协商不成，任何一方可以向工程所在地人民法院提起诉讼。
　　十一、其他

38、工程分包 
　　38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：经建设单位审定认为必要的内容允许分包。　　
　  39、不可抗力 
　　39.1双方关于不可抗力的约定：_仅指战争、地震、对宁波市有影响的强台风及超强台风。
　  40、保险 
　　40.6本工程双方约定投保内容如下：

承包人投保内容：建筑安装工程险、建筑工程施工人员人身意外伤害保险。

承包单位必须按区政府鄞政办发［2007］111号文件要求，到承办政策性农业保险的共保体办理相关投保手续，凭保险合同到区公共交易中心开具工程交易单。
　　41、担保 
　　41.3本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：担保合同作为本合同附件。 
　　（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：支票、汇票，担保额度为合同价款10%。担保合同作为本合同附件。 
　　46、合同份数 
　　46.1双方约定合同副本份数：正本份数：贰份，双方各执壹份；

副本份数：十份，发包人伍份，承包人贰份，公证机构、招标办、审计局各壹份。

47、附加条款

1、在下列情况下发包人有权暂时停止支付工程款，直至承包人解决问题：

A、承包人工程质量未达到国家规范标准。

B、工地“文明施工”未达到合同规定的标准要求。

C、承包人无正当理由拒绝或拖延执行发包人代表的指令。

D、承包人挪用或拖延支付应付发包人指定分包商的应付款项。

2、依据合同的规定处罚承包人及因承包人过错导致发包人需向他人偿付违约金、赔偿金等，发包人经监理确认后可以直接从工程款或保修金中扣除。

3、严格执行通用条款13.1的规定，承包人在14日内未予提出的视为工期不顺延。

4、承包人、项目经理应准时参加各类会议，未经许可，擅自迟到或缺席，每次罚款2000元。其他考勤制度参照《鄞州区财政性建设项目施工现场关键岗位人员指纹考勤管理暂行办法》及补充规定执行。

5、发生安全伤亡事故，致重伤每次罚5万元，致亡每次罚20万元。

6、具体开、竣工日期按发包人出具的开工报告及批准的竣工报告为准。若工程竣工验收一次性通过，则承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期；若工程按发包人要求整改后通过竣工验收的，则以发包人最后通过竣工验收之日为竣工日期。

7、发包人要求承包人自备能够满足施工需要用电量的发电机，费用不补。不得因停电因素影响工期，由于停电影响工期的工期顺延不成立。

8、鄞州区财政性基本建设项目审计有关规定：

（1）按鄞政发[2010]116号文件及附件2执行。

（2）建设及施工单位应当如实上报工程竣工决（结）算，若审计部门组织社会中介机构审计的项目，则其工程造价核减率超过5%以上部分的审计费用及核增工程价款的追加费用（费率5%），由施工单位承担。施工单位应及时付清需承担的审查费，如未能及时支付的，则由建设单位从应付工程价款中扣缴。承包范围内的工程项目，工程结算最终以审计部门的审计结论为准。

9、发包人有权对承包人关于合同履约情况进行考核，承包人应按发包人的考核制度执行。

# 第五章  工程量清单

工程量清单编制说明

一、工程概述

雅源路污水压力管起点位于泵站出水管新建三通阀门井(通过三通选择将污水排至鄞西污水处理厂或宁波南区污水处理厂)，穿过沿江绿化带后沿雅源路东侧敷设，终点为鄞州大道现状污水沉井、压力管管径DN700mm,总长约1891m.

本工程包括老路破除修复、雅源路污水压力管铺设，雅源南路道路排管工程（南段）。

二、工程招标和分包范围

本次招标范围为鄞州区雅源路污水管道沟通工程老路破除修复、雅源路污水压力管铺设，雅源南路道路排管工程（南段）。

三、工程量清单编制依据

1、《鄞州区石碶街道雅源南路道路排管工程（南段）》（2015年9月）

2、《雅源路污水管道沟通工程》（2015年10月）

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013）；

5、《浙江省市政工程预算定额》（2010版）；

6、《浙江省建设工程施工取费定额》（2010版）；

7、《宁波市建设工程造价信息》2015年第10期；

8、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》；

9、《浙江省施工机械台班费用参考单价》（2010版）；

10、浙江省、宁波市补充定额和其他相关文件规定及其他相关图集等。

四、安全文明施工费取费

本工程安全文明施工费费用的取费计算基数人工费+机械费；本工程的安全文明施工费最低费率标准不得低于市区一般市政工程下限值；

五、其他说明

1、所有挖、填、外运土方清单工程量有设计图纸尺寸的按设计图纸尺寸计算，无设计图纸尺寸的按《浙江省市政工程预算定额》（2010版）《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）计算规则计算；

2、挖土2.5米以下按大开挖考虑，2.5~3.0米按疏打钢板桩考虑，3.0~4.0米按密打钢板桩考虑；

3、本工程混凝土均按商品砼考虑，砂回填按人工机制砂考虑，其它用砂均按净淡砂（长江、广东、珠江）考虑；

4、挖湿土按原地坪1.0米以下考虑；

5、土方、废渣、泥浆外运（含装车、处置等费用）运距投标单位自行考虑，结算时按实调整；

6、管道开挖经过绿化部分，施工完成后需修复，本工程绿化拆除修复暂定100000元；

7、雨水口PE管道修复做法参照图集06MS201-2-54实施，实际施工根据现场实际情况进行调整；

# 第六章  图纸

设计人：  宁波市城建设计研究院有限公司

| 序号 | 项目名称 | 图号 | 版本 | 出图日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鄞州区雅源路污水管道沟通工程—管网 |  | A3-A1 |  |  |
|  | 鄞州区雅源路污水管道沟通工程—排水 |  | A3-A1 |  |  |

# 第七章  技术标准和要求

1.工程说明

1.1工程概况

1.1.1  本工程基本情况：详见前附表一 ；

本工程具体地理位置如下：详见前附表一 ；

1.2 现场条件和周围环境

1.2.2 施工现场临时供水管径：已预留接口，承包人自行解决 。

施工现场临时排污管径：已预留接口，承包人自行解决。

施工现场临时雨水管径：已预留接口，承包人自行解决。

施工现场临时供电容量（变压器输出功率）： 能够满足施工电量   。

1.2.3 现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下：根据需要，另行提供。

### 1.3 地质及水文资料

1.3.1 地质及水文资料和信息数据如下：根据需要，另行提供   。

### 2. 承包范围

### 2.1 承包范围

2.1.1 承包人自行施工范围

本工程承包人自行施工的工程范围如下：前附表一。

2.1.2 承包范围内的暂估价项目

（3）上述暂估价项目的与本节第 2.1.1 项承包人自行施工范围的工作界面划分如： 无                          。

2.1.3 承包范围内的暂列金额项目

（4）关于暂列金额的其他说明：无                     。

### 2.2 发包人独立发包项目和发包人提供的材料设备

2.2.1 由发包人独立发包的其他工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。发包人独立发包给其他独立承包人的工程如下：   无        。

### 2.3 承包人与独立承包人的工作界面

2.3.1 承包人与独立承包人（包括与发包人提供的材料设备的供应商）的工作界面划分如下：由承包人与独立承包人之间进行商定，承包人在采购前，须由发包人确认无误后方可实施  。

### 2.4 承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施

2.4.1 承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求如下：现场办公用房2间                                            。

### 4.2 特殊质量要求

有关本工程质量方面的特殊要求如下：       无       。

### 10、履约担保

10.1 承包人履约担保

10.1.1 承包人应在签订合同前，承包人应当按照发包人在招标文件中规定的格式或者其他经过发包人的认可的格式向发包人提交一份履约担保。履约担保的金额为合同价款10%。履约担保是本项目施工承包合同的附件。

2、特殊技术标准和要求

1．材料和工程设备技术要求

1.3  本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为：  /   。

# 附件1：废标条件一览表

废标条件一览表

1、总则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

2、废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

（1）示范文本第二章“投标人须知”第 1.4.4 项规定的任何一种情形的。

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

（3）招标文件要求投标人开标时应到的人员未按规定到场的或未按规定提交示范文本第二章“投标人须知”第5.3.1条款规定的验证资料的。

（4）当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，未提交符合要求的更新资料或其提交的更新资料，未能通过资格评审的。

（5）未通过本章前附表第2.1条款规定的初步评审标准所列的任何一项内容。

（6）不按示范文本本章第3.3条款规定对评标委员会提出的有关投标文件存在问题进行澄清、说明或补正的。

（7）评标委员会认定投标人的施工机械设备配备或项目管理机构人员配备严重不足，无法满足施工需要的。

（8）不按本示范文本章第3.1.5条款规定对评标委员会提出的有关投标文件的错误进行修正或不接受修正后的内容和价格的。

（9）投标报价文件中除示范文本本章第3.1.5.1（3）条款所列情形外的其他计算性错误绝对值累计超过投标（总）报价的3％的。

（10）评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

（11）其他：附件2评标细则中规定的其他废标条款。

# 附件2：评标办法（细则）

1、根据第三章规定的评标办法，特制订本工程评标细则。

2、本项目采用的评标办法为：

合理低价法。满分100分，商务标分值100分，权重为100%。

3、本项目的开评标顺序为：

3.1 采用资格后审方式，先开资格审查申请文件对投标人进行资格审查，合格的投标人，按本条第3.2款规定顺序进行开评标。

3.2 对合格投标人的各部分投标文件，按以下顺序进行开评标：

开评商务标。

4、评标工作将根据本细则第3条规定的开标程序进行。

4.1资格条件初步评审。评标委员会对招标（代理）人经开标现场验证确认的有效投标人按以下程序进行资格条件初步评审：

4.1.1对资格审查申请文件的签字盖章、标注、格式等是否符合第三章评标办法前附表第2.1.1项规定的标准进行初步评审，并按照招标文件第三章评标办法前附表第2.1.2项规定的标准对资格审查申请文件进行初步评审；资格审查申请文件中内容不全或与投标人递交的原件内容不符合，视为资格后审不合格。

4.2 确定参加合格投标人。所有通过资格条件初步审查的均为合格投标人。

4.3 确定参加投标文件评审的投标人。

4.3.1所有合格投标人，均参加商务标的评审。

4.6、商务标评审（满分为100分）。评标委员会按下列程序对商务标进行评审：

4.6.1 对商务标的签字盖章、标注、格式等是否符合第三章评标办法前附表第2.1.1项规定的标准进行初步评审，并按照招标文件第三章评标办法前附表第2.1.4项规定的商务标评审标准对商务标进行初步评审；

4.6.2 对通过初步评审的商务标，评标委员会将按第三章评标办法前附表第2.2.3项规定的商务标评审标准审查投标报价的合理性，并根据不同情形作出相应处理：

4.6.2.1 本招标文件约定投标报价浮动率合理范围为-5%≤投标报价浮动率≤-10%。在投标报价合理范围，即7095673元～7484322元（含该范围上下限本数）的投标报价，按本款第4.6.3项规定的原则和评审标准进行集体评分。

投标报价＝评审控制价×（1 + 投标报价浮动率）+ 以项为单位的暂列金额

（计算结果以元为单位表示，四舍五入保留到个位数）

投标报价浮动率＝（投标评审价÷评审控制价 - 1）×100％

（计算结果以％表示，四舍五入保留两位小数。计算正数时视为上浮；反之视为下浮）

投标评审价指投标报价剔除招标文件中以项为单位的暂估价及暂列金额以后的价格，下同；评审控制价指招标控制价剔除招标文件中以项为单位的暂估价及暂列金额以后的价格，下同。

以项为单位的暂列金额=100000元。

4.6.2.2 对低于招标文件约定合理范围下限的投标报价，按本款第4.6.3.4（2）项规定计算商务标得分。

4.6.2.3 对低于招标控制价85%（即：6707025元）的投标报价，有下列情形之一的，均视为低于成本价投标，作否决投标处理：

（1）在投标报价文件中无详细且依据充分的成本测算资料；

（2）在投标报价文件中虽然提供了成本测算资料，但测算内容不完整、或依据不充分、或评标委员会三分之二以上成员经分析认为其成本测算依据不合理或明显低于市场价。

4.6.2.4 对高于招标文件约定合理范围上限或招标控制价的投标报价，其投标文件商务标不能通过初步评审，应作否决投标处理。

4.6.3 商务标评分

4.6.3.1 投标报价细微偏差修正：

投标报价采用总价报价形式的，以元为最小单位，保留到个位数为止。对未按此规定进行报价的投标人，其商务标将被视作有细微偏差，须按上述规定进行修正，第一位小数四舍五入。修正后的投标总价仍应符合招标文件的相关要求。若投标人拒绝按上述规定进行修正的，其商务标作废标处理。

4.6.3.2 评标衡量值组合：

投标报价浮动率在以下范围内（含该范围上下限本数）的，其评审价允许进入评标衡量值的组合：

投标报价浮动率合理范围为：-5%≤投标报价浮动率≤-10%，即7095673元～7484322元（含该范围上下限本数）。

4.6.3.3 评标衡量值计算公式

评标衡量值1 = 通过详细评审后各投标评审价格的算术平均值 ×（1 + 浮动率A）。此公式计算结果以“元”为单位，四舍五入，保留整数，中间计算过程不予保留。（适用采用合理低价法项目）

浮动率A的确定：在0、-0.2%、-0.4%、-0.6%、-0.8%、-1.0%、-1.2%、-1.4%、-1.6%、-1.8%、-2.0%十一个数值在商务标详细评审结束后随机确定；

4.6.3.4 商务标得分计算：

（1）符合本款第4.6.2.1项规定的投标报价按以下方法计算商务标得分：

满分100分，权重占100%，投标评审价与评标衡量值一致的，得100分；每高于评标衡量值1个投标报价偏离单位的，扣2分；每低于评标衡量值1个投标报价偏离单位的，扣1分。

1个投标报价偏离单位＝0.5%。

（2） 符合本款第4.6.2.2项规定的投标报价，其商务标得基本分60分。

4.7 计算投标得分（满分为100分）

投标得分＝商务标得分

计算投标报价得分采用内插法，商务分及评标计算结果均保留两位小数。

5、推荐中标候选人

5.1 本次评标共确定中标候选人1名，按投标得分从高到低排序，推荐中标候选人。

5.2 采用合理低价法的，当投标得分均为基本分时，将按与招标文件约定合理报价范围下限接近程度从高到低排序；投标报价均相同时，采用随机方式确定中标候选人的名次排序，先抽中的排名在先。

5.3 除本条第5.2款情形外，投标得分相同时，投标报价低者排序优先；投标得分和投标报价均相同时，采用随机方式确定中标候选人的名次排序，先抽中的排名在先。

6、其他

除另有约定外，本细则所列计算公式，其计算结果保留两位小数，中间计算过程不予保留，采用内插法计算各项得分。

7、本细则由招标人负责解释。

8、确定中标人

8.1、中标公示结束后，若无异议，招标人应当确定中标候选人为中标人。若中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约担保，或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，应由招标人重新组织招标。

8.2、开标结束后，招标人将通过鄞州区或宁波市检察院的查询系统对中标候选人及其拟派的项目经理2012年10月1日至今的行贿犯罪记录进行查询，若有行贿犯罪记录，则取消中标候选人资格。

8.3、中标人无正当理由不与招标人订阅合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按招标文件要求提交履约担保的，招标人应取消其中标资格，没收其投标保证金。招标人应将中标人因上述原因被取消中标资格的情况报告有关行政监督部门。有关行政监督部门可依法予以处罚并将中标人的此类行为记入其信用档案。

# 附件3：银行交款证明

银行交款证明

（此处复印银行转账回单）

注：未注明项目编号和标段号或备注错误的，造成投标保证金到账无法确认，做废标处理。

投标人：(盖章)            法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

日    期：     年     月     日

# 附件4：基本存款账户开户许可证

基本存款账户开户许可证

（此处复印基本存款账户开户许可证）

注：投标保证金未从单位基本账户进出的，做废标处理。

投标人：(盖章)            法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

日    期：     年     月     日

附件5：行贿记录查询函

查 询 申 请 函

宁波市鄞州区人民检察院：

因本公司参加                   项目投标，特到贵院查询本公司（组织机构代码证号：           ）和法人代表           （身份证号：           ）、项目负责人           （身份证号：           ）自2012年10月1日起至今有无行贿犯罪记录，请予受理。

注：在开标后，由招标人提交区人民检察院查询，经查询后若有行贿犯罪记录，则取消中标候选人资格。

（单位盖章）

年   月   日