丘北县普者黑及仙人洞村综合治理项目可行性研究报告、勘察、设计招标公告

项目编号：云科采字2016-2-2

1．招标条件

本招标项目已获批准建设，采购人为丘北县住房和城乡建设局（以下简称采购人），委托云南科安项目咨询有限公司（以下简称采购代理机构）对丘北县普者黑及仙人洞村综合治理项目可行性研究报告、勘察、设计进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人（以下简称投标人）参加本次投标。

2．项目概况与招标范围

2.1 项目名称：丘北县普者黑及仙人洞村综合治理项目可行性研究报告、勘察、设计进行公开招标。。

2.2 建设地址：普者黑及仙人洞村一带。

2.3建设规模：包含以下内容

- 自来水供水管网，自来水厂选址与设计方案，供水规模为6000立方米/日。

（2）雨水收集系统工程及湿地净化工程。

（3）生活污水收集及净化工程，建设管道收集系统和污水净化处理站。

（4）垃圾收集转运系统及垃圾处理站。

2.5采购范围：

2.5.1可行性研究报告编制：满足国家相关标准及发改部门审批的要求，同时满足招标文件的各项要求，并通过相关部门审批；

2.5.2地质勘察部分：初步勘察、详细勘察，提交工程勘察报告并承担任何勘察缺陷责任；

2.5.3工程设计部分：方案设计、初步设计（含概算编制）及有关报批、审批工作；施工图设计及施工过程、工程质量缺陷责任期内的设计跟踪服务。

2.6工作周期：可行性研究报告编制时间从启动到提交评审稿时间不超过30天；勘察不超过50天；设计不超过60天。

2.7质量要求：符合国家地方法律法规规定的相关标准及地方现行标准及规范要求。

2.8 标段划分：本次招标只设一个标段。

2.9 资格审查方式：资格后审。

3．投标人资格要求

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并具备如下要求：

3.1.1具备经国家工商行政管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或组织。

3.1.2同时具备（1）工程咨询乙级及以上资质（2）工程勘察综合资质或工程勘察（岩土工程专业）乙级及以上资质；（3）工程设计综合资质或工程设计乙级及以上（市政公用行业给水或排水工程）资质。

3.1.3项目负责人资格要求：

（1）拟派本项目的可行性研究编制的负责人应具备注册咨询师资格；

（2）拟派本项目的勘察负责人应具备注册土木工程师（岩土工程）资格；

（3）拟派本项目的设计负责人应具备注册结构工程师资格。

3.1.4本项目接受联合体投标。

3.1.4.1本项目接受由具有资质﹑能力的企业组成的联合体进行投标。

3.1.4.2联合体成员不得超过叁名；

3.1.4.3联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利﹑责任和义务；

3.1.4.4由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

3.1.4.5联合体各方不得再以自己名义单独参加或参加其他联合体投标；

3.1.4.6联合体应指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当提交由联合体各成员法定代表人签署的授权书，联合体各方应授权同一人作为本项目投标相关事宜的授权委托人。

4．招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者请于2016年 3 月 2 日至2016年 3 月 7 日（节假日除外），每日上午9：00时至11：30时，下午14：00时至17：00时（北京时间，下同），持投标人营业执照副本、投标人资质证书副本、入滇备案证（省外企业提供）、职务犯罪查询结果原件、法定代表人授权委托书（法定代表人出席除外）、法定代表人证明书、被授权人身份证、项目负责人注册证书（注册咨询师、注册土木工程师（岩土工程）、注册结构工程师）、联合体协议（如有）以上原件并复印一套（加盖企业公章并注明用于所报名工程核验）到云南科安项目咨询有限公司（文山市文新大道七幢一单元202）报名购买招标文件。

4.2 招标文件每套售价1000.00元，售后不退。

5.投标保证金

投标保证金金额为人民币：贰万元整（￥：20000.00元），投标保证金必须从投标人基本账户以“转账”或“电汇”形式提交到保证金专户，其它形式的投标保证金概不接受。投标人缴纳投标保证金时，需在转账凭证注明投标项目名称或者招标采购编号，并注明联系人及电话，投标保证金缴款单位名称必须和投标单位名称一致 ，未按要求提交投标保证金的视为放弃参与此次招标活动。

保证金专户

户    名：丘北县公共资源交易中心

开户银行：中国农业银行股份有限公司邱北县支行营业室

银行帐号：24079401040009587  保证金查询电话：0876-3017017

中标投标人的投标保证金将在中标公示期结束后五个工作日内无息退还到原缴款单位账户；中标人的投标保证金待签订合同并将合同送达丘北县公共资源交易中心备案后五个工作日内无息退还。

6．投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2016年3月22日15时00分，地点为丘北县公共资源交易中心开标厅（丘北县政府二楼）。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

7．发布公告的媒介

本次项目采购公告在云南省政府采购网： http://www.yngp.com   、文山州公共资源交易中心: http://www.ggzyzx.ynws.gov.cn 、云南省公共资源交易信息平台： http://www.ynggzyxx.com、丘北县公共资源交易中心： http://jyzx.ynqb.gov.cn 等同时发布。投标人在开标前务必认真阅读本招标文件全部内容，招标文件如有变更、补充等，将以网上公告形式发布告知。请投标人及时访问公告发布媒介获取最新信息，否则由此造成的后果由投标人自行承担。

7．联系方式

采购人：丘北县住房和城乡建设局

联系人：胡先生

电话：13577674288

采购代理机构：云南科安项目咨询有限公司

地 址 ：文山市文新大道七幢一单元202

邮 编 ：663000

联系人：陆先生、黄女士

电 话 ：0876-2129187

传 真 ：0876-2129187

2016年3月2日