版本号：2015-1

炭步镇红峰村农村生活污水治理工程、炭步镇石湖村农村生活污水治理工程、炭步镇鸭一村农村生活污水治理工程、炭步镇平岭头村农村生活污水治理工程

工程勘察设计招标文件

广花设公招字[2016]          号

-------------------------------------------------------------------------

招标人（章）：广州市花都区炭步镇人民政府

授权代表：黄工

地址：广州市花都区炭步镇北街路2号

邮政编码：510800

电话：020-86845403

传真：

电子邮箱：

招标代理（章）：广东建设工程监理有限公司

授权代表：刘工

地址：广州市花都区松园路26号建桥大厦607

邮政编码：510800

电话：020-36997068

传真：020-36997068

电子邮箱：hdgzjl@126.com

招标文件修改申报表

招标人（或招标代理机构）按照范本格式编制招标文件。如果修改，范本被删除的内容应标注删除线，新增内容应标注下划线。修改的内容请填在下表中，以便管理机构对招标人（或招标代理机构）作出的改动进行评估，避免因不恰当的改动而引起纠纷造成不良后果。与范本条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录范本条款，请投标人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：http://www.gzzbb.gz.cn）下载查阅。

| 序号 | 章节、条目 | 范本原文 | 拟删改的内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1.4 | 专业内容: □道路工程、□桥梁工程、□城市隧道工程、□排水工程、□给水工程、□照明工程、□公共交通工程、□城镇燃气工程、□热力工程、□ 。 | 专业内容: □道路工程、□桥梁工程、□城市隧道工程、排水工程、□给水工程、□照明工程、□公共交通工程、□城镇燃气工程、□热力工程、□桥涵工程、□绿化工程、□ 。 |
|  | 1.1.9 | 招标范围：□工程勘察（□岩土工程勘察、□工程测量、□工程物探（含管线探测）、□方案修改、□初步设计及概算、□施工图设计、□编制施工图预算、□现场服务、□ 。 | 招标范围：工程勘察（岩土工程勘察、工程测量、工程物探（含管线探测）、方案修改、初步设计及概算、施工图设计、编制施工图预算、现场服务、□ 。 |
|  | 1.2.3 | 申请人须具备建设行政主管部门颁发的 资质或以上资质。 | 申请人须具备建设行政主管部门颁发的①工程设计综合甲级资质证书，或市政公用行业丙级或以上资质证书，或市政公用行业（排水工程）专业丙级或以上资质证书；②工程勘察综合类甲级资质证书，或工程勘察专业类（岩土工程和工程测量）专业丙级资质或以上资质。 |
|  | 1.2.5 | 申请人委派的项目负责人须具备 资格或以上。 | 申请人委派的项目负责人须具备市政（含相近专业）高级工程师资格或以上。 |
|  | 1.2.6 | 申请人委派的建筑、结构专业负责人必须具备注册执业资格。其他专业负责人需具备注册执业资格，或者本专业（含相近专业）高级技术职称，或者中级技术职称从事本专业工作10年以上。 | 申请人委派的建筑、结构专业负责人必须具备注册执业资格。其他专业负责人需具备注册执业资格，或者本专业（含相近专业）高级技术职称，或者中级技术职称从事本专业工作10年以上。 |
|  | 1.2.7 | 申请人没有处于被本地建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内； | 申请人没有处于被本地建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内(申请人出具承诺书格式自定)； |
|  | 1.2.8 | 投标申请人业绩要求（□需要 /□不需要）： 投标申请人自 年 月 日（近3年或以上）至今（以合同签订日期为准）承担过类似业绩（类似业绩是指达到第1.2.3条所述资质方能承接的项目）。需同时提供如下资料： （1）中标通知书或项目审批部门出具的免招标的相关证明； （2）设计合同； （3）初步设计审查证明或施工图审查备案证明。 | 投标申请人业绩要求（□需要 /不需要）： 投标申请人自 年 月 日（近3年或以上）至今（以合同签订日期为准）承担过类似业绩（类似业绩是指达到第1.2.3条所述资质方能承接的项目）。需同时提供如下资料： （1）中标通知书或项目审批部门出具的免招标的相关证明； （2）设计合同； （3）初步设计审查证明或施工图审查备案证明。 |
|  | 1.2.9 | 项目负责人业绩要求（□需要 /□不需要） 项目负责人自 年 月 日（近3年或以上）至今（以合同签订日期为准）承担过类似业绩（类似业绩是指达到第1.2.3条所述资质方能承接的项目 ）。需同时提供如下资料： （1）中标通知书或项目审批部门出具的免招标的相关证明； （2）设计合同； （3）初步设计审查证明或施工图审查备案证明。 | 项目负责人业绩要求（□需要 /不需要） 项目负责人自 年 月 日（近3年或以上）至今（以合同签订日期为准）承担过类似业绩（类似业绩是指达到第1.2.3条所述资质方能承接的项目 ）。需同时提供如下资料： （1）中标通知书或项目审批部门出具的免招标的相关证明； （2）设计合同； （3）初步设计审查证明或施工图审查备案证明。 |
|  | 1.2.10 | 关于联合体投标： 如投标人组成联合体，联合体应当在投标报名前组成，应以 为牵头人，并签定联合体共同投标协议。投标人拟任本工程项目负责人应为牵头人正式员工。联合体共同投标协议应明确约定各方拟承担的工作和责任。投标报名截止后联合体增减、更换成员的，其投标无效。 | 关于联合体投标： 如投标人组成联合体，联合体应当在投标报名前组成，应以设计单位为牵头人，并签定联合体共同投标协议。投标人拟任本工程项目负责人应为牵头人正式员工。联合体共同投标协议应明确约定各方拟承担的工作和责任。投标报名截止后联合体增减、更换成员的，其投标无效。 |
|  | 1.3.1 | 报名时间为 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分，在规定的报名时间内，申请人必须同时凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件（非法定代表人报名时提供）、本人身份证原件到广州建设工程交易中心广州公共资源交易中心指定窗口购买招标文件，逾期不受理。购买招标文件时应提交下列资料： | 报名时间为2016年 月 日 时 分至2016 年 月 日 时 分，在规定的报名时间内，申请人必须同时凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件（非法定代表人报名时提供）、本人身份证原件到广州公共资源交易中心花都交易部指定窗口买招标文件，逾期不受理。购买招标文件时应提交下列资料： |
|  | 1.3.1.1 | 填妥并盖章的《广州建设工程投标报名申请表》一份，表格可从www.gzzb.gd.cn服务指南栏目下载。 | 填妥并盖章的《广州建设工程投标报名申请表》两份，表格可从www.gzggzy.cn服务指南栏目下载。 |
|  | 1.4.1 | 工程勘察费最高投标限价为 万元。工程设计费最高投标限价为 万元。 | 工程设计费收费暂定额为：71.08万元(其中红峰村暂定额为：10.33万元，石湖村暂定额为25.18万元，鸭一村暂定额为：25.67万元，平岭头村暂定额为9.9万元)，设计费报价由各投标人根据国家收费标准 及费率浮动幅度进行报价。投标人在附录5中报 价不得超过此暂定额。结算时，按广州市花都区 财政投资评审中心评审价为准。 工程设计费实行政府指导价，按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算，设计费浮动幅度为下浮0 %，在合同实施期间设计费按建设规模和设计工作量调整，但费率浮动幅度不变。 |
|  | 1.4.2 | 增加 | 初步设计、施工图设计占全部设计工作量比例为100%。 |
|  | 1.4.3 | 增加 | 岩土工程勘察费用，按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算，勘察费浮动幅度为下浮0%。在合同实施期间岩土工程勘察费按实际完成工作量调整，但费率浮动幅度不变。 |
|  | 1.4.4 | 增加 | 工程测量费实行政府指导价，按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算，测量费浮动幅度为下浮0%；在合同实施期间工程测量费按实际完成工作量调整，但费率浮动幅度不变。 |
|  | 1.4.5 | 增加 | 工程物探（含管线探测）费实行政府指导价，按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算，测量费浮动幅度为下浮0%；在合同实施期间工程物探费按实际完成工作量调整，但费率浮动幅度不变。 |
|  | 1.4.6 | 增加 | 1.4.6 1.4.3-1.4.5三项费用暂定额合计： 35.54万元(其中红峰村暂定额为：5.16万元，石湖村暂定额为12.59万元，鸭一村暂定额为：12.83万元，平岭头村暂定额为4.95万元)投标人在附录6中报价 不得超过此暂定额。 结算时，按广州市花都区财政投资评审中心评审 价为准。 |
|  | 1.6.2 | 招标项目的电子地形图由招标人提供。投标人可通过http://maps.google.com选择satellite（卫星图象）观察本项目的周边环境。 | 招标项目的电子地形图由招标人提供。投标人可通过http://maps.google.com选择satellite（卫星图象）观察本项目的周边环境。 |
|  | 1.6.5 | 增加 | 潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标内容有异议的，向招标人书面提出。 异议受理部门：广州市花都区炭步镇人民政府 异议受理电话：020-86845403 |
|  | 1.6.6 | 增加 | 本公告在广州公共资源交易网（网址：http://www.gzggzy.cn）和广东省招标投标监管网（http://www.gdzbtb.gov.cn/）和中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）等法定媒体发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。 |
|  | 2.3.4 | 现场考察集合时间： 。 | 修改： 现场考察集合时间：本项目不集中勘查现场，由投标人自行踏勘。 |
|  | 2.3.5 | 现场考察集合时间： 。 | 修改： 现场考察集合时间：本项目不集中勘查现场，由投标人自行踏勘。 |
|  | 2.4.2 | 投标人和其他利害关系人如对招标文件及随后收到的有关资料有任何异议的，应当在收到文件5日内以书面形式向招标人或代理机构提出意见，或者向招标管理机构提出书面投诉，逾期视为无异议。 | 修改： 投标人和其他利害关系人如对招标文件及随后收到的有关资料有任何异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出意见。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 |
|  | 2.4.3 | 投标人应在收到招标文件5日内将需要澄清的一切问题上传到广州公共资源交易中心网站进行网上答疑（或应尽快传真给招标人或者代理机构），投标人应在投标截止前10日停止质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，将统一整理为按时序编号的补充材料，在交易中心网站“招标答疑”中公开登载（或以书面形式通知所有招标文件收受人）。补充材料是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。补充材料如与原招标文件不符，以最新的修改为准。 | 修改： 投标人应在收到招标文件15日内将需要澄清的一切问题上传到广州公共资源交易中心网站进行网上答疑，投标人应在投标截止前18日停止质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，将统一整理为按时序编号的补充材料，在交易中心网站“招标答疑”中公开登载。补充材料是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。补充材料如与原招标文件不符，以最新的修改为准。 |
|  | 2.4.4 | 投标人收到书面补充材料后，应该在首页上签名盖章，并立即传真给招标人或者代理机构，说明收到有关资料。 | 修改： 书面补充材料一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。 |
|  | 2.4.5 | 增加 | 2.4.5 网上答疑的操作指南为：登陆广州公共资 源交易中心网站→进入“招标答疑”专区→“切 换至投标人” →通过项目编号或名称找到所需的 项目→在上述的答疑时间内点击“投标人问题列 表” →输入密码（密码为：123456）进入到提问 区域→提出自己的问题以及查看所有的问题。 |
|  | 2.7.1 | 技术文件（设计方案、电子文件、展示板）接收时不得启封，送达评标地点后，由招标管理机构的监督人员，或者交易服务机构见证人启封并编号，参与开标、评标的其他人员应当回避。评标结果揭晓前，负责编号的工作人员不得向他人透露投标文件编号的情况。 | 技术文件（设计方案、电子文件、展示板）接收时不得启封，送达评标地点后，由招标管理机构的监督人员，或者交易服务机构见证人启封并编号，参与开标、评标的其他人员应当回避。评标结果揭晓前，负责编号的工作人员不得向他人透露投标文件编号的情况。 |
|  | 2.7.2 | 如果实行网上投标，投标文件由远程招标投标服务系统随机编号。 | 删除 |
|  | 2.7.3 | 技术文件的正本、副本、展示图纸、模型、计算机文件的编号应当一致。 | 技术文件的正本、副本、展示图纸、模型、计算机文件的编号应当一致。 |
|  | 3.1.2 | 投标文件由商务文件和技术文件两部分组成。各部分投标文件应分别编制，各自独立包装。商务文件和技术文件两部分组成的总页数建议不超过 ＿页。 | 投标文件由商务文件和技术文件两部分组成。各部分投标文件应分别编制，各自独立包装。商务文件和技术文件两部分组成的总页数建议不超过400页。 |
|  | 3.1.3 | 投标文件一式4份（若涉及到保密信封、计算机文件、展示图纸、模型时，保密信封、计算机文件、展示图纸、模型仅各提供一份即可），其中正本1份，封面标注“正本”字样，副本3份，封面标注“副本”字样。正本与副本不符的内容，以正本为准。 | 投标文件一式5份（若涉及到保密信封、计算机文件、展示图纸、模型时，保密信封、计算机文件、展示图纸、模型仅各提供一份即可），其中正本1份，封面标注“正本”字样，副本4份，封面标注“副本”字样。正本与副本不符的内容，以正本为准。 |
|  | 3.2.1 | （3）投标书（格式见附录7）及联合体共同投标协议（如果有）（格式见附录8）； 勘察设计费报价表（格式见附录）。 （9）企业类似工程业绩证明材料复印件。 （10）项目负责人类似工程业绩证明材料复印件。 （11）为本项目拟投入的技术力量。主要包括项 目负责人及各专业负责人的资格、设计经历及业 务能力，主要设计人员的资格、设计经历及业务 能力，工程勘察人员的资格、业务能力和工程经 验，参加本项目人员配置情况等，对资格、获奖 及经历等内容必须附上有关的证明材料，并能保 证材料的真实性；（格式见附录）。 | （3）投标书（格式见附录7）及联合体共同投标协议（如果有）（格式见附录8）；设计费计算依据表、勘察费计算依据表（格式见附录）、投标报价汇总表（格式自定）。 （9）企业类似工程业绩证明材料复印件。 （10）项目负责人类似工程业绩证明材料复印件。 （11）为本项目拟投入的技术力量。主要包括项 目负责人及各专业负责人的资格、设计经历及业 务能力，主要设计人员的资格、设计经历及业务 能力，工程勘察人员的资格、业务能力和工程经 验，参加本项目人员配置情况等，对资格、获奖 及经历等内容必须附上有关的证明材料，并能保 证材料的真实性；（格式见附录）。 |
|  | 3.2.4 | 增加 | 商务文件副本（含签字盖章）可以是正本的复印件。 |
|  | 3.3.1 | 技术文件由下列资料组成： (a) 保密信封。 (b) 设计方案。 (c) 计算机文件。 (d) 展示图纸。 (e) 。 | 修改： 技术文件由下列资料组成： (a) 保密信封。 (b) 设计方案。 (c) 计算机文件。 |
|  | 3.3.2 | 技术投标文件必须隐匿投标人及专业技术人员的名称，除保密信封内的分辨投标人身份的文件外，投标人不得在技术文件的设计方案、计算机文件、展示图纸、设计模型上标注或做任何可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标。 | 技术投标文件必须隐匿投标人及专业技术人员的名称，除保密信封内的分辨投标人身份的文件外，投标人不得在技术文件的设计方案、计算机文件、展示图纸、设计模型上标注或做任何可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标。 |
|  | 3.3.4（1） | 设计方案以A3(297mm×420mm) 规格编排装订成册 （含封面及封底建议不超过 页）。 | 设计方案以A3(297mm×420mm) 规格编排装订成册 （含封面及封底不超过300页）。 |
|  | 3.3.5（1） | （1）计算机文件包括 内容： (a) 一张用于识别投标方案的JPG格式的图型文件。 (b) 一套PDF格式或PPT格式制作的电子版文本文件。 (c) 一套WORD格式的电子版文本文件。 (d) 一套AutoCAD格式的设计图形文件。 | （1）计算机文件包括(a)、(b) 内容： (a) 一张用于识别投标方案的JPG格式的图型文件。 (b) 一套PDF格式或PPT格式制作的电子版文本文件。 (c) 一套WORD格式的电子版文本文件。 (d) 一套AutoCAD格式的设计图形文件。 |
|  | 3.3.5（2） | 计算机文件应从网上投递到勘察设计远程招标投标服务系统。同时还要刻录光盘1套，随纸质文本文件一起提交。 | 计算机文件应从网上投递到勘察设计远程招标投标服务系统。同时还要刻录光盘1套，随纸质文本文件一起提交。 |
|  | 3.3.6 | 展示图纸 （1）设计方案展示图纸制作一套，不宜超过 幅，内容为表现图、分析示意图、总平面图等，可以水平或垂直展示，图纸规格不宜大于A0（约1189mm×841mm），图纸比例由投标人根据视觉效果自行决定，展示图纸宜裱在轻质板上。 （2）展示图纸用不透明包装物包装密封，外面标注“项目名称”及“展示图纸”字样。 | 删除 |
|  | 3.4.1 | 投标人□需要/□不需要提交投标保证金 元，投标保证金于 年 月 日前交到 。 | 投标人□需要/不需要提交投标保证金 元，投标保证金于 年 月 日前交到 。 |
|  | 5.1.1 | 评标委员会由广州建设工程交易中心专家库随机抽取的专家 名和业主代表 名组成，共 名。 | 评标委员会由广州公共资源交易中心专家库随机抽取的专家4名和业主代表1名组成，共5名。 |
|  | 5.2.5 | 如果少数投标人超越招标文件要求提交了模型、演示动画、特殊规格展示图纸或发生其他特殊情况，评标委员会可以对超越招标文件要求的内容不进行评审，只评审该投标文件符合要求的内容。 | 如果少数投标人超越招标文件要求提交了模型、演示动画、特殊规格展示图纸或发生其他特殊情况，评标委员会可以对超越招标文件要求的内容不进行评审，只评审该投标文件符合要求的内容。 |
|  | 5.3 | 评标办法 采用 | 评标办法 采用办法二 投票法评标 |
|  | 5.4.2 | 招标人采用下面方法确定中标人： □（a）招标人委托评标委员会直接确定中标人； □（b）确定评标委员会推荐的排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未提交的，或者存在违法行为被有关部门依法查处，且其违法行为影响中标结果的，确定排名第二的中标候选人为中标人。如排名第二的中标候选人也发生上述问题，则确定排名第三的中标候选人为中标人。 | 招标人采用下面方法确定中标人： □（a）招标人委托评标委员会直接确定中标人； （b）确定评标委员会推荐的排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未提交的，或者存在违法行为被有关部门依法查处，且其违法行为影响中标结果的，确定排名第二的中标候选人为中标人。如排名第二的中标候选人也发生上述问题，则确定排名第三的中标候选人为中标人。 |
|  | 附录5 | 勘察设计费报价表 | 修改，详见修改后《市政综合工程设计费用计算表 》 |
|  | 附录6 | 增加 | 详见增加后《勘察费报价及计算依据表》 |
|  | 附录9 | 投标人已完成项目情况 | 删除 |
|  | 附录10 | 本项目拟投入的人员基本情况表 | 删除 |
|  | 附录12 | 资格审查表 | 修改，详见修改后《资格审查表》 |
|  | 附录13 | 商务文件有效性审查表 | 修改,详见修改后《商务文件有效性审查表》 |
|  | 附录14 | 商务文件综合评分表 | 删除 |
|  | 附录16 | 技术文件综合评分表 | 删除 |
|  | 附录18 | 市政工程设计方案评审记录表 | 修改详见附表 |

目  录

第一章  招标公告  ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

第二章  招标说明  ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

第三章  投标文件编制要求  ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

第四章  废标条款  ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

第五章  开标评标定标  ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

第六章  合同主要条款  ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

附录1  投标申请表（申请人、资质、机构简介）  ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

附录2  投标申请表（投标人的业绩）  ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

附录3  投标申请表（关键人员配备）  ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

附录4  正式投标人名单  ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

附录5  勘察设计费报价表┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

附录7  投标书  ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

附录8  联合体共同投标协议  ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

附录9  投标人已完成项目情况  ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

附录10 本项目拟投入的人员基本情况表  ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

附录11 投标文件接收记录表格  ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

附录12 资格审查表  ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

附录13 商务文件有效性审查表  ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

附录14 商务文件综合评分表  ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

附录15 技术文件有效性审查表  ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

附录16 技术文件综合评分表  ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

附录17 投票汇总表  ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

附录18 市政工程设计方案评审记录表  ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

附录19 投票表格  ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

附录20 基础资料和设计任务书  ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

第一章  招标公告

- 1.1    项目概况

1.1.1  工程名称：炭步镇红峰村农村生活污水治理工程、炭步镇石湖村农村生活污水治理工程、炭步镇鸭一村农村生活污水治理工程、炭步镇平岭头村农村生活污水治理工程勘察设计。

1.1.2  工程位置：花都区炭步镇内。

1.1.3  设计范围：2016年花都区炭步镇4项农村生活污水治理工程，包括炭步镇红峰村农村生活污水治理工程、炭步镇石湖村农村生活污水治理工程、炭步镇鸭一村农村生活污水治理工程、炭步镇平岭头村农村生活污水治理工程。红峰村采用集中式污水治理方案，方案考虑将污水接入现有污水管网中；石湖村、鸭一村、平岭头村采用分散式污水治理方案，方案考虑污水收集后分别设置污水处理站进行处理派饭。服务总人口约为27800人，设计污水管径均为200mm～800mm，设计管网总长度约为25km等。

1.1.4  专业内容: □道路工程、□桥梁工程、□城市隧道工程、排水工程（雨水管及污水管分离设计）、□给水工程、□照明工程、□公共交通工程、□城镇燃气工程、□热力工程、□桥涵工程、□                   。

1.1.5  项目批准文件：花水字【2014】524号 。

1.1.6  资金来源：财政资金。

1.1.7  建设规模：本工程日污水处理量100～1000立方米/天，污水管径均为DN200mm～DN800mm，设计管网总长度约为45km。项目工程建设投资约1524万元（其中红峰村约251万元、石湖村约550万元、鸭一村约568万元、平岭头村约155万元）。

1.1.8  设计合理使用年限： 20 年。

1.1.9  招标范围：工程勘察（岩土工程勘察、工程测量、工程物探（含管线探测）、方案修改、初步设计及概算、施工图设计、编制施工图预算、现场服务。

1.1.10前期服务机构名称（含项目建议书、可行性研究报告、规划等编制单位） :无

[注释] 如果前期服务机构参加本次投标，应将本公告发布前最终完成的工作成果（含电子文件）在投标人购买招标文件的同时提供给所有投标人参考，否则前期参与的服务机构中标无效。

- 1.2    资格审查合格条件

1.2.1  申请人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。

1.2.2  申请人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。

1.2.3  申请人须具备建设行政主管部门颁发的①工程设计综合甲级资质证书，或市政公用行业丙级或以上资质证书，或市政公用行业（排水工程）专业丙级或以上资质证书；②工程勘察综合类甲级资质证书，或工程勘察专业类（岩土工程和工程测量）专业丙级资质或以上资质。

1.2.4  申请人及项目负责人在本市已建立诚信档案，并可在广州公共资源交易中心网站查询档案信息。

1.2.5  申请人委派的项目负责人须具备市政（含相近专业）高级工程师资格或以上。

1.2.6  申请人委派的建筑、结构专业负责人必须具备注册执业资格。其他专业负责人需具备注册执业资格，或者本专业（含相近专业）高级技术职称，或者中级技术职称从事本专业工作10年以上。

1.2.7  申请人没有处于被本地建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内(申请人出具承诺书格式自定)；

1.2.8  投标申请人业绩要求（□需要 /不需要）：

投标申请人自    年  月   日（近3年或以上）至今（以合同签订日期为准）承担过类似业绩（类似业绩是指达到第1.2.3条所述资质方能承接的项目）。需同时提供如下资料：

（1）中标通知书或项目审批部门出具的免招标的相关证明；

（2）设计合同；

（3）初步设计审查证明或施工图审查备案证明。

注：广州地区业绩的中标通知书应由以下单位确认：广州公共资源交易中心及其分部、前广东省建设工程交易中心、前广州市建设工程交易中心、前广州市番禺区建设工程交易中心（招标中心）、广州市花都区建设工程招标管理办公室、前广州经济技术开发区建设工程交易中心、前从化市建设工程交易中心、前增城市建设工程交易中心。其他地区业绩的中标通知书应由当地的有形建筑市场确认。

1.2.9项目负责人业绩要求（□需要 /不需要）：

项目负责人自          年   月   日（近3年或以上）至今（以合同签订日期为准）承担过类似业绩（类似业绩是指达到第1.2.3条所述资质方能承接的项目 ）。需同时提供如下资料：

（1）中标通知书或项目审批部门出具的免招标的相关证明；

（2）设计合同；

（3）初步设计审查证明或施工图审查备案证明。

注：广州地区业绩的中标通知书应由以下单位确认：广州公共资源交易中心及其分部、前广东省建设工程交易中心、前广州市建设工程交易中心、前广州市番禺区建设工程交易中心（招标中心）、广州市花都区建设工程招标管理办公室、前广州经济技术开发区建设工程交易中心、前从化市建设工程交易中心、前增城市建设工程交易中心。其他地区业绩的中标通知书应由当地的有形建筑市场确认。

1.2.10 关于联合体投标：

如投标人组成联合体，联合体应当在投标报名前组成，应以设计单位为牵头人，并签定联合体共同投标协议。投标人拟任本工程项目负责人应为牵头人正式员工。联合体共同投标协议应明确约定各方拟承担的工作和责任。投标报名截止后联合体增减、更换成员的，其投标无效。

- 1.3    投标报名

1.3.1  报名时间为   年  月  日  时   分至   年  月  日  时  分，在规定的报名时间内，申请人必须同时凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件（非法定代表人报名时提供）、本人身份证原件到广州公共资源交易中心花都交易部指定窗口买招标文件，逾期不受理。购买招标文件时应提交下列资料：

1.3.1.1填妥并盖章的《广州建设工程投标报名申请表》两份，表格可从www.gzzb.gd.cn服务指南栏目下载。

1.3.1.2联合体共同投标协议原件一份（若联合体投标）（格式见附录8）。

以上资料不全的，不予报名。

1.3.2  在规定的报名期间，报名的申请单位不足5名时，招标人（或招标代理机构）有权：

（1）发布公告延长接受报名时间。在延期报名时间内，已报名申请单位的资料仍有效并可自行补充资料，未报名的申请单位可根据公告的约定参与报名。

（2）依法重新招标。

1.3.3  申请人报名时，如遇到招标人（或招标代理机构）阻挠，可以径直向招标管理机构投诉。

- 1.4    费用

1.4.1 工程设计费收费暂定额为：71.08万元(其中红峰村暂定额为：10.33万元，石湖村暂定额为25.18万元，鸭一村暂定额为：25.67万元，平岭头村暂定额为9.9万元)。

设计费报价由各投标人根据国家收费标准及费率浮动幅度进行报价。投标人在附录5中报价不得超过此暂定额。结算时，按广州市花都区财政投资评审中心评审价为准。

工程设计费实行政府指导价，按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算，设计费浮动幅度为下浮0 %，在合同实施期间设计费按建设规模和设计工作量调整，但费率浮动幅度不变。（注：4条村设计费需分别报价，且不能超过其暂定额）

1.4.2  初步设计、施工图设计占全部设计工作量比例为100%。

1.4.3  岩土工程勘察费用，按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算，勘察费浮动幅度为下浮0 %。在合同实施期间岩土工程勘察费按实际完成工作量调整，但费率浮动幅度不变。

1.4.4  工程测量费实行政府指导价，按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算，测量费浮动幅度为下浮0 %。在合同实施期间工程测量费按实际完成工作量调整，但费率浮动幅度不变。

1.4.5  工程物探（含管线探测）费实行政府指导价，按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算，测量费浮动幅度为下浮0 %。在合同实施期间工程物探费按实际完成工作量调整，但费率浮动幅度不变。

1.4.6  1.4.3-1.4.5三项费用暂定额合计：35.54万元(其中红峰村暂定额为：5.16万元，石湖村暂定额为12.59万元，鸭一村暂定额为：12.83万元，平岭头村暂定额为4.95万元)。投标人在附录6中报价不得超过此限额。结算时，按广州市花都区财政投资评审中心评审价为准。（注：4条村三项费用需分别报价，且不能超过其暂定额）

1.4.7  市财政投资项目应实行限额设计，初步设计的建设内容和建设标准不得超过可行性研究报告批复的范围，编制初步设计概算不得超过经批准的可行性研究报告总投资。

政府固定资产投资应当坚持估算控制概算，概算控制预算，预算控制决算的原则。

1.4.8  未中标单位经济补偿及补偿金额

√本工程不设未中标单位经济补偿，投标费用由投标人自理。

□本工程设未中标单位经济补偿。中标价=工程勘察设计费总额+未中标单位经济补偿总额（未中标单位经济补偿包含在中标价内），中标人根据评标委员会对投标人的评审排序，在收到招标人的第一笔预付款后分别向未中标单位支付经济补偿（含税金等）：

评审排序第2名    万元；

评审排序第3名    万元；

评审排序第4名    万元；

评审排序第5名    万元；

…………

其余投标人费用自理。

注：1.如果招标失败，则当次不向未中标单位支付经济补偿。2.招标人和中标人有权在实施方案中参考使用获得经济补偿的所有投标方案成果的部分内容。

- 1.5    工期

1.5.1  设计工期：中标人应在设计合同签订后30工作日内完成方案修改，方案确定后 15 工作日内完成初步设计，初步设计审查批准后 25 工作日内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后5工作日内完成补充、修改。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终合同价格的0.3%；误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的30%。

1.5.2  勘察工期：合同签订后，承包人收到发包人发出具备进场条件的的通知起计40  日内提交勘察成果文件。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终合同价格的0.3%；误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的30%。

- 1.6    其他事项

1.6.1  投标时是否需要提交设计模型：否。

1.6.2  招标项目的电子地形图由招标人提供。投标人可通过http://maps.google.com选择satellite（卫星图象）观察本项目的周边环境。

1.6.3  投标报名费人民币  100  元，交纳后不予退回，由交易服务机构开具发票。

1.6.4  购买招标文件每套人民币  500  元，由收款机构开具发票。

1.6.5  潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标内容有异议的，向招标人书面提出。

异议受理部门：广州市花都区炭步镇人民政府异议受理电话：020-86845403。

1.6.6  本公告在广州公共资源交易网（网址：http://www.gzggzy.cn）和广东省招标投标监管网（http://www.gdzbtb.gov.cn/）和中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）等法定媒体发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。

- 1.7   招标人

1.7.1 名称：广州市花都区炭步镇人民政府

1.7.2邮政编码、地址：510800、广州市花都区炭步镇北街路2号

1.7.3 联系人： 黄工

1.7.4 电话（手机）号码：020-86845403

1.7.5 传真号码：

1.7.6 电子邮箱：

- 1.8   招标代理机构

1.8.1 名称：广东建设工程监理有限公司

1.8.2 邮政编码、地址：510800、广州市花都区新华街松园路26号建桥大厦607

1.8.3 联系人：  刘工

1.8.4 电话（手机）号码：020-36997068

1.8.5 传真号码：  020-36997068

1.8.6 电子邮箱： hdgzjl@126.com

- 1.9  交易服务机构

1.9.1 名称：广州公共资源交易中心花都交易部

1.9.2 邮政编码、地址：花都区新华街公益路22号

1.9.3 电话（手机）号码：020-28866076

1.9.4 传真号码：020-28600754

1.9.5 网址：www.gzggzy.cn

- 1.10   招标管理机构

1.10.1 名称：广州市花都区建设工程招标管理办公室

1.10.2 邮政编码、地址：花都区公益路39号

1.10.3 电话（手机）号码：020-36897092

1.10.4 传真号码：

1.10.5 网址：

第二章  招标说明

- 2.1    免责条款

2.1.1  招标文件的解释权归招标人所有，招标人有权在法律允许范围内调整本次招标活动的细节及保留最终解释权。

2.1.2  招标人不受将合同授予任何投标人的约束，招标人有权接受任何一份投标文件的全部或部分内容。

2.1.3  招标人向投标人提供的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

2.1.4  投标人应承担其现场考察、编制和提交投标文件有关的一切费用、损害和人身伤亡事故责任，不管投标结果如何，招标人（或招标代理机构）对上述费用不负任何责任。

2.1.5  招标人（或招标代理机构）对投标人的失误不负任何责任，投标人应指定一名投标事务负责人，专门负责跟踪、接收、阅读和理解招标文件及随后收到的有关资料，向招标人（或招标代理机构）发出质疑，检查投标文件，协助有关人员尽力克服各种投标失误。

2.1.6  评标委员会成员应承担其参加评标有关的一切费用、损害和人身伤亡事故责任，招标人（或招标代理机构）除提供评标酬金和因请外地专家而发生的差旅费用外，对其他费用不负任何责任。

- 2.2    招标文件效力

2.2.1  招标文件在招标管理机构备案。

2.2.2  招标文件是招标人发出的要约邀请，投标人参加投标均视为承认招标公告、招标文件及附件的所有条款,并承诺一旦中标将按招标文件、投标文件、合同条款、技术规范要求的质量和进度完成全部委托任务。

2.2.3  招标人（或招标代理机构）与投标人之间通过交易中心网站传送的电子文件（电子邮件）是指数字、文字、图形等以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体，依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送的文件，与公开登载的文件或者盖章发出的文件一样具有同等效力。

2.2.4  招标人（或招标代理机构）通过交易服务机构公开登载的文件，与盖章发出的文件一样具有同等效力。

- 2.3    现场考察

2.3.1  招标人安排投标人代表对工程现场进行考察，目的是使每个投标人查看现场并获得编制投标文件所需要的一切资料。

2.3.2  每个投标人参加现场考察的人数不宜超过3人，外国投标人代表应自带中文翻译。

2.3.3  现场考察期间招标人将召开一次会议，接受投标人代表的提问。

2.3.4  现场考察集合时间：本项目不集中勘查现场，由投标人自行踏勘。

2.3.5  现场考察集合地点：本项目不集中勘查现场，由投标人自行踏勘。

- 2.4    质疑和澄清

2.4.1  投标人应认真审阅招标文件和有关资料，尽力澄清一切疑点，对工程现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。

2.4.2  投标人和其他利害关系人如对招标文件及随后收到的有关资料有任何异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出意见。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

2.4.3  投标人应在收到招标文件15日内将需要澄清的一切问题上传到广州公共资源交易中心网站进行网上答疑，投标人应在投标截止前18日停止质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，将统一整理为按时序编号的补充材料，在交易中心网站“招标答疑”中公开登载。补充材料是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。补充材料如与原招标文件不符，以最新的修改为准。

2.4.4  书面补充材料一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。

2.4.5  网上答疑的操作指南为：登陆广州公共资源交易中心网站→进入“招标答疑”专区→“切换至投标人” →通过项目编号或名称找到所需的项目→在上述的答疑时间内点击“投标人问题列表” →输入密码（密码为：123456）进入到提问区域→提出自己的问题以及查看所有的问题。

- 2.5    延期

2.5.1  如果招标过程出现招标管理机构要求暂停、重新评标等意外情形，招标投标各项期限相应延长。

2.5.2  为使投标人在编制投标文件时把招标人对招标文件的澄清、修改和补充内容考虑进去，招标人可以酌情延长提交投标文件的截止日期。

- 2.6    投标时间和地点

2.6.1  投标截止时间为   年   月    日     时     分，投标地点为               。

2.6.2  投标人应在投标截止时间前递交投标文件，逾期概不受理。

2.6.3  投标人递交投标文件后应自行离开投标地点，不得逗留及影响他人递交投标文件。

- 2.7    投标文件编号

2.7.1  技术文件（设计方案、电子文件、展示板）接收时不得启封，送达评标地点后，由招标管理机构的监督人员，或者交易服务机构见证人启封并编号，参与开标、评标的其他人员应当回避。评标结果揭晓前，负责编号的工作人员不得向他人透露投标文件编号的情况。

2.7.2  如果实行网上投标，投标文件由远程招标投标服务系统随机编号。

2.7.3  技术文件的正本、副本、展示图纸、模型、计算机文件的编号应当一致。

- 2.8    公开展示

2.8.1  按招标文件规定获得补偿的投标文件，评标后不予退回。

2.8.2  招标人有权在评标结束后公开展示获得补偿费用的所有投标方案成果，并通过传播媒介、杂志、书刊或其它形式介绍、展示及评价该方案成果，所有展示、推介、广告均不再向投标人支付费用。

- 2.9    知识产权转移

2.9.1  授予合同并支付定金后，中标方案的一次性使用权归招标人所有（署名权除外）。

2.9.2  如果招标人、中标人使用未中标方案作为本项目实施方案，招标人向提交方案的投标人付给招标文件规定的补偿费后，该方案的著作权、版权、专利权和使用权归招标人所有（署名权除外），招标人、中标人可以在本工程使用该方案。

- 2.10    其他

2.10.1  除特殊情况外，招标人有权在工程建设中根据需要对选定的实施方案进行调整和修改。招标人有权在实施方案中参考使用获得补偿费用的所有投标方案成果的部分内容，被使用部分的方案使用费按招标文件规定执行。

2.10.2  投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人负责。

2.10.3  招标人有权无须事先征求中标人的同意而披露关于中标人的名称、地址、合同条款。

2.10.4  本次招标由交易服务机构对各投标人提交的成果和评标过程、评标结果予以见证，若有纠纷，将按现行法律、法规通过友好协商或诉讼程序解决。

第三章  投标文件编制要求

- 3.1   投标文件

3.1.1   设计深度要求

3.1.1.1 市政工程勘察设计投标文件应达到建设部《市政公用工程设计文件编制深度规定》相应设计阶段的要求。

3.1.1.2设计独特具有独创性的节点位置，应该提供示意图。

3.1.2  投标文件由商务文件和技术文件两部分组成。各部分投标文件应分别编制，各自独立包装。商务文件和技术文件两部分组成的总页数建议不超过 500页。

3.1.3  投标文件一式5份（若涉及到保密信封、计算机文件、展示图纸、模型时，保密信封、计算机文件、展示图纸、模型仅各提供一份即可），其中正本1份，封面标注“正本”字样，副本4份，封面标注“副本”字样。正本与副本不符的内容，以正本为准。

3.1.4  投标文件应做到清晰、完整，文本、图纸规格应当尽量统一。除非另有规定，否则投标文件的计量单位宜采用国际标准计量单位，尺寸齐全、准确，所有文字说明和文字标注以中文为准，报价均为人民币，时间均为北京时间。

3.1.5  每个投标人报送一个投标方案，投标文件应达到招标文件规定的深度，满足评审需要。不响应招标文件要求的投标文件可能被拒绝，责任由投标人自负。

- 3.2   商务文件（含资格审查文件）编制要求

3.2.1 商务文件由下列资料组成：

（1）封面：写明项目名称、商务文件、投标人单位及年月日；加盖投标人公章。

（2）目录。

（3）投标书（格式见附录7）及联合体共同投标协议（如果有）（格式见附录8）；设计费计算依据表、勘察费计算依据表（格式见附录）、投标报价汇总表（格式自定）。

（4）填妥并盖章的《投标申请表》（格式见附录1、2、3）。

（5）企业营业执照副本复印件。

（6）企业资质证书副本复印件。

（7）项目负责人注册证书或职称证书复印件。

（8）各专业负责人注册证书或职称证书复印件。

（9）企业类似工程业绩证明材料复印件。

（10）项目负责人类似工程业绩证明材料复印件。

（11）为本项目拟投入的技术力量。主要包括项目负责人及各专业负责人的资格、设计经历及业务能力，主要设计人员的资格、设计经历及业务能力，工程勘察人员的资格、业务能力和工程经验，参加本项目人员配置情况等，对资格、获奖及经历等内容必须附上有关的证明材料，并能保证材料的真实性；（格式见附录）。

（12）提供勘察、设计优质服务的保证措施和设计周期以及保证设计进度的措施，与各相关部门及当地政府协调措施，代办设计报建的措施；提出工程施工期间设计配合措施。

（13）满足第一章第1.2条（资格审查合格条件）评审要求的资料。

3.2.2 商务投标文件的密封要求：投标人应确保投标文件密闭封装，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取投标文件的空隙。外面标注“项目名称”及“商务文件”字样。

3.2.3接收投标文件时，如果包封上没有按上述规定密封或加写标志，招标人予以拒绝，并退还给投标人。

3.2.4 商务文件副本（含签字盖章）可以是正本的复印件。

- 3.3   技术文件编制要求

- 3.3.1 技术文件由下列资料组成：

(a) 保密信封。

(b) 设计方案。

(c) 计算机文件。

(d) 展示图纸。

(e)            。

- 3.3.2 保密要求

技术投标文件必须隐匿投标人及专业技术人员的名称，除保密信封内的分辨投标人身份的文件外，投标人不得在技术文件的设计方案、计算机文件、展示图纸、设计模型上标注或做任何可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标。

- 3.3.3 保密信封

（1）设计投标保密信封，内附A3规格制作的表现图1张，加盖投标人公章，项目负责人署名。表现图内容应与设计方案一致（并注明表现图在设计方案中的页码或图号），用于分辨投标文件对应的投标人身份。

（2）保密信封用不透明信封独立密封，外面标注“项目名称”及“保密信封”字样。

- 3.3.4 设计方案

（1）设计方案以A3(297mm×420mm) 规格编排装订成册（含封面及封底不超过400页）。

（2）设计方案文本文件内容：

(a) 封面：写明项目名称、设计作品主题（不宜超过20个字）、编制年月；（白色封面）

(b) 目录。

(c) 设计说明书（含本项目的难点、建议和工程创新）。

(d) 设计图纸。

(e) 《工期计划表》（方案修改、初步设计、施工图设计的总工时和工期）。

(f) 投标人认为有必要提供的其他资料。

如本项目含勘察，则需增加如下内容：

(a) 针对项目场地及工程性质采用的勘察方案及建议，本次勘察的重点、难点及建议。

(b) 勘察工作流程和相应的工期进度计划。

(c) 勘察报告综合评价深度，勘察成果文件内容目录。

(d) 投标人掌握的勘察工作有关的法律法规、标准、规范一览表。

(e) 需要建设单位配合的事项。

(f) 投标人参与施工验槽，解决工程设计和施工中与勘察工作有关问题的服务承诺、响应时间。

（3）设计方案与计算机文件一起用不透明包装物包装密封，外面标注“项目名称”及“设计方案”字样。

- 3.3.5 计算机文件

（1）计算机文件包括(a)、(b)内容：

(a) 一张用于识别投标方案的JPG格式的图型文件。

(b) 一套PDF格式或PPT格式制作的电子版文本文件。

(c) 一套WORD格式的电子版文本文件。

(d) 一套AutoCAD格式的设计图形文件。

（2）计算机文件应从网上投递到勘察设计远程招标投标服务系统。同时还要刻录光盘1套，随纸质文本文件一起提交。

- 3.3.6 展示图纸

（1）设计方案展示图纸制作一套，不宜超过3幅，内容为表现图、分析示意图、总平面图等，可以水平或垂直展示，图纸规格不宜大于A0（约1189mm×841mm），图纸比例由投标人根据视觉效果自行决定，展示图纸宜裱在轻质板上。

（2）展示图纸用不透明包装物包装密封，外面标注“项目名称”及“展示图纸”字样。

- 3.4    投标保证

3.4.1  投标人□需要/不需要提交投标保证金  万元，投标保证金于开标前交到广州公共资源交易中心。

3.4.2  投标有效期90天，从提交投标文件截止日起计算。在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改或者撤回其投标文件。

3.4.3  招标人因特殊情况需要延长投标有效期时间，投标人可以拒绝投标，招标人对退出的投标人不作任何经济补偿。同意延长投标有效期的投标人，在延长期内本招标文件的规定仍然适用。

第四章  废标条款

4.1    废标

4.1.1  投标人有下列情况之一的，招标人将拒绝接收投标人的投标文件：

(a) 在投标截止期后逾期或未在指定地点递交投标文件的。

(b) 投标文件未按招标文件要求密封的。

(c) 项目负责人未携本人身份证原件准时出席收标会或未按要求签到的。

(d) 在投标截止时，投标人代表未同时凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托书原件（非法定代表人参加时提供）、本人身份证原件或其他可显示本人身份证号码的法定证件递交投标文件的。

4.1.2  商务投标文件有下列情况之一的，由评标委员会确定其为废标：

（a）投标人与招标人、评标委员会成员或者其他投标人串通投标。

（b）商务文件封面未盖投标人公章。

（c）《投标书》未加盖投标人公章。

（d）《投标书》未经法定代表人或者其授权代表签名。

（e）《投标书》包含有招标人不能接受的偏差，并且投标人拒绝书面撤回偏差。

（f）《投标书》未按招标文件规定的格式填写，内容不全或者关键字迹模糊无法辨认的。

（g）证明材料有弄虚作假者。

（h）不按第三章投标文件编制要求编制的投标文件。

（i）未按照招标文件要求提交投标保证金的。

（j）不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的。

（k）未按照招标文件要求进行投标报价的。

(l) 以联合体形式投标的，未向招标人提交联合体共同投标协议。

4.1.3  技术投标文件有下列情况之一的，由评标委员会确定其为废标：

（a）投标人在设计方案内标注名称、印章、商标等记认符号，使人辨认出投标人或其专业技术人员的身份。

（b）有互相雷同或串通投标的。

（c）有明显抄袭行为。

（d）侵犯他人著作权和特许权。

（e）不按第三章投标文件编制要求编制投标文件。

第五章  开标评标定标

- 5.1    评标委员会

5.1.1  评标委员会由广州公共资源交易中心专家库随机抽取的专家4名和业主代表1名组成，共5名。

5.1.2  评标委员会随机产生1名负责人，主持评审工作，负责人与其他成员有同等表决权。在评标分数统计结束后，如果有得分相同的投标方案，则评标委员会对得分相同的投标方案进行投票表决。

- 5.2    评标原则

5.2.1  评标委员会根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

5.2.2  在符合招标文件规定的前提下，评标委员会主要对投标方案的总体设计、可行性、经济性、优越性、功能和造型、运行和维护费用、对环境的影响等进行比选、评价和裁定，确定方案的优劣和分值。

5.2.3  开标、评标过程发现的问题和产生的纠纷，由评标委员会负责裁决。裁决前，评标委员会应认真阅读招标文件的规定。除非符合废标条件，否则投标文件存在的其他缺陷和失误，由评标委员会在评估时综合考虑，不作废标处理。

5.2.4  评标讨论过程中，评标委员会成员应当对投标文件发表专业、客观、公正的意见，意见不一致的应作进一步核实和讨论。评标委员会成员对任何一个投标文件的质疑，应当在讨论或现场讲解时提出，表决结果公布后才提出的质疑，不可作为改变表决结果的依据。

5.2.5  如果少数投标人超越招标文件要求提交了模型、演示动画、特殊规格展示图纸或发生其他特殊情况，评标委员会可以对超越招标文件要求的内容不进行评审，只评审该投标文件符合要求的内容。

- 5.3    评标办法 采用投票法评标

办法一   采用综合评分法评标

5.3.1  开标评标程序

（1）投标人递交投标文件。

（2）对商务文件公开开标（技术文件不予开封）。

（3）对投标人进行资格审查，编写资格审查报告。

（4）对商务文件进行有效性审查，并对通过有效性审查的商务文件进行综合评分。

（5）对技术文件编号，之后先进行有效性审查，然后对通过有效性审查的技术文件进行综合评分。

（6）揭晓技术文件评审结果。

（7）汇总投标人的综合得分，推荐中标候选人并编写评审报告。

5.3.2  招标人（或招标代理机构）在不透露投标人身份的前提下将技术文件交给评标委员会，不需要投标人派代表介绍投标方案。评审采用综合评分法。每个项目的权重分值详见“综合评分表”（格式见附录14、16）。评委必须严格按照“综合评分表”对投标文件进行评议、打分。

(a) 评标委员会专家首先按附录12《资格审查表》对各投标文件进行评审，只有通过资格审查的投标文件方可进入下一阶段的评审。如果有废标提议，则评标委员会成员共同表决，按照少数服从多数的原则决定是否废标。

(b) 评标委员会专家首先按附录13《商务文件有效性审查表》对各投标文件进行评审，只有通过商务有效性审查的投标文件方可进入下一阶段的评审。如果有废标提议，则评标委员会成员共同表决，按照少数服从多数的原则决定是否废标。

(c) 评标委员会专家按附录14《商务文件综合评分表》对各投标单位的商务文件进行综合评分。

(d) 评标委员会专家按附录15《技术文件有效性审查表》对各投标文件进行评审，只有通过技术有效性审查的投标文件方可进入下一阶段的评审。如果有废标提议，则评标委员会成员共同表决，按照少数服从多数的原则决定是否废标。

(e) 评标委员会专家按附录16《技术文件综合评分表》对各投标单位的技术文件（设计方案）进行综合评分。

(f) 评标委员会专家评出各投标人商务和技术文件的分数，计取算术平均分，得出每个投标人商务和技术文件的得分，分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

(g) 招标人（或招标代理机构）和交易中心工作人员开启保密信封，找出各编号技术文件所对应的投标人。

(h) 计算各投标人的综合得分，投标人的综合得分（满分100分）＝商务文件得分×30％（招标人确定）+技术文件得分×70％

(i) 评标委员会编写、签署评标报告，向招标人推荐综合得分最高的前三名中标候选方案（中标候选人）并标明排列顺序，评标报告由评标委员会全体成员签名，对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。

(j) 招标人（或招标代理机构）提前将揭晓评标结果的会议时间和地点通知所有投标人，并邀请投标人出席。公开展示所有投标文件及其评审名次，并根据请求告知已投标但未出席会议的投标人。

(k ) 评标委员会向招标人提交书面评标报告后即告解散，评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人（或招标代理机构）。

办法二   采用投票法评标

5.3.1  开标评标程序

（1）投标人递交投标文件。

（2）对商务文件公开开标（技术文件不予开封）。

（3）对投标人进行资格审查，编写资格审查报告。

（4）对商务文件进行有效性审查。

（5）对技术文件编号，之后先进行有效性审查，然后对通过有效性审查的技术文件进行综合评估。

（6）以投票方式确定技术文件（设计方案）的排序。

（7）揭晓技术文件评审结果。

（8）推荐中标候选人并编写评审报告。

5.3.2  招标人（或招标代理机构）在不透露投标人身份的前提下将技术文件交给评标委员会，不需要投标人派代表介绍投标方案。

(a) 评标委员会专家首先按附录12《资格审查表》对各投标文件进行评审，只有通过资格审查的投标文件方可进入下一阶段的评审。如果有废标提议，则评标委员会成员共同表决，按照少数服从多数的原则决定是否废标。

(b) 评标委员会专家首先按附录13《商务文件有效性审查表》对各投标文件进行评审，只有通过商务有效性审查的投标文件方可进入下一阶段的评审。如果有废标提议，则评标委员会成员共同表决，按照少数服从多数的原则决定是否废标。

(c) 评标委员会专家按附录15《技术文件有效性审查表》对各投标文件进行评审，只有通过技术有效性审查的投标文件方可进入下一阶段的评审。如果有废标提议，则评标委员会成员共同表决，按照少数服从多数的原则决定是否废标。

(d) 评标委员会专家对各投标单位的技术文件（设计方案）进行综合评审。评审之后，以差额选举逐轮淘汰的记名投票方式选出投标方案的排序。(评标表格详见附录17、附录18、附录19)

(e) 招标人（或招标代理机构）和交易中心工作人员开启保密信封，找出各编号技术文件所对应的投标人。

(f) 评标委员会编写、签署评标报告，向招标人推荐一至三个中标候选方案（中标候选人）并标明排列顺序，评标报告由评标委员会全体成员签名，对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。

(g) 招标人（或招标代理机构）提前将揭晓评标结果的会议时间和地点通知所有投标人，并邀请投标人出席。公开展示所有投标文件及其评审名次，并根据请求告知已投标但未出席会议的投标人。

(h ) 评标委员会向招标人提交书面评标报告后即告解散，评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人（或招标代理机构）。

- 5.4   定标

5.4.1  招标人在评标委员会推荐的候选方案中确定中标方案。但是，招标人认为评标委员会推荐的候选方案不能最大限度满足招标文件规定的要求的，依法重新招标。

5.4.2  招标人采用下面方法确定中标人：

□（a）招标人委托评标委员会直接确定中标人；

（b）确定评标委员会推荐的排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未提交的，或者存在违法行为被有关部门依法查处，且其违法行为影响中标结果的，确定排名第二的中标候选人为中标人。如排名第二的中标候选人也发生上述问题，则确定排名第三的中标候选人为中标人。

- 5.5  发生下列情形之一的，招标人将重新组织招标：

(a) 递交投标文件或通过资格审查的投标人不足五人；

(b) 所有投标被否决，或者经评议有效投标的投标人不足三人；

- 5.6    授予合同

5.6.1  招标人一般将合同授予中标人，合同在投标有效期或投标人接受的延长期内授出。

5.6.2  联合体中标的，由所有联合体成员法定代表人签署授权委托书，指定牵头人或代表，授权其代表所有联合体成员与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

5.6.3  中标人必须签署并执行招标文件规定的合同条件，如中标人所提供的投标条件（报价、工期、估算工程造价）比其他投标异常低，招标人可要求中标人对遵守参加投标的各项条件和履行合同的能力作出保证。

5.6.4  招标人提供证据证明中标人有下列行为之一的，经有关行政监督部门确认，该中标无效，招标人可以不与中标人签订合同：

(a) 不能兑现投标承诺。

(b) 弄虚作假骗取中标。

(c) 在招标、投标、评标、定标以及授予合同过程中，对招标人、代理机构、其他投标人、评标委员会成员、交易服务机构的工作人员行贿、利诱、欺诈或者施加影响。

(d) 擅自将任务转包其他单位。

(e) 中标人实质上不符合资格审查合格条件。

(f) 法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益的情形。

5.6.5  中标人不得擅自更换投标文件中拟派的设计人员及项目负责人，否则每人次扣合同金额1%。

附录1

投标申请表（申请人、资质、机构简介）

| 序号 | 内容 | 申请人（牵头人） | 联合体成员 | 联合体成员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称（盖章） |  |  |  |
| 2 | 法定代表人 |  |  |  |
| 3 | 总部邮政编码、注册地址 |  |  |  |
| 4 | 总部电话号码 |  |  |  |
| 5 | 总部传真号码 |  |  |  |
| 6 | 总部联络人、手机号码 |  |  |  |
| 7 | 本地邮政编码、注册地址 |  |  |  |
| 8 | 本地电话号码 |  |  |  |
| 9 | 本地传真号码 |  |  |  |
| 10 | 本地联络人、手机号码 |  |  |  |
| 11 | 电子邮箱 |  |  |  |
| 12 | 法人营业执照号、营业范围 |  |  |  |
| 13 | 工程设计资质证号、范围和等级 |  |  |  |
| 14 | 工程勘察资质证号、范围和等级 |  |  |  |
| 15 | ISO9000认证号、范围 |  |  |  |
| 16 | 简介（宜300字以内） |  |  |  |
| 17 | 完成本项目所独有的有利条件 （宜200字以内） |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |

申请人：                                                                                          申请日期：       年    月    日

附录2

投标申请表（投标人的业绩）

| 序号 | 投标人 （联合体成员） | 类似业绩名称 | 简介 | 合同额 （万元） | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

申请人（盖章）：                                                                                    申请日期：       年    月    日

附录3

投标申请表（关键人员配备）

| 序号 | 姓名 | 专业分工 | 职务 | 专业职称 | 工龄（年） | 主要负责过的项目名称及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |

注：总负责人和负责人按本工程的实际需求填写。

申请人：                                                                                          申请日期：       年    月    日

附录4（本表送交易服务机构备案）

正式投标人名单

招标项目名称：

| 序号 | 投标人名称 | 联络人 | 电话号码 （移动电话） | 购买招标文件日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

经办人：                  电话：                      日期：       年   月   日

附录5（适用于设计报价）

市政综合工程设计费用计算表

| 序 号 | 分项名称 | 规模或等级 | 工程估算 投资(万元) | 收费基价 （万元） | 系数 | 设计费估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路工程 |  |  |  |  |  |
| 2 | 桥梁工程 | 座 |  |  |  |  |
| 3 | 隧道工程 | 座 |  |  |  |  |
| 4 | 排水工程 | 项 |  |  |  |  |
| 5 | 交通工程（含交通监控） | 项 |  |  |  |  |
| 6 | 照明工程 | 项 |  |  |  |  |
| 7 | 施工期间交通组织设计 |  |  |  |  |  |
| 8 | 绿化工程 |  |  |  |  |  |
| 9 | 管线综合平衡 |  |  |  |  |  |
| 10 | …… |  |  |  |  |  |
| 11 | 设计收费小计 |  |  |  |  |  |
| 12 | 预算编制费 |  |  |  |  |  |
| 13 | 总体设计费 |  |  |  |  |  |
| 14 | 竣工图编制费 |  |  |  |  |  |
| 15 | 设计收费浮动 % |  |  |  |  |  |
| 16 | 设计收费总额合计 |  |  |  |  |  |

注：（1）系数根据国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《勘察设计费收费标准》规定计取。

（2）本表格不包括岩土工程设计收费、工程勘察收费。

（3）狮岭镇中心村农村生活污水治理工程和狮岭镇军田村农村生活污水治理工程需分别编制本表格，然后汇总（汇总表格式投标人自定）。

附录6（适用于勘察报价）

勘察费报价及计算依据表

勘察费报价及计算依据表（若项目特征不能在以下表格中完全反映，投标人可自行修订表格）

工程测量报价及计算依据表（表1）

| 序号 | 工程测量计费项目 | 投标单价 | 数量估算 | 单项估算价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

岩土工程勘察报价及计算依据表（表2）

| 序号 | 工程岩土勘察计费项目 | 投标单价 | 数量估算 | 单项估算价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

工程物探（含管线探测）报价及计算依据表（表3）

| 序号 | 工程测量计费项目 | 投标单价 | 数量估算 | 单项估算价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

勘察费用报价汇总表（表4）

| 序号 | 计费项目 | 分项合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程测量费用 |  |  |
| 2 | 工程岩土勘察费用 |  |  |
| 3 | …… |  |  |
| 总价 |  |  |  |

注：1、《勘察费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《勘察设计费收费标准》计算并按招标公告的要求浮动。

2、狮岭镇中心村农村生活污水治理工程和狮岭镇军田村农村生活污水治理工程需分别编制本表格，然后汇总（汇总表格式投标人自定）。

附录7

投标书

项目名称：                                           。

致：                                    （招标人、招标代理机构名称）

我方已收到并研究了上述项目的招标文件、合同条件、招标人要求、资料表、附件、补充文件和技术规范等文件。我方已检查和核对了这些文件，未发现他们有错误或其他缺陷。据此，我方愿按这些文件的规定，按照本投标书，包括一并提交的所有文件材料和所附建议书，承担上述项目并修补其中任何缺陷。

我方愿以人民币     元（大写：    元）[其中 红峰村勘察费    元，勘察费下浮率     %；设计费    元，设计费下浮率     %；石湖村勘察费    元，勘察费下浮率     %；设计费    元，设计费下浮率     %；鸭一村勘察费    元，勘察费下浮率     %；设计费    元，设计费下浮率     %；平岭头村勘察费    元，勘察费下浮率     %；设计费    元，设计费下浮率     %]的投标总报价，承包本次招标所包含的工作，并承担任何质量缺陷责任。我方项目负责人是        。

我方遵守本投标书直至投标有效期满，在投标有效期满前，本投标书对我方一直具有约束力，随时可接受中标。我方承认所附投标文件资料为本投标书的一部分。

我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。

如果我方中标，我方将提供规定的履约担保，将在合同规定的日期开工，并在竣工时间内，按照上述文件完成项目。

除非制定正式合同协议书并生效，本投标书以及你方中标通知书，应构成你我双方间具有约束力的合同。

我方保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实的；在广州公共资源交易中心企业库登记的一切信息都是真实的、在有效期内的。若与事实不符，经查实，我方愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签名或盖章）

委托代理人：（签名或盖章）

项目负责人：（签名或盖章）

地址：

邮政编码：

电话/传真：                    /FAX

电子邮箱：

开户银行名称、帐号：

开户行地址/电话：

日期：       年    月    日

附录8（如果招标人接受联合体，则与投标书一起递交）

联合体共同投标协议

投标项目名称：                                           。

致：                                    （招标人、招标代理机构名称）

我方决定组成联合体共同参加以上项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

投标牵头人：（盖章）

法定代表人：（签名或盖章）

委托代理人：（签名或盖章）

地址：

邮政编码：          电话/传真：

分工内容：

联合体成员：（盖章）

法定代表人：（签名或盖章）

委托代理人：（签名或盖章）

地址：

邮政编码：          电话/传真：

分工内容：

联合体成员：（盖章）

法定代表人：（签名或盖章）

委托代理人：（签名或盖章）

地址：

邮政编码：          电话/传真：

分工内容：

签订日期：       年    月    日

法人证明书或法人授权委托书格式：（原件放在正本上，副本可用复印件）

法定代表人（负责人）证明书

- （　 ）第　号

现任我单位 职务，为法定代表人（负责人），特此证明。 有效期限： 附：法定代表人（负责人）性别： 年龄： 身份证号码： 注册号码： 企业类型： 经营范围： 单位： （盖章） 年 月 日

注：法定代表人证明书也可以采用工商行政管理局统一印制的格式。

法定代表人授权委托书

- （　 ）第　号

兹授权 为我方委托代理人，其权限是： 有效期限： 附：代理人性别： 年龄： 身份证号码： 注册号码： 企业类型： 经营范围： 法定代表人（负责人）： （签名或盖章） 授权单位：（盖章） 年 月 日

注：法定代表人授权委托书也可以采用工商行政管理局统一印制的格式。

附录9

投标人已完成项目情况

| 合同签订时间 | 项目概况 | 业主单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：①投标人应将近五年内（2011年1月1日至今）年内已完成的类似勘察设计项目情况填入本表中，以合同签订时间为准。类似工程是指：达到招标公告第1.2.3条所述勘察设计资质方能承接的项目。

②项目概况包括：项目名称、项目等级、规模、建安费或总投资。

③完成情况：已完成施工图设计或已竣工。

④投标人应随本表出具所填项目的合同文本、中标通知书（或免招标证明文件）和初步设计审查证明或施工图审查备案证明（复印件），否则，招标人将不考虑投标人所填项目的业绩。合同文本应含：项目名称，甲、乙方单位名称，勘察设计工作内容、工作时间，甲、乙方单位签约人签名及单位公章等内容。

⑤投标人所提供的证明材料，应如实反映出各勘察设计项目的建设规模，如里程、等级、桥梁跨径、长度等相关数据及履约评价。

附录10

本项目拟投入的人员基本情况表

| 人员安排 | 姓 名 | 年龄 | 所学专业 | 已完成类似的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 给排水专业负责人 |  |  |  |  |
| 给排水专业设计人 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 工程造价专业负责人 |  |  |  |  |
| 工程造价专业设计人 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| ……专业负责人 |  |  |  |  |
| 专业设计人 |  |  |  |  |
| 专业设计人 |  |  |  |  |
| ……专业负责人 |  |  |  |  |
| 专业设计人 |  |  |  |  |
| ……专业负责人 |  |  |  |  |
| 专业设计人 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：①投标人应根据招标文件要求和招标项目的实际需要，列出项目负责人及各专业负责人，如给排水专业负责人、工程造价专业负责人等设计专业负责人。

②投标人应按本表所列的项目负责人和专业负责人填写资历表。

③投标人拟投入的人员应为本单位人员，并提供本表所列人员的社保证明。

附录11（本页接收投标文件时使用，结束时收回存档备查）

投标文件接收记录表格

| 序号 | 投标人名称 | 投标文件 接收情况 | 投标人代表 签名 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

为方便联络，请投标人代表的手机保持开启状态。

代理机构代表：            见证人：           日期：      年    月    日

附录12

资格审查表

项目名称：

| 序号 | 投标人名称 审查项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资质满足招标公告规定 |  |  |  |
| 2 | 投标人及其拟派项目负责人是否与报名时一致，投标人及项目负责人在本市已建立诚信档案，并可在广州公共资源交易中心网站查询档案信息。 |  |  |  |
| 3 | 拟派项目负责人是否与收标会时一致 |  |  |  |
| 4 | 投标人拟派项目负责人资格满足招标公告规定 |  |  |  |
| 5 | 投标人拟派的各专业负责人满足招标公告规定 |  |  |  |
| 6 | 投标人没有处于被广州建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内 |  |  |  |
| 7 | 以联合体形式投标的，已按要求向招标人提交共同投标协议 |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |  |

备注：1、根据本表的审查项目，填“是”或“否”。

2、表中出现一个或以上“否”，即该投标人的评审“结论”为“否”，即该投标人不进入下一阶段评审。

3、表中全部评审结果为“是”，视为同意进入下一阶段评审。

4、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过符合性审查，进入下一阶段评审。

评委签名：                     日期：

附录13

商务文件有效性审查表

项目名称：

| 序号 | 投标单位 审查项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未发现投标人与招标人、评标委员会成员或者其他投标人串通投标 |  |  |  |  |
| 2 | 商务文件封面已盖投标人公章 |  |  |  |  |
| 3 | 《投标书》已盖投标人公章 |  |  |  |  |
| 4 | 《投标书》已有法定代表人或者其授权代表签名或盖章 |  |  |  |  |
| 5 | 《投标书》没有招标人不能接受的偏差（或出现偏差时已同意书面撤回偏差） |  |  |  |  |
| 6 | 《投标书》按招标文件规定的格式填写，没有出现内容不全或者关键字迹模糊无法辨认 |  |  |  |  |
| 7 | 未发现证明材料弄虚作假 |  |  |  |  |
| 8 | 按第三章投标文件编制要求编制投标文件 |  |  |  |  |
| 9 | 按照招标文件要求提交投标保证金 |  |  |  |  |
| 10 | 按照要求（必要时）对投标文件进行澄清、说明或者补正 |  |  |  |  |
| 11 | 按照招标文件要求进行投标报价 |  |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |  |  |

备注：1、根据本表的审查项目，填“是”或“否”。

2、表中出现一个或以上“否”，即该投标人的评审“结论”为“否”，即该投标人不进入下一阶段评审。

3、表中全部评审结果为“是”，视为同意进入下一阶段评审。

4、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过符合性审查，进入下一阶段评审。

评委签名：                     日期：

附录14（适用于综合评分法）

商务文件综合评分表

项目名称：                                        投标单位名称：

| 序号 | 项目 | 分值分配 | 内 容 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标 形式 | [0～5] | 投标人为独立投标的得5分，联合体投标的得4分。 |  |
| 二 | 企业 类似 业绩 | [25～35] | 近 年内勘察对应类似业绩：有类似业绩的，每项得 分，最多得 分。 近 年内设计对应类似业绩：有类似业绩的，每项得 分，最多得 分。 注：勘察业绩最多得分权重≤勘察费/（勘察费+设计费）。 |  |
| 三 | 企业 业绩 获奖 | [15～25] | 近 年内类似勘察或市政设计项目获国家级奖项每项得 分；获行业级奖项，每项得 分；获省级奖项，每项得 分；获市（副省级）奖项，每项得 分。 以上奖项合计最多得 分。 |  |
| 四 | 人员配备及技术水平 | [15～25] | 1、项目负责人设计经历及业务能力： （1）设计经历在 年以上，高工得 分，其它 分。 （2）近 年内设计的市政项目获国家级奖项每项得 分；获行业级奖项，每项得 分；获省级奖项的，每项得 分；获市（副省级）奖项，每项得 分。 （3）近 年内主持过类似业绩每项得 分。 以上各项合计最多得 分。 （所提供的投入人员必须为投标单位人员，以提供的社保证明为准）。 |  |
|  |  |  | 2、各专业负责人设计经历及业务能力： （1）各专业负责人每1名为注册建筑师或注册结构工程师或注册公用设备工程师或高级职称得 分，每1名为中级职称得 分。 （2）各专业负责人在近 年内，每1名参与设计的市政项目获国家级奖项每项得 分；获行业级奖项，每项得 分；获得省级奖项的，每项得 分；获市（副省级）奖项，每项得 分。 （3）各专业负责人近 年内，每一名参与过类似业绩者得 分。 以上各项合计最多得 分。 （所提供的投入人员必须为投标单位人员，以提供的社保证明为准）。 |  |
| 五 | 服务及措施 | [5～15] | 1、有针对本项目所制定的设计进度安排、质量保证措施、协助业主确保工程质量、控制工程规模、降低工程造价、减少设计变更等措施的得 分。 2、在广州地区有办公地点及主要设计人员（专业负责人）在广州居住（以广州地区社保证明或居住证明为准），有得 分，无得0分。 |  |
| 六 | 信誉 | [10～20] | 合同信誉良好（工商行政主管部门颁发连续 年或以上“守合同重信用企业”荣誉证书）有得 分，无得0分。 |  |
|  |  |  | 有高新技术企业资质证书得 分，无得0分。 （高新技术企业由科技行政部门认定） |  |
| 总计 |  | 100 |  | 100 |
| 评审人员 |  |  |  |  |

注：1、设计类似业绩是指达到招标公告第1.2.3条所述设计资质方能承接的设计项目；勘察类似业绩是指达到招标公告第1.2.3条所述勘察资质方能承接的勘察项目（同一项目含设计和勘察的按分别满足上述要求各计算一次类似设计业绩和类似勘察业绩）。

2、获奖奖项是指与本次招标专业内容相对应的由住建部颁发的全国优秀工程勘察设计奖、中国勘察设计协会颁发的全国优秀工程勘察设计行业奖、省级（含副省级）工程勘察设计行业协会颁发的省级（含副省级）优秀勘察设计奖；由国务院颁发的国家科学技术奖、住建部的华夏建设科学技术奖励委员会颁发的华夏建设科学技术奖、省级（含副省级）人民政府颁发的省（含副省级）科学技术奖。国家级（国家科学技术奖、全国优秀工程勘察设计奖）分值＞行业级（华夏建设科学技术奖、全国优秀工程勘察设计行业奖）分值＞省级（省科学技术奖、省优秀工程勘察设计奖）分值>副省级（市科学技术奖、市工程勘察设计奖）分值，各级奖项的一等（金）奖、二等（银）奖、三等（铜）奖具体分值可不再细分，也可由建设单位细化。

3、业绩获奖的按最高奖项只计算一次，不重复计算。

4、近    年内是指：    年  月   日至今（以合同签订日期为准）。

附录15

技术文件有效性审查表

项目名称：

| 序号 | 设计方案编号 审查项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未发现投标人在设计方案内标注名称、印章、商标等记认符号（或使人辨认出投标人或其专业技术人员的身份） |  |  |  |  |
| 2 | 未发现互相雷同和串通投标 |  |  |  |  |
| 3 | 未发现明显抄袭行为 |  |  |  |  |
| 4 | 未发现侵犯他人著作权和特许权 |  |  |  |  |
| 5 | 按第三章投标文件编制要求编制投标文件 |  |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |  |  |

备注：1、根据本表的审查项目，填“是”或“否”。

2、表中出现一个或以上“否”，即该投标人的评审“结论”为“否”，即该投标人不进入下一阶段评审。

3、表中全部评审结果为“是”，视为同意进入下一阶段评审。

4、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过符合性审查，进入下一阶段评审。

评委签名：                     日期：

附录16（适用于综合评分法）

技术文件综合评分表

项目名称：                                             投标单位名称：

| 投标方案编号 |  |  |  | 评标专家（签名） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 分值分配 | 内 容 |  |  | 得分 |
| 一 | 投标文件的符合性 | [0～10] | 整个设计内容符合招标文件要求，内容全面，设计总说明书文字表达清楚、思路清晰、重点和难点突出、图纸及文卷质量高。 |  |  |  |
| 二 | 设计方案及勘察 大纲 | [80～90] | - 正确理解并执行规划建设意图，与周边路网、管网规划协调一致；对区域内路网的交通组织完善合理，总体思路清晰；路线平、纵、横等设计科学合理；道路、桥涵、排水之间的关系处理得当。 分 |  |  |  |
|  |  |  | - 交叉节点功能定位合理；平、纵、横等设计指标符合规范且标准较高，技术措施优良。 分 |  |  |  |
|  |  |  | 3、桥梁结构方案合理，满足安全性、经济性、工艺可行、有所创新、造型优美；各构件体量比例恰当、景观与功能协调统一。 分 |  |  |  |
|  |  |  | 4、路基路面、不良地基处理、护坡及挡土墙等基础工程的设计安全、合理、经济且能满足工期的要求；土方平衡合理。 分 |  |  |  |
|  |  |  | 5、道路公用设施（公共交通站点布置、绿化照明、行人设施、道路元素等）设计科学合理、处理得当、特点鲜明。 分 |  |  |  |
|  |  |  | 6、综合管线的布置形式系统、合理、经济、实用；管理模式先进合理；能充分考虑与市政道路的衔接与协调。 分 |  |  |  |
|  |  |  | 7、充分考虑已建排水设施，结合现状及规划污水处理需求，综合考虑近远期结合的要求；排水管道系统总体布局充分利用地形，尽量采用自流，尽量避免穿越河道，缩短管线长度，减小主干管管径，充分考虑其可实施性和可操作性。 分 |  |  |  |
|  |  |  | 8、施工期间交通组织、施工实施方案切合实际。 分 |  |  |  |
|  |  |  | 9、工程建设和使用的重点、难点分析透彻，解决措施合理。 分 |  |  |  |
|  |  |  | 10、勘察方案合理可行，勘察的重点、难点理解准确，建议合理可行；勘察工作流程规范，工期进度计划合理可行。 分 |  |  |  |
|  |  |  | 11、其他 分 |  |  |  |
| 三 | 投资控制 | [5～15] | - 工程总投资合理，节约工程总投资的措施及理由合理、可信、可行。 分 |  |  |  |
|  |  |  | 2、投资估算编制依据正确，达到相应的深度要求，编制质量高。 分 |  |  |  |
| 总计 |  | 100 |  |  |  | 100 |

附录17（适用于投票法）

投票汇总表格

项目名称：                                                                                       日期：       年    月    日

| 方案编号 | 第一轮得票 | 第二轮得票 | 第三轮得票 | 第四轮得票 | 每轮得票相同的排序 |  |  |  | 排列名次 | 投标人名称 （代表） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

计票人：           见证人：           代理机构代表：             评标委员会全体成员签字：

附录18（适用于投票法）

市政工程设计方案评审记录表

项目名称：

|  | 序号 | 主要评判因素 | 较好方案 | 一般方案 | 较差方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设计方案 | 1整体设计 | 整个设计内容符合招标文件要求，内容全面，设计总说明书文字表达清楚、思路清晰、重点和难点突出、图纸及文卷质量高。 |  |  |  |
|  | 2项目理解 | 对项目理解透彻，熟悉本项目所在区域特点，内容明确具体。 |  |  |  |
|  | 3设计方案合理性 | 充分考虑已建排水设施，结合现状及规划污水处理需求，综合考虑近远期结合的要求；排水管道系统总体布局充分利用地形，尽量采用重力流，尽量避免穿越河道，缩短管线长度，减少主干管管径，充分考虑其可是实行和可操作性。 |  |  |  |
|  | 4重点难点分析 | 工程建设和使用的重点、难点分析透彻，解决措施有效合理。 |  |  |  |
|  | 5合理化建议 | 具有科学、合理、可行及具体措施的合理化建议。 |  |  |  |
|  | 6组织机构及分工 | 专业设置合理，组织机构对提高工作效率及与业主沟通并为之服务有利。 |  |  |  |
|  | 7设计质量、服务目标和承诺 | 质量目标和设计跟踪服务能满足招标文件和用户的要求。 |  |  |  |
|  | 8工期控制 | 目标明确具体，方法合理可行，针对性强。 |  |  |  |
|  | 9附图 | 能针对性地配合技术文件的文字描述，数据准确，图面清晰、完整。 |  |  |  |
| 二、勘察方案 | 10勘察重点和难点 | 勘察的重点、难点理解准确，解决措施有效合理。 |  |  |  |
|  | 11勘察方案 | 勘察方案合理，人员、设备安排合理，勘察进度满足项目建设要求，后续服务承诺措施详尽。 |  |  |  |
|  | 12工期控制 | 目标明确具体，方法合理可行，针对性强。 |  |  |  |
| 三、投资估算 | 13总投资 | 工程总投资合理，节约工程总投资的措施及理由合理、可信、可行。 |  |  |  |
|  | 14投资估算 | 投资估算编制依据正确，达到相应的深度要求，编制质量高。 |  |  |  |
|  | 综合评价 |  |  |  |  |

招标人可以根据项目类型、特点、设计价值观等情况增删评判因素。

评委签名：                                                                                       日期：       年    月    日

附录19（适用于投票法）

投票表格

项目名称：

| 第 轮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 轮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 轮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 轮 |  |  |  |  |  |  |  |  |

正式投票规则：以上表格用于正式投票，从上到下每轮投票限使用一行空格，每个空格限填一个方案编号，同一行的空格内的方案编号不得重复。每轮投票允许选择的总数即下一轮候选总数，以得票多的方案当选为下一轮投票的候选方案。不能进入下一轮的方案，根据本轮得票数量确定名次。遇票数相等不能确定入选下一轮的投标方案时，应进行附加投票，以确定名次。若投标人数为9人或以上，第一轮投票从第1行空格开始；若投标人数为5至8人，第一轮投票从上表第2行空格开始；若投标人数为3至4人，第一轮投票从上表第3行空格开始。每轮正式投票允许选择投标方案总数如下：

|  |  | 每轮正式投票允许选择总数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人数 | 3至4 | 5至8 | 9人或以上 |
| 第1轮 | 2 | 4 | 8 |
| 第2轮 | 1 | 2 | 4 |
| 第3轮 |  | 1 | 2 |
| 第4轮 |  |  | 1 |

(1) 投票结束后，点票人员对投票人数、票数和每票应选方案总数加以核对和统计，作废的选票不得统计，并向评标委员会报告。

(2)评标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果，不得使用通信联络工具。

评委签名：                                        日期：       年    月    日

附录20

基础资料和设计任务书

- 1工程背景

按照广东省人民政府和广东省环境保护厅的要求，广州市制定了《广州市水更清建设方案》，加强水污染治理，通过截污、清淤、补水、修复等措施，重点确保广佛跨界区域16条河涌、南粤水更清行动计划27条河涌达到省政府考核的水质目标要求。

- 2设计目标及达到效果

针对《广州水更清建设方案》计划，按河涌流域为单位，结合已完成、正在实施及准备实施（含正在开展前期）的相关措施，达到以下目标：

- 旱季污水100%截流，雨季溢流污染消减70%；

- 实现不黑不臭，城镇污水处理率达到95%；

- 广佛跨界区域河流（涌）基本消除劣V类水体。

3方位图和总图

可通过http://maps.google.com选择satellite（卫星图象）观察本项目的周边环境。

- 4工程规划和立项文件

花水字【2014】524号

- 5道路交通规划要求

无

- 6公建配套要求

执行国家现行有关设计规范及省、市地区有关规定。

- 7周边环境现状

居住区。

- 8气候与地质条件

属亚热带季风气候，气候优越，夏无酷暑，冬无严寒，自然资源丰富，石灰岩地质。

- 9技术标准

执行国家现行有关设计规范及省、市地区有关规定。