天津市双口教育矫治所

给水管网工程施工

竞争性谈判文件

天津市双口教育矫治所

天津市博贤工程咨询有限公司

2016年4月

天津市双口教育矫治所

给水管网工程施工

竞争性谈判文件

项目编号: BXZB-2016010

建设单位：天津市双口教育矫治所

招标代理机构：天津市博贤工程咨询有限公司

2016年4月

目录

第一部分 谈判邀请函	1

第二部分    竞争性谈判要求	5

一、供应商须知前附表	5

二、采购内容	8

三、保修期：	8

四、谈判技术规范	8

五、施工要求	9

六、工程说明	9

七、保修期后续服务	9

八、工期	9

九、付款方式	10

十、报价	10

十一、谈判要求	10

十二、谈判程序	10

十三、谈判文件制作及提交	12

十四、授予合同	14

第三部分 竞争性谈判文件格式	16

第一阶段竞争性谈判响应文件格式	16

一、谈 判 书	18

二、资格证明文件	19

三、商务条款应答表	23

四、主要类似业绩一览表	24

第二阶段 谈判响应文件格式	25

一、报 价 书	27

二、报价说明	28

三、工程量清单投标报价	29

# 第一部分 谈判邀请函

- 天津市双口教育矫治所给水管网工程施工

- （项目编号：BXZB-2016010）

- 竞争性谈判公告

2016-04-18

采购计划编号：201604518004000B4895

采 购  品 目：其他专业施工

受天津市双口教育矫治所委托，天津市博贤工作咨询有限公司将以竞争性谈判方式,对天津市双口教育矫治所给水管网工程施工实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加谈判。

一、项目名称和编号

1.项目名称：天津市双口教育矫治所给水管网工程施工

2.项目编号：BXZB-2016010

二、项目内容：天津市双口教育矫治所给水管网工程，采购预算25.9万元。

三、供应商资格要求

1.供应商需具备独立法人资格，企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证在有效期内（已“三证合一”的，提供新的营业执照且在有效期内）。

2.供应商具有建设行政主管部门颁发的原资质市政公用工程施工总承包三级及以上或新资质市政公用工程施工总承包三级及以上资质。

3.供应商具有有效期内的安全生产许可证。

4.非本市的施工企业应提供在有效期内的建设行政主管部门颁发的《外地进津建筑业企业备案通知书》或天津市施工队伍管理站颁发的“进津建筑企业信息登记卡”（执行津施管（2015）8号文件）。

5.项目部人员配置要求：（1）正项目经理1名，应具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书，具备5年以上施工现场管理工作经历；（2）安全项目经理1名，具备二级及以上注册建造师证书，专业不限，还应具有安全生产考核合格证书；（3）施工管理负责人1名，应具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书，具备5年以上施工现场管理工作经历；（4）技术负责人1名，具备工程类中级及以上职称证书，具备5年以上施工现场管理工作经历。

上述人员需由参与谈判的企业提供任命书，任命书中应对相关人员工作经历年限加以承诺。

非本市的施工企业项目经理应至施管站办理信息登记，持本人注册证书或在有效期内的原《外地建筑业企业注册建造师进津备案证书》和IC卡。

项目部具体人员要求详见《竞争性谈判要求》。

6.供应商财务状况良好，需提供2013年至2015年经会计师事务所审计过的财务报告(含报表)，且连续盈利。

7.供应商没有处于财产被没收 、接管 、破产或其他关、停、并、转的状态；投标人近五年来没有骗取合同以及其他经济方面有关的严重违法行为和牵涉重大经济诉讼案（须提供书面承诺并加盖公司公章）。

8.本项目不接受联合体投标。

四、项目需要落实的政府采购政策

1.涉及有关国家强制性认证的产品及节能、环保的产品，必须符合国家强制性认证产品认证规定及财政部和国家发展改革委颁布的最新节能、环保产品政府采购清单的相关规定。

2.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第五条规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

五、获取谈判文件时间、地点、方式及谈判文件售价

1.获取谈判文件的时间：2016年4月18日至2016年4月22日，每天9:00—17:00(北京时间，法定节假日除外)。

2.获取谈判文件的地点：天津市博贤工程咨询有限公司（天津市河东区华兴道福建大厦1401）。

3.获取谈判文件的方式：有意向的供应商可到天津市博贤工程咨询有限公司购买谈判文件，未购买谈判文件的供应商不允许参加谈判。

4.谈判文件的售价：400元人民币，售后不退。

六、踏勘现场时间：本项目不组织踏勘现场

七、提交响应文件时间及地点、谈判时间及地点

1.提交响应文件时间：2016 年 4月 27 日上午 09：30 时止（北京时间），逾期送达，恕不接受。

2.提交响应文件地点：天津市博贤工程咨询有限公司开标室

3.谈判时间：2016 年 4月 27 日上午 09:30（北京时间）

4.谈判地点：天津市博贤工程咨询有限公司开标室

八、采购人的名称、地址和联系方式

1.采购人名称：天津市双口教育矫治所

2.采购人地址：天津市北辰区引河桥西八公里

3.采购人联系人和联系电话：

联系人：刘德海    联系电话：022-86836839

九、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1.采购代理机构名称：天津市博贤工程咨询有限公司

2.采购代理机构地址：天津市河东区华兴道福建大厦1401

3.采购代理机构联系人及联系电话：杨 静 022-59661610

十、质疑方式：供应商认为谈判文件存在倾向性、歧视性条款，损害其合法权益的，可以在获取谈判文件之日起7个工作日内，且在提交响应文件截止之日前，以书面形式向采购人提出质疑，逾期不予受理。供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在质疑答复期满后15个工作日内，向同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十一、公告期限

谈判公告的公告期限为5个工作日。即自2016年4月18日起至2016年4月22日止。

# 第二部分    竞争性谈判要求

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称：天津市双口教育矫治所给水管网工程施工 |
| 2 | 项目编号：BXZB-2016010 |
| 3 | 建设地点：天津市双口教育矫治所 |
| 4 | 建设规模：详见施工图纸及工程量清单 |
| 5 | 承包方式：包工包料 |
| 6 | 质量标准：工程达到国家施工验收规范合格标准 |
| 7 | 工程范围：详见工程量清单 |
| 8 | 计划工期：10天 |
| 9 | 谈判报价的计算依据： 1、谈判报价执行定额及取费标准： 本工程依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013)，2012年《天津市建设工程计价办法》、《天津市建筑工程预算基价》、《天津市安装工程预算基价》，《天津市装饰装修工程预算基价》《天津市市政工程预算基价》《天津市房屋修缮工程预算基价》，采用工程量清单综合单价计价方式计价。 采购文件中提供的工程量清单和谈判响应文件的商务标应采用《天津市建设工程计价系统Ver2012》软件相应格式编制。供应商应按照采购人所提供的工程量清单的格式编制商务标工程量清单报价文件，不能进行修改。 2、市场价格信息参照标准： 参照天津市建设工程造价信息服务中心发布的2016年第4期《天津工程造价信息》。 投标单位可以根据企业自身情况自主报价。 调价文件截止到市建委发布的建筑[2011]1382号文件。 3、合同价款采用固定总价合同 |
| 10 | 资金来源：项目支出 |
| 11 | 资质要求： 1、供应商需具备独立法人资格，企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证在有效期内（已“三证合一”的提供合并后的营业执照，在有效期内）； 2、供应商具有建设行政主管部门颁发的原资质市政公用工程施工总承包三级及以上或新资质市政公用工程施工总承包三级及以上； 3、供应商具有有效期内的安全生产许可证； 4、非本市的施工企业应提供在有效期内的建设行政主管部门颁发的《外地进津建筑业企业备案通知书》或《进津建筑企业信息登记卡》； 5、项目部人员配置要求：（1）正项目经理1名，应具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书，具备5年以上施工现场管理工作经历；（2）安全项目经理1名，具备二级及以上注册建造师证书，专业不限，还应具有安全生产考核合格证书；（3）施工管理负责人1名，应具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书，具备5年以上施工现场管理工作经历；（4）技术负责人1名，具备工程类中级及以上职称证书，具备5年以上施工现场管理工作经历。（5）上述人员需由参与谈判的企业提供任命书，任命书中应对相关人员工作经历年限加以承诺。（6）施工员1名、质量员1名、安全员1名，应单独配置，不得兼任其他管理岗位，须具备相应的在有效期内的岗位资格证，且为本单位职工。（7）材料员1名、造价员1名、资料员1名、民管员1名、机械员1名、试验员1名，可互相兼任（每人任职不得超过三个岗位），但须具备相应的在有效期内的岗位资格证，且为本单位职工。 注：（1）配置项目部各岗位人员总人数不得低于6人 （2）非本市的施工企业项目经理应至施管站办理信息登记，持本人注册证书或在有效期内的原《外地建筑业企业注册建造师进津备案证书》和IC卡。 （3）中标单位项目配置人员证件（原件）及IC卡将留置于建设单位处，待竣工验收合格后，归还中标单位。 6、供应商财务状况良好，需提供2013年至2015年经会计师事务所审计过的财务报告(含报表)，且连续盈利，且连续盈利； 7、供应商没有处于财产被没收 、接管 、破产或其他关、停、并、转的状态；投标人近五年来没有骗取合同以及其他经济方面有关的严重违法行为和牵涉重大经济诉讼案（须提供书面承诺并加盖公司公章）。 注： （1）供应商将上述资格证件资料的原件或复印件装订在谈判响应文件的第一阶段文件中，正本中加盖红色公章。 （2）供应商参加谈判时需携带以下证件原件：营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或三证合一后的营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本，未提供原件的视为无效，其文件不予评审。 |
| 12 | 联合体：不接受联合体参加 |
| 13 | 工程计价方式：工程量清单计价 |
| 14 | 谈判有效期： 90天（日历日） |
| 15 | 踏勘现场时间：本项目不组织探勘现场 预备会时间：本项目不组织预备会 |
| 16 | 供应商的替代方案：谈判响应文件应满足采购文件要求，不接受供应商递交的任何替代方案。 |
| 17 | 暂列金额：无 |
| 18 | 本项目采购预算为贰拾伍万玖仟元整（小写：25.9万元），超过（不含等于）此采购预算报价的供应商将被取消谈判资格。 |
| 19 | 供应商必须于谈判响应文件递交截止时间前在“天津市政府采购网http://www.tjgp.gov.cn”上成功注册，否则由此产生的后果由供应商负责。 |
| 20 | 供应商在本项目中所使用的主要和辅助材料均须为中国境内生产的全新原装正品，并在工程实施过程中优先选用节能环保产品。如属于政府采购强制节能产品范围，则使用当期“节能产品政府采购清单”中的产品。 |
| 21 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 1、因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的； 2、出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3、除《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。 |

## 二、采购内容

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE给水管 | m | 797 |
| 2 | 人工挖土方 | m3 | 502.11 |
| 3 | 土(石)方回填 | m3 | 502.11 |
| 4 | 地埋式喷头 | 个 | 8 |
| 5 | 蝶阀 DN80 | 个 | 4 |
| 6 | 室外消火栓 | 套 | 1 |
| 7 | 给水管道立式闸闸井 | 座 | 2 |
| 8 | 原有管道拆除 |  |  |
| 9 | 室外给水管道拆除 | m | 402 |
| 10 | 人工挖土方 | m3 | 253.26 |
| 11 | 土(石)方回填 | m3 | 253.26 |
| 12 | 绿化及路面破坏与恢复 |  |  |
| 13 | 铲除草皮 | m2 | 563.5 |
| 14 | 散铺草皮 | m2 | 563.5 |
| 15 | 空压机破除无筋水泥混凝土路面 | m2 | 275.8 |
| 16 | 人工拌合石灰稳定土基层(含灰量12%,厚度15cm) | m2 | 275.8 |
| 17 | 拌合机拌合石灰、粉煤灰、土基层(12:40:48,厚度15cm) | m2 | 275.8 |
| 18 | 拌合机拌合石灰、粉煤灰、碎石基层(6:10:84,厚15cm) | m2 | 275.8 |
| 19 | 人工摊铺中粒式沥青混凝土(厚6cm) | m2 | 275.8 |
| 20 | 人工摊铺细粒式沥青混凝土(厚4cm) | m2 | 275.8 |

## 三、保修期：

本工程保修按中华人民共和国国务院令第279号执行。

## 四、谈判技术规范

1、应满足国家以及天津地区规范及现行相关标准、地方法规、质检验收标准规定。

2、成交商必须按照工程量清单、图纸、技术标准及规范进行施工。经采购人验收合格后方可进入竣工结算。

## 五、施工要求

1、严格按照工程量清单、施工图纸进行施工，确保施工效果与设计图纸及采购人要求一致；

2、本次施工区域为采购人单位正门两侧，施工不得影响人员正常出入，投标文件需要提交相应的施工方案；

3、施工不得影响采购人正常生产工作；

4、工程渣土、废料等应全部按要求外运，对因施工造成的各种破坏应全面恢复，相关费用含在报价内；

5、本项目施工工期为10天，如有变动经施工单位与采购人双方协商后在合同中予以注明；

6、工程按期完成后由采购人验收小组根据有关施工规范验收。验收时如不合格，应由成交商负责返工或并承担由此给采购人带来的损失。

## 六、工程说明

本工程为天津市双口教育矫治所给水管网工程，属于改造工程。包括两部分：

1、原有旧管道拆除；

2、新管道按图纸施工；

3、旧管道拆除、新管道施工过程中对现有围墙、地面、草坪等造成损坏的修复。

## 七、保修期后续服务

1、对竣工项目负责维修，超过质保期后，如需要更换部件或配件时，其优惠不低于本次投标的优惠幅度（主要部件或配件价格在标书中注明）；

2、供应商必须免费提供竣工图纸资料、提供操作或调试等的培训。

## 八、工期

1、计划工期 ：2016年4月29日开工，2016年5月9日竣工（日历日共10天）。

## 九、付款方式

合同生效后支付总价的30%作为预付款，施工完毕且验收合格后1个月内支付到合同总价的95%，其余5%在保修期满后1个月内支付。

## 十、报价

1. 报价以人民币填列，按照工程量清单分项报价。

2. 报价应包括：工程所需设备材料的采购、运输、装卸、施工安装、工程辅料、调试、保险、税费、检测验收、图纸资料、现场拆改、安全文明施工和工程后恢复现场的全部费用（工程采用产品属节能环保产品的应提供有关证明资料），供应商所报价格为现场施工并安装调试完成的最终优惠价格。

- 注：供应商报价时应踏勘现场并充分考虑本项目的采购特点，将所有费用考虑在报价内。成交供应商在合同实施过程中不得以采购人未提出所含费用内容而提出变更合同。

## 十一、谈判要求

1、供应商介绍所本工程施工方案的相关内容，时间不超过10分钟。

2、由谈判小组提出相关技术方面问题，供应商进行应答。

3、按照要求提供给采购人的优惠后报价。

## 十二、谈判程序

（一）参加人员及要求

1、谈判小组成员：谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

2、谈判小组负责审查谈判文件是否符合竞争性谈判文件的要求，并进行审查、质疑、评估和比较。谈判小组认为必要时，可向供应商进行质疑。谈判期间，供应商法定代表人或其代理人必须在场准备接受质疑，对质疑的问题进行澄清，并作出书面答复。

3、法定代表人或其授权代表参加谈判活动时，须携带身份证或其他与法定代表人或其授权代表身份相符的有效证件，以备查验。

（二）两阶段谈判程序

竞争性谈判采用两阶段谈判的方式进行，第一阶段进行技术和部分商务内容（不含价格）的谈判。第二阶段进行价格谈判。第一阶段谈判结束后，谈判文件中技术方案和商务内容无重大偏离的供应商方可进入第二阶段的价格谈判。

1、第一阶段技术和商务谈判：主要评议供应商资质、施工方案、商业信誉、服务、工期进度、质保期等方面是否能满足竞争性谈判文件的要求。澄清或谈判的答复，应全部以书面形式在规定的时间内完成，并须由法定代表人或正式授权的谈判代表签署，作为谈判响应文件的一部分，对供应商具有约束力。

2、第二阶段价格谈判：通过第一阶段谈判，各方面均满足或优于竞争性谈判文件要求的供应商方可进入第二阶段谈判。价格谈判是供应商在第一阶段谈判承诺不变的基础上进行报价。进入价格谈判的供应商有均等的报价机会。报价在谈判小组规定的时间内完成，超过规定时间的报价将被拒绝。

每一轮报价的修改全部为书面的，并须由正式授权的谈判代表签署，作为报价文件的一部分，对供应商具有约束力。

（三）谈判原则和谈判办法

谈判小组将根据竞争性谈判文件确定的谈判原则和谈判办法对确定为实质上响应竞争性谈判文件要求的供应商进行评估和比较。

1、谈判原则

1.1 竞争性谈判文件是评定成交的依据，谈判工作严格按照竞争性谈判文件的要求和条件进行。

1.2 在谈判中执行“公平、公正”的原则，维护采购人和供应商的合法、正当的权益。

1.3 对所有供应商的评估，都采用相同的程序和标准。

1.4 谈判方式为单一谈判。即谈判小组与供应商分别进行谈判。谈判的任何一方不得对外透露与谈判有关的任何技术资料、价格和其他信息。

2、评定成交的因素

谈判小组将根据符合谈判内容需要、设备质量和服务等要求且最终报价最低的原则确定供应商。

2.1 技术评审。谈判小组将重点考虑供应商所提交的谈判内容中的资格文件、技术参数响应施工方案、工程质量及工期承诺是否满足竞争性谈判文件的要求。

2.2 付款方式及价格。谈判小组将付款方式及价格谈判列为第二考核要素。重点考虑在保证质量的前提下，各谈判对手的付款方式及价格情况。以节约投资和有效利用资源为重点。

2.3 售后服务及培训方式。谈判小组对谈判对手的服务方案、措施及培训方式等进行比较考核。重点为服务措施和质保期承诺。

3、评定成交办法

采用最低价成交法（经谈判后的报价高出采购人预算做废标处理）。

1）采用最低成交价法是指根据符合谈判内容需要，工期、质量和服务承诺相等且最终报价最低为评审原则确定成交候选供应商的评定办法。

2）在全部满足谈判文件实质性要求前提下，当最终谈判报价相同时，按技术指标优劣顺序确定成交候选供应商。

3）如供应商施工中采用了节能环保产品的其最终报价给予6%的价格扣除，然后再与其他供应商报价进行比较。

注1：节能环保产品的认定执行《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》。

注2：供应商所投产品中节能环保产品应占工程全部材料金额的50%以上，低于或等于50%的将不被认定为节能环保产品供应商。

4）谈判小组认为，排在前面的确定成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响工程质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

（四）谈判时间安排：

1、谈判分两阶段进行。谈判时间定于2016年4月27日上午09:30在天津市博贤工程咨询有限公司评标室举行。供应商按规定可进行二轮报价，按竞争性谈判文件规定时间递交的报价文件作为第一次报价。

2、竞争性谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参与谈判的供应商，并考虑变更谈判时间。谈判时间可随实际谈判时间变化。

（五）谈判方式

谈判方式为单一谈判。即谈判小组与供应商分别进行谈判。谈判的任何一方不得对外透露与谈判有关的任何技术资料、价格和其他信息。

## 十三、谈判文件制作及提交

1、谈判文件的组成

谈判文件资料按如下顺序装订：

第一阶段：

1.1 谈判书；

1.2 资质文件：

法定代表人资格证明书；

法人代表授权书（非法定代表人参加谈判时必须提供，否则视为无效）；

资质要求的各项证明文件。

1.3 技术文件：含技术响应表、施工方案、宣传彩页资料等内容。

（1）	综合说明

（2）	施工方案及技术措施

（3）	项目管理组织机构齐全性及人员配置。

（4）	质量保证体系及措施、

（5）	文明施工及环保、

（6）	施工总工期及进度保证措施、

（7）	现场文明施工措施

（8）	工程交验后服务措施。

1.4 商务文件：含主要类似项目业绩、针对本项目的专门服务承诺等资料。

1.5 其他补充文件：供应商认为需加以说明的其他内容。

供应商应将谈判文件资料按以上分类和排序顺序装订成册，并编写“第一阶段谈判响应文件资料目录”。

第二阶段：

报价书、报价一览表、分项报价表（工程量清单报价）及供应商认为需加以说明的其他内容等。

若供应商在第一阶段提交的谈判文件中包含任何谈判报价内容的或暗示报价内容的资料以及业绩不实或弄虚作假的，将不再进入第二阶段的谈判。

2、第一阶段的谈判响应文件和第二阶段的报价文件均为一份正本和三份副本，电子光盘各1份，并分别单独装订、密封。

注：未按文件要求提交上述资料的，视为无效文件，不予评审。

3、本项目谈判保证金金额：人民币5000元整。形式为电汇，不接受银行保函等其他形式，谈判时将电汇凭据递交至天津市博贤工程咨询有限公司。

4、谈判有效期为谈判开始之日后90日。

5、特殊情况下，采购人可于谈判有效期满之前，以书面形式向供应商提出延长谈判有效期的要求，供应商可以拒绝上述要求，但不被没收谈判保证金。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改谈判文件，但将要求其相应延长谈判保证金的有效期。

6、供应商如出现下列情况之一的，其谈判将被拒绝：

6.1 供应商未提交谈判保证金或金额不足的；

6.2 谈判文件所加盖公章为电子版印章（计算机打印）的；

6.3 供应商的谈判书或资格证明文件未提供或不符合谈判文件要求的；

6.4 供应商为分支机构等无独立法人资格的；

6.5 谈判有效期不足的；

6.7 正本谈判文件中出现复印件的（营业执照及税务登记证等国家颁发的证件除外，但应加盖红章）；

6.8 谈判文件中施工标准或技术规格的响应与事实不符或虚假的；

6.9 供应商复制竞争性谈判文件的技术规格相关部分内容作为其谈判文件的一部分的；

6.10 谈判文件不满足文件中加星号（ “*” ）的主要技术条款和商务条款的。

## 十四、授予合同

1、成交供应商的产生

1.1 采购人可以事先授权谈判小组直接确定成交供应商。

1.2 采购人按照相关法律法规规定和竞争性谈判文件的要求确认成交供应商。

2、合同授予标准

2.1 严格按照竞争性谈判文件的要求和条件进行评审,择优确定获得成交候选资格的供应商。

2.2 合同将授予实际上响应竞争性谈判文件要求的而且是最终报价最低的供应商。

3、授予合同时变更数量的权利

3.1 在授予合同时采购人或采购代理机构有权对“工程量清单”中规定的工程或服务的数量进行增加或减少。但价格和其他的条款与条件不得改变。

4、接受和拒绝任何或所有谈判的权利

4.1 为维护国家利益，采购人在授予合同之前任何时候仍有选择或拒绝任何或全部谈判以及宣布本次谈判无效的权利，并且无需向受影响的供应商承担任何责任，也无需将采取的行为作任何解释。

5、结果通知

5.1 谈判有效期届满之前，由天津市博贤工程咨询有限公司以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

5.2 天津市博贤工程咨询有限公司在发出《成交通知书》的同时，通知未成交供应商退缴其谈判保证金。

5.3 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

6、签订合同

6.1 获得谈判成功的供应商在收到成交通知书后，按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订书面合同。

6.2 竞争性谈判文件、成交供应商的谈判文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

7、成交服务费

7.1 成交供应商须向采购代理机构机构全额交纳采购代理机构服务费，收费根据国家发展计划委员会“计价格（2002）1980号”文件标准和857号文件规定收费，该费用应在接到中标通知书后7日内支付。如不及时交纳，将直接从成交供应商投标保证金中扣除。

7.2 成交服务费只接受电汇。

8、下列任何情况发生时，谈判保证金将被没收：

8.1 谈判供应商在谈判有效期内撤回其谈判文件；

8.2 谈判供应商提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

8.3 参加谈判的供应商之间被证实有串通（统一哄抬价格）等欺诈行为；

8.4 成交供应商在规定期限内未能根据规定签订合同；

8.5 成交供应商在规定期限内未能根据规定交纳履约保证金；

8.6 成交商如未按8.1和第8.2条规定办理，采购代理机构将没收其谈判保证金。

附件：

# 第三部分 竞争性谈判文件格式

## 第一阶段竞争性谈判响应文件格式

正或副本

（项目名称      ）

竞争性谈判响应文件

（项目编号：    ）

第一阶段

供应商名称(盖章)：

日  　期：

附件一

### 一、谈 判 书

致：天津市博贤工程咨询有限公司

根据贵方为                         项目的竞争性谈判公告（采购编号　　　　　　　　　），签字代表________________ (姓名／职务)经正式授权并代表供应商      　             　　    （供应商名称、地址）提交下述文件正本　　份和副本　　份。

1、资质文件

1.1营业执照等

1.2法人授权书

------

2、技术文件

2.1施工技术方案

------

3、商务文件

3.1主要类似业绩一览表

-------

4、其他补充文件

------

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、保证忠实地执行采购双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

2、供应商己详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3、谈判有效期为自谈判日起   日历日。

4、谈判开始后，供应商在谈判有效期内撤回谈判文件，其谈判保证金将被采购代理机购没收。

5、供应商同意提供按照采购代理机构可能要求的与其竞争性谈判有关的一切数据或资料。完全理解采购代理机构不一定要接受最低价的谈判或参与的任何谈判。

6、与本次谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：___________________________________________

邮编：_________　电话：_________　传真：_________

供应商名称(盖章)：

法定代表人姓名：

受权代表签字：

日        期：

附件二

### 二、资格证明文件

- 1、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：       年龄：          职务：

系        　     的法定代表人。参加贵公司组织的________________项目(项目编号：              )的谈判活动，签署上述项目的竞争性谈判响应文件、进行合同洽谈、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

后附：法定代表人身份证复印件

供应商：（盖章）

日期：        年    月    日

2、法人代表授权书

我作为________               (供应商全称)的法人代表，在此授权________________(全权代表姓名)为我的全权代表，代表我本人参加贵公司组织的________________项目(项目编号：              )的谈判活动，全权处理谈判活动中的一切事宜。

本授权书于    年  月  日签字生效，受权人无转让委托权。特此证明。

后附：授权代表身份证复印件

法定代表人印刷体姓名：           签字：

受权代表印刷体姓名：          签字：

供应商（公章）：

4、谈判文件要求的其他文件

Ⅰ. 技术方案

供应商的技术方案应按照第二部分《技术要求》的内容和要求编制，包括但不限于技术规格书和技术部分评审办法条款所涉及的所有内容。

Ⅱ. 质量承诺书

供应商为其所完成工程、所提供设备（材料）给出的明确质量、性能保证条款（包括质量标准、保证期、技术服务内容等）。

附件三

### 三、商务条款应答表

供应商名称：			     	           项目编号：

| 序号 | 竞争性谈判 文件条目号 | 竞争性谈判文件 的商务条款 | 谈判文件应答 的商务条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：商务条款指资格要求、服务要求、付款方式、质保期等

供应商代表签字：

职务：	       日期：

公章：

### 四、主要类似业绩一览表

供应商名称：			     	       项目编号：

| 序号 | 项目单位名称 | 项目内容 | 项目实施地点 | 联系人及联系方式 | 项目合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：供应商业绩合同或中标/成交通知书附后。

供应商代表签字：

职务：	         日期：

公章：

## 第二阶段 谈判响应文件格式

正或副本

（项目名称      ）

竞争性谈判响应文件

（项目编号：    ）

第二阶段

供应商名称(盖章)：

日  　期：

### 一、报 价 书

致：

根据贵单位为天津市                          项目的竞争性谈判公告（项目编号：　　　　　　　　　），签字代表________________ (姓名／职务)经正式授权并代表供应商      　　　  　　    （供应商名称、地址）提交下述文件正本　　份和副本　　份。

1、报价一览表

2、报价分项一览表

----

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附谈判报价表规定的应完成的工程及服务谈判总价为：

报    价：           元（注明币种）

大写　　　             　（文字描述）

1、供应商已经对全部价格进行了认真核对，保证本价格真实、准确无误，并承

担本价格所对应本项目的一切责任和义务。

2、两个阶段谈判文件一一对应、不可分割，共同构成我方对本项目的所有承诺。

供应商名称（公章）：

日        期：       年　     月      日

授权代表签字：

### 二、报价说明

### 三、工程量清单投标报价

工程项目名称：

投标总价：（小写）

（大写）

建设单位：（全称）

投  标  人：（全称、盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

编制：（签字并加盖资格章）

审核：（签字并加盖注册造价工程师执业章）

编制日期：      年    月   日

#### 3.1 工程量清单总价汇总表

工程项目名称：                                              金额单位：元

| 序号 | 单位工程 | 含税造价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
|  | 总计 |  |

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

#### 3.2 工程量清单计价汇总表

专业工程名称：                                         金额单位：元

| 序号 | 费用项目名称 | 计算公式 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程量清单计价合计 | ∑（工程量×综合单价） |  |
| 2 | 其中：规费 | ∑（工程量×综合单价中规费） |  |
| 3 | 措施项目清单计价（一）合计 | ∑措施项目（一）金额 |  |
| 4 | 其中：规费 | ∑措施项目（一）金额中规费 |  |
| 5 | 措施项目清单计价（二）合计 | ∑（工程量×综合单价） |  |
| 6 | 其中：规费 | ∑（工程量×综合单价中规费） |  |
| 7 | 规费 | （2）＋（4）＋（6） |  |
| 8 | 税金 | [（1）＋（3）＋（5）]×相应费率 |  |
| 含税总计（结转至工程量清单总价汇总表） |  | （1）＋（3）＋（5）＋（8） |  |

编制：          复核：          审核：                 第      页  共      页

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

#### 3.3 分部分项工程量清单计价表

专业工程名称：                                          金额单位：元

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金 额 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：规费 |
| 本页小计（结转至本表合计） |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表合计（结转至工程量清单计价汇总表） |  |  |  |  |  |  |  |

编制：          复核：          审核：               第      页  共      页

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

#### 3.4 分部分项工程量清单综合单价分析表

专业工程名称：                                            金额单位：元

| 序 号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 综合 单价 | 其 中 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 规费 | 利润 |

编制：          复核：          审核：                 第      页  共      页

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

#### 3.5措施项目清单计价表（一）

专业工程名称：                                           金额单位：元

| 序号 | 项目名称 | 计算说明 | 金额 | 其中：规费 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本页小计 |  |  |  |  |
| 本表合计（结转至工程量清单计价汇总表） |  |  |  |  |

编制：          复核：          审核：               第      页  共      页

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

#### 3.6措施项目清单计价表（二）

专业工程名称：                                           金额单位：元

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：规费 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表合计（结转至工程量清单计价汇总表） |  |  |  |  |  |  |  |

编制：          复核：          审核：            第      页  共      页

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日