安徽省滁州市明光市城东新区供水管网工程（一期）球墨铸铁管材管件采购项目

项目编号：M116-1178

交

易

文

件

招  标  人 ：明光市城市建设投资有限公司（盖章）

招标代理机构：河北筑城工程招标咨询有限公司（盖章）

发 布 日 期：     2016年 04月

目   录

第一章 招标公告	Error: Reference source not found

第二章 招标须知	- 4 -

投标须知前附表	- 4 -

1. 总则	- 7 -

1.1 项目概况	- 7 -

1.2 资金来源和落实情况	- 7 -

1.3 招标范围、计划工期、质量要求	- 7 -

1.4 投标人资格要求	- 7 -

1.5 费用承担	- 8 -

1.6 保密	- 8 -

1.7 语言文字	- 8 -

1.8 计量单位	- 8 -

1.9 踏勘现场	- 9 -

1.10 投标预备会	- 9 -

1.11 偏离	- 9 -

2. 招标文件	- 9 -

2.1 招标文件的组成	- 9 -

2.2 招标文件的澄清	- 10 -

2.3 招标文件的修改	- 10 -

3. 投标文件	- 10 -

3.1 投标文件的组成	- 10 -

3.2 投标报价	- 11 -

3.3 投标有效期	- 11 -

3.4 投标保证金	- 12 -

3.5投标文件的编制	- 12 -

4. 投标	- 13 -

4.1 投标文件的密封和标记	- 13 -

4.2 投标文件的递交	- 13 -

4.3 投标文件的修改与撤回	- 13 -

5. 开标	- 13 -

5.1 开标时间和地点	- 13 -

5.2 开标程序	- 14 -

5.3 开标异议	- 14 -

6. 评标	- 14 -

6.1 评标委员会	- 14 -

6.2 评标原则	- 15 -

6.3 评标	- 15 -

7. 合同授予	- 15 -

7.1 定标方式	- 15 -

7.2 中标候选人公示	- 15 -

7.3 中标通知	- 16 -

7.4 履约担保	- 16 -

7.5 签订合同	- 16 -

8. 纪律和监督	- 17 -

8.1 对招标人的纪律要求	- 17 -

8.2 对投标人的纪律要求	- 17 -

8.3 对评标委员会成员的纪律要求	- 17 -

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	- 17 -

8.5 投诉	- 17 -

9. 需要补充的其他内容	- 18 -

第三章评标办法	- 19 -

第四章  技术要求	- 25 -

第五章 图  纸	- 27 -

（详见第四章  技术参数及要求）	- 27 -

第六章 合  同	28

第七章 投标书格式	31

投  标  文  件  一	31

（1）投标人基本情况表	33

投  标  文  件  二	34

投  标  文  件  三	36

（3）授权委托书	39

（4） 诚信投标承诺书	40

第一章 招标(采购)公告

| 工程名称 | 安徽省滁州市明光市城东新区供水管网工程（一期）球墨铸铁管材管件采购项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 位于明光市境内 |  |  |
| 建设单位 | 明光市城市建设投资有限公司 |  |  |
| 招标方式 | 公开招标 |  |  |
| 投标资质 要求 | 投标人资质要求： 1、必须符合《政府采购法》第二十二条要求； 2、具有独立法人资格的生产厂家； 3、具有卫生部门批准的涉及饮用水卫生安全产品的卫生许可批件； 4、具有有资质的单位出具的产品质量检验报告； 5、必须提供投标单位及其法定代表人近三年检察机关出具的“无行贿犯罪行为证明”（原件）； 6、须提供投标企业及法定代表人 “近三年无行贿行为承诺书”； 7 、本次招标不接受联合体投标。 |  |  |
| 采购规模 | 约800 万元 |  |  |
| 招标范围 | 具体详见采购清单内容 |  |  |
| 发布时间 | 2016 年 04 月 22日 |  |  |
| 信 息 内 容 |  |  |  |
| 采购概况： DN400球墨铸铁管，DN300球墨铸铁管等管材、管件。 |  |  |  |
| 标段划分： 一 个标段。 |  |  |  |
| 评标办法：综合评估法 |  |  |  |
| 资金来源： | 财政资金 | 采购款支付方式： | 详见招标文件 |
| 投标担保：人民币叁拾貳万元整（¥320,000.00）； 其中：投标保证金：壹拾陆万元整（¥160,000.00）； 信用保证金：壹拾陆万元整（¥160,000.00）。 缴纳方式：须从投标人基本帐户转入下列帐户，付款人的帐户名称须与投标人名称一致。未按上述要求提交投标担保的作未提交投标担保处理 收款单位：明光市公共资源交易中心 开户银行：中国工商银行明光市支行 银行帐号：1313 0821 3800 0057 089 交纳时间：2016年05月12日17时前交纳完毕，不接受汇票，以资金到帐时间为确认时间。未按上述要求提交投标担保的作未提交投标担保处理。 |  |  |  |
| 招标文件、清单获取方式：在明光市公共资源交易网(www.mgzbcg.gov.cn)下载。 |  |  |  |
| 招标文件下载时间： 2016 年 04 月22日 17 时后，如投标人不及时下载招标文件，造成后果由投标人自负。 |  |  |  |
| 招标文件答疑及澄清:如投标人对招标文件有疑问， 请于2016 年 04 月 26 日 17 时前将疑问内容以电子邮件形式发送至376214125@qq.com 邮箱，招标人将在 2016年 04月 27日 17 时后以澄清公告形式在明光市公共资源交易网(www.mgzbcg.gov.cn)公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。 |  |  |  |
| 递交投标文件时间：2016年 05月13日 09时 00 分前 递交投标文件地点:明光市祁仓北路与柳湾大道交叉口（祁仓路98号）明光市经济开发区管委会大楼第一开标室 重要说明： 1、本项目只接受滁州市公共资源交易中心信息库中已注册并且审核通过企业报名，未入库的投标人请及时办理入库手续（办理注册备案请登陆滁州市公共资源交易网-企业备案-备案入库须知查询。网址： http://www.czzbcg.com/czztb/InfoDetail/?InfoID=e5ac94e3-6b0b-4461-b0c2-a937b66a6559&CategoryNum=008）。联系人：张工：0550-3801701、王工：0550-3019013。因未及时办理入库手续导致无法报名的，责任自负； |  |  |  |
| 招标代理机构：河北筑城工程招标咨询有限公司 联系人：马工 联系电话：13305508002 |  |  |  |

- 公告发布媒体：本次招标公告同时在安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）、明光市政府门户网站(www.ahmg.gov.cn)、明光市公共资源交易网(www.mgzbcg.gov.cn)、滁州市公共资源交易网（www.czzbcg.com）明光市政务信息公开网明光市公共资源交易监督管理局（http://www.czzwgk.gov.cn/Web/unit.aspx?unit=MJ119）上发布。

### 第二章 招标须知

### 投标须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  |  | 名称：明光市城市建设投资有限公司 联 系 人：范工 电话：0550-8132692 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  |  | 名称: 河北筑城工程招标咨询有限公司 联系人：马工 电话： 13305508002 |
| 1.1.4 | 项目名称 |  |  | 安徽省滁州市明光市城东新区供水管网工程（一期）球墨铸铁管材管件采购项目 |
| 1.1.5 | 项目地点 |  |  | 位于明光市境内 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 |  |  | 财政资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 |  |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  |  | 具体详见采购清单内容。 |
| 1.3.2 | 计划采购供货期及质保期 |  |  | 计划采购供货期： 45 日历天 质保期：不少于2年 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  |  | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质要求 |  |  | 投标人资质要求： 1、必须符合《政府采购法》第二十二条要求； 2、具有独立法人资格的生产厂家； 3、具有卫生部门批准的涉及饮用水卫生安全产品的卫生许可批件； 4、具有有资质的单位出具的产品质量检验报告； 5、必须提供投标单位及其法定代表人近三年检察机关出具的“无行贿犯罪行为证明”（原件）； 6、须提供投标企业及法定代表人 “近三年无行贿行为承诺书”； 7 、本次招标不接受联合体投标。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  |  | 不组织，投标人自行组织踏勘现场。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  |  | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间及方式 |  |  | 2016 年 04 月26日 17时前；投标人将所遇到的问题以电子邮件形式传至376214125@qq.com邮箱 |
| 1.10.3 | 招标人澄清的时间及方式 |  |  | 2016 年04 月 27日 17时后；在明光市公共资源交易网(www.mgzbcg.gov.cn)集中发布。 |
| 1.11 | 偏离 |  |  | √不允许；□允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  |  | 见本章2.1 招标文件的组成 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清交易文件的截止时间及方式 |  |  | 同本表1.10.2 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  |  | 2016 年 05 月 13 日 9 时 00 分 |
| 2.4 | 最高投标限价 |  |  | 最高投标限价：7957470元 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  |  | 60天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  |  | 投标担保：人民币叁拾貳万元整（¥320,000.00）； 其中：投标保证金：壹拾陆万元整（¥160,000.00）； 信用保证金：壹拾陆万元整（¥160,000.00）。 缴纳方式：须从投标人基本帐户转入下列帐户，付款人的帐户名称须与投标人名称一致。未按上述要求提交投标担保的作未提交投标担保处理 |
|  | 收款单位：明光市公共资源交易中心 开户银行：中国工商银行明光市支行 银行帐号：1313 0821 3800 0057 089 |  |  |  |
|  | 交纳时间： 2016年 05 月 12日 17时前交纳完毕，不接受汇票，以资金到帐时间为确认时间。 |  |  |  |
| 3.5.3 | 签字或盖章要求 |  | 须按格式文件要求签字或盖章 否则经评委会一致认定且经过公共资源交易监督管理部门核实后,按照无效投标处理. |  |
| 3.5.4 | 投标文件份数 |  | 递交的投标文件：正本1份、副本3份。 |  |
| 3.5.5 | 投标文件装订要求 |  | 资信证明文件、技术标、商务标须分别装订（不允许活页） |  |
| 4.1.2 | 投标文件的密封要求 |  | 资信证明文件正副本、技术标正副本、商务标正副本须分别密封，。需评审原件和证明资料单独装一个袋中。密封袋的封口处加盖投标人单位公章。 |  |
| 4.1.2 | 投标文件的封套上应载明的信息 |  | 招标人名称：明光市城市建设投资有限公司 安徽省滁州市明光市城东新区供水管网工程（一期）球墨铸铁管材管件采购项目投标文件在 2016 年 05月 13日 09时 00 分前不得开启 投标人名称、地址、联系方式及投标标段信息 |  |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  | 明光市祁仓北路与柳湾大道交叉口（祁仓路98号）明光市经济开发区管委会大楼第一开标室 |  |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  | √□否；□是 |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：2016年 05月13日 09时 00 分 开标地点：明光市祁仓北路与柳湾大道交叉口（祁仓路98号）明光市经济开发区管委会大楼第一开标室 |  |
| 5.2 | 开标程序 |  | 密封情况检查：由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况。 开标顺序：以标书送达的次序，先开资信标，再开技术标，然后开商务标。 |  |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：专家 5 人， 评标专家确定方式：从评标专家库中采用随机抽签方式确定。 |  |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | 否，推荐的中标候选人数：1-3人 |  |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 |  | 明光市公共资源交易网(www.mgzbcg.gov.cn)（公示3个工作日） |  |
| 7.4.1 | 履约担保 |  | 履约担保的形式：转入指定帐户。 履约担保的金额：签约合同价的10%。 履约担保的退还：在项目合同完工并经验收合格后15日内(无息)退还。 |  |
| 10 | 需要补充的其他内容 1、根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定（法释[2013]17号）》第六条规定，投标人及其法定代表人、项目负责人在人民法院公布的失信被执行人名单中不得参加投标； 2、投标企业被县级（含）以上行业行政主管部门或招投标综合监督管理部门暂停投标资格且开标日在处罚期限内的，一律限制进滁交易资格，不得参加我市公共资源交易项目招投标活动，若中标取消中标资格； 3、凡竞争主体在我市公共资源交易活动中出现违法违规、破坏市场秩序等不良行为且被监管部门处罚的，一律在滁州市公共资源交易网等相关网站曝光。 |  |  |  |
| 11 | 付款方式 | 按供货进度付款，中标人根据供货计划将管材及管件运达指定交货地点，由监理单位、建设单位、施工单位代表现场验收签字并按规定抽样送检（检测费用由中标人支付）合格后，支付已供货管材、管件总价款的70%；待所供货物全部安装完毕，并进行分段试压合格后，付至合同价款90%；余款10%作为质量保证金，待质量保证期到期后15天内（无息）退还。 |  |  |
| 12 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费：中标人按国家收费标准的80%交纳招标代理费。 以上费用请各投标人在投标报价时予以考虑到成本费用中。 |  |  |
| 13 | 电子招标投标 | √□否□是， |  |  |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本采购项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：明光市城市建设投资有限公司

1.1.3 本招标项目招标代理机构：河北筑城工程招标咨询有限公司

1.1.4 本招标项目名称：安徽省滁州市明光市城东新区供水管网工程（一期）球墨铸铁管材管件采购项目

1.1.5本招标项目工程概况：投资约800万元。

1.1.7本招标项目标段划分：一个标段。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：其他资金。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：已落实。

### 1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：详见招标公告。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：详见招标文件。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：详见招标公告；

（2）财务要求：详见招标公告

（3）业绩要求：详见招标公告

（4）其他要求：详见招标公告

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在明光招标采购网发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

### 2.3 招标文件的修改

招标人可以修改招标文件，并以澄清的方式在明光招标采购网发布，但如果修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

本项目投标文件分标段编制。

投标文件由资信证明文件、技术标、商务标三部分组成：

3.1.1资信证明文件部分：

1、投标人基本情况表

2、其他资格审查资料（由1-5项目材料的复印件加盖公章组成）

1）企业营业执照副本。

2）企业税务登记证副本（三证合一有效））。

3）法人授权委托书原件，受委托人身份证原件。

4）卫生部门批准的涉及饮用水卫生安全产品的卫生许可批件。

5）具有有资质的单位出具的产品质量检验报告。

6）投标人必须提供投标单位及其法定代表人近三年检察机关出具的“无行贿犯罪行为证明”（原件）投标人须提供投标企业及法定代表人 “近三年无行贿行为承诺书”。

7）投标申请人认为需提交的其他资料。

3.1.2技术标部分：

（1）拟投入的人员设备

（2）工期与时间进度

（3）技术方案

（4）质量保证

（5）服务承诺

3.1.3商务标部分：

（1）法定代表人证书复印件或委托代理人授权委托书

（2）诚信投标承诺书

（3）投标函

（4）项目报价书

（5）详细评审所需其他材料

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“项目报价书”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“项目报价书”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3不中标企业，投标保证金在中标公示结束后5个工作日内退还；

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

### 3.5投标文件的编制

3.5.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.5.4 投标文件正本一份,副本三份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.5.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册并胶装，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容及具体密封要求见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项中要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 投标人必须按本章投标人须知前附表第10项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.3.2 投标文件递交后，投标人不得撤回投标文件，否则视为自动放弃投标。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标单位相关人员是否到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封和投标保证金的递交情况；；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标；

（7）对投标人进行资格审查；

（8）对进行技术标、商务标评审；

（9）宣布结果，有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

## 6.1 评标委员会

6.1.1 采购人将依据《政府采购法》的相关规定依法组建评标委员会，评标委员会由5人及以上单数组成 ，开标前在专家库中随机抽取，对所有报价人的报价文件进行评审。

1、由评标委员会确认报价人提供的资质证明、质量和服务等均符合采购要求后，再评审技术标，后评审商务标，按综合得分最高的报价人推荐为中标人。如果最终总得分相同者，则投标报价低的优先排序，如果投标报价也相同，则技术标得分高的优先排序；技术标得分仍然一样的，则采取招标人抽签方式确定其排序。

2、该项报价一经评标委员会认可，即为签约的合同价。报价人可以不对本询价函做出报价，但一经做出报价，即为不可撤回。否则，该报价人在今后一年内不得参与明光市招标采购交易中心的所有招投标活动。

3、报价人提交的报价函，将作为合同的组成部分。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 中标候选人公示

7.2.1招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.2.2中标候选人名单公示3日后，若招标人未接到投诉或招投标监督管理部门未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或经查实，有弄虚作假行为、其他虚报投标资料、其他不良记录等违背招标文件的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，依此类推。招标人也可以重新组织招标。

### 7.3 中标通知

在招标文件中规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件 “合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额按中标价的10%收取。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1本招标项目的合同将授予按招标文件规定所确定的中标人。

7.5.2招标人和中标人应当自中标通知书发出5日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

8.5.1投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2投标人和其他利害关系人对评标结果等事项投诉的，应当在开标期间或中标候选人公示期间，先向招标人提出异议。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章评标办法

一  总则

1. 本次评标采用综合评估法

1.1综合评估法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标人的评标方法。（项目结算时，以综合单价乘以实际完成的项目数量的乘积为准。）

1.2综合评估法一般适用于较为复杂、评价指标难以量化且价格为非主要因素的非标准定制商品和非通用服务项目的项目评审。

2．评标程序

2.1先进行资格审查，再开技术标，最后开商务标；只有资格审查合格的投标，才可进入技术标的评审、商务标的评审。

2.2投标文件的澄清和补正

2.2.1在评标过程中，评标委员会认为需要，在监督人员在场的情况下，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、供货期、质保期等实质性内容。

2.2.2书面答复须经投标单位法定代理人或其授权委托代理人的签字或印鉴，签字或盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。招标人不接受投标单位主动提出的澄清。

2.3投标文件计算错误的修正：

2.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当货物服务报价表、投标函的总报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。

2.3.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价。

2.3.3评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由委托代理人签字予以书面确认。

2.4在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标单位对招标单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

2.5评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外

2.6如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

2.7投标人可在现场10分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据招标文件及有关规定对投标人的异议进行复议

二  资格审查标准

3.资格审查:

3.1评审细则

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要要求 | （1）法人授权委托书及授权代理人身份证 | 若授权代理人参加开标会的需查验法人授权委托书原件及被授权代理人身份证，若法定代表人本人参加开标会则需查验本人身份证原件并核对营业执照（原件审核）。 |
|  |  | （2）保证金缴纳情况 | 按规定数额和时间缴纳 |
| 2 | 投标人应符合的基本资格条件 | （3）营业执照、税务登记 | 核验原件，有效性、经营承包范围符合资格（三证合一有效）（原件审核） |
|  |  | “无行贿犯罪行为证明”和“近三年无行贿行为承诺书” | ①投标人必须提供投标单位及其法定代表人近三年（自投标截止之日起向前追溯三年）检察机关出具的“无行贿犯罪行为证明”； ②投标人须提供投标企业及法定代表人 “近三年无行贿行为承诺书”； ③无失信被执行承诺书（原件审核）。 |
|  |  | （5）其他 | ①卫生部门批准的涉及饮用水卫生安全产品的卫生许可批件；（原件审核） ②具有有资质的单位出具的产品质量检验报告；（原件审核） |
| 备注：1、以上评审有任何一项未通过的，资格审查不合格，投标文件按无效标处理。2、以上证书、证件需在投标文件中提供复印件并加盖单位公章，同时需提供原件供审查（无原件视同相应项不合格），如企业的各类证书原件正在变更、年检的，须有相应的行业管理部门出具书面证明，并注明证书主要相关内容。3、资格评审不合格的，其投标文件作无效标处理，不再对其进行下一阶段的评审。 提示；请各投标人将原件（含评分所需原件）单独装在一个档案袋中并 一次性提交，档案袋上需注明原件材料清单、投标单位名称和联系电话。 |  |  |  |

- 三 比较与评价

按招标文件中规定的评标方法和标准，评标委员会将对通过资格审查的投标文件，进行技术和商务评估、综合比较与评价。

注：技术分40分，价格分60分

1）技术分评分标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品质量保证 | 5 | 制造厂家获得IS09000质量管理体系认证得5分，没有不得分。 |  | （提供原件审核） |
| 2 | 环境管理体系 | 5 | 制造厂家获得ISO14001环境管理体系认证得5分，没有不得分。 |  | （提供原件审核） |
| 3 | 重守 | 5 | 近3年（自2013年1月1日至今），制造厂家获得省级及以上“重合同守信用单位”称号的得5分，获得市级“重合同守信用单位”称号的得3分，没有不得分。上述奖项不重复计算，最高得5分。 |  | （提供原件审核） |
| 4 | 投标人业绩 | 12 | 近5年（自2011年1月1日至今），有一份球墨铸铁管单项300万元及以上类似项目业绩得2分，累计不超过12分。（本得分仅针对球墨铸铁管） |  | 同时提供销售合同和用户出具的验收合格证明原件。 |
| 5 | 质保期 | 5 | 承诺所投产品质保期为两年的，得3分，每增加一年得1分、最高得5分。 |  | 承诺书 |
| 6 | 政策性加分 | 4 | ①投标产品列入节能产品政府采购清单的，有一款加1分，最多加2分； ②投标产品属于自主创新产品的，有一款加1 分，最多加 2分； |  | 节能、环保、自主创新产品以国家相关部门发布的产品清单为准； （提供相关资料备查 |
| 7 | 企业荣誉 | 4 |  | 近5年（自2011年1月1日至今），所投产品获得国家级荣誉证书得4分、获得省级荣誉证书的得2分，上述奖项不重复计算，最高得4分。 | 以国家行业管理机构有效证书为准（原件为准） |

投标人实际得分为全体评标委员会成员打分的算术平均值。

- 商务报价分 60分（投标总报价得分计算见附件）

附件：

投标总报价得分计算方法

1、（评标基准F=B×（1-K）其中：K为算术平均值调整系数，K的取值为1%（1号），1.5%（2号），2%（3号），2.5%（4号），3%（5号）。B为通过商务标详细评审且去掉一个最低值和一个最高值后在算术平均值【如有两个最低或最高只去掉一个最低或最高（如果参与评标价平均值计算的有效投标报价小于等于5家时，则计算所有有效报价平均值）】算术平均值

2、各投标人的工程投标总报价与评标基准值相比，相同的得60分，每增加1%扣2分，每减少1%扣1分，60分扣完为止；不足1%时按插入法计算，百分数取一位小数，小数点后第二位四舍五入

3.只有通过详细评审的投标人才能参加评分。

4.本表所称投标报价是指按交易文件规定修正后的投标总报价（多算投标报价、多报费用不扣减）。

5.K值的抽取：技术标、商务标详细评审完成后，投标人可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据交易文件及有关规定对投标人的异议进行复议，复议结束后由投标人代表当众抽取K值。

- 总分=技术分+商务报价分

四  推荐中标候选人

- 评标委员会将投标人的技术分和商务报价分汇总以后得到投标人的最终总得分，按照最终总得分由高到低的顺序推荐1-3名中标候选人。如果最终总得分相同者，则投标报价低的优先排序，如果投标报价也相同，则技术标得分高的优先排序；技术标得分仍然一样的，则采取招标人抽签方式确定其排序。

五、投标文件的有效性

6.评审中有下列情形之一的,其投标文件无效。

(1)投标文件正、副本数量不符合要求或正、副本无法区分的；

(2)投标文件未按招标文件规定加盖法人印章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

(3)未按招标文件规定的格式填写，内容不完整以至影响投标文件评审且不符合招标文件错误修正条件的或关键字迹模糊、无法辨认的；

(4) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交投标替代方案的除外；

（5）未按招标文件要求提交有效投标保证金的；

（6）交货及安装期不满足招标文件要求的；

（7）投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；

（8）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的；

（9）投标文件未实质上响应了招标文件的要求，所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

（10）投标文件附有招标人不能接受的条件的。

## 第四章  技术要求

1、相关要求

1.1、技术标准和要求

1.1.1球墨铸铁管及管件主要执行标准：

①：GB13295-2003 离心铸造压力管道用球墨铸铁管，管件及配件；ISO2531-98（E）水及煤气管道用球墨铸铁管、管件、附件和接头

②:ISO6892 金属材料拉伸试验；GB228 金属拉伸实验方法

③:ISO6506 金属材料——布氏硬度测试；GB231 金属布式硬度试验方法

④:ISO4179 (GB17475)压力管线用球墨铸铁管——离心水泥砂桨内衬一般要求。

⑤:ISO6600球墨铸铁管——水泥砂桨离心敷涂衬层——新敷涂砂桨成份的控制。

⑥:GB/T17219(ISO4633-1996) 橡胶圈-给水用连接胶圈-材料规范

⑦:GB5749 生活引水配水评定标准

⑧:ISO8179-1（GB17456-98） 球墨铸铁管及管件—表面涂锌、外涂敷沥青严格执行GB/T17459要求。

⑨:GB223 钢铁及合金化学分析。

1.1.2

1、供货人所供货物（含分组工程量报价表中所列全部货物）应符合国家现行相关标准的要求，质量合格。

2、供货人应按标准进行试验，并每批提供试验报告，费用含在单价中。

3、本次采购清单中球墨铸铁管及管件件应由同一厂家生产，其他产品如确需外购的应符合国家现行相关标准的要求。

1.2、质量要求：

（1）所有设备必须满足现行国家强制标准和行业标准，同时满足本项目施工要求。不满足标准和要求的管材、管件，招标人有权拒收。

（2）材料设备进场时，需提供厂家的生产许可证、检测合格证明、卫生部门批准的涉及饮用水卫生安全产品的卫生许可批件及其他相关的资料，否则招标人有权拒收，影响施工进度的供货人还须承担相应责任。

（3）供货时必须具有有资质的单位出具的产品质量检验报告(含管材和管件)。供货时间必须按照合同要求完成，若影响施工进度供应商须承担相应责任。

（4）本招标文件的所有要求,作为验收产品合格标准的依据。中标后将严格按照招标文件要求进行服务。

（5）产品质保期以中标人承诺为准（不少于两年）

2、售后服务要求

在安装过程中，供应商应委派专业人员在现场给予指导及技术配合。

1、供货期：招标人将在中标通知书发出后5个工作日内与中标单位签订供货合同，中标单位应同时提供详细的、能够满足施工要求的供货计划表，并在招标文件规定的期限内完成供货，每推迟一天按2000元处罚。供货安装延迟一周的，招标人有权终止合同，没收履约保证金并索赔相关损失。

2、本工程采购的投标报价应包含所有材料费用（含主材和辅材）、装卸费、包装费用、运输费用、装货费、保险费用、运输过程中发生的损耗费用、相关服务费用 、材料进场后的复试费、检测实验费、管理费、利润、风险费用、招标代理费、指导安装费、国家对供应商征收的各种税费等所有费用，综合单价在施工过程中不作任何调整。

安徽省滁州市明光市城东新区供水管网工程球墨铸铁管材管件采购清单

| 序号 | 管件名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN400球墨铸铁管 | m | 9840 |  |  | 含橡胶止水圈 |
| 2 | DN300球墨铸铁管 | m | 10152 |  |  | 含橡胶止水圈 |
| 3 | DN400钢管 | m | 492 |  |  | 含内外防腐 |
| 4 | DN300钢管 | m | 300 |  |  | 含内外防腐 |
| 5 | 90°钢弯头DN400 | 只 | 45 |  |  |  |
| 6 | 90°钢弯头DN300 | 只 | 45 |  |  |  |
| 7 | 45°钢弯头DN400 | 只 | 45 |  |  |  |
| 8 | 45°钢弯头DN300 | 只 | 45 |  |  |  |
| 9 | DN400盘承短管 | 套 | 30 |  |  |  |
| 10 | DN300盘承短管 | 套 | 30 |  |  |  |
| 11 | DN400盘插短管 | 套 | 30 |  |  |  |
| 12 | DN300盘插短管 | 套 | 30 |  |  |  |
| 13 | 承插单支盘三通DN400×300 | 只 | 20 |  |  |  |
| 14 | 承插单支盘三通DN400×100 | 只 | 100 |  |  |  |
| 15 | 承插单支盘三通DN400×200 | 只 | 50 |  |  |  |
| 16 | 承插单支盘三通DN300×200 | 只 | 50 |  |  |  |
| 17 | 承插单支盘三通DN400×150 | 只 | 100 |  |  |  |
| 18 | 承插单支盘三通DN300×150 | 只 | 50 |  |  |  |
| 19 | 承插单支盘三通DN300×100 | 只 | 100 |  |  |  |
| 20 | 双承双支盘四通DN400×200 | 只 | 20 |  |  |  |
| 21 | 双承双支盘四通DN400×150 | 只 | 20 |  |  |  |
| 22 | 全承三通DN400×300 | 套 | 10 |  |  |  |
| 23 | 承插22.5°弯头DN400 | 只 | 15 |  |  |  |
| 24 | 承插22.5°弯头DN300 | 只 | 15 |  |  |  |
| 25 | 承插45°弯头DN400 | 只 | 15 |  |  |  |
| 26 | 承插45°弯头DN300 | 只 | 15 |  |  |  |
| 27 | 承插90°弯头DN400 | 只 | 15 |  |  |  |
| 28 | 承插90°弯头DN300 | 只 | 15 |  |  |  |
| 29 | 盘承渐变管DN400×300 | 只 | 10 |  |  |  |
| 30 | 承插渐变管DN400×300 | 只 | 10 |  |  |  |
| 31 | DN400蝶阀 | 只 | 15 |  |  | 含伸缩器、螺栓螺帽、橡胶止水垫 |
| 32 | DN300蝶阀 | 只 | 15 |  |  | 含伸缩器、螺栓螺帽、橡胶止水垫 |
| 33 | DN400电磁流量计 | 只 | 5 |  |  |  |
| 34 | DN300电磁流量计 | 只 | 5 |  |  |  |
| 35 | 压力变送器 | 只 | 20 |  |  |  |
| 36 | 消防栓 | 套 | 400 |  |  |  |
| 37 | Φ700铸铁井盖（加重） | 只 | 645 |  |  |  |

第五章 图  纸

## （详见第四章  技术参数及要求）

# 第六章 合  同

甲  方（招标方）：

乙  方（供应商）：

根据《中华人民共和国政府招标法》，甲方委托乙方进行此项目实施，为方便各方履行义务，特签订本合同；

第一条：项目内容及合同价格

采购清单：（详见招标文件）

合同价格：人民币                       元

第二条：质量保证

乙方保证本合同中所有成果完全符合招标要求的技术标准，并满足国家有关技术规程。如发生项目成果达不到技术标准要求，乙方无条件进行改进和完善，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第三条：工期要求

本项目供货期为 45 日历天，供货计划表如下：

| 序号 | 时间节点 | 计划工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

第四条：售后服务（投标人自拟）

第五条：验收

1、供货人在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交给议付银行付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

2、在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方有权申请质量监督部门检验，并根据检验结果及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

3、材料进场验收、到场检测及送检复验

工程所用的管材、管道附件、构(配)件和主要原材料等产品进入施工现场时必须进行进场验收并妥善保管。进场验收时应检查每批产品的订购合同、质量合格证书、性能检验报告、使用说明书、进口产品的商检报告及证件等，并按国家有关标准规定进行复验，验收合格后方可使用。

3.1 进场验收：

1、管材及管件的材质,规格,型号,质量等应符合国家现行有关产品标准和设计要求。

2、管材及管件的外观质量除应符合其产品标准的规定外，尚应符合下列规定：

（1）表面无裂纹、缩孔﹑弯折﹑重皮、腐蚀或凹陷等缺陷；

（2）螺纹表面完整无损伤,法兰密封面平整、光洁、无毛刺及径向沟槽；

（3）垫片无老化变质或分层现象,表面无褶皱等缺陷；

（4）检查数量：全数检查，检查出厂检验报告与合格证；

（5）检查方法：观察检查。

3、管材及管件的规格尺寸和壁厚及允许偏差应符合其产品标准和设计要求。

1）检查数量：每一规格、型号的产品抽查20%；

2）检查方法：用钢尺和游标卡尺测量。

3.2  到场检验：管材及管件到场后,应由甲方、监理及乙方代表联合见证抽样,并由具备相应资质的检验单位进行检验,其检验结果应符合国家现行有关产品标准和设计要求，检验费用由卖方承担。

3.3  送检复验：甲方如对其到场检验结果存在疑问，可进行复验。复验的产品检测费用,由乙方承担，并承担由此产生的甲方损失。

第六条：付款方式

按供货进度付款，中标人根据供货计划将管材及管件运达指定交货地点，由监理单位、建设单位、施工单位代表现场验收签字并按规定抽样送检（检测费用由中标人支付）合格后，支付已供货管材、管件总价款的70%；待所供货物全部安装完毕，并进行分段试压合格后，付至合同价款90%；余款10%作为质量保证金，待质量保证期到期后15天内（无息）退还。第七条：违约责任

1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，每推迟一天按2000元处罚。供货安装延迟一周的，招标人有权终止合同，没收履约保证金并索赔相关损失。

2、因不可抗力（包括但不限于自然灾害、战争、政府行为或法律规定的其他因素）、影响探测外业作业的气候、探测工程量超出预算、探测现场环境或条件复杂等因素造成合同不能如期履行或部分履行的，或经甲乙双方协商同意延期的不在此列。

第八条：争议的解决

本合同在执行过程中在发生所供货物的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地以诉讼方式解决。

第九条：合同的解释

本合同按照中华人民共和国相关法律进行解释。

第十条：保守商业秘密

供需双方均有义务为对方保守商业秘密。任何一方未经对方书面同意不得向第三方泄露对方的商业秘密。本合同及其相关附件的所有信息未经需方同意，供方不得以任何理由提供给第三方。

第十一条：合同的生效

1、本合同经甲方、乙方双方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、与本合同有关标书及开标记录同本合同具有同等法律效力。

3、本合同壹式捌份，甲、乙双方各执肆份。

甲方（公章）：                               乙方（公章）：

法定代表人或委托人：                        法定代表人或委托人：

签订日期：      年    月    日              签订日期：      年    月

## 第七章 投标书格式

（项目名称）

## 投  标  文  件  一

（资信证明文件）

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

投标文件一：资信证明文件目录

1、投标人基本情况表

2、其他资格审查资料（由1-5项目材料的复印件加盖公章组成）

1）企业营业执照副本。

2）企业税务登记证副本（三证合一有效））。

3）法人授权委托书原件，受委托人身份证原件。

4）卫生部门批准的涉及饮用水卫生安全产品的卫生许可批件。

5）具有有资质的单位出具的产品质量检验报告。

6）投标人必须提供投标单位及其法定代表人近三年检察机关出具的“无行贿犯罪行为证明”（原件）投标人须提供投标企业及法定代表人 “近三年无行贿行为承诺书”。

7）投标申请人认为需提交的其他资料。

### （1）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（项目名称）

## 投  标  文  件  二

（技术标文件）

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

投标文件二：技术标目录

（1）拟投入的人员设备

（2）工期与时间进度

（3）技术方案

（4）质量保证

（5）服务承诺

（项目名称）

## 投  标  文  件  三

（商务标文件）

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

投标文件三：商务标目录

（1）法定代表人证书复印件或委托代理人授权委托书

（2）诚信投标承诺书

（3）投标函

（4）项目报价书

（5）详细评审所需其他材料

（2）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

### （3）授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加      招标人     的                    工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

授权代理人：           （签字或盖章）

投  标  人：             （盖章）

法定代表人：          （签字或盖章）

日      期：           年    月    日

### （4） 诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

八、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照《滁州市招标采购活动投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                                  基本账户：

投标单位（公章）：                          法定代表人（签字并盖章）：

（5）投 标 函

致：   (招标人名称)

1． 根据你方      （项目名称）        的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款及其它有关文件后，我方愿以（币种，金额、单位）          投标总报价承包本工程的工作。且我方承诺按招标文件及其它有关文件要求承担上述项目的工作，并承担与之有关的一切责任。

2．我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3．一旦我方中标，我方保证按招标文件规定的期限，在        日历天内完成全部工作，保证服务工作质量达到承诺的要求。

4.我方同意所提交的投标文件，在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6.我方已提交人民币（大写）               万元 （小写          元）作为投标担保。

投标人：                             （盖章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：            电话：        传真：

日期：           年            月             日

、

- 项目报价书

| 序号 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… | 小计 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

备注：①实际结算时以 实际工程量X单价 为准；

②综合单价除材料费用(含主材和辅材)外，还应包括：卸至招标人指定位置的装卸费、包装费用、运输费用、装货费、保险费用、运输过程中发生的损耗费用、相关服务费用 、材料进场后的复试费、检测实验费、管理费、利润、风险费用、招标代理费、指导安装费、国家对供应商征收的各种税费等所有费用，综合单价今后将不作任何调整。

投标人：                           （盖章）

法定代表人或授权代理人：        （盖章或签字）

日期：  年  月  日

投标担保退还声明

投标项目：

项目编号：

我单位投标保证金及信用保证金到期后请汇至如下帐号：

收款单位：

开 户 行：

银行帐号：

电    话：

地    址：

投标单位：                   （公章）

备注：1、本表在递交标书时交于代理公司工作人员，无需封装在投标文件中。

2、收款单位名称必须与投标单位名称一致，否则由此造成的投标担保无法退还或迟延退还，我单位概不负责。