**附件：评标细则**

本工程采用综合评估法，由依法组建的评标委员会按下列评分细则评分,以评标委员会所评得的综合得分从高到低按顺序排列,并推荐不超过三位得分最高者为中标候选人，并直接确定得分最高者为中标人，如得分最高的投标人得分相同时，则投标报价低的投标人为排序第一的合格中标候选人，如投标报价也相同，则抽签确定中标人；中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定时限内未能提交的，招标人可以确定排序第二的中标候选人为中标人，依此类推。

一、中标人的投标应当符合下列条件：

1、能最大限度满足招标文件中规定的各项综合评分标准；

2、经评审的综合得分最高。

二、主要评分项目：

（一）投标报价 75分

（二）监理方案 12 分

（三）项目监理机构 11分

（四）类似工程业绩 2分

三、分项评分标准：

（一）投标报价（75分）

1、经初步评审合格的有效投标文件的评标价（按总价评审）低于所有有效投标文件的评标价平均值下浮10%（不含10%）的，不参与评标基准价的计算。

2、以其余有效投标文件的评标价算术平均值为A（计算算术平均值A时，若7≤有效投标文件<10 家时，应去掉其中的一个最高价和一个最低价；若有效投标文件≥10家，应去掉其中的二个最高价和二个最低价。），评标基准价=A×K，K值在开标时随机抽取确定，K值的取值范围为97%、98%、99%。投标报价等于评标基准价的得满分；投标报价每高于或低于评标基准价1%扣0.3分，偏离不足1%的，用插入法计算，分值保留两位小数。

3.抽签确定K值规定如下：按网上提交投标文件的顺序，由第一个提交人抽取K值。抽取人必须为投标人代表（法定代表人或授权委托人或投标项目总监），如有符合性检查或密封检查未通过等特殊情况时，抽签代表顺延。

4.评标委员会在评标报告签字后，上述评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。

（二）监理方案（12分）

1.质量控制方案 3分

（1）质量有总目标，并响应招标文件要求，且进行了目标分解；

（2）对各分解目标提出相应的控制点，并提出相应的措施；

（3）质量控制的基本程序及预控措施切实可行；

（4）甲供材料和设备（主要是球墨铸铁管、钢管、砼顶管、PE实壁管、PE波纹管等管道材料和水泵、阀门、自控、电气、格栅等泵站配套设备）的质量控制和管理方案和措施；

（5）监理设备配置

监理设备配置满足工程需要，包括测量和钢筋砼、管材、管道焊接和防腐等质量检测设备，须列出监理工作中需要测量和检测的内容和方法，并配置相应的设备。

2.进度控制方案 2分

（1）说明进度控制的目标、原则及任务；

（2）进度控制方法、措施；

（3）进度控制的工作程序；

3.投资控制方案 2分

（1）投资控制的目标、工作重点、原则、

（2）投资控制方法、措施

（3）对节约资金的合理性建议

4.安全控制方案 2分

（1）安全管理控制目标及安全控制的工作流程；

（2）针对本项目特点，结合自身监理经验，制订切实可行的安全监控方案

5.合同及信息管理方案 2分

（1）合同管理的目标及原则。

（2）合同管理的工作内容；

（3）信息管理方案；

6、结合本工程的特点，监理方认为需要做哪些控制试验和研究，监理结束后，提供哪些成果，并注明费用由谁承担。（1分）。

说明：

①对不同监理方案进行比对，如存在有不该出现的雷同情况的，作废标处理。

②监理方案评审采用暗标，监理方案中不得出现投标人名称、人员姓名；不得出现能显示企业特征或其它提示性的标记或标识。监理方案评审以电子版为准。不符合本格式要求的作废标处理。

③监理方案最终得分为取所有技术标评委评分中去掉最高和最低评分后的算术平均值（分值保留二位小数）。

（三）项目监理机构（11分）

1、总监理工程师 6分

（1）总监职称为高级工程师的得2分。

（2）总监获得国家注册监理工程师满8年以上的得2分（以注册证书日期为准）。

（3）总监具备注册设备监理工程师的得2分。

2.专业监理工程师（5分）（不含总监）

人员配置符合国家相关规定，专业配备齐全，人员数量充足，且符合以下要求并做承诺：

①、按工程施工中标金额，平均每300万元至少设现场监理一人，农村、小区雨污分流改造、小区供水改造和污水纳管平均每100~150万元至少设现场监理1人，同时按工程总投资，平均每1000万元至少配备监理工程师1人，监理员1人；

②、无论工程规模大小，每个施工标段至少设现场监理1人；

③、泵站工程无论规模大小，每个泵站至少设现场监理1人，每3个泵站设现场安装专业监理1名（泵站数量小于也按3计算）；

④、每个乡镇无论工程规模多小，至少配置1名现场监理员1名。

⑤、至少设市政公用专业监理工程师3人，机电安装专业监理工程师1人，注册造价员1人，专职负责安全施工管理的监理1人；

⑥、至少设资料员1人，并自行配备交通汽车1辆以上，现场监理人员必须自行配备汽车、摩托车或电瓶车，满足监理工作的需要；

⑦、监理机构人员配置除满足上述要求外，还同时符合宜兴市关于《宜兴市建设工程监理管理暂行办法》的规定。

以上要求全部承诺的得满分，其中第⑦项不承诺的扣3分，其余①~⑥有一项不承诺的扣1分，该项分值扣完为止。（出具承诺书，格式见投标文件承诺书（格式））

（四）、类似工程业绩（2分）

总监理工程师承担过单项合同工程规模在1000万及以上的供水或污水管道工程的：得2分 。

对（三）、（四）评审时必须遵守以下原则：

（1）上述“有效期”是指从发证或发文之日起算。若发证、发文时间不一致的，以发文时间为准。有关证书、文件等业绩证明材料，投标人必须提供原件核实。如有特殊原因无法提供原件的，复印件必须经原发证部门盖章确认。

（2）业绩必须同时提供下列证明材料原件：监理合同原件、竣工验收证明书或由建设单位及当地建设行政主管部门盖章确认的证明原件（证明中需明确内容：①本项目监理完成的工程规模达1000万元以上 ②监理的项目是污水管道或供水管道工程③本项目监理执行情况良好，并提供建设单位的联系方式（含固定电话））、监理业务手册原件，无原件者不得分。业绩（奖项）必须以诚信库中信息为准：投标人的相关获奖文件和获奖证书均须将原件扫描件上传至诚信库，未能提供原件扫描件的须上传官网查询页面截图。

（3）所有参与打分的业绩（奖项）、证件、证书及资料必须以诚信库中的信息、数据为准，诚信库以外的信息，评标委员会一概不做为评标依据（项目监理机构人员的社保交费清单除外）。