招 标 公 告

1、招标人： 璜山镇溪北村股份经济合作社

2、项目名称： 璜山镇龙泉江（溪北村段）淤泥处理工程

3、项目概况： 按照“五水共治”工作要求，需要在璜山镇龙泉江溪北村段（全长1020米）进行集中清淤，在清理过程中，有约7.79万方多余的淤泥要进行处理，具体的以实际方量为准，清理工作要求到2016年6月30日前完成。

4、投标人条件：

⑴、水利水电工程施工总承包三级（含）以上企业，投标人两年内不得在检察机关有犯罪记录

⑵、投标单位必须承诺以下条件：投标价格一次报定，不得变更，风险由投标人承担。

5、招标方式：公开招标

6、评标方法：最高投标价法。以30万元（小数点后保留两位）为投标基数，低于基数为无效标，并重新组织招标；投标价格相同时以抽签方式决定中标者

7、投标人资格审查方式：开标前已上交投标押金（以银行凭证为准）的投标单位有资格参加投标，其他情况者无权参加

8、投标押金：每位投标单位在开标前上交押金20万元（不计息），押金交入诸暨市璜山镇溪北村股份经济合作社，开户银行：诸暨农商银行璜山支行，账号：201000032609066。押金必须由单位交付，个人交付一律无效，不中标者押金在7日内退回（不计息），中标单位在工程完工上级部门验收后7日内退回（不计息）。

9、报名时间：2016年5 月18日08:30时至2016年5月18日16:30时止

10、报名地点：璜山镇溪北村会议室

11、报名所需资料：报名时需带企业委托书一份（原件）。

12、开标时间：2016年5月19日09:30时（逾时视为弃权）

地点：璜山镇政府五楼会议室

13、开标携带资料：本企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、交易员证、相关参加人员身份证等证件及投标人应当提供的原件补充证明资料（上述资料均为原件，并准备加盖投标人印章的复印件一份作为资格审查资料，在资格审查时与原件一同递交）

14、其他要求： 第一，中标单位必须按照设计图纸施工，如果不按图开挖，且不听从业主单位指挥，扣除押金；第二，中标单位在淤泥清理过程中，开挖到的沙石由中标单位自行处理，其他淤泥要清运到村指定位置，并做好影像资料；第三，中标单位在中标公示后5天内一次性交清承包款，签订合同，逾期扣除押金，重新招标；第四，中标单位如不能按时完成，则扣除5000元／天。

15、联系人： 马祖林 18267525639（招标人）

璜山镇溪北村股份经济合作社

2016年5月16日

投  标  报  价  单

年    月    日

| 项目名称 | 璜山镇龙泉江（溪北村段）淤泥处理工程 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 小写： 人民币 万元 （小数点后保留两位） |
| 投标人: （盖章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期: 年 月 日 |  |

注：此单所填投标报价数小数点后保留两位。