第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	6

投标人须知前附表	6

1. 总则	13

1.1 项目概况	13

1.2 资金来源和落实情况	13

1.3 招标范围、计划工期、质量要求	13

1.4 投标人资格要求	13

1.5 费用承担	14

1.6 保密	14

1.7 语言文字	14

1.8 计量单位	15

1.9 踏勘现场	15

1.10 投标预备会	15

1.11 偏离	15

2. 招标文件	16

2.1 招标文件的组成	16

2.2 招标文件的澄清	16

2.3 招标文件的修改	17

3. 投标文件	17

3.1 投标文件的组成	17

3.2 投标报价	17

3.3 投标有效期	18

3.4 投标保证金	18

3.5 资格审查资料	18

3.6投标文件的编制	19

4. 投标	19

4.1 投标文件的密封和标记	20

4.2 投标文件的递交	20

4.3 投标文件的修改与撤回	20

5. 开标	20

5.1 开标时间和地点	20

5.2 开标程序	21

5.3 开标异议	21

6. 评标	21

6.1 评标委员会	21

6.2 评标原则	22

6.3 评标	22

7. 合同授予	22

7.1 定标方式	22

7.2 中标候选人公示	22

7.3 中标通知	22

7.4 履约担保	23

7.5 签订合同	23

8. 纪律和监督	23

8.1 对招标人的纪律要求	23

8.2 对投标人的纪律要求	23

8.3 对评标委员会成员的纪律要求	24

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	24

8.5 投诉	24

9. 需要补充的其他内容	24

附件一：问题澄清通知	25

附件二：问题的澄清	26

第三章 评标办法（综合评估法）	27

1. 评标方法	30

2. 评审标准	30

第四章 合同条款及格式第一部分 合同协议书	36

第一部分 合同协议书	37

第二部分  通用合同条款	42

第三部分 专用合同条款	43

第五章  工程量清单	77

1. 工程量清单说明	77

2. 投标报价说明	77

3. 其他说明	77

4.1工程项目投标报价表	91

4.2单项工程投标报价表	92

4.3单位工程投标报价汇总表	93

4.4分部分项工程量清单与计价表	94

4.5分部分项工程量清单综合单价分析表	95

4.6工料机汇总表	96

4.7措施项目清单计价汇总表	97

4.8措施项目清单计价表（一）	98

4.9措施项目清单计价表（二）	99

4.10措施项目清单综合单价分析表	100

4.11其他项目清单与计价汇总表	101

4.12暂列金额明细表	102

4.13材料暂估价一览表	103

4.14特殊项目暂估价表	104

4.15计日工表	105

4.16总承包服务费计价表	106

4.17规费、税金项目清单与计价表	107

第六章  图  纸	109

1.图纸目录（详见施工设计图纸）	109

2.图纸（另册装订）	109

第七章  技术标准和要求	110

第八章  投标文件格式	111

一、投标函及投标函附录	114

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书	116

三、投标保证金	118

四、已标价工程量清单	119

五、施工组织设计	120

六、项目管理机构	127

七、资格审查资料	130

（一）投标人基本情况表	130

（二）近3年（2013年1月1日至开标日为止）完成的类似项目情况表	132

（三）项目负责人、企业获奖业绩情况表	133

（四）2014年度、2015年度财务状况表	134

（五）、政府采购诚信承诺书	135

（六）、其他招标文件要求提供的内容	136

（若无，本条不做要求）	136

八、投标人须知前附表规定的其他材料	137

# 第一章 招标公告

1. 招标条件

本招标项目已由相关部门批准建设，项目业主为新泰市岳家庄乡人民政府，建设资金来自财政性资金，项目出资比例为100%，招标人为新泰市岳家庄乡人民政府。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 政府采购计划编号：SDTAXT2016-0053-00

2.2建设地点：新泰市岳家庄乡。

2.3建设规模：本工程为污水管道

2.4标段划分及计划工期：本项目施工划分为一个标段，计划工期40天。

2.5招标范围：详见工程量清单。

2.6本项目招标控制价为：213.915239万元。

3. 投标人资格要求

3.1投标人须具备环保工程专业承包贰级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证；投标人拟派项目负责人须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证（B证），且未在其他正在施工或正在承接的项目中担任项目负责人。
      3.2本次招标不接受联合体投标。

4. 投标报名及招标文件的获取

4.1有意参加该工程投标的企业，请于2016年5月17日-2016年5月25日（节假日除外），每天上午8:30-11:30，下午1:30-5:00，持法人授权委托书及以下原件（并同时提供加盖投标单位公章的一套复印件）到新泰市公共资源交易中心（东周路698号，新泰市政务服务中心四楼）报名并领取招标文件：营业执照（副本）、资质证书（副本）、安全生产许可证（副本）、组织机构代码（副本）。

4.2 施工招标文件450元/套，售后不退。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2016年06月 13 日09时30分，地点为新泰市公共资源交易中心（东周路698号，新泰市政务服务中心四楼）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

山东省政府采购网、泰安市政府采购网。

- 联系方式

招 标 人：新泰市岳家庄乡人民政府

地  址：新泰市岳家庄乡

邮  编：271200

联 系 人：曲主任

电  话：13406216802

招标代理机构：泰安市睿泰建设项目管理有限公司

地  址：泰安市岱宗大街317号

邮  编：271200

项目经理：翟富强

电  话：13665380660

电子邮件：xtruixin168@163.com

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：新泰市岳家庄乡人民政府 地 址：新泰市岳家庄乡 联 系 人：曲主任 电 话：13406216802 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：泰安市睿泰建设项目管理有限公司 地 址：泰安市岱宗大街317号 项目经理：翟富强 电 话：13665380660 电子邮件：xtruixin168@163.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 新泰市岳家庄乡和美嘉苑污水处理站工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 位于新泰市岳家庄乡驻地。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 施工图纸范围内工程内容的施工及其保修（详见工程量清单）。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：40天 （具体开工时间以招标人实际通知为准） |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准：达到《建筑工程施工质量验收规范》合格标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | 资质条件：投标人须具备环保工程专业承包贰级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证； 投标人须在开标时递交人民检察院出具的规定格式的行贿犯罪查询结果材料原件（查询结果中必须包含投标人名称）。 项目负责人（建造师，下同）资格：投标人拟派项目负责人须具备在本单位注册的市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），应未在其他正在施工或正在承接的项目中担任项目负责人（拟派项目负责人如有其它在建项目，被举报或投诉且经查实的，其中标一律无效）。 财务要求：无要求。 业绩要求：无要求。 其他要求： 1、主要项目管理人员（施工员、质检（量）员、材料员、预算（造价）员）具有岗位资格证书（岗位资格证书上标明的单位名称须与投标人名称一致）； 2、专职安全员（本项目应配备的专职安全员应不少于1人）须具有安全生产考核证书（C证）（安全生产考核证书上标明的单位名称须与投标人名称一致）； |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | √不组织，投标人自行踏勘现场。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | √不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2016年5月25日11:30时前 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 2015年5月25日17:00时前 |
| 1.11 | 偏离 | √不允许负偏离 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 图纸、工程量清单、答疑（如有）、技术规范要求等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止日前15天 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2016年6月13日9时30分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后24小时内（以发出时间为准） |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后24小时内（以发出时间为准） |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 无。 |
| 3.2.3 | 最高投标限价或其计算方法 | 设招标控制价：213.915239万元。（投标人的投标报价不得高于招标控制价，投标人投标报价高于招标控制价的，应作废标处理。） |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后60日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金的形式：采用银行转账方式（电汇、网上银行等形式）提交。 2、投标保证金的金额：肆万元整 3、递交方式：投标保证金必须以投标人企业法人的名义办理，不得以投标人分支机构、个人或其它名义办理；投标人须将投标保证金于开标前一天16时00分前从其企业基本账户划转到招标文件指定的投标保证金收取账户，否则视为未按要求提交投标保证金。 4、收取人（账户名称）：新泰市公共行政服务中心 5、开户账号：811240101421000203 6、开户银行：泰安市商业银行新泰支行 7、联 系 人：张旭 8、电 话：13665380660 9、电子邮件：xtruixin168@163.com 10、保证金退还：最迟在招标人与中标人书面合同签订后5日内向中标人（扣除招标代理费及交易费后退还）和未中标的投标人退还投标保证金。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 近两年，2014年度、2015年度，不含本年度。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 3年，指2013年1月1 日起至投标截止时间为止。 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 单位章：应加盖投标人单位（法定名称）章（鲜章），不得使用其它如专用章、下属单位或分支机构印章代替。 签字：手写签字。 |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数 | 正本壹份副本肆份。（每份包括所有的投标文件内容） |
| 3.6.5 | 装订要求 | 按照投标人须知第3.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订； 采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 3.6.6 | 电子版投标文件 | 内容：包含投标文件全部内容； 份数：1份； 格式：PDF、DOC或EXCEL； 介质：U盘。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人地址：新泰市岳家庄乡驻地 招标人名称：新泰市岳家庄乡人民政府 新泰市岳家庄乡和美嘉苑污水处理站工程投标文件在2016年6月13日9时30分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 地 点：山东省新泰市公共资源交易中心（东周路698号，新泰市政务服务中心4楼） 时 间：2016年6月13日9时30分 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | √否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人或者其推选的代表共同检查标书密封情况。 开标顺序：依据投标单位递交投标文件的逆顺序依次唱标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人（限招标人在职人员，且应当具备评标专家相应的或者类似的条件），专家4人； 专家确定方式：通过《山东省政府采购网》从山东省政府采购评标专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | √否，推荐的中标候选人为3人 。 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 招标人自收到评标报告之日起3日内，将中标候选人的情况在 “山东省政府采购网”、“泰安市政府采购网”予以公示，公示期不少于3个工作日。 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 无。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 9.1 | 类似项目（类似工程） | 2013年1月1日至开标日期间的单项工程施工合同额在100万元以上的污水处理工程。（时间以施工合同签订时间为准） |
| 9.2 | 不良行为记录 | 不良行为记录以注册地或项目所在地地市级以上建设行政主管部门发布的公告或者正式文件为准。 |
| 9.3 | 施工组织设计是否采用“暗标”评审方式 | √采用“暗标”评审。 |
| 9.4 | 投标人代表出席开标会 | 按照本须知第5.1款规定的时间地点，招标人邀请所有投标人的法定代表人（或其授权委托代理人）参加开标会。依据泰政办发[2012]18号文要求，投标人拟投入本工程项目负责人（建造师）须携带有效身份证件按时参加开标会议，并由招标人和招标代理机构核验身份证件，以证明出席开标会议，否则视为放弃投标资格。 |
| 9.5 | 重新招标的其他情形 | 有下列情形之一的，招标人将重新招标： 1、投标截止时间止，投标人少于3个的； 2、经评标委员会评审后否决所有投标的； 3、除上述二种情况外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 4、有法律法规规定的其它情形的。 |
| 9.6 | 监督 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受招投标行政监督部门、纪检监察等部门依法实施的监督。 |
| 9.7 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 9.8 | 工程款支付方式 | 本工程无预付款，施工完成至合同价的80%的总工程量时（凭监理支付凭证），支付至合同价格的30%，工程竣工经审计定案并经上级部门验收合格后付至审计定案值的80%，一年后付至定案值的90%，剩余款项质保期结束后无质量问题付清（无息）。 |
| 9.9 | 报价方式 | 采用工程量清单计价方式，固定综合单价承包方式。 |
| 9.10 | 资格审查方式 | 资格后审。 |
| 9.11 | 招标文件的获取地点与费用 | 由新泰市公共资源交易中心向符合报名条件的统一发放招标文件。 招标文件获取地点：东周路698号，新泰市政务服务中心四 招标文件费用：450元/份 |
| 9.12 | 异议 | 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录. 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 |
| 9.13 | 评标办法 | 综合评估法（详见《第三章 评标办法》） |
| 9.14 | 保证金的退还 | 招标人最迟应当在与中标人签订书面合同后5日内，向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 |
| 9.15 | 交易服务费、招标代理费 | 交易费根据鲁价费发（2012）126号文的批复，按照鲁价费发(2001)243号文件执行；招标代理费按山东省物价局鲁价费发（2003）64号和鲁价费函（2003）135号文件执行，依据招标代理合同约定由中标人支付。 |
| 9.17 | 资格审查需要携带的证件及要求 | 投标文件递交截止时间前，投标单位应提供以下资格审查资料原件并将复印件附在投标文件中，与投标文件一并递交。如没有按要求及时、完整、准确的提交，其投标一律按无效标处理，因此造成的一切后果和损失均由投标人自行承担： （1）营业执照（副本）； （2）资质证书（副本）； （3）安全生产许可证（副本）； （4）法定代表人授权委托书、授权委托人身份证；如无授权委托人，则须提供法定代表人资格证明、法定代表人身份证； （5）拟投入项目负责人的注册建造师证、安全生产考核合格证书（B证）； （6）①主要项目管理人员（施工员、质检（量）员、材料员、预算（造价）员）的岗位资格证书；②专职安全员的安全生产考核证书（C证）； （7）人民检察院出具的规定格式的行贿犯罪查询结果材料原件； （8）企业基本账户开户许可证、保证金缴纳证明。 |
| 9.18 | 证件、证明不予认可的情况 | ①资格审查资料中虽然有复印件但开标前未提供原件或原件提供不全的;②开标前提供了原件，但在资格审查资料中没有复印件或所提供的复印件不能体现招标文件所要求具体内容的;③开标前提供的原件与投资格审查资料中的复印件不相符的；④经评标委员会审查不合格的；⑤相关法律法规及招标文件中规定的其他情形。 注：①出现以上情况时，属于资格审查要求的，其投标作废标处理；属于加分要求的，不予加分；②投标人提供的资料必须真实有效，如有虚假，其投标文件作废标处理并按相关规定记入不良行为记录；③开标前，投标单位须将本单位的证件原件、资格审查资料、资格审查验证登记表一起递交给招标代理公司，投标截至时间后，将不再接收投单位的资料；④原件经核验后退回投标人。 |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（3）财务要求：见投标人须知前附表；

（4）业绩要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 投标人在投标报价时应充分考虑现场情况，如：场地、交通、周边环境等影响报价的一切因素。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）已标价工程量清单；

（5）施工组织设计；

（6）资格审查资料；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60日历天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还，给招标人造成损失的还应当赔偿损失：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）法律法规规定的其他不予退还投标保证金的情形。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照（副本）、资质证书（副本）、安全生产许可证（副本）等本招标文件第八章“投标文件格式”中所要求提供材料的复印件。

3.5.2 “近2年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近5年完成的类似项目情况表”应附类似工程业绩证明材料（施工合同）复印件。

3.5.4 “企业近2年获奖业绩情况表”应附获奖证书和颁奖文件（以获奖证书日期为准）的复印件。

### 3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布投标截止时间到，不再接受投标文件；

（2）宣布开标纪律；

（3）介绍出席开标会议的招标人、代理公司、见证单位；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序由代理公司工作人员集中唱标，公布投标人名称、投标报价、质量目标、工期及项目负责人姓名等其他内容，招标人（或招标代理机构）应负责核对投标单位拟投入项目负责人身份信息并将开标相关内容记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

### 7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

### 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 附件一：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于        年        月        日        时前递交至

（详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在       年        月        日        时前将原件递交至

（详细地址）。

招标人或招标代理机构：      （签字或盖章）

年     月    日

## 附件二：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年    月    日

# 第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 评审程序 | 评审内容 |  | 评审方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初步评审 | 技术标 |  | 按照《省评标办法》—综合评估法细则—初步评审内容执行 |
|  | 资信标 |  | 按照《省评标办法》—综合评估法细则—初步评审内容执行 |
|  | 商务标 |  | 按照《省评标办法》—综合评估法细则—初步评审内容执行 |
| 详细评审 100分 | 技 术 标 20 分 |  | （1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分0-2分； （2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置0-2分； （3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施0-2分； （4）各分部分项工程的施工方案和质量保证措施0-2分； （5）安全文明施工和环境保护措施0-2分； （6）项目管理班子的人员岗位职责、分工0-2分； （7）劳动力、机械设备和材料投入计划0-2分； （8）关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案0-2分； （9）冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施0-2分； （10）扬尘污染防治措施方案0-1分； （11）绿色建筑工程措施方案0-1分。 |
|  | 资 信 标 10 分 | 项目管理班子配备3分 | 1、项目负责人获得国家级优秀项目经理的得1.5分，获得省级优秀项目经理的得1分，获得市（地）级优秀项目经理的得0.5分。 国家级优秀项目经理（优秀注册建造师），中国施工企业协会和中国建筑业协会颁发均为有效，有效期5年；省级优秀项目经理，省级住房城乡建设主管部门或由省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织颁发的均为有效，有效期3年；市（地）级优秀项目经理，市级住房城乡建设主管部门或由市级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织颁发的均为有效，有效期2年。以上各级优秀项目经理自获奖证书发证日期起算。 需提供优秀项目经理（优秀注册建造师）颁奖文件及获奖证书原件，并将其复印件制作在资格审查资料中。 2、项目负责人除具备注册建造师资格外，同时具备其它种类工程建设类注册执业资格的加0.25分；需提供注册执业资格证书原件，并将其复印件制作在资格审查资料中。 3、项目技术负责人具备工程建设类注册执业资格的加0.25分；需提供注册执业资格原件，并将其复印件制作在资格审查资料中。 4、质检（量）员、材料员、预算（造价）员、施工员、专职安全员除具备岗位资格证书外，同时具备工程建设类注册执业资格的每人加0.2分，本项满分1分；需提供注册执业资格证书原件，并将其复印件制作在资格审查资料中。 |
|  |  | 类似工程施工业绩1.5分 | 投标企业承建过类似工程每项加0.5分，本项满分1.5分。 ①同一工程只计取一次得分；②需提供业绩证明材料（施工合同）原件，并将其复印件制作在资格审查资料中。 |
|  |  | 获得奖项2分 | 投标企业承建的工程获国家级质量奖项的每项得1分，获省级质量奖项的每项得0.5分，获市（地）级质量奖项每项得0.3分；获国家级安全奖项的每项得0.5分，获省级安全奖项的每项得0.3分，获市（地）级安全奖项的每项得0.2分。 奖项范围按照《省评标办法》执行；同一工程获得多项奖项的，只计取一次得分；省、市（地）级奖项有效期3年，国家级奖项有效期5年。 注：获奖工程仅限市政管网工程，需提供由颁奖文件及获奖证书原件，并将其复印件制作在资格审查资料中。 |
|  |  | 信用考核3.5分 | 暂定，本项得分均为0。 |
|  | 商 务 标 70分 | 投标报价评审50分 | 投标价等于评标基准价的投标人，其报价得分为满分。评标价相对评标基准价每偏离1%，扣减0.5分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分。分值保留两位小数。 |
|  |  | 措施费项目报价合理性评审5分 | 各投标人的措施项目总报价与评标基准价相等的，得满分。评标价相对评标基准价每偏离1%，扣减0.5分；偏离不足1%的按照插入法计算得分；减完为止。 |
|  |  | 分部分项工程量清单报价合理性评审 15分 | 有效投标报价的分部分项中，当投标人所报单价与评标基准价差值不超过10%时，得M/N分；当投标人所报单价与评标基准价差值超过10%时，得0分。本项得分等于每个子项综合单价报价评分之和。 M：分部分项工程量清单报价评审满分分值 N：分部分项工程量清单项目数 |

备注：

1、本工程投标报价评标基准价的计算方法选定方法一《综合平均法》。本工程K1值从97.1%、97.2%、97.3%、97.4%、97.5%中在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定。Q1值从30.1%、30.2%、30.3%、30.4%、30.5%中在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定；本工程K2值为98%。

2、类似工程施工业绩：需提供业绩证明材料（施工合同）原件，并将其复印件制作在资格审查资料中。

本招标项目类似工程的标准为2013年1月1日至开标日期间的单项工程施工合同额在100万元以上的污水处理工程。（时间以施工合同签订时间为准）。

3、技术标中缺少针对某一项评审要点的内容时，经评标委员会确认后，该项得分为0分。缺少三项及以上评审要点的，评标委员会可以视为其技术标不能满足工程施工需要。

4、投标文件技术标的最终得分，为所有评委评分中分别去掉最高和最低评分后的算术平均值（保留2位小数，不四舍五入，以下相同）。

5、评委的自由裁量权权重每项不应超过50%，评委对某一技术标的评分不足技术标分值总分的60%，或者与其最终得分相差超过30%的，应当对其评分做出书面说明。

6、投标人的技术标不符合招标文件暗标要求的，其技术标得分为0分并不参加下一步评审。

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会应按照《关于转发<山东省房屋建筑和市政工程施工招标评标办法>的通知》（泰建发【2015】27号文）附1：综合评估法细则要求的评审内容对所有投标人的投标文件进行评审。

### 2. 评审标准

#### 2.1分值构成与评标基准价计算方法

2.1.1 分值构成

（1）技术标：见评标办法前附表；

（2）资信标：见评标办法前附表；

（3）商务标：见评标办法前附表；

2.1.2投标报价评标基准价计算方法：见《山东省房屋建筑和市政工程施工招标评标办法》中“综合评估法细则”。

本工程投标报价评标基准价的计算方法：方法一《综合平均法》。

评标基准价C=A×K1×Q1+B×K2×Q2

A：投标价算术平均值。

当n（有效投标人个数，以下相同）＜7时，A=所有投标价的算术平均值；

当7≤n＜10时，A=所有投标报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值；

当n≥10时，A=所有投标报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值。

B：招标控制价。

K：下浮系数；

K1的取值在开标前由投标人推选的代表从97.1%、97.2%、97.3%、97.4%、97.5%中随机抽取确定。

K2的取值为98%。

Q：权重比例Q1+Q2=100%；

Q1、Q2取值均应≥30%。

Q1的取值在开标前由投标人推选的代表从30.1%、30.2%、30.3%、30.4%、30.5%中随机抽取确定。

2.1.3措施费项目报价评标基准价计算方法和分部分项工程量清单报价评标基准价计算方法：见《山东省房屋建筑和市政工程施工招标评标办法》中“综合评估法细则”。

本工程合理性评标基准价的计算方法：方法二：招标控制价法

评标基准价为招标控制价中相应措施费项目总报价或分部分项综合单价。

3.评标准备

3.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

3.2评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组、资信组、商务组。

3.3熟悉文件资料

3.3.1评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.3.2招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价或标底(如有)、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额(如作为计价依据时)、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

3.4对投标文件进行基础性数据分析和整理工作(清标)

3.4.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理(本章中简称为“清标”)，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。

3.4.2在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，清标工作由评标委员会组成的清标工作小组完成。在这种情况下，清标工作可以在评标前工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标成果应当经过评标委员会的审核确认由评标委员会全体成员签名。

3.4.3投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

4.评审

#### 4.1 初步评审标准

依据《山东省房屋建筑和市政工程施工招标评标办法》中“综合评估法细则”进行评审，未通过初步评审的投标人，不再进入详细评审阶段。

4.2详细评分标准

依据《山东省房屋建筑和市政工程施工招标评标办法》中“综合评估法细则”进行评审。

5.  推荐中标候选人

5.1  根据第二章“投标人须知”前附表的规定，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

（一）评标委员会根据投标人详细评审后的3项总分由高到低排出名次，并推荐得分最高的前3名依次作为中标候选人。

（二）评标委员会在推荐中标候选人时，如2个及以上投标人得分相同时，应依次按照先商务标、再资信标、后技术标得分高低进行排序；3项得分都相同时，招标人可抽签确定排序。

5.3编制评标报告

评标委员会根据评标结果向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

#### 6．特殊情况的处置程序

6.1  关于评标活动暂停

6.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

6.1.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

6.2  关于评标中途更换评委

6.2.1  除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

(1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

(2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

6.2.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。

6.3 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

#### 附件A：废标条件

废标条件

A0.总  则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A1.废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

A1.1  有第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的。

A1.2  不按第二章 “投标人须知”前附表中“9.17 资格审查需要携带的证件及要求”提供原件以及出现“9.18证件、证明不予认可的情况”中关于资格审查要求的;

A1.3  有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

A1.3.1 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

A1.3.2 不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

A1.3.3 不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

A1.3.4 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

A1.3.5 不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

A1.3.6 不同投标人的投标文件相互混装的；

A1.3.7 不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；

A1.3.8 不同投标人委托同一人投标的；

A1.3.9 不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；

A1.3.10 不同投标人聘请同一个人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；

A1.3.11 评标委员会认定的其他串通投标情形。

A1.4  不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

A1.5  在技术标初步评审、资信标初步评审、商务标初步评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

A1.6  投标人未按第二章投标人须知3.1“投标文件的组成”（4）中工程量清单封面格式内容要求，未经有资格的工程造价专业人员加盖执业专用章的；

A1.7投标人编制工程量清单报价时，未按招标人提供的工程量清单格式填写或改变清单内容的。

A1.8未按招标文件要求填报固定费用、不可竞争费用的。

A1.9报价取费费率错误的。

A1.10在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

A1.11 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

A1.12投标人未按第二章“投标人须知”第9.4款规定出席开标会的。

A1.13技术标中未编制施工现场扬尘专项治理方案的；文明施工费率未按泰建办发【2015】60号执行的，人工单价未执行泰建发【2015】95号文的。

A1.13未按要求提供政府采购诚信承诺书的。

A1.14违反国家其他规则和规定的。

### 第四章 合同条款及格式

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：                       

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：施工图纸范围内工程内容的施工及其保修（详见工程量清单）。

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：固定单价合同。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式  份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

# 第二部分  通用合同条款

直接引用2013版《建设工程施工合同》通用条款部分，招标文件中不再附录。

第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：双方签署的有关本项目的补充协议、会议纪

要、洽商纪录及承诺函、工程变更；招标文件及附件；投标文件中的施工组织设计及项目管理机构人员配备表。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：                ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。

1.1.3.9 永久占地包括：本项目规划红线范围内的土地。

1.1.3.10 临时占地包括：如承包人为实施本项目而须临时占用本项目规划红线范围外的土地，则须由承包人配合发包人履行必要的占地审批手续；在工程竣工验收合格后，由承包人做好场地复原工作。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》；《中华人民共和国招标投标法》；《中华人民共和国政府采购法》；《中华人民共和国合同法》；《建设工程质量管理条例》；《建设工程安全生产管理条例》；新泰市当地有关对工程施工、质量、验收等的规定；其它相关规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行施工及验收规范以及招标文件中技术规范中各有关部分及所列标准、规范。上述规范若有未指明的标准、规范，则采用国家通用标准、规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /    ；

发包人提供国外标准、规范的份数：   /    ；

发包人提供国外标准、规范的名称：   /    。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）双方签署的有关本项目的补充协议、会议纪要、洽商纪录及承诺函、工程变更等；

（2）本合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）投标函及其附录；

（5）本合同专用合同条款及附件；

（6）本合同通用合同条款；

（7）招标文件及附件（含澄清、答疑书、通知等）；

（8）定标前往来函件；

（9）已标价工程量清单；

（10）投标文件中的施工组织设计及项目管理机构人员配备表；

（11）其他合同文件

同一层次的合同文件规定有矛盾的，以较后时间制订的为准。投标文件相关内容与招标文件不符的，以招标文件为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后7日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：6份施工设计图纸(其中3套用作竣工图)，承包人可自费复制更多的份数；

发包人向承包人提供图纸的内容：包括所有有关本项目的施工图纸。（具体数量以本项目施工设计图纸目录为准）

增加：发包人代表有权随时向承包人发出为使工程合理正确施工、竣工以及保修所需的补充文件和指示。承包人应执行这些补充文件和指示，并受其约束。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：详细施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案、经深化后的施工图纸（如有）；

承包人提供的文件的期限为：签订合同后7天内；

承包人提供的文件的数量为：3份；

承包人提供的文件的形式为：纸质文件（加盖承包人公章并由项目经理签字）；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由承包人将施工图纸和承包人文件保留在现场，并与承包人自行使用的施工图纸和承包人文件区分开，单独存放。这些图纸和承包人文件在所有合理的时间内皆可供发包人、监理人或由发包人书面授权的其他人进行检查和使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在2天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

增加：若其中一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动而未提前3天以书面形式通知对方的，由此造成的后果由变更一方承担，造成损失的应赔偿损失。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人负责整修进场道路、桥梁、场内施工用道，满足施工及材料、设备运输的需要，费用由承包人承担。为满足施工需要的临时设施、辅助设施及安全防护设施所发生的费用，由承包人承担。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：临时进场道路与场外公共道路的交界线。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：执行通用合同条款。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用合同条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用合同条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用合同条款。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：        ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：      ；

电子信箱：    ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1、与监理单位配合，做好隐蔽工程的验收；2、承包人项目经理及有关人员的调换须事先经其同意；3、参与工程质量、安全、投资、进度的管理及各有关协作单位的协调等事宜。

增加：以下工作由发包人代表在监理人的配合下完成，但最终须经发包人书面同意：1、工程设计变更及工程量确认；2、变更工程价款的洽商；3、处理索赔事项；4、工程进度款的确认及拨付；5、工程结算价款的确认。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：执行通用合同条款。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：除通用合同条款规定的条件外，发包人还应将水准点与坐标控制点位置以书面形式交给承包人，做好交验报告。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：执行通用合同条款。

发包人是否提供支付担保：   /    。

发包人提供支付担保的形式：   /    。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：具备开工条件的资料、施工过程中的资料、竣工图。

承包人需要提交的竣工资料套数：3份。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工后30天内,不按时报送按延误工期处理（按迟延的天数承担违约金）。

承包人提交的竣工资料形式要求：承包人向发包人提交3套完整竣工资料（含3套竣工图）、按照施工图的格式和比例绘制与实际施工现场相吻合的竣工图3套，电子版1套，每出现一处不吻合处按1000 元/处从工程未支付款项中（或保证金中）扣除，经监理人复核签证后加盖竣工图章交发包人；并给规划部门提供该部门认可的电子版竣工图。

承包人应按照国家、省、市以及发包人有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收后向发包人完整移交如下竣工档案：

①竣工文件资料、竣工图档案（原件）各一式三份，电子版档案一份；

②承包人移交竣工档案的时限：承包人应于工程竣工验收后 30 天内将竣工档案提交监理工程师签认，监理工程师应在收到竣工档案后20 天内签认。经监理工程师签认后，承包人应及时将竣工档案移交给发包人归档并同时移交有关归档的证明文件。发包人经审查合格的，应在收到竣工档案后20 天内签署档案验收意见；不合格的，要求承包人限期补正，直至合格为止。

③电子版竣工图的编制，以发包人提供的施工图为基础。承包人在移交竣工档案时，应一并移交发包人提供的施工图。

④电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属发包人所有，非经发包人许可，承包人不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由承包人承担。

⑤因承包人的原因致使发包人未能按照国家规定向政府有关部门移交工程竣工档案而受到行政处罚的，由承包人承担全额赔偿责任。

（10）承包人应履行的其他义务：

(1)施工所需水、电、通讯等管网线路，由承包人自行解决，达到施工要求的标准，满足施工需要，费用由承包人承担；

(2)承包人负责整修发包人指定的进场道路及场内施工用道，满足施工及材料、设备运输的需要，费用由承包人承担。为满足施工需要的临时设施、辅助设施及安全防护设施所发生的费用，由承包人承担；

(3)发包人代表要求由承包人负责设计的内容是：无；

(4)承包人应在每月25日前向发包人代表提交3份工程进度计划及相应进度统计报表的月报，每月二十八日前向发包人代表提交三份施工月报；

(5)其他各类文件的提交内容以技术规范为准。提交时问：至少有5个工作日的时间供发包人代表审核认可。份数：视发包人代表的需要而定；

(6)所有承包人提交的文件或图纸的修改和撤回，必须得到发包人代表的认可；

(7)承包人负责在工程施工竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。除因发包人、发包人代表或发包人雇员的行为或过失而造成的伤亡外，发包人不承担承包人或其分包单位雇用的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任；承包人负责在需要的时间和地点，根据有关部门要求，自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫，并且对工程进行保护或为公众提供安全和方便；

(8)对施工场地交通、环卫和噪音等管理的要求及费用由承包人负责；

(9)承包人负责已完工程的成品保护，费用由承包人承担；

(10)承包人负责做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线、文物及花木的保护，费用由承包人承担；

(11)承包人负责施工场地清洁，交工前现场应达到技术规范与合同的要求；

(12)专门用于本项目施工的、由承包人提供的所有设备、设施和材料一经运至现场，即应被视为是专门供本项目施工使用。承包人除将上述物品在现场各部分之问转移外，如果没有发包人代表的书面同意，不得将上述物品运出现场；

(13)除合同另有规定外，发包人无论何时均不对上述承包人的设备、设施和材料的损失或损坏承担任何责任；

(14)在合同要求范围内的施工、竣工和保修均应不使下述各方遭受不必要的干扰：①公众的便利。②对公用道路、便道的使用和他人财产的占用。③承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支，承包人未能按合同约定完成上述工作时，应承担全部责任及费用，工期不得顺延；

（15）承包人所派施工现场的现场管理人员及所有管理人员必须与投标书一致，否则一经查处，发包人有权禁止其进场并限期撤换，直至终止合同，同时将报建设行政主管部门备案，并计记入建筑市场不良行为；

（16）如发生施工爆破作业，则所需的批件由承包人自行解决，费用由承包人负担；

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表承包人履行合同并常驻施工现场，直接负责本项目施工中的各项责任。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于25天，否则每缺勤一天，项目经理按1000元/天进行处罚。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行通用合同条款，并扣罚本合同价款2%-5%的违约金。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：1天以内（含1天），罚款1000元；2天以上（含2天）或累计超过5天的，罚款5000元。发包人视情节轻重决定是否要求承包人更换合格项目经理或解除合同。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任，并扣罚本合同价款2%-5%的违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任，并扣罚本合同价款2%-5%的违约金。

增加：（1）如经发包人同意或要求承包人更换后的新任项目经理无法胜任岗位职责，并因此导致费用增加或工期延误的，应由承包人承担；

（2）项目经理或主要施工管理人员出现以下情形时，视为项目经理或主要施工管理人员不称职，发包人可要求承包人更换：①经常行为不轨或不认真，品行不端；②履行职责时不能胜任或玩忽职守；③不遵守合同的规定；④经常出现有损健康与安全或有损环境保护的行为；⑤法律法规规定的其他不称职行为或违法行为。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：执行通用合同条款。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任，并扣罚本合同价款2%-5%的违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用合同条款。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任，并扣罚本合同价款2%-5%的违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：主要施工管理人员在施工期间，要暂时离开现场1天以内（含1天），应事先征得总监的同意，并任命适合的现场管理人员代表，报告总监；若暂时离开现场2天以上（含2天），则除应事先征得总监的同意外，还应征得发包人书面同意，并任命适合的代现场管理人员，否则，每发现一次罚款300-1000元，情节严重的，发包人有权要求更换相关管理人员或解除合同而不承担违约责任。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：未经发包人同意，承包人不得将施工合同范围内任何工程进行分包。

主体结构、关键性工作的范围：  /    。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：  /    。

其他关于分包的约定：  /    。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /    。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用合同条款。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：否。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：   /   。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工承包合同范围内的所有项目的质量、工期、投资、实行全方位、全过程监理。

关于监理人的监理权限：行使监理合同授予的权限，审查施工组织设计和方案。

1）就工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、使用要求等，对发包人的建议权；

（2）对工程结构设计和其它专业设计中的技术问题，向设计单位提出建议，并向发包人提出书面报告；

（3）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期、降低成本的原则向承包人提出建议，并书面向发包人提出书面报告；

（4）与工程建设有关的协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应事先向发包人报告；

（5）具有对工程使用的材料和施工质量的检验权；

（6）对工程施工进度的检查、监督权；

（7）对工程施工合同约定的工程单价价格范围内，具有工程款支付的审核和签认权；

（8）监理过程中如发现承包人工作不力，可提出要求承包人调换有关人员的建议；

（9）具体权限详见《建设工程委托监理合同》。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：满足监理人正常监理工作的要求，由承包人提供，费用由承包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：执行通用合同条款。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：无。

关于工程奖项的约定：无。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用合同条款。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行国家有关法律法规及地方性文件要求。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人承担现场保安责任，由承包人负责保安管理 ，费用已包含在合同价款中。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：施工现场的所有范围均有承包人承担保安责任，制定保安制度，责任制度，报告制度，在进场后5日内，报送发包人审核、备案，发生安全事故和其他影响正常经营及工作的事件立即向发包人报告，否则发包人有权处以每次5000元至50000元罚款。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行通用合同条款。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：包含在每次拨付的工程款中。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：签订合同后 7天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人提交的详细施工组织设计后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用合同条款。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：签订合同后 7天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期7天前。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期7天前。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：执行通用合同条款。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因造成承包人不能按时开工的，开竣工日期相应顺延，发包人不承担工期费用索赔。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误1日承担本工程合同价款3‰的违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无上限。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：埋藏在地下的未引爆的炸弹、地勘过程中未发现的特殊岩层构造、地下管道、有毒的土壤或异常的地下水位等其他发包人、承包人、监理人三方共同认定为不利物质条件的情形。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：根据新泰市市历史

气象资料中的气象数据，由发包人、承包人、监理人共同认定为异常恶劣的气候条件。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：由发包人视实际情况而定。

#### 8. 材料与设备

8.1发包人采购材料与工程设备

（1）工程物资的类别、估算数量：  /  。

8.2承包人采购材料与工程设备

（1）工程物资的类别、估算数量：  /  .

（2）生产性材料的类别或（和）清单：

除由发包人另行组织招标、委托采购或另有其他约定外，承包人负责完成本工程施工所需(含清单列明的)的全部材料、设备的采购、验收、运输和保管。本工程所需材料、设备（除发包人统一采购外）由承包人供应，但承包人采购材料、设备需经发包人签字认可后、方可采购，且所采购的材料、设备需提报检验报告给发包人认可后方可使用。对不符合要求的建材，发包人有权指令清运出场。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担，已包含在合同价款当中。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：《主要材料（设备）明细表》中列明的材料及设备需先提供样品和检验报告，并由发包人、监理单位共同认可后方可采购使用。若提供的样品不能满足设计需求，发包人将不予批复，超过两次不予批复后，发包人有权自行采购，但由此造成的相关费用，由承包人承担。对不符合要求的材料、设备，发包人有权责令不予使用并清除现场。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，已包含在合同价款当中。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                                     。

施工现场需要配备的试验设备：                                     。

施工现场需要具备的其他试验条件：                                 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：                                         。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：执行通用合同条款。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

10.4.1.1关于变更估价的约定:

施工中发生的设计变更、追加项目，工程量按实计算；工程变更单价按下列原则计取：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由施工单位提报单价，经发包人、监理人、审计单位确认后执行。

所发生的工程设计变更，应由发包人、监理单位、设计单位签字认可后执行，因工程设计变更发生的隐蔽工程量变更由发包人驻工地代表、监理工程师、跟踪审计单位、承包人共同签证工程量，在工程结算时承包人必须提供原件，否则发包人不予认可。

（4）变更部分的主材价格，有中标价的执行中标价，无中标价的由投标单位考察市场后提出一个适当的价格，经发包人、监理人、跟踪审计单位及审计部门确认后执行。

零星工作内容的，须由发包人驻工地代表和现场监理工程师、承包方、跟踪审计单位代表共同签证工程量。在工程结算时承包人必须提供原件，否则发包人不予认可。

由于清单中的工程量与招标图纸中实际工程量产生差异，中标单价不予调整。发生的设计变更增加及减少部分，施工期间按清单工程量计量支付，变更工程量在结算时按实结算。

投标单位所填报的投标报价在合同实施期间不因市场（政策）等变化因素而变动，另行约定的除外；本工程由相关主管部门进行验收的，验收、检测费用已包含在合同价款内，由承包人承担。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用合同条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用合同条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行通用合同条款。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：投标单位所填报的投标报价在合同实施期间不因市场（政策）等变化因素而变动，另行约定的除外。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第（3） 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： / 。

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：

关于材料风险的原则，钢筋、水泥、预拌混凝土价格发生波动时，与投标期同期）泰安市市场价价相比，波动幅度在±5％以内（含5％）的，其价差由承包人承担或受益，波动幅度超出±5％的，其超出部分的价差由发包人承担或受益。价差结算按相应竣工量，报告期价执行同期市场材料价格，发生的价差只记取差价和税金，不计其他费用。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：在合同实施期间不因材料、人工、政策、成本、市场波动等任何因素而进行调整。

风险费用的计算方法：承包人在签订本合同时已充分考虑风险系数和固定价格包括的范围。

风险范围以外合同价格的调整方法：执行专用合同条款11.1条规定。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：  /  。

风险费用的计算方法：  /  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /   。

3、其他价格方式：   /  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：   /  。

预付款支付期限：   /  。

预付款扣回的方式：    /  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：   /  。

预付款担保的形式为：   /  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《中华人民共和国国家标准GB50500-2008《建设工程工程量清单计价规范》、鲁建发[2011]3号文件《山东省建设工程工程量清单计价规则》、鲁建标字[2011]19号《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》等。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：执行通用合同条款。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：执行通用合同条款。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  / 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：本工程无预付款，施工完成至合同价的80%的总工程量时（凭监理支付凭证），支付至合同价格的30%，工程竣工经审计定案并经上级部门验收合格后付至审计定案值的80%，一年后付至定案值的90%，剩余款项质保期结束后无质量问题付清（无息）。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用合同条款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用合同条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  / 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：执行通用合同条款。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用合同条款。

（2）发包人支付进度款的期限：执行通用合同条款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  / 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  / 。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用合同条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用合同条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延误1日承担本工程合同价款3‰的违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：执行通用合同条款。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                          。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：接到发包人退场通知后28日内。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：执行通用合同条款。

竣工付款申请单应包括的内容：执行通用合同条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用合同条款。

发包人完成竣工付款的期限：执行通用合同条款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用合同条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 一式叁份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用合同条款。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用合同条款。

（2）发包人完成支付的期限：执行通用合同条款。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：从工程通过竣（交）工验收之日起计12个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 (2) 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  / ；

（2） 5 %的工程款；

（3）其他方式: / 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 (2) 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  /  。

关于质量保证金的补充约定： 无 。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：2年。

其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。

建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内，最长不能超过48小时。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 无  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：执行通用合同条款。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用合同条款。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行通用合同条款。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行通用合同条款。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用合同条款。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行通用合同条款。

（7）其他：  无 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：（1）在承包人无正当理由延长工期的情况下，如果发包人认为本合同工程或其任何部分的进度过慢或工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工或达不到预定的质量标准时，发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应据此采取措施，以便加快工程进度和保证工程质量，承包人无权为了采取任何措施而要求增加任何附加费用；如承包人对发包人的上述警告没有积极改正，则发包人将在书面警告发出后14天内进驻现场接管工程，终止承包人在本合同项下的承包权利，但不因此免除合同规定的承包人的任何义务与责任，或影响合同赋予发包人或工程师的各种权利和权限，发包人有权自行完成该工程或邀请其他承包人完成该工程。

（2）承包人将发包人支付给承包人的款项转移（或挪用），承包人按发包人要求及时补回，并向发包人支付与转移（或挪用）款项数额相等的违约金；

（3）合同履约期间，工程师发出的为保证工程质量和安全的口头指令及书面文件，承包人应执行，因此发生的费用已包含在本合同内，结算时不予调整。

（4）承包人施工过程中存有安全问题或有违反安全管理规章制度的情形，出现质量问题，应按发包人、监理人的要求改正，直至停工整改，且工期不予顺延。

（5）双方在确定合同日期及各控制节点工期时已充分考虑雨雪、冰雹、台风、高温等异常天气，也已考虑停水、停电、节假日、道路施工影响等不利因素，承包人不得因以上理由提出工期和费用索赔。

（6）承包人承担各种违约金后，仍不足以弥补发包人的实际损失的，承包人还须继续承担赔偿责任。

（7）各种违约按国家法律法规规定执行。（造成损失的由承包方承担）。

16.2.3 因承包人违约解除合同

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 由双方协商解决 。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 无。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：该专用用条款中约定投保的所有保险内容，有关费用已包含在合同价款中，均由承包人购买，发包人不再额外支付，保险有效期至工程竣工验收合格交付发包人使用为止。

承包人应以发包人和承包人双方的名义为本合同工程投保工程一切险和第三者责任险。保险单必须与招标文件中规定的保险范围保持一致。工程一切险是为永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。第三者责任险是对因实施本合同工程而造成的财产(本项目除外)的损失或损害，或人员的死亡或伤残所负责任进行的保险。

当本合同工程发生所述的损失或损害时，承包人应按保险单规定的条件和期限及时向发包人报告，并抄送监理工程师。如损害继续发生，承包人在递交第一次报告后，每7天报告一次，直到损害结束。

工程一切险和第三者责任险的保险范围应包括开工日直至本合同工程(或其单项工程)竣工颁发竣工证书为止，发包人和承包人遭受的并由投保协议所规定的损失或损害。但是，以下(1)、(2)两项由承包人负责投保：

(1)在缺陷责任期内发生的损失和损害，但起因是在缺陷责任期开始之前；

(2)承包人在施工的作业中引起的损失或损害。

在本合同工程的施工和缺陷修复过程中，发包人对承包人雇员的人身死亡或伤残，或财产(设备)的损失或损害不予赔偿；发包人不对承包人与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用和其他开支承担任何责任。

办理本款保险的一切费用均由承包人（或分包人）承担，并已包括在合同价款中，发包人不单独支付。

承包人若不投保，施工期间所发生的一切与本项目有关的人员、工程、财产等意外伤害、损失，由承包人承担全部责任和费用。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：           /

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人还应为已经运抵现场的承包人装备办理财产保险，其投保金额应足以现场重置。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用合同条款。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   /   。

选定争议评审员的期限：  /   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定：   /  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /   。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向新泰仲裁委员会申请仲裁；

（2）向新泰市人民法院起诉。

21.补充条款

21.1依据工程进度，承包人应按照发包人的要求清理所有的临时性工程场地和临时道路及临时设备基础，将这些场地恢复到原有状况，至少达到施工开始前的标准；否则视为承包人放弃，发包人可自行处理，且对承包人处以发包人处置费用的2倍罚款，并在工程款中扣除。

21.2本工程施工期间，承包人要做好与其他承包人及配套工程的协调施工;否则，要承担由此引起的返工怠工损失，工期不得顺延。

21.3承包人在施工过程中故意刁难发包人或因其他原因给发包人造成的损失，应全额赔偿发包人的损失，发包人报当地招投标管理部门备案后有权另行选择施工单位。

21.4 由施工单位自行协调施工现场及周边的社会关系，费用由承包人承担。

21.5如出现因拖欠农民工工资引发不良后果的，发包人将从工程款中扣除所欠农民工工资金额两倍或两倍以上罚金。

附件:

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：工程质量保修书

附件3：主要建设工程文件目录

附件4：安全施工合同

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 长度(KM) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》及本工程技术规范要求，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括管线工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：执行设计文件、本工程技术规范及有关国家及地方标准。

二、质量保修期：根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：本工程质保期为2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

1．质量保修金：工程质量保修金为施工合同结算价款的5%。工程质量保修金银行利率为零。

2. 质量保修金的返还

2.1返还质量保修金前提要求：无工程维修遗留问题；工程缺陷责任期满。

2.2工程缺陷责任期满后，承包人向发包人申请返还保证金。

2.3 工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

附件3：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4：

安全施工合同

为在             (项目名称)     合同段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人           (发包人名称，以下简称“发包人”)与承包人            (承包人名称，以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同：

1. 发包人职责

(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

(4) 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5) 组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

(12) 承包人应对其人员进行培训，对施工设备等的布置应保证安全，符合相应安全生产操作规程，应保证施工方案可行合理，安全保证措施得当。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本二份、副本  份，合同双方各执正本一份，副本  份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                (盖单位章)     承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：   (签字)  法定代表人或其委托代理人：  (签字)

安全生产第一责任人：      (签字)     安全生产第一责任人：       (签字)

年     月        日                年       月         日

# 第五章  工程量清单

## 1. 工程量清单说明

1.1 本项目量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本项目量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本项目量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：            。

## 2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：

## 3. 其他说明

1、报价人须知

(1)工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

(2)工程量清单及计价格式中的任务内容不得随意删除或涂改。

(3)工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。

(4)金额(价格)均应以人民币表示。

2、工程招标范围：详见招标文件。

3、清单编制依据：（1）根据招标文件、施工设计图纸及图纸答疑按《中华人民共和国国家标准GB50500-2008《建设工程工程量清单计价规范》、鲁建发[2011]3号文件《山东省建设工程工程量清单计价规则》、鲁建标字[2011]19号《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》等；（2）图纸及答疑不清楚的做法以清单描述计入报价。

（2）发包人提供的设计文件及界定的编制范围。

4、清单工程量填列说明：

工程量清单所列工程数量是依设计图纸估算预计数量, 仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据;投标人投标报价时，要充分复核图纸与工程量清单，如有异议须在招标答疑中提出（甩项部分除外），由招标人重新复核，情况属实的进行调整；投标人中标后签订固定单价合同，除另有设计变更或招标人对图纸有关内容另行要求及招标人组织采购的材料外，招标人将不予调整，设计变更工程数量按实际发生计取，隐蔽工程量、设计变更工程量必须经有关单位共同现场签证。

工程量清单及其报价格式中的任何内容（包括：项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量）不得随意删除或修改。

各投标单位应认真审阅招标文件中所有招标须知、合同文件、规定格式、技术规范和图纸。投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程细目的单价和总额价，投标人没有填入单价和总价的工程项目业主将不予支付，并认为该项目的价款已包含在工程量清单其他项目的单价和总价中，投标人在工程量清单中多报的项目或单价、总额价业主将不予接受。

5、报价说明

5.1本项目采用固定单价的承包方式，除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的图纸列出工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

5.2本招标工程的施工地点为投标人须知前附表第1.1.5项所述，除非合同中另有规定，投标人报价中所报的单价和总价，以及投标报价汇总表中的价格应包括完成该工程项目的人工费、材料费、机械使用费、措施项目费、管理费、规费、专利技术和特殊工艺、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定费用、招标代理费及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。（招标代理费约定按山东省物价局鲁价费发[2003]64号文件转发的国家计委计价格[2002]1980号文件的有关标准计算在总报价中）。

5.3规费和税金为不可竞争费用，应计入投标报价中。企业在投标报价时不包括社会保障费，仅将其作为计税基础。投标单位的投标报价中人工工日单价必须严格执行泰建办发[2015]95号文，文明施工费费率必须执行泰建办发[2015]60号文件。[违反本条规定，其报价无效]。

5.4关于质量、工期、服务、优惠条件等方面的承诺〖凡涉及价格的优惠，一律在综合单价中体现〗，只能出现一个报价，否则报价无效。

工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  |  | 雨水管网 |  |  |  |  |  |
| ★1 | 040101002001 | 机械挖运沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.要求：地下水影响、排水降水、放坡综合考虑 3.部位：室外雨水管沟 4.运距：运距综合考虑 | m3 | 3511.32 |  |  |  |
| 2 | 040101002002 | 人工整平沟底 | m2 | 1800 |  |  |  |
| 3 | 040202001001 | 沟槽砂垫层 1.材料品种：中砂 2.密实度要求：≥95%、分层压实夯实 3.垫层厚度：10cm | m3 | 183.6 |  |  |  |
| ★4 | 040202001001 | 沟槽石屑垫层 1.材料品种：石屑 2.密实度要求：≥95%、分层压实夯实 3.垫层厚度：20cm | m3 | 325.11 |  |  |  |
| ★5 | 030801005001 | 室外雨水管 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质:雨水 3.材质:HDPE双壁波纹管 4.规格:DN600 5.连接方式:承插连接 | ｍ | 1200 |  |  |  |
| ★6 | 040103001001 | 填方 1.填方材料品种:优质土 2.密实度要求：≥95%、分层压实夯实 | m3 | 2663.49 |  |  |  |
| ★7 | 040504001001 | 砌筑检查井 1.砌筑材料:MU10砖 2.形状、断面尺寸:见图纸 3.定型井名称、定型图号、井径及井深:井筒直径700 4.砂浆:M7.5水泥砂浆 5.:做法：国际02S515 6.:包括挖填土方及管道基础 | 座 | 20 |  |  |  |
| 8 | 040504003001 | 雨水进水井 1.砌筑材料:MU10砖 2.定型井名称、定型图号、井径及井深:具体做法参照相关图集 3.:包括挖填土方 | 座 | 20 |  |  |  |
|  |  | 污水管网 |  |  |  |  |  |
| 9 | 040101002001 | 机械挖运沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.要求：地下水影响、排水降水、放坡综合考虑 3.部位：室外污水管沟 4.运距：运距综合考虑 | m3 | 3150 |  |  |  |
| 10 | 040101002002 | 人工整平沟底 | m2 | 2100 |  |  |  |
| ★11 | 040202001001 | 沟槽砂垫层 1.材料品种：中砂 2.密实度要求：≥95%、分层压实夯实 3.垫层厚度：10cm | m3 | 210 |  |  |  |
| 12 | 040202001001 | 沟槽石屑垫层 1.材料品种：石屑 2.密实度要求：≥95%、分层压实夯实 3.垫层厚度：20cm | m3 | 409.01 |  |  |  |
| ★13 | 030801005001 | 污水管 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质:污水 3.材质:HDPE双壁波纹管 4.规格:DN200 5.连接方式:承插连接 | ｍ | 2100 |  |  |  |
| 14 | 040103001001 | 填方 1.填方材料品种:优质土 2.密实度要求：≥95%、分层压实夯实 | m3 | 2457.56 |  |  |  |
| ★15 | 040504001001 | 污水检查井 1.砌筑材料:MU10砖 2.形状、断面尺寸:见图纸 3.定型井名称、定型图号、井径及井深:井筒直径700 4.砂浆:M7.5水泥砂浆 5.:做法：国际02S515 6.:包括挖填土方及管道基础 | 座 | 40 |  |  |  |
|  |  | 雨水截水明沟 |  |  |  |  |  |
| 16 | 040101002001 | 机械挖运沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.部位：室外雨水截水明沟 3.运距：运距综合考虑 | m3 | 22.5 |  |  |  |
| 17 | 040101002002 | 人工整平沟底 | m2 | 15 |  |  |  |
| 18 | 040202001002 | 垫层 1.材料:C15混凝土垫层 2.厚度:100mm | m3 | 1.5 |  |  |  |
| 19 | 040304002001 | 雨水截水明沟砌筑 1.材料品种:MU10砖 2.砂浆强度等级:M7.5砂浆 3.:具体做法见图纸 | ｍ | 15 |  |  |  |
|  |  | 污水处理设备 |  |  |  |  |  |
| 20 | 040507003001 | 格栅 1.规格、型号:WGS-500 2.:做法：不锈钢制作，栅条间隙为3-5mm。具体做法见图纸及相关资料 | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 | 030109011001 | 潜水泵 1.规格:Q=20M3/H,N=2.2KW,H=15mH2O | 台 | 2 |  |  |  |
| 22 | 030108005001 | 风机 1.规格:Q=4M3/min,N=6KW,H=5mH2O | 台 | 2 |  |  |  |
| ★23 | 030319001001 | 设备主体 1.规格:3000*4000*12000 2.:具体见相关资料 | 套 | 2 |  |  |  |
| 24 | 030408003001 | 半软性填料 1.:优质一级品 2.:采用纺搓的纤维绳串压由纤维丝均匀分布的塑料圆片，组成一定长度的单元纤维束 | 套 | 1 |  |  |  |
| 25 | 030704001001 | 填料支架 | 套 | 3 |  |  |  |
| 26 | 040507010001 | 曝气装置 1.规格、型号:ABS管路 2.:采用进口管式微孔曝气器 | 套 | 1 |  |  |  |
| 27 | 030702004001 | 提泥装置 1：具体见相关资料 | 套 | 1 |  |  |  |
| 28 | 030804025001 | 消毒装置 1.:二氧化氯消毒 | 套 | 1 |  |  |  |
| 29 | 050305004001 | 控制柜 1.:西门子PLC控制器 | 套 | 1 |  |  |  |
| 30 | 030109003001 | 回流泵 1.质量:Q=30M3/h,N=2.2KW,H=15mH2O | 台 | 2 |  |  |  |
| 31 | 030204021001 | 液位开关 | 套 | 9 |  |  |  |
| 32 | 030208002001 | 电线电缆 1.:包括配套护套管及管夹 2.:具体见相关资料 | 套 | 1 |  |  |  |
| 33 | 030607003001 | 管道阀门 1.:具体见相关资料 | 套 | 1 |  |  |  |
| 34 | 030113014001 | 过滤器 1.:全自动过滤器 | 套 | 1 |  |  |  |
| 35 | 040101002003 | 设备间包干 | 间 | 1 |  |  |  |
| 36 | 040304001001 | 花瓶柱院墙 1.:具体做法见图纸及相关资料 | ｍ | 45 |  |  |  |
| ★37 | 040506008001 | 湿地池及其配套设施 1.:详见图纸及相关资料 | m2 | 40 |  |  |  |
| 38 | 050201004001 | 处理站院内路面花砖 | m2 | 300 |  |  |  |
|  |  | 调节池 |  |  |  |  |  |
| 39 | 040101002001 | 机械挖运基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.要求：地下水影响、排水降水、放坡综合考虑 3.运距：运距综合考虑 | m3 | 63 |  |  |  |
| 40 | 040202001003 | 垫层 1.材料:3：7灰土 2.厚度:300mm | m3 | 4.73 |  |  |  |
| 41 | 040202001002 | 垫层 1.材料:C15混凝土垫层 2.厚度:100mm | m3 | 1.5 |  |  |  |
| 42 | 040506007001 | 现浇混凝土池底 1.厚度:350mm厚 2.混凝土强度等级:C30商品砼 3.配筋:直径14圆钢双层双向 4.具体尺寸见图纸及相关资料 | m3 | 5.51 |  |  |  |
| 43 | 040506008002 | 现浇混凝土池壁 1.厚度：300mm厚 2.混凝土强度等级：C30商品砼 3.配筋：直径14圆钢双层双向 4.模板支撑及制作 5.具体尺寸见图纸及相关资料 | m3 | 19.8 |  |  |  |
|  |  | 中间池 |  |  |  |  |  |
| 44 | 040101002001 | 机械挖运基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.要求：地下水影响、排水降水、放坡综合考虑 3.运距：运距综合考虑 | m3 | 24 |  |  |  |
| 45 | 040202001003 | 垫层 1.材料:3：7灰土 2.厚度:300mm | m3 | 1.8 |  |  |  |
| 46 | 040202001002 | 垫层 1.材料:C15混凝土垫层 2.厚度:100mm | m3 | 0.6 |  |  |  |
| 47 | 040506007001 | 现浇混凝土池底 1.厚度:350mm厚 2.混凝土强度等级:C30商品砼 3.配筋:直径14圆钢双层双向 4.具体尺寸见图纸及相关资料 | m3 | 2.1 |  |  |  |
| 48 | 040506008002 | 现浇混凝土池壁 1.厚度：300mm厚 2.混凝土强度等级：C30商品砼 3.配筋：直径14圆钢双层双向 4.模板支撑及制作 5.具体尺寸见图纸及相关资料 | m3 | 12 |  |  |  |
|  |  | 污泥池 |  |  |  |  |  |
| 49 | 040101002001 | 机械挖运基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.要求：地下水影响、排水降水、放坡综合考虑 3.运距：运距综合考虑 | m3 | 21 |  |  |  |
| 50 | 040202001003 | 垫层 1.材料:3：7灰土 2.厚度:300mm | m3 | 1.58 |  |  |  |
| 51 | 040202001002 | 垫层 1.材料:C15混凝土垫层 2.厚度:100mm | m3 | 0.53 |  |  |  |
| 52 | 040506007001 | 现浇混凝土池底 1.厚度:350mm厚 2.混凝土强度等级:C30商品砼 3.配筋:直径14圆钢双层双向 4.具体尺寸见图纸及相关资料 | m3 | 1.84 |  |  |  |
| 53 | 040506008002 | 现浇混凝土池壁 1.厚度：300mm厚 2.混凝土强度等级：C30商品砼 3.配筋：直径14圆钢双层双向 4.模板支撑及制作 5.具体尺寸见图纸及相关资料 | m3 | 11.4 |  |  |  |
|  |  | 清水池 |  |  |  |  |  |
| 54 | 040101002001 | 机械挖运基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.要求：地下水影响、排水降水、放坡综合考虑 3.运距：运距综合考虑 | m3 | 24 |  |  |  |
| 55 | 040202001003 | 垫层 1.材料:3：7灰土 2.厚度:300mm | m3 | 1.8 |  |  |  |
| 56 | 040202001002 | 垫层 1.材料:C15混凝土垫层 2.厚度:100mm | m3 | 0.6 |  |  |  |
| 57 | 040506007001 | 现浇混凝土池底 1.厚度:350mm厚 2.混凝土强度等级:C30商品砼 3.配筋:直径14圆钢双层双向 4.具体尺寸见图纸及相关资料 | m3 | 2.1 |  |  |  |
| 58 | 040506008002 | 现浇混凝土池壁 1.厚度：300mm厚 2.混凝土强度等级：C30商品砼 3.配筋：直径14圆钢双层双向 4.模板支撑及制作 5.具体尺寸见图纸及相关资料 | m3 | 12 |  |  |  |
| 59 | 031302003001 | 挖掘机场外运输 | 台次 | 1 |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |

注：以上带星号工程量参与分部分项工程量清单报价合理性评审。

4. 工程量清单

#### 工程量清单封面

工程

工 程 量 清 单

工程造价

招标人：                             咨询人：

(单位盖章)                             (单位资质专用章)

法定代表人                            法定代表人

或其授权人：                          或其授权人：

(签字或盖章)                          (签字或盖章)

编制人：                              复核人：

(造价人员签字盖专用章)                   (造价工程师签字盖专用章)

编制时间：    年    月    日           复核时间：    年    月    日

### 4.1工程项目投标报价表

工程项目投标报价表

工程名称：                                                     第  页   共   页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂列金额及特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

### 4.2单项工程投标报价表

单项工程投标报价表

工程名称：                                                     第  页   共   页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂列金额及特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

### 4.3单位工程投标报价汇总表

单位工程投标报价汇总表

工程名称：                                                 第  页   共   页

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） |  | 其中：材料暂估价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |
| 2.1 | 措施项目费(一) |  |  |  |
| 2.2 | 措施项目费(二) |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |  |
| 合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |  |

### 4.4分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：                                                         第  页 共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |

### 4.5分部分项工程量清单综合单价分析表

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：                                                        第  页 共  页

| 序号 | 项目 编码 | 项目 名称 | 定额 编号 | 工程 内容 | 综合单价组成 |  |  |  |  | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 计费 基础 | 管理费和利润 |  |

### 4.6工料机汇总表

工料机汇总表

工程名称：                                                         第  页 共  页

| 序号 | 工料机 编码 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 4.7措施项目清单计价汇总表

措施项目清单计价汇总表

工程名称：                                                         第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |

### 4.8措施项目清单计价表（一）

措施项目清单计价表（一）

工程名称：                                                         第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  |
| 2 | 二次搬运费 |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：1、投标人可自行增加项目。

2、表格中各项费率，投标人可自主填报。若填报为零的措施项目，投标人应说明理由。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏内注明施工方案（或计算办法）。

### 4.9措施项目清单计价表（二）

措施项目清单计价表（二）

工程名称：                                                         第  页 共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |

### 4.10措施项目清单综合单价分析表

措施项目清单综合单价分析表

工程名称：                                                         第  页 共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计算基础 | 管理费和利润 |  |

### 4.11其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                                         第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 特殊项目费用 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

### 4.12暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称：                                                       第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：如果有暂列金额附此表

### 4.13材料暂估价一览表

材料暂估价一览表

工程名称：                                                         第  页 共  页

| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如果有暂估价附此表

### 4.14特殊项目暂估价表

特殊项目暂估价表

工程名称：                                                     第  页 共  页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：如果有特殊项目暂估价附此表

### 4.15计日工表

计日工表

工程名称：                                                       第  页 共  页

单位：元

| 序号 | 项目名称、型号、规格 |  | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 材料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  | 施工机械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

### 4.16总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称：                                                        第  页 共  页

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：如果有总承包服务费附此表

### 4.17规费、税金项目清单与计价表

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：                                                        第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 1.1.2 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 1.1.3 | 临时措施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 1.1.4 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 1.2 | 工程排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 1.3 | 社会保障费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 1.4 | 住房公积金 |  |  |  |
| 1.5 | 危险作业意外伤害保险费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

附件1：

主要材料（设备）明细表

工程名称：

| 序号 | 材料（设备）名称 | 材质、规格、型号、系列 | 品牌、产地、 | 质量等级 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：1、此表中材料（设备）必须将材质、规格、型号、系列、品牌、产地、质量等级标注清楚，否则发包人有权指定材料，且综合单价不作调整。

2、材料进场前，施工单位须递交其样品，招标人、监理单位认可后方可供货至现场；材料进场后由招标人、监理单位、施工单位共同验收，并由监理单位进行抽样报送检测部门检验，检验合格后方可使用。

3、此表可按此格式据实扩展。

# 第六章  图  纸

### 1.图纸目录（详见施工设计图纸）

### 2.图纸（另册装订）

# 第七章  技术标准和要求

如有特殊要求技术标准参照标准版施工招标文件格式

如无，应注明符合国家相关标准

# 第八章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

目    录

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）已标价工程量清单；

（5）施工组织设计；

（6）资格审查资料；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

## 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

（二）投标函附录

工程名称：                    （项目名称）

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  | 姓名： |  |
| 2 | 工期 |  | 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 |  | 12个月 |  |
| 4 | 承包人履约担保金额 |  | 无 |  |
| 5 | 分包 |  | 见分包项目情况表 |  |
| 6 | 逾期竣工违约金 |  | 合同价的3‰/天 |  |
| 7 | 逾期竣工违约金最高限额 |  | 无限额 |  |
| 8 | 质量标准 |  | 合格 |  |
| 9 | 预付款额度 |  | 无 |  |
| 10 | 预付款保函金额 |  | 无 |  |
| 11 | 质量保证金扣留百分比 |  |  |  |
| 12 | 质量保证金额度 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |  |

投标人（盖单位章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：        年      月      日

## 二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（一）、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

（二）、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：①法定代表人身份证明；②附授权委托人居民身份证的复印件并在开标前提供原件，交由评标委员会审查。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

## 三、投标保证金

1、保证金承诺书

（招标人名称）：

我方于    年   月   日参加         （项目名称）的投标，        （投标人名称，以下简称“我方”）保证：我方在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者我方在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担相关责任。同意按照招标文件第二章3.4.4条之规定接受处罚。

本承诺在投标有效期内保持有效。

附：中国人民银行出具的企业基本账户开户许可证、投标保证金缴纳证明复印件并在开标前提供原件，交由评标委员会审查。

投标人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

## 四、已标价工程量清单

投 标 总 价

招  标  人：

工 程 名 称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人：                                （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                    （签字或盖章）

编制人：

（加盖工程造价专业人员执业专用章）

编制时间：

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

## 五、施工组织设计

1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和各分部分项工程施工技术方法；

（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；（投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、临时道路、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、消防等设施的情况和布置）；

应附表：施工总平面图  附表4

临时用地表    附表5

（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；

应附表：拟投入的主要施工机械设备表  附表1

劳动力计划表  附表2

计划开、竣工日期和施工进度网络图  附表3

（4）各分部分项工程的施工方案和质量保证措施；

（5）安全文明施工和环境保护措施计划；

（6）项目管理班子的人员岗位职责、分工；

（7）劳动力、机械设备和材料投入计划；

（8）关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；

（9）冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；

（10）扬尘污染防治措施方案0-1分；

（11）绿色建筑工程措施方案0-1分。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后,下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。

附表一  拟投入本项目的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表

附表三  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表四  施工总平面图

附表五  临时用地表

附表六  施工组织设计(技术暗标部分)编制及装订要求

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附表二：劳动力计划表                                         单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附表三：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表四：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表五：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

附表六：施工组织设计（技术暗标部分）编制及装订要求

（一）施工组织设计中纳入“暗标”部分的内容

评标办法前附表2.1.1中技术标详细评审中的内容

（二）暗标的编制和装订要求

1、打印纸张要求：A4纸。

2、打印颜色要求：黑色                                              。

3、正本封面要求： XX工程施工技术标且在右上角标注“正本”字样

4、副本封面要求： XX工程施工技术标且在右上角标注“副本”字样

5、字体要求： 宋体  小四                                           。

6、所有“技术暗标”左侧装订，装订方式应牢固、美观，不得采用活页方式装订，均应采用胶装方式装订；

7、任何情况下，技术暗标中不得出现任何涂改、行间插字或删除痕迹；

8、除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。

## 六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 注册单位 |  |

（二）主要人员简历表

#### 附1：项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

1、项目负责人应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书（B证）复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书。

2、开标现场需提供拟投入项目负责人在本单位注册的市政工程专业的注册建造师证书、安全生产考核合格证（B证）原件核验，经评标委员会审查不合格者，作废标处理。

3、后附项目负责人其它种类工程建设类注册执业资格证书（如有）复印件，并于开标前提供原件，交由评标委员会审查。

#### 附2：主要项目管理人员简历表

| 岗位名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  |
| 性别 |  | 毕业院校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的职业资格 |  | 专业职称 |  |
| 职业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |  |  |

注:1、主要项目管理人员指施工员、质检（量）员、材料员、预算（造价）员和专职安全员（本工程至少配备1个安全专职安全员），主要项目管理人员应附施工员、质检（量）员、材料员、预算（造价）员在本单位注册的岗位资格证书和专职安全员在本单位注册的安全生产考核证（C证）的复印件。

2、开标现场需提供主要项目管理人员（施工员、质检（量）员、材料员、预算（造价）员）的本单位注册的岗位资格证书和专职安全员（本工程至少配备1个安全专职安全员）在本单位注册的安全生产考核证书（C证）原件核验，经评标委员会审查不合格者，作废标处理。

3、后附技术负责人及主要项目管理人员工程建设类注册执业资格证书（如有）复印件，并于开标前提供原件，交由评标委员会审查。

## 七、资格审查资料

## （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制要求：

1、本表后应附企业法人营业执照（副本）、企业资质证书（副本）、安全生产许可证（副本）、复印件并在开标前提供原件，交由评标委员会审查。

2、相关证件复印件应清晰明了，包含有效年检（有效期）页，依次编号附录在资格审查资料中。

1、营业执照（副本）复印件

营业执照（副本）

2、资质证书（副本）复印件

资质证书（副本）

3、安全生产许可证（副本）复印件

安全生产许可证（副本）

## （二）近3年（2013年1月1日至开标日为止）完成的类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目规模 | 发包人名称 | 发包人联系人及电话 | 合同价格 | 开、竣工日期 | 工程质量 | 项目负责人 | 技术负责人 | 总监理工程师及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、后附类似工程业绩证明材料（施工合同）复印件并在开标前提供原件，交由评标委员会审查。

2、投标单位根据表格自行填写，根据要求将上述证件关键页复印件按照前后顺序装订附后，不得缺项、漏项。

## （三）项目负责人、企业获奖业绩情况表

| 投标单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 优秀项目经理 | 姓名： |  | 级别：（市级、省级、国家级） | 发证日期： |  | 颁奖文件： |  |
| 企业获奖业绩 | 工程名称 | 获奖证书（奖项名称） |  | 发证日期 | 颁奖文件文号 |  | 备注 |

注：1、优秀项目经理（如有，需同时提供获奖证书和颁奖文件，国家级优秀项目经理（优秀注册建造师），中国施工企业协会和中国建筑业协会颁发均为有效，有效期5年；省级优秀项目经理有效期3年；市（地）级优秀项目经理有效期2年。自获奖证书发证日期起算）；

2、企业获奖业绩（如有，需同时提供获奖证书和颁奖文件，以获奖证书发证日期为准）；开标时将获奖证书和颁奖文件的原件递交评标委员会予以核验加分，并将复印件附入投标文件中。

3、投标单位根据表格自行填写，根据要求将上述证件关键页复印件按照前后顺序装订附后，不得缺项、漏项。

4、开标前提供上述所有证件的原件核验，在评标时由评标专家根据原件核对资格审查资料。

## （四）2014年度、2015年度财务状况表

（需要审计的应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等材料的复印件；不需要审计的应附本公司资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等材料的复印件）。

## （五）、政府采购诚信承诺书

（采购人）    ：

我公司               （供应商名称）已详细阅读了             项目（项目编号：          ）招标（采购）文件，自愿参加本次采购，现就有关事项郑重承诺如下：

一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向采购人、采购代理机构、评审委员会成员等及其他参与采购活动的人员行贿或采用其他不正当手段谋取中标（成交）；

三、不捏造事实或借用他人名义进行虚假、恶意质疑和投诉，不以质疑或投诉为名排挤竞争对手，干扰政府采购活动秩序；

四、若中标（成交），将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品及相关服务质量，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同。

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金、媒体通报、1～3年内禁止参与泰安市政府采购活动等处罚；如已中标（成交）的，自动放弃中标（成交）资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人名称(公章)：

法定代表人（签字）：

日期：     年   月   日

注：本承诺书为投标文件的必备要件，由投标人的法定代表人签署，否则视为未实质上响应招标文件，由投标人承担由此造成的一切后果和损失。

## （六）、其他招标文件要求提供的内容

## （若无，本条不做要求）

投标人对提供的以上资料的真实性负责，评标过程中评标委员若对以上投标人提供的资料有异议，可要求投标人提供原件进行复核，若发现有不实之处，作废标处理。

## 八、投标人须知前附表规定的其他材料

附件1：

综合评估法细则

采用综合评估法评标，评标委员会应当通过初步评审、详细评审，根据投标人得分由高到低向招标人推荐3名中标候选人。

一、技术标评审（≤20分）

（一）初步评审

评标委员会应当按照本办法和招标文件的规定，对投标文件技术标进行初步评审：

1.否决技术标封章、装订方式不符合招标文件规定或要求的投标；

2.否决技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的投标；

3.审查技术标的施工组织设计方案能否满足工程施工需要，招标文件中对技术方法、措施、标准等作出明确规定和要求的，否决技术标存在重大偏差或没有实质性响应招标文件的投标；

4.审查技术标的各项评审因素，否决达不到招标文件中明确规定技术标评审因素必须达到的合格标准要求的投标；

5.审查招标文件中规定的其他实质性要求。

（二）详细评审

评标委员会对通过初步评审的技术标，按照招标文件规定的技术标评标标准和方法进行量化评分。

1.技术标详细评审要点应包括下列内容：

（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分；

（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；

（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；

（4）各分部分项工程的施工方案和质量保证措施；

（5）安全文明施工和环境保护措施；

（6）项目管理班子的人员岗位职责、分工；

（7）劳动力、机械设备和材料投入计划；

（8）关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；

（9）冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；

（10）绿色建筑、住宅工程质量治理要求；

（11）新技术、新产品、新工艺、新材料应用；

（12）材料样品；

（13）项目负责人陈述或答辩；

（14）其他。

2.评审要点（1）～（7）项为必选项，（8）～（13）项为可选项，由招标人根据工程特点和实际情况，确属必要时列入。

3.评审要点分值。技术标评审要点必选项每项分值不应超过3分，可选项每项分值不应超过2分。其中（11）项（材料样品）分值不应超过1分。

4.技术标中缺少针对某一项评审要点的内容时，经评标委员会确认后，该项得分为0分。缺少三项及以上评审要点的，评标委员会可以视为其技术标不能满足工程施工需要。

5.需要项目负责人陈述或答辩的，评标委员会应当根据工程特点和实际情况，制定需要陈述或答辩的内容。陈述或答辩顺序采用随机编号；陈述或答辩应当采用书面形式或背对背形式；陈述或答辩的内容不得泄露任何投标人的信息，否则陈述或答辩不得分。

6.投标文件技术标的最终得分，为所有评委评分中分别去掉最高和最低评分后的算术平均值（保留2位小数，不四舍五入，以下相同）。

7.评委的自由裁量权权重每项不应超过50%，评委对某一技术标的评分不足技术标分值总分的60%，或者与其最终得分相差超过30%的，应当对其评分做出书面说明。

8.投标人的技术标不符合招标文件暗标要求的，其技术标得分为0分。

9.招标文件设定技术标合格标准的，评标委员会应当否决技术标得分低于合格标准的投标人。

二、资信标评审（≤10分）

（一）初步评审

对通过技术标评审的投标人，评标委员会应当按照本办法和招标文件的规定，对投标文件资信标进行初步评审：

1.否决投标人（含联合体中所有成员）资格和资质、投标项目负责人资质、证书有效期等不符合相关要求的投标；

2.否决授权书、投标保函（投标保证金）、投标函、投标承诺书等实质性不响应招标文件要求的投标；

3.否决项目管理班子配备、类似工程施工业绩等资信方面不符合招标文件规定的最低标准要求的投标。

（二）详细评审

评标委员会对通过初步评审的资信标，按照招标文件规定的资信标评标标准和方法进行量化评分。

资信标评审因素主要包括投标人的资质、项目管理班子配备、类似工程施工业绩、获得奖项、保证农民工工资、信用考核等内容。招标人可以根据工程特点和实际需要确定评审因素和量化标准。

1.投标人资质（≤1分）

招标人可以按照投标人资质等级制定量化标准。

2.项目管理班子配备情况（≤2.5分）

（1）招标人可以根据工程特点对项目班子配备人员的执业资格、技术职称、配置数量等指标设定最低标准和量化标准。投标文件中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的，其投标将被否决。

（2）项目管理班子主要包括下列人员：

项目负责人、项目技术负责人、关键岗位人员（主要包括：质检（量）员、安全员、材料员、预算（造价）员、机械（设备）管理员、资料员等）。

（3）相关人员的职称证明应当以市级以上人社部门颁发的有效证书为准，关键岗位证书应当以省级住房城乡建设主管部门颁发的证书为准。

3.类似工程施工业绩 （≤1.5分）

招标人可以根据工程特点对投标人或其项目负责人承建过的类似工程进行量化评审。

类似工程的有效期一般为3年，国家级的可延长至5年。

类似工程是指在规模（面积、造价、层次、跨度）、结构形式、施工工艺、特殊施工技术等方面与本次招标工程相类似的工程。

4.获得奖项（≤1.5分）

招标人可以根据工程特点对投标人或其项目负责人承建的工程获得设区市及以上质量、安全奖项进行量化。

（1）奖项范围

国家级奖项一般是指鲁班奖、国家优质工程金奖（国家工程建设质量奖审定委员会）、中国土木工程詹天佑大奖（中国土木工程学会与詹天佑土木工程科技发展基金会）、全国建筑工程装饰奖（中国建筑装饰协会）、中国安装之星（中国安装协会）、中国钢结构金奖（中国建筑金属结构协会）、全国市政金杯示范工程（中国市政工程协会）、全国AAA级安全文明标准化诚信工地（中国建筑业协会）；

省级奖项一般是指省级住房城乡建设主管部门或由省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项，如山东省建筑工程质量“泰山杯”奖、山东省优质工程、山东省优质安装工程（鲁安杯）、山东省住宅工程质量通病专项治理示范样板工程、山东省建筑施工安全文明示范工地、山东省建筑施工安全文明优良工地、山东省建筑施工安全文明小区、山东省施工现场综合管理样板工程、山东省市政基础设施工程安全文明工地、山东省市政金杯示范工程等，省外获得奖项应当相当于同等水平，并在省级住房城乡建设主管部门官方网站上公示的；

国家优质工程银奖（国家工程建设质量奖审定委员会）按省级计算。

（2）奖项分值

获得质量奖项的，国家级≤1分，省级≤0.5分，市级≤0.3分；获得安全奖项的，国家级≤0.5分，省级≤0.3分，市级≤0.2分；同一工程获得多项奖项的，应当只计取一次得分。

（3）奖项的有效期一般为3年，国家级的可延长至5年。

5.投标人信用考核（≤3.5分）

（1）设区市及以上住房城乡建设主管部门已建立起建筑市场诚信考核机制的，招标人应当按照主管部门对投标人及项目负责人的市场考核或信用评价情况采用加分制（可按等级制）或者扣分制进行量化评审。

（2）采用该项评审的，招标人可以不再要求对投标人1～4项内容（投标人资质等级、项目管理班子人员配备、业绩、奖项情况）作为资信标评审因素进行量化评审。

三、商务标评审（≥70分）

（一）初步评审

对通过资信标评审的投标人，评标委员会应当按照本办法和招标文件规定，对投标文件商务标进行初步评审：

1.否决投标报价格式或形式不符合招标文件要求的投标；

2.对商务标中投标报价进行核对、比较、筛选，确认投标报价中是否存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，向投标人提出书面澄清、说明或补正要求，根据招标文件中对细微偏差进行补正的方法和标准对投标人所作的书面答复进行分析和确认；

3.评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的，评标委员会可以认定其低于成本，并否决其投标；

4.否决更改了清单报价中不得更改内容的投标文件；

5.否决其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制价、未按规定计取规费等）的投标。

（二）详细评审

评标委员会对通过初步评审的商务标，按照招标文件规定的商务标评标标准和方法进行量化评审。

1.投标报价的评标基准价的计算方法

综合评估法评标基准价有下列4种计算方法。招标人可以在招标文件中选定一种评标基准价的计算方法，也可以在开标时随机抽取确定一种评标基准价的计算方法。

方法一：综合平均法

评标基准价C=A×K1×Q1+B×K2×Q2

A：投标价算术平均值。

当n（有效投标人个数，以下相同）＜7时，A=所有投标价的算术平均值；

当7≤n＜10时，A=所有投标报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值；

当n≥10时，A=所有投标报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值。

B：招标控制价。

K：下浮系数；

K1的取值范围为95%～98%；

K2的取值范围，建筑工程为90%～100%，装饰、安装工程为88%～100%，市政工程为86%～100%，园林绿化工程为84%～100%，其他工程为88%～100%。

Q：权重比例Q1+Q2=100%；

Q1、Q2取值均应≥30%。

K1、Q1值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定，其取值应在招标文件中公布且不少于5个。

K2由招标人在招标文件中明确。

方法二：有效范围平均值法

评标基准价C=A2

第一步：确定报价均值A1。

当n＜5时，A1=所有有效标书的投标报价的算术平均值；

当5≤n＜7时，A1=所有有效标书的投标报价去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值；

当7≤n＜9时，A1=所有有效标书的投标报价去掉1个最高价、2个最低价后的算术平均值；

当9≤n＜11时，A1=所有有效标书的投标报价去掉2个最高价、3个最低价后的算术平均值；

（以此类推）

当n≥17时，A1=所有有效标书的投标报价去掉5个最高价、6个最低价后的算术平均值。

第二步：确定评标基准价有效范围。

房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为A1的93％～107%(含93%和107%)，其他工程评标基准价有效范围为A1的90%～110％（含90％和110％）。

第三步：确定评标基准价A2。

按照第一步计算A1的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为A2。

方法三：二次平均价法

评标基准价C=A2

A1=所有投标报价去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值。

当n＞5时，A2=所有不高于A1的投标报价去掉1个最低价后的算术平均值；

当n≤5时，A2=A1×K。

K：下浮系数。（取值范围为95%～98%，在招标文件中规定的取值数量应不少于5个；在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定。）

方法四：次低投标价法

评标基准价C=所有有效标书投标报价中的次低投标价

2.投标报价评审（≥50分）

投标价等于评标基准价的投标人，其报价得分为满分。评标价相对评标基准价每偏离1%，扣减一定分值（不低于0.3分，正偏离和负偏离的扣分标准可以不一致）；偏离不足1%的，按照插入法计算得分。分值保留两位小数。

3.投标报价合理性评审（≤20分）

招标人可明确要求评标委员会对投标报价中的相应措施费项目报价和分部分项工程清单报价进行合理性评审。

（1）评标基准价的计算方法

合理性评标基准价有2种计算方法，招标人应当在招标文件中确定一种评标基准价的计算方法。

方法一：平均法

评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价或分部分项综合单价金额的算术平均值。

当n≥5时，评标基准价为去掉其中最高价和最低价后的算术平均值。

方法二：招标控制价法

评标基准价为招标控制价中相应措施费项目总报价或分部分项综合单价。

（2）措施费项目报价评审

各投标人的措施项目总报价与评标基准价相等的，得满分。评标价相对评标基准价每偏离1%，扣减一定的分值（不低于0.3分，正偏离和负偏离的扣分标准可以不一致）；偏离不足1%的按照插入法计算得分；减完为止。

（3）分部分项工程清单报价评审

1）采用电子评标时，有效投标报价的所有分部分项中，当投标人所报单价与评标基准价差值不超过10%时，得M/N分；当投标人所报单价与评标基准价差值超过10%时，得0分。本项得分等于每个子项综合单价报价评分之和。

M：分部分项工程量清单报价评审满分分值

N：分部分项工程量清单项目数

2）无法采用电子评标时，由评标委员会采用以下方式对不少于10项分部分项工程清单报价进行评审。清单项目报价与分部分项工程清单评标基准价相差超过10%（含10%）的，每项扣M/10分；清单项目综合单价、综合单价分析表、主要材料价格明细表相互矛盾的，每项扣M/10分；每项不重复扣分，扣完为止。

所评不少于10项分部分项工程的确定方法，是招标人依据编制的招标控制价，选取工程量清单计价表中合价金额最高的前5项分部分项工程参加评审，并随招标控制价一起书面发至投标单位，剩余其他项分部分项工程由评标委员会随机抽取。

（4）上述所称投标报价是指通过初步审查，并进行细微偏差修改后的投标报价。

四、推荐中标候选人

（一）评标委员会根据投标人详细评审后的3项总分由高到低排出名次，并推荐得分最高的前3名依次作为中标候选人。

（二）评标委员会在推荐中标候选人时，如2个及以上投标人得分相同时，应依次按照先商务标、再资信标、后技术标得分高低进行排序；3项得分都相同时，招标人可抽签确定排序。

附件2：资格审查验证登记表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 | 编号： 是否年检： |  |  |  |  |  |  |
| 资质证书类别 | 资质类别： 等级： 编 号： 是否年检： |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产许可证 | 编号： 有效期至： |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户许可证 | 颁发部门： 开户行： 帐号： |  |  |  |  |  |  |
| 投标保证金缴纳银行转账凭证 | 保证金金额： 转账日期： 帐号： |  |  |  |  |  |  |
| 授权委托人 | 姓名： 性别： 身份证号： 社保证明： |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 经 理 | 姓名： 专业： 级 别： 编号： 社保证明： |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全考核合格证（B证）编号： 有效期至： |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它种类工程建设类注册执业资格： |  |  |  |  |  |  |
|  | 获奖证书奖项级别： 发证时间： 颁奖文件： |  |  |  |  |  |  |
|  | 类似工程中标通知书： 施工合同： 竣工验收证明： |  |  |  |  |  |  |
| 拟投入现场 管理人员 | 岗位 |  | 姓名： 编号： 有效期至： 社保证明： |  |  |  |  |
|  |  |  | 姓名： 编号： 有效期至： 社保证明： |  |  |  |  |
|  |  |  | 姓名： 编号： 有效期至： 社保证明： |  |  |  |  |
|  |  |  | 姓名： 编号： 有效期至： 社保证明： |  |  |  |  |
|  |  |  | 姓名： 编号： 有效期至： 社保证明： |  |  |  |  |
|  |  |  | 姓名： 编号： 有效期至： 社保证明： |  |  |  |  |
| 企业业绩 | 序号 | 工 程 名 称 |  |  | 获奖类别 | 颁奖文件 | 获奖证书 （发证日期） |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 类似工程业绩 | 序号 | 中标通知书 |  |  | 施工合同 | 竣工验收证明（交工证明） |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理人员的其它种类工程建设类注册执业资格： |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标单位授权委托人（签字）： 年 月 日 |  |  |  | 代理公司登记人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

注：此表在开标时与原件一同交由招标人及代理公司进行登记，并在评标时一同交由评标委员会进行审查。

附件3：

唱 标 函

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 标段： |  |  |  |
| 投标总报价 （万元） | 大写： |  |  |  |
|  | 小写： |  |  |  |
| 工期（天） |  |  |  |  |
| 质量标准 |  |  |  |  |
| 对招标文件的 认同程度 |  |  |  |  |
| 优惠条件及服务承诺 |  |  |  |  |
| 注册建造师 | 姓 名 | 专业 | 级 别 | 证号 |

投标单位：                            （盖单位章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

日    期：        年       月       日

1、本唱标单需单独制作一份，单独密封，与投标文件一起递交，唱标时用。

2、各项内容务必填写详细，可以填满。