惠东县城观音山（中英文学校门前至环城北）道路扩宽及环城北路（三联路口至西枝江段）排水工程项目

（第二次招标）

监理招标文件

招  标  人：惠东县公用事业管理局

招标代理单位: 深圳市栋森工程项目管理有限公司

二○一六年四月

文件目录

- 工程综合说明

一、工程概况

二、招标工程现场施工条件

三、工程质量控制标准

四、工程监理招标范围

五、监理主要内容

六、监理人员及管理班子要求

七、工期要求

八、工程监理资料

九、监理费用及拨付

- 投标文件及要求

一、投标时应交的文件及编制要求

二、标书编制的有关说明

- 投标须知

一、投标须知

二、中标单位须知

- 评标定标的原则、办法及标准

一、评标委员会组成及职责

二、评标人员守则

三、评标依据

四、评标定标办法

惠东县城观音山（中英文学校门前至环城北）道路扩宽及环城北路（三联路口至西枝江段）排水工程项目监理招标采用 公开 招标形式，择优选择监理单位，为使招标工作顺利进行特制定本招标文件。

第一章   工程综合说明

- 一、工程概况

- 工程名称：惠东县城观音山（中英文学校门前至环城北）道路扩宽及环城北路（三联路口至西枝江段）排水工程项目

- 工程地点：惠东县城

- 工程规模：县城观音山（中英文学校门前至环城北）道路扩宽工程，位于惠东县城东南部，长857.478米，宽20米，双向两车道，两侧各设2米非机动车道，采用机非混行断面 ；环城北路（三联路口至西枝江段）排水工程，东起三联路，西至西枝江岸边，在环城北路（三联路口至西枝江段）两侧布D600-D1200的雨水管，排水体制采用雨、污分流，主管长约799米，在规划滨江南路口排至下游雨水管等（具体施工内容以招标人提供的工程量清单和施工图为准）。

- 招 标 人：惠东县公用事业管理局

联系人：刘先生        电话：0752-8862929

- 招标代理单位：深圳市栋森工程项目管理有限公司

联系人：黎先生        电话：0752-2531833

- 工期：本监理服务期限从本工程施工开工日期起，至本工程竣工验收合格后保修期满止。施工工期为365日历天。

- 质量要求：合格

- 工程造价：23895059.82元人民币。

- 资金来源：县财政资金。

- 招投标活动地点：惠东县公共资源交易中心

- 投标有效期：本工程投标截止之日起60日内

- 二、招标工程现场施工条件

招标工程的具体位置及用地范围见总平面图，坐标水准点由招标人负责提供。

- 三、工程质量控制标准

工程质量控制标准：本工程要求严格按照国家有关施工及验收规范、技术标准进行施工监理，符合国家颁发的有关质量验评标准，工程质量等级为合格。

四、工程监理招标范围

工程监理招标范围及内容：按招标人提供的设计文件和有关资料及说明，主要包括惠东县城观音山（中英文学校门前至环城北）道路扩宽及环城北路（三联路口至西枝江段）排水工程项目等施工及保修阶段的监理工作。

对施工阶段及保修阶段实行全方位（四控制、二管理、一协调）的监理。

五、监理主要内容

在监理服务期限内对监理范围，按《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）及国家、省、市有关规定开展监理工作，并要求全程做监理月报。

六、监理人员及管理班子要求

派驻现场监理班子必须健全、专业配套，总监理工程师必须是注册监理工程师；总监理工程师代表必须是为具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、3年及以上工程实践经验（自获得中级专业技术职称起算，以发证日期为准）并经监理业务培训的人员；专业监理工程师必须是具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验（自获得中级专业技术职称起算，以发证日期为准）并经监理业务培训的人员；监理员必须具有中专及以上学历并经过监理业务培训的人员。整个监理班子技术人员总数不少于5人（含总监理工程师）。

七、工期要求

1、本工程监理服务期限从本工程施工开工日期起，至本工程竣工验收合格后保修期满止。施工工期365日历天。

2、招标人欢迎各投标人根据企业实际管理能力，提出科学、可行的进度控制监理方案。

八、工程监理资料要求

1、中标单位必须按照有关规定，在监理过程中及时做好相关资料收集、汇总、整理工作。

2、中标单位负责向招标人提供监理过程中质量、进度、投资、合同、监理情况等报告，并有义务向招标人提出合理、经济的具体方案和建议。

九、监理费用及拨付

1、本工程监理费计算标准执行“《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号），浮动幅度值范围为-20%至-40%（不含-20%，含-40%），具体浮动幅度值由投标人根据项目及自身情况填报。监理收费=监理收费基准价×（1+中标单位浮动幅度值），中标单位浮动幅度值为中标单位所报浮动幅度值。

2、本工程按照工程形象进度进行监理费拨付。

- 投标文件及要求

- 一、投标文件的编制及递交要求

本工程采用电子投标，投标人编制的投标书通过惠东县公共资源交易中心建设工程招标投标交易平台提交。提交的投标书须由投标人的法定代表人签名或签章，并加盖投标人公章后扫描上传，投标人在开标时不需要提供纸质投标书。

本工程投标书包括以下内容：

《建设工程监理投标书》（具体格式见附件1）

投标人按要求填写《建设工程监理投标书》，填写后的投标书必须响应本工程内容、工期、施工质量等级等要求，各投标人根据自身实际情况在监理报价相应的“小写”、“大写”栏内填报浮动幅度值，浮动幅度值以大写为准，浮动幅度值保留到百分数后两位小数。本工程浮动幅度值的有效报价范围为- 20 %至- 40 %（不含- 20 %，含- 40 %），不在此范围内的作废标处理。

- 二、标书编制的有关说明

1、报价依据：

⑴投标人结合企业自身实力、技术以及企业自身素质进行报价；

⑵设计文件、资料以及招标文件；

⑶投标人编制的监理方案；

⑷国家、省、市现行有关管理规定。

2、招标文件补充：提交投标文件截止日期3个工作日以前，招标人可能会以补充通知的方式修改或澄清招标文件，补充通知将以网上公布方式（从惠东县公共资源交易中心建设工程招标投标交易平台中查看或下载（http://jyzx.huidong.gov.cn））告知所有获得招标文件的投标人，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用，各投标人应根据最新修改或澄清的文件内容进行投标。

3、投标截止前，对有关招标文件、投标答疑、施工图纸、其它补充说明的有关问题、答复，均应以网上公布（从惠东县公共资源交易中心建设工程招标投标交易平台下载（http://jyzx.huidong.gov.cn））为准。

- 投标须知

一、投标须知

1.各投标人投标代表必须是交易员，且交易员及拟派驻本工程的总监理工程师应准时参加开标会（凭有效身份证），否则作自动弃权处理。

2.根据本工程发布招标公告的工程地点，由各投标人自行组织对本工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。投标人不得以未踏勘现场为由向招标人提出任何与此相关的索赔。

3. 投标人必须按《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》的规定进行投标。

4. 投标人下载本工程的招标文件、设计文件和资料后应进行校对，若有文件不全、不清楚或疑问者，请以网上提交疑问形式（含详细计算过程）在规定的答疑时间发布到惠东县公共资源交易中心建设工程招标投标交易平台（http://jyzx.huidong.gov.cn）。招标人将所作的解答和补充修正均以网上公布方式从惠东县公共资源交易中心建设工程招标投标交易平台下载（http://jyzx.huidong.gov.cn）告知所有获得招标文件的投标人，并作为招标文件的组成部份。投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标人提供的全部招标文件、设计文件、资料及现场条件的基础上进行投标报价。

5．投标人应按本工程在惠东县公共资源交易中心建设工程招标投标交易平台（http://jyzx.huidong.gov.cn）上公布的时间参加各项投标活动，若在规定时间未到者，作自动弃权处理。

6．投标书或投标行为有下列情况之一者为无效投标书：

6.1投标人的投标文件编制及上传的网卡地址、硬盘序列号的特征码和投标文件内容，经检测存在同一网卡地址、硬盘序列号和投标文件异常一致的；

6.2 投标保证金未按规定提交或不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

6.3上传的投标文件未按照招标文件规定格式的；

6.4开标时，投标人法定代表人或者其委托代理人或拟派驻本工程的总监理工程师不准时参加开标会议；

6.5投标报价超出本招标文件规定的有效范围或网上报价与上传的投标书中报价不一致或投标报价大写明显错误的；

6.6不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

6.7不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员为同一人；

6.8拟派驻现场项目管理班子人员与报名不一致；

6.9不同投标人的投标文件异常一致；

6.10投标文件内容及责任不响应招标文件要求的。

7．本招标书未尽事宜按《评标委员会和评标方法暂行规定》(七部委令2001年第12号)执行。

8．投标保证金

8.1．本项目投标保证金为人民币：￥1万元（按本工程监理估算费用2%计算，最多不超过10万元人民币）。投标人在建设工程招标投标交易平台打印缴纳投标保证金通知书，并应按照《招标日程安排表》确定的保证金到帐截止时间前将投标保证金从投标人注册地的基本账户转账到投标保证金缴纳通知书中指定的子账号。非投标人或非投标人基本账户缴纳的投标保证金无效。

8.2．严禁投标人采用EFT系统(广东金融结算系统)方式缴纳投标保证金，如果采用此方式导致建设工程招标投标交易平台无法识别投标缴纳保证金信息，视为未按要求缴纳投标保证金，由此造成后果由投标人自行承担责任。

8.3．中标企业的投标保证金，将在工程交易费缴交后三个工作日内通过网上银行退还至原汇款账号(含银行同期存款利息并扣除转账手续费)；未中标企业的投标保证金，将在确定中标单位并按规定公示结束后三个工作日内通过网上银行退还至原汇款账号(含银行同期存款利息并扣除转账手续费)。

- 二、中标单位须知

1、评定标结束后，中标人须在三个工作日内打印一式三份（一正两副，注明正副本）完整的书面投标书，包括建设工程监理投标书、总监理工程师证书复印件，交至惠东县公共资源交易中心建设工程交易部。

2、中标人应积极协助招标人组织开工，确保工程顺利进行。

3、中标通知书、招标文件、投标答疑和投标书是招标人与中标人双方签订合同的依据，中标人在签订合同时，对上述文件有异议，不愿意遵照执行，则招标人有权取消中标人的中标资格，并可改由评标第二名的投标人为中标人。

4、中标人投标文件中监理机构填报的人员在中标后不得调整，如需调整必须先得到招标人同意并经建设行政主管部门备案，且调整后人员资格、职称不得低于调整前的人员，否则招标人有权单方终止合同。

第四章    评标定标的原则、办法及标准

一、评标依据

评标工作严格执行国家颁布的有关法律、法规，招标文件是投标单位编制投标文件的基础和本工程评标的依据。主要资料和文件包括：

A、招标文件及其补充通知；

B、招标答疑；

C、投标文件及澄清问题书面资料；

D、《中华人民共和国合同法》；

E、《中华人民共和国招标投标法》；

F、广东省实施《中华人民共和国招标投标法》办法 (2003年4月2日广东省第十届人民代表大会常务委员会第二次会议通过) ；

G、《中华人民共和国招标投标法实施条例》；

H、《评标委员会和评标方法暂行规定》(七部委令2001年第12号)。

- 二、评标定标办法

（一）建设工程招标投标交易平台对投标人的投标文件的编制及上传的网卡地址、硬盘序列号和投标文件内容进行检测，经检测存在同一网卡地址、硬盘序列号和投标文件异常一致的均作为无效投标文件不得进入下一程序，同时报告招标投标行政监督管理部门予以查处。

（二）本工程经济标采用明标暗投定标法评标。各投标人在规定的范围内填报浮动幅度值 (保留到百分数后两位小数)，浮动幅度值的有效报价范围为-20%至-40%（不含-20%，含-40%）。本工程的所有有效标的浮动幅度值去掉一个最高浮动幅度值和一个最低浮动幅度值的算术平均值为平均浮动幅度值（如仅有3个有效投标人则取其算术平均值为平均浮动幅度值），平均浮动幅度值保留到百分数后两位小数。投标单位所报的浮动幅度值的绝对值大于并最接近于平均浮动幅度值的绝对值的投标单位为第一名，大于且次接近于平均浮动幅度值的绝对值的投标单位为第二名，依次类推进行排名，取完浮动幅度值的绝对值大于平均浮动幅度值的绝对值的投标企业后，再取浮动幅度值绝对值小于且最接近平均浮动幅度值的绝对值的投标单位排名，依次排出所有投标单位名次。如果投标单位的浮动幅度值的绝对值等于平均浮动幅度值的绝对值，应排名于浮动幅度值的绝对值大者之后，浮动幅度值的绝对值小者之前。投标人排名第一的为本工程的中标单位。中标浮动幅度值为中标人的所报浮动幅度值。若投标人排名第一出现并列时，则由招标人现场抽签确定中标人。

中标浮动幅度值作为本工程监理费的结算依据。

- 三、确定中标人的办法

根据评标办法，评出本工程的中标人，经公示期满无疑异和相关投诉的, 中标人缴纳交易服务费后，中标通知书由惠东县公共资源交易中心发出。同时，招标人将中标结果上报相关行政监督管理部门备案。

惠东县公共资源交易中心、招标人不接受非中标单位的查询，也不对不中标原因作出任何解释。

本招标文件的解释权为招标人。

附件1

建设工程监理投标书

| 投 标 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理内容 |  |  | □ 全过程； □ 设计阶段； □ 施工阶段 |  |  |  |  |  |  |
| 监理报价 |  |  | 大 写 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小 写 |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 质 量 等 级 |  |  | □ 合格；□优良 |  |  | 工期 |  |  |  |
| 拟派驻现场监理班子 | 总监理工程师 |  |  |  |  | 总监代表 |  |  |  |
|  | 其它配套专业人员 | 姓名 |  | 专业和职称 |  |  | 姓名 |  | 专业和职称 |
| 标函综合说明及对招标条件的确认和意见： 我司承诺按照以上填报信息参与本工程建设。 法定代表人 投 标 人 （签名或签章） （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |