杭州经济技术开发区

国有投资小型建设工程施工比选招标文件

（仅限于项目总投资在200万元以下工程）

（范本）

招标编号：12142120160519015

工程名称: 松合小区雨污水管网改造工程（施工）

建设单位：杭州市下沙街道松合社区经济联合社（盖章）

建设单位法定代表人：                           （签字或盖章）

招标代理机构：浙江华诚建设工程招标代理有限公司（盖章）

招标代理法定代表人：                        （签字或盖章）

日期：2016年 5 月   日

目    录

第一部分  招标文件

第二部分  评标原则、方法和内容

第三部分   招标控制价

第四部分  表格格式

附件1：开发区国有投资小型建设工程施工企业比选投标文件（封面）

附件2：随机摇号方式投标函

附件3：法定代表人证明书

附件4：开标委托书

附件5：投标承诺书

附件6：投标人诚信承诺书

附件7：工程结算承诺书

附件8：履约承诺书

第一部分 招标文件

- 一、工程概况

1、工程名称：松合小区雨污水管网改造工程（施工）

2、建设地点：杭州经济技术开发区

3、本次招标施工内容为：本工程为松合小区雨污水管网改造工程。

4、本工程的招标控制价为1538937元，中标优惠率为 15 %

中标价=招标控制价×（1-中标优惠率），即1308096元（四舍五入为整数）。

5、承包方式：包工包料

6、质量目标： 合格

7、工期： 60 日历天，计划2016年   月   日开工，2016年   月   日竣工。

8、资金来源：财政资金

9、计价依据：

（1）本工程招标控制价由建设单位委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制。

（2）本工程标底编制审核依据浙江省建设工程计价规则（2010版)及省、市、区现行有关造价管理文件，材料价格土建执行《杭州市建设工程造价信息》2016年第 5 期杭州市建材价格、安装执行浙江省建设工程价格信息2016年第 4 期（未列材料执行前几期信息价）。

二、投标须知

1、投标资格要求

本工程要求投标人资质为市政公用工程施工总承包叁级或市政工程施工总承包（新）叁级及以上（注：投标人必须为《二O一四年度杭州市区政府投资项目预选承包商名录》（施工类）中的单位）。具有杭州市有效期内的交易资格。

拟派本工程建造师资格要求为市政工程专业贰级及以上，并经杭州市建设主管部门备案，具备杭州市区投标资格。

2、本工程不接受联合体投标

3、现场踏勘

招标人不集中组织投标人现场踏勘，潜在投标人可自行前往现场踏勘。投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便自主决定是否参加本次比选招标。投标人自行承担踏勘现场所发生的所有情况及费用。

### 4、招标文件的答疑和修改

投标人在现场踏勘以及理解招标文件、施工图纸中的疑问，可以于2016年5月22日 16 时前登陆杭州建设项目招标网（www.hzzbw.net），以不署名的形式在“投标答疑专区”提疑。招标人将在开标前2016年5月23日 17 时前对投标人疑问以及根据需要主动对招标文件进行必要的修改作出统一的解答，并以招标文件补充的形式，在杭州市建设项目招标网（www.hzzbw.net）、杭州建设工程交易网（www.hzctc.cn）上发布。在开标前，投标人须随时关注网站的最新答疑信息。

当招标文件、修改补充通知、澄清(答疑)纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知(或纪要)或修改文件为准。招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

5、投标文件格式

参加投标的单位在开标时将以下资料以A4纸制作并装订成一册，一式三份，正本一份、副本二份。正本与副本如有不一致之处，以正本为准。格式详见第四部分：表格格式

6、投标文件的密封和标记

投标文件密封包装，在密封袋上写明:

(1)招标人名称：

（2）招标人地址；

（3）招标编号：

（4）工程名称：

（5）     年    月   日    时    分开标,此时间以前不得开封。

所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人印章或密封章。

7、开标

参加本工程投标的施工企业，必须准时参加本项目开标会。【特别注意：招标控制价在50万元（含）以上的项目，拟派项目经理（建造师）本人应携带身份证及项目经理IC卡到场刷卡】

按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封，并退给投标人。

开标由招标人主持。由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构进行检查并公证；经确认无误后，由招标人当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

投标截止时间前，投标人应将投标文件递交至规定地点。有下列情形之一的，招标人不予接收其投标文件：

(1) 逾期送达的或者未送达指定地点的；

(2) 未按招标文件要求密封和标记的；

（3）法定代表人（或其委托代理人）未能准时参加开标会；

（4）法定代表人未当场出示身份证（或其委托代理人未出示开标委托书、身份证，或开标委托书内容不完整、涂改，委托书无效的）；

(5) 招标控制价50万元（含）以上项目，开标前未刷项目经理IC卡的。

8、 资格审查

开标后，招标人首先依照招标文件的规定，对投标人的投标资格进行符合性审查，投标人存在以下情况之一的，按资格审查未通过而予以废标，取消其下一步摇号资格：

（1）不满足招标文件载明的企业资格及其他要求的；

（2）被有关行政监管部门通报限制投标且在限制期内的；

（3）《随机抽签方式投标函》无投标人公章的；

（4）《随机抽签方式投标函》无投标人法定代表人有效签字或盖章的；

（5）投标报价、工期及质量标准不响应招标文件中已标明的；

（6）《投标承诺书》不符合招标文件要求的；

（7）《投标人诚信承诺书》不符合招标文件要求的；

（8）《工程结算承诺书》不符合招标文件要求的；

（9）《履约承诺书》不符合招标文件要求的；

（10）投标人或组织机构与开标时提供的名称不一致的；

（11）招标人要求提交投标保证金而未提交或提交投标保证金不符合要求的。

以上第（1）、第（2）条以开发区公共资源交易中心提供的《项目企业、从业人员资格核对表》数据为准。

特别说明：若通过资格审查的单位不足三家，本项目须重新比选。

9、投标有效期

（1）本工程的投标有效期为   60   个日历天，自投标截止日开始计算。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

（2）在特殊的情况下，招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

10、中标候选人确定办法

合理价格抽签定标法。详见后附办法。

11、中标公示

中标候选人应进行公示，公示时间不少于3日。

12、中标人的确定

招标人在中标候选人公示期满后，无异议的，确定为中标人。

中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金，或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，应重新比选。

13、投标保证金

（1）投标保证金人民币 叁 万元整

账户名称：杭州经济技术开发区公共资源交易中心建设工程专户

开户银行：杭州银行下沙开发区支行

账号：3301040160002161712

按照《杭州经济技术开发区投标保证金代收代退管理办法》提交投标保证金。投标保证金必须从其基本账户转出。投标保证金提交后，投标单位应到设立在区公共资源交易中心的银行服务窗口领取银行回单，作为投标单位已提交投标保证金的依据。

办理地点：杭州经济技术开发区公共资源交易中心（和茂大厦428室），联系电话：0571-86871928

（2）如投标人有下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

①在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得撤销其投标文件，否则招标人可以不退还其投标保证金。

②中标人拒绝按招标文件、投标文件及中标通知书要求与招标人签订合同，或者招标人或投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容或要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容，或者中标人拒绝按招标文件规定的时间、金额、形式提交履约保证金，取消其中标资格，投标保证金不予退还。给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

（3）中标通知书经开发区建设局备案同意2天后即可退付该项目未中标单位的投标保证金。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向未中标单位退还投标保证金。具体按照开发区公共资源交易中心有关规定。

14、付款方式

- （1）工程进度款由发包人按每月进度进行签证并按完成合同范围内工程量的70%进行支付，工程竣工验收合格并提交完整的竣工结算审核资料后支付至合同范围内实际完成工程量的80%；工程结算经财政审计完成后付至财政审计后的总价的95%,余额待两年质量保修期满后经质量回访合格一次性结清。以上款项支付均在次月支付。承包人收取每期工程款时应开具正式发票；

- （2）工程价款结算最后审计超过送审价5%以上的审计追加费、核增审计追加费由承包方承担；

- （3）单项变更项目增加造价超过30万元的，在变更内容实际施工完成且变更资料、手续齐全（需重大变更领导小组审批）后，与工程进度款同期支付，支付额度为变更金额的50%；单项变更项目增加造价在30万元以内的，发包人原则上按合同条款签复原则意见，不进行具体审价，且不支付工程进度款，工程结算审计后支付；

- （4）履约保证金及风险控制价差额保函交纳后，方可支付工程款。三、主要约定及要求

1、本工程采用包工包料、固定总价合同。

施工期间如遇国家政策性调价，市场材料价格发生变化等，本工程均不予调整。

设计变更工程量与图纸实际工程量之差超出±3%部分进行工程量调整(仅调整±3%以外部分，±3%以内部分不做调整），并按开发区相关变更管理文件要求办理变更手续。

措施费（含组织措施和技术措施费）今后不作任何费用的调整，投标单位投标时考虑该风险。

2、本工程由中标单位实行总承包，不得转包。一旦发现转包者，招标人有权终止承包合同，全额扣除履约保证金。

3、安全文明施工要求：

（1）标底已按照计价实施细则的有关规定计价，承包人必须严格遵守安全、文明施工的操作规程，完善相关措施，做好自身的保险等工作。

（2）本工程凡涉及治安、市政、市容、环保、交通、计划生育、所在地村民关系协调等发生的问题和费用均由施工单位负责解决并承担经济支出。

- 四、有关计划时间安排

- 1、投标文件递交截止时间：2016年 5 月26日 15 时 00 分。

- 2、投标文件递交地点：杭州经济技术开发区公共资源交易中心开标室。

3、现场踏勘：投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的所有情况及费用。

4、开标时间：2016年5 月26日 15 时 00 分。

- 5、开标地点：杭州经济技术开发区公共资源交易中心开标室。

- 五、其他需要说明的事项

施工单位在施工中必须严格按图施工，确保工程质量和施工安全，设置安全警示牌及安全标语，必要时需配合业主做好协调工作。

六、联系方式

建设单位：杭州市下沙街道松合社区经济联合社

联系地址：杭州经济技术开发区

联 系 人：倪工

联系电话：0571-86920166

代理机构：浙江华诚建设工程招标代理有限公司

联系地址：杭州市沈半路257号

联 系 人：洪伟

联系电话：0571--88302757

传真号码：0571--88302752

第二部分 合理标价内抽签定标法

一、开标、评标、定标

本项目的开标在开发区公共资源交易中心进行。投标单位的法定代表人或其委托代理人必须准时参加开标会。

评标办法采取“合理标价内抽签法”的办法。

（一）中标价格的确定：

中标价=招标控制价×（1-中标优惠率）

（二）抽签办法：

资格审查合格的投标单位三个及以上的，由资格审查合格的投标单位按提交投标书的先后顺序现场随机抽取投标人编号。

招标人再公开随机抽取一名中标候选人，并当场公布。

特别说明：若通过资格审查的单位不足三家，本项目须重新比选。

二、中标人的确定

招标人在中标候选人公示期满后，无异议的，确定为中标人。

中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金，或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，应重新比选。

第三部分 招标控制价

第四部分 表格格式

附件1：开发区国有投资小型建设工程施工企业比选投标文件（封面）

附件2：随机摇号方式投标函

附件3：法定代表人证明书

附件4：开标委托书

附件5：投标承诺书

附件6：投标人诚信承诺书

附件7：工程结算承诺书

附件8：履约承诺书

附件1

杭州经济技术开发区

国有投资小型建设工程施工企业比选投标文件

（封面）

招标编号：

工程名称:

投标人：                                  （盖章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日期：     年     月     日

附件2

随机抽签方式投标函

致招标人:

我方决定参加贵方组织的                         工程的随机抽签方式竞标，并完全接受贵方招标文件中的所有内容。为此,我方作出如下承诺：

1、我方同意接受贵方提出的本工程中标价1308096元作为我方的报价（四舍五入为整数）。

2、一旦我方中标，我方保证在 60 日历天内完成并移交本工程，质量达到 合格 标准。

3、一旦我方中标，我方保证派出合格的项目管理班子组织本工程的实施。

4、一旦我方中标，我方保证按招标文件要求向贵方递交经贵方认可的履约担保。

5、一旦我方中标，我方保证在中标后 7 天内编制完成本工程实施的施工组织设计，报贵方认可。并放弃因施工组织设计造成的工程造价变更的索赔权利。

6、我方保证对在工程实施过程中发生的设计变更和根据需要增加的工程项目,严格按照双方合同的有关规定计量和计价,并保证接受贵方要求完成变更或增加的所有工程内容。

7、我方若违反上述承诺之一的,愿承担一切责任并接受有关处罚。

法定代表人 (印章或签字)：

投标人(盖章)：

年   月   日

附件3

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：      年龄：      职务：

系                                 的法定代表人。为委托的工程，签署投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：               （盖公章）

日期：        年       月       日

附件4

开 标 委 托 书

兹委托     （姓名）     （职务          性别       年龄       ） ，               为我单位参加     （招标人及工程名称）               开标会议的代理人，在代理范围内产生的民事法律责任由我单位承担。

代理期限：自    年    月      日至      年      月      日

(本委托书应与受托人身份证一并在开标会上出示）。

委托人：（投标单位公章）                  法定代表人：（章）

年    月    日

- 附件5

- 投 标 承 诺 书

（招标人名称）                    ：

本公司已详细阅读   （工程名称）                工程之招标文件，现自愿就参加该工程投标有关事项向招标单位郑重承诺如下：

1.遵守中华人民共和国、浙江省、杭州市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序。

2.投标文件无虚假不实的内容。若评标过程中查有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标保证金。

3. 保证本公司投标建造师           无在建施工工程项目（有在建工程已经业主同意调离并在当地行业主管部门备案，并已在投标文件中附相应资料）。工程实施过程中，保证按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备。

4.投标文件不存在哄抬价格或低于成本的恶意报价行为。

本公司若违反以上承诺，将无条件接受有关监督管理部门的调查，并愿意承担取消中标资格、没收投标保证金及限制在杭州市投标等一切法律责任。

法定代表人（签名或盖章）：           项目经理（签名或盖章）：

投标单位（盖章）：

年    月    日

附件6

投标人诚信承诺书

（招标人）           ：

我单位在参加组织的               工程的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标及抬标情形。

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方中标，将严格按照规定及时与建设单位签订合同；

5、若我方中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按照招标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件承担取消投标资格、中标资格、没收投标保证金及限制由招标人发包工程的投标活动等一切法律责任。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人名称：（盖公章）

法定代表人（签名或盖章）：

日期：   年   月    日

附件7

工程结算承诺书

（招标人）            ：

若我单位中标承建                        工程，并郑重承诺：若我方编制的工程结算（包括变更）造价核减额超过5%的，工程结算（包括变更）审核追加费用（以超过5%以外的核减额为基数，按5%计算）由我单位支付，由你单位从应付我单位的工程款中扣缴。

该工程为政府性投资项目，我方同意按国家造价管理及杭州经济技术开发区政府投资管理的有关规定，以开发区财政局审定的工程结算，与我方办理最终价款结算手续。

投标人名称：（盖公章）

法定代表人（签名或盖章）：

日期：   年   月    日

附件8

履 约 承 诺 书

（招标人）      ：

我方郑重承诺：若我方中标，将无条件按            （项目名称）            工程招标文件的各项规定，严格执行施工期内的各项工作。若违反以上承诺，将无条件接受招标人及有关监督管理部门的调查，并愿意承担终止合同，没收履约保证金及限制由招标人发包工程的投标活动等一切法律责任。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

年    月    日