威坪镇琴坑村农村污水治理配套工程

招

标

文

件

威坪镇琴坑村村委会

二○一六年六月三日

报送：张卫斌一份

威坪镇琴坑村农村污水治理配套工程

招标文件

为确保工程质量，缩短建设工期,降低工程造价，提高投资效益，根据《中华人民共和国招投标办法》、《浙江省建设工程投标管理条例》，经研究决定对琴坑村农村污水治理配套工程项目，采用公开招标方式，面向社会公开招标，具体事项如下：

一、综合说明。

1、业主全称：淳安县威坪镇琴坑村村民委员会。

2、工程名称：威坪镇琴坑村农村污水治理配套工程。

3、建设地点：威坪镇琴坑村。

4、资金来源：环保局。

5、投标资格要求：参加投标人应具有一定垫资能力及砼施工管理经验的社会人士，报名时提供投标人身份证复印件及联系电话。

6、投标文件的份数和签置：

一正三副四份投标文件必须使用不能擦去的黑墨水打印或书写，由投标人亲自签署，并加盖印鉴，否则投标书无效。

7、投标费用：本工程招标资料费200元/份，凭农业银行威坪支行的现金缴款单报名，无论是否中标都不予退还。投标人应承担编制投标文件及递交投标文件涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

二、招标内容及范围：

详见业主单位工程造价咨询书或淳安县财政局工程预算审核单及设计图纸。

三、报名和现场踏勘：

报名时间定于2016年6月3日至2016年6月8日下午3时止。现场踏勘与报名时间同步。

报名地点：威坪镇招（投）标交易中心

联 系 人：徐忠苏     手机：13588335316    虚拟网：665316

四、标书送达及开标时间：

时间：2016年6月9日上午9时。

地点：威坪镇政府招（投）标交易中心

五、工期要求：

1、工程总工期30天，由业主单位与中标单位（人）在签订合同时明确。

2、由于业主原因或不可抗拒的原因延误工期，经业主与中标单位（人）鉴定确认后，工期可以顺延。由于中标单位（人）施工而造成的工期延误、施工质量等问题，经济损失由中标单位（人）负责。

3、本工程质量要求合格。

4、施工单位必须制定切实可行的安全施工方案，确保安全。因中标单位（人）的原因造成质量和安全事故，均按有关规定处理，并由中标单位（人）承担一切经济责任。

六、投标保证金：

本工程投标保证金5000元现金，投标人未中标的当场退还，中标者将抵作合同履约保证金。投标人参加投标后，在投标有效期内撤回投标的，投标保证金不予退还。

七、工程款结算与支付：

工程暂由中标人垫资兴建，工程完工后经镇政府及上级有关部门验收合格后，按合同付款方式付款。

八、开标、评价、定标办法：

1、本工程开标、评标、决标活动由镇招标办和村两委主持进行。

2、招标工程量：由发包人编制并经财政预审的工程量为准。

3、本工程预算价为99722元，投标让利范围在7%—14%之间，以0.2为一个间隔点。

4、在招标会上，建设单位、投标单位和招标办各派壹名代表，各抽一个点相加除3得出平均值（让利点数），然后计算出标底价，谁接近标底价谁中标。如有上、下接近程度相等时，以低于标底价者中标。

5、两者或两者以上报价相同，以抽签的方式确定中标单位。

6、开标时，自然人投标的，投标人须凭身份证原件亲自到场，不得委托；法人投标的，须由法定代表人或委托代理人（以授权委托书载明为准）凭身份证原件亲自到场，不得再另行委托，否则投标书无效

九、有下列情况之一者，投标书无效：

1、投标函未盖章、标书未密封的；

2、未按招标文件要求填写，报价金额大、小写不一致的，字迹涂改、模糊不清的；

3、标书逾期送达的；

4、投标单位送交两份不同投标书的；

5、超出本招标文件预算价规定让利范围的报价。

十、中标通知书：

中标候选人经公示3天无疑议，按招标文件要求，凭农业银行威坪支行合同履约保证金缴款单领取中标通知书。

十一、合同：

中标单位（人）在接到中标通知书7日内与业主单位签订承包合同，并在业主单位规定的时间内开工，逾期作自动放弃，其履约保证金不予退还，并取消其中标资格。

十二、附则：

本招标文件未尽事宜，遵照国家有关法律、法规及规范性文件的有关规定执行。

威坪镇琴坑村村民委员会

二○一六年六月三日

淳安县小额公共资源交易项目招标公告

| 招标单位（公章） | 淳安县威坪镇琴坑村村委会 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 威坪镇琴坑村农村污水治理配套工程 |
| 项目地址 | 淳安县威坪镇琴坑村 |
| 招标编号 | 16032 |
| 项目估算造价 | 99722元（玖万玖仟柒佰贰拾贰元整） |
| 投标人（单位） 资质要求 | 参加投标人应具有一定垫资能力及砼施工管理经验的社会人士，报名时提供投标人身份证复印件及联系电话。 |
| 招标文件资料费 | 200元（贰佰元整） |
| 报名日期 | 2016年6月2日至2016年6月8日下午3时止 |
| 开标日期 | 2016年6月9日上午9时 |
| 投标、开标地址 | 淳安县威坪镇小额公共资源交易中心 |
| 投标保证金 | 5000元（伍仟元整） |
| 联系人 | 徐忠苏 |
| 联系方式 | 电话：64891626 手机：13588335316 政府网：665316 |

投 标 函

威坪镇招（投）标交易中心：

- 根据已收到贵方的琴坑村农村污水治理配套工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招投标》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币                 元（大写                                  ）的投标报价，并按上述图纸、合同条款、技术规范和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。

二、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

三、一旦我方中标，我方保证在合同书中规定的开工日期开始施工，并在合同书的预计竣工日期完成和交付全部工程，共计   天内竣工，并移交全部工程。

四、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

投标人（签名）：

2016年  月  日