浦阳肉联厂迁建工程（污水处理工艺）

（第二次）

施工招标

招标项目编号：PJZB2016-084A

招标文件

招标人：浦江县六和食品有限责任公司 （盖章）

日   期：二零一六年六月

目录

·

第一章  招标公告	2

1.招标条件	2

2.项目概况与招标范围	2

3．投标人资格要求	2

4．购领招标文件	2

5. 投标文件递交的时间及地点	3

6. 发布公告媒体	3

7、联系方式	3

第二章  投标人须知	3

1. 总则	11

2. 招标文件	12

3. 投标文件	13

4. 投标	16

5. 开标	17

6. 评标	17

7. 合同授予	18

8. 工程结算方法	19

9 重新招标和不再招标	19

10. 纪律和监督	19

附表一：开标记录表（招标代理机构备用）	21

附表二：问题澄清通知（招标代理机构备用）	22

第三章  评标办法（经评审的最低投标价法）	24

1. 评标方法	25

2. 评审标准	25

3. 评标程序	25

附件B：废标条件	27

第四章  合同条款及格式	31

第一节  通用合同条款（略）	31

第二节	专用合同条款	31

第五章 工程量清单	51

第六章  图   纸	53

第七章 技术标准和要求	54

第一节  适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程	54

第八章  投标文件格式	55

一、投标书格式部分	57

目    录	57

投标函	58

法定代表人身份证明	60

授权委托书	62

招标人提供的工程量清单计价表	64

二、资格审查资料部分	65

目录	65

资格审查申请表	66

浦江县建设工程投标承诺书	67

承诺书	68

项目部人员组成表	68

第一卷

# 第一章  招标公告

浦阳肉联厂迁建工程（污水处理工艺）（第二次）施工招标公告

招标项目编号：PJZB2016-084A

1.招标条件

## 本招标项目浦阳肉联厂迁建工程已由浦江县企业投资项目备案通知书以备案号07261410094030159232批准建设，招标人为浦江县六和食品有限责任公司，建设资金来自自筹，项目出资比例为100%。现对该工程的污水处理工艺项目进行公开招标。

## 2.项目概况与招标范围

2.1 招标范围及简况：包括设计图纸范围内的污水处理设备的购置安装，管道敷设。

2.2建设地点：浦阳街道兆丰村石塔湾以东地块。

2.3计划工期：45日历天

2.4质量要求：符合（工程施工质量验收规范）标准中的“合格”标准。

2.5工程预算投资额：约60万元。

## 3．投标人资格要求

3.1本次施工招标要求投标人须具备环保工程专业承包三级及以上资质的独立法人，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；投标人拟派项目负责人须具备环保工程师执业资格的本企业人员（需与投标单位签订劳动合同并缴纳2016年2月、3月、4月连续3个月份的投标企业基本养老保险），在投标截止日存在在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标，在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招投标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除日期。（符合浦政发【2013】7号文件规定不作在建工程记录的工程除外）。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3投标人须在《浦江县建设工程投标承诺书》上盖公章并由法定代表人签字或盖章承诺。

3.4投标人在投标截止时间前，企业或拟派项目负责人被国家、浙江省、金华市或浦江县行业行政主管部门限制投标（在限制期内）或有不良行为记录（在公示期内）的，不得参与本工程投标。

## 4．购领招标文件

4.1 网上购买时间和网址

4.1.1、时间：2016 年6月8日9时至 2016 年6月19日17时止，逾期不再出售。

4.1.2、网址：浦江公共资源交易网--建设工程--对应招标公告。

4.2费用：招标文件每套售价200元， 交易席位费300元，上述费用交纳后不予退还。

4.3投标保证金人民币1.2万元，请按招标文件规定：于2016年6月20日14时00分前汇至下列帐户之一：户名：浦江县公共资源交易中心保证金专户，

①开户行： 中国农业银行浦江县支行 ，项目帐号： 196500010400126101234567143

②开户行： 中国银行浦江县支行  ，   项目帐号：363667577698

注：1）第一次报名时已办理购标手续的投标人，本次报名时需重新办理购标手续(第一次报名的招标工本费、交易席位费不予以退还)。

2）、第一次招标时已递交投标保证金的投标人，如自愿继续参与第二次投标的无需再次递交投标保证金，但应在投标文件中附一份第一次投标保证金自动转为第二次招标的投标保证金的确认函（格式附后）；如不想参与第二次投标的，与招标人联系，办理退还手续。

## 5. 投标文件递交的时间及地点

投标文件递交的截止时间：2016年6月20日15时00分，地点：浦江县公共资源交易中心（浦江县城区人民东路83号）一楼开标大厅。

## 6. 发布公告媒体

本次招标公告同时在浦江公共资源交易网、浦江图文电视台上发布。以在浦江公共资源交易网站上发布的公告为准。

## 7、联系方式

招 标 人：浦江县六和食品有限责任公司        代理机构：金华正达工程造价咨询有限公司

地    址：浦江县和平南路14号               地    址：浦江县班班大道99号

邮    编：322200                            邮    编： 322200

联 系 人：楼先生                            联 系 人： 陈先生

电    话：0579-84121731                     电    话： 0579-89383987

2016 年6月8日

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 名称：浦江县六和食品有限责任公司 地址：浦江县和平南路14号 联系人：楼先生 电 话：0579-84121731 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 名称：金华正达工程造价咨询有限公司公司 地址：浦江县班班大道99号 联系人：陈先生 电话：0579-89383987 |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 浦阳肉联厂迁建工程（污水处理工艺）（第二次） |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 浦阳街道兆丰村石塔湾以东地块 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 |  | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 |  | 计划工期：45日历天。 计划开工日期： 年 月 日（具体以开工报告为准） 计划竣工日期： 年 月 日 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 质量标准：符合（工程施工质量验收规范）标准中的“合格”标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 |  | 资质条件：详见招标公告 项目负责人资格：详见招标公告 信誉要求：/ 业绩要求：/ 财务要求：/ 其他要求：/ |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | √不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  | √不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 |  | 投标人在2016年6月12日17时00分前登录到浦江公共资源交易网网上工程答疑页面上对该工程提疑 。 投标人在提出问题的截止时间后提出的问题，招标人不予受理和回复。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 |  | 招标人在2016年6月15日17时00分天前在浦江公共资源交易网上澄清，请各投标人自行关注。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人另行通知投标截止时间。 |
| 1.11 | 分 包 |  | √不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  | 经浦江县公共资源交易管理委员会办公室备案的投标预备会会议纪要或对招标文件所作的澄清、修改及补充。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在收到招标文件后及时向招标人或招标代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在1.10.2条规定的时间内，要求招标人对招标文件予以澄清；招标人收到澄清要求后，应在1.10.3条规定的时间内对招标文件予以澄清。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  | 2016年6月20日15时00分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  | 由投标人自行关注浦江公共资源交易网的相关公告，招标人在规定时间内发布的关于本工程的澄清、修改文件视为已送达相关投标人。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  |  |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 |  | 投标人认为应附的其他材料 |
| 3.1.2 | 资格审查方法 |  | 资格后审 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 60天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 投标保证金的金额：人民币1.2万元整。 投标保证金的形式：采用银行转账形式（建议采用网银的形式），不计息。 递交方式：从企业基本账户汇出，不计息。并于2016年6月20日14时00分前缴纳到下列指定帐户之一： 开户名称： 浦江县公共资源交易中心保证金专户 ①开户行： 中国农业银行浦江县支行 ， 项目帐号： 196500010400126101234567143 ②开户行： 中国银行浦江县支行 ， 项目帐号：363667577698 汇款凭证用途栏宜注明：投标保证金 注：投标人缴纳的投标保证金存在以下情形之一的，都视为投标保证金有瑕疵： ①未从投标企业基本账户汇出； ②因账户变更、升级等引起的基本账户变动时未提供开户银行出具的基本帐户变更、升级证明材料的； ③投标保证金未缴入上述项目账号的。 投标保证金的退还： 投标保证金由招标人在浦江公共资源交易网发布退还通知，县交易中心在5天内退还投标保证金。 1．中标通知书发出后退还中标候选人以外的投标人的投标保证金（包括投标人缴纳投标保证金后，出现投标撤回、没有按招标文件规定递交投标文件、投标保证金金额不足、缴入账号错误等情形），中标候选人的投标保证金在合同签订后退还； 2．招标项目终止招标的，在招标人发布终止公告后，退还所有投标人的投标保证金； 3．招标项目有投诉等特殊情况的，在特殊情况处理期间，暂缓退还所有投标人的投标保证金；特殊情况处理完毕后，按规定退还投标人的投标保证金； 4．投标保证金有效期到期的，除招标人事先告知县公共资源交易中心已同意延长投标保证金有效期的投标人或中标人以外，将退还其他所有投标人的投标保证金； 5．投标人在投标期间银行基本账户发生变化时，应及时告知县交易中心，以确保投标保证金及时准确地退还。 |
| 3.4.2 | 投标保证金不予退还的情形 |  | 1.投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件； 2. 中标人拒绝配合招标人办理中标通知书事宜或拒绝签收中标通知书 3.中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件规定提交履约担保金的。 4.拟派项目负责人在投标截止日有在其他在建合同工程上担任项目负责人的情形； 5.评标过程中出现最低投标报价相同情形时，投标人拒绝参加开标现场随机抽签确定中标侯选人的； 6.经查实，投标人在投标活动中存在隐瞒、欺骗、弄虚作假、围标串标或其他违法、违规行为的。 出现上述不予退还情形的，招标人凭相关材料及书面通知在浦江公共资源交易网公告，不予退还给投标 人。 |
| 3.7.3 | 签字和（或）盖章要求 |  | 按招标文件规定要求签字和（或）盖章 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 |  | 正本壹份，副本肆份 |
| 3.7.5 | 装订要求 |  | 按照投标人须知第3.1项规定的投标文件的组成内容，投标文件应按以下要求装订：不分册装订（装订成一册）。 投标文件装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 |  | 招标人名称：浦江县六和食品有限责任公司 招标人地址：浦江县和平南路14号 浦阳肉联厂迁建工程（污水处理工艺）（第二次） 在2016年6月20日15时00分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  | 浦江县公共资源交易中心（人民东路83号）一楼开标大厅，集中受理时间：投标截止时间前 30 分钟始。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  | √否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 |  | （4）密封情况检查：按投标人须知正文部分4.1.1条、4.1.2条。 （5）开标顺序：开启投标文件，唱标，资格后审，宣布结果。 |
| 6.1.1 | 评标小组的组建 |  | 组成评标小组，人数为3人或以上单数。 |
| 7.1 | 中标候选人的数量 |  | 1个 |
| 7.3.1 | 履约担保 |  | 履约担保的金额：合同价的 10 %（不计息） 履约担保的形式：银行转账或电汇形式 缴纳到以下开户银行及帐户： 开户银行：建行浦江县支行 开户名称：浙江省浦江县公证处保证金 帐号：33001677435059778899 用途：浦阳肉联厂迁建工程（污水处理工艺）履约保证金 |
|  | 评标标准及方法 |  | 经评审的最低投标价法（详见第三章） |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 10.1 词语定义 |  |  |  |
| 10.1.1 |  | 不良行为 | 不良行为是指：参与建设市场活动的单位和个人，有商业贿赂行为，有行贿、受贿、渎职犯罪及扰乱建设市场秩序等违反法律法规和政策规定的行为。 |
| 10.1.2 |  | 公证机构 | 浙江省浦江县公证处 |
| 10.1.3 |  | 最近 3 年内 | 是指：（2013年6月20日-2016年6月20日） |
| 10.2招标控制价： √设招标控制价：本工程财政评审价598572元，招标控制价为550686元，风险控制价468083元，报价超过此招标控制价的作废标。凡低于风险控制价中标的，中标人在提交履约保证金的同时必须额外提交中标价净值与风险控制价之差额，作为风险控制履约保证金,风险履约保证金在竣工验收后退回。投标报价低于风险控制价的，需对报价不低于企业成本价作出书面承诺并提供相关证明材料（相关证明材料按评标办法正文部分3.1.4条提供）。。 |  |  |  |
| 10.6投标人代表出席开标会 |  |  |  |
|  |  | 参加开标会议人员：法定代表人或其授权委托人。以上人员应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交身份证，以证明其出席。若参加开标会议人员未出席或途中缺席视同承认开标过程和开标结果。 注：1)授权委托人参加开标会议的，尚应递交授权委托书（格式附后）。 |  |
| 10.7中标公示 |  |  |  |
|  |  | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在浦江公共资源交易网予以公示，公示期不少于2日。各投标人自行查阅，不再另行通知。 |  |
| 10.9重新招标的其他情形 |  |  |  |
|  |  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |
| 10.10同义词语 |  |  |  |
|  |  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |
| 10.11监督部门 |  |  |  |
|  |  | 县建设局：0579-84112127；县公共资源办：0579-84123023；县监察局：0579-84112225 |  |
| 10.12解释权 |  |  |  |
|  |  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。本招标文件的最终解释权归本项目工程招标人。 |  |
| 10.13 招标人补充的其他内容 |  |  |  |
| 10.13.1 |  | 中标企业人员项目部人员证件留存：中标企业必须在合同签订前到浦江县公共资源交易管理委员会办公室办理项目部人员证件复印件（加盖单位公章）留存手续。 |  |
| 10.13.2 |  | 项目部人员考勤：项目部组成人员自开工之日起全部到位，并不得以任何形式转包，一经发现转包，招标人有权终止合同，所造成的一切损失由中标人负责。项目负责人每月出勤不少于22天，其他人员每月出勤率不少于85%，每天到招标人设在工地的基建办进行考勤，作为缺勤处罚依据。项目负责人缺勤按每天800元收取违约金，其他人员缺勤按每天300元收取违约金，违约金从履约保证金或工程款中扣除。情节严重的，招标人有权单方终止合同的履行，其一切损失由中标人承担，并暂不支付工程款。 |  |
| 10.13.3 |  | 本工程结算审计：本工程具体结算价款以审计部门审计结果为准。工程结算审计费由基本费和核减追加费两部分组成。基本费根据项目审定价采取差额定率分档累进计算（费率按浙江省物价局浙价服〔2009〕84文件）；核减追加费按核减额超过送审造价5%的幅度以外的净核减额为基数计算，费率6%。其中建设单位承担审定总造价的2‰，其余部分由施工单位承担，施工单位的审计费由建设单位从应付工程价款中扣缴。 |  |
| 10.13.4 |  | 风险费用的计取范围：投标人应考虑为了防范、化解、处理由于供货、安装施工期内可能出现的人工、材料和施工机械台班价格上涨、人员伤亡、质量缺陷、工期拖延及政策风险等不利事件所需的费用。（包括工程中标通知书发出后至开工日的所有材料、人工涨价及政策处理等风险）。 本工程项目施工期间人工、材料、机械台班等的价格涨跌调价方案为：本项目一概不予调整。 |  |
| 10.13.5 |  | 属承包方为方便施工而更改施工方案或施工方法所增加的费用，结算时一律不做调整。 |  |
| 10.13.6 |  | 项目部人员组成必须符合项目部人员组成表中的要求，若国家相关法律法规、规章和建设行政主管部门对项目部组成人员另有规定的，中标人在合同签订前按规定予以配备。 |  |
| 10.13.7 |  | 投标人办理投标保证金、履约保证金的注意事项详见浦江县公共资源交易网>> 政策法规 >> 县级。 |  |
| 10.13.8 |  | 投标人在递交投标文件时有下列情形之一的，招标人不予受理。 1、未提供“浦江公共资源交易中心购标确认书”或提供的“浦江公共资源交易中心购标确认书”错误或“浦江公共资源交易中心购标确认书”内容无法辩认或未通过浦江公共资源交易网查询系统识别查验的或“浦江公共资源交易中心购标确认书”未加盖投标单位公章的； 2、逾期送达的或未送达指定地点的； 3、投标文件最外层包封未按招标文件要求密封、标记、签字或盖章的； 4、递交投标文件时授权代理人未能同时出示授权委托书和本人身份证原件的； 5、未按招标文件要求提供资格后审原件资料的； |  |

投标人须知正文部分

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉等（见投标人须知前附表）；

1.4.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）被列入经营异常名录的；

（13）在最近 三 年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标预备会后，投标人应按投标人须知前附表规定的时间和方式提出问题，招标人按投标人须知前附表规定的时间和方式对投标人所提问题进行澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标人提供的工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和方式提出问题，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将按投标人须知前附表规定的时间和方式进行，但不指明澄清问题的来源。如果澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人另行通知投标截止时间。

2.2.3 投标人自行关注浦江公共资源交易网站信息，并下载相关澄清内容，网上发布内容视为已送达相关投标人，也不需要书面确认是否收到。

2.3 招标文件的修改

2.3.1在投标须知前附表规定的时间前，招标人可以修改招标文件，并在浦江公共资源交易网上进行发布。若修改招标文件的时间超出投标须知前附表规定的时间，但修改内容不影响投标文件编制的，则不延长投标截止时间；如果修改内容影响投标文件编制的，则招标人另行通知投标截止时间。

2.3.2投标人自行关注浦江公共资源交易网站信息，并下载相关招标文件补遗文件，网上发布内容视为已送达相关投标人。因投标人未及时知悉招标文件补遗内容而引起投标文件无效或废标的，由投标人自行承担责任。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成（投标文件由下列3.1.1至3.1.3组成，并装订成一册）

3.1.1 投标书格式部分

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明

（3）授权委托书

（4）投标保证金缴纳凭证复印件；

（5）投标企业银行基本账户开户许可证复印件（由于账户变更、升级等引起的基本账户变动时，还需附开户银行出具的相关证明资料）

（6）投标人提供的单位（专业）工程招标控制价计算表、工程量清单综合单价计算表、措施项目清单综合单价计算表（均加盖投标人公章）；

（7）企业组织机构代码证复印件（已办理“五证合一”的无须提供）；

（8）投标报价不低于企业成本价的承诺书和相关证明材料（格式附后，当投标人的投标报价低于风险控制价时需提供) ；

（9）投标人须知前附表要求的其他材料（本项无表格，需要时由招标人用文字提出）。

3.1.2资格审查资料

投标人须提供的资格审查资料详见本章第3.5条规定。

3.1.3 投标人认为需提供的其他资料。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、道路情况、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不能获得批准。

3.2.2合同价格采用固定单价承包。

3.2.3施工用水电由中标人自行接至施工现场，单独装表计量，水电费用由中标人承担。

3.2.4投标人应充分考虑国家现行技术标准、规范和施工图纸要求。

3.2.5投标人应根据有关要求加强环境保护、文明施工、安全施工工作。

3.2.6本次招标范围内的材料应采用具有一定生产规模和市场信誉的生产厂和品牌（招标文件中对材料的品牌有要求的，从其规定），所有材料均有合格证和质保书，并经现场监理工程师认定。当中标人选定的材料不符合规范要求或招标文件专门规定时，招标人有更换的权利。若使用劣质建材施工，一经发现，发包方或监理方有权制止使用，甚至停工、返工或中止合同。无论发包方及监理方是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的一切责任均由中标方自负。

3.2.7规费是国家及地方政府规定必须交纳的费用，包括工程排污费、社会保障费（养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险费）、住房公积金；税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城乡维护建设税、教育费附加以及地方教育附加，规费和税金统一按2010版《浙江省建设工程施工费用定额》规定的费率和计算程序进行计算。

3.2.8工程量清单应与投标人须知、施工图纸、合同条件、技术规范及等文件结合起来理解或解释。

3.2.9工程量清单中所列工程数量是预计的数量，可作为投标的共同基础，而不能为最后对承包人进行支付的依据。支付应以按技术规范要求完成的，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及浙江省补充条款的计算规则计算的，并经发包人认可的工程量为依据。

3.2.10所列工程量变动丝毫不会使合同条件或条款无效或降低，也不免除承包人按要求标准进行施工和缺陷修复的责任。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，认定为投标保证金有瑕疵。

3.4.3招标人发出中标通知书后，招标人在县公共资源交易网发布退款通知，县交易中心5日内从投标保证金主账户退还未中标投标人的投标保证金（不计息），中标人的投标保证金在合同签订后5日内退还,详见第二章投标人须知。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 详见第二章投标人须知

3.5 资格审查资料

3.5.1 “资格审查申请表”并附以下材料：

1）、企业营业执照副本复印件；

2）、企业资质证书副本复印件；

3）、企业安全生产许可证副本复印件；

4）、企业主要负责人（企业法定代表人、企业经理、企业分管或主管安全的副经理、企业技术负责人）“三类人员”A类证书复印件，企业分管或主管安全的副经理还须附任职文件复印件；

5）、项目部人员组成表（提供项目部组成人员与投标单位签订的劳动合同和社保机构出具的2016年1月、2月、3月的投标企业基本养老保险缴纳清单复印件，项目负责人环保工程师证、项目安全生产负责人C类证书等资格证书、项目负责人身份证等复印件）；

6)、招标公告3.4项浦江县建设工程投标承诺书（格式附后）

7）、根据招标公告、招标文件要求投标人应提交的其他资料。

以上资格后审资料中的1）至6）中要求的证书、劳动合同、社保清单、承诺书必须提供原件（不包括身份证），所有证书原件单独装入一只档案袋内（承诺书原件允许直接装入投标文件中），封面处加盖投标人公章，外贴原件清单，在递交投标文件时，与招标代理人员当面清点。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并按招标文件规定要求签字、盖章。招标文件规定应由投标人的法定代表人签字之处，投标人委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.6.4 投标文件份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本、副本可合并包装和密封在密封袋里。密封袋封面应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表第2.2.2条规定的投标截止时间前由本单位法定代表人或经其授权的委托代理人（授权委托人递交投标文件的，尚应出示授权委托书原件）凭本人身份证原件和浦江县建设工程购标确认书递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人有以下情形的，其投标文件不予受理：

1、未提供“浦江公共资源交易中心购标确认书”或提供的“浦江公共资源交易中心购标确认书”错误或“浦江公共资源交易中心购标确认书”内容无法辩认或未通过浦江公共资源交易网查询系统识别查验的或“浦江公共资源交易中心购标确认书”未加盖投标单位公章的；

2、逾期送达的或未送达指定地点的；

3、投标文件最外层包封未按招标文件要求密封、标记、签字或盖章的；

4、递交投标文件时授权代理人未能同时出示授权委托书和本人身份证原件的；

5、未按招标文件要求提供资格后审原件资料的。

4.3 投标文件的补充、修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表第2.2.2条规定的投标截止时间前，投标人可以补充、修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人补充、修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。

4.3.3 补充、修改的内容为投标文件的组成部分。投标人的补充、修改或撤回通知应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充修改”或“撤回”字样。

4.3.4投标人在投标截止时间以后，不得补充、修改投标文件。

4.3.5投标人在投标截止时间止至招标文件规定的投标有效期满之前的这段时间内，不得撤回其投标文件，否则其投标保证金不予退还。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表第2.2.2条规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人参加开标会议人员详见投标人须知前附表10.6条规定。若参加开标会议人员未出席或途中缺席视同承认开标过程和开标结果。

5.2 开标程序

5.2.1开标会议由招标人主持，主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）由投标人或公证人员按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）将投标人按投标报价从低到高进行排序，确定投标报价最低的为预中标候选人，对其资格审查、初步评审内容资料进行审查；

（8）现场宣布开标结果；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认，投标人代表未在开标记录上签字确认的，视为默认开标结果；

（10）开标结束。

5.2.2按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封，并退还给投标人；按规定宣布为废标的投标文件，不予评审。

5.2.3招标人在招标文件要求提交的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。

5.2.4开标后，投标人代表应当对开标结果进行签字确认，若发现唱标内容或记录结果与投标文件不一致的，应当在签字确认前提出，并经相关人员核实后，当场予以纠正。

6. 评标

6.1评标小组

6.1.1组建3人或以上单数的评标小组。

6.2 评标过程的保密

6.2.1公开开标后直至授予中标人止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料与评标有关的其他任何情况均应严格保密；

6.2.2合同授予后，招标人不对未中标人就评标过程情况以及未能中标原因作出任何解释。

6.3资格审查

6.3.1由评标小组对摇号产生的预中标候选人的资格审查资料进行审查，资格审查未通过的，不得推荐为中标候选人。

6.3.2项目部人员组成必须符合项目部人员组成表中的要求，若国家相关法律法规、规章和建设行政主管部门对项目部组成人员另有规定的，中标人在合同签订前按规定予以配备。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1招标人依据第三章规定的评标办法确定中标候选人，中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2招标人收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，7日内确定中标人。中标候选人在浦江公共资源网公示2日，如无异议，则确定其为中标人；如中标候选人存在中标无效的情况，则招标人按规定不再招标。

7.1.3招标人在中标候选人公示至确定中标人前，将对中标候选人的企业及拟派项目负责人进行查询，企业及拟派项目负责人不符合招标公告规定或拟派项目负责人因发生犯罪被判刑在执行期内的，取消中标资格。

7.1.4中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，按招标文件的规定，其投标保证金不予退还。给招标人的损失超过投标保证金数额的，放弃中标权的中标候选人应当对超过部分予以赔偿。

7.1.5在中标候选人公示期间，招标人可以对中标候选人的企业诚信履约、社会信誉等情况进行调查。若调查后发现拟确定中标的中标候选人的企业诚信履约、社会信誉等不佳或存在其它违法、违规行为的，招标人可以形成书面调查材料向有关行政监督部门进行处理。

7.2中标通知（或成交确认书）

7.2.1在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人在收到书面评标报告后15日内确定中标人，自确定中标人之日起15天内以书面形式向中标人发出中标通知书（或成交确认书）。同时将中标结果公示在浦江公共资源交易网上（网上公示中标结果视为将中标结果送达各投标人）。

7.2.2尽管有本须知7.1条规定，招标人不受合同授予报价最低的投标人或所有投标人的约束，招标人在发出中标通知书（或成交确认书）前任何时候均有权拒绝任何投标。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.3履约保证金分三部分：其中质量履约保证金40%、工期履约保证金30%、项目管理班子人员到位履约保证金30%。

7.3.4中标人在工程实施过程中，在施工进度符合计划进度要求，且质量、文明、安全、人员到岗符合合同约定的条件下，待工程全部完工、竣工验收合格后凭竣工验收文件和建设单位书面意见到浙江省浦江县公证处办理履约保证金的退还手续。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书（或成交确认书）发出之日起15天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书（或成交确认书）后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 工程结算方法

1）工程量的计算

工程量应根据竣工图纸、设计变更单等内容，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及浙江省补充条款的计算规则计算，且必须经发包人签认。

2）单价的确定

工程量清单报价表中中标人所报的全费用综合单价为结算全费用综合单价 ，今后不予调整。

9 重新招标和不再招标

9.1不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。招标人根据符合资质的有关单位进行谈判，谈判后到浦江县交易中心办理成交确认书

10. 纪律和监督

10.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

10.3 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10.4 投诉

就招标文件、开标、评标结果等事项进行投诉的，应当先向招标人提出异议。

对招标文件有异议的，应当在投标截止2天前提出。招标人应当自收到异议之日起2日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。未能在2日内作出答复的，相应的截止时间应顺延。

对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，或告知解决处理的方法，做好记录后，才能继续进行开标。

对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

就招标文件、开标、评标结果等事项投诉的，应当先向招标人提出异议。未先向招标人提出异议或逾期提出异议，视为放弃投诉权利。

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向招标人或有关行政监督部门投诉。

## 附表一：开标记录表（招标代理机构备用）

（项目名称）   标段施工开标记录表

开标时间：      年    月    日    时    分

开标地点：

（一）唱标记录

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）开标过程中的其他事项记录

（三）出席开标会的单位和人员（附签到表）

招标人代表：                记录人：                 监标人：

年      月      日

## 附表二：问题澄清通知（招标代理机构备用）

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）        标段施工招标的评标小组，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方在     年    月    日    时前将以下问题以书面形式予以澄清、说明或者补正并递交至（地点）                    或接受询标。

1、

2、

3、

4、

5、

（项目名称）      标段施工招标评标小组

年       月       日

附表三：问题的澄清（投标人备用）

问题的澄清、说明或补正

编号：

（项目名称）      标段施工招标评标小组：

问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

……

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年     月     日

# 第三章  评标办法（经评审的最低投标价法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审 标 准 | 投标人名称 | 与营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 加盖单位公章，并有法定代表人或其委托代理人签字或盖章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标 准 | 营业执照 | 具备有效营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目部组成人员 | 招标人要求的项目部人员应符合项目部人员组成表中的要求，企业填报的其他人员除有弄虚作假外不予审查。 |
| 2.1.3 | 响 应 性 评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项及招标公告4.3条规定且投标单位在浦江县公共资源交易中心提供的本项目投标保证金足额到账清单名单内。 |
|  |  | 权利义务 | 投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
|  |  | 分包计划 | 符合第二章“投标人须知”第1.11款规定 |
| 3 | 评 标 程 序 | 详见评标办法正文部分 |  |
| 3.1.2 | 废标条件 | 详见本章附件B：废标条件 |  |

评标办法(经评审的最低投标价法)正文部分

1. 评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法。评标小组根据本章评标办法前附表第3条“评标程序”规定的顺序进行评审，推荐经评审的最低投标报价者为中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。当多个投标人（最低投标报价相同的投标人）通过上述评审时，通过开标现场随机抽签的方式确定中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 招标人及招标代理依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）附件B废标条件中的任何一种情形；

3.1.3投标报价有算术错误的，评标小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.1.4投标人的投标报价低于风险控制价的，评标小组应审查其投标报价不低于其成本价的书面承诺书和相关证明材料，建议投标人提供设备的供货合同或相关业绩合同，若投标人未提供投标报价不低于成本价书面承诺的及相关证明材料，或提供的证明材料无法充分证明投标报价不低于企业成本价的，由评标小组认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

以上相关证明资料是指：主要材料附生产厂家或生产厂家授权的经销商签订的相关协议，设备、机械需说明自有或租赁，自有设备、机械需提供购买发票复印件（盖章），租赁设备、机械需提供租赁合同复印件（盖章）。

3.2投标文件的澄清和补正

3.3.1在现场评标过程中，招标人及招标代理可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确的内容、明显文字错误进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。但不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3评标结果

3.4.1按照评标办法规定推荐中标候选人。

3.4.2 现场评标结束后，由招标代理提交书面评标报告。

## 附件B：废标条件

废标条件

B0.总  则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

B1．废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

B1.1投标人资格条件不符合招标公告规定的；

B1.2投标文件未按招标文件规定要求签字或盖章的（仅限于单位公章盖章和法定代表人或其授权代理人签字或盖章）；

B1.3投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

B1.4 未按招标文件规定编制投标文件或投标文件实质性内容前后不一致或投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

B1.5未按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵的；

B1.6资格后审资料提供不齐全或提供的资格后审资料复印件与原件不一致；

B1.7在形式评审、资格评审、响应性评审中，认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；

B1.8投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

B1.9投标总价超过招标人设定的招标控制价；

B1.10投标文件附有招标人不能接受的条件；

B1.11投标报价低于风险控制价，但未在投标书格式部分文件中提供报价不低于企业成本价承诺书和相关证明材料的；

B1.12不按要求澄清、说明或补正的；

B1.13有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

B1.14不符合招标文件中规定的其他实质性要求或存在法律、法规、规定的其它废标情况的。

附表A-1：形式评审记录表

形式评审记录表

工程名称：                       (项目名称)           标段

| 序号 | 评审因素 | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标函签字盖章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评审人员签名：

日期：    年    月    日

附表A-2：资格评审记录表

资格评审记录表

工程名称：                       (项目名称)           标段

| 序号 | 评审因素 | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全生产许可证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评审人员签名：

日期：      年    月    日

附表A-3：响应性评审记录表

响应性评审记录表

工程名称：                       (项目名称)           标段

| 序号 | 评审因素 | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 工程质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标保证金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 投标报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评审人员签名：

日期：      年    月    日

# 第四章  合同条款及格式

第一节  通用合同条款（略）

- 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：       /      。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：      合同签订前明确     ；

资质类别和等级：    合同签订前明确        ；

联系电话：合同签订前明确         ；

电子信箱：合同签订前明确        ；

通信地址：    合同签订前明确        。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：     /    。

1.1.3.9 永久占地包括：  /   。

1.1.3.10 临时占地包括：      /     。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：/         。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行《给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008》等国家有关现行施工验收规范，以及本工程招标文件中相关详细内容。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /      ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /     ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /     。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按通用条款第1.4.3条执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：⑴本合同协议书，⑵中标通知书，⑶投标书及其附录，⑷本合同专用条款，⑸本合同通用条款，⑹招标文件及补充文件，（7）技术标准和要求，（8）图纸，（9）已标价工程量清单，（10）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后5天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：贰套；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：办理施工许可证承包方所需提供的全套资料；

承包人提供的文件的期限为：合同签订后7天内；

承包人提供的文件的数量为：发包人1套，其余份数以有关部门要求为准；

承包人提供的文件的形式为：书面；

发包人审批承包人文件的期限：按通用条款规定。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款规定。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在10 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                      ；

发包人指定的接收人为：                            。

承包人接收文件的地点：   工地项目部           ；

承包人指定的接收人为：     合同签订前确定       。

监理人接收文件的地点：工地项目部           ；

监理人指定的接收人为：合同签订前确定       。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款规定    。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：场外交通、场内交通和交通设施由承包人自行负责建设并承担相应费用。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自行负责建设并承担相应费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 按通用条款规定   。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款规定  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 按通用条款规定    。

1.11.3关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用条款规定   。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款规定。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 采用固定单价合同，其他按本合同专用条款 “14.竣工结算”规定 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：采用固定单价合同，其他按本合同专用条款 “14.竣工结算”规定 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：合同签订前明确       ；

身份证号：合同签订前明确   ；

职    务：合同签订前明确 ；

联系电话：  合同签订前明确   ；

电子信箱：  合同签订前明确 ；

通信地址：  合同签订前明确   。

发包人对发包人代表的授权范围如下：①所有外部关系协调权、管理工程质量、进度和工程投资②对分包单位选择的最终确认权和否定权 ③工程图纸的会审、协调会的组织、主持权 ④对工程设计变更的确认权 ⑤有权要求更换不称职的施工、监理人员 ⑥对4.1条中监理权限内容的最终确认权与签证权 ⑦有组织、主持竣工验收的权利⑧督促检查施工单位监理单位按照施工合同履行义务。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款规定 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水电由承包人接至施工现场，承包人自行接线（接管）单独装表计量，水电费用由承包人承担。其余按通用条款规定 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/      。

发包人是否提供支付担保：/     。

发包人提供支付担保的形式：/  。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 竣工图和技术资料 。

承包人需要提交的竣工资料套数：  各5套  。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收前 。

承包人提交的竣工资料形式要求：   书面，装订成册  。

（10）承包人应履行的其他义务：    /

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                       ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：                 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  项目负责人每月出勤不少于22天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：投标文件中必须提供。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人缺勤按每天800元收取违约金，违约金从履约保证金或工程款中扣除。情节严重的，发包人有权单方终止合同的履行，其一切损失由承包人承担，并暂不支付工程款。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：发包人有权扣除部分或全部人员到位履约保证金，并单方终止合同的履行，合同终止的，产生的一切损失由承包人承担，并暂不支付工程款。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：情节严重的，发包人有权扣除部分或全部人员到位履约保证金，并单方终止合同的履行，合同终止的，产生的一切损失由承包人承担，并暂不支付工程款。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 投标文件中已注明的项目管理班子成员按投标文件进行组建，其他人员在开工前5天提交。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：情节严重的，发包人有权扣除部分或全部人员到位履约保证金，并单方终止合同的履行，合同终止的，产生的一切损失由承包人承担，并暂不支付工程款。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：提前2天报监理人、发包人审核同意。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权扣除部分或全部人员到位履约保证金，并单方终止合同的履行，合同终止的，产生的一切损失由承包人承担，并暂不支付工程款。

3.3.5承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目部其他人员缺勤按每天300元收取违约金，违约金从履约保证金或工程款中扣除。情节严重的，发包人有权单方终止合同的履行，其一切损失由承包人承担，并暂不支付工程款。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：/      。

主体结构、关键性工作的范围：/     。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：    /    。

其他关于分包的约定：     /    。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：    /         。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  按通用条款规定 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 提供 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同价10%的履约保证金（其中质量履约保证金40%、工期履约保证金30%、项目管理班子人员到位履约保证金30%。该履约保证金在施工进度符合计划进度要求，且质量、文明、安全、人员到岗符合合同约定的条件下，待工程全部完工、竣工验收合格后凭竣工验收文件和发包人书面意见到浙江省浦江县公证处办理履约保证金的退还手续）。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 施工全过程中的“三控、二管、一协调”及安全监理  。

关于监理人的监理权限： ①对施工方案、施工组织、进度的确认权 ②与施工有关的协作单位的组织协调权 ③对工程开工、停工、复工的签发权 ④对工程使用的材料的检验权 ⑤施工质量、施工安全的监督权 ⑥对工程进度的检查监督权，在工程承包合同约定的工程价格范围内对工程款的支付的审核和签证权 ⑦对工程违约事件的确认权 ⑧对施工方不称职人员调换的建议权 ⑨在保修期内对施工单位的维修具有督促权。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：   /   。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：合同签订前明确；

职    务：总监

监理工程师执业资格证书号：合同签订前明确；

联系电话：合同签订前明确 ；

电子信箱：合同签订前明确 ；

通信地址：合同签订前明确 ；

关于监理人的其他约定：/   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）           /             ；

（2）        /           ；

（3）           /           。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  合格    。

关于工程奖项的约定：    /      。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 按通用条款规定 。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：    /    。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：      /      。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  按通用条款规定   。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 按通用条款规定   。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 按浦江当地建设行政主管部门规定执行。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：      /      。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 按通用条款规定   。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款规定 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款规定。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   按通用条款规定 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：     /     。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：     /     。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：      按通用条款规定。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按通用条款规定  。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延迟1天，扣罚人民币1000元，以此类推，至工期履约保证金（履约保证金总额的30%）扣完为止。提前不奖励。若中途实际施工进度延期施工计划进度工期20%以上时，发包方有权单方面中止合同，同时暂停支付工程款。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   /   。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：      /      。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 日降雨量大于50mm的雨天超过1天 ；

（2） 台风预警信号蓝色以上            ；

（3） 造成工程损坏的冰雹和大雪灾害    。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： 提前不奖励  。

#### 8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备：

（1）材料应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂和品牌，所有材料均应有产品合格证和质量保证书，符合国家规定的技术标准，并经检测单位检测合格，经发包人同意后才能使用。当承包人选定的材料质量达不到预期质量目标要求时，发包人保留更换的权利。若使用劣质建材施工，一经发现，发包方或监理方有权制止使用，甚至停工、返工或中止合同。无论发包方及监理方是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的一切责任均由承包人自负。

（2）招标文件工程量清单编制说明中列明品牌、规格的材料，承包人必须在招标文件确定的品牌中选择之一进行施工。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：   /  。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用条款规定 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   /   。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：       按通用条款规定       。

施工现场需要配备的试验设备：       按通用条款规定      。

施工现场需要具备的其他试验条件：   按通用条款规定       。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：        /         。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 由承包人提出，监理人、发包人初审，并根据浦资交办综〔2010〕24号关于印发《浦江县国有资金投资项目工程变更管理规定》进行申报，最终以有关部门确认同意的范围为准。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 按通用条款规定。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 按通用条款规定。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：      /   。

10.7 暂估价

本工程未列暂估价

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：        /     。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：   /      。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不调整  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：     /     ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整   /

第3种方式：其他价格调整方式：     /        。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：承包人应考虑为了防范、化解、处理由于施工期内可能出现的人工、材料和施工机械台班价格上涨、人员伤亡、质量缺陷、工期拖延及政策风险等不利事件所需的一切费用（包括工程中标通知书发出后至开工日的所有材料、人工涨价及政策处理等风险）。

风险费用的计算方法：        /        。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /   。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：    /    。

风险费用的计算方法：   /         。

风险范围以外合同价格的调整方法：     /      。

3、其他价格方式：  /       。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 本工程不支付预付款  。

预付款支付期限：      /        。

预付款扣回的方式：       /      。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：         /      。

预付款担保的形式为：         /        。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 工程量应根据施工图纸、设计变更单等内容，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及浙江省补充条款的计算规则计算，且必须经发包人签认 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  每月计量   。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：由监理人、招标人进行初审，最终以招标人审核确定的数量金额作为计量依据。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：       /       。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：      /      。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    /      。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：   按12.3.2条、12.3.3条规定  。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  /  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款规定  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /       。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /     。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：   承包人递交进度申请单及完整附件后7天内    。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  监理人审查通过后7天内 。

（2）发包人支付进度款的期限： 根据审批情况及时支付工程款 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    /   。

（3）工程款的支付方式：工程全部完工、验收合格后支付合同价的70%；其余待工程结算审计后付至审定价的95%。5%质量保修金待竣工验收合格满一年后无息退还（如有责任扣款，扣除相应责任款）。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：     /   。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /   。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按有关法律法规执行 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：     /   。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   按通用条款规定  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：        /    。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承担由此给发包人造成的一切损失费用 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  /  。

（1）单机无负荷试车费用由   /      承担；

（2）无负荷联动试车费用由   /      承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：      /           。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：      按通用条款规定       。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：按通用条款规定    。

竣工付款申请单应包括的内容： 按通用条款及浦江当地规定。

结算造价的编制：

14.1.1工程量的计算

工程量应根据竣工图纸、设计变更单等内容，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及浙江省补充条款的计算规则计算，且必须经发包人签认。

14.1.2单价的确定

工程量清单报价表中中标人所报的综合单价为结算综合单价 ，今后不予调整。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：本工程结算需交审价部门进行审定，承包人需积极配合有关审价部门的审定工作。审价部门完成审定出具报告后，发包人及时支付工程款 。

发包人完成竣工付款的期限：    /        。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：   /   。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：     五份     。

承包人提交最终结算申请单的期限：     按通用条款规定   。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：       /     。

（2）发包人完成支付的期限：      /       。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  12个月     。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  扣留审定价5%的质量金  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   /      ；

（2）  5 %的工程款；

（3）其他方式:       /     。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:      /      。

关于质量保证金的补充约定：    /      。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：     /    。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：     /    。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：          /           。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  工期予以顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  工期予以顺延，费用双方协商  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  按通用条款规定。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   按通用条款规定  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款规定   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：     按通用条款规定  。

（7）其他：              /             。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  按通用条款规定  。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）项目负责人每月出勤不少于22天，其他人员每月出勤率不少于85%，每天到发包人设在工地的基建办进行考勤，作为缺勤处罚依据。项目负责人缺勤按每天800元收取违约金，其他人员缺勤按每天300元收取违约金，违约金从履约保证金中扣除。情节严重的，发包人有权单方终止合同的履行，其一切损失由承包人承担，并暂不支付工程款。

（2）承包人未按投标承诺投入施工所需的机械装备，影响工程正常进度和工程施工质量，承担违约责任，发包人有权扣除部分直至全部履约保证金。

（3）当工程竣工验收不合格，承包人必须无条件进行整改，整改后仍达不到合格验收标准，承包人将按100%的质量履约保证金计向发包人支付违约金，并无条件整改直至合格，同时工期不予顺延。其余按通用条款规定执行 。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  按通用条款规定。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：      按通用条款规定      。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：     /   。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  按通用条款规定  。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  按通用条款规定  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 按通用条款规定  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用条款规定  。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /       。

选定争议评审员的期限：    /     。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   /    。

其他事项的约定：     /        。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：    /   。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向    /   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   /   仲裁委员会提请仲裁或向 浦江县  人民法院起诉。

#### 21补充条款

（1）按有关规定在签订工程承包合同15日内到有关部门办妥工资支付保障金手续。

（2）属承包人为方便施工而更改施工方案或施工方法所增加的费用，一律不做调整；

（3）在施工过程和工程结算期间，市场材料价格涨跌等各类因素，本工程不予调整；

（4）工程施工内容、数量和范围等可能视实际情况予以调整变化，承包人应无条件服从，单价按本合同 “14.竣工结算”执行；

（5）结算审计费规定：本工程具体结算价款以审计部门审计结果为准。工程结算审计费由基本费和核减追加费两部分组成。基本费根据项目审定价采取差额定率分档累进计算（费率按浙江省物价局浙价服〔2009〕84文件）；核减追加费按核减额超过送审造价5%的幅度以外的净核减额为基数计算，费率6%。其中建设单位承担审定总造价的2‰，其余部分由施工单位承担，施工单位的审计费由建设单位从应付工程价款中扣缴。

（6）承包人应按有关文件规定做好扬尘治理工作，因执行该规定产生的相关费用已包含在施工组织措施费和相应综合单价中，结算时不另增加计算；

附件

协议书附件：

附件1：工程质量保修书

附件2：廉政责任书格式

附件3：安全生产工作目标责任书

附件1：

工程质量保修书

发包人：

承包人：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                              (工程名称)签订保修书。

一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围包括承包范围内的所有工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包范围内的所有工程   。

二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为  / 年；

3、装修工程为  / 年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 / 年；

5、供热与供冷系统为   /   个采暖期、供冷期；

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/ 年；

7、承包范围内项目保修期限约定如下：

本工程保修期为一年，自竣工验收合格之日起算          。

三、保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《市政建设工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程保修责任事项：

5%质量保修金待竣工验收合格满一年后支付，不计息。

本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：          承包人(公章)：          

地  址：        地  址： 

法定代表人(签字)：        法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：        委托代理人(签字)：

电  话：      电  话：

传  真：      传  真：  

开户银行：      开户银行：

账  号：          账  号：

邮政编码：        邮政编码：

附件2：

建设工程廉政责任书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人(公章)：          承包人(公章)：          

地  址：        地  址： 

法定代表人(签字)：        法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：        委托代理人(签字)：

电  话：      电  话：

传  真：      传  真：  

开户银行：      开户银行：

账  号：          账  号：

邮政编码：        邮政编码：

附件3：

工程

安全生产工作目标责任书

为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，落实安全生产责任，强化安全监管，防止和减少生产安全事故，确保                        的顺利进行和人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《浙江省安全生产条例》及浦江县人民政府有关安全生产的规定和要求，由          与               签订本责任书。

一、安全控制指标

通过深入进行安全生产重要性教育，进一步改善生产条件和安全生产设施，落实安全生产措施，工程建设安全控制目标如下：

1、工程施工现场杜绝较大安全生产事故发生。

2、工程施工现场不发生直接财产损失10万元以上因工程质量造成在建建筑物的倒塌事故。

3、工程施工现场不发生火灾事故。

二、安全生产管理工作职责

（一）建设单位（业主）职责

1、及时传达贯彻国家和上级有关安全生产工作的指示，开展安全生产工作监督检查。

2、对涉及部门之间严重危害安全生产的重大安全隐患进行协调。

3、组织工程安全生产检查，责成施工单位及时整改事故隐患，解决安全生产中的一些重大问题。

4、帮助施工企业总结安全生产经验，树立典型，及时推广。

5、适时向企业通报安全生产管理工作情况。

（二）施工单位职责

1、认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《浙江省安全生产条例》及浦江县人民政府有关安全生产的规定。

2、施工单位要健全安全生产组织机构建设，分解责任，落实到人。建立由项目经理总负责的安全生产领导机构，按规定配齐专职安全员，明确职责，确保安全管理机构、人员、装备和工作经费到位。

3、施工单位要定期、不定期组织开展安全生产、文明施工检查。对发现的事故隐患要按照定人员、定时间、定措施及时进行整改；对危及人身和重大财产安全的隐患，应立即整改；检查整改记录要形成档案，并与规定期限报查。

4、及时准确上报各类安全生产事故。对所发生的伤亡事故按规定及时、如实报告建设单位及安全生产监管部门。不得瞒报、谎报或迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。对发生重大安全事故必须按照浦江县建设局《关于转发进一步加强建设系统安全事故快报工作的通知》（浦建建［2006］28号）文件规定上报，快报率100%；发生事故后及时组织救援，妥善处理好各项善后工作。

5、做好安全生产宣传教育培训工作，积极参加“安全生产月”活动，组织单位负责人管理人员开展安全培训，提高企业职工安全意识。

6、认真履行安全生产操作规程，提高安全工作职能。

（1）施工单位进入施工现场必须严格执行和遵守安全生产规定，接受建设单位的督查和指导。

（2）认真学习工种安全操作规程和技术。各工序施工前应做好安全技术交底。

（3）施工单位使用的机械设备、工具、劳动保护用品，必须保证符合安全要求。

（4）施工现场的测量标志、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。

（5）未经培训发证的人员不准操作使用机具设备。

（6）严格执行各类防火、防爆制度。易燃易爆场所，严禁吸烟，严禁动用明火、气割等作业。

7、积级参加财产保险、意外事故保险、人身保险和工伤保险，保障国家财产和职工合法权益。

三、责任及考核

1、责任书考核期为工程建设和保修期，双方责任书签订人如工作变动，接任人为当然责任人。

2、建设单位应认真履行其职责，确保工程安全实施。按合同规定足额列支安全生产措施费，按规定及时、规范支付。

3、施工单位应认真履行其职责，强化责任意识。因违反其安全职责，未达到责任书控制指标，根据合同要求扣除相应的安全生产措施费，并按规定要求通报相关部门，建设、安监等部门相应处罚另行处理。违章作业所造成的后果，均由责任人承担。

发包人(公章)：          承包人(公章)：          

地  址：        地  址： 

法定代表人(签字)：        法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：        委托代理人(签字)：

电  话：      电  话：

传  真：      传  真：  

开户银行：      开户银行：

账  号：          账  号：

邮政编码：        邮政编码：

### 第三节  合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

编号：

发包人（全称）：

法定代表人：

法定注册地址：

承包人(全称）

法定代表人：

法定注册地址：

发包人为建设                                 (以下简称“本工程”)，已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：                 (项目名称)                   标段

工程地点：

工程内容：

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”(附件1)

工程立项批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：

详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期：            年        月       日

计划竣工日期：            年        月       日

工期总日历天数                           天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同形式

本合同采用                                                    合同形式。

六、签约合同价

金额(大写）：                                                     元(人民币)

(小写)￥：                                                              元

其中：安全文明施工费：                                         元

七、承包人项目负责人：

姓名：                          ；     职称：                            ；

身份证号：                      ；     建造师执业资格证书号：            ；

建造师注册证书号：                                                         。

建造师执业印章号：                                                         。

安全生产考核合格证书号：                                                   。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1、本合同协议书；

2、中标通知书；

3、投标书及投标函附录；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、技术标准和要求；

7、图纸；

8、已标价工程量清单；

9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式    份，合同双方各执一份；副本一式

份，其中各一份送                                             备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：                (盖单位章)        承包人：                      (盖单位章)

法定代表人或其                           法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)      委托代理人：                     (签字)

年         月         日                 年        月         日

签约地点：

第二卷

# 第五章 工程量清单

浦阳肉联厂迁建工程（污水处理工艺）

工程量清单编制说明

1、工程概况：

1．工程名称：浦阳肉联厂迁建工程（污水处理工艺）

2．建设单位：浦江县六和食品有限责任公司

3．建设地点：浦阳街道兆丰村石塔湾以东地块。

2、编制依据：

1、《浙江省建设工程施工取费定额》（2010版）、《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）、《浙江省安装工程预算定额》（2010版）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及浙江省补充条款；

- 2、建设单位提供的施工图纸；

3、施工图纸涉及的有关图集及规定；

4、有关文件、法律法规和省站的有关定额解释；

5、2015年第6期《浦江建设工程造价信息》、2015年第12期《金华市建设工程造价信息》、相关市场价。

4、品牌要求

| 项目名称 | 品牌 |
| --- | --- |
| 搅拌机（组合气浮QF-10,处理量：10m3/h,4.50×1.20×2.10m,N=3.72kw 成套设备，含絮凝反应器、搅拌机、电控柜等配置） | 飞力，威乐，格兰富 |
| 格栅除污机（XQ型循环式齿耙清污机安装 B=550mm,b=10mm,N=0.55kw 配套不锈钢渣斗） | 金剑环保、江苏天雨、江苏通用 |
| 螺杆泵（螺杆泵安装 G35-1 Q=8m3/h,P=6bar,N=3.0kw ） | 厦门飞华、浙江爱力浦、兰州耐迟 |

## 第六章  图   纸

/

第三卷

## 第七章 技术标准和要求

## 第一节  适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

说明：本节内容只需列出规范、标准、规程等的名称、编号等内容。本节由招标人根据国家、

行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。

一、	本工程项目设计文件要求。

二、	国家、浙江省、金华市、浦江县行业建设主管部门颁发的现行工程建设标准、规范、文件要求。

第四卷

## 第八章  投标文件格式

施工投标文件

（封面）

工程名称：

投标文件内容：    投标书格式部分及资格后审

投标人：              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年     月     日

## 一、投标书格式部分

## 目    录

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明

（3）授权委托书（含法人代表身份证复印件）

（4）投标保证金缴纳凭证复印件；

（5）投标企业银行基本账户开户许可证复印件（由于账户变更、升级等引起的基本账户变动时，还需附开户银行出具的相关证明资料）

（6）投标人提供的单位（专业）工程招标控制价计算表、工程量清单综合单价计算表、措施项目清单综合单价计算表（均加盖投标人公章）；

（7）企业组织机构代码证复印件（已办理“五证合一”的无须提供）；

（8）投标报价不低于企业成本价的承诺书和相关证明材料（格式附后，当投标人的投标报价低于风险控制价时需提供)

（9）投标人须知前附表规定的其他材料

## 投标函

致：                              （招标人名称）

在考察现场并充分研究                 （项目名称）      标段（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：                                          元

RMB￥：                                                 元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本

工程并维修其中的任何缺陷。

如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，           日历天内竣工，并确保工程质量达到 “合格”标准，项目负责人          身份证               ，我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：         元（￥：      元）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

投标函附录

工程名称：

| 序号 | 项目内容 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金 | 合同价的 % |  |
| 2 | 施工准备时间 | 签定合同协议书后的（5）天 |  |
| 3 | 误期违约金额 | 详见第四章、第二节“专用合同条款”规定 |  |
| 4 | 误期赔偿费限额 | / |  |
| 5 | 提前工期奖 | / |  |
| 6 | 施工总工期 | 日历天 |  |
| 7 | 质量标准： | 符合（工程施工质量验收规范）标准中的“合格”标准 |  |
| 8 | 工程质量违约金最高金额 | 除承担国家规定的相应责任外,并扣除全部质量履约保证金 |  |
| 9 | 预付款金额： | / |  |
| 10 | 预付款保函金额 | / |  |
| 11 | 进度款付款时间 | 签发付款凭证后（14）天内 |  |
| 12 | 竣工结算款付款时间： | 签发竣工结算付款凭证后（14）天内 |  |
| 13 | 保修期： | 依据保修书约定的期限 |  |

投标单位：（盖章）                    法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年      月      日

投标保证金确认函

（招标人）：

我单位于2016年5月20日14 时30分前递交在浦江县公共资源交易中心保证金专户的浦阳肉联厂迁建工程（污水处理工艺）保证金自愿全额转为浦阳肉联厂迁建工程（污水处理工艺）第二次公开招标的投标保证金，特此确认，并承诺在招投标过程中若有违规，愿意接受浦江县招投标监督管理机构的监督处罚。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年     月      日

本格式适用于第一次投标时已递交投标保证金且未办理退款手续的投标人。

## 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖章）

年        月        日

## 授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的授权委托人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）施工投标文件、参加开标和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：授权委托人身份证复印件

投  标  人：                        （盖章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                       （签字或盖章）

身份证号码：

年        月     日

（此格式除投标文件中编入外，开标时需另行携带一份查验身份(含授权委托人身份证复印件)）

投标报价不低于企业成本价承诺书

（招标人）：

我单位承诺，本次投标的投标报价不低于我单位的企业成本价。

特此承诺。

投标人：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

年   月   日

注：1、投标报价低于风险控制价的投标单位适用。

2、附相关证明材料。主要材料附生产厂家或生产厂家授权的经销商签订的相关协议，设备、机械需说明自有或租赁，自有设备、机械需提供购买发票复印件（盖章），租赁设备、机械需提供租赁合同复印件（盖章）。

## 招标人提供的工程量清单计价表

附后

## 二、资格审查资料部分

## 目录

资格审查部分（具体内容详见投标人须知第3.5条资格审查资料）

1）、企业营业执照副本复印件；

2）、企业资质证书副本复印件；

3）、企业安全生产许可证副本复印件；

4）、企业主要负责人（企业法定代表人、企业经理、企业分管或主管安全的副经理、企业技术负责人）“三类人员”A类证书复印件，企业分管或主管安全的副经理还须附任职文件复印件；

5）、项目部人员组成表（提供项目部组成人员与投标单位签订的劳动合同和社保机构出具的2016年1月、2月、3月的投标企业基本养老保险缴纳清单复印件，项目负责人环保工程师证、项目安全生产负责人C类证书等资格证书、项目负责人身份证等复印件）；

6)、招标公告3.4项浦江县建设工程投标承诺书（格式附后）

7）、根据招标公告、招标文件要求投标人应提交的其他资料。

以上资格后审资料中的1）至6）中要求的证书、劳动合同、社保清单、承诺书必须提供原件（不包括身份证），所有证书原件单独装入一只档案袋内（承诺书原件允许直接装入投标文件中），封面处加盖投标人公章，外贴原件清单，在递交投标文件时，与招标代理人员当面清点。

## 资格审查申请表

| 申请人全称 |  |
| --- | --- |
| 我声明：作为申请人，对填写的资格审查申请文件负责，并保证所有填写的申请文件的真实性。本次投标为本公司自主投标，无隐瞒、欺骗、弄虚作假及其它违反法律、法规、规定的行为，且企业及拟派项目负责人在本项目投标截止之日前符合招标公告规定。如果资格审查通过，我将承担投标文件承诺的全部责任和义务。 申请人： （盖章） 法定代表人（或委托代理人）： 签字或盖章 年 月 日 |  |

## 浦江县建设工程投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份或名义郑重承诺：

- 将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加

（工程项目名称）的投标；

二、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》等相关法律、法规、规章的规定和浦政发〔2010〕25号《浦江县工程建设项目招标投标及标后管理办法》的规定；

三、坚决杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；

四、健全工程项目管理，加强工程项目的财务管理，由本公司实行统一成本核算，统一发放民工工资，统一建立财务资料；

五、所提供的一切材料都真实、有效、合法；

六、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

七、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

八、不向招标人或者评标小组成员行贿以牟取中标；

九、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

十、本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担一切法律责任。若在本工程招投标过程中出现异常或投诉等情况，我单位将无条件接受并积极配合有关监督管理部门的情况调查，并按调查组的要求提供本单位与工程项目招投标有关的一切资料。如不配合，已被确定为中标候选人或中标人的，愿意接受有关监督管理部门根据情节轻重作出的取消中标资格和投标保证金不予退还及限制在浦江招投标市场3-12个月投标等处罚；中标候选人或中标人以外的投标人的，愿意接受有关监督管理部门根据情节轻重作出投标保证金不予退还及限制在浦江招投标市场3-12个月投标等处罚；给招标人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标单位（盖章）：                   法定代表人（签字或盖章）：

年   月    日

## 承诺书

（招标人）：

我单位在投标截止前，企业或拟派项目负责人都不存在下列情形之一：

1）、被国家、浙江省、金华市或浦江县行业行政主管部门限制投标（在限制期内）的；

2）、有不良行为记录（在公示期内）。

特此承诺！

投标单位（盖章）：                   法定代表人（签字或盖章）：

年   月    日

## 项目部人员组成表

（一）项目部人员组成表

| 职务 | 人数 | 强制性条件要求 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |
| 项目负责人 | 1 | 具有具备环保工程师执业资格的本企业人员，具备有效的安全生产考核合格证书，且符合招标公告规定（需与投标单位签订劳动合同并缴纳投标企业2016年2月、3月、4月连续3个月份的投标企业基本养老保险）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目专职安全生产管理人员 | 1 | 具备安全生产专职管理人员C类证书（需与投标单位签订劳动合同并缴纳2016年2月、3月、4月连续3个月份的投标企业基本养老保险）。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.表后应附项目部组成人员与投标单位签订的劳动合同和社保机构出具并盖章的投标企业2016年2月、3月、4月连续3个月份的基本养老保险缴纳清单复印件；项目负责人环保工程师资格证书、项目负责人“三类人员”B类证书；项目安全生产负责人“三类人员”C类证书等资格证书复印件；项目负责人身份证复印件等。

- 项目部人员组成必须符合项目部人员组成表中的要求，若国家相关法律法规、规章对项目部组成人员另有规定的，中标人在签订合同前按规定予以配备。

- 拟派人员为企业职工退休后返聘的，应提供本人身份证和劳动合同复印件，且证书注册单位必须与投标企业相一致且在有效期内。

投标人：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

年   月   日

资格审查要求的其他资料由投标人根据招标文件规

定自行编制