# 采购需求

一、工程简介：

1、工程名称：横沥镇截污次支管网（一期）工程。

2、 建设规模：横沥镇截污次支管网（一期）工程，管网总长约22993m，管径DN300～DN700，工程建安费用约1.46亿元。

二、服务需求

1、组织实施要求

为确保本次项目管理规范、实施有力，中标单位应成立项目组，按业主单位要求完成横沥镇截污次支管网（一期）工程水土保持服务（水土保持方案编制、施工图设计、监测及竣工验收）及环境影响评价相关工作，形成各阶段最终成果。

2、服务期限

中标人须在资料齐全后15个工作日内完成水土保持方案编制；根据相关标准及规范开展项目水土保持施工图设计工作，并将水土保持施工图上报水行政主管部门备案；水土保持监测服务期与主体工程同步，中标人须每季度上报东莞市水务局一份监测报告（10号前上报上一季度监测报告）；竣工验收服务期：与主体工程一并验收（主体工程验收之前，提交竣工验收技术总结报告）。

3、项目其它要求

投标方应确保投标文件中的人员信息真实、有效。

※三、报价要求：

1、 本项目咨询服务总费用估算为人民币576848.00元；其中水保服务为人民币491100.00元，环评服务人民币85748.00元

2、报价超过估算价格将不被接受；

3、报价应包括咨询过程中必要的与项目工作相关的费用；

四、付款方式

施工图设计备案完成后10个工作日内支付合同总款的30%，完成所有水土保持监测及竣工验收技术总结报告后10个工作日内支付合同总款的50%，验收合格后10个工作日内支付完成全部费用。

五、技术需求

水土保持方案编制

一、服务内容

按照《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）的有关规定的要求开展水土保持方案的编制工作，并将《水土保持方案报告书》提交给水行政主管部门。

二、编制依据

1、法律、法规：

（1）《中华人民共和国水土保持法》，1991年6月29日第七届全国人民代表大会第十二次会议通过；2010年12月25日第十一届全国人民代表大会第十八次会议修订，2011年3月1日起执行；

（2）《中华人民共和国水土保持法实施条例》，1993年国务院令第120号；

（3）《中华人民共和国土地管理法》，全国人大常委会，2004年修订；

（4）《中华人民共和国水法》，全国人大常委会，2002年修订；

（5）《中华人民共和国防洪法》，1997年颁布；

（6）《中华人民共和国河道管理条例》，国务院，1988年颁布；

（7）《中华人民共和国环境保护法》，全国人大常委会，2014年4月修订，主席令第9号；

（8）《建设项目环境保护条例》，1998年国务院令第253号；

（9）《中华人民共和国环境影响评价法》全国人大常委会，2002年颁布；

（10）《广东省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》，1997年修正；

（11）《广东省采石取土管理规定》，（1998年11月27日广东省第九届人民代表大会常务委员会第六次会议通过　根据2008年5月29日广东省第十一届人民代表大会常务委员会第二次会议《关于修改〈广东省采石取土管理规定〉的决定》修正）。

2、部位规章：

（1）《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》（水利部令第5号，1995年5月31日）；

（2）《水土保持生态环境监测网络管理办法》（水利部令第12号，2000年1月31日）；

（3）《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部令第16号，2002年10月14日）；

（4）《水利部关于修改部分水利行政许可规章的决定》（水利部令第24号，2005年）；

（5）《水利部关于修改或者废止部分水利行政许可规范性文件的决定》（水利部令第25号，2005年）；

（6）《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保[2013]188号）；

（7）《广东省水利厅关于划分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（广东省水利厅水保处，2015年10月）。

3、规范性文件：

（1）《全国生态环境保护纲要》，国务院[2000]38号；

（2）《国务院关于加强水土保持工作的通知》，国发[1993]5号；

（3）《水利部水土保持司关于印发<规范水土保持方案编报程序、编写格式和内容的补充规定>的通知》，保监(2001)15号；

（4）《开发建设项目水土保持方案管理办法》，水利部、国家计委、国家环保局[1994]513号；

（5）《关于加强大中型开发建设项目水土保持监理工作的通知》，水利部水保[2003]89号；

（6）《国务院关于加强水土保持工作的通知》（国务院，国发〔1993〕5号）；

（7）《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》（国务院，国发〔2004〕28号）；

（8）《全国水土保持预防监督纲要》，水利部水保[2004]332号；

（9）《水利部办公厅关于规范水土保持方案技术审查工作的意见》，水保[2005]121号；

（10）《关于发布2006年全国性及中央部门和单位行政事业性收费项目目录的通知》，财政部、国家发改委 财综[2007]28号；

（11）国家发改委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知，发改价格[2007]670号；

（12）《水利部关于划分国家级水土流失重点防治区的公告》，水利部公告2006年第2号；

（13）《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》，水利部水保[2009]187号；

（14）《开发建设项目水土保持概(估)算编制规定》，水利部水总[2003]67号；

（15）《财政部国家发展与改革委员会关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》财综[2008]78号文；

（16）《东莞市人民政府转发广东省颁布<广东省水土保持补偿费征收和使用管理暂行规定>的通知》 东府[1996]35号；

（17）《关于调整东莞市水务工程人工费日工资标准的通知》东水务[2013]109号文；

（18）《关于对东莞市开发建设项目水土保持咨询服务费用的补充意见》（东水务[2014]909号）；

（19）《关于免征中央 省设立的涉企行政事业性收费省级收入的通知》（粤财综[2014]89号）。

（20）《关于贯彻落实免征中央 省设立的涉企行政事业性收费省级收入的通知》（东发改[2014]245号）；

（21）《东莞市水务局关于生产建设项目水土保持方案审批时间节点的通知》（东水务[2015]432号）；

（22）《国务院关于第一批清理规范89项国务院部门行政审批中介服务事项的决定》（国发[2015]58号）。

4、技术规范及标准

（1）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）；

（2）《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）；

（3）《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）；

（4）《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453.1～16453.6-2008）；

（5）《水土保持综合治理效益计算方法》（GB/T15774-2008）；

（6）《水利水电工程制图标准 水土保持图》（SL73.6-2001）；

（7）《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）；

（8）《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》（办水保[2015]139号）；

（9）《水土保持工程运行技术管理规程》（SL312-2005）；

（10）《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）；

（11）《土地利用现状分类标准》（GB/T21010-2007）；

（12）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-97）；

（13）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）；

（14）《水土保持工程概算定额》水利部水总[2003]67号；

（15）其它相关技术标准、规程规范。

三、主要成果内容

水土保持方案报告应包括一下主要内容：

（1）、综合说明

项目名称(主体工程、附属工程)、性质、规模、总投资等。

项目区地理位置、范围和面积（附平面图）。

项目区地形、地貌、地质、水文等基本情况。

项目区周围河流、城镇等情况。

项目区水土流失及水土保持现状。

（2）、生产建设过程中水土流失预测

破坏水土保持面积。

弃土、石、渣量。

损坏的水土保持设施（包括林草植被和蓄水保土工程）。

可能造成的水土流失危害。

可能造成的水土流失总量。

（3）、水土流失防治方案

采取的技术规范、标准。

制定方案的原则与目标。

工程措施（梯田、防冲工程、废弃沙、石、土存放工程、拦渣库、尾矿坝、护坡、护堤等）

植物措施（护坡林草、护岸林草、防风固沙林草、恢复植被面积等）。

耕作措施（主要针对生产建设单位及家属开垦荒坡地）。

其他措施（复垦土地、异地造田、废弃物的综合利用等）。

整体措施的相互协调与布局（附平面图）。

各种措施年度实施计划及完成期限（进度表）。

（4）、水土保持投资估算及效益分析

编制估算的依据。

编制估算的方法。

总估算及年度安排。

效益分析（治理度、植被覆盖率、减少水土流失量、烂渣量、综合利用等）。

（5）、方案实施措施

组织领导措施。

技术保证措施。

资金来源及安排。

（6）、评估论证意见（如需要）

基本评价。

修改意见。

四、时间要求

甲方提供完整的基础资料后15个工作日内完成水土保持方案送审稿，专家评审会后7个工作日内完成水土保持方案报批稿。

水土保持设计

一、服务内容：

根据批复的水土保持方案报告书的内容进行水土保持措施设计，完善工程措施、植物措施、临时措施等的具体设计。

二、设计依据：

1、法律、法规、文件：

（1）《中华人民共和国水土保持法》

（2）《中华人民共和国环境保护法》

（3）《中华人民共和国防洪法》

（4）《中华人民共和国土地管理法》

（5）《中华人民共和国水法》

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》

（7）《中华人民共和国河道管理条例》

（8）《中华人民共和国水土保持法实施条例》

（9）《广东省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》

（11）《广东省采石采土管理规定》

（12）《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》（水利部令第5号，2005年修订）

（13）《水土保持生态环境监测网络管理办法》（水利部令第12号）

（14）《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部令第1号，2005年修订）

（15）《土保持生态建设工程监理管理暂行办法》（水利部水建管[2003]79号）

（16）《全国生态环境保护纲要》（国务院[2000]38号）

（17）《全国生态环境建设规划》（国务院[1998]36号）

（18）《关于划分国家级水土流失重点防治区的公告》（水利部公告2006年第2号）

（19）《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水保﹝2009﹞187号）

（20）《关于发布全省水土流失重点防治区通告的通知》（粤水农﹝2003﹞23号）

（21）《生产建设项目水土保持监测资质管理办法》（水利部令第45号）

（22）《关于印发水土保持监督管理能力建设省级配套制度的通知》（粤水水保﹝2010﹞126号）

2、规范和标准：

（1）《水土保持综合治理规划通则》（GB/T15772-2008）

（2）《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453-2008）

（3）《水土保持综合治理效益计算方法》（GB/T15774-2008）

（4）《水土保持综合治理验收规范》（GB/T15773-2008）

（5）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）

（6）《水土保持工程运行技术管理规程》（SL312-2005）

（7）《水土保持规划编制规程》（SL335-2006）

（8）《水土保持监测设施通用技术条件》（SL342-2006）

（9）《水土保持治沟骨干工程技术规范》（SL289-2003）

（10）《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）

（11）《水利水电设计洪水计算规范》（SL44-93）

（12）《防洪标准》（GB5021-94）

（13）《水利水电工程制图标准 水土保持图》（SL73.6-2001）

（14）《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）

（15）《水土保持工程概（估）算编制规定》（水利部，2003年）

（16）《水土保持工程估算定额》（水利部，2003年）

（17）《土地利用现状分类标准》（GB/T21010-2007）

3、有关规划和技术资料

（1）《东莞市城市总体规划》

（2）《东莞市土地利用总体规划》

（3）《东莞市采石场整治复绿规划》

（4）《东莞市全面整顿和规范矿产资源开发秩序工作方案》

（5）《东莞市林业产业发展规划》

（6）《广东省采石取土管理规定》

（7）《广东省生态环境建设规划》

（8）《土地复垦规定》

（9）《珠江三角洲经济区规划》

（10）《广东省土壤侵蚀遥感调查及水土保持信息系统建立研究项目报告》

4、其他有关文件

5、如法律、法规、文件；规范和标准；有关规划和技术资料有最新更新，需按最新更新文件执行。

三、成果要求

所设计的成果必须能够满足东莞市水务局的审批，满足水土保持工程施工要求。

四、时间要求

水土保持方案批复后5个工作日内完成水土保持施工图设计。

水土保持监测

一、项目总体情况

对建设项目进行监测工作，监测成果符合相关法律法规及技术标准的情况。

二、监测内容

1、对本项目水土保持方案编制的内容要求，切实行使政府监测职能，确保水土保持方案设施有效落实并有效发挥水土保持功能效益。监测时间为：项目开工至项目水土保持设施竣工验收为止。

2、监测清单，以水土保持方案编制内容和监测规范要求（以本开发建设项目实际情况为准）。

三、监测要求

监测工作要求按水利部《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水保[2009]187号）执行。

1、监测工作内容包括：

（1）监测内容包括：主体工程建设进度、工程建设扰动土地面积、水土流失灾害隐患、水土流失及造成的危害、水土保持工程建设情况及安全情况、水土流失防治效果，以及水土保持工程设计、水土保持管理等方面的情况。

（2）监测的重点包括： 水土保持方案落实情况， 取土（石）场、弃土（渣）场使用情况及安全要求落实情况，扰动土地及植被占压情况，水土保持措施（含临时防护措施）实施状况，水土保持责任制度落实情况等。

（3）按《生产建设项目水土保持监测季度报告》和《生产建设项目水土保持监测总结报告》标准形成监测季度报告和监测总结报告。

2、监测机构在开展项目监测前需向市水务局报告监测实施方案；每季度第一个月内向市水务局报告上一季度开展监测情况报告；每个项目监测工作完成后一个月内向市水务局报告监测总结报告。

3、监测的其他内容。

四、监测依据

1、法律法规

（1）《中华人民共和国水土保持法》

（2）《中华人民共和国环境保护法》

（3）《中华人民共和国防洪法》

（4）《中华人民共和国土地管理法》

（5）《中华人民共和国水法》

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》

（7）《中华人民共和国河道管理条例》

（8）《中华人民共和国水土保持法实施条例》

（9）《广东省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》

（11）《广东省采石采土管理规定》

2、规范性文件

（1）《关于划分国家级水土流失重点防治区的公告》（水利部公告2006年第2号）

（2）《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水保﹝2009﹞187号）

（3）《关于发布全省水土流失重点防治区通告的通知》（粤水农﹝2003﹞23号）

（4）《生产建设项目水土保持监测资质管理办法》（水利部令第45号）

（5）《关于印发水土保持监督管理能力建设省级配套制度的通知》（粤水水保﹝2010﹞126号）

3、技术规范与标准

（1）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB/50433-2008）

（2）《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16543-2008）

（3）《开发建设项目水土流失防治标准》（GB/50434-2008）

（4）《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）

（5）《水利水电设计洪水及时标准》（SL44-93）

（6）《防洪标准》（GB5021-94）

（7）《水利水电工程制图标准 水土保持图》（SL73.6-2001）

（8）《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）

（9）《土地利用现状分类标准》（GB/T21010-2007）

4、技术文件与资料

（1）项目已批准水土保持方案

（2）与工程设计有关的其他技术资料

5、如法律法规；规范性文件；技术文件与资料有最新更新，需按最新更新文件执行。

五、主要成果内容

监测实施方案、监测季度报告和监测总结报告文本、附表及附图。

以上文本及说明书主要内容编制提纲参考：《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》(水保[2009]187号)附件相关内容。

六、成果要求

1、监测成果满足《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》(水保[2009]187号)和相关法律法规的标准和技术要求。此外，根据工作的具体内容和地方需要，增加必要的相关图纸、图片和说明。

2、监测成果包括监测实施方案、监测季度报告和监测总结报告、图纸/图则，及以上所有成果相应的计算机电子版文件。

七、时间要求

在项目踏勘，资料搜集完成的前提下，7个工作日内完成《水土监测实施方案》，向水行政主管部门报送；工程建设期间，于每季度的第一个月内报送上季度水土保持监测季报；在项目水土保持监测任务完成后，于3个月内报送《水土保持监测总结报告》。

水土保持设施竣工验收技术报告、水土保持设施竣工验收工作总结报告

一、内容要求

根据水土保持方案报告书、监测成果按照按照《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）要求编制水土保持设施竣工验收技术报告、水土保持设施竣工验收工作总结报告。

二、编制依据

1、法律法规

（1）《中华人民共和国水土保持法》

（2）《中华人民共和国环境保护法》

（3）《中华人民共和国防洪法》

（4）《中华人民共和国土地管理法》

（5）《中华人民共和国水法》

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》

（7）《中华人民共和国河道管理条例》

（8）《中华人民共和国水土保持法实施条例》

（9）《广东省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》

（11）《广东省采石采土管理规定》

2、规范性文件

（1）《关于划分国家级水土流失重点防治区的公告》（水利部公告2006年第2号）

（2）《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水保﹝2009﹞187号）

（3）《关于发布全省水土流失重点防治区通告的通知》（粤水农﹝2003﹞23号）

（4）《生产建设项目水土保持监测资质管理办法》（水利部令第45号）

（5）《关于印发水土保持监督管理能力建设省级配套制度的通知》（粤水水保﹝2010﹞126号）

3、技术规范与标准

（1）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB/50433-2008）

（2）《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16543-2008）

（3）《开发建设项目水土流失防治标准》（GB/50434-2008）

（4）《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）

（5）《水利水电设计洪水及时标准》（SL44-93）

（6）《防洪标准》（GB5021-94）

（7）《水利水电工程制图标准 水土保持图》（SL73.6-2001）

（8）《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）

（9）《土地利用现状分类标准》（GB/T21010-2007）

4、技术文件与资料

（1）项目已批准水土保持方案

（2）与工程设计有关的其他技术资料

三、成果要求（按规范要求的编制大纲，不限于以下内容）

（一）水土保持设施竣工验收技术报告内容：

1、简要说明

有关水土保持方案实施情况说明。

2、防治责任范围

（1）批复的水土流失防治责任范围与实际发生的责任范围对比，调整变化的原因。

（2）扰动土地的治理面积、治理率。

3、工程设计

水土保持方案确定的水土保持措施，在设计报告中的设计要点，重大设计变更。

4、施工

（1）工程量及进度。

（2）施工质量管理。

（3）工程建设大事。

（4）价款结算。

5、工程质量

（1）项目划分。水土保持工程的单位工程、分部工程、单元工程划分情况。

（2）质量检验。

（3）质量评定。

6、工程初期运行及成效评价

工程运行情况及工程效益

7、附件及有关资料

（1）工程竣工后水土流失防治责任范围图
（2）水土保持工程设计文件、资料
（3）水土保持工程施工合同、验收报告
（4）工程质量等级评定报告
（5）水土流失专项监测报告
（6）水土保持设施竣工验收图
（7）水土保持工程实施过程中的影像资料

（二）水土保持设施竣工验收工作总结报告内容：

1、前言

有关工程、水土保持方案报批、实施过程情况简介。

2、主体工程及水土保持工程概况

（1）主体工程主要技术经济指标，主要建设内容，有关设计文件批复、调整过程。

（2）水土保持方案报批过程，主要建设内容、建设时限、投资概算，水土保持方案中确定的防治措施设计落实、调整情况。

3、工程建设管理

（1）组织领导。包括水土保持工作领导及具体管理机构，水土保持工程建设、设计、施工、监理单位。

（2）规章制度。有关水土保持工程建设过程中建立的各类规章、制度、办法。

（3）监督管理。各级水行政主管部门及水土保持监督管理部门检查、监督情况。

（4）建设过程。

（5）建设监理。

（6）工程投资。

（7）完成主要工程。

4、经验、存在问题及建议

在水土保持方案实施过程的主要经验，目前存在的主要问题，对今后管理运行的建议。

5、运行管理

水土保持工程移交、使用，管理维修养护责任、办法。运行期水土保持监测任务

6、附件

（1）水土保持方案及其批复文件。

（2）水土保持工程设计批复文件。

（3）水土保持工程设计变更审批文件。

（4）投资到位及使用情况说明。

（5）有关水行政主管部门的监督检查意见。

（6）主体工程总平面图。

四、时间要求

在工程达到竣工条件、项目踏勘、资料搜集完成的前提下，15个工作日内完成《水土保持方案实施工作总结报告》和《水土保持设施竣工验收技术报告》，向水行政主管部门报送。

环境影响评价

一、服务内容

东莞市横沥镇截污次支管网（一期）工程环境影响评价报告、环境影响设施验收等工作。

二、编制依据

(1)项目区控制性详细规划；

(2)国家有关的技术标准和法律法规。

三、主要成果要求

（1）、编制环境影响报告书（含大纲）、评估环境影响报告书（含大纲）等；

（2）、前期环境现状与地质条件调查；

（3）、环境评审

（4）、负责完成广东省东莞市环保局的审批工作，拿回批文。

四、时间要求

甲方提供资料齐全的前提下，我单位7个工作日内完成报告表的编制；取得环评报告表批复及工程竣工后进行验收调查报告的编制，验收调查报告在甲方提供资料齐全下，7个工作日内完成编制；在编制验收调查报告的同时填写并整理环保验收所需的资料；整理好环保验收资料后报批，环保部门受理资料后20个工作日内办结受理事项。

注：不满足招标文件中 “※”条款的投标文件将作无效投标处理。