广西桂水工程咨询有限公司

竞争性谈判采购文件

项目名称：桂平市木根镇莲平村农村饮水安全工程（改造）等9个农村饮水安全工程勘测设计服务

项目编号：GSCG-GG-2016-19

采 购 单 位 ：桂平市水利局

采购代理机构：广西桂水工程咨询有限公司

2016年 6月

目   录

第一章 竞争性谈判公告	2

第二章 竞标人须知及前附表	4

竞标人须知前附表	4

一、总    则	6

二、竞争性谈判文件（以下称采购文件）	6

三、谈判报价说明	7

四、响应文件（以下称竞标文件）的编制	7

五、竞标文件的递交	9

六、开    标	10

七、竞争性谈判（简称谈判）与评标	10

八、授予合同	13

第三章 项目需求	15

第四章 合同条款及格式	16

一、勘测设计合同条款	16

1.1 定义和解释	16

1.2 一般责任和义务	17

1.3 业主的责任与义务	18

1.4 设计人的责任与义务	18

1.5 违约与赔偿	21

1.6 合同的生效、变更与终止	22

1.7 费用与支付	23

1.8 其它	24

二、勘测设计合同书 (格式)	26

第五章   勘测设计技术标准与规范	28

第六章 竞标文件（格式）	29

1、谈判书及谈判书附录	32

2、谈判报价表	34

3、谈判保证金缴纳证明（格式）	35

4、勘测设计工作大纲	37

5、项目服务承诺书	36

6、资格证明文件	41

7、法人授权委托书（格式）	42

8、竞标人认为有必要提供的其它材料	42

# 第一章 竞争性谈判公告

广西桂水工程咨询有限公司桂平市木根镇莲平村农村饮水安全工程（改造）等9个农村饮水安全工程勘测设计服务（项目编号：GSCG-GG-2016-19）竞争性谈判公告

广西桂水工程咨询有限公司受桂平市水利局委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对桂平市木根镇莲平村农村饮水安全工程（改造）等9个农村饮水安全工程勘测设计服务进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商前来参加谈判活动。

一、采购项目名称：桂平市木根镇莲平村农村饮水安全工程（改造）等9个农村饮水安全工程勘测设计服务

二、采购项目编号：GSCG-GG-2016-19

三、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：桂平市木根镇莲平村农村饮水安全工程（改造）等9个农村饮水安全工程勘测设计服务。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

四、采购项目预算金额（人民币）：柒拾伍万零肆佰元整（￥750400.00）。

说明：采购项目预算金额是根据上报估算勘测设计服务费的80%计算。

五、谈判供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册且具有独立法人资格。

2、具有水利工程勘察设计丙级以上（含丙级）设计资质的单位，在人员、设备、资金等方面具备相应的工程勘察能力。

3、本项目不接受未购买本项目竞争性谈判文件的竞标人竞标。

4、本项目不接受联合体竞标。

六、竞争性谈判文件的获取：

1、发售时间：2016年6月27日公告发布之时起至2016年6月30日止（工作日），每日上午8：00～12：00，下午15：00～18：00；

2、发售地点：广西桂水工程咨询有限公司贵港分公司（贵港市民生路地产小区内）；

3、售价：竞争性谈判文件工本费每本250元，售后不退（不含其它技术资料成本费）；

4、获取竞争性谈判文件的方式：法定代表人或委托代理人身份证，非法定代表人携带法定代表人授权书原件购买；主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件（须加盖单位公章）。

七、谈判保证金（人民币）：壹万伍仟元整（￥15000.00）。

竞标人应于2016年6月30日18时00分前将谈判保证金以电汇、转帐、汇票等非现金形式交至以下账户。

开户名称：广西桂水工程咨询有限公司贵港分公司

开户银行：农行贵港港北分理处

银行账号：20455301040004741

八、响应文件递交截止时间和地点：

谈判供应商应于2016年7月5日9时30分止，将响应文件密封提交到广西桂水工程咨询有限公司贵港分公司（贵港市民生路地产小区内）开标厅，逾期送达的将予以拒收。

九、谈判时间及地点：2016年7月 5日9时30分整截止后为谈判小组与谈判供应商谈判时间，具体时间由代理机构另行通知。地点：广西桂水工程咨询有限公司贵港分公司（贵港市民生路地产小区内）开标厅三楼，参加谈判的法定代表人（负责人）或委托代理人必须持有效证件［法定代表人（负责人）凭身份证或委托代理人凭法人授权书原件和身份证］依时到达指定地点等候当面谈判。

十、联系事项：

1、采购人名称：桂平市水利局

地址：桂平市西山镇大成北路79号

联系人：罗富宝    电话：0775-3392215

2、采购代理机构名称：广西桂水工程咨询有限公司

地址：广西桂水工程咨询有限公司贵港分公司（贵港市民生路地产小区内）

项目联系人：黄艾        电话：0775-4266918

3. 监督部门：桂平市财政局政府采购监督管理股

电话：0775-3380263

十一、网上公告媒体查询：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn）、贵港市财政信息网（http://zfcg.ggcz.gov.cn/）。

广西桂水工程咨询有限公司

2016年6月 27日

# 第二章 竞标人须知及前附表

## 竞标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 采购人：桂平市水利局 采购代理机构：广西桂水工程咨询有限公司 项目名称：桂平市木根镇莲平村农村饮水安全工程（改造）等9个农村饮水安全工程勘测设计服务 项目编号：GSCG-GG-2016-19 竞标内容：桂平市木根镇莲平村农村饮水安全工程（改造）等9个农村饮水安全工程勘测设计服务，其中包含①桂平市木根镇莲平村农村饮水安全工程（改造）勘测设计服务；②桂平市下湾镇浪滩村片农村饮水安全改造工程勘测设计服务；③桂平市白沙镇景德村山底屯片农村饮水安全改造工程勘测设计服务；④桂平市江口镇胡村农村饮水安全工程勘测设计服务⑤桂平市蒙圩镇新田村片农村饮水安全工程勘测设计服务；⑥桂平市麻垌镇大上村上鸪屯片农村饮水安全工程勘测设计服务；⑦桂平市木圭镇龙安村农村饮水安全改造工程勘测设计服务；⑧桂平市罗秀镇木村东界屯农村饮水安全工程勘测设计服务；⑨桂平市罗秀镇军丰村屯片农村饮水安全工程勘测设计服务。 提交服务成果时间：自合同签订之日起 60天内完成初步设计及概算；初步设计经相关部门审查批复后，30天内完成施工图设计及施工图预算编制成果并提供施工全部过程服务直至工程竣工验收合格。并提交①《初步设计说明及初步设计图册》文本一式8份（含电子文件光盘2套）；②施工图一式10份、施工图预算书一式8份（含电子文件光盘2套）。 质量要求：符合现行国家、水利部颁布现行的有关规程规范要求，并通过国家相关部门组织的审查与评审。 预算控制价：柒拾伍万零肆佰元整（￥750400.00），说明：采购项目预算金额是根据上报估算勘测设计服务费的80%计算。 |
| 2 | 2 | 资金来源：部门预算资金 |
| 3 | 3 | 谈判供应商资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册且具有独立法人资格。 2、具有水利工程勘察设计丙级以上（含丙级）设计资质的单位，在人员、设备、资金等方面具备相应的工程勘察能力。 3、本项目不接受未购买本项目竞争性谈判文件的竞标人竞标。 4、本项目不接受联合体竞标。 |
| 4 | 8 | 谈判报价：总价包干，二次报价。超出预算控制价的最终报价无效。谈判报价必须包括实施和完成本项目全部工作所需的劳务费、设备费、技术服务费、交通、通讯、保险、税费和利润等业务有关一切费用，除非上述费用在合同中另有说明。 |
| 5 | 11 | 竞标有效期为：自提交竞标文件截止日起45日（日历天）内 |
| 6 | 12.1 | 谈判保证金（人民币）：壹万伍仟元整（￥15000.00） 竞标人应于2016年6月30日18时00分前将谈判保证金以电汇、转帐、汇票等非现金形式交至以下账户。 开户名称：广西桂水工程咨询有限公司贵港分公司 开户银行：农行贵港港北分理处 银行账号：20455301040004741 竞标人将银行转账的底单复印件装订在竞标文件相应位置处。 开标会上，竞标人必须把银行转账底单原件交监督人员审验。如谈判保证金不是在规定时间内转账的，采购人拒收竞标人的竞标文件。 |
| 7 | 13 | 采购补遗文件领取时间：截标前三天内 地点：广西桂水工程咨询有限公司贵港分公司（贵港市民生路地产小区内） |
| 8 | 14.1 | 竞标文件份数：一份正本、三份副本 |
| 9 | 15.4 | 竞标文件递交时间：竞标截止时间前。 地点：广西桂水工程咨询有限公司贵港分公司（贵港市民生路地产小区内） |
| 10 | 16.1 | 竞标截止时间：2016年7月5日9时30分 |
| 11 | 18.1 | 开标时间：同竞标截止时间 开标地点：广西桂水工程咨询有限公司贵港分公司开标厅 谈判时间：2016年 7月 5日9时30分截标后 谈判地点：广西桂水工程咨询有限公司贵港分公司开标厅 |
| 12 | 28 | 履约保证金：无 |
| 13 | 29 | 本项目招标代理服务费：成交单位在领取成交通知书前向采购代理机构一次性付清成交服务费人民币壹万壹仟贰佰伍拾元整（￥11250.00）。 |

## 一、总    则

1. 项目综合说明

1.1详见本须知前附表第1项。

2. 资金来源

2.1 采购人的勘测设计服务费支付通过前附表第2项所述的方式获得，按合同规定支付。

3. 资格与合格条件的要求

3.1 竞标人必须具有前附表第3项的最低资质要求。

4. 竞标费用

4.1 竞标人应承担其编制竞标文件与递交竞标文件所涉及的一切费用。不管竞标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

## 二、竞争性谈判文件（以下称采购文件）

5. 采购文件的组成

5.1 采购文件包括竞争性谈判公告、竞标人须知及前附表、项目需求、合同条款及格式、勘测设计技术标准与规范、竞标文件（格式），以及所有按本须知第7条发出的补充资料和第13条所述的补遗文件。

5.2 竞标人应认真审阅采购文件中所有的竞标人须知、合同条件、规定格式、采购文件内容要求。如果竞标人的竞标文件不能符合采购文件的要求，责任由竞标人负责。实质上不响应采购文件的要求的竞标文件将被拒绝。

6. 采购文件的解释

6.1 竞标人在收到采购文件后，若有问题需要澄清，均应在竞标截止时间3天前的正常工作时间内，用当面递交、传真或电报书面通知采购代理机构，其他方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

7. 采购文件的澄清或者修改

7.1提交首次竞标文件截止之日前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响竞标文件编制的，采购人或者采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次竞标文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收采购文件的竞标人，不足3个工作日的，应当顺延提交首次竞标文件截止之日。

## 三、谈判报价说明

8. 谈判报价

8.1 谈判报价见竞标人须知前附表第4项所述。

8.2 本项目采用人民币报价。

## 四、响应文件（以下称竞标文件）的编制

9. 竞标文件编写注意事项

9.1竞标人应认真阅读采购文件，按照采购文件的要求编制竞标文件，并对其提交的竞标文件的真实性、合法性承担法律责任。如果没有按照采购文件要求提交竞标文件，没有对采购文件提出的实质性要求作出响应，该竞标将被拒绝。

9.2采购文件提出的实质性要求是指本采购项目所涉及的价格、质量和服务及其它要求、合同条款等内容。

9.3竞标人的竞标文件以及竞标人与采购代理机构所有来往函电统一使用中文(特别规定除外)。

9.4竞标文件中使用的计量单位除采购文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10. 竞标文件的组成

10.1 竞标人的竞标文件应包括下列内容（竞标人应按下列顺序自编目录及页码装订成册，否则文件失散引起的后果由竞标人自负）：

（1）谈判书及谈判书附录；

（2）谈判报价表；

（3）谈判保证金缴纳证明；

（4）项目服务承诺书；

（5）勘测设计工作大纲；

（6）资格证明文件；

（7）法人授权委托书（格式）；

（8）竞标人认为有必要提供的其它材料。

10.2 资格审查资料（属复印件的必须加盖单位公章）

（1）竞标人有效的营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件或营业执照（三证合一）（复印件加盖单位公章，必须提供）；

（2）有效的企业资质证书副本复印件（必须提供，同时要加盖单位公章）；

（3）有效的法定代表人身份证复印件（必须提供，同时要加盖单位公章）；

（4）有效的项目负责人身份证、职称证复印件（必须提供，同时要加盖单位公章）；

（5）法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（如有委托时必须提供，同时要加盖单位公章，否则被认定为资格审查不合格而取消其报价资格）；

（6）潜在竞标人及其法定代表人经检察机关出具的无行贿犯罪档案记录材料（必须提供，正本附原件，副本附加盖单位公章的复印件）

（7）竞标人认为有必要提供的声明及文件资料。

10.3竞标人按照采购人提供的竞标文件格式和顺序另行编制竞标文件，但表格可以按同样格式扩展。

11. 竞标有效期

11.1 竞标文件在本须知的前附表第5项所列的日历天内有效。

11.2 在原定竞标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式向竞标人提出延长竞标有效期的要求。竞标人须以书面形式予以答复。同意延长竞标有效期的竞标人不允许修改其竞标文件。在延长的竞标有效期内，本须知第12条仍然适用。

12. 谈判保证金

12.1竞标人应在提交竞标文件截止时间之前交纳谈判保证金，谈判保证金构成竞标文件的一个组成部分。谈判保证金交纳数额和形式等按本须知前附表第6项规定。未按本采购文件要求交纳谈判保证金的竞标文件，采购代理机构将视其为不响应采购文件而予以拒绝。

12.2采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还竞标人的保证金，但因竞标人自身原因导致无法及时退还的除外。未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

有下列情形之一的，保证金不予退还：

（一）在提交竞标文件截止时间后撤回竞标文件的；

（二）在竞标文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（四）与采购人、其他竞标人或者采购代理机构恶意串通的；

（五）采购文件规定的其他情形。

13. 勘察现场和竞标答疑

13.1竞标人可自行对项目现场和周围环境进行勘察，以获取须竞标人自己负责的有关编制竞标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由竞标人自己承担。

13.2采购人向竞标人提供的有关项目现场的资料和数据，是采购人现有的能为竞标人所利用的资料。采购人对竞标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

13.3竞标人提出的与竞标有关的任何问题均应在竞标截止时间 3天前的正常工作时间内，用当面递交、传真或电报书面通知采购代理机构，其他方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复将通过“采购补遗文件”的形式予以答复。如果竞标人在规定的时间内提出的问题未得到采购代理机构的书面解答的，应立即以书面形式报告采购管理机构，否则，将视为提出的问题不再需要答复。

13.4采购补遗文件包括所有问题和答复，将迅速提供给所有获得采购文件的竞标人。竞标须在前附表第7项所列的时间和地点领取采购补遗文件。

14. 竞标文件的份数和签署

14.1竞标人按本须知第10.1和10.2、10.3条的规定，编制一份竞标文件“正本”和前附表第8项所述份数的“副本”，并标明“竞标文件正本”和“竞标文件副本”。竞标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

14.2竞标文件正本与副本均应使用不能擦去的黑色墨水打印或书写，装订成册。由竞标人法定代表人或授权委托代理人亲自签署和加盖印鉴并加盖法人单位公章。

14.3 全套竞标文件应无涂改和行间插字，除非这些涂改和行间插字是竞标人造成的必须修改的错误，但修改处应由竞标文件签字人签字证明并加盖公章，否则修改无效。

## 五、竞标文件的递交

15. 竞标文件的密封与标志、递交

15.1竞标人应将竞标文件“正本”和“副本”共同密封在一个包封袋中。包封上应加盖竞标人法人公章或密封章。

15.2外层密封袋上注明：

（1）项目名称；

（2）项目编号；

（3）竞标人名称；

（4）竞标人法人代表人或委托代理人名称；

（5）     年   月   日   时    分开标，此时间以前不得开封。

15.3如果竞标人提交的竞标文件没有按上述第15.1、15.2款的规定加写标记及密封，采购代理机构有权予以拒绝，并退还给竞标人。

15.4竞标人应按本须知前附表第9项规定的时间和地点递交竞标文件，否则采购人不予接收。

16. 竞标截止时间

16.1 竞标人应在前附表第10项、第11项规定的地点和时间将竞标文件递交给采购代理机构。

16.2 采购人可以按本须知第6条规定的以补充通知方式，酌情延长递交竞标文件的截止日期。在上述情况下，采购人与竞标人在竞标截止期以前拥有的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的竞标截止期。

17. 竞标文件的补充、修改或者撤回

17.1在提交竞标文件截止时间前，竞标人可以对所提交的竞标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容作为竞标文件的组成部分。补充、修改的内容与竞标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。在竞标截止时间以后，不能更改其竞标文件。

17.2 竞标人的修改或者撤回通知，应按本须知第14条规定编制、密封、标志和递交（在内层包封标明“修改”或“撤回”字样）。

## 六、开    标

18. 开标

18.l 采购代理机构将于前附表第10项、第11项规定的时间和地点举行开标会议，参加开标的竞标人法定代表人或授权委托代理人应签名报到，以证明其出席开标会议，并携带有效证明材料前往，以证实其身份。

18.2开标会议由采购代理机构组织并主持，在监督管理部门监督下，由竞标人代表对竞标文件的密封情况进行交叉检查并签字确认，由采购代理机构拆封密封合格的竞标文件。但按规定提交了合格撤回通知的竞标文件不予开封。

## 七、竞争性谈判（简称谈判）与评标

19. 谈判

19.1谈判时间及地点：按本须知前附表第10项、第11项要求。

19.2谈判小组由评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。在整个谈判与评标过程中，谈判小组将负责对全部竞标文件进行审查、谈判及评标工作。

谈判小组应当对竞标文件进行评审，并根据采购文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应采购文件要求的竞标人进行谈判。未实质性响应采购文件的竞标文件按无效处理，谈判小组应当告知有关竞标人。

19.3谈判程序：

（1）竞标人可由1～3人参加谈判，谈判中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。竞标人的法定代表人或其授权的受托人必须持证件（法定代表人持本人身份证或授权委托人持授权委托书及本人身份证） 依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件。

（2）谈判小组所有成员应当集中与单一竞标人分别进行谈判，并给予所有参加谈判的竞标人平等的谈判机会。谈判内容包括技术条件、商务性条件及谈判小组认为需要谈判的内容。

在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的竞标人。

竞标人应当按照采购文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交应答文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。竞标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。应答文件构成竞标文件的的有效组成部分。

谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的竞标人在规定时间内以书面形式提交最后报价，提交最后报价的竞标人不得少于3家。最后报价构成竞标文件的有效组成部分。

（3）谈判小组对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判（最多三轮），直至谈判小组认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面形式递交最终的应答文件。

（4）谈判内容应作记录，并由竞标人及谈判小组成员签字确认。

19.4已提交竞标文件的竞标人，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购代理机构应当退还退出谈判的竞标人的保证金。

19.5最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

19.6谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

20. 无效的竞标文件

20.1竞标文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效文件处理：

（1）应交未交谈判保证金的；

（2）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备采购文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律、法规的；

（5）不符合采购文件中规定的实质性要求并且在谈判规定的时间内无法说明和补充的。

21. 终止采购

21.1出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的竞标人或者谈判报价未超过采购预算的竞标人不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

21.2在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的竞标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

22. 评标原则

22.1谈判小组应公正 、公平地工作，任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。

23. 评标保密

23.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

23.2竞标人对采购人和谈判小组成员施加影响的任何行为，都将被取消竞标资格。

24. 评定成交的标准

24.1本项目采用的评标方法为最低评标价法。谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的竞标人中，按照谈判报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（若出现两个或以上最低谈判报价者时，则由谈判小组按随机抽签的原则确定成交候选人），并编写评审报告。

24.2谈判小组认为，某竞标人的有效谈判报价明显不合理或者低于成本，有可能影响质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该竞标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

24.3小型和微型企业最终报价扣除计算：

竞标人符合以下情形之一的其最后报价将给予相应比例的价格扣除，谈判小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订：

24.3.1按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），竞标单位认定为小型和微型企业的（以竞标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对竞标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最终竞标报价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体竞标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审报价=最终竞标报价×（1-2%）；除上述情况外，评审报价=最终竞标报价。

24.3.2竞标单位提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为准。

25. 评标结果及公告

25.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且谈判报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的谈判报价最低的竞标人为成交供应商。

采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在发布竞争性谈判公告的媒体上公告成交结果，公示期为一个工作日，同时向成交供应商发出成交通知书。

25.2竞标人如对成交结果有异议，可以在成交结果公示期内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

25.3投诉必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级人民政府财政部门投诉。

## 八、授予合同

26. 合同授予标准

26.1合同将授予被确定为实质上响应采购文件要求，评标认为具备履行合同能力，报价最低的竞标人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

26.2采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以从成交候选人中确定其他供应商作为成交供应商并签订合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

26.3成交通知书为合同的组成部分。

26.4采购人应及时将成交结果通知其他竞标人。

27. 合同协议书的签署

27.1 成交供应商应按成交通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表前往与采购人进行签订合同；采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

27.2 成交供应商若因自己的原因不能履约签订合同，采购人将废除授权；

27.3 成交供应商被废除授权后，采购人将授予候选成交供应商。

28. 履约保证金

28.1按本须知前附表第12项规定向采购人提交履约保证金。

28.2成交供应商不能提交履约保证金的，视为违约处理，其谈判保证金不予退还，给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

29. 成交服务费

签订合同前，成交供应商须按本须知前附表第13项的规定向采购代理机构一次性付清服务费，否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定，并对成交供应商已交纳的全部谈判保证金不予退还。

# 第三章 项目需求

一、项目概况：

本项目规划设计贫困村供水规模约4800人，解决贫困村饮水困难及不安全人口48人。本项目规划建设的项目内容有：根据实际可规划选用山谷溪水或深井水等作为水源；拦水取水工程，砼支筒水塔工程，抽水泵房工程，减压调压及调节池工程，高位水池工程，管理房、消毒间、输配水管道及管路设备、消毒设施、机电设备、低压配电线路及管理房及厂区砼路面、绿化、围墙等附属建筑物工程工程等。工程计划总投资约1751.78万元。

二、竞标内容：

桂平市木根镇莲平村农村饮水安全工程（改造）等9个农村饮水安全工程勘测设计服务，其中包含①桂平市木根镇莲平村农村饮水安全工程（改造）勘测设计服务；②桂平市下湾镇浪滩村片农村饮水安全改造工程勘测设计服务；③桂平市白沙镇景德村山底屯片农村饮水安全改造工程勘测设计服务；④桂平市江口镇胡村农村饮水安全工程勘测设计服务⑤桂平市蒙圩镇新田村片农村饮水安全工程勘测设计服务；⑥桂平市麻垌镇大上村上鸪屯片农村饮水安全工程勘测设计服务；⑦桂平市木圭镇龙安村农村饮水安全改造工程勘测设计服务；⑧桂平市罗秀镇木村东界屯农村饮水安全工程勘测设计服务；⑨桂平市罗秀镇军丰村屯片农村饮水安全工程勘测设计服务。

三：项目完成时间要求：

勘测设计单位自合同签订之日起 60天内完成初步设计及概算；初步设计经相关部门审查批复后，30天内完成施工图设计及施工图预算编制成果并提供施工全部过程服务直至工程竣工验收合格。

四、质量要求：

符合现行国家、水利部颁布现行的有关规程规范要求，并通过国家相关部门组织的审查与评审。

五、提交成果内容：

1、包括总平面布置图设计、初步设计和施工图设计，并提供初步设计方案、初步设计文本、施工图、工程概算编制及施工全部过程服务直至工程竣工验收合格。

2、提交①《初步设计说明及初步设计图册》文本一式8份（含电子文件光盘2套）；②施工图一式10份、施工图预算书一式8份（含电子文件光盘2套）。

六、其他要求：

1、功能设计要满足使用要求。

2、建筑设计及材料使用要符合国家现行相关规范。

3、发包人应授权一名熟悉本工程情况、对工程设计中的一些重大问题能迅速作出决定的代表，负责与设计方联系。

4、成交后项目不能转包。

# 第四章 合同条款及格式

# 一、勘测设计合同条款

## 1.1 定义和解释

本合同条款下述定义和解释仅限于本采购文件使用。

1.1.1  业主：即合同书中的“甲方”，是指本合同条款中指明的执行建设项目投资计划的单位，或其指定的负责管理建设项目的代表机构，以及取得该当事人(单位)资格的合法继承人。本合同的业主为桂平市水利局。

1.1.2  设计人：即合同书中的“乙方”，是指其竞标文件已为业主所接受，并与业主签订了合同书承担本合同工程勘测设计的设计单位，以及取得该当事机构资格的合法继承人，但不包括该当事机构的任何受让人(除非业主同意)。

1.1.3  分包人：是指经业主批准，具有相应资质，承担勘测设计合同中非主体、非关键性工程的勘测设计咨询机构。

1.1.4  项目负责人：是指由设计人书面委任的负责本合同工程设计的组织管理者。分项负责人：是指由项目负责人提名，设计人批准的各专业设计负责人。

1.1.5  勘测设计合同：是指设计合同书、成交通知书、采购文件、竞标文件、勘测设计合同条款、勘测设计技术标准与规范、设计工作量及报价清单，以及构成合同组成部分的其它文件。

1.1.6  设计技术标准与规范：是勘测设计工作的依据，指中华人民共和国国家标准和水利部主管部门关于水利水电工程勘测设计方面的现行标准、规范、规程、定额、办法、示例等，以及业主有关初步设计的书面要求。

1.1.7  勘测设计：指设计人按合同的规定而进行的有关工程勘测设计工作。

1.1.8  设计文件：是指设计人按国家、水利部门现行的有关勘察设计标准、规范、规定提交的设计产品勘察设计文件等。

1.1.9  勘测设计质量事故：是指由于勘察、设计等责任过失而使工程在设计使用年限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，而需要对工程或设施、设备进行更新、补强、返工修复的事故。

一般质量事故：由于勘测设计原因造成工程系统运行不良，导致直接经济损失(包括修复费用)在20～300万元之间的事故。

重大质量事故：由于勘测设计责任过失造成工程系统瘫痪、报废和造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。由于勘测设计原因造成工程系统运行不良等导致直接经济损失(包括修复费用)超过300万元以上的事故。

上述质量事故的界定按国家主管部门的规定执行。

1.1.10  不可抗力：指业主与设计人不能预见、或不能采取措施避免并不能克服的自然灾害或社会政治因素(如国内战争或Ⅶ级及其以上地震)等。

1.1.11  业主风险：因不可抗力或应由业主单方承担责任而产生的风险。

1.1.12  天：指日历日。年、月、日按公历计算。

1.1.13  时间：本采购文件所指时间均为北京时间。

## 1.2 一般责任和义务

1.2.1  勘测设计进度计划的提交：设计人在接到成交通知书后，应在业主规定的时间内，根据工作大纲的总体安排向业主提交两份详细的、分项目的设计进度工作计划，以及为完成本计划而建议采用的措施和说明，经批准后做为业主控制勘测设计进度的依据。

1.2.2  安全、保卫与环境保护：设计人在进行外业勘察时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，并对其可能发生的与外业勘察活动有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其它一切责任和风险应由设计人自行负责。

1.2.3  保险：设计人为实施本项工程勘测设计，应参加业主风险以外的其它有关的雇主责任保险，以使本项工程顺利进行。设计人应将全部保险费(如野外勘测人员的人身安全险和设备险等)计入竞标报价中，业主将不另行支付。

1.2.4  公共设施维护：设计人在进行外业勘察测量时，如造成原有建筑物、道路和桥梁等设施的损坏或损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其它费用，由设计人自行承担。

1.2.5  附着物保护：设计人在进行外业勘察时，应尽量保持调查经过范围内地上附着物的完好，如造成损坏而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其它费用，由设计人自行承担。

## 1.3 业主的责任与义务

1.3.1  业主应严格履行基本建设程序，根据工程项目的具体情况和技术要求，确定合理的设计工作量及合理的设计周期，并按本合同有关规定及时支付勘测设计费。

1.3.2  业主应向设计人提供开展勘测设计工作所需要的经国家有关部门批准的前一阶段的可研文件、资料及附件、有关的协议、文件等。

1.3.3  本次招标对未成交的竞标人将不给予设计补偿。 业主采用未成交人竞标文件中具有专利权的技术方案的应当征得未成交人的书面同意，并视业主使用的程度支付合理的使用费用，最高不超过人民币10万元。

1.3.4  在设计人员进入现场进行勘察作业时，业主应对设计人与地方政府及有关部门的协调工作提供必要的协助，但不免除设计人根据本合同规定应负的责任。

1.3.5  业主应认真组织专家或委托咨询审查单位对勘测成果、设计文件和为了满足勘测设计需要而进行的各种研究试验成果进行审查，并负责勘测设计文件的报审工作，向设计人提供上级主管部门对设计文件进行审查后的批复意见。对设计人在贯彻落实审查意见时提出的有关问题应及时认真予以解答，但并不免除设计人根据本合同规定应负的责任。

1.3.6  除合同另有规定外，业主应保护设计人的竞标文件、勘察方案、设计方案、计算软件和专利技术。未经设计人同意，业主对设计人交付的勘察成果、设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同以外的项目。

1.3.7  由于执行业主的书面指令而造成的勘测设计质量事故应由业主承担责任。但不免除设计人根据本合同规定应负的责任。

1.3.8  业主不得以压低勘测设计费、增加工作量、缩短勘测设计周期等作为成交的条件，不得与成交人再行订立背离合同实质性内容的其它协议。

## 1.4 设计人的责任与义务

1.4.1  设计人应根据本合同工程项目的具体情况，按照国家有关工程建设标准强制性条文和水利部等主管部门关于勘测设计方面的现行技术标准、规范、规程、定额、办法、示例等有关规定，完成本合同工程的勘测设计工作。

1.4.2  设计人应做好勘测设计的质量管理工作，建立健全勘测设计质量保证体系，加强设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人，并对本合同工程的勘测设计质量负责。

1.4.3  设计人提供的勘察测量成果必须真实、准确、可靠并对其负责，以及根据勘察测量成果文件进行本合同工程设计。

1.4.4  设计人必须遵循国家法律和有关方针政策，贯彻“技术可行、实施可能、经济合理”的基本原则，加强总体设计，重视与周围环境的协调，节约资源，保护环境，充分发挥本合同工程的经济、社会和环境的综合效益。

1.4.5  设计文件必须符合下列要求：

1.4.5.1设计文件的编制必须严格执行国家基建程序、工程建设标准强制性条文及有关同类工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求；

1.4.5.2设计依据的基本资料应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算可靠，并符合系统运行安全要求；

1.4.5.3设计文件的深度应满足勘测设计阶段的有关规定要求，并符合相关规范的要求；

1.4.5.4设计文件必须保证本合同工程质量和安全的要求，符合安全、适用、经济、美观的综合要求；

1.4.5.5设计文件中关于材料、配件和设备的选用，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准，但不得指定生产厂、供货商和产品品牌。

1.4.5.6设计文件中的各比选方案均应进行同等深度的论证和比较，并推荐经济、合理、可行的方案；

1.4.5.7设计文件的编制须符合国民经济、社会发展规划和产业政策，贯彻提高社会经济效益和促进技术进步的方针，实行资源综合利用，节约资源和能源，符合国家自然风景区、城市、集镇、村庄规划和相关专业规划，符合国家有关劳动安全卫生、消防、抗震、人防规定。

1.4.6  设计人的勘测设计文件必须接受业主或业主委托的咨询审查单位及业主的上级主管部门的审查，凡审查意见中提出的问题，设计人应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并免费修改勘测设计文件。当上级主管部门对前一段设计进行批复时，其结果影响后一段工作内容时，设计人必须无条件执行批复内容。所有修改、赶工的费用，均含入报价中，业主不另行支付。

1.4.7  设计人应按批准的初步设计完成招标设计和施工图设计工作。

1.4.8  设计人应积极配合业主进行各项招标工作，按业主规定的时间提供各合同段施工招标资审所需的工程数量和工程说明；按业主要求派相关人员参加标前会，就有关设计问题进行答疑；并按业主要求派遣合格的设计代表常驻施工现场，做好施工后续服务。

1.4.9  业主及业主委托的咨询审查单位、上级主管部门对勘察资料成果(包括研究试验成果)、设计文件的审查并不免除设计人的责任。

1.4.10设计人应按业主要求的数量提供所有为完成勘测设计所必需的研究试验阶段性或成果性报告，接受业主或上级主管部门的审查，并对相关问题作出澄清和解答。

1.4.11  设计人应在施工现场设立代表处或派驻经验丰富的设计代表做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题：

若业主在工作中发现设计代表不称职或有违法行为时，有权提出更换，设计人应在业主提出更换通知的7天内完成更换工作并使业主满意。

1.4.12  人员保证与变更

1.4.12.1设计人应安排竞标文件中承诺的人员投入工作，并在设计过程中和施工服务期内保持人员的相对稳定。

1.4.12.2设计人在事先取得业主的同意后可以更换他所派驻现场的人员，但应符合合同规定的资历要求，否则，业主有权拒绝。

1.4.12.3设计人的工作进度没有达到设计人竞标文件中承诺的进度计划时，业主有权提出要求增加设计人员，设计人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

1.4.12.4由于业主提出加快设计进度，提前完成设计工作而增加人员时，其费用应另外协商确定。

1.4.13  设计人在勘测设计过程中，如果因其采用的技术方案等方面发生侵犯专利权的行为而引起索赔或诉讼，则设计人应承担全部责任，并保障业主免于承担（或代为承担）由此造成的一切损害和损失。设计人采用其它未成交人竞标文件中技术方案的，应当征得未成交人的书面同意，并支付合理的使用费。

1.4.14  设计人除需承担在工作过程中的决策和指导责任外，对其工作范围外的工作不承担任何责任。

1.4.15  对于设计人在勘测设计过程中发生的人员伤亡，或者造成第三方的人员伤亡，或财产损失，或由此而引起的其它一切损害和损失，均由设计人自行承担其全部后果和风险，业主均不承担责任。

1.4.16  设计人按采购文件中所列出的标准与规范(“四新”技术的采用不限于本规范，但必须得到业主的批准)精心设计，确保工程设计质量。

1.4.17  设计人应在收到业主或业主委托咨询审查单位或上级主管单位提出的审查意见后20天内，完成对勘测设计文件的修改。

## 1.5 违约与赔偿

1.5.1  业主的违约

1.5.1.1由于业主变更勘测设计项目、规模和条件，或提供的资料不准确，或对其所提交资料作较大修改，或未按期提供勘测设计必需的资料、工作条件，而造成勘测设计的返工、停工、窝工或修改设计，业主应按设计人实际消耗的工作量增付费用；由于业主方要求提前完成勘测设计工作而导致增加的人员和费用，应另行协商确定相关处理方案。

1.5.1.2在合同履行期间，业主要求终止或解除合同的(但并非设计人原因造成)，业主除应按设计人完成的实际工作量支付费用外，还应按剩余合同价的5％向设计人支付违约金。

1.5.2  设计人的违约

1.5.2.1设计人将勘测设计任务转包，或者未经业主同意私自分包的，业主将有权终止合同收回已付款，并计收设计人合同价5％的违约金。

3.5.2.2设计人未按照国家及水利现行的强制性技术标准、规范、规程进行勘测设计，将视为设计不合格，业主有权要求立即终止合同收回已付款。设计人未根据勘察成果资料进行工程设计，或设计人在设计文件中指定或变相指定材料或设备的生产厂、供货商，业主将计扣设计人合同价5％的违约金。

1.5.2.3设计人未能按期提交勘察成果、设计文件的(业主同意延长期限的除外)，则每延期1天，业主将按相应勘测设计阶段合同价格的1‰扣除本项目设计人的违约金，延期超过30天时业主可以终止合同，并按违约赔偿甲方损失并作为不良记录上报水利厅。

1.5.2.4因勘测设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及勘测设计质量低劣而被要求返工从而造成质量问题的，设计人必须无偿对相关设计文件予以修改或重新设计，且根据国家规定赔偿甲方损失。

1.5.2.5 所有违约金在设计人履约保证金中扣除，履约保证金不足以支付的部分违约金和赔偿金在设计人勘测设计费中扣除。

## 1.6 合同的生效、变更与终止

1.6.1  合同的生效

合同书自双方签字盖章后所有合同文件生效。设计人工作的开始和完成时间按照合同书的规定执行。

1.6.2  合同文件的优先级

组成合同的各个文件应该认为是一个整体，互为补充和解释，如果有互相矛盾处，以下面所列先后顺序为准：

(1) 合同书及附件(含澄清文件，如果需要)；

(2) 成交通知书；

(3) 采购文件及补充通知和答疑

(4) 竞标文件；

(5) 勘测设计合同条款；

(6) 勘测设计技术标准与规范；

(7) 勘测设计费报价表；

(8) 项目负责人及分项负责人的基本情况；

(9) 勘测设计工作大纲。

1.6.3  延误

由于业主或不可抗力等因素，导致服务增加和时间延续则：

1.6.3.1设计人应将此情况与可能产生的影响尽快通知业主，并采取合理措施使损失减至最低；

1.6.3.2业主在与设计人协商后应相应地延长设计人的工作期限和增付费用。

1.6.3.3由于不可抗力等因素，设计人无法履行合同的，设计人可以提出终止合同，并于24小时内以书面形式通知业主，由此给双方造成的损失由双方各自承担，双方互不追究对方责任。若由于业主的书面要求导致设计人工作迟延或工作量大幅增加，设计人可以顺延设计文件提交时间并可在事因发生之日起28天内与业主就相关费用问题与业主协商增加。

1.6.4  变更

除合同另有规定外，设计人应提交常规的变更工程设计文件，此类设计文件的准备和提交应视为已含入施工配合服务报价中，业主不再另行支付费用；对非设计人责任引起的变更，业主应书面通知设计人，并与设计人另行商议相关工作费用。

1.6.5 推迟与终止

1.6.5.1业主可以在至少28天以前以书面形式通知设计人暂停全部或部分设计工作或终止本合同书，一旦收到此类通知，设计人应立即安排停止计划并将费用减到最少。

1.6.5.2业主认为设计人无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应书面通知设计人，并说明理由。若业主在7天内没有收到满意的答复，业主可以发出进一步的通知终止本合同，但此进一步的通知必须在第一个通知发出10天后发出。

1.6.6  合同终止不影响权利和责任

不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方依据本合同解决争议或者根据争议解决条款而享有的权利、索赔要求和应负的责任。

## 1.7 费用与支付

1.7.1  勘测设计费用

业主应按合同条款的有关规定，按时向设计人支付勘测设计费用，以及设计人额外服务的费用。

1.7.2  支付计划

1、在签订合同后10天内业主预付合同价的 20％作为预付款；

2、初步设计按期完成并通过审查获得批文后10天内，支付合同价的 35 ％；

3、根据工程施工完工进度，支付合同价的 35％；

4、余下款项待工程竣工验收后10日内，支付完毕。

如果业主未在规定的时间内向设计人付款，则按国家法定的逾期付款违约金标准给设计人支付逾期付款违约金。

1.7..3  有异议的支付

如果业主对设计人提交的付款申请有异议时，业主应在5个工作日内发出书面通知要求设计人澄清，若业主收到其能够接受的澄清文件，则应在收到设计人书面澄清(以业主签收的日期为准)之日起30天内支付。如果设计人在收到业主要求书面澄清的通知后15天内(以设计人收到通知的日期为准)未做任何书面答复或者其答复不被业主实质性接受，则业主不予支付，直到设计人作出书面澄清为止。

1.7.4  审查

设计人应保存能清楚证明有关勘测设计工作时间和支付费用的记录，并在业主有要求时允许业主指派的人员进行审查。

1.7.5  勘测设计费用的调整

在合同实施期间，如遇工程概算调整应相应调整勘测设计费。

## 1.8 其它

1.8.1  法律和法规

本合同必须服从国家的现行法律和法规，对合同的解释应以国家的现行法律和法规为准。

1.8.2  转包和分包

1.8.2.1成交人不得将本合同工程的勘测设计主体、关键性工程进行转包，经业主书面批准可以将部分非主体、非关键性工程予以依法分包。

1.8.2.2没有业主的同意，设计人不能将勘测设计工作的任何部分分包。即使得到了业主的同意，也不应解除设计人根据合同规定应承担的全部责任和义务，设计人应对其分包人的工作负全部责任。

1.8.3  版权

本合同范围内的所有文件双方共同拥有版权，任何一方将本合同范围内的文件用于本项目范围外的行为，均应征得对方同意。

1.8.4  利益的冲突

除合同另有规定外，设计人及其雇员不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报酬；设计人不得参与与业主的利益有冲突的任何活动。

1.8.5  争议的解决

本合同在执行过程中，如发生任何争议、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失损害的任何赔偿，应事先友好协商，在设计人和业主之间达成一致意见。如未能达成一致，可向人民法院起诉。

# 二、勘测设计合同书 (格式)

本合同书由（采购人名称）（以下简称业主）与 （成交人全称） （以下简称设计人）于    年  月  日签署。业主通过    年    月    日的成交通知书接受了设计人以竞标总报价      元为本工程勘测设计所做的竞标，双方达成如下条款：

一、下列文件应作为本合同的组成部分：

（1）合同书及附件（含澄清文件，如需要）；

（2）成交通知书；

（3）采购文件及其补充通知、答疑

（4）谈判书及谈判书附录；

（5）勘测设计合同条款；

（6）勘测设计技术标准与规范；

（7）勘测设计费用报价表；

（8）勘测设计工作大纲。

二、上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前的为准。

三、勘测设计周期安排如下：

设计周期：该项目的设计周期为自合同签订之日起2个月内分阶段向采购人提供有关工程设计文件及相应设计服务。

五、最终提交的设计文件份数：

1、为预审提供的初步设计正式文件  10  份，根据预查意见修改后的初步设计文件 10   份；初步设计正式批复后出版最终初步设计文件  8  份。

2、设计人向业主提供的招标设计成果  8  份。

3、设计人向业主提供的施工阶段图纸等资料正式文件 8 份。

六、付款依据和方式：

成交报价是完成本合同工程所规定义务的勘测设计费用结算的依据，合同价为竞标总报价。本次项目合同实际结算价（A）根据上级主管部门批复的初步设计勘测设计费金额（B）×竞标报价（C）/估算勘测设计费(D)计算(A=B×C/D)。业主将按进度分期支付。具体见勘测设计合同条款“1.7费用与支付”。

七、本合同书未尽事宜由双方协商解决。

八、本合同书经双方代表签字并加盖公章或合同章后即产生法律效力，设计费用结清后失效。双方要恪守信誉，严格履行。

九、本合同书一式六份，双方各执二份，政府采购监督管理部门执一份，代理机构执一份。

业    主：（单位全称）（盖章）        设计人：（单位全称）（盖章）

法定代表人                           法定代表人

或其                                 或其

授权的代理人   （职务）              授权的代理人  （职务）

（姓名）                            （姓名）

（签字）                            （签字）

地址：                               地址：

电话：                               电话：

日期：                               日期：

# 第五章   勘测设计技术标准与规范

本工程的勘测设计过程和成果均必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、中华人民共和国国家标准和水利部及其它部委颁布的有关勘测设计和机电工程设计等方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例。

设计人在勘测设计工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得业主或业主的指定代表人的同意。

在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则设计人应采用新的标准或规范进行勘测设计。

# 第六章 竞标文件（格式）

（封面格式）

正/副 本

竞 标 文 件

项目名称：

项目编号：

竞标人：                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签名）

日期：         年     月     日

目    录

1、谈判书及谈判书附录

2、谈判报价表

3、谈判保证金缴纳证明

4、项目服务承诺书

5、勘测设计工作大纲

6、资格证明文件

7、法人授权委托书（格式）

8、竞标人认为有必要提供的其它材料

## 1、谈判书及谈判书附录

（1）谈判书(格式)

致：(采购人名称)

1.经踏勘现场和研究（本工程项目名称和编号）的采购文件的合同条款、规范、勘测设计清单和其它有关文件（含补充通知和答疑）后，我方就上述工程的勘测设计任务及相关服务进行竞标，竞标报价为大写：        （￥           ）。

2. 一旦我方成交，我方按采购文件规定的时间开始勘测设计，并在勘测设计合同书所规定的时间内完成勘测设计任务。

3. 我方提交的竞标文件在竞标截止时间后的     天内（竞标有效期）有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在竞标文件有效期内不撤回竞标文件，除采购文件另有规定外，不修改竞标文件。

4. 除非另外达成协议并生效，你方的成交通知和本竞标书是我们双方合同的组成部分。

5. 我方以金额为人民币     万元竞标保证金与本竞标书同时递交。

投  标  人： （单位全称）（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：   （签字）

年    月    日

（2）谈判书附录

项目名称： 项目编号：

竞标人：

资质：

项目负责人姓名： 专业、职称：

谈判报价：大写： （￥ 元）

谈判保证金（数额、方式）：

服务时间是否满足采购文件要求 ： （是或否）

质量和目标要求是否满足采购文件要求： （是或否）

优惠条件：

竞  标  人：   （单位全称）（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：   （签字）

年      月      日

---------------------------------------------------------------------

注：竞标人在谈判书附录中填写的内容必须与其竞标文件其他地方的内容一致，若不一致，将以谈判书附录内容为准。

## 2、谈判报价表

项目编号：

项目名称：

| 项号 | 服务名称 | 估算勘测设计费(D) (元） | 估算勘测设计费×80%(竞标控制价) (元） | 竞标报价 （C）（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桂平市木根镇莲平村农村饮水安全工程(改造)勘测设计服务 | 83200 | 66560 |  |  |
| 2 | 桂平市下湾镇浪滩村片农村饮水安全改造工程勘测设计服务 | 119500 | 95600 |  |  |
| 3 | 桂平市白沙镇景德村山底屯片农村饮水安全改造工程勘测设计服务 | 70300 | 56240 |  |  |
| 4 | 桂平市江口镇胡村农村饮水安全工程勘测设计服务 | 202400 | 161920 |  |  |
| 5 | 桂平市蒙圩镇新田村片农村饮水安全工程勘测设计服务 | 139400 | 111520 |  |  |
| 6 | 桂平市麻垌镇大上村上鸪屯片农村饮水安全工程勘测设计服务 | 74300 | 59440 |  |  |
| 7 | 桂平市木圭镇龙安村农村饮水安全改造工程勘测设计服务 | 87700 | 70160 |  |  |
| 8 | 桂平市罗秀镇木村东界屯农村饮水安全工程勘测设计服务 | 76400 | 61120 |  |  |
| 9 | 桂平市罗秀镇军丰村屯片农村饮水安全工程勘测设计服务 | 84800 | 67840 |  |  |
|  | 合计 | 938000 | 750400 |  |  |
| 总报价(B)：（大写） (￥ 元） |  |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

2、本次项目合同实际结算价（A）根据上级主管部门批复的初步设计勘测设计费金额（B）×竞标报价（C）/估算勘测设计费(D)计算(A=B×C/D)

竞  标  人：   （单位全称）（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：   （签字）

年      月      日

## 3、谈判保证金缴纳证明（格式）

（附保证金缴纳证明加盖竞标人公章复印件）

## 4、项目服务承诺书

竞标人根据自身情况、本次服务及要求等自行作出承诺（格式自拟，必须提供）

竞  标  人：   （单位全称）（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：   （签字）

年      月      日

## 5、勘测设计工作大纲

（1）勘测设计工作量及计划安排

（由各竞标人根据本项目情况结合竞标人自身情况进行描述承诺，格式自拟）

竞标人（公章）

法定代表人或授权委托代理人签字：

年    月    日

（2）勘测设计方案

（由各竞标人根据本项目情况结合竞标人自身情况进行描述承诺，格式自拟）

竞标人（公章）

法定代表人或授权委托代理人签字：

年    月    日

（3）勘测设计的质量保证措施、进度保证措施方案

（由各竞标人根据本项目情况结合竞标人自身情况进行描述承诺，格式自拟）

竞标人（公章）

法定代表人或授权委托代理人签字：

年    月    日

（4）拟投入的技术力量

项目总负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事相关工作年限 |  |  |  |  | 证书号 |  |
| 已 完 成 工 程 项 目 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 工程名称 |  |  | 建设规模 |  | 担负的技术职务 |  |  |

附：资格证书复印件[职称证（如有）]

主要设计人员表

| 名 称 | 姓 名 | 职称或职务 | 主要经历、经验及承担过的工程项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 参加 项目的主要人员 | … |  |  |
|  | … |  |  |
|  | … |  |  |

（主要设计人员包括：项目总负责人、水利水电、地质、测量、电气、金结、造价等专业负责人）

附：资格证书复印件[注册师证（如有）、职称证（如有）]。

## 6、资格证明文件

（按竞标人须知“10.2 资格审查资料”的要求）

## 7、法人授权委托书（格式）

本人       （姓名）系        （竞标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）竞标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

竞标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                       （签字）

身份证号码：

委托代理人：                       （签字）

身份证号码：

年       月       日

## 8、竞标人认为有必要提供的其它材料

（由竞标人根据自已的实际情况如实提供）