华能左权电厂#1、#2机给水处理方式改加氧项目

招标公告（第三次）

- 招标流程

1.1招标公告截止前投标人报名；

1.2公告截止投标人等待招标人资格审查，资格审查时间通常为2-3个工作日，一般不超过7个工作日；

1.3审查通过的投标人通过投标人公司账号（不接受个人账户汇款或现金）将标书费汇款至招标人指定账号，并将汇款凭证扫描发送至招标人邮箱，同时短信或电话告知招标人；投标人在招标人未公布资格预审结果前将标书费汇至招标人，若已汇款投标人未通过资格预审，标书费不予退还；

1.4招标人确认汇款后，在电子商务平台上点击通过允许投标人下载招标文件；

1.5投标人下载招标文件后仔细阅读招标文件，制作投标文件（含现场踏勘、答疑等），在招标文件内规定的时间、地点参加开标。

1.6投标人不按“招标流程”办理的，视为报名无效。

1.7投标人报名成功条件：1）在中国华能集团电子商务平台（http://ecs.hpi.com.cn）上成功报名；2）按照招标公告要求提交有效报名材料至招标人邮箱（必须制作成1个WORD文件，其他形式报名材料无效）。

- 招标条件

华能左权电厂#1、#2机给水处理方式改加氧项目已具备招标条件，现对该项目进行招标，现就该项目招标事宜公告如下：

- 工程概况

项目名称: 华能左权电厂#1、#2机给水处理方式改加氧项目

招 标 人: 华能左权煤电有限责任公司

招标地点：山西省晋中市左权县滨河南路华能左权电厂行政楼四楼会议室

建设地点：华能左权电厂现场。

- 招标内容

4.1项目简介：华能左权#1、#2机组投产后给水一直采用AVT(O)处理工况，锅炉结垢速率偏高。#2机组2015年已进行锅炉化学清洗，近期#1机组计划进行锅炉化学清洗，机组酸洗后受热面垢量满足加氧条件，且水汽品质良好，具备给水加氧工况转换条件。本项目为#1、#2机组给水加氧专项调试，具体内容详见本招标文件：技术规范书。

4.2招标范围：

4.2.1根据左权电厂#1、#2机组锅炉材质、加氧设备及机组水汽品质现状提出合理可行的加氧方案。

4.2.2完成机组AVT(O)工况向OT工况的转换，通过调试，确定锅炉给水加氧处理工况转换、调整及控制参数。

4.2.3提出机组加氧工况的运行控制标准、机组启停以及停炉保养等措施。

4.2.4完成整个项目实施的总结报告。

五、工作标准、工期要求

5.1工作标准：投标方根据招标方设备状况及现场情况进行加氧转换调试，技术指标应达到GB/T12145《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》或DL/T805.1《直流炉给水加氧处理导则》的相关规定，且保证满足技术规范中的各项技术要求。投标人提供的技术与工艺水平是先进的、成熟的、优质的，并且是满足技术参数要求。

5.2 工期计划：投标方于合同签订后，在接到甲方通知后的一周内派人到现场，开始#1、#2机组加氧专项调试系列工作，试验结束后一个月内提交试验报告，现场工期为3个月（整体调试以机组分别检修后1个半月为准）。

- 投标人资格要求

6.1投标人应是响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的企业法人，并有独立订立合同的权力；注册资金1000万元（人民币）以上。

6.2投标人必须具有国家有关部门颁发的电力工程调试能力等级证书（甲级及以上）。

6.3在业绩方面：近五年具有火电厂600MW及以上机组给水加氧试验调试合同业绩2项（提供支撑性文件），并投入运行。

6.4投标人必须具有完善的质量、安全保证体系，在专业技术、安全措施、人员组织、业绩经验等方面应具有资格和能力。

6.5投标人未有国家、行业、中国华能集团公司及其下属公司的不良记录；近五年在电力行业或其它行业从事相关工作无责任事故（包括人身事故）发生。

6.6投标人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

6.7投标人不能作为其他投标人的分包商同时参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目投标。

6.8本项目不接受联合体投标。

- 报名及招标文件的获取

7.1媒介：本次公告在中国华能集团电子商务平台（http://ecs.hpi.com.cn）发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，其责任由投标人自行负责。

7.2本项目通过中国华能集团电子商务平台（http://ecs.hpi.com.cn）进行报名、下载文件、澄清等工作，投标人须登陆网站进行投标报名、下载文件等有关操作。

7.3有意向的投标人可从2016年09月02日9:00起至2016年09月06日15：30止，登陆中国华能集团电子商务平台（http://ecs.hpi.com.cn）上传资格预审文件（含企业营业执照扫描件、法定代表人授权委托书扫描件、授权代理人身份证扫描件、资质证书扫描件、业绩表等证明材料）报名，经招标单位审核通过后，是中国华能集团电子商务系统供应商的，投标人可以参加投标，直接购买并下载招标文件。非中国华能集团电子商务系统供应商的，需注册后才可以进行参加投标。（中国华能集团电子商务平台客服电话：400 605 1166）

7.4购买招标文件时，在购买页面中填写的联系人必须是本次投标的业务联系人，在报名、招标、发标、评标期间的短信通知都将发送到此联系人，所有的澄清也都将通知此联系人。

7.5 出售招标文件方式：

7.5.1购买招标文件时，投标人将款项汇入招标方账户，招标方进账开户银行及账号如下：

单位名称：华能左权煤电有限责任公司

开户银行：中国银行左权支行

帐    号：147965570884

投标人在办理款项支付时，必须在款项支付摘要或附言中填写本招标项目以便招标单位及时确认。

7.5.2支付成功后，投标人直接从网上下载招标文件电子版。除招标人或招标代理机构的原因外，招标文件一经售出，恕不退款。

7.5.3招标文件购买失败或其他问题，请与招标单位联系人联系。

7.5.4 招标文件费：500元。

- 资格预审申请文件的提交：

投标申请人的《资格预审申请文件》电子版须在2016年09月06日15：30前提交至邮箱fengrui886547@163.com。逾期提交的或不符合本资格预审文件规定的资格预审申请书将被拒绝。

提交方式：以电子邮件（注：电子邮件的主题栏需填 “××项目”招标××单位《资格预审申请文件》字样）方式提交，申请文件中的所有的文件（包括资质文件扫描件）必须制作成1个WORD文件发至邮箱。不接受传真。不按要求提供的，其申请为无效申请。

- 投标文件的递交

9.1投标文件递交的截止时间详见招标文件。

投标文件递交的地点：左权电厂行政楼四楼会议室（山西省晋中市左权县滨河南路左权电厂厂区）。

9.2 开标时间同投标文件递交截止时间，开标地点同投标文件递交地点。请各投标人的法定代表人或其授权代表出席开标会议。

9.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 联系方式

招 标 人：华能左权煤电有限责任公司

联 系 人：冯先生

电  话：0354-6242122   18734403141

传  真：0354-6242122

电子邮箱：fengrui886547@163.com

2016年09月01日

- 附件

| 序号 | 内容 | 报名单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照证书 | 注册号： 注册资本金： 注册地址： |  |
| 2 | 经营范围 |  |  |
| 3 | 资质等级证书 | （如有，请在此处注明证书名称） |  |
| 4 | 类似项目业绩 | 类似业绩共计： 项； 1、签订合同时间+项目名称等信息。 申请人请按以上格式要求填写业绩情况。 |  |
| 5 | 联系人及联系方式 | 联系人： 联系固定电话： 手机： |  |
| 6 | 电子邮箱 |  |  |

报名表

- 后附：企业营业执照、企业资质证书、企业安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人授权委托书、授权代理人身份证、有关试验检测报告（如有）、业绩汇总表及相关业绩合同、质量管理体系认证证书等相关资料的扫描件，所有的文件（包括资质证明文件扫描件）必须制作成1个WORD文件。

- 承诺：我公司所提供的关于申请人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿为由此而产生的一切后果负责。

- 申  请  人：                            （公章）

- 法人代表或授权委托人：                （签字）

- 年       月       日