石城县新城区污水处理设施建设项目

初步设计及施工设计招标

招

标

文

件

2016年8月

设计招标文件

招标项目：  石城县新城区污水处理设施建设项目初步计及施工设计招标

招 标 人：         石城县工业园区管理委员会

法定代表人：                   娄小数

联 系 人：       罗绪文     电话：  18107075896

代理机构：         江西省鸿翔建设监理中心

法定代表人：               吴庆南

联 系 人：      许女士           电话： 18166076999

编制时间：                2016年8月

招投标监督机构名称：石城县建设工程招标投标办公室

招投标监督机构办公电话：     0797-7182797

# 第一部分  投标须知

## 第一节   前附表

| 工程名称 | 石城县新城区污水处理设施建设项目初步设计及施工设计招标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 石城县琴江镇古樟村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可行性 研究报告 | / |  |  | 规划选址 意见书 |  |  | 选字第2016-10号 |  |
| 工程立项 批准文件 | 石发改字【2016】68号 |  |  | 用地规划许可 |  |  | / |  |
| 工程总投资 | 约8000万元 |  |  | 本项目控制价 |  |  | 96万元 |  |
|  |  |  |  | 本项目要约价 |  |  | 95万元 |  |
| 用地面积 | 约6533.4㎡ |  |  | 拟建结构及 拟建层数 |  |  | / |  |
|  |  |  |  | 拟建建筑 高 度 |  |  | / |  |
| 设计工期 要 求 | 总工期为60日历天 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 资质等级要求 | 具备市政给排水工程丙级及以上资质 |  |  |  |  | 投标保证金数额 | 人民币壹万伍仟元整 |  |
| 购买招标文件 时 间 | 有意对本项目投标的投标人，请于2016年9月 7 日至2016年9月27日开始在赣州公共资源交易网（www.07973g.com）或江西省公共资源交易网（http://gzggzy.jiangxi.gov.cn/gzzbw/）自行报名下载。招标文件的费用：400元/份，投标截止时间前由招标代理机构在现场统一收取，售后不退。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场踏勘 | 时 间 |  | 投标人自行踏勘 |  | 地 点 |  | 石城县 |  |
| 招标答疑会 | 投标人请在2016年9月20日17时前将疑问在赣州公共资源交易网或江西省公共资源交易网上提出，招标人对潜在投标人提出疑问的答复及招标人的修改补充通知，在报送监督机构备案后， 于2016年9月23日前在赣州公共资源交易网（www.07973g.com）上公布，各投标人应自行查看。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标文件份数 | 资格标正本一份，副本四份； 商务标正本一份，副本四份； 开标时投标人须提供纸质投标文件评审； |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标文件递交 | 受理 单位 | 江西省鸿翔建设监理中心 |  |  |  | 地 点 | 石城县公共资源交易中心二号开标室 |  |
| 投标截止时间 | 2016年9月28日10时00分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开 标 会 | 时间 |  | 同投标截止时间 |  |  |  |  |  |
|  | 地点 |  | 石城县公共资源交易中心二号开标室 |  |  |  |  |  |
| 资金来源 | 上级资金 |  |  |  | 资金到位情况 |  |  | 已到位 |

第二节   综合说明

一、总则

(一)工程概况：

工程设计招标范围：初步设计及施工图设计招标（含泉商产业园和古樟工业园，涉及范围约为3300亩，工程概算价约8000万元，本项目投资约96万元。主要设计内容包括日处理0.6万吨污水处理厂一座，配套污水管网约20公里。进厂道路1.2公里等工程相关的内容,项目实施期间的全过程技术咨询跟踪服务)。

(二)工程设计招标范围

完成本项目初步设计、规划文本、施工图设计及后续施工期间的指导和配合服务。

(三)设计工期要求：设计总周期为60日历天

 初步设计阶段 ：16日历天；

 规划文本阶段： 15日历天；

 施工图设计阶段 ：29日历天；

(四)投标人资格条件：

1、参加投标的投标人必须具有独立法人资格和满足招标人的设计资质等级要求。

2、投标人应提交以下资格证明文件、资料的原件材料：

- 营业执照；

- 投标人由建设主管部门颁发的设计资质证书；

- 法定代表人证书或委托代理人授权书和本人身份证.（委托代理人须是本单位正式职工，并出具劳动主管部门已备案的劳动聘用合同，劳动合同不实行备案的地区需提供社保证明）；

- 项目技术负责人必须具备二级（及以上）注册建筑师（执业单位必须为本单位）；

- 投标保证金凭证；

- 外省来赣的投标人应在开标时持有江西省建设行政主管部门办理的进赣备案手续材料。

- 近5年设计总投资2000万以上污水处理工程中标通知书及设计合同

开标时投标人未按上述规定提交有关证书原件或材料原件的，作为自动弃权，不得参与投标。

(五)本招标工程的投标有效期为 60 (日历天)，招标人应当在投标有效截止时限30日前确定中标人。

(六)投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

二、招标文件

(五)招标文件的组成

1、招标文件包括本文件及所有按第(七)条发出的补充通知和第(十一)条所述的招标答疑会记录。

2、投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能响应招标文件要求，责任由投标单位自负。

(六)招标文件的解释

招标文件的解释权归属招标人。投标人在投标截止时间8天前赣州市公共资源交易中心网上（http://www.07973G.com）答疑专区提出疑问，招标人在投标截止时间5天前赣州市公共资源交易中心网上答疑专区进行答疑澄清。过期不予受理，如有遗漏招标人概不负责。在发出招标公告和招标文件之后至投标有效期截止时间之前投标人有义务浏览赣州公共资源交易网站发布的本工程相关信息。凡在该网站发布的信息视同已送达投标人。

(七)招标文件的修改

1、在投标截止日期 5 天前，招标人都可能会以补充通知的方式修改招标文件。

2、补充通知将于投标截止日期 5 天前赣州市公共资源交易中心网上（http://www.07973G.com）或江西省公共资源交易网（http://gzggzy.jiangxi.gov.cn/gzzbw/）上公布，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

三、投标报价

(八)投标报价

1、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格体现。其应包括设计费和政策文件规定应计取的合法取费等各项费用。

2、投标报价方式：本工程要约价 95万元，采用下列第  (1)  种方式。

(1)固定价格报价。投标人应充分考虑测量和设计期间市场风险和国家政策性调整风险系数计入总报价。今后不因工程量变化等任何情况作调整，投标人自行考虑风险。

四、投标文件的编制

(九)投标文件的组成

1、投标人的资格标文件应包括下列内容：

（1）营业执照（原件）；

（2）投标人由建设主管部门颁发的设计资质证书；（原件）；

（3）法定代表人证书或委托代理人授权书和本人身份证.（委托代理人须是本单位正式职工，并出具劳动主管部门已备案的劳动聘用合同，劳动合同不实行备案的地区需提供社保证明）；（原件）；

（4）项目技术负责人必须具备二级（及以上）注册建筑师（执业单位必须为本单位）（原件）；

（5）投标保证金转帐凭证（原件）；

（6）外埠来赣的投标人应在开标时持有江西省建设行政主管部门办理的进赣备案手续材料（原件）；

（7）项目设计负责人简历表（提供执业资格证书复印件并加盖公章）

（8）拟派出本项目主要设计人员表

（9）近5年内设计污水处理项目总投资2000万以上的中标通知书及设计合同。（原件）

（10）本工程不接受联合体投标

资格标文本中需提供上述证书或材料为复印件并加盖单位公章，但资格标评审时需提供上述证书或材料原件，未能完全提供上述材料原件的，其资格标视为不合格，资格审查的评审只作合格与不合格的结论。只有合格的投标文件才能进入下阶段的评审，不合格的投标文件不得进入下一阶段的评审。

（投标人须提供以上证件及材料的原件和加盖公章的复印件各四份（正本一本,副本三本），上述材料（除证件及材料的原件外）均须密封在资格标投标袋中,所有证件及材料原件在开标会上现场提供，招标人审查后原件退回，复印件留下存档,经审查合格的方可参加下一步商务标开标。

2、投标人的商务标投标文件应包括下列内容：

(1) 投标书

(2) 投标书附录

(3)设计人员现场服务承诺书

(十)投标保证金

1、投标保证金必须在 2016年 9月 27 日下午 17时00分之前从投标人法人营业所在地本单位帐户（不含企业的分公司或办事处的帐户）转入投标人指定帐户，开户行：中国农业银行石城县支行；户名：石城县公共资源交易中心；帐号：14036201040008726；不能提交现金，转帐单附加信息及用途中注明款项为石城县新城区污水处理设施建设项目初步设计及施工设计招标）

2、未进入中标人的投标保证金在中标公示结束后 5日内退还，中标企业凭履约保证金缴交凭证办理投标保证金退还手续。

(十一)现场踏勘

1、投标人自行对工程现场和周围环境进行察勘，以获取投标单位负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。察勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

(十二)投标文件的份数和签署

1、投标人按本文件第(九)条规定，编制投标文件（资格标和商务标）“正本”一份和投标须知中所要求份数的“副本”，并标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本内容如有不一致之处，以正本为准。

2、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，均应由投标人加盖单位公章和单位法定代表人或委托的代理人印章，如未盖章或盖章不全作废标处理。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人指示进行的，或者是投标造成的必须修改的错误。修改处应由投标人加盖单位公章。

五、投标文件的递交

(十三)投标文件的密封与标志

1、本工程投标的投标文件采用下列方式密封：

① 要求各投标人将资格标和商务标分别密封,每个投标人应按要求递交二个投标文件密封袋，其中资格标正、副本（所有资格标投标文件材料）装在资格标密封袋中，商务标正、副本装在商务标密封袋内；

②资格、商务标内容较多时，可将资格、商务标文件分别包装在二个或二个以上的密封袋内；

2、所有封袋封面上都应写明招标人名称和工程名称 ，并注明开标时间以前不得开封。

3、所有封袋上都应写明投标人的名称、地址、邮政编码。

4、所有密封袋密封口处均应由投标人加盖单位公章密封。

5、如果投标人未按上述规定提交的投标文件，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。

(十四)投标截止期

1、投标人应在投标须知中规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人，招标人在接到投标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间。

2、招标人可以按本文第(七)条规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

3、超过投标截止时期送达的投标文件将被拒绝并当场原封退给投标人。

4、招标人误收了按规定应拒收的投标人投标文件，在查明情况后将重新退还投标人，已参加评标的将终止评标资格。

(十五)投标文件的修改与撤回

1、投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知，在投标截止期以后，不得更改其投标文件。

2、投标人的修改或撤回通知，应按本文件第十二条规定的要求、密封、标志、盖章和递交(密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样。)

3、投标文件递交截止时间以后，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收并报有关监督部门视同违法处理，给予不良记录并向社会公布。

六、开标、评标

(十六)开标

1、招标人委托的招标代理机构负责举行开标会议，参加开标会的投标代表为法定代表或委托代理人，并应签名报到，以证明其准时出席开标会议。

2、投标人代表（法定代表人或委托代理人）在规定的开标会时间后到达或未参加开标会议的将视为自动弃权。

（十七）开标、评标、定标会程序

（1）宣布主持人、唱标人、监标人、记录人；

（2）宣布开标纪律和注意事项；

（3）宣布评标原则，简述评标办法；

（4）介绍参加开标会的有关单位和人员。

（5）查验法定代表人证书或法定委托代理人授权委托书和本人身份证原件。

（6）查验各投标人投标文件密封情况并确认标书的有效性。

（7）本工程采用资格后审，评标委员会首先对投标人进行资格标评审，再对其商务标进行评审；经资格审查认定不合格的，其商务标不再评审。

开标时，当有效投标报价的投标人不足3个，招标失败，招标人重新组织招标；

（8）资格标和商务标同时合格的投标人进行人工摸球随机编号，再由摇号机随机抽取中标候选人。

（9）招标人宣布中标候选人。

（10）开标会结束，招标转入定标阶段，投标人返回等候招标人定标后的中标或未中标通知书；

（11）将中标人或中标排序人在赣州市公共资源交易网中公示3天，招标人依法确定中标人。

（十八）投标文件有下列情况之一者将视为无效，做无效标处理

(1)投标文件未予按规定密封的；

(2)未按规定加盖投标人公章和法定代表人或委托代理人印章；

（3）未提供符合招标文件第二节 综合说明第(二)条关于投标人资格条件要求的有效资格文件或证明文件；

(4)未按规定格式填写，内容不全或字迹模糊，辩认不清，影响评标；

(5)投标截止时间以后送达的投标文件；

(6)投标人未按照招标文件要求提供投标保证金；

(7)同一投标人投标文件中出现2个不同的投标总报价；

(8)违反招投标法律、法规相关规定的情形。

(十九)投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查，评价和比较，评标委员会可以个别有针对地要求有关投标人澄清其投标文件部分内容，有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。

七、授予合同

(二十)中标

1、确定中标人后，招标人应于七日内向中标人发出“中标通知书”，中标通知书将成为合同的组成部分。

2、不管中标结果如何，招标人都有权拒绝任何投标人要求对定标情况和未中标原因的任何解释。

3、中标人收到中标通知后，应在七日内与招标人签订合同。

(二十一)合同签订

1、招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招标投标法》的规定，依照招标文件和中标人的投标文件双方签订合同。

2、本工程履约保证金约定：

① 中标人在同招标人签订合同前应依法按照本招标文件要求的向招标人提交履约保证金，金额为合同价款5﹪，接到中标通知书后7天内提交到投标人指定帐户，开户行：赣州银行石城支行；户名：石城县人民政府行政服务中心管理委员会；帐号：2852 0001 0310 0000 567；不能提交现金，转帐单附加信息及用途中注明款项为石城县新城区污水处理设施建设项目初步设计及施工设计招标）。

②履约保证金返还：完成初步设计、规划文本、且规划文本通过县城建委会审定通过后全部反还。

3、中标人逾期未同招标人签订合同，招标人将没收中标人的投标保证金，并取消其中标资格，招标人将有权依法另行选择其它投标人中标；如在法律规定期限内由于招标人的原因未同中标人签订合同，中标人有权依法要求招标人承担法律责任并赔偿经济损失。

4、招标人与中标人签订的合同应按规定报项目分管的机构备案。

八、评标办法

(二十二)、评标工作：

招标人根据《中华人民共和国建筑法》第二十、二十一条和《中华人民共和国招标投标法》第三十七条和国家发展计划委员会、经贸会、建设部等七部委第12号令之规定组成评标委员，本工程按招标文件规定的评标原则、评标办法进行评标。评标工作在项目分管的招投标监督机构的监督和严格保密的情况下进行，由评标委员会负责完成。

一、评标办法：

评标方法：本工程采用报价承诺法，分两阶段（资格标、商务标）评标：

1、资格标评审：评标委员会先评审资格标，资格标合格的进入下阶段（商务标）评审，资格标不合格的不得参加商务标评审；

2、商务标评审：招标人依据收费标准，提出合理要约价格95万元，投标人必须响应要约价报价。未响应作无效标处理。

3、资格标和商务标同时合格的投标人进行人工摸球随机编号，再由摇号机随机抽取中标候选人。一共抽一次，第一次抽中人为第一中标人。

4、评标委员会向招标人推荐中标排序人或者中标人。

二、评标委员会的组成。

评标委员会共设置5人。其中：招标人代表 1人，技术类专家2人，经济类专家2人。专家在石城县专家库中抽取。

三、本工程采用下列第  （2） 方法确定中标人：

（1）招标人委托评标委员会直接确定中标人；

（2）招标人根据评标委员会的评标报告所推荐的中标候选人（共推荐一名）确定中标人；

四、本招标工程评标委员会将向招标人推荐  1  家中标候选人。

第三节  合同主要内容

合同协议条款将由招标人(甲方)与中标人(乙方)结合本工程具体情况协商签订。以下为招标人提出的合同协议条款主要内容，涉及投标人的条款在投标文件中进行承诺。

一、提交设计成果的期限

根据业主要求分阶段设计，完成时间按业主要求。

(一)期限

| 序号 | 项目名称 | 完成初步设计、规划文本、施工图及预算时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 石城县新城区污水处理设施建设项目初步设计及施工设计招标 | 签订设计合同后60个日历天内。 |
| 2 | 初步设计阶段 | 16日历天 |
| 3 | 规划文本阶段 | 15日历天 |
| 4 | 施工图设计阶段 | 29日历天 |

(二)工期延误

1、如果由于以下原因造成提交设计成果推迟延误，经甲方代表确认后，乙方有理由延期提交设计成果，甲方应同乙方协商决定延长期限。

(1) 由甲方原因造成的延误、障碍、阻止。

(2) 不可抗力。

2、非上述原因，乙方不能按期提交初步设计文件、施工图及预算成果，应承担违约责任，并向甲方支付赔偿费。赔偿费支付办法按下列第(2)条。

(1)乙方在投标书附录中自报的赔偿费和限额。

(2)每推延一天支付违约罚金 2000 元。赔偿费限额为合同价格的2％。

甲方可从应向乙方支付的任何金额中扣除此项违约罚金。此违约罚金的支付并不能解除乙方完成设计任务的责任和合同规定的其它责任。

二、质量

工程设计质量

应按国家技术规范、标准、规程及建设单位提出的设计要求，进行工程设计，按国家相关文件规定的设计深度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

三、最终应提交成果

国家相关规范规定深度的所有初步设计、规划文本、施工图设计、施工图预算文本以及电子档案等资料。

四、未中标设计单位经济补偿

投标人应承担所有准备和参加投标有关的费用。未中标设计单位不进行任何补偿。

五、承包方式

初步设计、施工图设计及项目实施期间的全过程技术咨询跟踪服务全过程设计总承包。

六、合同价款与支付

(一)合同价款的确定及调整

中标价即为合同价，今后不作任何调整。

(二)设计费支付

设计费支付办法:完成初步设计、规划文本、且规划文本通过县城建委会审定通过后支付合同价45%。施工图设计提交成果并经图纸审查合格后拨付合同价款的85%，工程竣工验收合格后付清（不计息）。

| 注：（1）本工程要约价：950000元，控制价：960000元 （2）本招标文件所列时间均为北京时间。 （3）本招标文件中凡标注有波浪式下划线的为招标约定内容，投标人若未响应视为重大偏差。 （4）本工程杜绝围标、串标和挂靠行为，如发现围标、串标和挂靠现象，一经查实，将没收投标人的投标保证金、记不良行为一次，取消投权人两年内在我市参与投标的资格，并对相应责任人移至司法机关查处。 （5）在赣州市列入“黑名单”的或国内任何省、市、县（区）有行政处罚限制其投标的企业不得参加投标。评标时评委将进行网上查询，若发现投标人有上述情况，将取消其投标资格并按相关法律法规处罚。开标后将对中标单位进行核查，若发现投标人有上述情况，将取消其中标资格并按相关法律法规处罚。 （6）签定项目设计委托合同前招标人将对中标单位的法定代表人和项目技术负责人进行约谈，要求中标单位按投标文件的承诺进行履职。 （7）如有投诉，投诉人应严格按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号）的有关规定进行投诉，否则招投标监督部门可以不予受理； （8）一旦投诉或被投诉，在投诉未做出处理决定前其投标保证金暂不退还，若投诉被招投标监督机构查证属实，否则投诉人应负责支付招投标监督机构等部门调查办案所支出的一切费用，并依规承担相应后果。如在投诉处理过程中发现存在弄虚作假行为的，一切查实将依法依规处理。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招 标 单 位 | 法定代表人： （章） 年 月 日 | 招 标 监 督 机 构 备案 | 备案受理人： 负责人： （章） 年 月 日 |

附件一：

（正、副）本

（资格标专用格式）

投 标 项 目：

投 标 单 位：               （章）

法定代表人：               （章）

联  系  人：         电话：

投 递 日 期：

投标文件资格标的编制说明

1、投标文件资格标应满足招标文件的要求，并包括目录中的全部内容，目录中的全部内容提供加盖公章的复印件，原件在开标会上现场提供；

2、本资格标专用格式要求的有关资料装订成册；

3、本文件属“招投标情况书面报告”材料之一。

目   录

（1）营业执照

（2）设计资质证书

（3）法定代表人证书或授权委托书和本人身份证（并出具劳动聘用合同或社保证明）

（4）项目技术负责人市政工程专业高级职称证书（执业单位必须为本单位）并需要提供给排水专业高级工程师

（5）投标保证金转帐凭证

（6）外埠来赣的投标人应在开标时持有江西省建设行政主管部门办理的进赣备案手续材料

（7）项目设计负责人简历表（提供执业资格证书复印件并加盖公章）

（8）拟派出本项目主要设计人员表

（9）近5年内设计污水处理项目总投资2000万以上的中标通知书及设计合同。

项目设计技术负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  |  | 学 历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任设计年限 |  |  |  |  |  |
| 执业资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  | 等级 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程设计项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 建设规模 |  | 开、竣工日期 | 工程质量 |  | 在项目中担任职务 |  | 建设单位/联系人、电话 |  | 备注（是否在建） |

（加盖投标人单位公章）

注：1、须附上投标人拟派出的项目负责人职称证书复印件并加盖单位公章。

2、项目负责人其资格等级应与所承担的设计项目相适应；

3、 拟派出项目负责人必须为投标申请人本单位人员，以证书上的注册单位为准，如变更的，则以建设主管部门批准的变更为准；申请人所报的项目负责人人选，在投标报名、投标和项目的实施中均应保持一致，除非招标文件另有规定。

拟派出本项目主要设计人员表

| 岗位名称 |  | 姓名 | 执业资格/职称 | 本项目 拟任 职务 | 主要设计年限、经验和在该项目中担任的职务 | 是否驻施工现场 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部 | 项目主管 |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术主管 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 项目主要设计人员 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

（加盖投标人单位公章）

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：				性别：      年龄：       职务：

系______________________________的法定代表人。为施工、竣工和保修____________________________工程。签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标单位：（盖章）

日期：______年____月___日

……………………………………………………………………

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我________________________(姓名)系____________________(投标单位名称)的法定代表人，现授权委托__________________(姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加_______________(招标单位)的______________工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：		   		性别：				年龄：

单位：						部门：				职务：

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：_______年____月____日

附件二

(正、副)本

（商务标专用格式）

投 标 项 目：

投 标 单 位：               （章）

法定代表人：               （章）

联  系  人：         电话：

投 递 日 期：

投   标   书

（招标单位）                      ：

1．根据已收到的                            工程的招标文件，我单位经考察和研究贵方的招标文件后，愿以人民币（大写）：

（小写）                      的总价包干承包本招标范围的全部工程勘察设计任务。

2．如果我方中标，我方将在规定的时间内按中标价同贵方签订勘察设计合同，如果违约，贵方有权中止我方中标并选择其它中标单位。

3．如果我方中标，我方将按照招标文件和中标通知书及本投标文件的内容签订合同，并承诺忠实履行合同。

投标单位：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：

电    话：

开户银行：

银行账号：

开户银行地址：

电    话：

日期：      年    月    日

投 标 书 附 录

| 序号 | 项 目 | 招标要求 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提交初步设计文、施工图及预算书 | 签订设计合同后60个日历天。 |  |
| 3 | 延误工期赔偿费金额 | 2000元/日历天 |  |
| 4 | 延误工期赔偿费限额 | 合同价格的5％ |  |
| 5 | 自报质量等级 | 应按国家技术规范、标准、规程及建设单位提出的设计要求，进行工程设计，按规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。 |  |

投标单位（盖章）____________________________

法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）_______________________

日期：_______年_____月_____日

设计人员现场服务承诺书

致                    （招标人）         ：

我方有幸参加贵单位                    项目的投标，如我公司中标，我公司对设计人员现场服务做出如下承诺：

（1）中标后应积极与招标人进行沟通，按招标的要求对中标方案进行修改。

（2）施工图审查阶段应派专人配合招标人工作，及时解决问题。

（3）施工阶段应及时派有关的设计人员到现场解决施工中出现的问题。

（4）项目实施期间全过程技术咨询跟踪服务。

投标人：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）：（签字并盖章）