巴南区长凼子水库至龙洲湾隧道供水管道工程设计

招　标　文　件

招标编号： TQ-2017-214

招　　标　 人：重庆渝江水务公司（盖公章）

招  标  代 理：重庆图强工程技术咨询有限公司（盖公章）

编制日期：2017 年10月

目　　录

- ：招标公告

- ：投标人须知

- ：评标办法

- ：合同条款及格式

- ：投标文件格式

第一章 招标公告

巴南区长凼子水库至龙洲湾隧道供水管道工程设计招标公告

## 1. 招标条件

巴南区长凼子水库至龙洲湾隧道供水管道工程设计，业主单位为重庆渝江水务公司，资金来自业主自筹。项目已具备招标条件，现将进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况：

本工程起点为长凼子水库附近，至龙洲湾隧道进口附近，全程修建DN700管道4.5Km、泵站及该管线附属设施。本工程暂定总投资为2770万元，其中建筑安装工程费约为2000万元。

2.2招标范围为：巴南区长凼子水库至龙洲湾隧道供水管道工程方案设计及投资估算编制、可行性研究报告编制、初步设计及其概算编制、施工图设计、预算编制以及后期设计咨询服务等（投标报价均包含完成本项目工作相关审查及评审费用、现场踏勘勘察等一切费用）。

2.3工程地点：重庆巴南区长凼子水库至龙洲湾隧道进口。

2.4计划工期：70日历天（详见投标人须知表）。

2.5最高限价：40.00万元。

## 3. 投标人资格要求

3.1 本次投标人应满足下列资格条件：

3.1.1 投标人须为独立法人资格。

3.1.2本次招标要求投标人资质条件：

3.1.2.1 投标人须同时满足以下第（1）项设计资质和第（2）项工程造价资质的要求：

（1）必须具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级或工程设计市政行业乙级及以上资质。

（2）工程造价咨询企业甲级资质。

3.1.2.2在人员、设备、技术等方面具有相应的设计能力。

3.2 本次招标对投标人的资格审查采用资格后审的方式进行。

3.3市外勘察设计企业按《重庆市市外勘察设计企业入渝信息报送和动态管理办法》的通知”（渝建发[2017]19号）的规定执行。

3.4 本次招标  不 接受联合体投标。

## 投标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于 2017年10月 10 日起登陆重庆市巴南区公共资源交易网（http://jy.bnzw.gov.cn）下载该项目的招标文件、图纸等资料。

4.2 招标文件每套售价 300 元，在递交投标文件时由代理机构一并收取，售后不退。

4.3本招标公告开始发布至投标截止时间止，各投标人应随时关注重庆市巴南区公共资源交易网（http://jy.bnzw.gov.cn）上关于本招标项目相关修改或补充内容。不论投标人下载与否，招标人和招标代理机构都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。

## 5．投标文件的递交

5.1投标文件递交时间：2017年 10 月 17 日 9 时 30 分至 10 时 0  分；

投标截止和开标时间：2017年 10 月 17  日 10 时 0 分。

逾期递交的投标文件不予接收。

## 5.2投标文件递交的地点及开标地点：巴南区水务局会议室。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在重庆市巴南区公共资源交易网（http://jy.bnzw.gov.cn）上发布。

## 7. 联系方式

招标人：重庆渝江水务公司          招标代理：重庆图强工程技术咨询有限公司

地址：重庆市巴南区鱼洞江洲路16号  地址： 重庆市渝北区新溉大道18号国宾城11

栋13楼

联系人：   李老师                  联系人：  周老师

电  话：   023-66291987           电  话：023-63210711

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人：重庆渝江水务公司 地址：重庆市巴南区鱼洞江洲路16号第6层 联系人：李老师 联系电话： 023-66291987 |
| 2 | 项目名称 | 巴南区长凼子水库至龙洲湾隧道供水管道工程设计 |
| 3 | 建设地点 | 重庆巴南区长凼子水库至龙洲湾隧道进口 |
| 4 | 建设规模 | 本工程起点为长凼子水库附近，至龙洲湾隧道进口附近，全程修建DN700管道4.5Km、泵站及该管线附属设施。本工程暂定总投资为2770万元，其中建筑安装工程费约为2000万元。 |
| 5 | 资金来源 | 见“第一章 招标公告” |
| 6 | 出资比例 | 见“第一章 招标公告” |
| 7 | 资金落 实情况 | 已落实 |
| 8 | 招标范围 | 见“第一章 招标公告” |
| 9 | 计划工期 | 收集资料：暂定10 日历天。 设计工作：暂定60 日历天，其中 - 方案设计及投资估算：设计合同签订后10 日历天内提交。 - 可行性研究报告：设计合同签订后15日历天内提交。 （3）初步设计及其概算：设计合同签订后30日历天内提交并完成初步设计审查； （3）施工图设计文件：初步设计审查通过后10日历天内提交施工图设计文件正式成果。 （4）预算编制：设计合同签订后70日历天内。 |
| 10 | 质量要求 | 设计深度要求：设计文件必须达到国家和地方现行规范及验收合格标准，满足行业现行规范。 |
| 11 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 本工程施工招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1.资质条件 投标人须同时满足以下第（1）项设计资质和第（2）项工程造价资质的要求： （1）必须具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级或工程设计市政行业乙级及以上资质。 （2）工程造价咨询企业甲级资质。 若投标人为外地企业，按渝建发【2017】19号文规定，市外勘察设计企业入渝从事工程勘察设计活动，实行信息报送和动态管理制度。市外勘察设计企业的入渝信息通过“重庆市城乡建设委员会勘察设计行业综合信息平台”统一报送。市外勘察设计企业原入渝登记备案证明在有效期内的继续有效。（提供资质证书副本复印件并加盖投标人公章，若为市外勘察设计企业还须提供已纳入“重庆市城乡建设委员会勘察设计行业综合信息平台”的网上截图（截图应体现企业基本情况和备案人员信息）或有效的分支机构入渝登记备案证及登记备案人员名单（登记备案人员名单由投标人自行在重庆建设工程信息网http://www1.cqjsxx.com/webcqjg/index.aspx上下载打印）复印件并加盖投标人公章） （须提供有效的资质证书副本，若为市外勘察设计企业还须提供已纳入“重庆市城乡建设委员会勘察设计行业综合信息平台”的网上截图（截图应体现企业基本情况）或有效的分支机构入渝登记备案证复印件并加盖投标人公章。） 必须具备独立法人资格，具备有效的营业执照（须提供有效的营业执照复印件）； 2、业绩要求：投标人须提交2014年1月至2017年9月内签定的1个及以上市政供水管网工程设计合同，提供合同协议书复印件。 3.项目负责人资格要求 项目负责人为本单位在册职工具有工程类高级及以上技术职称。（负责人应附身份证、职称证、养老保险缴纳证明（2017年7月至2017年9月）复印件） 4.项目成员资格要求 建筑、结构、给排水、造价专业工程师均不少于1人。 若投标人为外地企业，以上所有人员需要入渝备案登记。以上所有人员分别由不同的在职人员担任，不能为同一人。 （项目成员应附身份证、职称证、养老保险缴纳证明（2017年7月至2017年9月）、入渝备案证人员备案单复印件） 以上条件在评审时必须全部满足才视为资格后审合格，若有任一条件不满足的即视为资格审查不合格。以上资料均需提供加盖公章的复印件，原件备查，如需要原件未能及时提供的，将导致资格审查不合格。 |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 不接受 口接受，应满足下列要求： |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 14 | 投标预备会 | 不召开 |
| 15 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请开标3日前以书面形式向招标人提出。 |
| 16 | 招标人书面澄清的时间 | 开标2日前招标人以书面形式向各投标人澄清。 |
| 17 | 分包 | 不允许 |
| 18 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的答疑及补遗书。 |
| 19 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标人应仔细检查招标文件及设计文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在开标3日前以书面形式向招标人提出。超过此时间规定，招标人不再受理投标疑问。 |
| 20 | 投标文件递交时间及截止时间 | 递交时间：2017 年 10 月 17 日 9 时 30 分至 10 时 0 分（北京时间） 截止时间：2017年 10 月 17 日 10 时 0 分（北京时间） |
| 21 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格审查、投标函部分等组成，格式须使用招标文件第五章中提供的“投标文件格式”。 |
| 22 | 投标报价 | 1、报价方式：按招标人提供的工程范围进行自主报价。 2、承包方式：总价承包 3、报价原则： 1、本项目设计费报价参照建设部《工程勘察设计收费管理规定》（计价格【2002】10号）计算设计费，按工程设计收费标准、投标人自身情况和市场行情自行报价，按全费用总价包干方式计取。报价包括完成本项目全部设计文件及建设期服务的所有费用，在本项目招标范围内，无论设计方案如何调整和修正，无论国家政策调整，无论法规、标准及市场因素的变化，报价不作调整。 2、中标人须积极配合招标人的各项报建工作，因下述原因产生的设计费用由中标人自行承担，招标人不另行支付任何费用。 （1）招标人提出的修改或调整意见而产生的设计费、资料费等； （2）招标人在报建过程中相关主管职能部门提出的方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计修改或调整意见而产生的设计费、资料费等； （3）施工过程中设计变更而产生的设计费、资料费等。 3、本次报价包含巴南区长凼子水库至龙洲湾隧道供水管道工程方案设计及投资估算编制、可行性研究报告编制、初步设计及其概算编制、施工图设计、预算编制以及后期设计咨询服务等所有工作的一切费用。投标人中标后包干使用，不得因任何理由要求调整费用。 三、投标限价 1、本项目招标最高限价为40万元,投标人的投标报价不得高于招标人公布的最高限价的为有效报价，否则为废标。 |
| 23 | 投标有效期 | 45 日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 24 | 投标保证金 | 1、递交截止时间：北京时间2017年 10 月 16日 17 时前。 2、保证金数额：8000元 3、递交方式：投标人以转账方式从基本账户转出。 4、开户行： 工行鱼洞支行 账号： 3100082109022111872 收款单位：重庆渝江水务公司 。 5、开标现场保证金交纳情况的审核：投标人应携带以下证明材料参加开标会： ①基本账户开户许可证复印件（盖投标单位鲜章） ②保证金入账凭证 6、退还：中标通知书发出后5日内退还候选人以外的投标人的投标保证金；合同签订后，5日内退还候选人、中标人的投标保证金。 |
| 25 | 资格审查资料 | 本须知第11项规定提供的资料均需提供原件备查 |
| 26 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 口允许 |
| 27 | 签字盖章要求 | 投标文件应用不褪色的材料打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 |
| 28 | 投标文件份数 | 所有投标文件正副本各一份。 |
| 29 | 装订要求 | 1、本工程应将投标函部分、资格审查资料分别装订成册。 |
| 30 | 投标文件的密封 | 1.“投标函部分”、“资格审查资料”装入“投标文件袋”中，密封并在文件袋上加盖投标人单位公章。 2、如果投标文件没有按规定密封，该投标文件将被拒绝接收，并原封退还给投标人。 |
| 31 | 封套上写明 | 投标文件袋上应写明： 投标人名称： 投标人的地址： (项目名称)投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 32 | 递交投标文件地点 | 重庆市巴南区水务局会议室 |
| 33 | 是否退还投标文件 | 否 口是 |
| 34 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：重庆市巴南区水务局会议室 |
| 35 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）按照投标人须知表规定检查投标文件的密封情况； （4）由招标人查验各投标人应到代表身份是否符合规定； （5）由投标人或者其推选的代表按照规定检查投标文件的密封情况。 （6）开标顺序：随机开启。 （7）由工作人员实施开标，当众开启密封袋，公布投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容。 （8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。 （9）开标结束。 |
| 36 | 评标委员会的组建 | 1．评标委员会构成：3人。 2．评标专家确定方式：在水务局技术专家中抽取。 |
| 37 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 口是 否，推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人。 |
| 38 | 履约担保 | 1.担保形式：现金（转帐或电汇） 2.担保金额：中标金额的10%。 开户行： ， 账号： ， 收款单位：重庆渝江水务公司 3.提交时间：合同签订前。 4.退还方式：合同工程完工验收合格后30日内无息退还。 |
| 39 | 重新招标 | 1.投标截止时间止，投标人少于 3 个的； 2.经评标委员会评审后否决所有投标的。 3.经评审后，如合格的投标人少于三个的。 |
| 40 | 二次招标和 不再招标 | 重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 |
| 41 | 招标代理 服务费 | 招标代理服务费：本工程招标代理费由中标单位在领取中标通知书时一次性向招标代理公司支付，收费标准按中标价1%计取，不足3000的按3000计取，招标代理服务费含在投标报价中，但不单独列出。 |
| 42 | 工程进度款 | 工程款支付：签订设计合同支付合同价款的10%，完成方案设计和初步设计（含估算、概算）支付合同价款的30%，完成通过审批的施工图设计以及提交施工图报告后支付合同价款的50%，剩余价款在工程施工完工后2个月内结清无息退还。 |

## 第三章  评标办法

一、资格评标办法前附表

|  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位章 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |
|  |  | 投标文件的签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章齐全。 |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式及招标文件一切相关要求。 |
| 2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第 11 项规定 |
|  |  | 业绩 | 符合第二章“投标人须知”第 11 项规定 |
|  |  | 外地企业的入域证明 | 符合第二章“投标人须知”第 11 项规定 |
| 3 | 响应性评审标准 | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第 9 项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第 10 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 24 项规定 |

二、评标方法

  - 本次招标只评经济标，采用合理低价中标方式。

  - 采用有效报价的平均数确定评标基准价：

S=a１+a2+⋯+an−M−Nn−2(n≥5)

式中 S——评标基准价；

ai——投标人的有效报价（i=1，2，…，ｎ），有效报价约定见投标人须知前附表；

n——有效报价的投标人个数；

M——最高的投标人有效报价；

N——最低的投标人有效报价。

注：初步评审、技术标等被确定为废标的投标报价不参与评标基准价的计算。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 | 100 | 投标人最终总报价为有效报价的参加评分。 根据投标人最终总报价B总n与评标标底（评标基准价）S的差值计算总价报价分： 当B总n=S时，得100分； 当B总n>S时，每增加1%扣2分(在100分的基础上，按内插法计算)，扣完为止； 当B总n<S时，每减少1%扣1分(在100分的基础上，按内插法计算)，扣完为止； |  |

  - 投标报价不得高于最高限价，否则视为无效报价。

  - 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照经济标评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

  - 得分相等的，由招标人抽签确定。

## 第四章 合同主要条款

## 发包人：重庆渝江水务公司

## 设计人：

发包人委托设计人承担                工作，工程地点为      ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条　本合同签订依据

1.1　《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》、《中华人民共和国水法》。

1.2　国家及地方有关建设工程勘察设计、水利行业管理法规和规章。

1.3　建设工程批准文件。

第二条　设计依据

2.1 发包单位给设计单位的委托书或设计中标文件。

2.2 发包单位提交的基础数据及相关资料。

2.3 设计单位采用的主要技术标准：现行国家、地方相关设计规范及技术标准、现行行业标准。

第三条　合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书及附件

3.2中标通知书（文件）

3.3 发包人要求及委托书、设计任务书

3.4 投标文件

3.5双方认可的合同变更、协议、会议纪要

第四条　本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

1、名称：

2、规模：

3、设计内容：                。

- 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

如上述资料发包人暂未取得，设计人不得因发包人未提供而延迟设计进度（确实无法开展设计工作的除外）。

- 设计人应向发包人交付设计成果和文件的提交时间及数量：

| 序号 | 资料或文件名称 （正式成果文件） | 纸质版 份数 | 光盘 份数 | 提交时间 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

七、合同款支付方式：

签订设计合同支付合同价款的10%，完成方案设计和初步设计（含估算、概算）支付合同价款的30%，完成通过审批的施工图设计以及提交施工图报告后支付合同价款的45%，剩余价款在工程施工完工后2个月内结清无息退还。

八、履约保证金

承包人在签订合同前向发包人支付合同价10%的履约保证金。如因承包人原因不能履约或不能全部履约合同内容，由发包人没收履约保证金。合同内容全部完成得到业主认可后30日内无息退还。

九、双方责任

1.发包人责任

1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延，但设计人不得向发包人要求承担任何其他责任及费用。

1.2发包人应按本合同第八条规定的内容，按时支付合同费用。

1.3发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件，但所发生的费用由设计人自行承担。

1.4发包人按已支付的阶段费用，取得设计人已完成设计除署名权外的知识产权，包括但不限于复制权、出版权等，且设计人应保证其完成的设计成果不侵犯任何第三人的合法权益，否则由此产生的一切费用，包括但不限于律师费、仲裁费、诉讼费等，概由设计人承担，并赔偿由此造成发包人的一切损失。

2.设计人责任

2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准以及发包人提出的设计要求进行勘察设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。

2.2设计人采用的主要技术标准是：国家和地方现行相关规程和规范

2.3 设计合理使用年限为按国家相关规定执行。

2.4 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级主管部门的设计审查，并根据审查结论负责做必要调整补充，使其符合上级主管部门的设计审查要求。设计人按合同规定时限交付设计文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、及时现场服务、处理有关设计问题和参加竣工验收。

2.5 在本项目工程竣工时配合发包人接受审计并负责本合同项目的设计及审查联络工作。

2.6 负责本项目设计期间的管理和安全防范工作，若在设计期间因设计人责任发生任何人员伤亡、设备损坏等事故，设计人承担由此造成的一切责任，发包人概不负责。为防范风险，设计人应为参与工作的人员购买相应的保险。

2.7 设计人确保自身和参与设计编制人员具备合同约定的设计资质、资格，有能力履行合同项目，具体设计人员未经发包人允许，不得更换。在设计过程中和成果不得存在侵犯第三方权益之情况，否则对由此造成发包人的一切损失，包括但不限于律师费、仲裁费、诉讼费、赔偿金等，设计人应当承担赔偿责任。

2.8 设计人应保护发包人的知识产权与商业秘密，不得向第三人泄露、转让、或为本项目之外的目的使用、许可他人使用发包人提交的各项资料，包括但不限于产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，发包人有权向设计人索赔。

2.9 设计人须积极配合发包人的日常管理工作，按发包人的要求将设设计相关文件送达指定地点。

2.10 设计人在本合同生效后两日内完成《工作进度表》的编制，并报发包人审定。设计人依据审定后的《工作进度表》每周四提交《工作周报》，包括上周完成情况及本周计划，一式贰份。经发包人审定的《工作进度表》和《工作周报》，将作为考核依据。

2.11本工程设计编制任务未经发包人同意，设计人不得随意将设计编制任务转包、分包给其他单位。设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商，或通过产品规格型号指定潜在生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

2.12设计人应积极配合、协助、解答发包人解决工程施工中出现的技术性问题直到工程综合竣工验收，并在发包人要求和主要施工节点到现场进行协调。

2.13设计人委派      同志作为设计负责代表，代表乙方履行与甲方的设计合同，若乙方委派人员有变动时，乙方应及时用书面形式通知甲方变更后的负责人，否则由乙方承担甲方因此造成的损失。

第十条  违约责任：

10.1在合同履行期间，发包人要求提前终止或解除合同，设计人未开始工作的，设计人应当返还发包人已经支付的合同费，设计人已经开始工作的，发包人据实向其支付合同费。发包人支付以上合同费后，设计人已经完成的成果归发包人。

10.2由于设计人原因，延误了工作进度，连续两次未达到经发包人审定的《工作周报》进度目标要求，则设计人应当按照本合同约定的费用总额的2%向发包人支付违约金（该违约金可在剩余合同费中扣划）。由于设计人原因，依据经发包人审定的《工作进度表》，延误了设计文件（含方案设计文件、初步设计文件、概算、施工图设计文件），每延误一天，设计人应按本合同约定的合同费总额的千分之二向发包人支付违约金（该违约金可在剩余设计费中扣划）。本合同规定的任何一个环节的设计资料及设计文件的交付时间延误累计达到15天的或连续四次未完成《工作周报》上的工作计划的，发包人有权解除合同，发包人解除合同的，设计人收取的合同费应返还，并且赔偿发包人由此造成的损失。

10.3因设计人原因造成主管机关对设计文件不审批或未通过审批或造成本合同项目停、缓建的，发包人有权解除合同，设计人应返还已经收取的费用，造成发包人损失的，设计人应对发包人的损失进行赔偿。

10.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计错误等设计人的原因造成质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的费用，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额为实际损失的100％，但不超过本合同总费用。

10.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应承担相应的违约责任并赔偿损失、返还发包人已支付的费用。

10.6主要设计负责人必须提供项目实施期间的驻场服务，在发包人需要时，2小时内赴现场处理问题，否则，业主有权处以0.5万元违约金。连续3次未按照发包人要求（书面形式）到现场解决技术问题的，发包人有权解除合同。设计人所提供的项目主要负责人和团队成员必须保持稳定，未经发包人书面同意不允许私自更换。如擅自更换，设计人的项目负责人更换一次，应向发包人承担 100000元人民币每人/次/违约金。更换各专业工程师的，应向发包人承担50000元人民币/每人/次违约金。如经发包人通知整改仍违反的，发包人有权解除合同，主张违约责任，如因延期给甲方造成损失的，还应当赔偿损失。

第十条  争议的解决:

本建设工程设计编制合同发生争议，发包人与 设计人应及时协商解决。也可由项目所在地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人可向本合同项目所在地的人民法院起诉。

第十一条  其他约定事项:

12.1本合同履行过程中，设计人不得擅自更换在投标文件中填报的项目人员，如擅自更换项目人员，发包人将按10000元/人.次的标准对设计人收取违约金。在本项目后续服务阶段，如设计人未按约定派出现场服务人员，发包人将按10000元/人.次的标准对设计人收取违约金。

12.2本合同在履行过程中设计人的名称必须与报名和签定合同时的名称完全一致，不得擅自转让、委托、分包，一经发现将处以合同费总额50%的违约金，同时发包人可单方面中止合同，并不支付任何费用。

12.3如设计人在工作中不能完成设计工作，发包人有权不支付任何费用，并向设计人追回已付款项，且发包人有权单方面解除合同，发包人有权要求设计人支付相应的赔偿费用。

12.4在审查过程中，因设计人自身原因致出现明显缺陷，且同一阶段经2次以上设计修改均不能通过设计审查的，发包人有权从第3次设计修改起向设计人处以10000元/次的违约金。如因设计人原因在同一阶段发生5次以上设计修改均为不能通过审查的，且发包人有权单方面解除合同，并要求设计人支付相应的赔偿费用。

## 十三、其他

## 1、未尽事宜双方协商解决。

## 2、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，小型交易中心一份，存档一份，具备同等法律效力，双方签字盖章后生效。

发包人名称（盖章）：　　　　　　　　设计人名称（盖章）：

法定代表人：（签字）　　　　　　　　　　法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）　　　　　　　　　　委托代理人：（签字）

项目经理：（签字）　　　　　　　　　　　项目经理：（签字）

住　　所：                                       　　　 住所：

邮政编码：        　　　　　　　　　　　邮政编码：

电　　话：             　　　　 　　　　电　　话：

传　　真：　　　　　　　　　　　　　　　传　　真：

开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　开户银行：

银行帐号：　　　　　　　　　　　　　　　银行帐号：

日期：　　年　月　日　　　　　　　　　日期：　　年　月　日

# 第五章 投标文件格式

## 目    录

一、投标函部分

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

二、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

（二）项目管理机构

（三）近年完成的类似项目情况表

（四）其他资料

## 一、投标函部分

（项目名称）

投  标  文  件

投标函部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字或盖章）

年  月  日

目     录

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（一） 投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了            （项目名称） 招标文件的全部内容，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，经踏勘现场和研究招标文件的投标须知、合同条款、相关标准和已有相关资料文件后，我方愿以：人民币（大写）       （¥    ）的投标总报价。按合同约定实施和完成投标内容，质量符合国家行业现行有关规范标准并经有权机构审查合格。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 	（¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6． 	（其他补充说明）。

投标人：               　　　　　     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

### （二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	 月        日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件 （双面）

投标人： 	       （盖单位公章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 	（项目名称）       投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。委托期限： 	。

法定代表人身份证复印件 （双面）

授权代理人身份证复印件 （双面）

投  标  人：         	（盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件一份带到开标现场外另装入一份至投标文件一并递交。

（三）招标文件确认书

致：      （招标人名称）

我单位参加               （项目名称）的投标，对贵单位   年  月  日发出的该工程招标文书及其相应的补遗资料、书面通知等全面内容予以确认，并按其要求提交投标文件。

投标单位（公章）：

法定代表人（签章）:

单位地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年     月     日

## 二、资格审查资料

（项目名称）

投  标  文  件

资格审查资料

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  　　　（签字或盖章）

年  月  日

目     录

（一）投标人基本情况表

（二）项目管理机构

（三）近年完成的类似项目情况表

（四）其他资料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （二）项目机构

拟投入本项目人员汇总表

| 姓名 | 专业 | 职称 | 拟任职 | 执业或职业资格证明 |  |  | 工作 年限 | 承担的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |  |  |

### 主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 规模 |  | 担任职务 | 获奖情况 |  |

### （三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 甲方名称 |  |
| 甲方地址 |  |
| 甲方电话 |  |
| 规模 |  |
| 合同金额 |  |
| 获奖情况 |  |
| 工期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目成员 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

### （四）其他资料