临城县鸭鸽营乡辛安庄农村饮水安全项目招标

招 标 文 件

招标编号：GSZB-2017-0936

招 标 人：临城县水务局

招标代理：河北国盛招标有限公司

二○一七年十月

目    录

第一章	招标公告	1

第二章  投标人须知	3

投标人须知前附表	3

1．总则	5

2．招标文件	6

3．投标文件	6

4．投标	9

5．开标	10

6．评标	11

7．合同授予	11

8．重新招标和不再招标	12

9．纪律和监督	12

10、需要补充的其他内容	13

第三章  评标办法	14

1.评标方法	14

2.评审标准	14

3.评标程序	17

第四章  合同条款及格式	19

第五章  工程量清单及技术要求	23

第六章	图纸	46

第七章  投标文件格式	47

一、投标函及投标函附录	50

（一）投标函	50

（二）投标函附录	51

二、法定代表人身份证明	52

三、授权委托书	54

四、缴纳投标保证金的银行回单及企业基本账户开户许可证	56

五、已标价工程量清单	57

六、施工组织设计	58

七、项目管理机构	65

（一）、项目管理机构配备情况表	66

（二）、拟委任的项目经理简历表	67

（三）、拟委任的项目主要技术人员简历表	69

（四）、项目管理机构配备情况辅助说明资料	70

八、资格审查资料	71

（一）、投标人基本情况表	71

（二）、投标人完成的类似项目情况表	72

（三）、正在施工的和新承接的项目情况表	73

(四)、近年财务状况表	74

九、承诺函	75

十、其他资料	76

第八章 补遗书及答疑纪要	77

## 招标公告

临城县鸭鸽营乡辛安庄农村饮水安全项目公开招标公告

- 1．招标条件

本招标项目临城县鸭鸽营乡辛安庄农村饮水安全项目已由相关部门批准建设，河北国盛招标有限公司受临城县水务局的委托，现对该项目进行公开招标，择优选定承包人。

- 2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：临城县鸭鸽营乡辛安庄农村饮水安全项目

2.2建设地点：项目位于临城县鸭鸽营乡辛安庄村

2.3招标范围：本项目为临城县鸭鸽营乡辛安庄农村饮水安全项目，主要建设内容为铺设 19300m管道等工程，具体详见招标文件。

2.4工期：50天，并于2017年12月20日前完工。

- 3．投标人资格要求

3.1投标人资格要求如下：

（1）具有独立法人资格；（2）具有建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；（3）投标人拟派项目经理须具有市政工程专业或水利相关专业注册建造师贰级及以上资格；（4）具有项目所在地或企业注册地检察机关开具的《行贿犯罪档案查询结果告知函》；（5）本项目不接受联合体投标。

- 4．招标文件的获取

4.1、招标文件的获取（按照临城公管办（2014）1号文件）。

4.2、凡有意参加本项目且符合投标人资格要求的投标单位，可直接在河北省政府采购网、临城县公共资源交易中心网站直接免费下载招标文件。

4.3、招标文件下载时间：2017年10月12日至2017年10月18日

4.4、如果有本项目有补充通知或答疑，将在河北省政府采购网、临城县公共资源交易中心网站发布（不发布书面通知），投标单位请及时随时关注网站，否则由此造成的损失由投标人自行承担。

5. 开标时间及地点

开标时间：2017年11月3日9时00分

开标地点：临城县公共资源交易中心开标室

6.发布公告的媒介

本次招标公告在河北省招标投标综合网、中国采购与招标网、河北省政府采购网、临城县公共资源交易中心网发布。

- 6. 联系方式

招 标 人：临城县水务局

地    址：临城县北关街96号

联 系 人： 刘贞民

联系电话：0319-7192899

招标代理机构：河北国盛招标有限公司

地        址：石家庄市槐安西路260号乐橙商务广场C座14层

联   系   人：董海娟

联  系 电 话：0311-87331516

### 第二章  投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：临城县水务局 地 址：临城县北关街96号 联 系 人： 刘贞民 联系电话：0319-7192899 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：河北国盛招标有限公司 地址：石家庄市槐安西路260号乐橙商务广场C座14层 联 系 人：董海娟 联系电话：0311-87331516 邮箱：hbgszb@126.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 临城县鸭鸽营乡辛安庄农村饮水安全项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 临城县鸭鸽营乡辛安庄村 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 2013年-2015年小农水重点县项目节余资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本项目为临城县鸭鸽营乡辛安庄农村饮水安全项目，主要建设内容为铺设 19300m管道等工程，具体详见招标文件 第五章 工程量清单及技术要求。 |
| 1.3.2 | 工期 | 50天，并于2017年12月20日前完工。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | （1）具有独立法人资格；（2）具有建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；（3）投标人拟派项目经理须具有市政工程专业或水利相关专业注册建造师贰级及以上资格；（4）具有项目所在地或企业注册地检察机关开具的《行贿犯罪档案查询结果告知函》；（5）本项目不接受联合体投标。 |
| 2.2.1 | 投标截止时间 | 2017年11月3日9时00分 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额：壹万叁仟元人民币。 投标保证金递交形式：转账或电汇（投标人的投标保证金须从投标人的基本账户汇出） 投标保证金的递交截止时间为：2017年11月1日17时之前到达指定账户（交款人要与投标人的名称一致，否则无效，请投标人汇款时注明××项目投标保证金）。 开户名称：临城县公共资源交易中心 开户银行：中国建设银行股份有限公司邢台临城支行 账 号：13001657208050507029 联 系 人：贾红燕 电 话：0319-7151551 未按招标文件规定的时间、缴纳形式缴纳投标保证金的，按废标处理。 |
| 3.6.4 | 递交投标文件份数 | 正本一份，副本四份，电子版投标文件一份 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 临城县公共资源交易中心开标室 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人； 评标专家确定方式：从河北省统一评标专家库中随机抽取专家5人组成。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 本项目设最高限价，最高限价为： 666849.04元，超出最高限价的投标按废标处理。 |  |
| 10.2 | 本招标文件凡是用“黑体”字体标志的内容，均属于实质性要求和条件。 投标文件存在不符合招标文件规定的实质性要求和条件的情况的，经评标委员会评审确定后，按废标处理。 |  |

### 1．总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 各标段投标人资格要求详见招标公告。

1.4.2本次招标不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2）被责令停业的；

(3）被暂停或取消投标资格的；

(4）财产被接管或冻结的；

(5）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 2．招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单及技术要求；

（6）图纸；

（7）投标文件格式；

（8）补遗书及答疑纪要（根据本章第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分）。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以在河北省政府采购网和临城县公共资源交易中心网站发布公告形式通知所有招标文件收受人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人请及时随时关注网站，否则由此造成的损失由投标人自行承担。

2.2.4答疑资料及补充通知将作为招标文件的补充内容，具有与招标文件同等的法律效力。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将以在河北省政府采购网和临城县公共资源交易中心网站发布公告形式通知所有招标文件收受人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人请及时随时关注网站，否则由此造成的损失由投标人自行承担。

### 3．投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）授权委托书；

（4）缴纳投标保证金的银行回单及企业基本账户开户许可证；

（5）工程量清单报价表；

（6）施工组织设计；

（7）项目管理机构；

（8）资格审查资料；

（9）承诺函；

（10）其他资料。

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单及技术要求”的要求填写相应表格。

3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改工程量清单中相应报价。

3.2.3投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

3.2.4投标报价由投标人按照工程量清单、施工设计图纸和招标文件的其他要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、经营状况、机械配备和制定的施工组织设计，依据企业定额和市场价格，参照邢台市造价管理站发布的社会平均消耗量水平进行编制，自主报价。投标人的投标报价为完成本项目所有工程内容的支付价，一次性包死。

投标人的投标综合单价将贯穿施工过程始终，发生数量变化时综合单价不调整。施工图纸无变化的，总价承包，价格不再变化。

3.2.5本工程的施工地点为投标人须知1.1.5项所述。投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.2.6除非合同中另有规定，投标人投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、组织与技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用、招标代理服务费等所有费用。

投标人应充分考虑相关风险，综合单价中应考虑合同工期内各种政策性调整和施工条件的变化，如停水、停电、材料二次倒运、材料价差及材料代用的量差及价差、土石方类别变化等其他各种因素造成的工程费用的增加。中标单位应对自主填报的综合单价承担风险责任。

3.2.7投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

3.2.8本项目施工过程中出现投标人因预算问题或未考虑周全引起价格与工程量变化而造成的损失，由投标人自行承担。

3.2.9投标人的投标报价应涵盖合同规定的所有责任。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件截止时间前，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3投标保证金的返还

3.4.3.1中标人投标保证金的退还：招标人与中标人签订合同后5日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息；

3.4.3.2未中标人投标保证金的退还：最迟在中标人与招标人签订合同后5日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

#### 3.5 资格审查资料

3.5.1资格文件应包括以下内容：

（1）企业法人营业执照副本；

（2）企业组织机构代码证；

（3）企业税务登记证副本；

（4）企业资质证书副本；

（5）项目经理注册建造师证书；

（6）项目所在地或企业注册地检察机关开具的《行贿犯罪档案查询结果告知函》；

（7）缴纳投标保证金的银行回单。

3.5.2 “投标人完成的类似项目情况表”应附合同协议书、工程管理部门验收意见或业主证明等资料的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

#### 3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章。

3.6.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别胶装成册，并编制目录。

### 4．投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应密封在一个封套内，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章，电子版装于投标文件封套内。

投标人资格后审所需证件资料原件（内容见招标文件投标须知3.5.1条 ）单独密封并在密封袋上清楚地标明“投标人名称、所投项目名称、证件资料”字样，与投标文件一起递交。

4.1.2封套上应写明的内容如下：

招标人名称：临城县水务局

投标人名称：

项目名称：临城县鸭鸽营乡辛安庄农村饮水安全项目

在2017年   月   日    时    分（即开标时间）前不得开启

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5．开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。如法定代表人参加开标会议的，开标时须出示法定代表人身份证明书原件、法定代表人身份证原件及复印件、营业执照副本复印件；如委托代理人参加开标会的，开标时须单独携带一份法人授权委托书原件、身份证原件及复印件。以上复印件均须加盖投标人公章。

5.2 开标程序

开标会议由招标代理机构组织并主持。

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）介绍与会人员名单；

（3）查验投标人的法人授权委托书；

（4）按照投标文件的自然排放顺序由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

（5）经确认无误后，按照投标文件的自然排放顺序由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，并记录在案；

（6）投标人代表在开标记录表上签字确认；

（7）开标会结束。

### 6．评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1评标委员会由从河北省统一评标专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 7．合同授予

#### 7.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会按照第三章“评标办法”推荐三名中标候选人。

#### 7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标人在领取中标通知书时，参照原国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）规定向招标代理机构缴纳招标代理费。

#### 7.3  履约担保（本项目不适用）

7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8．重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

#### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### 9．纪律和监督

#### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关部门投诉。

### 10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 第三章  评标办法

### 1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐三名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，评标委员会投票确定。

### 2.评审标准

#### 2.1 形式评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书等证明资料一致 |
|  |  | 投标函及投标函附录签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人印鉴或签字，加盖了单位公章 |
|  |  | 投标文件的份数、格式、构成 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.4项规定、第七章“投标文件格式”的要求的内容规定 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 法定代表人身份证明或授权书 | 投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，需提供法定代表人身份证明；投标人法定代表人的授权代表签字的，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书。 |

#### 2.2资格评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | 资格评审标准 | 营业执照副本 | 具备有效的营业执照副本 | 已执行“三证合一”的投标人提供新版营业执照副本 |
|  |  | 组织机构代码证 | 具备有效的组织机构代码证 |  |
|  |  | 税务登记证副本 | 具备有效的税务登记证副本 |  |
|  |  | 资质证书副本 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 项目经理注册建造师资格证书及专业 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 项目所在地或企业注册地检察机关开具的《行贿犯罪档案查询结果告知函》 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 缴纳投标保证金的 银行回单 | 有效，符合第二章“投标人须知”第3.4.1 项规定 |  |

#### 2.3响应性评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | 响应性评审标准 | 投标范围及内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1 项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2 项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2条的规定，投标报价未超过第二章“投标人须知”第10.1 款规定的最高投标限价 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单及技术要求”给出的范围及数量 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合招标文件要求，无重大偏离 |
|  |  | 招标文件规定的其他情形 | 无第三章“评标办法”第3.1.2、3.1.3条规定的情形 |
|  |  | 其他违反招标文件规定实质性条款要求的 | 投标文件不存在违反招标文件规定的实质性要求 |

#### 2.4分值构成与评分标准

2.4.1 分值构成

标准分值为100分，其中

（l）投标报价：40分；

- 施工组织设计：43分；

- 项目管理机构及劳动力安排：17分。

2.4.2 评标基准价计算

当有效投标报价家数＜8家时，取所有有效投标报价的平均值作为评标基准价，当有效投标报价家数≥8家时，去掉一个最高有效投标报价，去掉一个最低有效投标报价，其余有效投标报价的平均值作为评标基准价。

有效投标报价为通过资格审查、初步评审且不低于评标委员会认定的成本价的投标报价。

2.4.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：偏差率＝100%×（投标人投标报价－评标基准价）/评标基准价。

2.4.4 评分标准

(1）投标报价评分标准：

a.如果投标人的投标报价＞评标基准价，则评标价得分＝40－偏差率×100×E1；

b.如果投标人的投标报价≤评标基准价，则评标价得分＝40＋偏差率×100×E2；

其中，E1是投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，E1＝0.2；E2是投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值，E2＝0.1。

(2）施工组织设计、项目管理机构及劳动力安排评分标准：评标委员会成员独立打分。汇总评委打分的算术平均值为该投标文件上述几项的最终得分。得分保留两位小数，第三位四舍五入。

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案及主要技术措施 | 15分 | 施工方案内容详实、完整、叙述清楚且合理、安全，符合现场实际情况 | 12.0-15.0 |
|  |  |  | 施工方案内容基本可行、能保证施工安全，基本符合现场实际情况 | 9.0-11.9 |
|  |  |  | 施工方案内容不可行或不能保证施工安全 | 1.0-8.9 |
|  |  |  | 缺项 | 0.0 |
| 2 | 施工进度计划及保证措施 | 8分 | 工期、进度计划及保证措施科学完善 | 6.4-8.0 |
|  |  |  | 工期、进度计划及保证措施较科学完善 | 4.8-6.3 |
|  |  |  | 有工期、进度计划及保证措施科学性、合理性差 | 1.0-4.7 |
|  |  |  | 缺项 | 0.0 |
| 3 | 质量目标保证措施 | 8分 | 措施完善 | 6.4-8.0 |
|  |  |  | 措施一般 | 4.8-6.3 |
|  |  |  | 措施欠完善 | 1.0-4.7 |
|  |  |  | 缺项 | 0 |
| 4 | 安全生产、文明施工措施 | 5分 | 考虑全面，有针对性，措施完善 | 4.0-5.0 |
|  |  |  | 方法可行，措施一般 | 3.0-3.9 |
|  |  |  | 措施不力，方法不合理 | 0.5-2.9 |
|  |  |  | 缺项 | 0.0 |
| 5 | 主要机具装备计划 | 7分 | 科学合理 | 5.6-7.0 |
|  |  |  | 一般 | 4.2-5.5 |
|  |  |  | 欠合理 | 1.0-4.1 |
|  |  |  | 缺项 | 0.0 |
| 6 | 项目组织机构人员构成情况 | 10分 | 组织机构完善、技术管理人员配备合理 | 8.0-10.0 |
|  |  |  | 组织机构基本完善、技术管理人员配备基本合理 | 6.0-7.9 |
|  |  |  | 组织机构不完善或技术管理人员配备不合理 | 1.0-5.9 |
|  |  |  | 缺项 | 0.0 |
| 7 | 劳动力安排计划 | 7分 | 科学合理 | 5.6-7.0 |
|  |  |  | 一般 | 4.2-5.5 |
|  |  |  | 欠合理 | 1.0-4.1 |
|  |  |  | 缺项 | 0.0 |

### 3.评标程序

#### 3.1初步评审

3.1.1 投标人应根据招标文件 第二章 “投标人须知”第1.4.1项至1.4.3项的规定，开标时提供上述有关证明和证件的原件以便评标委员会核验，未提供原件的按废标处理。评标委员会依据本章第2 项规定的评审标准对投标文件进行评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(l）第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标保证金。

(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3)当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

#### 3.2详细评审

3.2.1 评标委员会按本章规定的评分因素和评分标准进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章规定的评分因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章规定的评分因素和分值对其他项计算出得分B；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

#### 3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

#### 3.4评标结果

3.4.1评标委员会按照得分由高到低顺序推荐三名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，评委会投票确定。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

## 第四章  合同条款及格式

- 合 同 协 议 书

发包人：

承包人：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称：

建设地点：

工程内容：

工程立项批准文号：

资金来源：

工程承包范围:

2、合同工期

计划开工日期：     年   月   日

计划竣工日期：     年   月   日

实际合同工期      天（日历天）。

3、质量标准

工程质量标准：

4、签约合同价与合同价格形式

4.1签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

4.2合同价格形式：                      。

5、项目经理

承包人项目经理：                      。

6、合同文件构成

6.1本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)本合同协议书

(2)中标通知书

(3)投标书及其附件

(4)专用合同条款及其附件

(5)通用合同条款

(6)技术标准和要求

(7)图纸

(8)已标价工程量清单

(9)工程报价清单

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

7、承诺

7.1发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

7.2承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

7.3发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

8、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

9、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

10、签订地点

本合同在                                    签订。

11、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

12、合同生效

本合同自                                   生效。

13、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                  承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：

（签字）                          （签字）

地  址：             地  址：    

邮政编码：             邮政编码：

法定代表人：                   法定代表人：          

委托代理人：                   委托代理人：          

电  话：           电  话：  

传  真：           传  真：  

电子信箱：                         电子信箱：

开户银行：           开户银行：

账  号：               账  号：  

二、分   包

承包人可根据工程实际情况会同发包人对非主体工程进行分包；未经发包人同意中标人不得进行分包。

三、材 料 供 应

1、所有用于本工程的材料都必须符合设计要求和国家规定的质量标准，并附有出厂合格证与质量检测报告；

2、所有的材料在使用前必须征得监理单位和发包人的共同认可。未经认可不得使用。

四、承 包 方 式

本工程承包方式：包工包料。

五、工程款拨付与结算方式

工程全部完工并经相关部门验收合格后支付至合同价款的80%，工程审计完成后，支付至审计金额的90％，剩余10%为质保金，一年后无质量问题，付清全部工程款。

六、工 程 质 量

1、承包人应认真遵守施工规程、规范和国家有关验收标准，接受建设工程质量监督检测部门的检查与监督；

2、工程竣工验收后一个月内，承包人负责将竣工资料（含分包工程资料）整理成册，一式两份送交发包人；

3、工程保修办法执行国务院[2000]279号令《建设工程质量管理条例》；

4、其他按现行有关规定执行。

5、工程质量：工程质量达到合格。

七、其 他 条 款

承包人签订合同时须向发包人指定账户缴纳合同价款的2%作为农民工保证金。

本合同条款未尽事宜，执行《建设工程施工合同》范本（GF-2013-0201）。

## 第五章  工程量清单及技术要求

1.工程量清单说明

1.1  本工程量清单是根据招标文件中有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2.投标报价说明

2.1  工程量清单中的每一子目须填人单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2  除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填人单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填人单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4  符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5  承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6  工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

3.计日工说明（无）

4.其他说明

注：本项目施工过程中出现投标人因预算问题或未考虑周全引起价格与工程量变化而造成的损失，由投标人自行承担。投标人编制工程量清单报价表时根据图纸结合施工现场情况自行报价。

5.工程量清单

单项工程费汇总表

| 工程名称：临城县鸭鸽营乡辛安庄农村饮水安全项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 合计 | 其中：(元) |  |  |  |
|  |  |  | 规费 |  | 安全生产、文明施工费 |  |
| 1 | 土建部分 合计 |  |  |  |  |  |
| 2 | 安装部分 合计 |  |  |  |  |  |
| / | 合 计(不含设备费) |  |  |  |  |  |

| 单位工程费汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：临城县鸭鸽营乡辛安庄农村饮水安全项目—土建 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 名称 | 计算 基数 | 费率(%) | 金额 (元) | 其中：（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |
| 1 | 分部分项工程量清单计价合计 | / | / |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目清单计价合计 | / | / |  |  |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目工程量清单计价合计 | / | / |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他总价措施项目清单计价合计 | / | / |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目清单计价合计 | / | / |  |  |  |  |
| 4 | 规费 | 直接费中的人工费+机械费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全生产、文明施工费 | 不含税金和安全生产、文明施工的建安造价 |  |  |  |  |  |
| 6 | 税前工程造价 | 不含税金的建安造价 | / |  |  |  |  |
| 6.1 | 其中：进项税额 | 见增值税进项税额计算汇总表 | / |  |  |  |  |
| 7 | 销项税额 | 税前工程造价-其中：进项税额 |  |  |  |  |  |
| 8 | 增值税应纳税额 | 销项税额-其中：进项税额 | / |  |  |  |  |
| 9 | 附加税费 | 增值税应纳税额 |  |  |  |  |  |
| 10 | 税金 |  | / |  |  |  |  |
| / | 合计 | / | / |  |  |  |  |

分部分项工程量清单与计价表

| 工程名称：临城县鸭鸽营乡辛安庄农村饮水安全项目—土建 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 |  |
|  |  | 土建部分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 村内管网土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.管道土石方 （开挖、回填） 2.一、二类土 | m3 | 3268 |  |  |  |  |
| 2 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 入户管道土石方 （开挖、回填） 2.一、二类土 | m3 | 5148 |  |  |  |  |
| 3 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 穿河段管道土石方 （开挖、回填） 2.一、二类土 | m3 | 325 |  |  |  |  |
| 4 | 040504001001 | 砌筑井 | 水表，阀门井砌筑 | 座 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 040504001002 | 砌筑井 | 水表井砌筑（胡洞口） | 座 | 37 |  |  |  |  |
| 6 | 040101B01010 | 穿路顶管或混凝土路面破坏及恢复 |  | m2 | 6918 |  |  |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / |  | / |  |  |
| / | / | 合 计 | / | / | / |  | / |  |  |

单价措施项目工程量清单与计价表

| 工程名称：临城县鸭鸽营乡辛安庄农村饮水安全项目—土建 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
|  | 2 | 单价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / |  | / |  |  |
| / | / | 合 计 | / | / | / |  | / |  |  |

总价措施项目清单与计价表

| 工程名称：临城县鸭鸽营乡辛安庄农村饮水安全项目—土建 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 金额（元） |  |
| 1 安全生产、文明施工费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 041109001001 | 安全生产、文明施工费 |  |  |  |
|  | / | 小计 |  |  |  |
| 2 其他总价措施项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 041109B01001 | 冬季施工增加费 |  |  |  |
| 2 | 041109B02001 | 雨季施工增加费 |  |  |  |
| 3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |
| 4 | 041109003001 | 二次搬运费 |  |  |  |
| 5 | 041109B03001 | 生产工具用具使用费 |  |  |  |
| 6 | 041109B04001 | 检验试验配合费 |  |  |  |
| 7 | 041109005001 | 不断交施工增加费 |  |  |  |
| 8 | 041109B05001 | 工程定位复测场地清理费 |  |  |  |
| 9 | 041109B06001 | 停水停电增加费 |  |  |  |
| 10 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |
| 11 | 041109B07001 | 施工与生产同时进行增加费用 |  |  |  |
| 12 | 041109B08001 | 有害环境中施工增加费 |  |  |  |
|  | / | 小计 |  |  |  |

主要材料、设备明细表

| 工程名称：临城县鸭鸽营乡辛安庄农村饮水安全项目—土建 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |  |
| 1 |  | 材料 | / | / | / | / | / |  |  |
| 1.1 | BCCLF45 | 水表、阀门井材料费 |  | 座 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | BCCLF68 | 水表井砌筑（胡洞口)材料费 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | BCCLF95 | 穿路顶管或混凝土路面破坏及恢复材料费 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | BCCLF96 | 管道土石方工程材料费 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | BCCLF97 | 管道土石方工程材料费 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | BCCLF98 | 管道土石方工程材料费 |  | 元 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 | / | / | / | / |  |  |  |

增值税进项税额计算汇总表

| 工程名称：临城县鸭鸽营乡辛安庄农村饮水安全项目—土建 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| 1 | 材料费进项税额 |  |
| 2 | 机械费进项税额 |  |
| 3 | 设备费进项税额 |  |
| 4 | 安全生产、文明施工费进项税额 |  |
| 5 | 其他以费率计算的措施费进项税额 |  |
| 6 | 企业管理费进项税额 |  |
| 7 | 暂列金额进项税额 |  |
| 8 | 专业工程暂估价进项税额 |  |
| 9 | 计日工进项税额 |  |
| 合计 |  |  |

单位工程费汇总表

| 工程名称：临城县鸭鸽营乡辛安庄农村饮水安全项目—安装 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 计算 基数 | 费率(%) | 金额 (元) | 其中：（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  |
| 1 | 分部分项工程量清单计价合计 | / | / |  |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目清单计价合计 | / | / |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目工程量清单计价合计 | / | / |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他总价措施项目清单计价合计 | / | / |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目清单计价合计 | / | / |  | / | / | / |  |
| 4 | 规费 | 直接费中的人工费+机械费 |  |  | / | / | / |  |
| 5 | 安全生产、文明施工费 | 不含税金和安全生产、文明施工的建安造价 |  |  | / | / | / |  |
| 6 | 税前工程造价 | 不含税金的建安造价 | / |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 其中：进项税额 | 见增值税进项税额计算汇总表 | / |  | / | / | / |  |
| 7 | 销项税额 | 税前工程造价-进项税额 |  |  | / | / | / |  |
| 8 | 增值税应纳税额 | 销项税额-进项税额 | / |  | / | / | / |  |
| 9 | 附加税费 | 增值税应纳税额 |  |  | / | / | / |  |
| 10 | 税金 | 增值税应纳税额+附加税费 | / |  | / | / | / |  |
| / | 合计 | / | / |  |  |  |  |  |

分部分项工程量清单与计价表

| 工程名称：临城县鸭鸽营乡辛安庄农村饮水安全项目—安装 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
|  |  | 一、安装部分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 村内管网 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040501004031 | 塑料管 | 1.材质及规格:PE管De110（黑）（承压0.63MPa） 2.管道检验及试验要求:管道试压，管道消毒冲洗 | m | 2332.8 |  |  |  |
| 2 | 040501004026 | 塑料管 | 1.材质及规格:PE管De63（黑）（承压0.63MPa） 2.管道检验及试验要求:管道试压，管道消毒冲洗 | m | 1071.6 |  |  |  |
| 3 | 040501004027 | 塑料管 | 1.材质及规格:PE管De50（黑）（承压0.63MPa） 2.管道检验及试验要求:管道试压，管道消毒冲洗 | m | 326.4 |  |  |  |
| 4 | 040501004030 | 塑料管 | 1.材质及规格:PE管De20（黑）（承压0.63MPa） 2.管道检验及试验要求:管道试压，管道消毒冲洗 | m | 15600 |  |  |  |
| 5 | 040502003025 | 塑料管管件 | 1.材质及规格:PE管件De110（黑）（承压0.63MPa） | 个 | 50 |  |  |  |
| 6 | 040502003021 | 塑料管管件 | 1.材质及规格:PE管件De63（黑）（承压0.63MPa） | 个 | 214 |  |  |  |
| 7 | 040502003022 | 塑料管管件 | 1.材质及规格:PE管件De50（黑）（承压0.63MPa） | 个 | 65 |  |  |  |
| 8 | 040502005019 | 阀门 | 阀门 1.种类:止回阀 2.材质及规格:DN50（含配件） | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 040502009007 | 水表 | 水表（水表安装含DN50碟阀） 1.规格:水表DN50（含配件） | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 040502009008 | 水表 | 水表（水表安装含DN15球阀） 1.规格:水表DN15（含配件） | 套 | 195 |  |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / |  |  |

分部分项工程量清单与计价表

| 工程名称：临城县鸭鸽营乡辛安庄农村饮水安全项目—安装 |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 11 | 031003001004 | 水龙头 | 给、排水附(配)件 1.材质:水龙头、立杆(含PE弯头组装件)DN15 | 个 | 195 |  |  |  |  |
| 12 | 040502010001 | 消火栓 | 消火栓 1.规格:地上式消防取水口 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 040101B01001 | 防盗井盖开关 | 1.防盗井盖开关 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 031005008001 | 分水器 | 1.规格:PEφ63分水器 | 个 | 37 |  |  |  |  |
| 15 | 040101B01002 | 堵头De63 | 1.堵头安装 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 040101B01003 | 堵头De50 | 1.堵头安装 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / |  | / |  |  |
| / | / | 合 计 | / | / | / |  | / |  |  |

单价措施项目工程量清单与计价表

| 工程名称：临城县鸭鸽营乡辛安庄农村饮水安全项目—安装 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
|  | 2 | 单价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / |  | / |  |  |
| / | / | 合 计 | / | / | / |  | / |  |  |

总价措施项目清单与计价表

| 工程名称：临城县鸭鸽营乡辛安庄农村饮水安全项目—安装 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 金额（元） |  |
| 1 安全生产、文明施工费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 041109001001 | 安全生产、文明施工费 |  |  |  |
|  | / | 小计 |  |  |  |
| 2 其他总价措施项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 041109B01001 | 冬季施工增加费 |  |  |  |
| 2 | 041109B02001 | 雨季施工增加费 |  |  |  |
| 3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |
| 4 | 041109003001 | 二次搬运费 |  |  |  |
| 5 | 041109B03001 | 生产工具用具使用费 |  |  |  |
| 6 | 041109B04001 | 检验试验配合费 |  |  |  |
| 7 | 041109005001 | 不断交施工增加费 |  |  |  |
| 8 | 041109B05001 | 工程定位复测场地清理费 |  |  |  |
| 9 | 041109B06001 | 停水停电增加费 |  |  |  |
| 10 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |
| 11 | 041109B07001 | 施工与生产同时进行增加费用 |  |  |  |
| 12 | 041109B08001 | 有害环境中施工增加费 |  |  |  |
|  | / | 小计 |  |  |  |

主要材料、设备明细表

| 工程名称：临城县鸭鸽营乡辛安庄农村饮水安全项目—安装 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |  |
| 1 |  | 材料 | / | / | / | / | / |  |  |
| 1.1 | BCCLF8 | 管件De63材料费 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | BCCLF9 | 管件De50材料费 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | BM1-2004 | 石棉橡胶板 δ1～6 |  | kg |  |  |  |  |  |
| 1.4 | CLFBFB1 | 措施项目材料费 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | CLFBFB3 | 措施项目雨季材料费 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | ED1-0172 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 |  | m |  |  |  |  |  |
| 1.7 | ED1-0212 | 黏接剂 |  | g |  |  |  |  |  |
| 1.8 | OB2-0017 | 镀锌钢管 DN50 |  | m |  |  |  |  |  |
| 1.9 | ZA1-0002 | 水 |  | m3 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | ZG1-0001 | 其他材料费 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | CB401@1 | IC卡螺纹水表 | DN15 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | KZ7W0029@3 | 塑料管PEDe110 | De110 | m |  |  |  |  |  |
| 1.13 | KZ7W0030@1 | PE管件De110 | De110 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | OZ2W0028@3 | PE63分水器 | De63 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1.15 | PT0W0027@2 | 螺纹球阀 | DN15 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Q80001@1 | 塑料管PEDe63 | De63 | m |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Q80001@2 | 塑料管PEDe50 | De50 | m |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Q80001@6 | 塑料管PEDe20 | De20 | m |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Q800061@2 | 龙头(含PE弯头组装件)DN15 | DN15 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1.20 | QB3W0089@1 | 地上式消火栓 |  | 套 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 | / | / | / | / |  |  |  |

增值税进项税额计算汇总表

| 工程名称：临城县鸭鸽营乡辛安庄农村饮水安全项目—安装 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| 1 | 材料费进项税额 |  |
| 2 | 机械费进项税额 |  |
| 3 | 设备费进项税额 |  |
| 4 | 安全生产、文明施工费进项税额 |  |
| 5 | 其他以费率计算的措施费进项税额 |  |
| 6 | 企业管理费进项税额 |  |
| 7 | 暂列金额进项税额 |  |
| 8 | 专业工程暂估价进项税额 |  |
| 9 | 计日工进项税额 |  |
| 合计 |  |  |

6.技术要求

（一）工程概况

临城县位于河北省邢台市西北部。地处太行山东麓，京广铁路西侧，是一个经济欠发达的山丘区农业县。全县总面积 797km2，辖 8个乡镇，220 个行政村，总人口 20.28 万人。全县耕地总面积 36.7万亩，其中水浇地 15 万亩。

临城县鸭鸽营乡辛安庄村农村饮水工程涉及鸭鸽营乡辛安庄村，辛安庄村位于临城县北部，全村共有 195 户，720 口人。村民一直靠从外拉水，或饮用储存在水窖里的存水，解决吃水问题。从外拉水，既费工又费时。水窖储存水容易滋生各种微生物及细菌，水质超标，不适合人长期饮用，给居民的生活造成了很大的不便及健康隐患， 急需解决该村的农村饮水安全问题。

临城县属暖温带大陆性季风气候，冬冷夏暖，四季分明。春季受大陆气团影响，气温回升快，风速大，干燥多风，蒸发量大，降雨稀少；夏季受太平洋副热带高压影响炎热多雨，降雨量集中，但因历年夏季太平洋副热带高压的进退时间、强度、影响范围等很不一致，致使暴雨年际变化差异很大，往往形成灾害性天气；秋季晴朗气爽，降雨量较小；冬季受西伯利亚大陆性气团控制，寒冷少雨雪。

该区域多年平均气温为 13.4℃，全年 1 月份温度最低，月平均气温-2.8℃，7 月份温度最高，月平均气温 26.8℃，极端最高气温为42.1℃，极端最低气温为-20.1℃；无霜期一般在 216.2d，最大冻土深度 48cm，年日照时数 2634h。流域内风向以南风为主，流域多年平均风速 2.3m/s，最大风速 14m/s。流域多年平均降雨量为 528.8mm。

（二）施工条件

项目区交通便利，外来物资运输较为方便。配水管线遵循沿道路铺设的原则，无需修建临时道路。

工程所用建材主要为砂石料、水泥、钢材，用量较少，拟由当地市场采购。工程所用物资材料管材、阀门、水表、燃料等，可通过实际情况在邢台市或临城县购买。

施工用水、用电直接利用本村的自来水和电网即可。

（三）村内管网工程

采用承压0.63MPa及以上的 PE 管，入户管采用黑色PE管。村内开挖主管道埋深1.5m，宽0.6m；入户管道埋深1.1m，宽0.3m。为提高管道防洪能力，穿河段管道应加大管道埋深，埋深深度为冲刷线下1.5m。

（四）施工技术要求

（1）土方工程

1）管沟开挖走向结合现状地形和用户需求，依据管道布置轴线放线后进行施工开挖，开挖方式为机械开挖，配合人工修整，管道开挖底宽 0.6m，挖深 1.5m；入户管道开挖底宽 0.3m，挖深 1.1m。待管道铺设完毕后，分层回填并碾压至原地面高程，每层土料铺筑厚度不大于 0.3m，压实度不小于 0.90。

2）管道铺设，先进行闭水试验，合格后，方可进行回填；回填时，禁止使用碎砾石土直接回填，先用粉土回填至管顶 20cm 以后， 再用开挖土方回填，分层压实。

（2）管道工程

1)管道铺设应在沟底标高和管道基础质量检查合格后进行，在铺设管道前要对管材、管件、橡胶圈等重新做一次外观检查，发现有问题的管材、管件均不得采用。

2)管道铺设过程为：管材放入沟槽—接口—部分回填—试压— 全部回填。管材在吊运及放入沟内时，应采用可靠的吊具，平稳下沟， 不得与沟壁或沟底激烈碰幢。

3)管道在铺设过程中可有适当的弯曲，但曲率半径不得大于管径的 300 倍；在穿越公路时加设套管。

4)塑料管上设置的井室的井壁应勾缝抹面；井底应做防水处理； 井壁与管道连接处采用密封措施防止地下水进入。

5)塑料管与其它管材、阀门及消火栓等连接时，采用专用接头。

6)管道水压试验：长距离管道试压应分段进行，分段长度不宜大于 1000m。试验段管道灌满水后，应在不大于工作压力条件下浸泡， 金属管和塑料管的浸泡时间不少于 24 小时，混凝土管及有水泥砂浆衬里金属管的浸泡时间不少于 48 小时；试验压力应不低于《村镇供水工程设计规范》表 6.0.7 中规定的设计内水压力；当水压升到试验压力时，保持恒压 10min，检查接口、管身无破损及渗漏现象，实测渗水量不大于《村镇供水工程设计规范》表 10.4.5 规定的允许渗水量时，可认为管道安装合格。

7)管道冲洗与消毒：硬聚氯乙烯给水管道在验收前，应进行通水冲洗，冲洗水为浊度在 10mg/L 以下的净水，冲洗流速大于 2m/s。直至冲洗到出口水浊度与进水相当为止，冲洗合格后，用含20~30mg/L 的游离氯的水灌满管道进行消毒。含氯水在管中应留置 24 小时以上， 消毒完毕后，再用饮用水冲洗，经有关部门取样检验水质合格后，方可交工。

（3）混凝土工程

混凝土强度等级为 C25。

1)拌和

混凝土拌和必须按照试验部门签发并经审核的混凝土配合比进行配料，严禁擅自更改。

2)混凝土运输

混凝土在运输过程中，应尽量缩短运输时间及减少转运次数。在高温或低温条件下，运输工具应设置遮盖或保温设施，以避免天气、气温等因素影响混凝土质量。混凝土的自由下落高度不宜大于 1.5m， 必要时采取缓降或其他措施，以防止骨料分离。

3) 混凝土浇筑

①建筑物地基必须经验收合格后，方可进行混凝土浇筑仓面工作。浇筑混凝土前，应详细检查有关准备工作，包括缝面处理情况， 混凝土浇筑的准备工作等是否符合设计要求，并作好记录。

②混凝土浇筑应先平仓后振捣，严禁以振捣代替平仓。

③浇筑过程中，严禁在仓内加水；混凝土和易性较差时，必须采取加强振捣措施；仓内的泌水必须及时排除；应避免外来水进入仓内， 严禁在模板上开孔赶水，带走灰浆。

④混凝土浇筑应保持连续性。

4）混凝土养护

混凝土浇筑完毕后，应及时洒水养护，保持混凝土表面湿润。混凝土养护应有专人负责，并应作好养护记录。

（五）环境保护要求

1）洒水、苫盖施工过程中应加强洒水工作，防尘、降尘；土方运输车辆应及时用苫布覆盖，降低尘土飞扬对周边居民生活环境的影响。

2）大气质量监测

施工过程中应定期进行大气质量监测，根据监测结果，可适当调整洒水、苫盖工作力度。

3）控制噪声源

施工过程中应控制噪声源，尽量选用运行中产生噪声强度小的施工机械设备，将噪声强度大的作业尽量安排在白天进行；对交通噪声的防护，应规划运输线路，尽量避开村庄、学校、居民生活区、办公区，行驶时要严格限制其行车速度，少鸣喇叭等，把噪声减到最低限度。

4）施工噪声监测

施工过程中应进行噪声监测，根据监测结果制定相应的噪声防治措施，保证噪声污染控制在允许范围内。

5）固体废弃物处理

固体废弃物及时清运：施工期固体废弃物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。生活垃圾主要为塑料包装、剩餐等，建筑垃圾主要为石子、砖头等。建筑垃圾及生活垃圾应及时清理，应运至指定地点， 结合土地平整集中处理，可避免弃渣对环境的污染。

（六）对人群健康的保护

1）警示牌

在道路两边和施工场地，设立警示牌。严格限制车速，对易燃物品的运输、储存和搬运应按国家和部门的有关规定严格加强管理，以防不测事故的发生。

2）饮用水水质监测

生活用水要采用地下水供水，对供水水质进行检测、消毒；应对施工生产生活区地下水水质进行监测。根据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85），监测项目确定为：pH、总硬度、氟化物、氯化物、氰化物、砷、铁、锰、铜、锌、镉、溶解性总固体、挥发酚、汞、硒、六价铬、硝酸盐、细菌总数、总大肠菌数。对水质监测结果进行分析， 提出改善水质状况的对策。监测频率为 2-3 次。

3）其他

定期对施工人员、食堂工作人员进行体检和卫生防疫工作，发现疾病及时隔离和治疗，以防传染。配备灭害灵等杀虫剂，定期开展杀虫灭鼠工作。

（七）安全卫生防范措施

（1）抗震

本工程区的基本烈度为Ⅶ度，埋地输水管道按照《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》（GB50032-2003）的有关要求进行抗震设计；其他建筑物、构筑物抗震设计均按《建筑抗震设计规范》

（GB50011-2010）的有关要求进行设计。已建工程经验和相关资料表明，球墨铸铁管采用橡胶接口为柔性连接，抗震能力强；阀门井采用钢筋混凝土架构。

（2）防电、防雷

① 为了防止触电事故并保证检修安全，施工设备设置漏电保护装置和避免雨淋的防护措施，有关操作人员戴绝缘手套，穿绝缘鞋， 严防触电，保证人身安全，并在带电设备周围设置警示牌。

② 所有可能发生电气伤害的电气设备可靠接地，工程接地网的设计满足相关规程规范的要求。

③ 对于可能遭遇雷击的建筑物屋顶、设备等采取避雷带或避雷针保护。

④ 潮湿部位的照明，当灯具安装高度低于 2.4m 时，采用安全电压照明或加装防触电措施。

⑤ 高压开关柜有“五防”措施。

⑥ 在施工过程中也要采取一定的防雷措施，比如：管道吊装、钢管焊接的过程中，一定要避免雷雨天施工。

（3）防火、防爆

在各生产场所和主要机电设备处配备专用的消防设施，灭火介质以水为主，同时配置一些泡沫、干粉或 CO2 手提与移动式灭火器材等。

防爆主要发生于管道打压试验过程中，要求水压试验严格遵守《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）的有关规定， 管道升压应分级进行，当无异常现象时，再继续升压，水压试验过程中，后背支撑、管道两端严禁站人，并严禁对管身、接口进行敲打或修补缺陷，遇有缺陷时，应作出标记，卸压后修补。

（4）防不良地质

输水线路全线均为管道输水，根据沿线地质勘测资料，管基遇扰动后松散的粉细砂段，清除扰动部分铺设 30cm 厚砂砾石；在砂、砾与粘性土交界或有液化土层的特殊地段，采用局部挖除、换填砾石土夯实的方法处理，以减少不均匀沉降。砂卵石地基段，官腔周围不得有大的块石，以免管道受力过分集中。

（5）减震降噪

施工过程中，对于挖掘机、推土机、发电机等设备尽量采用噪声小、效率高的新型设备，并且要严格遵守当地环保部门的规定和施工时间。

（6）防坠落伤害

① 凡坠落高度在 2m 以上的工作平台、人行通道(部位)，在坠落面侧设置防护墙或固定式防护栏杆，栏杆的高度和强度须符合国家劳动保护规定，以保证通行时的安全。

② 凡检修时可能形成的坠落高度在 2m 以上的孔、坑，设置固定临时防护栏杆用的槽孔等措施。

（7）疾病预防

① 针对工程区常见地方流行病建立防疫网络，建立临时工程卫生机构，对建设工人进行有效防治。

② 对于建成后工程区内的建筑垃圾以及生活垃圾及时清理，进行迹地恢复。

（8）运行期防爆管及水质安全

为减小水锤压力，初次冲水或输水流量有计划的变动时采用上调节方式控制，小开度缓慢地向管道充水，排除管道空气，再调节出口闸门；之后采用下控制方式逐一缓慢开启分水口调流阀，按设计流量供给各用户。

严格按操作规程进行阀门启闭，并安装事故减压阀，避免水锤过大爆管。管道上设置电动事故检修阀，并实现自动化控制，万一出现爆管现象，将自动关闭上下游检修阀，减小水量损失，并防止受污染的水流入下段管道。

对初次通水或爆管段管道修复后，对管道内水质化验，若不符合水质要求，再排净管内水体，对管内经行彻底清洗、消毒后启用。严格工程管理，保护范围内禁止进行危害工程安全的活动。

（9）其它

设备的可动部件设置必要的安全防护网、罩；地沟、水井设置盖板；有危险的吊装口、安装孔等处设置安全围栏；由于施工管线局部地段与高压线产生交叉影响，所以在吊装过程中严格遵照有关操作规程、规范执行，并采取一定的防护措施；另外对于暂定施工后的敞口管道，采取沙袋临时封堵，避免儿童进入引起伤亡事故。

输水管道与其他工程管线交叉时，按照征占迁专项设计的方案及有关行业规范的要求进行保护或恢复。

（八）节能要求

（1）输水管道节能要求：

① 管材选用、设备选型和运行管理等方面综合考虑，以降耗节能。

② 精心设计、合理计算，充分利用现有的自由水头，减少人为的能量浪费。

③ 在工艺方案的比较过程中尽量考虑节能因素。

④ 通过供水系统的技术经济比较，减少长距离输水管道的输水距离，从而节省所需的能耗。

（2）电气设备节能要求：

电气设计优先采用高效节能产品，降低设备自身能耗，达到经济用电和节能降耗目的。

① 就近 10kV 电源引电，缩短线路长度，降低电力损耗。

② 选择技术先进、可靠、节能的电气设备，降低电能消耗。如： 变压器选用节能变压器，灯具选用节能灯等。

③ 选择宜的容量，避免不足或浪费。

④ 数据光缆传输，节能降耗。

⑤ 在室内外照明设计中，选用新型低功耗节能照明光源和高效灯具，降低电/光转换损耗；结合各房间及工作区照度要求合理布设照明灯具，提高光能利用率。

⑥ 在供电线路设计中根据导线经济截面选择电缆，减少线路传输损耗；结合用电负荷分布，合理敷设电缆路径，节省电缆长度。

⑦ 使用太阳能装置供电、供热等。

（3）施工组织节能要求

① 本工程输水管道线路长、构筑物数量大且分散，应尽量优化施工场地布置，合理安排施工工期。

② 施工组织设计中对施工方案进行优化，根据项目特点选择经济合理的施工机器，可以充分利用施工设备，提高设备的利用率；考虑临时设计结合永久设计，利用永久占地布置临时堆料场、施工生产生活区。

③ 施工布置中，按照运距最短运行合理的原则进行施工厂区布置，使施工过程中的能耗降低，达到节能的目的。

④ 节约水电资源，对生产用水尽量重复利用，施工用电尽量采用电网供电。

⑤ 施工中提高施工人员的节能意识，对开挖土料充分利用；合理利用混凝土模板，提高模板的周转次数。

⑥ 主要机械为挖掘机、推土机、自卸汽车、汽车吊，为了减少施工机械运行中的电、油等能源消耗，工程设计中，尽量将开挖的土方就近堆放在管线附近，将外运来的管材沿管沟堆放，避免二次倒运， 以减少机械使用台班，从而减少能源消耗。

工程设备选用、项目施工管理等多方面须遵循国家节能政策、法律、法规、行业用能标准及节能设计规范，选用符合国家政策的节能设备，节能措施科学、有效，以符合国家节能设计要求。

## 图纸

（电子版）

## 第七章  投标文件格式

正本或副本

临城县鸭鸽营乡辛安庄农村饮水安全项目招标

投 标 文 件

招标编号：GSZB-2017-0936

投  标  人：                   （盖单位章）

法定代表人：                   （印鉴或签字）

年     月     日

目  录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明书及身份证复印件

三、授权委托书及委托代理人身份证复印件

四、缴纳投标保证金的银行回单及企业基本账户开户许可证

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、资格审查资料

九、承诺函

十、其他资料

## 一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

临城县水务局：

1.在研究了                           项目招标文件的全部内容（含补遗书第   号）后，我方愿意以人民币（大写）　　　　　　元（小写：　　　元）的投标总价，工期     天，遵照招标文件的要求，在全面接受约定的权利、义务和责任的前提下承担本合同的全部工作。工程质量达到          。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币(大写)          元(￥       )。

4．如我方中标：

（l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投 标 人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或印鉴）

地址：                              .

电话：                              .

传真：                              .

邮政编码：                          .

年    月    日

注：投标人的投标总价最多保留小数点后两位。

## （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条目号 | 约定内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1.1.2.4 | 姓名： |
| 2 | 保修期 | 19.7 | 自实际交工日期起计算 1 年 |
| 3 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 自实际交工日期起计算2年 |
| 4 | 逾期竣工违约金限额 | 11.5 | 10 ％签约合同价 |
| 5 | 质量保证金限额 | 17.4.1 | 响应招标文件要求 |

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或印鉴）

## 二、法定代表人身份证明书及身份证复印件

投标人名称：                      .

单位性质：                        .

地址：                            .

成立时间：      年      月      日

经营期限：                        .

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                （盖单位章）

年     月    日

法定代表人身份证复印件

二代身份证，需同时提供正、反面复印件

注：复印件加盖投标单位公章。

## 三、授权委托书及委托代理人身份证复印件

本人    （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                   （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。

代理人无转委托权。

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                      （签字或印鉴）

身份证号码：                      .

委托代理人：                       （签字）

身份证号码：                      .

年    月    日

注：法定代表人参加开标会时不需要提供。

委托代理人身份证复印件

二代身份证，需同时提供正、反面复印件

注：复印件加盖投标单位公章，法定代表人参加开标会时不需要提供。

## 四、缴纳投标保证金的银行回单及企业基本账户开户许可证

附本项目缴纳投标保证金的银行回单、企业基本账户开户许可证复印件（加盖投标人公章）

## 五、已标价工程量清单

注：1.投标人按照招标文件第五章 工程量清单及技术要求 所对应的内容编制投标文件。2、投标人编制的工程量清单报价表应每页加盖投标单位公章和法定代表人印鉴，否则，按废标处理。

## 六、施工组织设计

1.投标人应按以下要点编制施工组织设计(编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方1．投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施、项目风险预测与防范，事故应急预案等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本标段的主要施工设备表

附表二 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 施工总平面图

附表六 临时用地表

3.招标文件中提供格式的，投标人应按照格式填写,未提供格式部分的内容投标人自行编制,但不得缺项。

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备 名称 | 型号规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

## 七、项目管理机构

（一）项目管理机构配备情况表

（二）拟委任的项目经理简历表

（三）拟委任的项目主要技术人员简历表

（四）项目管理机构配备情况辅助说明资料

## （一）、项目管理机构配备情况表

| 序号 | 拟任职务 | 姓 名 | 年 龄 | 性别 | 学 历 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

## （二）、拟委任的项目经理简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 性 别 |  | 技术职称 |  |
| 毕业时间 |  | 毕业学院及专业 |  |
| 拟任职务 |  | 工作年限 |  |
| 经 历 |  |  |  |
| 年—年 | 参加过的工程项目名称（类型和金额） |  | 该项目中任职 |

注：后附项目经理的身份证、职称证（如有）、注册建造师资格证书等证件的复印件，复印件加盖投标人单位公章。

承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往                        （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理          （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投   标   人：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字）

年         月       日

## （三）、拟委任的项目主要技术人员简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 性 别 |  | 技术职称 |  |
| 毕业时间 |  | 毕业学院及专业 |  |
| 拟任职务 |  | 工作年限 |  |
| 经 历 |  |  |  |
| 年—年 | 参加过的工程项目名称（类型和金额） |  | 该项目中任职 |

注：后附项目主要技术人员的身份证、职称证或相关资格证书或岗位证书、注册资格证书（如有）资格证件的复印件，复印件加盖投标人单位公章，技术负责人及各专业负责人每人填写一张。

## （四）、项目管理机构配备情况辅助说明资料

拟为本工程施工设立的管理机构的机构设置、职责分工以框图方式表示。

说明

## 八、资格审查资料

## （一）、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：在本表后应附投标人营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证副本（已执行“三证合一”的投标人提供新版营业执照副本）、资质证书副本、项目经理注册建造师资格证书、项目所在地或企业注册地检察机关开具的《行贿犯罪档案查询结果告知函》、银行回单以及投标人资格要求中的所有资料的复印件并加盖单位公章。开标时提供以上证件的原件核验，未提供原件的按废标处理。

## （二）、投标人完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1、后附业绩证明材料，即合同协议书、工程管理部门验收意见或业主证明等资料的复印件（复印件加盖单位公章）。

2、如有多个已完成项目，每个项目填写一张此表附后。

## （三）、正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1、后附合同协议书的复印件（复印件加盖单位公章）。

2、如有多个正在施工的和新承接的项目，每个项目填写一张此表附后。

## (四)、近年财务状况表

| 项目或指标 | 单位 | 2016 年 |
| --- | --- | --- |
| 一、注册资金 | 万元 |  |
| 二、净资产 | 万元 |  |
| 三、总资产 | 万元 |  |
| 四、固定资产 | 万元 |  |
| 五、流动资产 | 万元 |  |
| 六、流动负债 | 万元 |  |
| 七、负债合计 | 万元 |  |
| 八、营业收入 | 万元 |  |
| 九、净利润 | 万元 |  |
| 十、现金流量净额 | 万元 |  |
| 十一、主要财务指标 | % |  |
| 1．净资产收益率 | % |  |
| 2．总资产报酬 | % |  |
| 3．主营业务利润率 | % |  |
| 4．资产负债率 | % |  |
| 5、流动比率 | % |  |
| 6、速动比率 | % |  |

注：

1、本表后应附2016年度公司的财务会计报表或经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

2、本表所列数据必须与本表格附件中的数据相一致。

### 九、承诺函

(招标人名称)：

我方参加了       (项目名称)的投标，若我方中标，我方在此承诺：

本项目招标文件未对我方派驻主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备作强制性要求，在招标人与我方签订合同时，我方将按照投标文件中的人员和设备派驻施工现场，招标人根据项目具体情况要求增加人员和设备时，我方将无条件服从。且派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备经招标人审核同意后不再进行更换，除非招标人提出更换或同意更换。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报相关建设主管部门，作为不良记录纳入建设市场信息管理系统。

投 标 人：                     (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字)

年    月    日

## 十、其他资料

## 第八章 补遗书及答疑纪要