# 项目概况及要求

 一、项目情况：簇桥街道自来水站望锦东街、望锦西街自来水主管抢修改造工程。

 二、项目地址：成都市武侯区簇桥街道望锦东街、望锦西街。

建设内容及规模：簇桥街道自来水站望锦东街、望锦西街自来水主管抢修改造工程。

三、具体要求：

 1、严格按照甲方的具体要求施工，保证工程质量，合理安排施工进度；

 2、在施工期间，服从甲方的施工工程安排，如有争议应协商解决，不得无故拖延工期；

 3、 保证在预定工期内完成此项工程，

 四、技术要求

（1）根据清单和设计图纸进行施工（详见附件设计图纸）。

（2）本工程场地的材料、机械设备、进场和堆放由供应商按进度计划，合理安排。

（3）工程采用的技术规范：执行国家及行业现行相关规范及标准的要求（如相关规范及标准发生矛盾时，以最高规范及标准为准）。

 （4）成交供应商负责施工现场安全并承担施工期间一切安全责任。

 （5）所用塑料管材品牌为岷江或多联或康泰。

 五、商务要求

3.1★工期要求：合同签订后15个日历天内完工。

3.2 质保期：1年。

3.3 付款方式：

 （1）合同签订后支付30%，项目完工后支付40%；

1. 审计后支付至结算金额的100%.

★结算价以最终审计的审计结果为准。

 3.4由于供应商原因逾期竣工，逾期时间在7日内的，每逾期一天赔偿1000元；超过7日的，每逾期一天赔偿10000元，限额为5万元（非施工方原因造成的工期延误除外）。

（★项作为符合性条件审查）

★本项目的最高限价为146726.03元，超过最高限价的最后报价作无效报价处理，不允许进入综合评审。