2015年宝丰县闹店镇镇区美丽乡村建设项目

施工

招 标 文 件

采购编号：BFZC2015—BG--113

招   标   人：宝丰县闹店镇人民政府

招标代理机构：河南申鑫工程管理有限公司

日        期：二零一六年三月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	3

第三章  评标办法	29

第四章  合同条款及格式	32

第五章  工程量清单	35

第六章  图纸(另附)	37

第七章  技术标准和要求	38

第八章  投标文件格式	39

第一章 招标公告

宝丰县闹店镇人民政府关于2015年宝丰县闹店镇镇区美丽乡村建设项目的公开招标公告

2015年宝丰县闹店镇镇区美丽乡村建设项目已经上级主管部门批准建设，河南申鑫工程管理有限公司受宝丰县闹店镇人民政府委托，对2015年宝丰县闹店镇镇区美丽乡村建设项目进行公开招标，欢迎符合条件的潜在投标人参加。

一、项目名称及编号：

1.1项目名称：2015年宝丰县闹店镇镇区美丽乡村建设项目

1.2采购编号：BFZC2015—BG--113

二、项目简要说明：

2.1工程概况:本工程位于宝丰县，经七路为主干道，宽度12米，总长度为662米，采用混凝土路面，道路两侧铺设雨、污管网及混凝土道牙，4米人行道；纬二路、经二路、经三路、纬四路为次干道，宽6米，总长度约为2599米。道路两侧铺设雨、污管网、混凝土道牙及道路两侧绿化工程。

2.2 标段划分：本项目共分十一个标段进行招标

第一标段：垃圾处理卫生工程。主要包括规划区内一个垃圾中转站及三个公厕建设工程。

第二标段：污水处理厂建设工程。

第三标段：滨河景观路污水工程。主要包括规划区内污水管道铺设及污水井砌筑建设工程。

第四标段：经七路。主要包括规划区内的道路工程建设。

第五标段：纬四路，九天河以东至平郏路。主要包括规划区内的道路工程建设。

第六标段：纬四路，九天河以西至经三路。主要包括规划区内的道路工程建设。

第七标段：经三路。主要包括规划区内的道路工程建设。

第八标段：纬二路，平郏路以西至九天河。主要包括规划区内的道路工程建设。

第九标段：纬二路，九天河以西至经二路。主要包括规划区内的道路工程建设。

第十标段：经二路，北环路至南石公路段。主要包括规划区内的道路工程建设。

第十一标段：宝丰县2015年美丽乡村建设项目监理。

2.3招标范围：

施工标段：本招标项目工程量清单及施工图纸范围内的全部内容，具体内容详见招标文件。

监理标段：本项目施工及缺陷责任期内质量修复的监理服务。

2.4质量标准：合格

2.5资金来源：财政资金，已落实

2.6计划工期：

施工：第二标段：90日历天；其余标段：60日历天；

监理：第十一标段：随施工工期。

三、投标人资格要求:

3.1施工标段：

3.1.1投标人须具有独立法人资格，持有合格有效的营业执照；

3.1.2各标段要求具体如下：第一标段：投标人应为具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包叁级或以上资质，具有有效的安全生产许可证；第二标段：投标人须同时具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级或以上资质和机电设备安装工程专业承包叁级或以上资质，具有有效的安全生产许可证；第三至十标段：投标人应为具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级或以上资质，具有有效的安全生产许可证；

3.1.3投标人拟派项目经理具有相关专业贰级或以上注册建造师资格及安全生产考核合格证，且无在建项目（出具由法定代表人及项目经理本人亲笔签署的加盖单位公章的承诺书）；

3.1.4拟任技术负责人应具有相关专业中级或以上职称；

3.1.5投标人自2012年12月1日以来具有类似工程施工业绩（提供中标通知书、合同、工程竣工经过验收的，提供竣工验收证明材料；未验收的，由业主部门出具工程完工的证明材料）；

3.1.6外地企业须持有建设行政主管部门开具的进平或进宝备案介绍信（按平建【2011】137号文件要求提供）；

3.1.7投标人拟派施工员、质量员（质检员）、安全员、资料员和材料员具有该类专业且有效的岗位证书；

3.1.8投标人只能投报其中一个标段；

3.2监理标段：

3.2.1投标人须具有独立法人资格，持有合格有效的营业执照；

3.2.2投标人应为在中华人民共和国境内注册的具有监理综合资质或市政公用工程乙级资质的独立法人；

3.2.3总监理工程师须具有工程专业中级及以上职称和相关专业注册监理工程师资格；

3.2.4投标人自2013年1月1日以来具有类似监理业绩（提供中标通知书、合同）；

3.3投标人2012、2013、2014年度财务状况良好（应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,新成立公司以公司成立起点为准）；

3.4本次项目不接受联合体投标。

注：施工标段：拟派委托授权人、项目经理、技术负责人、施工员、质检员、材料员、资料员、安全员、造价员必须为本单位人员；监理标段：拟派委托授权人、总监理工程师必须为本单位人员。前述本单位人员是指必须满足以下条件人员：聘用合同必须由投标人与之签订；提供投标单位为其办理的2015年1-12月份本单位为其缴纳的可查询的养老保险证明（报名时一并提交网络查询页面，或单位缴纳养老保险证明及查询电话，招标人保留随时查询资料真实性的权利）报名结束时，由招标人和招标代理机构统一到宝丰县检察院职务犯罪预防部门出具无行贿犯罪记录查询证明。

四、报名须知及招标文件出售时间：

4.1报名时间：2016年1月4日至2016年1月8日(法定节假日除外)，每日上午8时30分至11时30分，下午14时30分至17时00分(北京时间)；

4.2报名地点：宝丰县公共资源交易中心（宝丰县为民路18号）；

4.3招标文件出售时间：2016年2月1日至2016年2月5日(法定节假日除外)，每日上午8时30分至11时30分，下午14时30分至17时00分(北京时间)。

注：以上资料需携带原件（原件须齐全且可查询）和加盖公章的复印件2套，复印件应按报名要求顺序用A4纸复印并装订成册。本次报名需由投标单位法定代表人或被授权人（携带授权委托书原件）、项目经理及技术负责人携带本人身份证同时到场，未按要求报名的，一概不予受理。

五、投标文件接收信息：

投标文件接收截止时间：2016年3月1日上午9时（北京时间）

投标文件接收地点：宝丰县公共资源交易中心（宝丰县为民路18号）

六、开标有关信息：

开标时间：2016年3月1日上午9时（北京时间）

开标地点：宝丰县公共资源交易中心（宝丰县为民路18号）

七、发布公告的媒体：

本次招标公告在《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》、《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》及《宝丰县公共资源交易中心》网站上同时发布。

八、联系方式：

招   标   人：宝丰县闹店镇人民政府

联   系   人：宋先生

联 系  电 话：0375-7135500

招标代理机构：河南申鑫工程管理有限公司

联  系  人：张先生

联 系  电 话：0375—2565678  13393768422

邮        箱：sxgcgl0375@163.com

地        址：平顶山市南环路公园南门嘉荷天城032603号

宝丰县闹店镇人民政府关于2015年宝丰县闹店镇镇区美丽乡村建设项目（二次）的公开招标公告

2015年宝丰县闹店镇镇区美丽乡村建设项目已经上级主管部门批准建设，河南申鑫工程管理有限公司受宝丰县闹店镇人民政府委托，对2015年宝丰县闹店镇镇区美丽乡村建设项目（二次）进行公开招标，欢迎符合条件的潜在投标人参加。

一、项目名称及编号：

1.1项目名称：2015年宝丰县闹店镇镇区美丽乡村建设项目（二次）

1.2采购编号：BFZC2015—BG—113

二、项目简要说明：

2.1工程概况:本工程位于宝丰县，经七路为主干道，宽度12米，总长度为662米，采用混凝土路面，道路两侧铺设雨、污管网及混凝土道牙，4米人行道；纬二路、经二路、经三路、纬四路为次干道，宽6米，总长度约为2599米。道路两侧铺设雨、污管网、混凝土道牙及道路两侧绿化工程。

2.2 标段划分：本项目共分十一个标段，由于第二、四标段报名不足三家。现对第二、四标段进行二次招标。

第二标段：污水处理厂建设工程。

第四标段：经七路。主要包括规划区内的道路工程建设。

2.3招标范围：

施工标段：本招标项目工程量清单及施工图纸范围内的全部内容，具体内容详见招标文件。

2.4质量标准：合格

2.5资金来源：财政资金，已落实

2.6计划工期：第二标段：90日历天；第四标段：60日历天；

三、投标人资格要求：

3.1投标人须具有独立法人资格，持有合格有效的营业执照；

3.2各标段要求具体如下：第二标段：投标人须具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包贰级或以上资质，具有有效的安全生产许可证；第四标段：投标人应为具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级或以上资质，具有有效的安全生产许可证；

3.3投标人拟派项目经理具有相关专业贰级或以上注册建造师资格及安全生产考核合格证，且无在建项目（出具由法定代表人及项目经理本人亲笔签署的加盖单位公章的承诺书）；

3.4拟任技术负责人应具有相关专业中级或以上职称；

3.5投标人自2012年12月1日以来具有类似工程施工业绩（提供中标通知书、合同、工程竣工经过验收的，提供竣工验收证明材料；未验收的，由业主部门出具工程完工的证明材料）；

3.6外地企业须持有建设行政主管部门开具的进平或进宝备案介绍信（按平建【2011】137号文件要求提供）；

3.7投标人拟派施工员、质量员（质检员）、安全员、资料员和材料员具有该类专业且有效的岗位证书；

3.8投标人一个项目经理只能投报其中一个标段；

3.9投标人2012、2013、2014年度财务状况良好（应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,新成立公司以公司成立起点为准）；

3.10本次项目不接受联合体投标。

注：拟派委托授权人、项目经理、技术负责人、施工员、质检员、材料员、资料员、安全员、造价员必须为本单位人员。前述本单位人员是指必须满足以下条件人员：聘用合同必须由投标人与之签订；提供投标单位为其办理的2015年1-12月份本单位为其缴纳的可查询的养老保险证明（报名时一并提交网络查询页面，或单位缴纳养老保险证明及查询电话，招标人保留随时查询资料真实性的权利）报名结束时，由招标人和招标代理机构统一到宝丰县检察院职务犯罪预防部门出具无行贿犯罪记录查询证明。

四、报名须知及招标文件出售时间：

4.1报名时间：2016年1月14日至2016年1月20日(法定节假日除外)，每日上午8时30分至11时30分，下午14时30分至17时00分(北京时间)；

4.2报名地点：宝丰县公共资源交易中心（宝丰县为民路18号）；

4.3招标文件出售时间：2016年2月1日至2016年2月5日(法定节假日除外)，每日上午8时30分至11时30分，下午14时30分至17时00分(北京时间)，500元/份,纸质文件,售后不退。

注：以上资料需携带原件（原件须齐全且可查询）和加盖公章的复印件2套，复印件应按报名要求顺序用A4纸复印并装订成册。本次报名需由投标单位法定代表人或被授权人（携带授权委托书原件）、项目经理及技术负责人携带本人身份证同时到场，未按要求报名的，一概不予受理。

五、投标文件接收信息：

投标文件接收截止时间：2016年3月1日上午9时（北京时间）

投标文件接收地点：宝丰县公共资源交易中心（宝丰县为民路18号）

六、开标有关信息：

开标时间：2016年3月1日上午9时（北京时间）

开标地点：宝丰县公共资源交易中心（宝丰县为民路18号）

七、发布公告的媒体：

本次招标公告在《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》、《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》及《宝丰县公共资源交易中心》网站上同时发布。

八、联系方式：

招   标   人：宝丰县闹店镇人民政府

联   系   人：宋先生

联 系  电 话：0375-7135500

招标代理机构：河南申鑫工程管理有限公司

联  系  人：张先生

联 系  电 话：0375—2565678  13393768422

邮        箱：sxgcgl0375@163.com

地        址：平顶山市南环路公园南门嘉荷天城032603号

# 宝丰县闹店镇人民政府关于2015年宝丰县闹店镇镇区美丽乡村建设项目变更公告

河南申鑫工程管理有限公司受宝丰县闹店镇人民政府的委托，就2015年宝丰县闹店镇镇区美丽乡村建设项目进行公开招标。已于2016年1月14日在《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》、《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》及《宝丰县公共资源交易中心》上发布，现发布变更公告。 
一、项目名称：2015年宝丰县闹店镇镇区美丽乡村建设项目 
二、采购编号：BFZC2015—BG—113 
三、变更内容： 
    “1、投标文件递交的截止时间（开标时间）” 
现变更为： 
四、投标文件接收信息： 
    投标文件接收截止时间：2016年 4 月 12 日上午9时（北京时间） 
    投标文件接收地点：宝丰县公共资源交易中心（宝丰县为民路18号） 
五、开标有关信息： 
    开标时间：2016年 4 月12 日上午9时（北京时间） 
    开标地点：宝丰县公共资源交易中心（宝丰县为民路18号） 
六、标联系事项 
    招标人：宝丰县闹店镇人民政府 
    联系人：宋先生 
    联系电话：0375-7135500 
    招标代理机构：河南申鑫工程管理有限公司 
    联系人：张先生 
    联系电话：0375—2565678  13393768422 
    邮箱：sxgcgl0375@163.com 
    地址：平顶山市南环路公园南门嘉荷天城032603号

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 名称：宝丰县闹店镇人民政府 联系人：宋先生 电话：0375-7135500 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 名称：河南申鑫工程管理有限公司 地址：平顶山市南环路公园南门嘉荷天城032603号 联系人：张先生 电话：0375-2565678 13393768422 邮箱：sxgcgl0375@163.com |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 2015年宝丰县闹店镇镇区美丽乡村建设项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 本工程位于宝丰县闹店镇 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 |  | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 施工图纸及工程量清单范围内招标人发包的全部内容 |
| 1.3.2 | 计划工期 |  | 第二标段： 90 日历天 其余标段： 60 日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 工程质量必须符合现行国家施工验收统一标准和相关专业验收规范的规定，达到合格标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 |  | 资质条件： 投标人须具有独立法人资格，持有合格有效的营业执照； 第一标段：投标人应为具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包叁级或以上资质，具有有效的安全生产许可证； 第二标段：投标人须具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包贰级或以上资质，具有有效的安全生产许可证； 第三至十标段：投标人应为具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级或以上资质，具有有效的安全生产许可证； 项目经理资格：投标人拟派项目经理具有相关专业贰级或以上注册建造师资格及安全生产考核合格证，且无在建项目（出具由法定代表人及项目经理本人亲笔签署的加盖单位公章的承诺书）； 财务要求：投标人2012、2013、2014年度财务状况良好（应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,新成立公司以公司成立起点为准； 业绩要求：投标人自2012年12月1日以来具有类似工程施工业绩（提供中标通知书、合同、工程竣工经过验收的，提供竣工验收证明材料；未验收的，由业主部门出具工程完工的证明材料）； 信誉要求：/ 其他要求：拟任技术负责人应具有相关专业中级或以上职称；外地企业须持有建设行政主管部门开具的进平或进宝备案介绍信（按平建【2011】137号文件要求提供）；投标人拟派施工员、质量员（质检员）、安全员、资料员、材料员和造价员具有该类专业且有效的岗位证书；投标人只能投报其中一个标段；本次项目不接受联合体投标。 注：拟派委托授权人、项目经理、技术负责人、施工员、质检员、材料员、资料员、安全员、造价员必须为本单位人员；前述本单位人员是指必须满足以下条件人员：聘用合同必须由投标人与之签订；提供投标单位为其办理的2015年1-12月份本单位为其缴纳的可查询的养老保险证明（报名时一并提交网络查询页面，或单位缴纳养老保险证明及查询电话，招标人保留随时查询资料真实性的权利）报名结束时，由招标人和招标代理机构统一到宝丰县检察院职务犯罪预防部门出具无行贿犯罪记录查询证明。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 |
| 1.9 | 踏勘现场 |  | 不组织，投标人自行踏勘 |
| 1.10 | 投标预备会 |  | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出 问题的截止时间 |  | 投标截止时间17天前以书面形式向招标代理机构提出 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 |  | 投标截止时间15天前 |
| 1.11 | 分包 |  | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 |  | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标 文件的其他材料 |  | 招标人或招标代理机构发出的补遗书和其他正式有效函件，包括答疑、澄清、补充或解释等文件均作为招标文件的组成部分，具有同样的约束作用。当招标文件的答疑、澄清、补充或解释等文件的内容在同一内容的表述上不一致时，以最后发生的书面文件为准。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清 招标文件的截止时间 |  | 投标截止时间17天前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  | 2016年4月12日上午9时 00 分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到 招标文件澄清的时间 |  | 在收到相应澄清文件后24小时内 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到 招标文件修改的时间 |  | 在收到相应修改文件后24小时内 |
| 3.1.1 | 构成投标 文件的其他材料 |  | 投标人认为有必要的其它资料 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 自投标截止之日起60日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 本项目投标保证金的金额为： 第一标段：10000元（壹万元整) 第二标段：20000元（贰万元整) 第三标段：20000元（贰万元整) 第四标段：20000元（贰万元整) 第五标段：20000元（贰万元整) 第六标段：20000元（贰万元整) 第七标段：20000元（贰万元整) 第八标段：20000元（贰万元整) 第九标段：20000元（贰万元整) 第十标段：20000元（贰万元整) 本项目投标保证金必须从投标人基本账户转入下列保证金基本账户（以交易中心业务受理处指定账号为准） 收款单位：宝丰县公共资源交易中心 账号：2624 2927 7977 开户行：中国银行宝丰支行 保证金的递交形式为：转账、汇兑、网银。 本项目编码编号如下： 第一标段：BG16069 第二标段：BG16070 第三标段：BG16071 第四标段：BG16072 第五标段：BG16073 第六标段：BG16074 第七标段：BG16075 第八标段：BG16076 第九标段：BG16077 第十标段：BG16078 规定投标保证金到账截止时间为开标前一日24点（超时到账视同未交保证金处理，取消投标资格）。 投标单位（人）缴纳保证金时，在“支付凭证“用途栏、摘要栏及附言栏内填写项目保证金编码： 保证金接收行将按项目编码自动提取投标保证金，接收行自动提取系统无法提取的，视为未缴纳保证金，取消投标资格。 开标当天，投标人携带银行汇款回执单及基本账户开户行证明并加盖投标单位公章，到开标现场核查保证金到账情况。 |
| 3.5.2 | 近年财务 状况的年份要求 |  | 2012、2013、2014年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目 |  | 2013年1月1日以来 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 |  | 2013年1月1日以来 |
| 3.6 | 是否允许 递交备选投标方案 |  | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字和 （或）盖章要求 |  | 投标文件应按招标文件要求加盖单位公章、签字、盖章。投标文件中的已标价的工程量清单、施工组织设计、各类证书及企业相关证明资料复印件须加盖单位公章。若被授权代理人签字或盖章的，投标文件中应附法定代表人有效授权委托书。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 |  | 伍份（壹正肆副），包含投标文件全部内容的电子文档（U盘）壹份。 |
| 3.7.5 | 装订要求 |  | 正、副本分别装订成册，并编制目录及页码，密封包装后在封口处加盖投标单位公章，不接受活页装订。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 |  | 招标人名称：宝丰县闹店镇人民政府 投标人名称： （项目名称） 第 标段投标文件 在2016年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  | 宝丰县公共资源交易中心（宝丰县为民路18号） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 |  | 密封情况检查：由投标人代表检查 开标顺序：按照递交投标文件的逆顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组成 |  | 评标委员会构成： 5 人 评标专家确定方式：在专家库中随机抽取 |
| 7.1 | 是否授权评标 委员会确定中标人 |  | 否，推荐3名中标候选人； 以综合评分得分由高到低的顺序推荐前3名为中标候选人，排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交合同履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定第二中标候选人为中标人；依次类推。当所有中标候选人因上述同样原因不能签订合同的，招标人将依法重新招标。 |
| 7.2 | 履约担保 |  | 合同履约金的形式：保函 合同履约金的金额：中标价的10% |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 招标控制价 |  |  |
|  | 招标控制价 |  | 第一标段：774026.98元 第二标段：2709884.84元 第三标段：1723156.78元 第四标段：2784563.2元 第五标段：1186213.5元 第六标段：725876.41元 第七标段：575655.32元 第八标段：1000500.04元 第九标段：1220419.75元 第十标段：1337425.74元 投标总报价超出招标控制价的投标文件将不进入评审程序。 |
| 10.2 | 投标人代表出席开标会 |  |  |
|  | 按照本须知第5.1款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人和拟派本项目项目经理准时参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代人和拟派本项目项目经理应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，视为自动放弃投标。 |  |  |
| 10.3 | 中标公示 |  |  |
|  | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介和有形建筑市场/交易中心予以公示，公示期不少于3个工作日。 |  |  |
| 10.4 | 知识产权 |  |  |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不擅自复印或提供给第三人。 |  |  |
| 10.5 | 重新招标的其他情形 |  |  |
|  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |  |
| 10.6 | 同义词语 |  |  |
|  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |  |
| 10.7 | 监督 |  |  |
|  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |  |  |
| 10.8 | 解释权 |  |  |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，已形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |
| 10.9 | 招标人补充的其他内容 |  |  |
| 10.9.1 | 类似业绩 | 第二标段：类似业绩是指污水处理厂或包含排水管道的市政工程； 其余标段：类似业绩是指市政道路工程。 |  |
|  | 有关费用 | 投标人应在中标后向招标代理人支付招标代理服务费。此项费用由投标人综合考虑到投标报价中，不单独列项报价。中标人在领取中标通知书前，应按国家计委计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》规定收费标准、发改办[2003]857号文件的规定向招标代理人缴清招标代理服务费。 |  |
| 10.9.2 | 单项工程备案登记 | 按照平建[2011]137号文要求，外地中标人必须在办理中标通知书之前到工程所在地建设行政主管部门办理单项工程备案登记。 |  |
| 10.9.3 | 招标文件的答疑、澄清、修改、补充等 | 招标文件的答疑、澄清、修改、补充等内容须经招标监督机构备案后有效。 |  |
| 10.9.4 | 投标报价 | 投标报价应包括完成本招标工程发包范围内的全部工作内容所需的工程成本、利润、税金、政策性调整以及风险因素、招标代理服务费等全部费用。 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价须符合本章第4.3款的有关要求。 |  |
| 10.9.5 | 投标文件电子版 | U盘应单独密封在信封中，加贴封条，在封口处加盖单位公章，在信封上注明“投标文件电子版”字样，密封后的U盘放在正本内，并与正本一起密封。并在信封上注明投标人单位名称、项目名称、投报标段、通讯地址及“电子文档”字样。 |  |
| 10.9.6 | 工程预付款 | 施工承包合同签订后一个月内或不迟于开工前七日内，预付合同款的10%为工程预付款。待工程款支付至合同价的60%时，预付款一次性扣回。 |  |
| 10.9.7 | 投标人应提供的 其他资料 | 投标人认为有必要提供的其他相关文件。 |  |

### 投标人须知

1.总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见申请人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见申请人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见申请人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求: 见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告

(2)投标人须知

(3)评标办法

(4)合同条款及格式

(5)工程量清单

(6)图纸（另附）

(7)技术标准和要求

(8)投标文件格式

（9）投标人须知前附表规定的其他材料

招标人按本章第1.10款、第2.2款和第2.3款规定对招标文件所作的澄清、修改等构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）实质性条款承诺书；

（4）已标价工程量清单；

（5）施工组织设计；

（6）项目管理机构；

（7）资格审查资料；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。

3.3 投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表3.4.1规定递交投标保证金。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，否决其投标。

3.4.3中标人与招标人签订合同后5日内向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1投标人在投标截止时间前携带下列证件供评标委员会成员进行资格审查：

1.企业营业执照副本

2.企业资质证书副本

3.企业安全生产许可证副本

4.项目经理建造师注册及安全生产考核合格证书

5.技术负责人职称证

6.2012年12月1日以来类似工程施工业绩

7.外地企业进平或进宝备案介绍信

8. 施工员、质量员（质检员）、安全员、资料员、材料员和造价员岗位证书

9.近三年财务审计报告

10.委托授权人、项目经理、技术负责人、施工员、质检员、材料员、资料员、安全员、造价员聘用合同及养老保险金证明

以上内容开标时需带原件，并附加盖公司公章的原件清单一份。复印件必须装订在标书内，与原件保持一致。

3.6备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字是指法定代表人或其授权委托人手写签字，不得用签字章代替；盖章是指加盖公章。

3.7.4投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5投标文件的正本与副本应分别胶装成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.4在投标有效期内，投标人不能撤回其投标文件。

5．开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人持法定代表人身份证明及身份证原件或其委托代理人持法定代表人授权委托书及身份证原件准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：
    （1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有相关技术、经济等方面的专家组成，评标委员会成员人数及技术、经济等方面专家的确认方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7．合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 合同履约金

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交合同履约金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3招标人和中标人订立书面合同7日内，中标人应将合同文本及中标通知书送宝丰县建设工程招投标办公室备案。

8．重新招标和不再招标

8.1重新招标：

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- 投标截止时间止，投标人少于3个的；

- 经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2不再招标：

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。如发现投标人有上述不正当行为，将取消其投标资格或中标资格。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员和纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10．需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表

11.实质性条款和承诺

11.1工程质量达到投标文件所报的质量等级。若因中标人原因造成工程质量达不到投标时所报的质量等级，中标人应无条件返修并承担由此造成的一切损失及赔偿费用。在招标人所限定的时间内，中标人不能按要求整改的，招标人有权终止承包合同，并追究由此引起的一切责任。

11.2投标人一旦中标，应保证按招标人的要求，迅速进场组织施工，且必须服从招标人的统一指挥与协调管理，相互配合做到文明施工。投标人须承诺在工程的施工过程中，若发生招标人的资金不能及时到位的情况，中标人保证按施工合同规定的工期与质量完成该项目。

11.3由中标人采购的主要材料，购置前必须得到招标人和监理方的项目总监认可，购置的材料在使用前须按规定检验，检验、试验费用由中标人负责，并提供合格证、复试报告，其规格、标准、质量须符合设计要求并能满足工程施工需要；本次公布的招标控制价已包含各种材料按规定所需的检验、试验所发生的费用，投标人投报的材料价格均应含此费用，施工中、结算时不再调整。

11.4根据平顶山市劳动和社会保障局、平劳社监察[2004] 1号文规定，在其投标文件中必须对农民工工资保障金做出承诺，并按中标价的2%以保函形式足额缴纳农民工工资保障金，一旦承包的工程项目中出现拖欠农民工工资的情况，可由建设行政主管部门从该保障金中先予以划支。

11.5投标人必须自行承担施工责任，不得转包或非法分包，否则应承担违约责任。若违约,招标人有权终止合同，不支付已完工程款，另选施工队伍。中标人承担由此造成的一切损失，履约保证金不予退还。

11.6投标人必须以文字形式进行承诺拟派本工程的项目经理无在建工程,中标后至工程竣工验收未完成以前不再担任其他工程项目经理。中标人在投标文件中投报的施工项目经理，在施工过程中不经招标人同意不得更换；中标的项目经理和施工管理人员，在施工过程中未经招标人同意每周工作少于5个工作日的，否则每人每天处以2000元的违约金，连续2周没按要求到达施工现场的，甲方有权终止合同，另行选择施工队伍，中标人承担由此引发的所有费用。对不称职的项目经理和施工管理人员，招标人有权要求中标人更换。招标人对项目部管理机构领导工作不力且不能改变者，有权终止合同另选施工队伍，中标人承担由此引发的所有费用。

11.7施工临时道路等费用由中标人负责,地方关系自行协调，一切费用自理。

11.8中标人在投标阶段或施工过程中出现安全、质量事故，拖欠农民工工资现象或有不良行为记录，招标人有权取消其中标资格、解除施工合同，中标人赔偿由此给招标人造成的损失。

11.9工程款支付办法：工程款按形象进度支付，每月25日前承包人向发包人报送已完工程量报表，经发包人、总监理工程师确认后，按实际完成量的85%付款。工程经竣工验收达到合格，结算完毕付至承包价的95%，余5%留作质量保修金，待缺陷责任期结束后14日内(无质量问题)一次付清（无息），竣工结算与竣工验收同时进行。

11.10承包商履约担保承诺

根据平建[2007]209号文件平招[2007]19号文件规定：

（1）中标人在领取中标通知书前向招标人提交与招标人对等的履约担保，按中标价的10%。其保函原件由招标人确认后交主管部门，经审查后集中保管。

（2）承包商履约保函有效期为：从提交履约保函之日起，到工程竣工验收合格后150天止。

（3）建设项目竣工验收备案并完成竣工结算后，中标人持建设单位出具的履约完成证明和保函备案存放证明原件到市招标办确认并取回履约保函原件，即可向担保机构办理保函释放手续。

11.11合同价调整的因素：

1）除发生施工图设计变更、技术核定、现场签证、主材调差及合同约定需要调整的内容按实际发生调整外，其他均不再调整。

①工程量清单中已有的项：当设计变更、技术核定、现场签证及合同约定需要调整的内容的工程量按投标时的投标单价进行调整。

②工程量清单未列的项：如与工程量清单中已有的项类似，则根据投标时的投标单价进行调整；如工程量清单中没有的，按照《建设工程工程量清单计价规范（GB50500—2013）》及豫建设标【2008】50号颁发的《河南省建设工程工程量清单综合单价》组出综合单价，新综合单价=组出的综合单价*优惠比例（投标人自主投报）。

③竣工结算时工程量按实结算，综合单价的调整：非承包人原因引起的工程量增减在±15%范围内时，综合单价不作调整；工程量增减超过±15%，其综合单价以及对应的措施费均应调整，由承包人对增加的工程量或减少后剩余的工程量提出新的综合单价和措施项目费，经发包人确认后调整。

2）根据豫建设标［2008］11号《河南省建设厅关于建设工程材料价格风险处理办法的通知》精神，投标人应承诺材料价格按±5%（含±5%）的风险系数计取，即施工期间该工程所用钢筋、水泥、砼、砌块的价格涨跌幅度在开工材料价格相应材料价格的±5%（含±5%）范围内时，价格风险由中标人承担；施工期间上述主要材料价格涨跌幅度超过开工时相应材料价格的±5%以外部分，价格风险由招标人承担。施工期间主要材料钢筋、水泥、砼、砌块的价格以当期的《平顶山工程造价》公布价格或招标人认可的市场价格为准。

3）暂定价的调整：由甲方确认的价格在工程结算时按实调整。

注：以上条款投标人应逐条全文承诺，承诺条件必须优于或等于招标文件要求。投标人若没有作出相应承诺，则视为投标人已经默认全文承诺。

# 评标办法

1．总 则

1.1评标工作依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、国家发展计划委员会等七部委联合发布的《评标委员会和评标办法暂行规定》（2001年第12号令）制定此办法。按照“公平、公正、科学、择优”的原则，采用相同的程序、标准和方法，对投标人的投标进行评审、比较。

1.2本办法仅适用于本工程施工项目招标的评标。

1.3评标委员会由5人组成，评标专家拟从省市相关评标专家库中随机抽取。评标依据本招标文件独立完成评标工作，任何人不得干预评委的正常评标工作。

1.4本办法采用综合评分法，评标委员会按照本办法设定的评标标准及方法对投标文件进行评审，任何人不得对其修改。各个评委的评判分值去掉一个最高分值和一个最低分值后的算术平均值,即为该投标人的最终分值。按得分从高至低排列出各投标人的名次，并由评标委员会按得分高低排序向招标人推荐中标候选人。

1.5本次评标的全过程将由业主单位指定监督部门负责监督。

1.6参加本次评标的所有人员均须严格遵守有关保密纪律，凡属于投标文件的审查、澄清、评价和比较及有关授予合同的信息，都不应向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。如果投标人试图对招标人的评标过程或定标决定施加影响，则会导致其投标文件被拒绝。

2．评标内容与评标程序

2.1评标内容由综合标、技术标、商务标三部分组成。

2.2评标程序：评标按以下程序进行：评标准备→初步评审→详细评标→完成评标报告。

2.2.1组建评标委员会，由评标委员会负责评标工作；

2.2.2推举评标委员会主任，由评标委员会主任组织评标委员会成员认真研究招标文件和评标办法，了解本次招标的范围和性质；

2.2.3评标委员会对投标文件进行初步评审，确定进入详细评审投标人名单。

2.2.3.1投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（4）投标文件未按照招标文件的要求和格式签字和盖章的；

（5）投标报价超出招标控制价的；

（6）投标文件关键内容存在字迹模糊不清无法辨认的，涂改后未加盖法人单位公章和法定代表人或授权委托代理人签字或盖章的。

2.2.3.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写与小写不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

2.2.4本项目不保证最低价中标。评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分。评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

2.2.5评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告，并按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。

3.评标注意事项

3.1评标专家应对投标文件进行全面的分析比较，按照规定的评标程序、标准和方法进行评标。评标期间评标专家不得私下与投标单独接触，评标资料不得向外扩散，评标情况必须严格保密。

3.2对判定为无效标的投标文件要充分说明理由和依据。要保证工作质量，工作要认真细致，各项数据要如实、完整、准确地写入评标表格，每一环节、数据都要进行复核，保证准确无误，尤其是对投标人的任何声明、解释和要求。

3.3在评标过程中专家出现分歧，或须进行讨论形成决议时，应由评委会主任组织并主持，各评委在充分讨论、沟通的基础上，进行自由记名投标表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

4.评标标准及说明

本次评分采用百分制打分法，分技术、综合和商务三部分。其中综合标10分，技术标30分，商务标60分。评标委员会对初审后满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

4.1综合标评分标准（满分10分）

| 序号 | 标准分 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工期（2分） | 以要求工期为依据，符合招标文件要求的得2分。 |
| 2 | 质量（3分） | 以要求工程质量为依据，符合招标文件要求的得3分。 |
| 3 | 实质性条款承诺（5分） | 投标人必须逐项承诺并同意招标文件第二章第10项的实质性条款与承诺中的全部内容，每有一条与招标文件要求不一致的扣0.5分，扣完为止。 |

4.2技术标评分标准（满分30分）

| 序号 | 评分项目 | 标准分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要施工方法 | 0-4 | 评标专家对各文件进行比较后，根据其可行性，酌情给分。若有缺项，该项为0分。 |
| 2 | 重点难点分析及保证措施 | 0-4 |  |
| 3 | 拟投入的主要施工机械计划 | 0-3 |  |
| 4 | 拟投入的劳动力安排计划 | 0-3 |  |
| 5 | 确保工程质量及 工期的技术组织措施 | 0-4 |  |
| 6 | 确保安全生产的技术组织措施 | 0-4 |  |
| 7 | 确保文明施工的技术组织措施 | 0-4 |  |
| 8 | 施工总进度表或施工网络图及施工总平面布置图 | 0-4 |  |

注：本评标办法中所涉及的内容需提供证件、证明材料的原件备查，未按要求提供原件或投标文件中复印件与原件不一致的，不予认可计分。

4.3商务标的评分标准（满分60分）

评标基准值为有效投标人投标报价的算术平均值。算术平均值具体计算规则为：

a.有效投标文件在5家及其以上时，评标基准值为各投标人投标报价中去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值。

b.有效投标文件为4家及其以下时，各投标人投标报价中不再去掉最高和最低值，直接进行算术平均值的计算。

以评标基准值为考核依据，各有效投标人投报的投标报价b与评标基准值a进行比较[（b-a）/a]，比值为0时得基本分55分；每升高1％在45分的基础上扣1分，扣完为止；每降低1％在55分的基础上加1分，最多加5分。低于5%（不含5%）时，每再低1%在60分基础上扣2分，扣完为止。优惠百分比不足±1％按比例加减分。

# 合同条款及格式

（按国家及地方有关要求，以实际签订合同为准）

## 一、合同协议书

发包人（全称）：                          （以下简称甲方）

法定代表人：

承包人(全称）：                             （以下简称乙方）

法定代表人：

依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

（一）工程概况

项目名称：

工程地点：

工程内容：

工程立项批准文号：

资金来源：

（二）工程承包范围

承包范围：

（三）合同工期

计划开工日期：       年     月     日

计划竣工日期：       年     月     日

工期总日历天数      天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

（四）质量标准

工程质量标准：

（五）签约合同价

金额(人民币大写）：                       元，￥：            元。(除非另有约定，甲方不再支付其他任何费用)。

（六）合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1．本合同协议书

2．中标通知书

3．投标书及附件

4．本合同专用条款

5．本合同通用条款

6．标准、规范及有关技术文件

7．图纸

8．已标价工程量清单

双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

（七）本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

（八）乙方承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

（九）甲方承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款及其他应该支付的款项。

（十）合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同文件的组成部分。

（十一）合同生效

1、合同订立时间：      年      月      日

2、合同订立地点：

3、本合同双方约定                                  后生效。

发包人：(盖单位章)                       承包人：(盖单位章)

法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                     委托代理人：（签字）

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

开户银行：                               开户银行：

帐号：                                   帐号：

## 一、通用合同条款

参照中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局颁发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的合同通用条款执行。

## 二、专用合同条款

专用合同条款按照中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局颁发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的合同有关内容，结合本工程实际情况制订。

# 第五章 工程量清单

1．工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的具有合同约束力的图纸以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《河南省建设工程工程量综合单价》（2008）、合同条款中约定的工程量计算规则编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”中的有关规定。

2．投标报价说明

2.1投标人投报的投标总价即为中标合同价，除发生施工图设计变更、签证按合同约定调整合同价、材料价格及工程量发生变化按招标文件相应规定执行外，其它不再调整。

2.2工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等所有与工程有关的费用。

2.4工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

3．招标控制价、投标报价编制依据：

3.1本工程依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《河南省建设工程工程量清单综合单价》（2008版）、施工图纸以及国家有关规定、行业规范；

3.2招标文件、相关答疑、施工图纸；

3.3国家技术标准、规范及其它技术资料；

3.4工程地方材料价格参照《平顶山工程造价》2015年第5期中相应材料价格；

3.5人工费执行豫建标定[2015]52号文件，人工费单价为74元/工日；

3.6安全文明施工措施费执行豫建设标【2014】57号文件，为不可竞争费，不参加商务标评分。发包人编制招标控制价、承包人投标报价时，应按照标准计取，不得优惠，并将安全文明施工措施费单独列项明示，以备监督。

3.7社会保障费:执行平政[2011]17号文、平建[2011]295号文及豫建设标【2014】29号文，为不可竞争费，招标、投标时应将社保费单列，不得将该项费用计入标底价（拦标价）、投标报价、合同价及结算价。

3.8住房公积金、工伤保险为不可竞争费，按规定计取。

3.9企业管理费、人工费、规费、计日工、总承包服务费、措施项目费等执行豫建设标【2014】29号文；

3.10税金执行豫建设标[2011]16号文的相关规定。

3.11本招标文件中未规定的项目，由招标人与中标人在签订施工承包合同进行约定或按发生时的实际情况由招标人代表和监理工程师共同签字认可。

# 第六章 图纸(另附)

# 第七章 技术标准和要求

本工程技术标准和要求如下：

一．施工图纸、技术标准等的有关技术说明文件。

二．实施的有关标准与法规

国家、地方现行的工程施工及验收规范、施工技术标准、施工操作规程、《建设工程质量管理条件》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等；规范中指定的标准或法规为工程实施中实际采用的标准和法规，中标人提出采用的其他标准及规范，如能保证其达到与本规范所规定的标准及规范相同的质量或更高的质量。经项目总监事先审阅和书面批准即可采用。本规范与图纸中明显地未提到的任何细节，或在涉及任何条款的细节说明中有明显的遗漏，都应被认为指的是采用令人满意的相关工程和其他相关工程的习惯作法。

本工程实施中采用图纸中指定的和以下列出的有关技术规范和标准。所采用的规范和标准如出现标准不一致的情况，以标准高的为准。

其它现行的有关工程技术、施工验收标准及规范。

技术规范和标准不全或与现行规范标准不一致时，以现行规范标准为准。

# 第八章 投标文件格式

【正/副本】

投标文件封面

（项目名称）第  标段

投  标  文  件

采购编号：

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年         月         日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

三、实质性条款承诺书

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、投标人须知前附表规定的其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）:

1．我方已仔细研究了                     （项目名称）第   标段招标文件的全部内容，我方愿意以大写          ，小写       元的投标总报价，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到                。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）    （￥     元）。

4．如我方中标：

(l)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.                      （其他补充说明）。

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签章）

年      月      日

（二）投标函附录

| 项目名称及标段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人 |  |  |  |
| 2 | 投标总报价 （含4、5项) | 大写： 小写： 元 |  |  |
| 3 | 投标报价 （不含4、5项) | 大写： 小写： 元 |  |  |
| 4 | 安全文明施工措施费 | 大写： 小写： 元 |  |  |
| 5 | 规费 | 大写： 小写： 元 |  |  |
| 6 | 社会保障费（单列项） | 大写： 小写： 元 |  |  |
| 7 | 工程量清单以外新增的 分部分项工程优惠比例 | % |  |  |
| 8 | 工期 | 日历天 |  |  |
| 9 | 质量 |  |  |  |
| 10 | 投标有效期 | 自投标文件递交截止之日起 日历天 |  |  |
| 项目经理 |  | 姓名 | 级别 | 注册证书号 |
| 其他需要说明的问题： |  |  |  |  |

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签章）

年      月      日

### 二、法定代表人身份证明、授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓    名：             性别：

年    龄：             职务：

系                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

年      月      日

（二）授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改

（项目名称）第   标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年        月        日

| 法定代表人身份证复印件 | 委托代理人身份证复印件 |
| --- | --- |

三、实质性条款承诺书格式

承诺内容： 投标人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 年 月 日

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

1．投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本项目的主要施工设备表

附表二  拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

（一）拟投入本工程的主要施工机械表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年      月      日

（二）拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年      月      日

（三） 劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年      月      日

（四）计划开、竣工日期和施工进度网络图

投标人应递交施工进度网络图或进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

（五）施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，给出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、现场办公、设备及仓库、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

（六）临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

注：以上人员的相关证件复印件附后。

（二）主要人员简历表

项目经理应附建造师执业资格证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书或竣工验收备案登记表复印件。技术负责人应附身份证、职称证、学历证复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证等（执业证或上岗证书）复印件。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

承诺书

（招标人名称）：

我方在此承诺，我方拟派往            （项目名称）第   标段的项目经理            （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签章）

年      月      日

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 注册建造师 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）近年财务状况表

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

八、投标人须知前附表规定的其他资料