招  标  文  件

项目编号：WCHGK201614

项目名称：淄博市文昌湖旅游度假区正阳路南延给水及蜜月路

（环湖西路）给水工程施工

采 购 人：淄博萌山水务管理有限公司

代理机构：山东同力建设项目管理有限公司

日    期：2016年7月5日

目   录

敬   告	2

第一部分  招标公告	4

第二部分  供应商须知	7

第三部分  招标项目内容及要求	18

第四部分  合同文本	21

第五部分  评标办法	32

第六部分  附件—投标文件格式	35

敬   告

说明：

1、《营业执照》或《事业单位法人证书》经营范围内容表述不清楚者，须提供发证机关出具的证明原件。

2、证件原件资格审查现场无法提供的，须出具由发证机关出具的证明或有效证明（如：公证件等）。

3、供应商应将需提交审查的原件（或有效证明）在开标时带到开标现场，由开标小组现场审验。未在开标现场验证时提供上述证件者，其响应文件将按无效标处理。

一、请各供应商准备以下资料（或有效证明）原件及盖章复印件各一套参加资格审查，资料原件资格审查后返还，盖章复印件备案，法定代表人授权书原件备案。以下缺少其中任何一项，其响应文件将按无效文件处理。

资格审查内容：

（1）《营业执照》或《事业单位法人证书》副本（或由发证机关或公证机关出具的证明）原件及复印件

（2）《税务登记证》副本（或由发证机关或公证机关出具的证明）原件及复印件

（3）《组织机构代码证》副本（或由发证机关或公证机关出具的证明）原件及复印件

(已三证合一，则只须提供《营业执照》或《事业单位法人证书》副本有效证件原件及复印件)

（4）水利水电工程施工总承包叁级及以上资质证书副本（或由发证机关出具的证明）原件及复印件

（5）《安全生产许可证》副本（或由发证机关或公证机关出具的证明）原件及复印件

（6）项目经理的贰级及以上水利水电工程专业国家注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书（B证）原件及复印件

（7）参与采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函原件及复印件

（8）上一年度财务状况报告、近3个月企业依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料原件及复印件

供应商上一年度财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料:①财务状况报告证明材料是指提供经审计的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或其基本开户银行出具的资信证明；②缴纳税收的证明材料主要是指供应商税务登记证（国税、地税）和参加政府采购活动前三个月内缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据；③缴纳社会保障资金的证明材料主要是指社会保险登记证和参加政府采购活动前三个月内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（9）如法定代表人参加会议需提供法定代表人身份证原件及复印件；如被授权代表参加会议，需提供法定代表人授权书及养老保险证明（养老保险手册或社保机关出具的证明）原件及复印件。

(10)检察院出具的近三年内无行贿犯罪记录证明原件及复印件。

二、资格审查时间： 2016年7月26日上午9：00

资格审查地点：淄博市公共资源交易中心三楼第二开标室（淄博市高新区柳泉路125号先进陶瓷创新园B座（柳泉路北首淄博市十一中北邻）

三、交纳保证金时间：2016年7月26日上午9：00前

四、报价表上必须加盖供应商公章并有法定代表人（被授权代表）签章。

五、响应文件正本与副本均应采用A4纸打印后胶装成册，不得出现散页、重页、掉页现象，不得采用活页夹。

六、供应商为小型和微型企业的，须提供企业《小微企业声明函》原件。

七、供应商如属于小微企业，价格需扣除的，开标时，须提供以下证明材料（与资格审查资料同时提交），否则评审时不予承认：

①企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件原件和《小微企业声明函》、《从业人员声明函》（格式详见附件）；

②上年度资产负债表、损益表复印件。

③供应商为监狱企业的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件。

第一部分 招标公告

一、采购项目名称：淄博市文昌湖旅游度假区正阳路南延给水及蜜月路（环湖西路）

给水工程施工

二、采购项目编号：WCHGK201614

三、采购项目情况：

| 名称 | 供应商资格要求 | 预算金额 |
| --- | --- | --- |
| 淄博市文昌湖旅游度假区正阳路南延给水及蜜月路（环湖西路） 给水工程施工 | 1、独立法人资格，《营业执照》或《事业单位法人证书》、《税务登记证》、《组织机构代码》(已三证合一，则只须提供《营业执照》副本有效证件)、《安全生产许可证》等有效证件 2、具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质 3、拟派的项目经理须具有贰级及以上水利水电工程国家注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书（B证） 4、供应商近三年内无行贿犯罪记录 5、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 6、本项目不接受联合体投标 7、未经山东省水利建设市场信用信息平台公布信用信息的企业，不得参加本工程投标。凡由水利部或工程所在地省级水行政主管部门在其信用信息平台公布禁止进入水利建设市场或列入黑名单的，不得参加本工程投标。 | 人民币 1939.299068万元 |

四、项目报名时间及方式

1、报名时间：凡有意参加报价的供应商，请于2016年7月1日8：30至2016年 7月7日17：00进行报名。

2、报名方式：本项目实行网上报名。

已经完成网上注册并审核通过的供应商可直接登录淄博市公共资源交易网（http://www.zbggzyjy.gov.cn/）针对本项目点击报名。

未进入信息库的企业登录网站后点击“企业会员系统”，注册（注册类型：供应商）填写企业相关信息并上传有关资料的原件扫描件提交审核，待审核通过后即可进行网上报名，网上审核电话：0533-2270027，网上审核时间：北京时间8：30—11：30；13：30—17：00（法定公休日、法定节假日除外）。技术咨询电话：0533-2270096。

五、获取电子招标文件（含清单和控制价）

1、获取招标文件：已报名供应商请于2016年7月5日8:30至2016年7月11日17:00前登录淄博市公共资源交易网购买本项目的电子采购文件逾期将无法购买。逾期未购买电子采购文件视为放弃报名，如参与投标/报价，将被拒绝。

招标文件售价：300元/份，请供应商通过交易平台网上支付，售后不退。技术咨询电话：0533-2270096。

2、获取图纸：已报名供应商请于2016年7月5日至2016年7月11日(节假日除外），每日上午8：30时至11:30时，下午13:30至17：00时，须提供企业法人营业执照或《事业单位法人证书》、组织机构代码证、税务登记证(已三证合一，则只须提供《营业执照》副本有效证件)、资质证书等上述资料的复印件加盖公章，到山东同力建设项目管理有限公司（淄博市张店区人民东路12号煤气大厦八楼803室）购买图纸（未购买图纸投标无效）。联系电话：0533-3127280

图纸售价：500元/份，现金支付，售后不退。

六、递交投标文件时间及地点

1、时间：2016 年7月26日上午9时00分（北京时间）

2、地点：淄博市公共资源交易中心三楼第二开标室（淄博市高新区柳泉路125号先进陶瓷创新园B座（柳泉路北首淄博市十一中北邻））

七、开标时间及地点

1、时间：2016年7月26日上午9时00分（北京时间）

2、地点：淄博市公共资源交易中心三楼第二开标室（淄博市高新区柳泉路125号先进陶瓷创新园B座（柳泉路北首淄博市十一中北邻））

八、联系方式

1、采购人：淄博萌山水务管理有限公司

地  址：淄博萌水镇旅游区７号

联系人：孟先生        联系方式：13589497369

2、采购代理机构：山东同力建设项目管理有限公司

地  址：淄博市张店区人民东路12号煤气大厦八楼803室

联系人：李女士   联系方式：18816129992  0533-3127280

九、本次招标公告同时在山东省政府采购网、淄博市政府采购网、淄博市公共资源交易网发布

发布人：山东同力建设项目管理有限公司

发布时间：2016年7月1日

第二部分  供应商须知

A  说  明

1．适用范围

1．1本招标文件仅适用于本次招标投标中所叙述的淄博市文昌湖旅游度假区正阳路南延给水及蜜月路（环湖西路）给水工程施工。

2．定义

2．1“采购人”系指采购本项目并与中标供应商签订合同的淄博萌山水务管理有限公司。

2．2“采购代理机构”系指组织本次采购活动的山东同力建设项目管理有限公司。

2．3“供应商” 系指无条件接受招标文件的各项要求，具备相应履约能力、具有《中华人民共和国政府采购法》第22规定的相关条件并向采购代理机构及评审委员会提交投标文件的供应商。

2．4“中标供应商”系指参加本项目投标、被确定中标并与采购人签订合同的施工企业。

B  供应商

3．合格供应商的范围

3．1具有独立承担民事责任的能力；

3．2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3．4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3．5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．6 具备法律行政法规规定的其他条件；

3．7完全满足招标文件的实质性要求；

3．8凡具备招标文件要求资格，有服务能力的供应商均可参加。

3. 9对供应商的限制条件；

3.9.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.9.2除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的采购活动。

3.9.3联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

3.9.4专门面向中小微企业采购的项目，只能由中小企业或微型企业参加；

3.9.5供应商应当从采购人或者采购代理机构合法获得招标项目的招标文件。

如不具备以上条件则按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定处理。

4．投标委托

4．1如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》(见附件统一格式)。

5．投标费用

5. 1无论投标结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5. 2采购代理机构依据计价格【2002】1980号文标准执行下浮60%，由中标供应商支付代理服务费。

6．踏勘现场

6. 1 供应商自行踏勘现场。

6. 2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

6. 3 供应商在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失由供应商负责。

6. 4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

C  招标文件的说明

7．招标文件

7. 1招标文件由招标文件目录所列内容组成。

7. 2供应商应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

8．招标文件的澄清

8．1供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流时，可在开标截止日期十五日前以书面、传真形式通知采购代理机构。采购代理机构视情况予以答复，如有必要，可将答复内容包括原提出的问题，分发给所有供应商。

9．招标文件的修改

9．1在投标截止日期前，采购代理机构均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

9. 2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

D  投标文件

10．投标文件计量单位和文字

10．1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

10．2投标文件及供应商与采购代理机构之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10. 3组成投标文件实质性内容的外文材料应提供第三方权威翻译。

11．投标文件的组成

投标文件由商务部分和技术部分两部分组成，合订为一册。

11.1商务部分包括

(1)投标函（格式见附件）

(2)投标报价表（格式见附件）

(3)已标价工程量清单（格式见附件）

(4)小微企业声明函（小微企业提供）

(5)从业人员声明函（小微企业提供）

(6)监狱企业证明文件（监狱企业提供）

(7)项目管理机构配备情况（格式见附件）

(8)针对本工程的维护体系、各项制度及承诺

(9)供应商简介及资质证明文件

a.供应商简介及经营状况介绍(包括供应商的综合实力、企业规模和信誉陈述及有效证明资料等)

b.《营业执照》或《事业单位法人证书》副本（或由发证机关或公证机关出具的证明）复印件

c.《税务登记证》副本（或由发证机关或公证机关出具的证明）复印件

d.《组织机构代码证》副本（或由发证机关或公证机关出具的证明）复印件

(已三证合一，则只须提供《营业执照》或《事业单位法人证书》副本有效证件复印件)

e.《资质证书》副本（或由发证机关出具的证明）复印件

f.《安全生产许可证》副本（或由发证机关或公证机关出具的证明）复印件

g.项目经理的贰级及以上水利水电工程专业国家注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书（B证）复印件

h.参与采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函复印件

i.上年度财务状况报告、近3个月企业依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件

g.如法定代表人参加会议需提供法定代表人身份证复印件；如被授权代表参加会议，需提供法定代表人授权书及养老保险证明（养老保险手册或社保机关出具的证明）复印件。

h.检察院出具的近三年内无行贿犯罪记录证明复印件。

l承诺函复印件

m.供应商2013年1月1日（含）以来承接的主要类似工程业绩合同复印件(以签订合同时间为准)

(10)供应商认为需要提交的其它资料（证明供应商企业实力及信誉的证资料）

11.2 技术部分包括：

(1)施工方案与技术措施

(2)质量管理体系与措施

(3)安全管理体系与措施

(4)投资控制措施

(5)安全文明施工和环境保护措施

(6)工期保证措施与施工网络计划图

(7)资源配备计划

(8)季节施工措施

(9) 服从管理承诺

(10)成品保护措施

(11)总承包管理措施

(12)自主协调措施

11.3电子版投标文件一份（U盘或光盘单独密封）

12．投标内容填写说明

12.1投标文件按本招标文件第六部分要求的统一格式填写，按供应商须知11.1、11.2要求的顺序分别装订成册。

12.2投标报价表为开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

13．投标报价

13.1所有投标均以人民币报价，投标价格一次性报定，不能修改。

13.2供应商要按投标报价表(统一格式)的内容填写价格及其他事项，由全权代表签章并加盖供应商公章。

13.3采购人不接受任何选择性报价，只允许有一个报价和一个方案，任何有选择性的报价和方案将不予接受。

13.4供应商应根据市场价格、自身技术装备、管理水平及资金条件、预期利润等情况自行报价，由此进行的测算和报价采购人不承担任何责任。

13.5最低报价不能作为中标的保证。

13.6本项目需由投标人依据招标文件、工程量清单、图纸及现场踏勘情况，根据

《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013）、山东省《建筑业营改增建设工程计价依据调整实施意见》（鲁建办【2016】20号）及相应计算规则、规范、技术资料参考本企业定额或《山东省市政工程消耗量定额》（2002年）、《山东省市政消耗定额省价目表》（2016年）中人工、材料、机械消耗量，结合本地人工费水平、材料价格及必要的材料检验检测试验费、机械台班价格、本项目的特点及风险，在充分考虑工程动态因素和企业自身实力、管理水平的基础上，按工程量清单报价方式自主报价，根据实际工程量据实结算，中标单价不变。

13.7供应商应先到工地踏勘以充分了解项目位置、地质地貌、气候与水文条件、交通状况、电力、上下水、排污、热力和天然气等市政基础设施及任何其他足以影响报价的情况，保证能够自主协调各种关系，确保工期顺利进行。任何因中标供应商忽视或误解项目基本情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准，且由此使采购人在项目实施过程中蒙受的损失，将由中标供应商按一定比例对采购人进行赔偿。

13.8投标报价要充分考虑工程驻地镇、村协调费用。因驻地村民阻扰施工，造成的损失由中标人自行承担。

13.9如果供应商报价中有通过不平衡报价方式获取超额利润的项目，在任何时候，采购人都有权对其不合理综合单价进行调整。

14.资金实力要求：

指定银行出具的用于本项目的流动资金实力证明（请在下述注明的银行重新开户并存入规定数额的资金，且注明此笔款项的用途）及投标人承诺函（承诺函格式见附十二）。

报名本项目须存入：400万元人民币。

此款项于2016年7月25日24:00前确保到账,并在本项目确定中标人前不得挪用该笔资金。开标现场提供指定银行出具的对账单原件及复印件各一份，否则将否决其投标资格。

银行名称：齐商银行张店支行营业部

地址：金晶大道130号

联系人：李静、陈亭亭

联系电话：13864311057、2188069

请将承诺函（附件十二）原件（盖公章法人章、一式二份）投标签到时交至招标代理机构。

注：请各投标供应商在开标时提供以上相关证件的原件。

15．投标保证金

15.1供应商应在2016年7月26日上午9：00前交纳投标保证金金额:伍万元整

15.2投标保证金可采用下列形式：网上报名成功的投标供应商，请及时登录淄博市公共资源交易中心网站（http://www.zbggzyjy.gov.cn/）登录“企业会员系统”，在已报名的项目信息中点击“生成子账户”，投标供应商通过“电汇、网银、转账”方式把约定金额转到子账户。

缴纳截止时间：2016年7月26日上午9:00时止，以“银行到帐日期”为准。延时到账不予认可投标资格，请充分考虑缴纳过程中跨行、网银、节假日等延迟到账情况，提前足额缴纳并确保及时到账，否则后果自负。

15.3未按15．1和第15．2条要求提交投标保证金的投标将被视为无效投标。

15．4采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。供应商因自身原因耽搁领取，造成投标保证金的退还时间超过5个工作日的，采购人或者采购代理机构不承担延后退还的责任。

15.5发生下列情况之一，取消中标资格，投标保证金不予退还。

(1)供应商之间相互串通投标的；

(2)供应商与采购人、采购代理机构串通投标的；

(3)供应商向采购代理机构或者评审委员会成员行贿，谋取中标的；

(4)供应商以他人名义投标或者提供虚假资料及以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

(5)开标后在投标有效期内，供应商撤回其投标书；

(6)供应商不按规定签约或者不提供履约保证金的。

(7)在招标过程中，没有正当理由中止或退出投标的。

16．投标文件的有效期

16.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。按本须知第14条规定的投标保证金的有效期也相应延长。

17．投标文件的签署及规定

17.1组成投标文件的各项资料均应遵守本条规定。

17.2供应商应填写全称，同时加盖公章。

17.3投标文件必须由全权代表签字或盖章。

17.4投标文件一式七份，其中正本一份，副本六份。如果正本与副本不符，以正本为准。

17.5投标文件必须用A4纸，黑色字迹打印，装订后胶装成册，不得出现散页、重页、掉页现象，不得采用活页夹，并分别注明“正本”、“副本”字样，否则其投标作无效标处理。

17.6投标文件应字迹清楚、内容齐全、数字准确，不得涂改和增删，如有修改错漏处，修改处须有投标法定代表人或全权代表签章。

17.7投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

E  投标文件的递交

18．投标文件的密封及标记

18.1投标文件应按以下方法装袋密封；

18.2投标文件密封装袋，封口处应有供应商全权代表的签章并加盖供应商公章。

18.3如果供应商未按要求密封，造成对投标文件的误投和提前启封，责任由供应商自负。

19．投标截止时间

19.1投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。

19.2在投标截止时间以后送达的投标文件，采购代理机构拒绝接收。

20．投标文件的修改和撤回

20.1递交投标文件以后，如果供应商提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达者，采购代理机构可以予以接受。但不退还投标文件。

20.2供应商修改投标文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号、供应商名称)”字样。

20.3撤回投标应以书面或传真的形式通知采购代理机构。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法定代表人或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以撤回投标通知书送达采购代理机构日期为准。

20.4开标后供应商不得撤回投标，否则投标保证金不予退还。

F  开标及评标

21．开标

21.1采购代理机构按规定的时间、地点组织开标会。开标仪式由采购代理机构主持，供应商、采购人代表及有关工作人员参加。

21.2开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

22．对投标文件的初审

22.1初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

22.2初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

(1)开标时，投标文件中投标报价表内容与投标文件中明细表内容不符的，以投标报价表为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3)供应商不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

22.3与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指工程的质量、工期、付款方式及招标文件要求的相关承诺等明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。

22.4对投标文件的判定，只依据投标书内容本身及开标现场即时提供的有效证明资料，不依靠开标后的任何外来证明。

23．投标文件的澄清

23.1采购代理机构有权就投标文件中含混之处向供应商提出询问或澄清要求。供应商必须按照采购代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行书面答疑和澄清。

23.2必要时采购代理机构可要求供应商就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有全权代表的签字或盖章，并将作为投标内容的一部分。

23.3供应商对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

23．评标

24.1采购人、采购代理机构根据招标项目内容依法组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评审。评标委员会按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购评审专家管理办法》等规定组成。

24.2评审原则：评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
　　评标委员会应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

24.3评标严格按照招标文件的要求和条件进行，具体见第五部分《评标办法》。

25．评标过程保密

25.1开标之后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

25.2在评标期间，供应商企图影响开、评标的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

26．无效投标与废标

26.1投标文件有下列情形之一的，应当按照无效投标文件处理：

(1)在规定的截止时间之后递交的；

(2)未按招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

(3)未按规定交纳保证金的；

(4)不具备招标文件中规定的资格要求的；

(5)未经财政部门核准，提供进口产品的；

(6)报价超过采购预算的；

(7)未全部响应招标文件规定的实质性要求的；

(8)不符合法律、法规规定的其他情形。

26.2供应商有下列情况之一，其投标视为废标：

(1)供应商提供的有关资格、资质、业绩证明文件不真实，提供虚假投标材料；

(2)供应商在有效期内撤回投标；

(3)在整个评标过程中，供应商有企图影响招标结果的任何活动；

(4)供应商串通投标；

(5)供应商向采购人或采购代理机构提供不正当利益；

(6)中标供应商不按规定要求签订合同；

(7)法律、法规规定的其他情况；

G 授予合同

27.中标公示

中标公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额以及评审专家名单。

28．中标通知

28.1在投标有效期内，采购代理机构以书面形式通知所选定的中标供应商。通知也可传真的形式，但需要随以书面确认。

28.2采购代理机构对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

28.3中标通知书将是合同的一个组成部分。

29．履约保证金

29．1签订合同前，中标供应商以履约保函或银行担保形式按照中标金额的5%向采购人交纳履约保证金。

30.签订合同

30.1中标供应商应按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订经济合同，否则按违约处理，其投标保证金不予退还，并赔偿本次及再次招标所发生的费用。

30.2招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件，并与合同具有相同的法律效力。

31．合同公示

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

第三部分  招标项目内容及要求

本次招标分为一个包，控制价为1939.299068万元。供应商必须按招标文件要求对全部内容做出报价响应，报价不得超过控制价，否则作废标处理。

一、采购项目概况：

1、工程概况：淄博市文昌湖旅游度假区正阳路南延给水及蜜月路（环湖西路）

给水工程施工项目，其中蜜月路（环湖西路）全长8.2公里，正阳路南延全长8.7公里。

2、质保期：自竣工验收合格之日起二年

3、工程工期：接到甲方通知后90日历天施工完毕

4、质量要求：合格。

二、其它技术要求：

（1）依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如各标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

（2）工程施工用水、电、施工现场的临时设施和场地平整以及竣工后的清理工作，均由承包人自行解决。

（3）工程施工过程中造成的地下管线及其它设施的损坏，由承包人负责恢复原状，一切责任由承包人承担。

（4）工程施工过程中如需中断交通，承包人有义务配合交通管理部门和发包人组织施工现场的交通管理，做好有关交通警示。

（5）发包人可对承包人随时抽查，若发现不良行为或对工作不尽责行为，可酌情对其进行处罚。

（6）勘察现场：自行勘察，费用自理。

- 三、供应商资格及建造师（项目经理）要求

1、供应商不得借用或挂靠资质，发现有此行为的，将取消其中标资格，投标保证金不予退还。

2、派往本工程现场的项目经理（建造师）必须常驻工地，不得兼任其他项目的项目经理（建造师），否则招标人将有权取消合同。

3、供应商投标文件中承诺配备的管理人员须按时到岗到位，招标人要加大监督力度，定期及不定期核实检查中标供应商项目管理人员到位情况，如发现中标供应商的项目管理人员不到位，要按有关规定及中标供应商的承诺处理，并取消其中标资格，按评标时排名第二的中标候选供应商依次递补，以此类推。

四、安全文明施工及环境保护要求

1、文明施工所需费用列入工程造价，施工单位应当专款专用，同时做好文明施工设施的维护利用。

2、在施工现场醒目位置处应设置文明施工公示标牌（标准板面：高2米×宽2.5米），标明工程名称、工程概况、开竣工日期，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位名称及项目负责人、施工现场平面布置图和文明施工措施、监督举报电话等内容。

3、在施工路段和区域设置防护装置和警示标志，做好人员、车流的交通疏导。不打桩设挡、随意封堵施工路段和区域，影响人员、车辆交通。

4、不敞开露天施工。施工现场应按现场平面布置图划分物料堆放区。施工用料应当采用预拌材料，现场不得堆放沙石、灰土类施工物料，工程弃土应当及时清运。禁止在施工区域外堆放施工物料。施工区域与非施工区域设置分隔围挡设施予以隔离，对施工现场按标准进行分隔围挡，围挡设施连续、稳固、整齐划一、新颖美观。根据本工程特点，本工程施工现场在不断绝交通的前提下，施工阶段和区域采取全封闭施工分隔设施，分隔围挡应采用高度不低于1.8米的彩钢板或其它类似硬质材料。

5、垃圾随产随运，不堆积弃土、淤泥和用不合格的车辆运输渣土、砂灰，保持施工运输车辆整洁封闭，运输渣土、砂灰覆盖严密，符合不撒、不漏标准。驶出工地的车辆要保持整洁，轮胎要清扫冲洗干净。

6、在进行地下工程挖掘前，建设单位应会同管线产权单位查清施工区域内各类地下管线分布情况，向施工单位进行详细交底。施工过程中，管线产权单位应在施工现场设专人做好施工监护。施工单位应采取有效措施，确保地下管线及地下设施安全。因施工单位工作疏忽或操作不当引起的破坏地下管线等情况，所有损失由施工单位自行承担。管线产权单位、施工单位应根据地下工程施工及地下管线情况，制定相应的处置突发性事件的应急预案。

7、施工现场要有临时沉淀、排放施工用水设施和防汛措施，保证施工工地及临时人行、车行道路排水通畅、不积泥水。禁止随意排放污水或工程废水；禁止泥浆水、水泥浆水未经沉淀直接排入排水管道。

8、施工单位应当科学、合理安排工期，在定额工期或合同工期内完成施工任务。对严重影响交通和环境的路段或施工环节，要做到精心组织，统一协调，边施工边清理，最大限度地缓解交通和减少污染。

9、施工单位应采取有效措施，加强施工现场周边环境及公共设施的保护，减少因施工对市容、环境和绿化造成的污染。施工现场要设专职的清扫保治人员，每天定时对易产生粉尘的施工路面采取洒水压尘等措施，每天洒水压尘不少于3次。禁止在施工现场及市区范围内消解生石灰。

10、不随意排放污水和工程废水，禁止未经沉淀直接排入排水管网。

11、应当控制使用强噪声、强振动的施工机具。22点以后禁止使用电锯、电刨、混凝土振捣器等强噪声施工机具。如确因工期或施工技术要求需要夜间施工的，建设单位应当会同施工单位办理有关许可手续，并告知周边单位、居民。

12、施工单位在竣工验收前，清理工地及周围环境，做到工完、料尽、场地清，恢复道路原貌。

13、各项目的做法依据施工图纸设计文件及施工规范要求；

五、清单、控制价详见附件

第四部分 合同文本

### 综合说明

本招标文件的“合同协议书”、“合同通用条款”及“合同专用条款”，采用国家住房和城乡建设部和工商行政管理总局颁发的《建设工程施工合同》（GF—2013—0201）版本。

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.资金来源：       。

4.工程内容：       。

5.工程承包范围：



#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年     月     日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                    承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：

（签字）                           （签字）

备案部门：（公章）

负  责  人：

地      址：

- 第二部分 通用合同条款

（略）

- 第三部分 专用合同条款

1 一般约定

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 可调  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： 15%。

3 承包人

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程禁止分包  。

主体结构、关键性工作的范围：/。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：无。

其他关于分包的约定：1、以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定的规模标准的，应当依法进行招标。 2、由总承包人和分包人签订分包合同。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求：质量标准：合格。

关于工程奖项的约定： 创优费用包含在投标报价中，发包人不再另行支付。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行通用条款第6.1条内容及省市有关规定，承包人应当加强安全管理，严禁发生重大安全事故。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 按照省市有关规定，确保达到安全文明施工 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：无

7 工期和进度

7.5 工期延误

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每延误一天，按工程总造价额的万分之三向发包人交纳违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：不超过总造价的5%。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 按市造价主管部门相关规定执行 。

其他约定：

(1)本工程涉及的设备及材料均由承包人供应，所有材料设备的供应须与投标文件中主要设备及材料的选型及主要技术参数说明相一致，并符合施工图设计及变更要求。

(2)承包人投标报价中已综合考虑材料采保费、报验、检验、备案、试验费等费用，不再单独计取。发包人应为进场的材料提供装卸、运输方便。

(3)承包人应保证其质量符合有关规定和要求，并附有相应的出厂合格证和检验单。设备、材料不符合要求不得进场使用，责任由承包人自负。

(4)承包人采购材料首次使用前，须送样由发包人现场管理人员认可并封样；承包人采购材料、设备进场时必须经发包人及监理方验收合格后方可使用，如出现任何质量问题，承包人无条件更换材料，产生的任何责任及后果由承包人负责。

#### 10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：  执行通用条款。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

合同价款及调整

本合同价款采用   固定综合单价   方式确定。

(1) 采用固定综合单价合同，合同价款中包括的风险范围：除工程变更，现场签证，承包范围的变化，不可抗力以外的其他因素。

风险费用的计算方法：

风险范围以外合同价款调整方法：

清单漏项、图纸变更、增加的工程量清单等项目：

1)合同中已有适用工程项目综合单价的，按合同中已有的综合单价确定；

2)合同中有类似工程项目综合单价的，可以参照合同中类似项目综合单价组价原则在合理范围内确定

3) 合同中没有适用或类似工程项目综合单价的：

1、工程设计施工图纸及相关资料。；

2、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013）；

①执行《山东省市政工程消耗量定额》（2002年）、《山东省市政消耗定额省价目表》（2016年）及相应计算规则、费用定额，人工综合工日单价执行：70元/工日；材料价格参照2016年第2期淄博工程造价指南、淄博工程造价信息价，对于没有发布信息价格的材料，其价格参照市场价格确定，以上均没有的按室相关规定、程序办理确定，由承包人与供货单位签订合同并支付货款。

4）以上所有变更项目的费用均须由承包人按上述规定测算后报发包人，由发包人根据的规定，按照相关程序审定后调整。

（2）采用可调总价格合同，合同价款的计价依据和调整方法： 不采用   。

（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：  无     。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不可调   。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： / 。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：人工单价不作调整，除工程变更、现场签证、承包范围的变化、不可抗力以外的其他因素。

风险范围以外合同价款调整方法：

（1）法律法规的变化：  /  。

（2）工程变更：执行专用合同条款10.4。

（3）项目特征不符：承包人应按照发包人提供的设计图纸实施合同工程，若在合同履行期间出现设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征，按专用合同条款10.4.1关于变更估价的约定重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。 。

（4）工程量清单缺项：①合同履行期间，由于招标工程量清单中缺项，新增分部分项工程量清单项目的，应按专用合同条款10.4.1关于变更估价的约定综合单价，并调整合同价款；②新增分部分项工程量清单项目后，引起措施项目发生变化的，应按专用合同条款10.4.1关于变更估价的约定，在承包人提交的实施方案被发包人批准后调整合同价款；③由于招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按专用合同条款10.4.1关于变更估价的约定调整合同价款。

- 工程量偏差：   /    。

6.物价变化：    /    。

7.暂估价：①发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料属于依法必须招标的，由承包人作为招标人，发包人按规定程序选择供应商，确定价格，并应以此为依据取代暂估价，调整合同价款（材料差价只计取税金）；②发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料不属于依法必须招标的，由承包人按照合同约定采购，经发包人确认单价后取代暂估价，调整合同价款（材料差价只计取税金）；③发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的，应按照专用合同条款10.4.1关于变更估价的约定确定专业工程价款，并应以此为依据取代专业工程暂估价，调整合同价款；④发包人在招标工程量清单中给定暂估价的专业工程，依法必须招标的，应当由承包人作为招标人，发包人作为监督方按照政府采购办公室规定、程序进行招标选择专业分包人，接受有管辖权的建设工程招标投标管理机构的监督，并应以专业工程发包中标价为依据取代专业工程暂估价，调整合同价款。

8.不可抗力：执行通用合同条款17.3。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每周一报上周已完工程量，每月25日上部上月已完成工程投资 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 执行通用条款  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：  按形象进度 。

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

按工程形象进度每2个月支付一次工程款，发包人按照双方确认的已完工程量支付工程形象进度款的60%；工程完工并经验收合格后拨付至工程总价款的60%，同时无息退还履约保证金。政府审计部门出具审计报告后拨付至审定值的95%，留5%作为质量保证金，质保期满后（二年），无息返还。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 工程竣工验收合格后28天内 。

竣工付款申请单应包括的内容： 执行通用条款 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 收到竣工付款申请单28天内 。

发包人完成竣工付款的期限： 签发竣工付款申请单28天内 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 执行通用条款 。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：本工程缺陷责任期为24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  按工程结算值的5%扣留 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）5%的工程款；

（3）其他方式:  /  。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

##### （1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括

##### 预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

##### （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

##### （3）其他扣留方式: / 。

##### 关于质量保证金的补充约定：质量保证金不计息

##### 补充条款

1、竣工验收

1) 承包人负责办理本工程的各专业验收手续，以确保整体验收合格，所发生的一切费用由承包人自行承担。

2)工程具备竣工验收条件后28天内向发包人提交竣工图2套，竣工资料2套。

2、竣工结算

1)本工程竣工验收合格后28天内，承包人向发包人提供本工程完整的工程结算资料，负责办理竣工验收备案手续。承包人不得因工程竣工结算原因拖延或拒绝办理工程的竣工验收备案手续，因承包人原因造成竣工验收备案拖期的每拖后一天处壹万元违约金。

2)本工程的最终结算依据审计部门的审计结果为准。

3、施工过程中，如需对设计图纸进行深化设计，承包人须积极配合发包人完成，且不再计取任何费用。

4、工程施工及原材料要绿色采购、绿色消费（即优先采购再生利用产品和经过清洁生产审核、通过ISO14001认证的企业产品、国家认证的环保产品及通过环境标志认证的产品，在使用中注意节约并多次重复利用，回收废弃用品。

第五部分  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及省、市有关规定，评标坚持公正、公平、公开及科学、择优的原则。采用百分制记分方法，根据排名先后确定中标供应商。具体评分标准如下：

供应商的投标报价不高于招标控制价为有效报价,如超过招标控制价，其投标将被拒绝。本项目招标控制价（含暂列金额）

评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其工程成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将被否决。

支持小型和微型企业、监狱企业的鼓励优惠政策：

(一)小微企业

1、给予小型和微型企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，供应商须提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件和《小微企业声明函》原件（代理商投标的，还须提供代理商企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件和《小微企业声明函》原件），否则不给予价格扣除。

（二）监狱企业

1、给予监狱企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，供应商须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件，否则不给予价格扣除。

注：供应商所提供的材料或填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

一、商务部分：最高分40分

（一）投标报价：40分

供应商有效报价与评标基准值相等的得最高分40分；

供应商有效报价与评标基准值相比（商值）每提高1%在最高分上减1分；供应商有效报价与评标基准值相比（商值）每降低1%在最高分上减0.5分，该项最多减10分（不足1%时用插入法计算，结果保留两位小数）。

评标基准值的确定：

供应商家数定为N值

(1)当N≤5时，取所有供应商有效报价的算术平均值为评标基准值；

(2)当5＜N≤7时, 去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值为评标基准值；

(3)当7＜N≤9时, 去掉两个最高报价和两个最低报价后的算术平均值为评标基准值；

(4)当9＜N≤11时, 去掉三个最高报价和三个最低报价后的算术平均值为评标基准值；

以此类推；

二、技术部分：最高分40分

1、施工方案与技术措施；（2-5分）

施工方案符合本工程实际，内容齐全、重点突出，施工技术先进可行。

2、质量管理体系与措施；（2-5分）

质量保证措施切实可行，质量保证计划体系完善，质量管理人员配置齐全合理。

3、安全管理体系与措施；（2-5分）

针对本工程的特点和现场实际情况，制定切实有效、可行的安全措施，安全防范措施到位。

4、安全文明施工和环境保护；（2-4分）

安全文明施工组织与管理到位，措施得当。

5、投资控制措施；（2-3分）

投资控制措施科学合理，切实可行。

6、工期保证措施与施工网络计划图；（2-4分）

网络计划安排、工序衔接科学合理，工期保证措施得力。

7、资源配备计划；（2-4分）

劳动力安排合理、机械安排满足工程要求。

8、季节施工措施；（1-2分）

冬雨季、节假日及农忙季节施工安排合理，措施到位。

9、服从招标人管理；（1-2分）

自主承诺服从招标人管理。

10、成品保护措施；（1-2分）

成品保护主要措施周全、详细、有针对性和操作性，责任明确。

11、总承包管理措施；（1-2分）

具有较详细的总承包管理办法及措施。

12、自主协调措施；（1-2分）

承诺能自主协调施工过程中出现的所有问题，处理问题及时、得当、有效，能确保工程按期完成。

（以上各项如有缺项，则该项不得分）

三、其他条件：最高分20分

1、对各供应商的履约能力、综合实力、业绩以及信誉等进行分析、比较，5-10分；

2、对各供应商对本工程的维护体系是否健全、各项制度是否完善、针对本工程的承诺是否切实可行等进行分析、比较，5-10分；

以上内容，商务部分、鼓励优惠政策加分项直接计算；其他部分由各评委在充分审阅各供应商投标文件的基础上，按照评标办法对每个供应商进行打分，取评委打分的算术平均值为该供应商的评议得分；以上得分相加合计为各供应商的最终得分（小数点后保留2位有效数字），取得分最高者为中标供应商，若出现两家或两家以上的供应商得分均为最高分的情况，取报价低者排名优先，若价格也相同，由评委投票决定排名次序。

第六部分  附件—投标文件格式

- 第一部分 商务部分

- 一、 投 标 函

：

(供应商全称)授权　　　　　　　 (被授权代表姓名)　　　　(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的　　　　　　　　(项目编号、项目项目名称)招标的有关活动，并对　　　　　　　　进行投标。为此：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中第二十二条中规定的参加政府采购活动的投标供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

3、完全满足招标文件中全部实质性要求。

4、提供投标须知规定的全部投标文件：正本  份、副本  份；

5、保证遵守招标文件中的有关规定。

6、保证严格执行双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

7、愿意向贵方提供任何与投标有关的资料、情况和技术资料。

8、本投标文件自开标之日起    日内有效。

9、我方愿提供   元整作为投标保证金。

10、若我方中标，我方愿意按招标文件规定交纳履约保证金。

11、与本投标有关的一切来往通讯请寄：

地址：_____邮编：______电话：_______传真：______

供应商全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日     期：

- 二、 投标报价表

| 工程名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程总报价（含暂列金额）：人民币大写： 元 小写： 元 其中：暂列金额：人民币大写： 元 小写： 元 |  |  |  |  |  |
| 工程工期 |  |  |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |  |  |
| 招标文件的响应程度 |  |  |  |  |  |
| 建造师 |  | 级别 |  | 注册证号 |  |
| 项目经理承诺：拟派项目经理（建造师）未担任在施建设工程项目，中标后必须到岗，认真履行职责，现场项目经理（建造师）与中标项目经理（建造师）必须一致。 |  |  |  |  |  |
| 其他承诺： |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

全权代表（签章）：

日期：

注：其它优惠条件（不接受任何实物优惠）

三、工程量清单报价表格式

（一）工程量清单报价表封面

招 标 人：

工程名称：

投 标 人：                      （盖章）

法定代表人或其授权人：                      （签字或盖章）

编 制 人：                     （造价人员签字盖专用章）

编制日期：       年     月     日

（二）总说明

| 工程名称： | 第 页 共 页 |
| --- | --- |
| 投标报价说明 1、本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。 2、供应商提供的综合单价应为完成一个计量单位的分部分项工程量清单项目所需的人工费、材料费及必要的材料检验检测试验费、施工机械使用费和企业管理费与利润、措施项目费、其他项目费、以及一定范围内的风险费用等所有一切费用。在合同实施期间，不因市场变化因素而变动。结算时，以中标人投标时所报综合单价为结算单价，不允许调整。 3、投标总价是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，应包括完成该工程项目的成本、措施项目费、其他项目费、利润、规费、税金等所用一切费用。 4、本报价的币种为 人民币 。 5、其它需要说明的事项： ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |  |

投 标 人：（单位盖章）

法定代表人：（签字）                           年    月    日

（三）投标总价

投标总价 建 设 单 位： 工 程 名 称： 投标总价：（小写） （大写） 投 标 人： （单位盖章） 法定代表人： （签字） 编制时间： 年 月 日

- 四、项目管理机构配备情况

（1）项目部人员配备表

工程项目名称：

| 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  | 已承担在建工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 证书名称 | 级别 | 专业 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位成交，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |

（2）项目经理（或建造师）简历表

工程项目名称：

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |  |  |
| 资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工日期 |  | 在建或已完工程 |  |  | 工程质量 |

（3）项目技术负责人简历表

工程项目名称：

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人 |  | 项目名称 | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工日期 |  | 在建或 已 完 |  |  | 工程质量 |

五、小微企业声明函

项目编号、包号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的规定，本公司为 （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为 （请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加 单位的 项目采购活动提供本企业制造的货物。由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他 （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年 月 日

六、从业人员声明函

项目编号、包号：

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定，本公司从业人员数为 。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年 月 日

七、针对本工程的维护体系、各项制度及服务承诺

八、供应商简介及资质证明文件

a.供应商简介及经营状况介绍(包括供应商的综合实力、企业规模和信誉陈述及有效证明资料等)

b.《营业执照》或《事业单位法人证书》副本（或由发证机关或公证机关出具的证明）复印件

c.《税务登记证》副本（或由发证机关或公证机关出具的证明）复印件

d.《组织机构代码证》副本（或由发证机关或公证机关出具的证明）复印件

(已三证合一，则只须提供《营业执照》或《事业单位法人证书》副本有效证件复印件)

e.《资质证书》副本（或由发证机关出具的证明）复印件

f.《安全生产许可证》副本（或由发证机关或公证机关出具的证明）复印件

g.项目经理的贰级及以上水利水电工程专业国家注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书（B证）复印件

h.参与采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函复印件

i.上年度财务状况报告、近3个月企业依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件

g.如法定代表人参加会议需提供法定代表人身份证复印件；如被授权代表参加会议，需提供法定代表人授权书及养老保险证明（养老保险手册或社保机关出具的证明）复印件。

h.检察院出具的近三年内无行贿犯罪记录证明复印件。

l承诺函复印件

m.供应商2013年1月1日（含）以来承接的主要类似工程业绩合同复印件(以签订合同时间为准)

九、供应商认为需要提交的其它资料（证明供应商企业实力及信誉的证资料）

- 十、无重大违法记录书面声明

(采购人)：

我公司在参加本次政府采购项目活动中，作出如下承诺：

1、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、未挂靠、借用资质进行投标等违法、违规行为；

3、提供的相关文件均真实、有效。

若发现我方存在上述问题，愿按照政府采购相关规定接受处罚，列入政府采购黑名单并处相应罚金。

特此承诺。

供应商（公章）：

法定代表人（被授权代表）签章：

日    期：

十一、法定代表人授权委托书

：

(供应商全称)法定代表人        授权      (全权代表姓名)为全权代表，参加贵处组织的                        （项目编号         ）招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

授权代表人身份证复印件

供应商（公章）：

法定代表人（签章）：

日    期：

附：

全权代表姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传        真：

电        话：

十二、承诺函

致：淄博萌山水务管理有限公司

为提供可用于                          项目的流动资金实力证明，我单位在            银行开户（账号为：      ）并存入      万元人民币，且无条件地、不可撤销地保证：此款项于2016年   月   日24:00前到账,并郑重承诺，在本项目确定中标人前，我单位不调用该笔资金。否则，将自动放弃投标资格。

同时承诺：

中标公示期满后，中标供应商及未中标供应商即可调用该笔资金。

指定银行对账单复印件

特此承诺！

供应商全程（盖章）：

法人代表（签字或盖章）：

日  期：      年      月      日

第二部分 技术部分

附件一、施工组织方案

(1)施工方案与技术措施

(2)质量管理体系与措施

(3)安全管理体系与措施

(4)投资控制措施

(5)安全文明施工和环境保护措施

(6)工期保证措施与施工网络计划图

(7)资源配备计划

(8)季节施工措施

(9)服从管理承诺

(10)成品保护措施

(11)总承包管理措施

(12)自主协调措施

附件二、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表要求附后。

附表一  拟投入本标段的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表

附表三  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表一、拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 品牌 产地 | 制造 年份 | 额定功率 ( KW ) | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二、劳动力计划表

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三、计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。