目  录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	5

第三章  评标细则	18

第四章  合同文件	18

第五章  投标文件格式	28

第一章 招标公告

宝丰县水利局关于平顶山市湛河治理工程宝丰县污水处理厂至马起营引水工程公开招标公告

一、招标条件 
宝丰县水利局关于平顶山市湛河治理工程宝丰县污水处理厂至马起营引水工程已批准建设，项目已具备招标条件，郑州力德招标咨询管理有限公司受宝丰县水利局委托现对该项目进行国内公开招标，欢迎有意向且具备条件的单位参与本项目的投标。 
二、项目名称及项目概况 
2.1项目名称：平顶山市湛河治理工程宝丰县污水处理厂至马起营引水工程 
2.2项目编号：BFZC2016-BG-20 
2.3项目地点：宝丰县境内 
2.4项目概况： 
平顶山市湛河治理工程宝丰县污水处理厂至马起营引水工程主要为引用宝丰县第二污水处理厂中水至湛河源头为湛河补充景观用水。本工程输水距离为3.5km，单管敷设，管径为DN500，棺材为PE管，热熔连接。浇筑7300*3000*3500钢筋混凝土引水前池1座。输水管线上砌筑φ1800蝶阀井2座，φ2000排气阀井4座，配套的阀门及管件的购买安装等内容。 
2.5施工标段计划工期：30日历天 
监理标段服务周期：施工准备期、施工期及保修期的监理服务 
2.6质量要求：合格。 
2.7招标范围：图纸及工程量清单范围内招标人发包的所有内容 
2.8标段划分：本次招标共分两个标段，施工一个标段，监理一个标段，具体标段划分情况如下： 
施工标段：平顶山市湛河治理工程宝丰县污水处理厂至马起营引水工程 
监理标段：本项目施工监理服务 
三、投标企业资格要求 
3.1本次招标要求投标人具备下列资格条件 
3.1.1施工标段： 
（1）须具有独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一后的有效营业执照）； 
（2）具有水利水电工程施工总承包贰级及以上资质及安全生产许可证； 
（3）拟任项目经理须具有水利水电工程二级及以上注册建造师执业资格（不含临时），无在建工程（需提供无在建工程承诺书），技术负责人应具备相关专业中级及以上技术职称（提供职称网查询途径及查询页面）。 
（4）企业主要负责人、项目经理及专职安全员应具有水行政主管部门颁发的有效安全生产考核合格证； 
（5）具有近三年（2013年6月1日以来）引调水工程类似业绩（须提供业绩合同及网上中标公示查询页面）； 
监理标段： 
（1）投标人应具备独立法人资格，具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一后的有效营业执照）； 
（2）具有水利工程施工监理乙级及以上资质； 
（3）拟任项目总监应取得水利总监理工程师岗位证书，拟投入本工程的主要监理人员中至少3人持有水利工程建设监理人员安全生产培训结业证书（其中1人为项目总监）； 
（4）具有近三年（2013年6月1日以来）引调水工程类似监理业绩（须提供业绩合同及网上中标公示查询页面）； 
3.2 施工、监理标投标企业及拟派的相关人员须在河南省水利建设市场主体信用信息管理平台备案（以网上公示为准）； 
3.3 投标人须提供参加投标的所有人员2016年1月以来本单位为其缴纳的养老金证明； 
3.4 项目所在地检察院出具的无行贿犯罪记录证明（报名结束后由代理公司统一查询）； 
3.5 本次招标不接受联合体投标； 
3.6 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将被按废标处理。 
四、投标报名及招标文件的获取 
4.1 凡有意参加投标者，请于2016年06月29日至2016年07月05日，上午8：30-11:30，下午15:00-17:30，到郑州力德招标咨询管理有限公司（平顶山市中兴路广厦商务中心六楼）报名及领取招标文件(法定节假日除外)。 
4.2 报名携带资料如下： 
施工标段：有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一）及安全生产许可证；企业资质证书；项目经理注册建造师证（不含临时）及无在建工程承诺书，技术负责人中级职称证；企业主要负责人、项目经理及专职安全员的有效安全生产考核合格证；近三年类似业绩合同及网上中标公示查询页面； 
监理标段：有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一）、企业资质证书；项目总监理工程师岗位证书；本工程的主要监理人员中至少3人的安全生产培训结业证书（其中1人为项目总监）；近三年类似业绩合同及网上中标公示查询页面； 
施工、监理标投标企业及拟派的相关人员在河南省水利建设市场主体信用信息管理平台备案网上公示； 
参加投标的所有人员2016年1月以来本单位为其缴纳的养老金证明； 
报名时法定代表人或委托代理人（携带授权委托书）及拟任项目经理（施工标段）、拟任项目总监（监理标段）须持身份证及相关证书原件现场报名，并携带上述要求的证件原件及加盖单位公章的复印件两套(另单独提供企业营业执照、组织机构代码证，法人代表和项目经理/项目总监资质证书及身份证复印件一套），按顺序用A4纸装订成册（每页均需加盖单位公章，如提供不全将被拒绝），符合资格要求的方可报名及领取招标文件。 
4.3 以上报名资料必须真实有效，若发现提供资料出现弄虚作假现象，可直接取消报名资格。 
4.4 施工标段、监理标段招标文件售价均为500元/套，现金支付，售后不退。 
5. 投标文件的递交及开标信息 
5.1 投标文件递交截止时间：2016年07月27日上午10:00整（北京时间） 
5.2 投标文件递交地点：平顶山市公共资源交易中心。 
6. 公告发布媒体： 
本公告同时在《中国采购与招标网》 、《河南招标采购综合网》、《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《河南省水利网》、《平顶山市公共资源交易中心》上发布。 
7. 本次招标联系事项： 
监 督 人： 宝丰县水利局监察室 联系电话：0375-6585890 
招 标 人：宝丰县水利局 联 系 人：丁先生 电话：0375-6512199 
代理机构：郑州力德招标咨询管理有限公司 
联 系 人：王先生 电话：0375-6325888/18637586931

第二章   投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 招标人 | 宝丰县水利局 |  |
| 1.2 | 招标代理机构 | 郑州力德招标咨询管理有限公司 |  |
| 1.3 | 项目名称 | 平顶山市湛河治理工程宝丰县污水处理厂至马起营引水工程 |  |
| 1.4 | 建设地点 | 宝丰县县内 |  |
| 1.5 | 资金来源 | 财政资金 |  |
| 1.6 | 招标内容 | 平顶山市湛河治理工程宝丰县污水处理厂至马起营引水工程施工监理服务 |  |
| 1.7 | 服务周期 | 施工准备期、施工期及保修期的监理服务 |  |
| 1.8 | 质量要求 | 合格 |  |
| 1.9 | 投标人资格要求 | （1）投标人应具备独立法人资格，具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一后的有效营业执照）； （2）具有水利工程施工监理乙级及以上资质； （3）拟任项目总监应取得水利总监理工程师岗位证书，拟投入本工程的主要监理人员中至少3人持有水利工程建设监理人员安全生产培训结业证书（其中1人为项目总监）； （4）具有近三年（2013年6月1日以来）引调水工程类似监理业绩（须提供业绩合同及网上中标公示查询页面）； （5）施工、监理标投标企业及拟派的相关人员须在河南省水利建设市场主体信用信息管理平台备案（以网上公示为准）； （6）投标人须提供参加投标的所有人员2016年1月以来本单位为其缴纳的养老金证明； （7）项目所在地检察院出具的无行贿犯罪记录证明（报名结束后由代理公司统一查询）； （8）本次招标不接受联合体投标； （9）本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将被按废标处理。 以上证件开标时投标人提供原件备查 |  |
| 2.1 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |  |
| 2.2 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘现场，费用自理，责任自负 |  |
| 2.3 | 投标预备会 | 不召开 |  |
| 2.4 | 分包 | 不允许。中标人必须承担总承包责任，不得转包和擅自分包工程，否则招标人有权终止合同并追究中标人的责任。 |  |
| 2.5 | 偏离 | 不允许 |  |
| 2.6 | 构成招标文件的其他 材料 | 招标人控制价以及招标人在招标期间发出的有编号的补充文件、澄清、答疑等。 |  |
| 2.7 | 投标人提出问题的截止时间 | 递交投标文件截止之日前17日前 |  |
| 2.8 | 招标人发出澄清、修改的时间 | 递交投标文件截止之日前15日前 |  |
| 2.9 | 投标人确认收到招标文件澄清、修改的截止时间 | 在收到相应澄清、修改文件后24小时内 |  |
| 3.1 | 招标控制价 | 招标人将在投标截止时间7天前将本项目招标人所设招标控制价发布给各投标人，投标报价的总价超出招标控制价的投标文件将不进入评审程序。 |  |
| 3.2 | 投标有效期 | 60天（从投标截止之日起计算） |  |
| 3.3 | 投标保证金 | 一、投标保证金：伍仟元整（￥5000.00） 二、投标保证金必须从投标人基本账户转入下列保证金专用账户 收款单位：平顶山市公共资源交易中心 账号：6000 2231 9611 168 开户行：平顶山银行行政中心支行 三、保证金递交形式：转账、汇兑、网银 四、在银行汇兑凭证附言栏注明该项目编码号： GZB16-07-27-353-2 五、投标人少交保证金属无效缴纳，其它情况需经市公共资源交易中心认可。 六、规定投标保证金到账截止时间为开标前一日24点（超时到账视同未交保证金处理，取消投标资格）。 七、开标当天，投标人携带银行汇款回执单及基本账户开户行证明并加盖投标单位公章，到开标现场核查保证金到账情况。 八、废标项目重新招标时，必须按修改后的招标文件重新缴纳保证金，原缴纳保证金必须及时退还。 |  |
| 3.4 | 资格审查 | 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格审查不合格的投标文件将按废标处理。 |  |
| 3.5 | 近3年财务状况的年份要求 | / |  |
| 3.6 | 投标文件份数 | 正本 壹 份，副本 肆 份,电子档 壹 份（U盘形式）。 |  |
| 3.7 | 签字或盖章要求 | 投标文件应有法定代表人签字并加盖单位公章，授权代理人签字的，投标文件中应附法定代表人的有效授权委托书。 |  |
| 3.8 | 装订要求 | 投标文件应按以下要求装订：A4、打印（印刷）清晰、工整、在投标文件封面的右上角清楚注明“正本”和“副本”，正本和副本不一致处，以正本为准。副本可以是正本完整的复印件。 正本和所有副本统一密封在一个非透明袋中，使用密封条进行密封，在投标文件袋（箱）开口处密封，并在封口处加盖单位公章。不接受活页装订。 电子档U盘单独密封递交；投标函及投标函附录在标书内装订，还应单独密封递交，并加盖公章和授权人签字，供唱标使用。 |  |
| 4.1 | 封套上写明 | 在外包封上应注明下列识别标志： (1) 项目名称： （2）招标编号： （3）投标人名称: (4） “ 年 月 日 时以前不得启封”字样。 |  |
| 4.2 | 投标截止时间 | 2016年07月 27 日上午10点00分整(北京时间) |  |
| 4.3 | 递交投标文件地点 | 平顶山市公共资源交易中心第二开标室（平顶山市新城区行政综合办公楼七楼） |  |
| 4.4 | 是否退还投标文件 | 否 |  |
| 4.5 | 开标 | 招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人应由法定代表人（以法定代表人身份证原件为准）或其委托代理人（以法人授权委托书原件及代理人身份证原件为准，）按时参加开标会议。 |  |
| 4.6 | 开标时间和地点 | 开标时间：2016年07月27日上午10点00分整(北京时间) 开标地点：平顶山市公共资源交易中心第二开标室（平顶山市新城区行政综合办公楼七楼） |  |
| 4.7 | 开标程序 | 1、宣布投标截止；2、宣布开标纪律；3、介绍招标人、监督人等到会人员；4、密封情况检查：由投标人代表、监督机构共同检查投标文件的密封情况，由监督人员宣布是否合格，并签字确认；5、按递交投标文件的逆顺序开标。 |  |
| 4.8 | 评标委员会的组建 | 评委会成员为5人，由有关经济、技术专家组成，其中经济、技术专家不少于成员总数的三分之二，在符合国家规定的河南省综合评标专家库中随机抽取。 |  |
| 4.9 | 中标人确定 | 评标委员会以综合评分得分由高到低的顺序推荐前3名为中标候选人，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。 |  |
| 5.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：履约保证金 履约担保的金额：中标价的10%，中标人在收到中标通知书后（合同签订前）5个工作日内将履约保证金交至招标人。 |  |
| 6 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 6.1 | 原件 |  | 招标文件要求投标人递交原件的，投标人应递交原件。（拉出清单） |
| 6.2 | 招标代理服务费 |  | 由中标人向招标代理机构缴纳中标服务费。 |
| 6.3 | 中标公示 |  | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况予以公示，公示期不少于3个工作日。 |

## 2.1 总则

- 2.1.1 概述

2.1.1.1 招标工程名称：平顶山市湛河治理工程宝丰县污水处理厂至马起营引水工程监理

2.1.1.2 招标人：宝丰县水利局

2.1.1.3 招标代理人：郑州力德招标咨询管理有限公司

2.1.1.4 工程建设地点：宝丰县境内；

2.1.1.5 资金来源：财政资金

2.1.1.6 招标范围：平顶山市湛河治理工程宝丰县污水处理厂至马起营引水工程施工监理服务；

2.1.1.7 监理服务期：施工准备期、施工期及保修期的监理服务；

2.1.1.8 招标方式：公开招标

- 2.1.2 工程概况

该工程各标段施工期及保修期的全过程监理服务

该项目施工标段内容包括：

平顶山市湛河治理工程宝丰县污水处理厂至马起营引水工程主要为引用宝丰县第二污水处理厂中水至湛河源头为湛河补充景观用水。本工程输水距离为3.5km，单管敷设，管径为DN500，棺材为PE管，热熔连接。浇筑7300*3000*3500钢筋混凝土引水前池1座。输水管线上砌筑φ1800蝶阀井2座，φ2000排气阀井4座，配套的阀门及管件的购买安装等内容。

（以发包人的图纸为准）

- 2.1.3 投标人资格

（1）投标人应具备独立法人资格，具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一后的有效营业执照）；

（2）具有水利工程施工监理乙级及以上资质；

（3）拟任项目总监应取得水利总监理工程师岗位证书，拟投入本工程的主要监理人员中至少3人持有水利工程建设监理人员安全生产培训结业证书（其中1人为项目总监）；

（4）具有近三年（2013年6月1日以来）引调水工程类似监理业绩（须提供业绩合同及网上中标公示查询页面）；

（5）施工、监理标投标企业及拟派的相关人员须在河南省水利建设市场主体信用信息管理平台备案（以网上公示为准）；

（6）投标人须提供参加投标的所有人员2016年1月以来本单位为其缴纳的养老金证明；

（7）项目所在地检察院出具的无行贿犯罪记录证明（报名结束后由代理公司统一查询）；

（8）本次招标不接受联合体投标；

（9）本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将被按废标处理。

- 2.1.4 投标规则

2.1.4.1 不允许一个投标人对同一招标工程的同一标段提交两份或两份以上不同的投标文件。

2.1.4.2 任一投标人或联合体的各成员均不允许以任何方式参加其他投标人或变换联合体的责任方对同一招标工程投标。

- 2.1.5 投标费用

投标人应承担其为准备或进行投标所发生的一切费用。除招标文件另有规定外，投标文件一律不予退还。

- 2.1.6 保密

招投标双方应为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

## 2.2 招标文件的组成、澄清和修改

- 2.2.1 招标文件的组成

招标文件包括下列文件：

1）招标公告；

2）投标人须知；

3）评标细则；

4）合同文件；

5）投标文件格式；

- 2.2.2 招标文件的澄清

2.2.2.1 投标人若对招标文件有疑问，应以书面形式通知招标人（或招标代理人）。招标人（或招标代理人）只对在投标截止时间17天以前收到的要求澄清的问题予以答复。

2.2.2.2 招标人（或招标代理人）的书面答复（有正式编号）将在投标截止时间15天前发送给所有购买招标文件的投标人，并作为招标文件的组成部分，但不指明询问的来源。投标人在收到答复后，应在24小时内以书面形式向招标人（或招标代理人）确认收到。

- 2.2.3 招标文件的修改

2.2.3.1 招标人（或招标代理人）修改招标文件的补充通知（有正式编号），将在投标截止时间15天以前发出；该补充通知作为招标文件的组成部分。

2.2.3.2 补充通知以书面形式发送所有购买招标文件的投标人。投标人收到补充通知后，应在24小时内以书面形式通知招标人（或招标代理人），确认已收到该补充通知。

## 2.3 现场考察

招标人发放招标文件后，投标人自行组织勘察现场,中标后自行协调周边关系。

（1）投标人应对工程现场和周围环境进行勘察，以获取须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，并在投标文件中综合考虑可能影响项目建设周期和应由承包人负责承担的风险，中标后不得以不完全了解施工现场和周围环境等为理由提出延长工期或其他经济补偿的要求。

（2）投标人应自行承担因参加投标会以及勘察现场而发生的所有费用及风险。

（3）招标人向投标人提供的有关工程现场的数据和资料，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此所做出的推论、理解和结论概不负责。

## 2.4 投标文件的编制

- 2.4.1 投标文件的语言文字

投标文件、投标人与招标人（或招标代理人）之间来往的所有书面文件使用汉语文字。

- 2.4.2 投标文件的组成

1）投标函及投标函附录；

2）授权委托书；

3）投标保证金；

4）资格文件；

5）监理机构

6）监理大纲；

7）投标人认为需要的其他材料；

8）投标文件的电子稿（U盘）。

- 2.4.3 投标报价

2.4.3.1 只允许一个投标报价。

2.4.3.2投标人应根据发改价格［2007］670号文《建设工程监理与相关服务管理规定》，结合市场行情，以及本工程实际情况和自身实力，参照计费额自主合理报价。投标人的投标报价，为监理服务期内所提供的全部服务所需要的费用。已包括了实施完成本项目全部监理工作所需的现场办公、生活设施、劳务费、技术服务费、测量、交通、通讯、保险、税费和利润以及为完成本工程所提供的专用仪器、设备和设施等与监理业务有关的一切费用，合同履行过程中的合同价不予调整。

投标报价应包括投标人提供正常监理服务所必需的监理人员费、设备和设施的购置及使用费、管理费、利润及税金。

2.4.3.3 除招标人无偿提供的现场工作、生活条件外，投标人为实施监理工作另需的工作、生活设施及相关费用，可在投标报价中单项列报并计入总报价。

2.4.3.4 招标代理服务费的收取，按发改价格【2015】299号文规定，实行政府指导价管理的建设项目专业服务价格，按市场调节价由中标人一次性在领取中标通知书时向招标代理机构缴纳中标服务费。

2.4.3.5 本监理项目实行招标控制价，报价高于招标控制价的按废标处理。招标控制价详见投标须知前附表3.1。

- 2.4.4 投标文件有效期

2.4.4.1 投标文件的有效期为自投标截止时间起60天。

2.4.4.2 招标人认为有必要延长投标文件的有效期时，将以书面形式要求投标人延长投标文件的有效期，但最长不超过30天。投标人应以书面形式答复招标人的上述要求。投标人若拒绝招标人的要求，可在原定有效期期满后收回投标保证金，投标文件无效，并可退还；若接受招标人的要求，则投标文件继续有效，但仍不允许修改，并相应延长投标保证金的有效期。在延长期内，本须知第2.4.5条的规定仍适用。

- 2.4.5 投标保证金

2.4.5.1  投标人按投标须知前附表3.3要求交纳投标保证金；未提交投标保证金的投标文件无效。

2.4.5.2投标保证金的退还方式：按照“国务院令第658号”中规定退还保证金。

2.4.5.3 如有下列情况之一，投标保证金将被没收：

1）投标人在本须知第2.4.4条规定的投标文件有效期内撤回其投标文件；

2）投标人提供虚假材料的；

3）除不可抗力或招标人原因外，中标人在收到中标通知书后未能或拒绝按本须知第2.10条或2.11.1条的规定提交履约担保或签署合同书。

- 2.4.6 投标文件的份数和签署要求

2.4.6.1投标人应按本须知第2.4.2条规定的内容编制投标文件。投标文件正本壹份，副本肆份,电子档壹份（U盘形式），封面上应分别标明“正本”和“副本”字样。正本与副本不一致时以正本为准。投标文件正、副本均须用A4纸装订成册（图页可除外），并逐页标注页码，不得采用活页夹。

2.4.6.2投标文件应采用不褪色的材料书写或打印。投标文件正本除封底、目录、分隔页外，需要加盖公章之处均应加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。投标文件副本除封面签字盖章外，其他可为复印件。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

副本可为签字盖章后的正本复印件（封面须加盖单位公章）或按与正本一致的要求进行签字盖章，副本应与正本保持同版一致。

注：投标文件装定成册，不得采用活页装订，包含投标函及投标函附录。投标函及投标函附录还应单独密封递交，并加盖公章和授权人签字，供唱标使用。

2.4.6.3投标文件涂改、插字或删除均须由法定代表人或其授权代表人在修改处签名确认。

## 2.5 投标文件的递交

- 2.5.1 投标文件的密封和标记

2.5.1.1 投标文件的正本、副本应统一包装密封，封袋密封口加盖密封章。

2.5.1.2 投标文件封袋面上应写明：

1）项目名称：

2）招标编号：

3）投标人名称：

4）“在    年   月   日    时以前不得启封”字样。

2.5.1.3投标文件的电子稿（U盘），用信封单独包装密封，写明投标人的名称和所投标段名称，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

- 2.5.2 投标截止时间

2.5.2.1 投标截止时间：详见须知前附表，投标人应在此时间前将投标文件送达平顶山市公共资源交易中心开标厅。

2.5.2.2 招标人（或招标代理人）认为有必要延后投标截止时间时，将发出补充通知。在此情况下，招标文件规定的招标人（或招标代理人）和投标人与投标截止时间有关的义务和权利也将适用至延长后的投标截止时间。

- 2.5.3 迟到的投标文件

在本须知第2.5.2条规定的投标截止时间以后送达的投标文件，招标人（或招标代理人）将不予接收。

- 2.5.4 投标文件的修改与撤回

2.5.4.1 投标人若需修改或撤回投标文件，必须在本须知第2.5.2条规定的投标截止时间前，将修改或撤回的书面通知送达招标人（或招标代理人）签收。

2.5.4.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知第2.4.6条和第2.5.1条的规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”或“撤回”字样。

2.5.4.3 在投标文件有效期内，投标人不得修改或撤回投标文件。如投标人在投标文件有效期内撤回投标文件，招标人按本须知2.4.5.3款的规定可没收其投标保证金。

## 2.6 投标文件的拒绝和无效

属于下列情况之一的投标文件，招标人（或招标代理人）或评标委员会可以拒绝或按无效标处理：

- 投标人未按招标文件规定提交投标保证金或金额不足；

- 资格证明文件不全，或不满足招标文件规定的投标人资质要求的；

- 投标文件没有法定代表人签字、或签字人没有法定代表人有效委托书的、没有被授权代表签字或加盖公章；

- 超出招标控制价的；

- 投标文件中载明的标准和方法等不符合招标文件的要求；

- 投标文件附有招标人不能接受的条件；

## 2.7 开标与评标

- 2.7.1 开标

- 2.7.1.1开标时间和地点

- 招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。 投标人应由法定代表人（以法定代表人身份证原件为准）或其委托代理人（以法人授权委托书原件及代理人身份证原件为准）按时参加开标会议。

- 2.7.1.2开标程序

- 主持人按下列程序进行开标：

- （1）宣布开标纪律；

- （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

- （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

- （4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

- （5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

- （6）按照宣布的开标顺序当众开标，只对符合投标截止时间要求的投标文件进行开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量标准、工期及其他内容，并记录在案；

- （7）投标人代表、监督人等有关人员在开标记录上签字确认；

- （8）开标结束。

- 2.7.2 评标

2.7.2.1评标委员会由有关技术、经济等方面的专家5人组成，评标专家在开标前由招标人在监督部门监督下从《河南省综合评标专家库》中随机抽取产生。评标委员会工作由主任委员主持。评标委员会主任委员由评标委员会成员推举产生，全体评委权利均相等。评标委员会对评标结果负责。

2.7.2.2评标委员会依据招标文件规定的评标细则对所有有效投标文件进行评审，并向招标人书面提交评标报告。

2.7.2.3 本次评标采用综合评分法，详见第三章评标细则。

- 2.7.3 算术性修正

2.7.3.1 对实质上响应招标文件要求的投标文件，评标委员会将校核其投标报价是否存在算术错误。修正错误的原则为：

1）大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准；

2）总价金额与单价金额（或费率）不一致时，以单价金额（或费率）为准，但单价金额（或费率）有明显小数点错误的除外。

2.7.3.2 评标委员会将按上述算术性修正原则修正投标人的投标报价，并书面通知投标人确认。如投标人确认，修正后的报价对投标人起约束作用。如投标人不接受修正后的报价，则其投标将被否决。

- 2.7.4 投标文件的澄清

2.7.4.1 评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.7.4.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分

2.7.4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

## 2.8 中标

- 2.8.1 中标人的确定

2.8.1.1 招标人根据评标委员会提出的评标报告确定中标人。

2.8.1.2 招标人不保证投标报价最低的投标人中标，也无义务对未中标的投标人作任何解释和说明。

- 2.8.2 中标通知

在本须知第2.4.4条规定的投标文件有效期内，招标人应向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在网上公示（与招标公告公示网址相同）。

## 2.9 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

⑴投标人少于3个的或有效投标人少于三个的；

⑵所有投标人的投标文件都不符合招标文件要求或全部被否决的。

## 2.10 履约担保

中标人应在收到中标通知书后，签订合同前向招标人提交履约保证金，履约担保金额为监理中标合同价的10%，履约担保证件采用履约保函形式。履约担保期限为监理服务期。

## 2.11 签订合同

2.11.1 招标人与中标人自中标通知书发出之日起5天内，订立书面合同。

2.11.2 中标人在规定时间内不与招标人签订合同，又无正当理由，或未按本须知第2.10条的规定提交履约担保，招标人可取消其中标资格，并没收投标保证金。在此情况下，招标人可依序与确定的其他中标候选人签订合同。

2.11.3招标人与中标人签订合同后按国务院令第658号规定向中标人退还投标保证金。

第三章  评标细则

3.1  评标依据、原则和方法

3.1.1  评标依据

评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《水利工程建设项目招标投标管理规定》（水利部令第14号）、《水利工程建设项目监理招标投标管理办法》（水利部水建管[2002]587号）、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家计委、水利部等七部委令第12号）等国家有关法律、法规、规章及本合同工程招标文件。

3.1.2  评标原则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优的原则。评标委员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，认真对投标文件进行评审，并对所提出的评审意见承担个人责任。

3.1.3  评标方法

采用综合评审法。

3.2   评审标准

3.2.1初步评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照副本、资质证书副本一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人签字或加盖单位公章，授权代理人签字的，招标文件中应附法定代表人的有效授权委托书。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合招标公告关于投标报名资质的要求 |
|  |  | 总监理工程师资格 | 符合招标公告关于投标报名资质的要求 |
|  |  | 本工程的主要监理人员 | 符合招标公告关于投标报名资质的要求 |
|  |  | 信用备案 | 符合招标公告关于投标报名资质的要求 |
|  |  | 养老金证明 | 符合招标公告关于投标报名资质的要求 |
|  |  | 无行贿犯罪记录证明 | 项目所在地检察机关出具的无行贿犯罪档案查询结果证明 |
| 3 | 响应性评审标准 | 投标范围 | 符合第二章“投标人须知”1.6条款 |
|  |  | 服务周期 | 符合第二章“投标人须知”1.7条款 |
|  |  | 工程质量 | 合格 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”3.2条款 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”3.3条款 |

备注：以上涉及到资格审查的各项证件均需以提供的原件为准。

3.2.2   详细评审

评审内容：（1）投标报价（2）监理机构（3）拟投入监理人员能力（4）监理大纲

| 序 号 | 赋分项目 | 分 值 | 赋分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标人的价格为评标基准价，其投标报价分为满分。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评标基准价/投标人的投标报价）×30%×100 |
| 2 | 监理机构 | 20 | ①监理机构设置：合理得5分，基本合理得1-3分；否则得0分； ②内部管理规章制度：评委会根据监理职业准则、行为规范、岗位职责齐全得5分，基本合理得1-2分，否则得0分； ③主要监理人员进场计划：合理得5分，基本合理得1-3分，否则得0分； ④拟投入检测、办公设备：评委会根据数量、品种、型号满足监理工作需要得5分，基本满足得1-3分，否则得0分； |
| 3 | 拟投入监理人员能力 | 10 | ①总监类似监理业绩：具有3项及以上类似监理业绩，每提供一份得1分，最多3分 ②监理人员职称、数量及结构：中级职称人员60%以上，人员数量满足工作需要，专业结构合理，得5-7分，人员数量满足工作需要，职称及专业结果基本合理得1-4分，人员数量不满足需要得0分。 |
| 4 | 监理大纲 | 40 | ①监理目标、办法：监理目标明确、方法得当得3-5分，一般得1-2分，否则得0分； ②进度控制措施和方法：合理者得3-5分，一般得1-2分，否则得0分； ③质量控制措施和方法：合理者得8-12分，一般得3-7分，否则得0分； ④保证旁站监理措施和方法：设置旁站监理部位（过程）且设置合理，保证旁站监理措施合理得3分，一般得1-2分，否则得0分； ⑤造价控制措施和方法：周密、及时、准确得3分，一般得1-2分，否则得0分； ⑥文明、安全控制措施和方法：合理得5分，一般得1-2分，否则得0分； ⑦工作协调措施和方法：合理得5分，一般得2分，否则得0分 ⑧合同和信息管理 方法：有序、得当合理得2分，一般得1分，否则得0分 |
| 注：1、参与评标标底计算的确定范围：投标人报价高于招标人控制价的为废标。 |  |  |  |

3.3  评标程序

（1）对投标文件进行初评，书面提出需要投标人澄清的问题。

（2）投标人以书面形式答复评标委员会提出的需澄清的问题。

（3）评标委员会对投标文件进行充分的综合评价比较后，分别对投标文件进行赋分。

（4）评标委员会对投标文件进行综合评比后，评标委员依据赋分标准分别对投标文件进行赋分，其中得分前三名的投标人即为评标委员会推荐的三名中标候选人（按分值由高到低顺序排列）。若出现两个或多个投标人最终得分相同，对得分相同的投标人按项目负责人的素质和能力得分由高向低排序，其余排序名次顺延；若项目负责人的素质和能力得分也相等的，由评标委员会讨论解决。

（5）书面提交评标报告。

- 合同文件

（本合同内容仅作参考，不作为最终合同条款，以实际签订合同为准）

水利工程施工监理合同书

委 托 人：

监 理 人:

合同编号：

合同名称：

依据国家有关法律、法规，（委托人名称）（以下简称委托人）与（监理人名称）（以下简称监理人），提供  （工程名称）工程  （监理项目名称）监理服务，经双方协商一致，订立本合同。

（一）工程概况：

1.工程名称：

2.建设地点：

3.工程等别（级）：

4.工程总投资（人民币，下同）：                     万元

5.工期：

（二）监理范围：

1.监理项目名称：

2.监理项目内容及主要特性参数：

3.监理项目投资：

4.监理阶段：   （施工期、保修期）

（三）监理服务内容、期限

1.监理服务内容：按专用合同条款约定。

2.监理服务期限：

自        年    月    日至        年    月    日

（四）监理服务酬金

监理正常服务酬金为                元，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。

（五）监理合同的组成文件及解释顺序

1.监理合同书（含补充协议）；

2.中标通知书；

3.投标函；

4.专用合同条款；

5.通用合同条款；

6.监理大纲；

7.双方确认需进入合同的其他文件。

上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

（六）本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。

（七）合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执壹份；副本   份，委托人执   份，监理人执   份。

委  托  人：     （盖章）            监理人：       （盖章）

法定代表人：     （签名）            法定代表人：   （签名）

或授权代表：     （签名）            或授权代表：   （签名）

单位地址：                           单位地址：

邮    编：                           邮    编：

电    话：                           电    话：

电子信箱：                           电子信箱：

传    真：                           传    真：

开户银行：                           开户银行：

帐    号：                           帐    号：

签订地点：

签订时间：       年     月     日

- 第一部分  通用合同条款

词语涵义及适用语言

第一条  下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义：

一、“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人或其合法继承人。

二、“监理人”受委托人委托，提供监理服务的法人或其合法继承人

三、“承包人”指与委托人（发包人）签订施工合同，承担工程施工的法人或其合法继承人。

四、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

五、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。

六、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服务和附加服务。

七、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。

八、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。

九、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和附加服务酬金。

十、“天”指日历天。

十一、“现场”指监理项目实施的场所。

第二条  本合同适用的语言文字为汉语文字。

监理依据

第三条  监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；监理合同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款中约定。

通知和联系

第四条  委托人应指定一名联系人，负责与监理机构联系，更换联系人时，应提前通知监理人。

第五条  在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致安全、质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在48小时内补做书面通知。

第六条  委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达，法律、法规另有规定的除外。

委托人的权利

第七条  委托人享有如下权利：

一、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求；

二、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；

三、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；

四、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告；

五、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。

监理人的权利

第八条  委托人赋予监理人如下权利：

一、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人核准；

二、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件；

三、核查并签发施工图纸；

四、签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发进场通知、复工通知；

五、审核和签发工程计量、付款凭证；

六、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员；

七、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权有求承包人增加或更换施工设备；

八、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同；

九、专用合同条款约定的其他权利。

委托人的义务

第九条  工程建设外部环境的协调工作。

第十条  按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理机构提供开展监理服务的有关工程建设的资料。

第十一条  在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的问题作出书面决定，并及时送达监理机构。超出约定时间，监理机构未收到委托人的书面决定，且委托人未说明理由，监理机构可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。

第十二条  与承包人签订的施工合同中明确赋予监理人的权限，并在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。

第十三条  提供监理人员在现场的工作和生活条件，具体内容在专用合同条款中明确。如果不能提供上述条件的，应按实际发生费用给予监理人补偿。

第十四条  按本合同约定及时、足额支付监理服务酬金。

第十五条  为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相关费用。

第十六条  维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不擅自作出有悖于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定；未经监理机构签字确认，不得支付工程款。

第十七条  为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险。如要求监理人自己投保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。

第十八条  将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的一部分。

第十九条  未经监理人同意，不得将监理人用于本工程监理服务的任何文件直接或间接用于其他工程建设中。

监理人的义务

第二十条  本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款约定的监理服务内容为委托人提供优质服务。

第二十一条  在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人；实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。

第二十二条  发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。

第二十三条  核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。

第二十四条  监督、检查工程施工进度。

第二十五条  按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

第二十六条  协调施工合同各方之间的关系。

第二十七条  按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。

第二十八条  及时做好工程施工各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。

第二十九条  编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。

第三十条  按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托监理人主持的分部工程验收由专用合同条款约定。

第三十一条  妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的一定期限内，未征得委托人同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

监理服务酬金

第三十二条  监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定。

第三十三条  除不可抗力外，有下列情形之一且由此引起监理工作量增加或服务期限延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金：

一、由于委托人、第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理服务受到阻碍或延误；

二、在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和合同以外的服务；

三、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。

监理人完成附加服务应得到的酬金，按专用合同条款约定的方法或监理补充协议计取和支付。

第三十四条  国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准变化时，应按有关规定调整监理服务酬金。

第三十五条  委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时，应当在收到监理人支付申请书后7天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。7天内未发出异议通知，则按通用合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条的约定支付。

合同变更与终止

第三十六条  因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，双方对监理服务酬金计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。

第三十七条  当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的一方要求解除合同的，应书面通知对方；若通知送达后28天内未收到对方的答复，可发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方赔偿损失。

第三十八条  在监理服务期内，由于国家政策致使工程建设计划重大调整，或不可抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。

第三十九条  本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金后即终止。

违约责任

第四十条  委托人未履行合同条款第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向监理人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

第四十一条  委托人未按合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条约定支付监理服务酬金，除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外，还应继续履行合同约定的支付义务。

第四十二条  监理人未履行合同条款第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向委托人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

争议的解决

第四十三条  本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门或合同争议调解机构调解；协商或调解未果时，经当事人双方同意可由仲裁机构仲裁；或向人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同条款中约定。

第四十四条  在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双方仍应继续履行合同约定的责任和义务。

其  他

第四十五条  委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励。奖励办法在专用合同条款中约定。

- 第二部分  专用合同条款

监理依据

第三条  本合同的监理依据为：设计图纸、施工合同、《水利工程建设监理规定》、有关施工技术规范以及有关项目资料。

委托人的权利

第七条

五、当监理人发生下列违约情形时，委托人有权解除合同：

1、监理人不再具有承担本工程项目监理业务的能力；

2、监理人未按合同规定及时组织人员进驻施工现场，或由于监理人原因造成施工工期延误；

3、监理人人员现场办公到场率不足80%的；

4、更换不称职项目总监超过3次者；

5、监理人和承包人串通，蒙骗发包人的 ；

6、省、市水利部门质量抽检，存在重大工程质量缺陷的；

7、因监理事故而给发包人造成重大经济损失。

监理人的权利

第八条

九、委托人赋予监理人的其他权利：

在监理工作开展过程中，委托人根据实际情况赋予监理人相应权力。

委托人的义务

- 委托人向监理机构免费提供的资料为：

| 序号 | 资料名称 | 份数 | 提供时间 | 收回时间 | 保存和保密要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 批复文件 | 双方协定 | 合同生效后 | 合同终止前 | 保密 |
| 2 | 施工图纸 | 双方协定 | 合同生效后 | 合同终止前 | 不得流入非相关单位及个人 |
| 3 | 施工合同 | 双方协定 | 合同生效后 | 合同终止前 | 不得流入非相关单位及个人 |
| 4 | 承包人投标文件 | 双方协定 | 合同生效后 | 合同终止前 | 保密 |
| 5 | 有关技术资料 | 双方协定 | 合同生效后 | 合同终止前 | 不得流入非相关单位及个人 |
| 6 | 其它相关资料 | 双方协定 | 合同生效后 | 合同终止前 | 不得流入非相关单位及个人 |

第十一条  委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定并送达的时限：

一般文件5天；紧急事项1天；变更文件3天。

第十三条  委托人无偿向监理机构提供的工作、生活条件为:工作用房。

监理人的义务

第二十条  监理服务内容：施工标段全部工程内容的监理工作。

第二十一条  监理人应当在工程开工7日前组建监理机构，并进驻现场。

第二十七条  需旁站监理的工程重要部位是：涉及本工程的所有工程重要部位。

需旁站监理的关键工序是：涉及本工程的所有关键工序。

第三十条  委托人委托监理人主持的分部工程验收：涉及本工程的分部工程。

第三十一条  在本合同终止后60天内，未征得委托人同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

监理服务酬金

第三十二条  监理正常服务酬金支付方法:

- 支付时间为：工程竣工验收合格后一次性支付合同价款的全部金额（最终以实际签订合同为准）。

二、支付方式为: 银行转帐。

违约责任

第四十条  委托人违约，应支付给监理人违约金。

违约金：双方协商确定。

第四十一条  因委托人延期支付监理服务酬金而向监理人支付逾期付款违约金的计算方法: 双方协商确定。

第四十二条  监理人违约，应支付给委托人违约金。

违约金：双方协商确定。

争议的解决

第四十三条  争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：仲裁。

附加协议条款

第四十四条  监理人员调整

1、若投标人中标，签订合同时须提交总监理工程师有关证书，在监理期间由招标人保管，监理机构人员必须相对稳定；未经发包人同意，更换项目总监须向招标人支付伍万元（￥50000元）的违约金。更换后的项目总监不得低于原来的职称、学历。

2、总监理工程师每月应在工地时间不少于22天，总监理工程师离开工地应经发包人同意，并应以书面形式指定经发包人同意的代理人。

3、主要监理人员必须保持相对稳定，未经发包人同意，更换主要监理人员须向招标人支付贰万元/人的违约金。

- 第三部分  附件

本合同监理服务内容：该工程施工期及保修期阶段的监理服务；

（一）设计方面

1、检查并签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人做专题报告。

2、主持或与委托人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。

3、协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。

4、审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究。

5、其他相关业务。

（二）采购方面

1、协助委托人进行采购招标。

2、协助委托人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。

3、其他相关业务。

（三）施工方面

1、协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。

2、全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位，并报委托人批准。

3、督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查承包人的开工准备工作。

4、审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。

5、审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划；审核工艺试验成果等。

6、进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计划；检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划；向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。

7、施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施；审查承包人的实验室条件；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重要部位、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故。

8、资金控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划；核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更。

9、施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查。

10、协调施工合同各方之间的关系。

11、按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托人检查承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。

12、档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。

13、监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。

14、按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

15、其他相关工作。

- 第五章  投标文件格式

（对本章所有的投标文件格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。）

平顶山市湛河治理工程宝丰县污水处理厂至马起营引水工程监理

招标编号：

投  标  文  件

投   标   人：                             （盖章）

法定代表人

或委托代理人：                          （签字或盖章）

日        期：           年        月         日

## 5.1投标函及投标函附录

5.1.1投 标 函（格式）

致                     （招标人名称）:

- 我方己仔细研究了                     （项目名称）监理招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                 元（￥       ）的投标总报价，服务周期        ，投标有效期       天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到          。

2．我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤销本投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）             元（￥          元）。

4．如我方中标：

⑴我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

⑵随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

⑶我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

⑷我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

- （其他补充说明）。

投 标 人：         (全称) （盖章）

法定代表人：        (签章)

或被授权代表人：    （签署全姓名）

地    址：

邮    编：

电子信箱：

电    话：

传    真：

年    月    日

## 5.1.2投标函附录(开标一览表）

投标报价包括投标人中标后按照合同约定提供本招标工程正常监理服务所需费用，包括监理人员费、设施设备购置和使用费、管理费、利润、税金，投标人应按上述五项分项计算列报，汇总计入投标报价。

单位：元

| 项号 | 项目 | 合价金额 |
| --- | --- | --- |
| A | 监理人员费 |  |
| B | 设施设备购置和使用费 |  |
| C | 管理费 |  |
| D | 利润 |  |
| E | 税金 |  |
| 投标报价 |  |  |
| 项目总监： 证书编号： |  |  |

投标人：         （全称）

（盖章）

法定代表人

或委托代表人：         （签名）

年     月      日

A 监理人员费计算表

单位：元

| 序号 | 岗位设置 | 人月数 | 标准（元/人月） | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 |  |  |  |
| 2 | 副总监理工程师 |  |  |  |
| 3 | 监理工程师 |  |  |  |
| 4 | 监理员 |  |  |  |
| 5 | 辅助人员 |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |

投标人：         （全称）

（盖章）

法定代表人

或委托代表人：         （签名）

年     月      日

B 设施设备购置和使用费计算表

单位：元

| 序号 | 设施设备名称 | 规格 | 数量 | 购置费（或折旧费） | 运行费用 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 办公生活设施 |  |  |  |  |  |
| 二 | 通讯设施 |  |  |  |  |  |
| 三 | 交通工具 |  |  |  |  |  |
| 四 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投标人：         （全称）

（盖章）

法定代表人

或委托代表人：         （签名）

年     月      日

## 5.2 授权委托书

授权委托书（格式）

本人    （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）    （标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年    月    日

说明：附法定代表人身份证明及授权代表人为投标单位人员的证明资料。

## 5.3 投标保证金

投标保证金复印件

投标人：         （全称）（盖章）

法定代表人

或委托代表人：         （签名）

年     月      日

## 5.4 资格文件

### 5.4.1 投标人基本情况表

投标人基本情况表（格式）

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 姓名 |  |  |  | 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |
| 技术负责人 |  | 姓名 |  |  |  | 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |
| 专业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  | 资质等级证书编号 |  |  |  |  |  |  |
| 法人营业 执照证号 |  |  |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户行名称 |  |  |  |  |  |  |  | 银行帐号 |  |  |  |  |  |  |
| 单位 总人数 （人） |  | 其 中 | 总监理工程师（人） |  |  |  |  |  | 高级职称人员（人） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 监理工程师（人） |  |  |  |  |  | 中级职称人员（人） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他（人） |  |  |  |  |  | 初级职称人员（人） |  |  |  |  |  |
| 近三年监理合同总价（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：         （全称）（盖章）

法定代表人

或委托代表人：         （签名）

年     月      日

说明：本表后应附有单位简介、营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本复印件或三证合一营业执照副本、监理单位资质等级证书副本复印件。

### 5.4.2 财务状况

近三年（2013年以来），企业财务状况良好（提供经审计财务报表）。

### 5.4.3信用备案

资格要求中企业及拟派的相关人员在河南省水利建设市场主体信用信息管理平台信用备案（网上打印资料）。

5.4.4养老金证明

资格要求中拟投入本项目人员的养老金证明。

### 5.4.4主要监理人员情况

表5.4.4-1                    拟参加本工程监理工作的监理人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 从事监理工作年限 | 总监理工程师岗位证书编号 | 监理工程师注册证书编号 | 监理员资格证书编号 | 拟任职务 | 拟进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表5.4.4-2            拟任本工程主要监理人员情况表

| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 学历 |  | 毕业时间 |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 所学专业 |  |  |  |
| 监理专业 |  |  |  |  |  |  |
| 工作年限 |  |  | 从事监理工作年限 |  |  |  |
| 拟在本工程中承担的职务 |  |  |  |  |  |  |
| 总监理工程师岗位证书编号 |  |  |  |  |  |  |
| 监理工程师注册证书编号 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |  |

说明：1、“主要人员”总监需附是指总监理工程师、副总监理工程师、监理工程师；

2、本表应相应附有身份证及“资格要求”中参加投标人员资料复印件；

## 5.5 监理机构

监理机构

监理机构设置应包括（但不限于）下列内容：

一、监理机构设置（投标人应明确监理机构框图并加以说明）；

二、内部管理规章制度（投标人应根据工程特点，制定详细的监理工作制度：监理职业准则、行为规范和岗位职责）；

三、主要监理人员进场计划（投标人应列表说明）；

四、拟投入检测、办公设备（投标人应列表说明开展监理工作所需的仪器、设施、设备的数量、品种、型号）；

五、对工程建设的建议（投标人应根据工程特点，对本工程实施提出相应合理化建议）。

## 5.6 监理大纲

监理大纲

监理人应针对本招标工程项目的性质、规模、工作内容具体情况，由投标人编写。在监理大纲中述明监理组织、工作程序、工作制度、监理控制方法和手段等内容。应包括（但不限于）以下内容：

一、监理目标、办法；

二、进度控制措施和方法；

三、质量控制措施和方法；

四、保证旁站监理措施和方法；

五、造价控制措施和方法；

六、文明、安全控制措施和方法；

七、工作协调措施和方法；

八、合同和信息管理方法

九、环境保护措施；

十、本工程监理工作重点与难点分析及拟采用的对策；

十一、实施主动控制和动态管理的方案及手段；

十二、完成本招标文件监理内容的能力和保证。

- 5.7投标人认为需要的其他材料

- 例如:

### 5.7.1 业绩证明材料

表5.7.1-1                    已完成或正在承担的类似工程监理情况

| 序号 | 工程名称 | 工程等别（级） | 监理项目投资（万元） | 发包人 | 监理范围 | 总监理工程师 | 监理人员数量 | 监理服务 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、上表应填写投标人近三年（2013年6月1日以来）企业及项目总监类似工程监理业绩；

2、本表应附有相应工程中标通知书、合同和单位工程验收鉴定书（或竣工验收鉴定书/监理工作评价意见书）；

表5.7.1-2                投标人获奖情况

| 序号 | 获奖名称 | 获奖日期 | 获奖级别 | 颁证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

本表应附有获奖证书（复印件），获奖级别包括国家级、省部级、司局、厅、地市级；