总目录

第一卷  供应商须知

第二卷  PPP项目合同

第三卷  特许经营协议

海南省文昌市龙楼镇区及铜鼓岭旅游区污水处理及管网工程PPP项目

竞争性磋商文件

（项目编号：YYH-WC-2016-001）

第一卷

供应商须知

目录

第一章  磋商邀请函	1

一、项目概况	1

二、供应商资格要求	2

三、竞争性磋商的方法	4

四、采购信息发布媒体	5

五、竞争性磋商文件的获取	5

六、磋商保证金	5

七、响应文件的递交	6

八、其他	6

九、联系方式	7

第二章供应商须知	9

供应商须知前附表	9

一、总则	12

二、项目概况	17

三、采购内容及技术要求	18

第三章  响应文件	21

一、响应文件组成	21

二、响应文件的要求	22

三、响应价格	22

四、响应文件的份数和签署	23

五、响应文件的提交	24

六、响应文件的修改和撤回	25

七、响应文件格式	25

第四章  磋商、评审及成交	26

一、开启响应文件	26

二、磋商仪式	26

三、磋商小组的组成	27

四、磋商程序	27

五、评审方法及标准	33

六、终止采购的事项	38

第五章  合同条款	39

一、《PPP项目合同》	39

二、《特许经营协议》	39

三、不可谈判条款	39

第六章  响应文件格式	44

第一册  商务文件	44

第二册  价格文件	58

第三册  技术文件	61

第一章  磋商邀请函

文昌市水务局经文昌市人民政府授权，委托永业行工程项目管理有限公司，对海南省文昌市龙楼镇区及铜鼓岭旅游区污水处理及管网工程PPP项目社会资本进行采购，采购形式为竞争性磋商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，依法依规进行竞争性磋商，欢迎符合条件的供应商前来报名参加磋商。

## 一、项目概况

（一）项目名称

海南省文昌市龙楼镇区及铜鼓岭旅游区污水处理及管网工程PPP项目（下称“项目”或“本项目”）

（二）项目编号

YYH-WC-2016-001

（三）采购内容及规模

建设内容：新建1座污水处理厂，污水厂区用地面积57109.23m2，总建筑面积3756.39m2，设计处理规模为近期1.0万m3/d、远期至3.5万m3/d，本次项目为近期处理规模。构筑物包括粗格栅、进水泵房、细格栅、旋流沉砂池、A2/O池、二沉池、高密度沉淀池、滤布滤池、接触池、计量渠、污泥浓缩池、污泥调理池；建筑物为风机房、加药间、变电所、脱水机房、仪表间、综合楼、机修、仓库、门卫、大门等；配备供配电、照明、防雷、接地系统及电气设备控制系统，自控、仪表及监控系统。配套建设挡土墙、站内道路、管线工程和绿化工程等。

投资规模：约6500万元人民币（包含近期所有投资及远期土建工程费用，具体为工程费用、工程建设其它费用、基本预备费、建设期利息、铺底流动资金。其中，工程建设其他费用包括建设单位管理费、工程保险费、场地准备及临时设施费、联合试运转费、办公用生活家具购置费、人员培训费、本次PPP项目采购阶段咨询费。监理单位由采购人自行采购，监理费不计入总投资，最终项目投资以审计决算价格为准）。

运作模式：项目拟采用PPP模式，以BOT（建设-运营-移交）的方式运作。由中标社会资本独资成立项目公司，负责污水处理厂的投资、建设、污水处理厂及管网的运营维护及移交，特许经营期满将项目全部资产无偿移交给政府指定部门或单位。

合作期：项目特许经营期限为30年（含建设期1年，根据实际竣工验收时间确定进入运营期时间，特许经营期30年期限保持不变）。

（四）采购方式

竞争性磋商。

## 二、供应商资格要求

本项目现邀请已通过资格预审的申请人积极参加磋商。

（1）供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

（2）其他条件：

1）供应商须在中华人民共和国合法注册、具有独立法人资格，且营业执照（或事业单位法人证书）处于有效期内；

2）注册资本或净资产：供应商企业注册资本或净资产不少于人民币1亿元；

3）财务：供应商近三年具有良好的银行资信、财务状况以及相应的偿债能力，经营状况良好，近三年资产负债率均＜70%。以经具有合法资质第三方出具的近三年审计的财务报告为准（当年新成立公司可提供主要股东或主要下属企业最近三年的财务报告，需提供相关证明文件）；

4）业绩：供应商近五年内至少完成过一项1.0万m³/d及以上污水处理投资、施工、运营或PPP项目业绩，以项目合同为准（上述条件中，供应商的母公司、全资或控股子公司具有的业绩不认同为该供应商具有相应的业绩）；

5）技术与管理：供应商拥有项目建设、运营维护所需的技术水平和能力、具备项目管理水平和经验的管理人员以及管理体系。参与本项目采购所采用的技术不存在知识产权纠纷、有自己的专业人员，能够独立完成项目建设、运营和维护。人员证明材料需提供社保证明、劳动合同及相关证书，若有专利需提供相关证明材料；

6）资金：供应商有能力现金出资约1950万元参与设立项目公司，需提供由金融机构出具的资金证明（为2016年7月4日之后出具的银行资金证明，且有效期不少于三个月）；供应商有能力获得不少于4550万元的融资，需提供由金融机构出具的融资意向证明材料；

7）其他：近三年内无不良经营行为，没有发生过重大生产安全和质量事故或重大投诉事件。近五年，无因串标、围标行为被主管部门通报、处罚，全国范围内水务类项目（包括但不限于污水处理、供水、河流治理等）无因水质问题被主管部门通报、处罚等。需提供承诺函（上述条件中，供应商的母公司、全资或控股子公司具有的相关行为认同为该供应商具有相应的行为）；

8）法定代表人或者单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目竞争性磋商，否则均按否决竞争性磋商申请处理。供应商及其法定代表人控股的其他公司，不得同时参加本项目竞争性磋商，否则均按否决竞争性磋商申请处理；

9）本次竞争性磋商不接受联合体。

## 三、竞争性磋商的方法

本次竞争性磋商采用综合评分法，所有资格预审合格的供应商均可参加本项目采购，由评审小组对供应商提交的最终响应文件进行综合评分，编写评审报告并向采购人提交候选社会资本的排序名单，按照排名先后，组织候选社会资本依次进入下一轮合同签署前的确认谈判，率先达成一致的即为中标社会资本。

## 四、采购信息发布媒体

本项目采购信息指定发布媒体为：

1、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；

2、海南省人民政府网（http://www.hainan.gov.cn）；

3、海南省人民政府政务服务中心网（www.hizw.gov.cn）

4、文昌市人民政府网（http://www.wenchang.gov.cn）。

## 五、竞争性磋商文件的获取

（一）获取文件的时间

2016年 8  月 25 日～2016年  8 月  31 日，每日上午9：00～11：30，下午14：30～17：00（节假日除外）

（二）获取文件的方法

网上获取

（三）竞争性磋商文件的发售地点

http://218.77.183.48/htms

（四）竞争性磋商文件的售价

竞争性磋商文件每套500元人民币，售后不退。

## 六、磋商保证金

1、磋商保证金的金额：

供应商在响应文件提交前需向采购人交纳本项目磋商保证金人民币壹佰万元整（1,000,000.00）。

2、保证金到账截止日期：2016年  9 月 6  日  11 时 30  分（北京时间）

3、保证金的形式：网上支付

4、支付地址为：http://218.77.183.48/htms

## 七、响应文件的递交

1、响应文件递交信息

接收时间：开标开始前30分钟至开标开始时间（开标时间在报名成功后于系统的项目信息中查看）。

接收地点：报名成功后于系统的项目信息中查看。

开标时间：报名成功后于系统的项目信息中查看。

2、响应文件递交规定

逾期送达、未送达指定地点或密封不合格的响应文件，采购人及采购代理机构不予受理。

3、响应文件的份数

壹（1）正陆（6）副，另加1份电子文件（光盘）。

## 八、其他

1、供应商必须在海南省人民政府政务服务中心企业信息管理系统（http://218.77.183.48）中注册并备案通过，然后登陆电子招投标系统（http://218.77.183.48/htms）下载、购买电子版的招标文件；

2、电子标（标书后缀名.GZBS）：必须使用最新版本的电子投标工具（在http://218.77.183.48/site下载投标工具）制作电子版的投标文件；

3、非电子标（标书后缀名不是.GZBS）：必须使用电子签章工具（在http://218.77.183.48/site下载签章工具）对PDF格式的电子投标文件进行盖章(使用WinRAR对PDF格式的标书加密压缩)；

4、投标截止日期前，必须在网上上传电子投标书——（电子标：投标书为GTBS格式；非电子标：投标书需上传PDF加密压缩的rar格式）；

5、电子标：开标时，必须携带加密锁(公司CA锁)和光盘、U盘拷贝的投标书。

如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注上述网站发布的信息更正公告。

## 九、联系方式

1、采购人：文昌市水务局

办公地址：文昌市庆龄路21号

联系人：黄先生    联系电话：0898-63222165

2、海南省人民政府政务服务中心

办公地址：海口市国兴大道9号

联系人：陈女士    联系电话：0898-65203086

采购代理机构：永业行工程项目管理有限公司

办公地址：海南省海口市龙华区大同路华能大厦15-A2

联系人：曲女士    联系电话：13545903593

2016年 8  月  22  日

第二章供应商须知

- 供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：文昌市水务局 地址：文昌市庆龄路21号 联系人：黄先生 联系电话：0898-63222165 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：永业行工程项目管理有限公司 地址：海南省海口市龙华区大同路华能大厦15-A2 联系人：曲女士 电话：13545903593 |
| 3 | 项目名称 | 海南省文昌市龙楼镇区及铜鼓岭旅游区污水处理及管网工程PPP项目 |
| 4 | 建设地点 | 文昌市龙楼镇区昌美村和金石村交界处 |
| 5 | 资金来源 | 项目公司 |
| 6 | 股权结构 | 社会资本方占股100% |
| 7 | 采购内容及投资 | 建设内容：新建1座污水处理厂，污水厂区用地面积57109.23㎡，总建筑面积3756.39㎡，设计处理规模为近期1.0万m3/d、远期至3.5万m3/d，本次仅考虑近期处理规模。构筑物包括粗格栅、进水泵房、细格栅、旋流沉砂池、A2/O池、二沉池、高密度沉淀池、滤布滤池、接触池、计量渠、污泥浓缩池、污泥调理池；建筑物为风机房、加药间、变电所、脱水机房、仪表间、综合楼、机修、仓库、门卫、大门等；配备供配电、照明、防雷、接地系统及电气设备控制系统，自控、仪表及监控系统。配套建设挡土墙、站内道路、管线工程和绿化工程等。 投资规模：约6500万元人民币（包含近期所有投资及远期土建工程费用，具体为建安工程费用、工程建设其它费用、基本预备费、建设期利息、铺底流动资金。工程建设其他费用包括建设单位管理费、工程保险费、场地准备及临时设施费、联合试运转费、办公用生活家具购置费、人员培训费、本次PPP项目采购阶段咨询费。监理单位由采购人自行采购，监理费不计入总投资，最终项目投资以审计决算价格为准。） |
| 8 | 合作期限 | 30年（含建设期1年，根据实际竣工验收时间确定进入运营期时间，特许经营期30年期限保持不变） |
| 9 | 运作模式 | BOT模式 |
| 10 | 合作范围 | 在合作期限内，由中标社会资本独资成立项目公司，负责污水处理厂的投资、建设、污水处理厂及管网的运营维护及移交，特许经营期满将项目全部资产无偿移交给政府指定部门或单位。 |
| 11 | 供应商资质要求 | 1、供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 1）具有独立承担民事责任的能力； 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、其他条件： 1）供应商须在中华人民共和国合法注册、具有独立法人资格，且营业执照（或事业单位法人证书）处于有效期内； 2）注册资本或净资产：供应商企业注册资本或净资产不少于人民币1亿元； 3）财务：供应商近三年具有良好的银行资信、财务状况以及相应的偿债能力，经营状况良好，近三年资产负债率均＜70%。以经具有合法资质第三方出具的近三年审计的财务报告为准（当年新成立公司可提供主要股东或主要下属企业最近三年的财务报告，需提供相关证明文件）； 4）业绩：供应商近五年内至少完成过一项1.0万m³/d及以上污水处理投资、施工、运营或PPP项目业绩，以项目合同为准（上述条件中，供应商的母公司、全资或控股子公司具有的业绩不认同为该供应商具有相应的业绩）； 5）技术与管理：供应商拥有项目建设、运营维护所需的技术水平和能力、具备项目管理水平和经验的管理人员以及管理体系。参与本项目采购所采用的技术不存在知识产权纠纷、有自己的专业人员，能够独立完成项目建设、运营和维护。人员证明材料需提供社保证明、劳动合同及相关证书，若有专利需提供相关证明材料； 6）资金：供应商有能力现金出资约1950万元参与设立项目公司，需提供由金融机构出具的资金证明（为2016年7月4日之后出具的银行资金证明，且有效期不少于三个月）；供应商有能力获得不少于4550万元的融资，需提供由金融机构出具的融资意向证明材料； 7）其他：近三年内无不良经营行为，没有发生过重大生产安全和质量事故或重大投诉事件。近五年，无因串标、围标行为被主管部门通报、处罚，全国范围内水务类项目（包括但不限于污水处理、供水、河流治理等）无因水质问题被主管部门通报、处罚等。需提供承诺函（上述条件中，供应商的母公司、全资或控股子公司具有的相关行为认同为该供应商具有相应的行为）； 8）法定代表人或者单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目竞争性磋商，否则均按否决竞争性磋商申请处理。供应商及其法定代表人控股的其他公司，不得同时参加本项目竞争性磋商，否则均按否决竞争性磋商申请处理； 9）本次竞争性磋商不接受联合体。 |
| 12 | 是否接受联合体 | ■不接受 □接受 |
| 13 | 供应商要求澄清（答疑）磋商文件的截止时间 | 2016年8 月31 日17:00时前 |
| 14 | 采购人澄清（答疑）磋商文件的截止时间 | 收到质疑后两日内作出答复 |
| 15 | 采购人修改竞争性磋商文件的截止时间 | 提交首次响应文件截止时间5日前 |
| 16 | 现场踏勘 | 由采购人集中组织踏勘现场，具体时间由采购人另行通知。磋商答疑后不再受理有关现场踏勘方面的疑问。成交后供应商不得以不了解现场情况为由向采购人提出任何索赔。 |
| 17 | 竞争性磋商公告时间 | 2016年8月 24日—9月6日11 : 30 |
| 18 | 磋商文件发售截止时间 | 2016年8 月31 日 |
| 19 | 提交响应文件 时间、地点 | 时间：2016年9月6 日：11:30时截止 地点：海南省人民政府政务服务中心 开标室 207 |
| 20 | 是否退还响应文件 | □是 ■否 |
| 21 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 22 | 响应文件有效期 | 90天，从响应文件提交截止时间算起。 |
| 23 | 磋商保证金 | 磋商保证金：人民币壹佰万元整（1,000,000.00）； 磋商保证金提交截止时间：2016年9月 6日 11 时30 分（北京时间） 磋商保证金形式：网上支付 |
| 24 | 响应文件份数 | 正本1份，副本6份，电子文件1份。 |
| 25 | 封套上写明 | 密封袋上应注明项目名称、项目编号、正本/副本/电子文件、供应商名称（并盖章）及“于北京时间2016年9月6 日 11 时 30 分之前不得启封”等字样。 |
| 26 | 装订要求 | 正本、副本分册装订，胶装；电子文件用光盘储存。 |

## 一、总则

（一）适用范围

（1）本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商邀请函中所涉及的项目和内容。

（2）本竞争性磋商须知的解释权为组织本次采购活动的采购人和采购代理机构。

（二）定义和释义

定义

1.“采购人”系指本次磋商活动的采购单位，即“文昌市水务局”。

2.“采购代理机构”系指组织本次磋商活动的机构，即“永业行工程项目管理有限公司”。

3.“供应商”系指响应本次竞争性磋商文件要求，向采购代理机构提交响应文件的社会资本。

4.“成交供应商”系指经磋商小组评审，授予合同的供应商。

5.“服务”系指按本竞争性磋商文件规定供应商须承担的相关服务和供应商应承担的相关义务。

6.“项目公司”系指成交供应商根据竞争性磋商文件规定的程序，为本项目之目的独资成立的有限责任公司。

7.“项目合同”指采购人与中标社会资本，就海南省文昌市龙楼镇区及铜鼓岭旅游区污水处理及管网工程PPP项目签订的《PPP项目合同》。

8.“项目协议”指本项目《特许经营协议》等相关协议。

9.《特许经营协议》指采购人与项目公司，就海南省文昌市龙楼镇区及铜鼓岭旅游区污水处理及管网工程PPP项目签订的特许经营协议。

释义

1.“元”指人民币元。

2.“年、月、周、日”指公历年、月、周、日。

3.“天（日）”指日历天。

4.除非上下文另有规定，“时”均指北京时间。

5.除非上下文另有要求，所提及的条款和附件指本供应商须知的条款和附件。

6.除非本磋商文件另有明确规定，当使用词组“包括”时，无论其是否包含“但不限于”字样，仍应视为包括本磋商文件全部其它相关条款。

7.提及本磋商文件时应包括以任何方式修改、补充和替代的本磋商文件及其附件。本磋商文件的附件为磋商文件不可分割的组成部分。如磋商文件附件的条款与本磋商文件不一致的，以本磋商文件为准；磋商文件和附件有修改、补充的，以形成时间在后的文件条款为准。

8.如磋商文件的先后条款存在矛盾或模糊之处，以采购人的公开解释或者答疑为准。

（三）竞争性磋商文件说明

1.竞争性磋商文件的组成

竞争性磋商文件用于阐明采购项目的服务范围、磋商程序、磋商内容、协议条款以及评定成交的标准等。具体包括以下内容：

（1）磋商邀请函

（2）供应商须知

（3）响应文件

（4）磋商、评审及成交

（5）合同条款

（6）附件

2.磋商文件的澄清和修改

（1）提交首次响应文件截止之日至少7日前，已购买磋商文件的供应商可向采购人或采购代理机构就磋商文件的内容提出疑问，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

（2）澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

（3）供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

（4）为使供应商有充分的时间对磋商文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当延长提交响应文件的截止时间。

(四)采购方式和原则

1.采购方式

采取竞争性磋商方式。具体程序是：

（1）采购人向供应商发售磋商文件，供应商根据磋商文件的要求提交响应文件并进行首次报价，磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查；

（2）采购人组建磋商小组对响应文件通过有效性和完整性检查的供应商，逐一分别单独进行磋商，并要求经磋商确定的实质性响应的供应商提交修改后的最终报价；

（3）磋商小组对供应商提交的最终报价进行综合评分，并择优选择候选供应商，由采购人确定最终成交的供应商并签约。

本次竞争性磋商报价限两次，第二次报价为最终报价。

2.采购原则

（1）无差别待遇

采购人将以无差别待遇、公开和客观的态度确保采购规范有序。

采购人不向任何供应商提供可能导致限制竞争的有关项目或采购工作的信息。

（2）禁止与其他供应商串通

每一个供应商应保证其响应文件内容是独立完成的。任何含有出于限制竞争目的而与其他参与磋商的供应商商议、串通等行为的响应文件将被视为无效，供应商的磋商保证金将不予退还。

（3）禁止行贿

如果供应商（或其雇员、授权代表或顾问）参与了：

1）对采购人（或其雇员、授权代表或顾问）行贿（不论是用金钱形式或是用其他形式）；

2）对采购人在采购过程中所采取的行动或决定，或对采购人所遵循的程序采取其他不正当手段或违法行为。

则该供应商的响应文件将被视为无效，其磋商保证金不予退还。

（4）保密

1）采购人将对所有供应商提交的响应文件、信息和方法采取合理谨慎措施予以保密，不予披露；未经有关供应商的书面同意，不得为本项目以外的目的使用上述文件、信息或方法。

2）所有供应商在竞争性磋商文件出售后的五年内，应对竞争性磋商文件及由采购人提供的有关项目或采购工作的其它文件、信息和方法保密；在上述期间内，未经采购人书面同意，不得披露或使用竞争性磋商文件和上述文件、信息或方法。

3）为评审和磋商之目的，采购人可以向其顾问提供本条原则中所述的文件、信息和方法。

4）为准备响应文件和磋商之目的，供应商有权向其顾问和金融机构提供本条原则中所述的文件、信息和方法。

5）采购人和供应商须确保其顾问或金融机构受本条原则项下适用于采购人或供应商的保密义务的约束。

3.采购组织

文昌市政府授权文昌市水务局负责本项目采购工作。

4.采购时间表

见供应商须知前附表。

(五)磋商费用

无论磋商过程中的方式和结果如何，供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

(六)语言文字

除专用术语外，与本次采购有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

(七)计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

(八)其他

1.无论磋商结果如何，采购人均无向供应商解释其成交或未成交原因的义务。

2.无论成交与否，已购买磋商文件的供应商对磋商文件负保密义务。

## 二、项目概况

（一）项目名称

海南省文昌市龙楼镇区及铜鼓岭旅游区污水处理及管网工程PPP项目

（二）项目编号

YYH-WC-2016-001

（三）项目基本情况

建设内容：新建1座污水处理厂，污水厂区用地面积57109.23 m2，总建筑面积3756.39m2，设计处理规模为近期1.0万m3/d、远期至3.5万m3/d，本次项目为近期处理规模。构筑物包括粗格栅、进水泵房、细格栅、旋流沉砂池、A2/O池、二沉池、高密度沉淀池、滤布滤池、接触池、计量渠、污泥浓缩池、污泥调理池；建筑物为风机房、加药间、变电所、脱水机房、仪表间、综合楼、机修、仓库、门卫、大门等；配备供配电、照明、防雷、接地系统及电气设备控制系统，自控、仪表及监控系统。配套建设挡土墙、站内道路、管线工程和绿化工程等。

投资规模：约6500万元人民币（包含近期所有投资及远期土建工程费用，具体为工程费用、工程建设其它费用、基本预备费、建设期利息、铺底流动资金。其中，工程建设其他费用包括建设单位管理费、工程保险费、场地准备及临时设施费、联合试运转费、办公用生活家具购置费、人员培训费、本次PPP项目采购阶段咨询费。监理单位由采购人自行采购，监理费不计入总投资，最终项目投资以审计决算价格为准）。

运作模式：项目拟采用PPP模式，以BOT（建设-运营-移交）的方式运作。由中标社会资本独资成立项目公司，负责污水处理厂的投资、建设、污水处理厂及管网的运营维护及移交，特许经营期满将项目全部资产无偿移交给政府指定部门或单位。

合作期：项目特许经营期限为30年（含建设期1年，根据实际竣工验收时间确定进入运营期时间，特许经营期30年期限保持不变）。

## 三、采购内容及技术要求

（一）采购内容

项目主要采购内容

| 项目名称 | 所在城区 | 投资规模（万元） | 采购内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 海南省文昌市龙楼镇区及铜鼓岭旅游区污水处理及管网工程PPP项目 | 文昌市龙楼镇区昌美村和金石村交界处 | 6500 | 1、污水处理厂工程：新建1座污水处理厂，污水厂区用地面积57109.23m2，总建筑面积3756.39m2，设计处理规模为近期1.0万m3/d、远期至3.5万m3/d，本次仅考虑近期处理规模。构筑物包括粗格栅、进水泵房、细格栅、旋流沉砂池、A2/O池、二沉池、高密度沉淀池、滤布滤池、接触池、计量渠、污泥浓缩池、污泥调理池；建筑物为风机房、加药间、变电所、脱水机房、仪表间、综合楼、机修、仓库、门卫、大门等；配备供配电、照明、防雷、接地系统及电气设备控制系统，自控、仪表及监控系统。配套建设挡土墙、站内道路、管线工程和绿化工程等。 2、污水管网维护工程：龙楼镇片区及铜鼓岭旅游区已建和在建的所有污水管网（含泵站）维护工程。 |

备注：项目建设内容以审定的施工图设计为准。

其中，详细经济技术指标如下表所示：

项目经济技术指标表

| 序号 | 用地分类 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理厂总用地面积 | ㎡ | 57109.23 |
| 2 | 总建筑面积 | ㎡ | 3756.39 |
| 3 | 构（建）筑物占地面积 | ㎡ | 6932.49 |
| 4 | 道路占地面积 | ㎡ | 6164 |
| 5 | 绿化面积 | ㎡ | 22479.8 |
| 6 | 容积率 |  | 0.066 |
| 7 | 绿地率 | % | 39 |

备注：本项目污水管网（含泵站）的投资、建设由采购人负责，不属于本PPP项目范围。经济技术指标以施工图为准。

（二）技术要求

项目建设应执行的标准包含（但不限于）：

1.《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）；

2.《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）；

3.《工业金属管道工程施工验收规范》（GB50235-2011）；

4.《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；

5.《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）；

6.《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）等。

项目运营应执行的技术标准包含（但不限于）：

1.《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

2.《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）；

3.《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

4.《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）；

5.《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

6.《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

7.《城镇污水处理及污染防治技术政策》（建城[2000]124号）；

8.《城镇排水和污水处理条例》等。

第三章  响应文件

## 一、响应文件组成

第一分册	商务文件

1.供应商致函

2.法定代表人证明书

3.授权委托书

4.营业执照副本复印件加盖公章（三证合一的只需提供营业执照）

5.税务登记证复印件加盖公章

6.其他证书复印件加盖公章

7.污水处理项目

8.财务状况

9.交纳磋商保证金资料

10.项目负责人及主要人员相关证明文件

11.其他商务相关证明文件

第二分册	价格文件

报价格式

第三分册	技术方案

1.项目建设管理方案

2.项目运营维护方案

3.项目移交方案

4.财务方案

5.项目法律方案

6.供应商认为必要的其他内容

## 二、响应文件的要求

1.供应商应当按照竞争性磋商文件编制深度规定的要求编制响应文件。

2.供应商不得通过故意压低报价、降低工程建设质量、技术要求等手段弄虚作假，骗取成交。

3、第一轮报价需单独密封。

## 三、响应价格

1.竞价标的

以建安工程造价下浮率、合理利润率、政府购买单价作为竞价标的。政府购买单价包括污水处理服务费单价和管网（含泵站）维护费单价，同时综合考虑供应商以往类似项目业绩、信誉、技术水平、管理水平、财务状况等。

（1）建安工程造价下浮率：供应商在满足相关技术、质量标准的前提下，在审计确定的竣工决算建安工程费的基础上，自行对本项目的建安工程造价下浮率进行报价，建安工程造价下浮率不小于3.0%，报价单位为%，精确到小数点后一位。

（2）合理利润率：供应商在满足项目建设投资、正常运营维护获得合理回报的前提下，自行对本项目的合理利润率进行报价，合理利润率不得高于8.0%，报价单位为%，精确到小数点后一位。

（3）政府购买单价：污水处理单价不得超过1.95元/m³，报价单位为元/m³，精确到小数点后两位；管网（含泵站）维护单价不得超过11988.56元/公里（折合0.21元/m³，指每处理1立方米污水所需的管网维护费用），报价单位为元/公里，精确到小数点后两位。（供应商根据自身投资、运营成本、预期收入进行测算，并对购买单价进行报价，列出构成明细）。

2.供应商报价应充分考虑合作期内各项风险，如污水处理、维护成本的变化、应急事件、法律变更及不可抗力等。

3.所有根据竞争性磋商文件或其它原因应由供应商支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在供应商提交的报价中。

## 四、响应文件的份数和签署

1.响应文件分正本1份，副本6份，电子文件1份（光盘）。响应文件封面上应标明“正本”或“副本”字样，正本与副本如有不一致之处，则以正本为准；

2.响应文件正、副本必须提交纸质打印版，一律采用“A4”型纸张，分三册，分别是商务文件一册，价格文件一册，技术方案一册，其中，商务文件和技术方案无线胶装单独装订，价格文件双面打印，单独密封，不得采用合页装订，不得随意更改纸型，封面上须注明本项目名称及供应商名称并加盖公章及法人或其委托人签署（或印章）。全套响应文件应无行间插字，无手写字体（签字除外），无涂改现象，否则，一律无效；

3.正本、副本和电子文件应单独密封，密封袋上应注明项目名称、项目编号、正本/副本/电子文件、供应商名称（并盖章）及“于北京时间2016年 9 月6日11 时 30 分之前不得启封”等字样；

4.签字应使用不褪色的蓝、黑墨水碳素笔书写，字迹应清晰易于辨认；

5.未经采购人的允许，供应商随意更改响应文件的制作格式，可能会导致响应文件无效，责任自负；

6.由授权代表签字的在响应文件中必须同时提交法定代表人授权委托书，响应文件中签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则响应文件签署授权委托书无效；

7.随同响应文件一起提交的相关证明材料原件应单独密封（所有原件须一起密封），并在封面注明项目名称、项目编号、证明材料原件清单、供应商名称（并盖章）等内容。

## 五、响应文件的提交

- 响应文件应派人面呈，以其他方式提交响应文件不会被接受。

- 供应商提交响应文件的时间不迟于北京时间2016年 9 月6日 11时30分，提交响应文件截止时间后送达的响应文件将被拒收。

- 提交响应文件时，需同时提交法人代表授权委托书和磋商保证金交纳凭证，否则响应文件将被拒收。

- 采购人可在提交响应文件截止时间前三（3）日内提出推迟提交响应文件截止时间。采购人将以补充通知的形式公布推迟提交响应文件截止时间。

## 六、响应文件的修改和撤回

- 在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回已提交的响应文件，但应以书面形式通知采购人或采购代理机构。

- 供应商修改或撤回已提交的响应文件的书面通知应由法定代表人或其授权代表签字或盖单位公章。

- 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 七、响应文件格式

响应文件格式详见第六章。

第四章  磋商、评审及成交

## 一、开启响应文件

- 在提交响应文件截止时间前，采购人对收到的符合第三章规定的响应文件将保持封存未打开的状态，并妥善保管。

- 采购人将在北京时间2016年 9 月6日11时30分开启其收到的响应文件。如果采购人通知推迟提交响应文件截止时间，应在推迟后的提交响应文件截止时间进行。

- 开启响应文件应在选择出席的供应商的代表面前进行。参加磋商的供应商代表必须是供应商的法定代表人或其正式书面授权代表，上述代表应按要求进行登记，授权代表出席磋商仪式的应提供供应商法定代表人的正式书面授权书和身份证明以供核对。

- 磋商时间和地点

采购人在供应商须知前附表规定的时间和地点进行磋商，并邀请所有供应商的法定代表人或其授权代表准时参加。

## 二、磋商仪式

磋商仪式由采购代理机构主持，磋商小组成员、监督代表、供应商代表以及有关工作人员参加。

磋商时请监督人员或供应商代表查验响应文件密封情况，至响应文件开启时间后由工作人员开启响应文件。

## 三、磋商小组的组成

磋商小组由采购人代表和评审专家共7人组成，其中采购人代表2人，评审专家5人。评审专家至少包括1名财务和1名法律方面的专家。

采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

磋商小组成员将按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

## 四、磋商程序

1.购买磋商文件

供应商应在磋商邀请函中规定的时间及地点购买竞争性磋商文件。

2.响应文件的递交

供应商应在磋商邀请函规定的时间及地点递交纸质及电子响应文件。

3.参与人员及要求

（1）供应商须由法定代表人或其授权的本单位正式员工作为授权代表参加磋商，随时准备对磋商小组的询问予以解答。并于递交响应文件时提供由法定代表人签署授权书的原件（须单独提供，并明确授权范围），该授权代表在委托书上应标明有效联系方式，该联系方式在磋商有效期内始终保持有效。

（2）法定代表人或其授权代表参加磋商仪式时，须携带身份证或其他与法定代表人或其授权代表身份相符的有效证件原件，以备查验，未按时提供的视为无效磋商。

4.磋商步骤

第一步：对第一轮报价进行唱标

对第一轮报价进行唱标，并由采购代理机构审查是否符合第三章响应文件第三部分响应价格要求，不符合的视为不合格供应商，并取消其磋商资格。

通过第一轮报价审查的供应商可进入第二步。

第二步：磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查

审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正的文件应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权委托书。

有下列情况之一者，磋商小组认定其为不合格供应商，并取消其磋商资格：

（1）未按规定密封的；

（2）未加盖供应商公章，也未经法定代表人签章或其授权代表签字的；

（3）响应文件未按磋商文件的要求制作的；响应文件内容字迹模糊、无法辨认的；现场拆封时提交的电子文件无法显示有效内容的；

（4）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（5）未响应磋商文件的实质性要求和条件的；

（6）供应商未按照磋商文件的要求提供磋商保证金的；

（7）法定代表人或其授权代表未参加磋商仪式的；

（8）扰乱磋商仪式会场秩序的；

（9）在本项目响应活动中违反相关法律、法规的；

（10）所提供有关证书、证明涂改、转让或提供虚假材料的；

（11）供应商信誉度和社会诚信。在过去三年内有违法、违规和不良市场行为记录，有媒体报道不良行为或处于责令停业、财产被接管、冻结、破产状况等情况。

仅有通过有效性和完整性检查的供应商可进入第三步。

第三步：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商

响应文件通过有效性和完整性检查的供应商，将由磋商小组逐一单独进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及项目协议条款，但不得变动磋商文件中规定的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。作为响应文件的组成部分，与响应文件同具法律效应。

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

第四步：提交最后报价

经磋商确定实质性响应的供应商后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商应不少于2家（包含本数）。

所有实质性响应供应商最终报价交齐后，工作人员统一拆封、公布每位实质性响应供应商的最终报价。

供应商的最终报价在合同执行过程中，除根据《PPP项目合同》/《特许经营协议》条款约定变更外，不得以任何理由予以变更。

第五步：采用综合评分法对供应商的响应文件进行综合评分

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，择优选择综合实力较强的候选供应商。

响应文件的评审和比较工作由磋商小组负责，评审、比较过程、结果对外不作任何解释。

第六步：确定成交候选供应商

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商（若总分一样的，价格分高的排名在前）。

由采购代理机构编写评审报告，评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

5.采购人确认评审报告及成交供应商，并公告成交结果

评审结束后2个工作日内采购代理机构将评审报告送采购人确认。

项目采购评审结束后，采购人成立专门的采购结果确认谈判工作组，负责采购结果确认前的谈判和最终的采购结果确认工作。

磋商小组成员可以作为采购结果确认谈判工作组成员参与采购结果确认谈判。谈判工作组可视项目的具体情况组织对推荐成交候选供应商的资格条件进行考察核实。

采购结果确认谈判工作组按照评审报告推荐的候选供应商排名，依次与候选供应商进行项目合同签署前的确认谈判，率先达成一致的候选供应商即为成交供应商。

不保证最低报价的供应商最终成交，也没有义务对未成交的供应商作任何解释和说明。

不保证接近基准值的供应商成交，也没有义务对未成交的供应商作任何解释和说明。

采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将相关合同文本非涉密部分随成交结果进行公示，公示期不少于5个工作日。

为维护国家的利益，采购人在签署合同之前仍有选择和拒绝任何或全部谈判的权力，并对所采取的行为不做任何解释。

采购人有权利根据供应商响应文件对采购文件实质性响应的程度决定接受其全部或部分的谈判。

6.签订《PPP项目合同》/《特许经营协议》

公示期满无异议的《PPP项目合同》/《特许经营协议》，由采购人报市政府审批后，与成交供应商草签。待项目公司成立后，由项目公司签署《PPP项目合同》/《特许经营协议》，承继与成交供应商草签的《PPP项目合同》/《特许经营协议》。

采购人将签署的《PPP项目合同》/《特许经营协议》报市财政局备案，并在《PPP项目合同》/《特许经营协议》签署3个工作日内，将《PPPP项目合同》/《特许经营协议》或谈判备忘录在省级及以上指定的媒体公告，《PPP项目合同》中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

《PPP项目合同》/《特许经营协议》的签署应当在成交通知书发出之日起30日内完成。

## 五、评审方法及标准

评审采用百分制，磋商小组各成员分别独立对实质上响应磋商文件的供应商进行逐项评价打分，对磋商小组各成员的打分汇总后取平均分，该平均分为供应商的得分。具体如下：

（1）评审内容和权重

本次磋商采用百分制综合评分法进行评审，评审内容和分数划分如下：

| 序号 | 评价内容 |  |  | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价分（30分） | 建安工程造价下浮率 |  | 2 |
|  |  | 合理利润率 |  | 2 |
|  |  | 污水处理及管网维护单价 |  | 26 |
|  |  | 其中 | 污水处理单价 | 22 |
|  |  |  | 管网（含泵站）维护单价 | 4 |
| 2 | 商务分 （23分） | 企业能力 |  | 6 |
|  |  | 技术专利 |  | 4 |
|  |  | 业绩经验 |  | 4 |
|  |  | 财务实力 |  | 6 |
|  |  | 项目人员 |  | 3 |
| 3 | 技术分 （47分） | 建设方案 |  | 15 |
|  |  | 运营、维护方案 |  | 16 |
|  |  | 移交方案 |  | 3 |
|  |  | 财务方案 |  | 9 |
|  |  | 法律方案 |  | 4 |

（2）磋商报价的评分

1）磋商报价占总分值的30%，即磋商报价占30分：

2）磋商报价评分细则

| 序号 | 响应文件 | 评分细则 |  | 满分值 | 评分内容及标准（最后得分保留两位小数） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 | 建安工程造价下浮率（%） |  | 2 | 供应商在满足相关技术、质量标准的前提下，自行对本项目建安工程造价下浮率进行报价，下浮基数为审计决算建安工程费。下浮率不小于3.0%，报价单位为%，精确到小数点后一位。 磋商报价得分=最后磋商报价/磋商基准价（最高报价）×2 |
| 2 |  | 合理利润率（%） |  | 2 | 供应商在满足项目建设投资、正常运营维护获得合理回报的前提下，自行对本项目的合理利润率进行报价，合理利润率不得高于8.0%，报价单位为%，精确到小数点后一位。 磋商报价得分=最后磋商报价/磋商基准价（最高报价）×2 |
| 3 |  | 污水处理及管网维护单价报价 | 污水处理单价报价（元/m3） | 22 | 污水处理单价不得超过1.95元/m³； 磋商报价得分=磋商基准价（最低报价）/磋商报价×22 |
|  |  |  | 管网（含泵站）维护单价报价（元/公里） | 4 | 管网（含泵站）维护单价不得超过11988.56元/公里； 磋商报价得分=磋商基准价（最低报价）/磋商报价×4 |
| 共计 |  |  |  | 30 |  |

评审标准表

| 序号 | 响应文件 | 评分细则 | 满分值 | 评分内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分（23分） | 企业能力 | 6 | 通过供应商提供的近5年（2011年至今）或有效期内相关证照、荣誉证书等进行评分： 1、具有ISO9001质量管理体系的，得0.5分，未提供不得分； 2、具有ISO14001环境管理体系的，得0.5分，未提供不得分； 3、供应商企业信用等级为AAA级的，得1分，未提供不得分； 4、获得省级（含直辖市）及以上工商行政相关部门颁发的守合同重信用单位称号的，得1分，未提供不得分； 5、获得省级（含直辖市）及以上先进企业称号的，得1分，未提供不得分； 6、获得环境企业影响力大奖的，得1分，未提供不得分； 7、被授予获得省级（含直辖市）及以上高新技术企业的，得1分，未提供不得分。 以上材料均需提供原件备查，且需在有效期内或由发证部门提供更新证明，否则不得分。 |
|  |  | 技术专利 | 4 | 通过供应商提供的专利证书进行评分： 自主获得的污水处理方面技术发明专利或实用新型专利申请数量：每个得0.5分，满分4分。 以上材料均需提供原件备查，否则不得分。 |
|  |  | 业绩经验 | 4 | 以供应商提供的近5年（2011年7月1日至今）的业绩证明材料（中标通知书或签订的项目合同）进行评分： 具有污水处理项目厂（包含厂网一体化）且污水处理量不低于1万吨/天（含本数）的业绩一个得1分；每增加一个污水处理量不低于2万吨/天（含本数）的业绩增加1分；每增加一个污水处理量低于2万吨/天的业绩增加0.5分；满分4分。 上述条件中，供应商的母公司、全资或控股子公司具有的业绩不认同为该供应商具有相应的业绩；以联合体名义取得的中标通知书或签订的项目合同，不得分。 以上材料均需提供原件备查，否则不得分。 |
|  |  | 财务实力 | 6 | 通过供应商提供的近三年（2013-2015年）经审计的财务年度报告、营业执照进行评分： 1、近3年，70%＞资产负债率平均值≥65%，得1分；65%＞资产负债率平均值≥60%得2分，60%＞资产负债率平均值，得3分，且每低于60%一个百分点增加1分；满分5分； 2、供应商注册资本2亿元以下（不含本数）不得分，2亿元以上得1分。 以上材料均需提供原件备查，否则不得分。 |
|  |  | 项目人员 | 3 | 通过供应商提供的人员证明材料进行评分： 1、拟派项目主要负责人（总经理级别及以上）具备高级工程师职称，并且具备污水处理项目投资、建设、运营经验的，得1分； 2、拟派项目分管技术负责人具备高级工程师职称，并且具有污水处理项目投资、建设、运营经验的，得1分； 3、拟派项目经理具有注册建造师证书，且具备污水处理或排水管网工程项目施工管理经验的，得1分。 以上人员职位及相关项目经验需由本人及供应商出具证明及承诺函，且职称及资格证书、近一年社保缴纳证明、劳动合同均需提供原件备查。否则不得分。 |
| 2 | 技术部分 （47分） | 建设方案 | 15 | 1、污水处理厂技术优化方案：污水处理厂对A2/O工艺进行优化，技术优化方案是否合理、可行，并有实际案例，得0-2分；技术优化方案是否有利于降低投资、成本及服务费用的，得0-2分；技术优化方案是否有针对性，并有利于实现污水处理目标，得0-2分。满分6分。 2、建设组织架构：项目建设组织架构形式是否科学、先进，得0-1分。满分1分。 3、建设进度计划：项目建设进度计划是否完整、清晰、合理，关键节点是否清晰准确，得0-1分；进度计划保证措施是否完善、可行，得0-1分。满分2分。 4、建设施工组织管理：项目建设施工组织管理方案是否全面、科学、合理，得0-1分。满分1分。 5、设备采购方案：设备采购方案是否合理，是否达到采购人对设备选型及品牌要求（详见《特许经营协议》附件2），得0-1分；是否能够满足项目建设进度的需要，得0-1分；是否有设备进场检验计划且合理可行，得0-1分。满分3分。 6、调试与试运行：项目调试与试运行方案是否合理可行的得0-1分。满分1分。 7、竣工验收：竣工验收方案是否合理、科学、合理，得0-1分。满分1分。 |
|  |  | 运营、维护方案 | 16 | 1、运营体系和标准：内部生产管理制度是否健全、完善，得0-1分；工艺控制调整技术是否合理，得0-1分；向监管部门的报告制度是否健全、合规，并提供合理、详细、可行的运营维护报表，得0-1分。满分3分。 2、监测和检测方案：就污水处理厂和排水管网运营管理是否有针对性的提出监测和检测方案，且完整可行，得0-0.5分；监测和检测设备是否齐备，监测和检测制度是否完善，得0-0.5分；监测和检测项目及指标是否合理、齐全，得0-0.5分；满分为1.5分。 3、考核评估体系：是否就污水处理厂和管网项目分别编制了项目公司的内部考核评估体系，且完整、合理、可行，得0-1分；是否就政府对项目公司的考核评估体系进行了优化，且优化措施合理可行，得0-1分。满分2分。 4、设施设备的运营维护及大修、更新：（1）管理制度、（2）设备大修的原则及标准、（3）设备更新重置方案的原则及标准是否完善、合理，得0-3分，缺一方面内容不得分。满分3分。 5、劳保、消防、安全、卫生、环保及绿化管养方案：各项劳保、消防、安全、卫生和环保管理制度及绿化管养制度是否健全完善，相关方案及措施是否齐备、得当，得0-1分。满分1分。 6、应急预案：是否分别编制了污水处理厂和管网项目的应急预案，应急预案是否合理可行，是否充分考虑了潜在危害因素及进水水质超标、其他突发事件等，并提出有效对策，是否充分考虑了应急处置的组织、人员和设备，得0-2分。满分2分。 7、评估项目公司的组建和结构、岗位职责、人员配备和管理制度等：项目公司机构及岗位设置是否齐全合理，职责是否清晰、完整，行政、财务、文件、人力资源等管理制度及员工培训方案是否合理、齐全、完善，得分0-0.5分；对污水处理厂及排水设施运营维护人员的安排是否合理，得0-0.5分；人员配备是否合理，经验是否丰富，是否统筹考虑了各项工作的人员安排，得0-0.5分。满分1.5分。 8、排水管网普查方案和清淤方案：排水管网普查方案是否清晰完善、合理可行，是否有明确的进度计划，安排有序，得0-1分；排水管网清淤方案是否清晰完善、合理可行，并有明确的进度计划，安排有序，得0-1分。满分2分。 |
|  |  | 移交方案 | 3 | 1、恢复性大修方案是否能够确保项目设施持续良好运行，得0-1分。满分1分。 2、移交资产范围是否全面，得0-1分。满分1分。 3、移交验收程序是否规范，得0-1分。满分1分。 |
|  |  | 财务方案 | 9 | 1、提供以银行出具的自有资金证明1950-3000万元，得0.5分；提供3000万元以上（不含本数）的资金证明，得1分。满分1分。 2、提供金融机构的融资支持证明4550-6000万元，且由1家金融机构开具的融资支持证明，得1分，由多家金融机构开具的，不得分；提供6000万元以上（不含本数）的融资支持，且由1家金融机构开具的融资支持证明，得2分，由多家金融机构开具的，不得分。满分2分。 3、供应商所建议的融资办法、还款计划、自有资金保证方案是否全面科学可行，得0-1分。满分1分。 4、项目工程投资估算表是否科学合理，污水处理服务费单价的构成及其他报价说明是否清晰完整，得0-3分。满分3分。 5、特许经营期内的经济分析、基本假设是否完整、科学合理，得0-2分。满分2分。 |
|  |  | 法律方案 | 4 | 法律方案是否承诺接受磋商文件的条款和要求，以及对《特许经营协议》/《PPP项目合同》的响应程度。通过PPP项目合同条款偏差表进行打分。 1、未全部响应项目合同内容的，且增加采购人义务或减少采购人权利的，得0分。 2、全部响应了项目合同内容的，但未提出合理化建议的，得1分。 3、全部响应了项目合同内容的，但对项目协议提出合理化建议，且未增加采购人义务、未减少采购人权利的，每提出一条合理化建议得1分，满分4分。 满分4分。 |
| 共计 |  |  | 70 |  |

## 六、终止采购的事项

在本项目采购过程中，若发生以下事项，采购人或采购代理机构有权停止采购活动，并根据实际情况不启动或者对采购文件进行调整后重新启动采购活动：

1.国家、海南省或海口市与本项目相关法律、法规等政策出现重大变更，导致本项目采购内容发生重大变化。

2.发生导致本项目采购条件发生实质性变化的其他事项。

第五章  合同条款

## 一、《PPP项目合同》

若《PPP项目合同》与《特许经营协议》部分内容不一致或存在冲突的，以特许经营协议为准。

## 二、《特许经营协议》

## 三、不可谈判条款

为保障协议执行以及污水处理厂运营维护工作的顺利交接，《PPP项目合同》/《特许经营协议》中涉及的以下内容为不可谈判条款，供应商须完全响应，否则废标。以《特许经营协议》为例，列举不可谈判条款，《PPP项目合同》中相同/类似条款同样为不可谈判条款。

（1）合作方式和期限

①本项目实行“投资、建设和运营维护一体化+政府付费”的合作方式。

②第三章 特许经营权 2.3 特许经营期条款中关于特许经营期的约定。

（2）项目公司权利和义务

①第三章 特许经营权 3.7 乙方的权利和义务3.7.2乙方的义务条款所有内容（包括主要设备的选型和品牌要求）。

②接受实施机构和其他政府有关部门的监督管理。在特许经营期内提供符合标准的污水处理服务，出水水质应符合PPP项目合同/特许经营协议规定的出水水质标准。

（3）项目公司的经营范围、注册资本、股东出资方式、出资比例、股权转让等。

①第三章 特许经营权2.1项目概况条款中所有内容。

②第三章 特许经营权3.2乙方的声明条款中所有内容。

③项目公司应按现行政策建立完善的管理结构。

④第八章双方的一般权利和义务 18.1股权转让的限制条款中所有内容。

（4）竣工验收评审

①第四章 项目建设5.1设计施工条款中所有内容。

②第四章项目建设第7条竣工条款中所有内容。

（5）所提供产品或者服务的质量和标准

①提供公共产品和服务内容：

污水处理厂工程：污水处理厂位于文昌市龙楼镇昌美村和金石村交界处，宝陵河南侧，主要服务龙楼镇区、铜鼓岭旅游区产生的生活污水和经预处理达标的工业废水。污水处理厂占地面积57109.23m2（约85.6亩），设计处理规模为近期1.0万m3/d、远期至3.5万m3/d，污水处理采用A2/O生物处理主工艺，次氯酸钠消毒，生物滤池除臭，污泥经板框压滤机浓缩脱水后近期采用填埋处理，远期待污泥处理厂建成或垃圾焚烧厂工艺扩建后再进行处理。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

污水管网维护工程：污水管网维护工程包括龙楼镇片区及铜鼓岭旅游区已建约33公里和在建约27公里（以实际运营维护管网长度为准）的所有污水管网（含泵站）维护工程。

②工程量具体以经批复的施工图设计及工程量清单为准。

③第三章 特许经营权 3.9前期工作条款中所有内容。

④第五章 项目的运营与维护第10条水质和污泥处理标准条款中所有内容。

⑤第九章 违约赔偿 20.3乙方违约条款中所有内容。

（6）设施权属以及相应的运营维护

在合作期内，项目设施的使用权归项目公司，由项目公司负责运营维护，项目公司可自主安排项目维护计划，但应保证项目整体达到相应的运营指标。

（7）监测评估

①履约监管

采购人协同政府各相应部门对项目公司在合作期内的合同履行情况进行监督管理。

②工程建设监管

采购人有权对安全生产进行监管，并对项目及项目公司进行行政监督管理。

③公众监管

项目公司有义务接受社会公众和政府主管部门对项目公司的投诉。

（8）项目资产使用方式

第三章 特许经营权 3.5融资完成 3.5.1融资限制条款中所有内容。

（9）保底水量设置

第五章项目的运营与维护 第13条 污水处理及管网维护费条款中所有内容。

（10）履约担保及保险

第三章 特许经营权 3.4建设履约保函，第五章 项目的运营与维护 8.5运营维护保函，第六章 项目设施的移交 14.8运营维护保函的解除与移交维修保函条款中所有内容。

第八章 双方的一般权利和义务第19条 保险条款中所有内容。

（11）特许经营期内的风险分担

第六章 项目设施的移交 14.9风险转移条款中所有内容。

（12）临时接管方案

第九章 违约赔偿第22条 甲方的临时接管条款中所有内容。

（13）违约赔偿

第九章 违约赔偿第20条违约金20.3乙方违约20.3.1条款中所有内容。

（14）终止、变更和转让

第十章 终止、变更和转让条款中所有内容。

（15）项目移交

第六章项目设施的移交第14条 特许经营期满时污水处理项目设施的移交条款中所有内容。

（16）工艺设计

第四章 项目建设5.2优化设计5.2.1条款中所有内容。

（17）污泥处置费

第五章 项目的运营与维护第8条 运营与维护 8.3甲方的主要责任8.3.2条款中所有内容。

第六章  响应文件格式

## 第一册  商务文件

海南省文昌市龙楼镇区及铜鼓岭旅游区污水处理及管网工程PPP项目

响	应	文	件

（项目编号：YYH-WC-2016-001 ）

第一册

商务文件

（正/副本）

供应商名称:

供应商电话:

供应商详细地址:

法定代表人:

授权代表:

递交日期:

### 1.供应商致函

采购人：

为对磋商文件表示响应，我们以下签字人	（供应商名称），遵照供应商须知、《PPP项目合同》/《特许经营协议》等条款和条件，递交完全符合磋商文件的关于海南省文昌市龙楼镇区及铜鼓岭旅游区污水处理及管网工程PPP项目的响应文件。

我们确认，我们已仔细阅读并研究了领取的磋商文件，包括第一、二、三卷，以及发出的所有补充通知和澄清公告（若有），我们完全熟悉其中的要求、条款和条件。

我们确认，至提交响应文件截止日，我们符合本项目竞争性磋商公告中关于申请人的资格要求。

我们确认，我们完全同意竞争性磋商文件制定的规则，并承诺按照这些规则履行我们的所有义务，一旦被选定为成交供应商，履行成交供应商的义务。

我们确认，采购人有权根据相关法律法规的规定处理磋商保证金。

我们确认，本响应文件的有效期为从竞争性磋商截止时间起计算的90日历日，在此期间，本竞争性磋商文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。如果我方成交，本竞争性磋商文件在此期间之后将继续保持有效。

与本函一并提交的作为响应文件一部分的有以下根据供应商须知准备的文件和资料：

1.第一册	商务文件

2.第二册	价格文件

3.第三册	技术文件

如果我们的响应文件在响应文件有效期内被采购人接受，我们同意将按照采购人所接受的格式，按照供应商须知的规定，与水务局草签《PPP项目合同》/《特许经营协议》，根据《PPP项目合同》/《特许经营协议》及相关约定独资成立项目公司，并确保项目公司与采购人正式签署《PPP项目合同》/《特许经营协议》。

在《PPP项目合同》/《特许经营协议》最终正式签署以前，草签的《PPP项目合同》/《特许经营协议》对采购人及中标社会资本方均有约束力。

我们确认，对任何《PPP项目合同》/《特许经营协议》的条款所提出的任何变更建议已在后附的《PPP项目合同》/《特许经营协议》条款偏差表中明确列出。我们承诺，除偏差表所列出的偏差外，我们完全接受《PPP项目合同》/《特许经营协议》的条款内容。

我们在此保证，本响应文件的所有内容均属独立完成，未经与其他供应商或潜在供应商以限制对本项目的竞争为目的进行协商、合作或达成谅解后完成。

我们证实，本响应文件中的陈述和资料是真实、准确的。

供应商名称（盖章）：

公司法定地址：

营业地址：

法定代表人或授权代表签名：

职位（法定代表人或授权代表）：

日期：

### 2.法定代表人证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：  年  月  日

姓	名：

性别：

年龄：

职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（正、反面）扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

职位（法定代表人或授权代表）：

日期：

### 3.授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）（在本单位职务）为我公司代表，以本公司名义参加（项目名称）PPP项目的响应活动。授权代表在竞争性磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，与本人的行为具有同等的法律效力。本公司将承担授权代表行为的一切及全部法律责任和后果。

授权代表无转委托权。特此委托！

授权代表：		性别：	年龄：

部	门：		职务：

供应商：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字）

日期：    年  月  日

附：授权代表和法定代表人身份证（正、反面）扫描件

### 4.营业执照副本复印件加盖公章

### 5.税务登记证复印件加盖公章

如供应商已实行“三证合一”政策，则不需提供税务登记证。

### 6.其他证书复印件加盖公章

质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书等。

### 7.污水处理项目

1、申请人提供近五年内完成的1.0万m³/d及以上污水处理项目。

2、供应商提供的业绩证明材料上的单位名称须为供应商的名称，以下业绩中以联合体名义中标的项目业绩不认同作为该供应商的业绩，供应商的母公司、全资或控股子公司具有的业绩不认同为该供应商具有相应的业绩。

近五年（2011年7月1日至今）业绩表

| 序号 | 项目名称 | 污水处理规模 | 合同签订日期 | 合同各签署方 | 合同金额或中标金额或污水处理、管网维护单价（万元、元/吨、元/公里） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：须附证明材料并加盖公章，提供合同或中标通知书的复印件，并在磋商评审时提交合同或中标通知书原件进行查验。

### 8.财务状况

注：附审计机构或会计事务所出具的近三年财务审计报告复印件，并加盖公章。

近三年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，并在复印件上加盖会计师事务所或审计机构的单位章。列明相关财务指标：净资产收益率、总资产报酬率、主营业务利润率、流动资产周转率、流动比率、资产负债率、速动比率等。

### 9.交纳磋商保证金资料

### 10.项目负责人及主要人员相关证明文件

拟投入本项目负责人及主要人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 项目岗位 | 职务/职级 | 经验专长 | 工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称(公章)：

年    月     日

### 11.其他商务相关证明文件

## 第二册  价格文件

海南省文昌市龙楼镇区及铜鼓岭旅游区污水处理及管网工程PPP项目

响	应	文	件

（项目编号：YYH-WC-2016-001 ）

第二册

价格文件

（正/副本）

供应商名称:

供应商电话:

供应商详细地址:

法定代表人:

授权代表:

递交日期:

### 报价格式

基于海南省文昌市龙楼镇区及铜鼓岭旅游区污水处理及管网工程PPP项目磋商文件的要求，我们报价如下：

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建安工程造价下浮率 |  |  | 大写：百分之 |  |  |  |
|  |  |  | 小写： % |  |  |  |
| 报价要求： 1、供应商在满足相关技术、质量标准的前提下，自行对本项目建安工程造价下浮率进行报价，下浮基数为审计决算建安工程费。 2、建安工程造价下浮率不得低于3.0%。 3、建安工程造价下浮率要求小数点后保留1位小数； 4、建安工程造价下浮率的报价示例为： 大写：百分之陆点玖；小写：6.9%。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、合理利润率 |  | 大写：百分之 |  |  |  |  |
|  |  | 小写： % |  |  |  |  |
| 报价要求： 1、供应商在满足相关技术、质量标准的前提下，自行对本项目合理利润率进行报价。 2、合理利润率不得高于8.0%。 3、合理利润率要求小数点后保留1位小数； 4、合理利润率的报价示例为： 大写：百分之陆点玖；小写：6.9%。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、污水处理及管网维护单价报价 | 3.1污水处理单价 大写： 元每立方米 小写： 元/m3 |  |  | 其中： |  | 单位（元/m3）小写 |
|  |  |  |  | 变动成本 | 药剂费 |  |
|  |  |  |  |  | 电费 |  |
|  |  |  |  |  | 自来水费 |  |
|  |  |  |  |  | 污泥处置费 |  |
|  |  |  |  | 固定成本 | 工资及福利费 |  |
|  |  |  |  |  | 修理费 |  |
|  |  |  |  |  | 其他费用（列明细） |  |
|  | 3.2管网（含泵站）维护单价 大写： 元每公里 小写： 元/km |  |  |  |  |  |
| 报价要求：污水处理单价和管网维护单价分别报价，其中： 1、污水处理单价不得超过1.95元/m³；管网（含泵站）维护单价不得超过11988.56元/公里。 2、污水处理单价的报价示例为： 大写：壹点玖伍元每立方米；小写：1.95元/m³。 3、管网（含泵站）维护单价的报价示例为： 大写：壹万零壹元每公里；小写：10001.00元/km。 3、药剂费等分项报价示例为：小写：0.05元/m³。 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签名：

职位（法定代表人或授权代表）：

日期：

## 第三册  技术文件

海南省文昌市龙楼镇区及铜鼓岭旅游区污水处理及管网工程PPP项目

响	应	文	件

（项目编号：YYH-WC-2016-001 ）

第三册

技术文件

（正/副本）

供应商名称:

供应商电话:

供应商详细地址:

法定代表人:

授权代表:

递交日期:

### 一、项目建设管理方案

《项目建设管理方案》应提出本项目建设管理的总体目标任务，应满足磋商文件要求，简要分析本项目的特点、重点和难点；按照精干、高效原则设置项目管理组织机构，优化配置人力资源；拟定以“进度控制、质量控制、安全控制、投资控制和合同管理”为主要内容的项目建设管理要点。

#### （一）总体目标任务

根据磋商文件要求，简要分析本项目的特点、重点和难点，提出建设管理的总体目标任务。

#### （二）技术优化方案

在不改变A2/O工艺前提下，对项目技术进行优化，以达到降低成本、保证工期的目的。

#### （三）建设组织架构

#### （四）建设进度计划及保障措施

#### （五）建设施工组织管理

#### （六）设备采购方案

#### （七）调试与试运行方案

#### （八）竣工验收

### 二、项目运营维护方案

#### （一）项目公司组织结构

说明项目公司的组建方案、机构（组织架构）、岗位设置（包括岗位职责）、管理制度、人员培训方案、人员配备等。

#### （二）项目运营体系和标准

说明运营维护管理的目标、任务；运营维护管理内容及重难点；内部生产管理制度；工艺控制调整技术；运营维护报告制度。

#### （三）监测和检测方案

分别就污水处理厂和污水管网运营管理说明有针对性的监测和检测方案，包括监测和检测设备、监测和检测制度。

#### （四）考核评估体系

分别就污水处理厂和管网项目说明项目公司的内部考核评估体系，并对采购人在特许经营协议中对项目公司的绩效考核体系进行优化。

#### （五）设施设备的运营维护及大修、更新

管理制度、设备大修的原则及标准、设备更新重置方案的原则及标准。

#### （六）劳保、消防、安全、卫生、环保及绿化管养方案

劳保、消防、安全、卫生和环保管理制度及绿化管养制度、方案及措施。

#### （七）排水管网普查方案和清淤方案

#### （八）项目运营维护应急预案

分别针对污水处理厂和管网制订项目应急预案，必须说明进出水水质与进水水量超标的应急预案，其他应急预案根据具体情况制定。

### 三、项目移交方案

#### （一）项目移交准备

请结合磋商文件要求，提出项目移交的前期准备工作。

#### （二）恢复性大修方案

结合磋商文件要求，提出恢复性大修方案。

#### （三）移交资产范围

结合磋商文件要求，提出项目移交的内容清单及人员安置方案。

#### （四）移交验收程序

结合磋商文件要求，提出项目移交验收的程序和质量标准。

### 四、财务方案

#### （一）自有资金证明

#### （二）融资支持证明

#### （三）融资办法、还款计划

#### （四）自有资金保证方案

#### （五）项目投资估算

| 建设项目总投资 |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建安工程费用 | 工程建设其他费用 | 基本预备费 | 建设期利息 |  |

注：需详细说明每一项费用的估算依据和明细，且投资估算总额不得超过本项目的投资规模6500万元。

#### （六）污水处理服务费单价及其他报价说明

#### （七）项目特许经营期内经济分析

（1）财务分析的基本假设条件和参数

（2）运营成本估算明细（包括但不限于电费、燃料费、药剂费、人工费等详细的估算明细）

（3）特许经营期内项目公司预期的经济效益分析（包括年度财务报表等）

（4）项目的财务评价结果

### 五、项目法律方案

我们已仔细阅读《PPP项目合同》的所有条款内容，除偏差表所列出的偏差外，我们完全接受PPP项目合合同的条款内容。偏差表具体如下：

PPP项目合同条款偏差表

| 序号 | 条款号 | 原条款内容 | 建议修改后条款内容 |
| --- | --- | --- | --- |

注：删除或添加条款，请在本表中标明删除条款位置或添加条款位置。PPP项目合同条款偏差表中内容须完全响应不可谈判条款，否则废标。

供应商声明：除本偏差表所列出的偏差外，供应商完全接受PPP项目合同/特许经营协议条款的内容。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

### 六、供应商认为必要的其他内容

海南省文昌市龙楼镇区及铜鼓岭旅游区污水处理及管网工程PPP项目

竞争性磋商文件

（项目编号：YYH-WC-2016-001）

第二卷

## PPP项目合同

文昌市水务局

与

联合签署

二〇一六年八月

海南省文昌市龙楼镇区及铜鼓岭旅游区污水处理及管网工程PPP项目

本项目合同（“本合同”）于2016年   月   日由以下双方订立：

（1）文昌市水务局（以下简称“甲方”）

法定代表人：

法定地址：

联系电话：

传真：

（2）      （以下简称“乙方”）

法定代表人：

法定地址：

联系电话：

传真：

海南省文昌市龙楼镇区及铜鼓岭旅游区污水处理及管网工程PPP项目合同编制说明

本合同依据《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律法规，以及《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发〔2014〕60号）、《国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见》（发改投资〔2014〕2724号）、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》、《财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金〔2014〕76号）、《财政部关于印发政府和社会资本合作模式操作指南的通知》（财金〔2014〕113号）、《关于印发政府购买服务管理办法（暂行）的通知》（财综〔2014〕96号）、《市政公用事业特许经营管理办法》（建设部令第126号）、《关于加强市政公用事业监管的意见》（建城〔2005〕154号）、《关于规范政府和社会资本合作合同管理工作的通知》（包括附件《PPP项目合同指南（试行）》）（财金〔2014〕156号）、《关于政府和社会资本合作项目政府采购管理办法的通知》（财库〔2014〕215号）等政策性文件编制。

目录

前言	4

第一章	总则	5

第１条 术语定义	5

第2条 合同背景和目的	7

第3条 声明和条件	8

第4条 合同生效条件	9

第5条 合同构成及优先次序	10

第二章	合同主体	11

第6条 甲方主体	11

第7条 乙方主体	13

第8条 甲乙双方共同的义务	16

第三章	合作关系	错误！未定义书签。

第9条 合作内容	17

第10条 特许经营权	17

第11条 排他性约定	19

第四章	投资计划与融资方案	20

第12条 项目总投资	20

第13条 融资方案	21

第五章	项目前期工作	22

第14条 前期工作任务分担	22

第15条 前期工作任务费用	22

第16条 甲方提供的前期工作支持	22

第六章	项目建设	23

第17条 土地使用	23

第18条 设计和施工	24

第19条 建设	25

第20条 竣工	29

第七章	项目的运营与维护	32

第21条 运营与维护	32

第22条 暂停服务	37

第23条 水质和污泥处理标准	38

第24条 水质检测和水质超标的处理	39

第25条 水量的计量	42

第八章	项目资产的移交	45

第26条 特许经营期满时污水处理项目资产的移交	45

第九章	政府付费	51

第27条 污水处理及管网维护费	51

第十章	绩效考核	55

第28条 绩效考核体系	55

第十一章	不可抗力	58

第29条 不可抗力	58

第十二章	违约赔偿	61

第30条 违约金	61

第31条 违约赔偿	63

第32条 甲方的临时接管	64

第33条 一般补偿	65

第十三章	终止、变更和转让	69

第34条 终止	69

第35条 变更和转让	72

第十四章	解释和争议的解决	73

第36条 解释规则	73

第37条 争议的解决	73

第十五章	其他约定	75

第38条 保密	75

第39条 合作义务，预先警告义务	75

第40条 保险	75

第41条 其他条款	76

附件	79

附件1：项目进度表	79

附件2：设备品牌、规格等清单	80

附件3：保险	84

附件4：价格调整机制	85

附件5：协商、变更补充合同及纪要	87

附件6：财政付费承诺函	88

附件7：人大决议、中长期规划相关文件	89

# 前言

为加强城市污水处理企业管理，保证按照相关法律、法规、标准和规范的要求实施，维护污水处理企业的合法权益，由甲、乙双方共同签署《海南省文昌市龙楼镇区及铜鼓岭旅游区污水处理及管网工程PPP项目合同》（以下简称本合同）。本合同于    年     月   日由下列双方在中国      省（自治区）       市（县）签署。

甲方：文昌市水务局（下称“甲方”），法定地址：                          ，被授权代表：           ，职务：            ；

乙方：                         （下称“乙方”），注册地点：            ，注册号：           ，法定代表人：            ，职务：           ，国籍：           。

特别说明：

在乙方组建前，由甲方与中标社会资本草签本PPP项目合同；乙方组建后，由甲方与乙方正式签署本PPP项目合同并承继原PPP项目合同中中标社会资本的所有权利、义务与责任。

甲方获得文昌市人民政府授权签署本合同。

鉴于：

（1）文昌市人民政府决定以PPP特许经营方式实施海南省文昌市龙楼镇区及铜鼓岭旅游区污水处理及管网工程项目；

（2）文昌市人民政府决定以PPP模式引进社会资本与政府进行合作，参与海南省文昌市龙楼镇区及铜鼓岭旅游区污水处理及管网工程项目的投融资、建设、运营维护与移交。

（3）文昌市人民政府于    年    月    日对项目遵循公开、公平、公正和公共利益优先的原则，采用竞争性磋商方式确定                 为中标社会资本，并由中选社会资本组建项目公司承担实施项目的投融资、建设、运营维护及移交。

双方在此达成如下合同，以资共同信守。

# 总则

## 第１条 术语定义

### 1.1术语定义

在本合同中，下述术语具有下列含义：

| “本项目”或“污水处理项目” | 指海南省文昌市龙楼镇区及铜鼓岭旅游区污水处理及管网工程PPP项目，设计处理规模为近期1.0万m3/d、远期至3.5万m3/d，地址为文昌市龙楼镇昌美村和金石村交界处，宝陵河南侧。 |
| --- | --- |
| PPP（Public-private Partnership）模式 | 即“政府和社会资本合作模式”，指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过项目合作、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。 |
| “本合同” | 指甲方与乙方之间签订的PPP项目合同（包括附件1-7），以及日后可能签订的任何本PPP项目合同之补充修改合同和附件，上述每一文件均被视为并入本合同。 |
| “出水采样点” | 指为检测出水质量对出水进行采样之处。具体位置详见施工图纸。 |
| “法律变更” | 指（1）在本合同签署之后，中国任何政府部门颁布、修改、废除或重新解释的任何适用法律；或者（2）在本合同签署之后，文昌市人民政府及以上的对于本项目有关的批准文件作出任何重大变更的批准或任何重要条件的增减。 并且，上述任何一种情况导致：（1）适用于乙方或由乙方承担的税收、税收优惠或关税发生任何变化；或（2）对项目的投融资、建设、运营维护和移交的要求发生的任何变化。 |
| “工作日” | 指法定的正常工作日。 |
| “化学品”/“药剂” | 指工程技术方案中所述的用于污水处理的化学品/药剂。 |
| “谨慎运行惯例” | 指在中国的大部分污水处理厂运营者为建设运营类似于本项目的项目所采用或接受的惯例、方法和作法以及采用的国际惯例和方法。 |
| “进水采样点” | 指为检测进水质量对进水进行采样之处。具体位置详见施工图纸。 |
| “接收点” | 指本项目接收污水进水的具体地点。具体位置详见施工图纸。 |
| “交付点” | 指污水经过本项目处理后的交付点。具体位置详见施工图纸。 |
| “建设履约保函” | 指乙方按照本合同第19.3条款规定向甲方提供的保证金。 |
| “批准” | 指根据本合同的规定为乙方或为项目进行投融资、建设拥有、运营、维护、移交而需从政府部门获得的许可、执照、同意、授权或批准。 |
| “融资完成” | 指乙方与融资方签署并递交所需的有效融资文件（包括满足或放弃该融资文件要求的获得首笔资金的每一前提条件），用以证明乙方为本项目获得举债融资所需的全部交易办理完毕。 |
| “融资文件” | 指与项目的融资或再融资相关的贷款协议、保函、外汇套期保值协议和其它文件，但不包括与提供履约保函关的文件。 |
| “生效日期” | 甲方和乙方在条款中约定的合同生效的日期。 |
| “适用法律” | 指所有适用的中国法律、法规、规章和政府部门颁布的所有技术标准、技术规范以及所有其他适用的强制性要求。 |
| “建设期” | 指本合同签署完六十（60）天即进入建设期。 |
| “商业运营期”或“运营期” | 指自开始商业运行日起至特许经营期最后一（1）日止的期间。 |
| “特许经营期” | 具有第10.2条规定的含义。 |
| “磋商保证金 | 指供应商按照供应商须知与响应文件同时提交的保证金。 |
| “运营维护保函” | 指按照本合同第21.5条款向甲方提供的保函。 |
| “移交维修保函” | 指按照本合同第26.9条款向甲方提供的保函。 |
| “绩效考核体系” | 具体指28.1条款所规定的考核体系 |
| “违约” | 指本合同签约任何一方未能履行其在本合同项下的任何义务，而且这种违约不能归咎于另一方违反本合同的作为或不作为或不可抗力等。 |
| “违约利率” | 指当时适用的中国人民银行规定的一年期贷款利率上浮百分之二（2%）的年利率。 |
| “不可抗力” | 指具有第29条款所规定的含义。 |
| “补偿事件” | 指乙方依据第33.1按本合同有权获得补偿的任一事件。 |
| “污水” | 指污水管道收集输送至污水处理项目接收点未经处理的污水。 |
| “项目用地” | 指用于建设项目的场地（以土地使用证确认的红线为准） |
| “污水处理及管网维护费” | 指甲方根据本合同就污水处理项目应向乙方承担污水处理服务支付的费用。 |
| “污水处理单价” | 指处理每立方米污水的价格。 |
| “管网维护单价/管网（含泵站）维护单价” | 指运营维护每公里管网及泵站的价格。 |
| “运营年” | 指运营期内任一公历年度期间，第一个运营年应自正式开始商业日起算至次年与该正式商业运营日相同日历日的前一（1）日结束，以后每个运营公历年度依此类推。最后一个运营年的结束应在特许经营期满的最后一（1）日结束。 |
| “运营日” | 指每日从00：00时开始至同日24：00时结束的二十四（24）小时。 |
| “移交日” | 指特许经营期结束后的第一个工作日，或经双方书面同意的移交项目资产的其他日期。 |
| “政府部门” | 指(1)中国国务院及其下属的部、委、局、署、行，中国的任何立法、司法或军事当局，或具有中央政府行政管理功能的其它行政实体；(2)本项目所在区域的任何地方立法、行政、司法部门。 |

### 1.2其它

在本合同中，除非另有明确的规定，下述词语的释义如下：

（a）“元”指“人民币元”，为中华人民共和国法定货币；

（b）除本合同上下文另有规定外，“一方”或“各方”应为本合同的一方或各方；本合同、或融资文件的各方均包括其它各自的继任者和获准的受让人；

（c）所指的日、星期、月、和年均指公历的日、星期、月、和年，星期六、星期日、法定节假日和其它休息日均应计入；若规定支付任何款项之日不是工作日，则应在该等日期后的第一个工作日支付；

（d）除上下文另有规定，“包括”一词在任何时候应被视为与“但不限于”连用；

（e）所指的合同是指有关的合同和合同附件，并且在任何情况下均指对该合同不时所作的补充或修改；

（f）所指的“维护”应始终解释为包括修理和更新，除非上下文另有规定；

（g）招标人认为合同草案有必要调整的以最新的书面调整意见为准；

（h）本合同中提到的条款、附录和附件均为本合同的条款和附件；

（i）标题仅为方便使用。

## 第2条 合同背景和目的

### 2.1 合同背景

(1)为有效解决本项目建设资金需求，提高污水处理及管网工程质量和效率，海南省文昌市人民政府决定采用PPP模式完成本项目投融资、建设、运营维护及移交等工作。《海南省文昌市龙楼镇区及铜鼓岭旅游区污水处理及管网工程PPP项目实施方案》已于2016年XX月XX日获得文昌市人民政府批准通过。

(2)本项目包括污水处理厂工程和管网维护工程，项目总投资约6500万元人民币，最终以经政府审定的竣工决算金额为准。

(3)根据本项目《实施方案》、《PPP项目合同》，中标社会资本依照《中华人民共和国公司法》于2016年【】月【】日独资成立×××公司。

### 2.2 合同目的

政府授权甲方与乙方签订本合同，用以确定乙方负责本项目特许经营期内投融资、建设、运营维护及移交等工作，约定甲方与乙方在此过程中的各项权利和义务、项目合作范围和期限、项目建设和运营维护、项目付费、终止和补偿等事项。

## 第3条 声明和条件

### 3.1甲方的声明

甲方在此向乙方声明，在生效日期前：

（1）甲方已获文昌市人民政府授权管理本项目，有权签署本合同，并有能力履行其在本合同项下的各项义务；

（2）甲方已经获得本合同在生效日期前政府对本项目的所有批准；

（3）甲方按照本合同约定履行财政支付义务，并向乙方提供将本项目的政府付费纳入地方一般公共预算支出及中长期财政规划的承诺；

（4）如果甲方在此所作的声明被证实在做出时存在实质方面的不属实，并且该不属实声明严重影响本合同项下的污水处理项目的顺利进行，乙方有权终止本合同。

在本合同签署时如有未完成或产生的批复（包括但不限于承诺或批准）等，则自其完成或产生时即自动成为本合同的组成部分。

### 3.2乙方的声明

乙方在此向甲方声明，在生效日期：

(1)乙方为在中国 海南 省 文昌 市（县）正式注册成立的有限责任公司，其具有签署和履行本合同、其它项目合同和融资文件的法人资格和权利；其已经取得了与签署和履行本合同有关的一切内部、外部的授权和许可，签订和履行本合同的义务、条款和条件不会导致乙方违反法律法规、行政决定、生效判决和仲裁裁决的强制性规定，违反其与第三方合同的条款、条件和承诺，也不会引致任何利益冲突；

(2)在任何中国法院、行政机关或仲裁机构不存在针对或影响乙方的、可能对其履行和完成其在本合同项下各项义务的能力产生不利影响的未决诉讼、起诉或程序；

(3)乙方注册资本不低于工程建设投资的30%，其他资金可通过银行贷款等方式筹集。本项目注册资本为贰仟万元整（￥：20，000，000.00）并保证设立项目公司的所有资金来源是合法的。

(4)乙方保证其向甲方提供的信息是真实、准确和完整的；乙方保证在以下声明中所述的内容和承诺均真实有效，并对乙方声明中失实和未能实现其承诺的部分内容承担赔偿责任。

(5)乙方已为本合同的履行准备了足够的资金、人员、技术和设备等，从而确保本合同项下义务的履行；如乙方未能投入完成本项目建设的足够资金、人员、技术和设备等，从而导致影响工程建设的，则乙方应保证对项目追加投资，且由乙方承担全部责任。

(6)乙方就本条款项下的各项承诺、声明和保证不属实或存在错误，对甲方依本合同享有权利或乙方依本合同履行义务造成严重的实质性影响时，甲方有权终止本合同，并要求乙方赔偿因此而给甲方造成的经济损失，本合同各附件也随之自动终止。

(7)乙方已经获得本合同应在生效日期前获得的所有批准。

## 第4条 合同生效条件

### 4.1 本合同生效的先决条件

(1)海南省文昌市人民政府对甲方签署本合同的授权书已正式出具；

(2)按照法律、法规的相关规定，已获得必要的批准。

### 4.2 合同的生效日期

全部满足上述第4.1款所述生效条件之日即为本合同生效日期。

## 第5条 合同构成及优先次序

### 5.1 合同构成

组成本合同的文件如下：

(1)本合同正文及全部附件；

(2)成交通知书；

(3)竞争性磋商文件及补充通知、答疑、澄清；

(4)磋商响应文件及磋商响应文件的澄清、磋商响应承诺书；

(5)甲方资格预审文件及资格预审补充通知、答疑、澄清；

(6)中标社会资本资格预审申请文件、申请函及承诺书；

(7)技术规范及有关技术资料；

(8)甲方提供的图纸及设计文件变更；

(9)甲、乙双方约定的组成本合同的其他文件；

(10)甲、乙双方在履行本合同过程中形成的、经双方书面确认的会议纪要、备忘录、变更和洽商等书面形式的文件。

上述合同组成文件在本合同签署时如未完成或产生的，则自其完成或产生时即自动成为本合同的组成部分。

### 5.2 合同的优先次序

第5.1款所约定的本合同各组成部分形成一个整体，互为补充和解释；其内容若有歧义，以书面形式签署的文件、合同等时间在后者为准。甲、乙双方另有书面约定的除外。

### 5.3 合同的可分割性

如果本合同任何条款不合法、无效或不能执行，或者被任何有管辖权的法院宣布为不合法、无效或不能执行，则其他条款仍然有效和可执行，且甲、乙双方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改或更换，使之合法、有效并可执行，并且这些修改或更改均不应改变合同作为一个整体所本应赋予它的含义。

# 合同主体

## 第6条 甲方主体

### 6.1甲方主体的资格

6.1.1合同签订主体的资格及继承

甲方经市政府书面授权委托，作为本项目实施机构，代表政府方签订本合同。本合同约定的责任义务，如甲方自身无法履行的，则政府方指定其他部门或机构承担履约责任，并应提前十五（15）日告知对方。

未经乙方事先书面同意，甲方在本合同有效期内不得转让其在本合同项下的权利和义务；如出现转让情形，则政府方将指定其他部门承继甲方在本合同项下全部权利和义务。

6.1.2甲方主体及其承继

未经乙方事先书面同意，政府方不得转让其在本合同项下全部或部分的权利或义务，除非政府方与中国其他的政府部门合并或联合。

承继实体应满足以下条件：

（1）具有同样的财政承受能力；

（2）具有与甲方同样的承担所有权利和责任的能力；

（3）接受履行甲方在本合同项下的全部义务。

### 6.2甲方的权利和义务

6.2.1甲方的权利

(1)按本合同约定提取建设履约保函或运营维护保函或移交维修保函项下的款项的权利。

(2)授予乙方特许经营权。

(3)对乙方投融资、建设、运营、维护及移交本项目进行全程实时监管的权利；如发现与本合同存在不相符合的，有权责成乙方限期予以纠正。

（4)组织委托中介机构，对乙方的投融资、建设、经营、管理、安全、质量、服务状况等进行定期评估，并有权定期将评估结果向社会公示，接受公众监督。

(5)甲方有权利要求乙方严格按照审批的施工图设计文件进行施工，并按甲方要求提供相应参数和品牌的设备（详见附件2）。

(6)甲方在建设期内有对乙方的建设施工情况进行监督检查的权利，包括但不限于在建设期内甲方可以聘请中介机构对项目进行全过程跟踪审计检查，相应的费用由甲方承担，检查周期由甲方合理确定，审计检查范围包括但不限于对乙方的注册资本的到位情况、资金使用情况、项目进度情况、项目质量情况、项目实施与本合同执行情况等方面，乙方有义务对审计检查工作给予充分配合，提供必要的完整的所需查看的各种文件资料，并对提供资料的真实性负责。

(7)对乙方是否遵守本合同的监督检查权及对投融资、建设、运营维护的介入权。

(8)本合同不限制甲方作为政府部门依据适用法律行使的法定权力。

(9)行使法律法规及本合同约定的其他权利。

6.2.2甲方的义务

(1)授予乙方本项目的特许经营权，且在本项目特许经营期限内，不得自行或委托其他任何第三方负责本项目的投融资、建设、运营维护。

(2)乙方将本项目资产、运营收益权进行抵押、质押融资，甲方应积极配合提供相关资料。

(3)负责协调政府部门审批本项目的项目建议书、可行性研究报告、土地使用、环境保护等相关文件，确保本项目设计、投融资、建设及运营维护等工作的正常开展。

(4)负责协调将本项目所需水、电、通讯线路从施工场地外部接通至乙方指定地点，以及协调项目进出场道路建设。

(5)负责协调政府部门开展本项目范围的征地拆迁和补偿工作，保证项目正常开工。在本项目特许经营期开始前，甲方确保通过划拨方式取得土地使用权，并在本合同正式签署后十（10）日内，确保将厂区使用范围内用地无偿提供给乙方使用，确保乙方在特许经营期内为项目之目的合法、独占性地使用土地。

(6)按照本合同的约定及时、足额地向乙方支付污水处理服务费和管网维护费；且甲方应协调市财政局将本项目的污水处理服务费纳入地方一般公共预算支出及中长期财政规划。

(7)在项目建设过程中，协助乙方协调与项目场地周边所涉及的有关单位的关系。

(8)甲方负责协调相关部门提供本项目建设临时性用水、用电的需求，但相关费用由乙方承担。

(9)负责采购项目施工阶段监理单位，对项目工程进行监督，并承担相关费用。

(10)若甲方兑取乙方提交的磋商保证金、建设履约保函、运营维护保函或移交维修保函中的款项后，乙方通过仲裁或其它方式确定甲方无权兑取，甲方应退还兑取的金额，并应补偿乙方因此造成的损失和发生的所有费用和支出。

(11)甲方不得干预乙方污水处理厂内部管理事务，除非本合同条款的执行受到影响。

(12)履行本合同约定的其他义务。

## 第7条 乙方主体

### 7.1乙方主体资格

乙方依据本合同第3.2款之声明，拥有完整的履行本合同权利和义务的主体资格。乙方在本合同有效期内应保持其主体资格，未经甲方书面同意，不得转让其在本合同项下的权利和义务。

### 7.2乙方的权利和义务

7.2.1乙方的权利

(1)享有对项目进行投融资、建设、运营和维护本项目的权利。

(2)拥有本项目的独家特许经营权。

(3)拥有请求政府有关部门制止和排除侵害特许经营权的行为。

(4)拥有要求甲方按照本合同的约定支付污水处理服务费和管网（含泵站）维护费的权利。

(5)如果因可归责于其他第三方的原因导致乙方不能履约的，则乙方有权和甲方就有关事宜进行沟通，如确属其他第三方原因，且乙方已为避免此种情形作最大努力，则甲方需酌情考虑对应绩效考核指标的达成率。

(6)按照本合同约定，在特许经营期内，具有向政府申请调整污水处理服务费单价的权利，但需在本合同调价机制及绩效体系下进行。

(7)行使本合同约定的其他权利。

7.2.2乙方的义务

(1)负责本项目合作期内的投融资、建设、运营维护及移交等的一系列工作，承担相应风险，并按照国家、海南省及文昌市的相关规定履行相应的报建手续。

(2)按本合同规定，在乙方成立后，五（5）个工作日内，向甲方支付计入项目总投资的前期工作费用（包括甲方在本PPP项目采购阶段聘请第三方咨询机构产生的咨询费，根据实际工作需要，由甲方先行支付，待乙方成立后，五（5）个工作日内由乙方一次性返还给甲方）及其他除本合同明确约定应由政府承担之外的所有费用。所有费用以甲方与前期工作第三方签署的合同为准。

(3)严格按照审批的施工图设计文件进行施工，乙方必须按照甲方提供的设备品牌、规格（详见附件2）采购设备，具体事项严格按照《中华人民共和国招投标法实施》（详见附件2）。

(4)在运营期内严格按法律及本合同规定进行运营，持续、安全、稳定地提供服务，并确保项目达到本合同约定的标准。

(5)按照本合同约定提交建设履约保函、运营维护保函及移交维修保函。

(6)乙方应尽最大努力申请并及时获得从事建设工程所需要的政府部门的各种批准。

(7)在不可预见的自然灾害等极端环境下，积极配合甲方做好项目范围内及相关范围的防灾减灾等相关工作，不得以本项目对抗关乎公共利益或公共安全的事项；该种情形下配合如影响到乙方绩效考核的，则甲方应按照乙方已履行完毕对应的绩效指标来对待，且不应视为乙方违约。

(8)接受甲方和其他政府有关部门的监督管理；服从社会公共利益，履行对社会公益性事业所应尽的义务和服务。

(9)乙方应按照适用法律法规及相关政策缴纳有关税费，如有关税收的适用法律发生变化，乙方应按照变更后的适用法律缴纳各项税费。

(10)在特许经营期内，对其承包商、分包商、供货商和雇员的受托行为、职务行为所导致对本项目的损失、损害、索赔和其它赔偿责任负责。

(11)根据适用的法律法规、相关政策和谨慎运营惯例，自费购买和持有本项目适用法律要求的任何强制性保险（已列入本项目总投资的保险费除外）。

(12)乙方应让预期的购买人了解相关权益转让存在限制性条件，且使有关部门对不符合上述限制的股权转让不予受理和登记。

(13)乙方应接受甲方聘请的第三方审计单位按照政府审计有关法律法规和政策要求进行审计，配合审计部门或其委托的相关审计单位的工作。

(14)乙方在项目中采用的工艺技术及设备，若属专利技术，应为乙方拥有的专利技术或被授权使用的专利技术，若由此产生的任何知识产权纠纷或者其他类似纠纷，均由乙方负责解决和承担责任。

(15)乙方在特许经营期内提供符合标准的污水处理服务，出水水质应符合合同规定的出水水质标准。

(16)乙方应积极配合甲方及环境保护行政主管部门安装在线监测系统（在线监测系统应与环保部门和建设及城管部门联网），相关费用由甲方承担。

(17)在特许经营期满或提前终止时，对项目资产和特许经营权在移交前设置的任何抵押、质押、担保、债务均由乙方承担全部责任。

(18)乙方不能因污水处理厂的运行和维护而造成污水处理厂场地（包括土壤、地下水、地表水、空气）及周围环境的环境污染，并采取一切合理措施避免或尽量减少对污水处理厂周边的干扰。

(19)当污水处理厂进水水量连续三（3）个月日均超过1.0万m3/日，乙方应及时通知甲方开始准备建设污水处理厂二期工程，甲方根据实际情况按政府采购程序进行。

(20)乙方遵循谨慎运行惯例，加强项目设施的运行维护和更新改造，确保项目设施完好并正常运行，特许经营期满时，将项目设施无偿移交给甲方或其指定机构。

(21)乙方应确保融资文件、本合同项下的保险单以及由乙方签订的与本项目有关的任何其它合同都能符合本合同的规定和履行本合同。

(22)乙方应遵守现行的劳动保护法规，尊重职工的权利和严格执行安全法规及有关标准。

(23)履行法律法规和本合同约定的其他义务。

## 第8条 甲乙双方共同的义务

甲乙双方对本合同及依据本合同向对方提交的相关文件均负有保密责任，但甲方为充分满足政府和公共监督要求的情况除外。甲乙双方应相互合作以达到本合同的目的，并应善意地行使和履行其在本合同项下的权利和义务。在此前提下，甲乙双方同意：

(1)一方应当根据适用法律，为另一方履行本合同项下的义务给予必要的协助；

(2)当一方合理要求取得另一方的同意或批准时，被要求方不得无理拒绝或延迟给予该等同意或批准；

(3)如果任何一方合理地预计某事件或情形将对另一方履行其本合同项下的义务或实施项目的能力造成重大不利影响，并且合理地预计另一方不能获悉该事件或情形时，该方应合理可行地尽快将该事件或情形通知另一方。

# 合作关系

## 第9条 合作内容

（1）本项目采用PPP（Public-Private-Partnership）的特许经营方式，成交供应商在特许经营协议和PPP项目合同生效后三十（30）日内在文昌市独资成立项目公司（以下简称项目公司，即为本合同乙方），以现金方式出资。乙方负责本项目的投融资、建设、污水处理厂及管网（含泵站）的运营维护，甲方与乙方按各自职责及合同约定合理分担风险，乙方在特许经营期满后无偿将项目全部资产移交给甲方或其指定部门或单位，乙方依据本合同取得特许经营期内污水处理服务费。

（2）本合同项下PPP项目的工程概况为：a.污水处理厂工程：服务范围为龙楼镇区、铜鼓岭旅游区产生的生活污水和经预处理达标的工业废水。污水处理厂占地面积57109.23m2（约85.6亩），设计处理规模为近期1.0万m3/d、远期至3.5万m3/d，污水处理采用A2/O生物处理主工艺，次氯酸钠消毒，生物滤池除臭，污泥经板框压滤机浓缩脱水后近期采用填埋处理，远期待污泥处理厂建成或垃圾焚烧厂工艺扩建后再进行处理。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。建设地点位于文昌市龙楼镇昌美村和金石村交界处，宝陵河南侧。b.管网维护工程：包括龙楼镇区及铜鼓岭旅游区已建（约33公里）和在建（约27公里）的所有污水管网（含泵站）维护工程。污水处理厂工程量以施工图为准，管网维护工程量以实际管网长度为准。

（3）本合同项下污水处理厂的投融资范围和污水处理服务费单价仅适用于本项目的投融资、建设、运营维护和移交。

## 第10条 特许经营权

### 10.1特许经营权授予

经文昌市人民政府批准，甲方按照有关法律法规规定和本合同授予乙方的在特许经营期内独家的权利，以使乙方进行投融资、建设、运营和维护项目设施，并依据本合同的规定收取污水处理服务费。

乙方的特许经营权在整个特许经营期内始终持续有效，并拥有本项目污水处理厂资产的使用权。

### 10.2特许经营期

本合同约定特许经营期为三十（30）年，即自本合同生效日期开始至满三十（30）年的最后一（1）个工作日（含建设期）。本合同约定条款下，经双方协商一致可提前结束特许经营期，但任何情形下，不得延长特许经营期。

### 10.3特许经营范围

项目处理由甲方及其指定单位或区域提供的污水，并收取污水处理服务费和管网维护费。项目服务范围为龙楼镇区、铜鼓岭旅游区产生的生活污水和经预处理达标的工业废水。

特许经营范围为污水处理厂的投融资、建设、运营维护及管网（含泵站）的运营维护。污水处理厂建设内容以施工图为准，项目总投资以竣工决算为准，管网（含泵站）的运维长度以实际数据为准。其中，管网（含泵站）的运营维护内容如下：

（1）污水管网运营维护内容主要包括管网的日常巡视检查及管网设施的维护保养工作，如管网普查；管道疏通清淤；清捞污水口、检查井、排气井；维修或更换污水管网相关设施，包括但不限于检查井、污水口井盖、井框、污水箅、爬梯等；排放口清淤；封堵管道；拆除管堵；闸门、闸门井维修；管道破损修复、断头管的打通；排水用户管理；配合水务主管部门进行防汛抢险等。不包括管道折旧、管网工程质量问题等。

（2）泵站的日常运营维护包括泵站的日常巡查与检查及泵站内部设施的维护保养工作。泵站内部设施的维护保养工作包括但不限于泵站内部相关设施的清洁、保养、维修、抢修与更换，如泵房、进出水建筑物及引河的清洁与保养；清污设备、各种泵类等电气设备及辅助设备的清扫、检查与养护；闸门与启闭设备的维修与养护；仪表与自控设备的清洁、保养与维修；发电、变电、配电设备的养护及抢修。不包括运营泵站折旧、泵站工程质量问题。

在特许经营期内，项目没有实施远期计划前，通常情况下，甲方所提供的污水量不得超过设计水量20%。当污水处理厂进水水量连续三（3）个月日均超过1.0万m3/日，乙方应及时通知甲方开始准备建设污水处理厂二期工程，甲方根据实际情况按政府采购程序进行。

### 10.4 特许经营期的延长

无论发生何种情况，本项目特许经营期不可延长。

## 第11条 排他性约定

甲方授予乙方的特许经营权利具有排他性，除本合同终止情形外，未征得乙方书面同意，甲方不得以本项目为标的与任何其他方建立与本合同合作内容相同或相似的合作关系。

# 投资计划与融资方案

## 第12条 项目总投资

12.1本项目投资规模

本合同项下建设项目的总投资约6500万元人民币，最终投资额以竣工决算审计结果为准。

12.2本项目总投资构成

项目总投资包含近期所有投资及远期土建工程费用，具体为工程费用、工程建设其它费用、基本预备费、建设期利息、铺底流动资金。本次PPP项目采购阶段咨询费计入总投资，监理单位由甲方自行采购，监理费不计入总投资，最终投资额以竣工决算审计结果为准。

12.3项目建设投资计价原则

项目建设工程费用，最终以审计部门审计的竣工决算为准，并将建安工程造价按照中标社会资本在竞争性磋商中中标建安工程造价下浮率       %。

本项目工程建设其他费用包括建设单位管理费、工程保险费、场地准备及临时设施费、联合试运转费、办公用生活家具购置费、人员培训费以及上条所述的咨询费等均列入工程建设其他费用。该笔费用以竣工决算为准，列入项目总投资，并由乙方承担。具体计费依据按照国家、海南省、文昌市等相关规定为基础按实际发生额计价。

12.4投资责任划分

本项目投资责任划分原则为：

12.4.1项目建设工程费用由乙方承担。

12.4.2 项目工程建设其他费用中甲方在本PPP项目采购阶段聘请第三方咨询机构产生的咨询费，根据实际工作需要，在乙方成立前，由甲方先行支付，待乙方成立后，五（5）个工作日内由乙方一次性返还给甲方。其他费用由乙方承担。

## 第13条 融资方案

13.1 本项目投资资金筹措方式

（1）乙方按照国家关于固定资产投资项目资本金制度的相关规定及本合同约定，及时足额筹措资本金。

（2）乙方可以将本项目资产及其在PPP项目合同项下的各项权益（如政府付费、保险受益权等）进行抵押、质押融资。

（3）乙方对于项目融资所获得融资金额须用于本项目正常建设运营，除此之外，乙方不得以其他任何目的将本项目的资产、收益权对外进行抵押、质押。不得用于其他任何用途。

（4）乙方融资时须报甲方书面批准，如甲方发现乙方有违法、违规融资行为，甲方有权采取措施制止。

13.3融资机构权利的限制

乙方在融资时应与融资单位在融资协议书中明确下列事项：

13.3.1融资机构不得有以下行为：

(1)阻止乙方根据本合同的要求向甲方无偿移交项目设施；

(2)未经甲方同意处分项目设施。

13.3.2融资机构对乙方包括账户在内的任何资产采取任何形式的限制或保全措施前应提前七（7）日书面通知甲方，并在申请实施前书面通知甲方。

13.3.3对于乙方在履行融资协议中的任何缺失或违约责任，均应告知甲方。

13.3.4乙方利用本项目的特许经营权项下的各项权益对外进行融资时，甲方应当给予适当的协助并提供相关文件。

13.4乙方应确保于生效日期后六十（60）个工作日内完成融资，并应在融资完成后十（10）个工作日内向甲方书面确认融资完成，并交付所有签署的融资文件的复印件，以及甲方可能合理要求的表明融资完成已实现的其他证明。

13.5投融资监管

本项目特许经营期内，甲方有权了解乙方的投资计划执行和资金筹措情况，并要求乙方书面提供相关文字说明及数据信息，乙方应对此积极配合。

# 项目前期工作

## 第14条 前期工作任务分担

(1)甲方协助完成项目场地所必需的征地拆迁工作。

(2)甲方协助乙方完成项目建设所必需的、到达项目场地规划红线的道路、通水、通电等配套基础设施。

(3)甲方负责项目环境影响评价、地质勘查、可行性研究、初步设计和概算、施工图设计和预算。

(4)乙方负责完成取得施工许可证前的其他前期工作。

## 第15条 前期工作任务费用

(1)土地使用相关税费由乙方承担。

(2)本项目PPP咨询服务机构（包括采购代理机构）由甲方负责聘请，咨询服务费（含采购代理服务费）纳入本项目工程建设其他费用，由乙方承担，按12.4.2条款实施。

(3)本项目工程建设其他费用包括建设单位管理费、工程保险费、场地准备及临时设施费、联合试运转费、办公用生活家具购置费、人员培训费以及上条所述的咨询费等均列入工程建设其他费用。该笔费用以竣工决算为准，列入项目总投资。

## 第16条 甲方提供的前期工作支持

(1)甲方针对前期工作安排，协调相关部门提供必要的资料和文件；

(2)甲方负责组织召开项目协调会；

(3)甲方根据项目需求及乙方合理诉求，提供其他合理的支持。

# 项目建设

## 第17条 土地使用

### 17.l土地使用权

(1)特许经营期开始前，甲方确保通过划拨方式取得土地使用权。

(2)甲方应在本合同正式签署后十（10）日内，确保将厂区使用范围内用地无偿提供给乙方使用，确保乙方在特许经营期内为项目之目的合法、独占性地使用土地。

### 17.2对使用土地的限制

17.2.1除非事先书面取得甲方同意，乙方不得将第17.1条污水处理项目土地用于项目之外的其它任何目的。乙方不得全部或部分转让、抵押、质押第17.1条款项下的土地使用权。

17.2.2乙方应依本合同的约定及相关法律的规定，善意使用及管理甲方交付的项目建设用地。如因乙方违反适用法律、本合同和其他有关法律文件的要求使用土地给第三人造成损害，乙方应当承担相应的责任。

### 17.3土地的适用性和土地的状况

17.3.1乙方已察看并检查了第17.1条所述场地，充分了解该等土地及其周围的状况，包括地下土壤状况、通道和设施关联物。乙方接受该等土地的现状（包括地下土层条件），并确认该场地的状况适于为本合同项下特许经营的目的使用。

17.3.2甲方确认乙方对第17.1条所述之场地上于本合同生效日之前发生的环境污染不承担责任；乙方对生效日及之后由乙方导致的或因乙方有违国家法律法规建设、运营而造成的环境污染应依法承担相应的责任。

## 第18条 设计和施工

### 18.1设计

乙方应按法律法规、技术规范和本合同的要求，按照甲方提供的本项目的设计文件进行项目建设。

### 18.2优化设计

18.2.1乙方应对设计文件进行审阅，在不改变规划及污水处理工艺（A2/O）的情况下，如果乙方认为优化设计将加快建设进度、降低建设或维护成本、提高项目的质量和环保标准，可以对设计进行优化，并将优化设计方案提交甲方审阅、核准。

18.2.2乙方的责任

对于优化设计文件，甲方的任何审阅、评论或不予审阅、不予评论，或甲方对此所作出的其他作为或不作为，均不会：

(1)减轻或影响乙方遵守本合同或法律所要求的与质量、进度、费用保证有关的义务或责任；

(2)被视为甲方应对优化设计文件承担任何责任。

18.2.3甲方应对由于甲方原因造成的本项目设计中的任何缺陷负责。甲方未对优化设计文件提出异议不应被视为对本合同项下其权利的放弃，或以任何方式解除乙方在本合同项下的义务。

### 18.3施工

乙方具备相应施工资质的，乙方按照项目所在地相关部门的要求，进行施工准备，并组织项目施工；乙方不具备施工资质，乙方作为项目施工招标方，采用公开招标的方式选择施工单位，具体事项严格按照《中华人民共和国招投标法》实施。

### 18.4建设费用的增加

甲方需承担由于甲方单方提出需提高项目的设计和建设标准而增加的建设费用。

## 第19条 建设

### 19.1甲方的主要义务

(1)在建设期内协助乙方办理有关政府部门所要求的批准和保持批准有效；

(2)给予项目建设所需的属于甲方批准权限内的批准并保持批准有效；

(3)确保乙方在建设期内能够为了建设工程项目的目的合理使用区域内的工程土地；

(4)按照适用法律法规选择有相应资质的监理公司进行项目建设施工的全过程监理，并承担相应费用；

(5)甲方按照适用法律法规聘请中介机构对项目进行全过程跟踪审计检查，并承担相应费用。

### 19.2乙方的主要义务

乙方应依照所有适用法律法规和建设程序以及本合同的要求，负责污水处理厂工程（不包括管网和泵站）的建设、运营维护，以及龙楼镇区及铜鼓岭旅游区已建和在建的所有污水管网（含泵站）维护工程，并承担项目实施过程中应承担的费用和风险，包括：

(1)在本合同规定的开工日期或之前开始工程建设，按照本合同附件1约定的施工进度进行施工，在本合同规定的竣工日期或之前竣工；

(2)进行施工前准备，及时提供所有必要的施工设施；

(3)根据适用法律法规和基本建设程序、批准的初步设计和施工图设计、所有适用的施工标准和规范及本合同的其它要求，在施工过程中采购、安装的所有设备和材料必须是全新的，且乙方须向甲方提供设备销售厂家出具的合格证书，须自行聘请或委托第三方对所有材料进行抽检，抽检比例不得低于10%，并有义务向甲方提供抽检结果报告，相关费用由乙方承担。甲方若对抽检结果报告提出异议，可另行聘请或委托第三方重新抽检，抽检结果合格，则相关费用由甲方承担，抽检结果不合格，则相关费用由乙方承担。乙方必须按照甲方提供的设备品牌、规格（详见附件2）采购设备，具体事项严格按照《中华人民共和国招投标法实施》；

(4)在项目建设过程中，乙方在签署、取得或完成各种合同、审批等文件后，应于十五（15）个工作日内将相应的有关项目建设的文件之复印件报甲方备案；

（5）在项目建设过程中，乙方有义务督促施工方按时向民工支付工资，若发生拖欠民工工资情况，甲方有权兑取建设履约保函的相应金额用于支付民工工资，但应将支出的情况告知乙方；

(6)在建设工程完成后，乙方应向甲方交付通过竣工验收的图纸和技术资料；

(7)在建设过程中，采取一切合理措施减少对公众、当地居民和商业的干扰，在其施工方法和过程中充分考虑保护生命、健康、财产和环境。

### 19.3建设履约保函

19.3.1PPP项目合同签署生效日期后十（10）个工作日内，乙方应向甲方提交一份建设履约保函。保函金额为人民币陆佰万元整（￥600.00万元），以保证乙方履行本合同项下的相应义务。同时甲方在收到建设履约保函后十（10）个工作日内，查验保函真伪，乙方有义务配合甲方查验保函真伪的工作，甲方在确认保函真实后的五（5）个工作日内应解除磋商保证金。保函不真实的，甲方需立即书面通知乙方，并有权要求乙方在取得通知后五（5）个工作日内，重新提交建设履约保函，仍不真实的，甲方有权要求终止本合同，并按照第34.6.4终止后的补偿（1）乙方违约导致提前终止条款进行。

19.3.2恢复建设履约保函的数额

如果甲方在特许经营期内兑取建设履约保函项下的款项，乙方应确保在甲方兑取款项后的五（5）个工作日内将建设履约保函的金额恢复到人民币陆佰万元整（￥600.00万元），并向甲方提供建设履约保函已恢复的证据。

19.3.4建设履约保函的解除

甲方在收到运营维护保函后十（10）个工作日内，查验保函真伪，乙方有义务配合甲方查验保函真伪的工作。甲方在确认保函真实后的五（5）个工作日内解除建设履约保函；保函不真实的，甲方有权兑取建设履约保函，并在兑取建设履约保函后五（5）个工作日内，解除未兑取完的建设履约保函余额。

### 19.4质量保证和质量控制

在工程建设开始之前，乙方应制定详细的工程质量保证和质量控制计划，按照《建设工程质量管理条例》进行工程质量控制，并在工程建设进度月报表中反映工程质量控制情况，同时提供完整的反映工程建设质量控制结果的文件。

### 19.5项目进度计划

19.5.1项目计划

双方应根据附件1规定的有关进度计划履行其在本合同项下的建设义务。

如果出现下列情况，附件1规定的进度计划日期的最后期限将延长或修改。

(1)本合同所述的不可抗力事件，由于第19.9条所述的发现文物使工程建设的实施延误；

(2)由于甲方的违约而造成乙方的延误；

(3)由于乙方的违约而造成甲方的延误；

(4)其他非乙方原因的特殊情况造成项目的延误。

19.5.2进度日期的延长

当前款事件发生后，一方应在实际发生延误事件后的五（5）个工作日之内，向另一方提出书面的延期要求，并说明该延期是已采取所有合理的措施后所无法回避的延期。

收到延期要求的一方应积极与提出要求的一方就延期事项进行协商，并达成书面意见。如提出书面要求的一方在五（5）个工作日之内没有收到另一方对延期表示异议的书面意见，将被视为另一方对延期的要求已表示同意。

19.5.3由于甲方的原因导致商业运营日开始日的延误

由于甲方的违约造成污水处理厂工程部分完工或项目的开始商业运营日的任何延误，乙方可提出要求对附件1规定的进度计划日期中污水处理厂正式商业运行日开始日作适当顺延，但须保持特许经营期30年不变。

19.5.4由于乙方的原因导致正式商业运营日开始日或竣工日的延误

如果因乙方的原因导致正式商业运营日开始日或竣工日的延误，则乙方应就发生的任何延误按照第十二章的约定向甲方支付违约金。

### 19.6进度报告

工程建设期间，乙方每月应向甲方提交工程建设进度月报，该月报应反映已完成的和在建的建设工程进度和质量、预计完成工程的时间，如果进度和质量发生问题，应提出挽回的措施和计划。

### 19.7甲方的监督和检查

19.7.1对建设工程的检查

甲方有权在不影响工程施工的前提下，检查乙方进度和项目的质量控制检验方法及结果，以确认建设工程符合本合同规定的进度和质量要求。乙方应派代表陪同检查，提供检查工作的必要条件，若检查工作中涉及专有资料的保密问题，应按第38条保密条款执行。

19.7.2不符合质量和安全要求

如果建设工程不符合本合同的质量或安全要求，甲方可以就此向乙方提出警告。如果乙方在甲方通知后的合理时间内不能或拒绝修正缺陷，甲方有权制止施工，责成乙方进行整改，直到安全得到保证、缺陷得到修补、质量得到控制才可恢复施工。停工造成的损失概由乙方承担。

### 19.8不可免除

不论甲方是否监督、检查建设工程的任何部分，都不应视为放弃其在本合同下的任何权利，也不能免除乙方在本合同下的任何义务。

### 19.9对考古、地质及历史物品的保护

如果乙方在污水处理项目设施建设、运营和维护过程中，发现考古文物、化石、古墓遗址、及具有考古学、地质学和历史意义的任何物品，乙方应及时通知甲方，并采取适当的保护措施，如果上述发现导致建设工程的延误，应按第19.5条执行。

## 第20条 竣工

### 20.1法定验收

20.1.1乙方应当根据附件1的进度要求，按照住建部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收规定》的要求，制定验收方案，在甲方及政府相关部门的监督下，组织项目工程验收。并在验收合格之日起的十五（15）日内，按照住建部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》及甲方合理要求，到相关部门备案，并将项目全部资料移交给档案管理部门接收管理。

20.1.2如因项目工程存在某一方面的瑕疵导致项目工程未通过验收，甲方应在七（7）个工作日内书面通知乙方并陈述不合格理由。乙方应当根据有关部门的验收意见及时采取措施予以整改或完善，并再次组织相关验收，直到通过该等验收为止。乙方应对因不合格而导致的费用增加和工期延误承担全部责任。

### 20.2验收通知

20.2.1乙方应当在有关验收开始前至少七（7）个工作日向甲方及工程质量监督机构发出书面通知，告知验收项目、验收开始的时间、地点及验收组名单。

### 20.3验收合格报告

工程验收合格后，乙方应当在省、市有关职能部门的验收报告出具之日起五（5）个工作日内，提交该等验收报告的一套完整复印件给甲方备案。

### 20.4商业试运行

20.4.1项目通过第20.1条法定验收后，乙方应根据本合同的进度要求组织商业试运行。

20.4.2商业试运行开始前，乙方和甲方应当协商确定污水处理厂调试计划的开始时间，并由甲方根据乙方的建议向污水处理厂提供适量污水。

20.4.3污水处理厂在调试阶段持续稳定运行三十（30）日后，乙方可向甲方发出开始商业试运行的通知，告知污水处理厂调试计划的实施情况、预计的开始商业试运行的日期，提交污水处理厂调试阶段内污水处理厂运行情况的日报表，并提交能够说明项目已具备开始商业试运行条件的书面材料。乙方发出开始商业试运行通知前三（3）日，污水处理厂的出水水质需持续满足本合同规定的出水水质标准。

20.4.4甲方应自接到开始商业试运行申请之日起的七（7）个工作日内书面通知乙方是否同意开始商业试运行，如果不同意须同时书面陈述理由。在收到甲方不同意开始商业试运行的书面通知后，乙方应按照甲方的意见，尽快纠正其存在的问题，并重新申请商业试运行。

20.4.5自商业试运行日（含当日）起，甲方有义务向乙方提供污水。

20.4.6自商业试运行日起算，本项目的商业试运行不得少于三（3）个月，乙方应在该投入商业试运行之日起的三（3）个月内向环保行政主管部门申请环境保护及设施竣工验收，并向有关政府部门申请并通过项目工程竣工验收。试运行三个月仍不具备环境保护验收条件，乙方应向环保主管部门提出书面延期申请，说明延期的理由及拟验收的时间，经批准后方可延长试运行。若竣工验收不通过，整改三次以上（含三次）仍未达到验收标准，则政府方有权解除本合同，甲方可自行委托其他单位整改至合格，并按第34.6.4条款终止后的补偿（1）乙方违约导致提前终止情形进行补偿，整改的费用按审计结果从乙方提交的建设履约保函中兑取，不足部分从以上补偿款中扣除；无法整改的不合格项目，不予以计算投资额，同时甲方有权兑取全部建设履约保函。

### 20.5完工与商业运营

20.5.1完工日

项目完成商业试运行，通过本合同规定的环保验收和竣工验收后，乙方应当向甲方申请确认项目工程完工，完工日以甲方书面确认的日期为准。

20.5.2申请商业运行的前提条件

20.5.2.1项目工程通过环保部门组织的环保验收，并接到环保部门发出的正式通过环保验收的通知；

20.5.2.2出水水质自收到通过环保验收通知之日起连续十（10）日出水水质满足污水处理出水质量标准；

20.5.2.3项目工程通过工程竣工验收，并取得有关政府部门签发的竣工验收的书面文书。

20.5.3项目商业运行的程序

20.5.3.1在满足前款所述申请商业运行的前提条件下，乙方应在计划开始商业运行之前，提前七（7）个工作日向甲方提出开始商业运行的书面申请。

20.5.3.2甲方应自接到前款所述之书面申请之日起三（3）个工作日内通知乙方是否同意开始商业运行，如不同意须同时书面陈述理由。逾期未予批复同意或书面表示不同意的，自三（3）个工作日满视同甲方同意乙方开始商业运行。

20.5.3.3如果甲方不同意乙方开始商业运行的申请，乙方在收到甲方不同意开始商业运行的书面通知后，应按照甲方的意见，尽快纠正其存在的问题，并重新申请商业运行。

20.5.3.4自开始商业运行日或视为同意开始商业运行日起，甲方有义务向乙方提供污水进水，并按照本合同规定支付污水处理服务费和管网维护费。

20.5.3.5管网工程项目建设完工后，甲方应按照本合同的约定完成项目的移交工作。

# 项目的运营与维护

## 第21条 运营与维护

### 21.1运营和维护的基本原则

在整个运营期内，乙方应根据本合同的规定，自行承担费用（包括税费）、责任和风险，管理、运营和维护污水处理设施（包括污水处理厂、污水管网）。乙方应确保在整个运营期内，始终根据下列规定运营并维护污水处理设施：

(1)国家和地方现行的企业运行的有关法律法规，污水处理的有关法律法规、标准和规范，本项目有关批准文件的要求；

(2)第19.4条质量保证、质量控制的要求；

(3)运行维护手册以及污水处理项目内设备制造商提供的说明手册和指导。

乙方应确保污水处理项目设施始终处于良好营运状态并能够安全稳定地处理污水和污泥，使其达到排放标准，大气污染物和噪声满足环保要求。

### 21.2污水处理范围

污水处理服务范围为龙楼镇区及铜鼓岭旅游区，主要包括龙楼镇区、铜鼓岭旅游区产生的生活污水和经预处理达标的工业废水。

在特许经营期内，乙方应只对甲方收集的污水提供处理。未经甲方事先书面同意，不得接受任何第三方的污水进行处理（污水处理项目自身产生的污水除外）。

### 21.3甲方的主要责任

21.3.1在整个特许运营期内，应督促乙方认真执行国家行业标准《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》、行业管理部门和地方政府的相关规定以及本合同规定的出水质量标准。

21.3.2近期至2020年，对污水处理服务过程中所产生的污泥进行填埋，2020年后将污泥运输到周边污泥处理厂进行处理，污泥经脱水后，其泥饼含水率应≤60%。甲方有义务为乙方提供指定的污泥填埋场地及污泥处理厂，污泥填埋及处理过程中产生的费用由乙方自行承担。

21.3.3甲方应确保在整个特许经营期内，收集和输送污水至污水处理项目交付点。

### 21.4乙方的主要责任

21.4.1从开始商业运营日起，乙方应按照中国国家、海南省及文昌市现行的有关规范连续接受和处理污水（除本合同另有规定外），保证出水、污泥、大气污染物和噪声等达到约定的标准，将从接收点排入的进水经处理达到出水质量标准后，排放至交付点。

21.4.2乙方应按适用法律法规和合理的商业标准以及谨慎运行惯例认真而有效地处理其业务与事务，并向甲方提交反映其经营情况的财务报表，并保证其真实性。

21.4.3乙方应建立健全水质检测和检验制度，按照国家或行业规定的检测项目、检测频次和有关标准、方法定期检测污水处理厂进水和出水等项目，做好各项检测分析资料和水质报表的汇总、归档。

21.4.4乙方应对污水处理设施的状况及性能建立定期检修保养制度，对各项设施的图纸资料进行收集、归类和整理，完善公用设施信息化管理系统，保持水处理设施处于良好使用状态，并在甲方的要求下将设施运行情况报告给甲方。

21.4.5在特许经营期内，乙方应根据第10.3条特许经营范围中所规定污水管网运营维护工作内容进行管网和泵站的维护工作和日常巡视检查。其中，在一般维修保养后，管网及附属设施完好率应达到90%以上。水泵维修后，其流量不应低于原设计流量的90%，机组效率不应低于原机组效率的90%。

21.4.6乙方在日常生产经营活动中，应充分考虑环境影响，维护生态环境。

21.4.7乙方应建立完善安全生产制度和意外事故的应急预案，针对运营维护过程中所有事宜（包括但不限于进水中COD、SS单项指标超过本合同规定的进水水质标准20%以上（不含本数）、进水PH值小于6或者大于9的情况和/或污水中重金属含量过高等严重污染、出水水质不达标或进水水量超过设计水量20%以上（不含本数））制定应急预案报甲方备案，并按要求定期进行应急预案演练；乙方应保障生产和服务的稳定和安全，防止事故发生。如出现重大意外事故，乙方应及时通报甲方，并尽最大人力、物力进行抢救，尽快恢复生产与服务；在事故影响期间，乙方应采取各种应急措施进行补救，尽量减少事故对公众的影响。

21.4.8除非双方另有约定，乙方对经处理后的出水不享有任何权益，出水的排放、调度、使用及其相关权利归属于甲方。

21.4.9乙方在特许经营期内不得从事与污水处理无关的业务。未经甲方事先书面同意，不得处理甲方以外人士或单位提供的污水。

21.4.10妥善管理、使用和维护污水处理厂的在线监测装置，保证监测装置的正常在线运行。

21.4.11当污水处理厂进水水量连续三（3）个月日均超过1万m3/日，乙方应及时通知甲方开始准备建设污水处理厂二期工程，甲方根据实际情况按政府采购程序进行。

### 21.5运营维护保函

21.5.1运营维护保函的出具

在进入运营期前三十（30）日内，乙方应向甲方提交一份运营维护保函，其格式为甲方可接受的银行保函，保函金额为人民币叁佰万元整（￥300.00万元）。

21.5.2恢复运营维护保函的数额

如果甲方在特许经营期内兑取运营维护保函项下的款项，乙方应确保在甲方兑取款项后的一（1）个月内将运营维护保函的金额恢复到人民币叁佰万元整（￥300.00万元），并向甲方提供运营维护保函已恢复的证据。

21.5.3运营维护保函的解除

甲方在每季度收到移交维修保函后十（10）个工作日内，查验保函真伪，乙方有义务配合甲方查验保函真伪的工作，甲方在确认所有移交维修保函真实后的十五（15）个工作日内应解除运营维护保函。移交维修保函不真实的，认同为未及时提交移交维修保函，甲方有权利兑取运营维护保函。

21.5.4维护的责任

甲方行使兑取运营维护保函项下款项的权利不损害甲方在本合同项下的其它权利，且不应解除乙方履行运营维护本项目的义务。

### 21.6运行与维护手册

在开始商业运营之前，乙方应根据适用法律和谨慎运营惯例编制运行与维护手册。经甲方同意后，乙方应按照该运营维护手册对污水处理厂进行运营和维护，运营维护手册在运营期内应根据污水处理厂运营和维护的实际情况随时进行修改、补充和完善，并经甲方同意后遵照执行。该运营维护手册应包括但不限于如下内容：

(1)运营维护手册应包括污水处理厂进行定期和年度检查、日常运行维护、大修维护和年度维护的程序和计划，以及调整和改进检验及维护安排的程序和计划，并制定应对突发事件的应急服务预案。

(2)运营维护手册应列明污水处理厂正常运营所需的消耗性备品备件和事故抢修的备品备件以及对项目设施的更新改造计划。

(3)污水处理厂的运营和维护应符合适用法律和中国国家行业规范、标准的要求。

### 21.7通知义务

在任何时候污水处理厂进出水水质超标，则乙方应在二（2）个小时内通知甲方，并告知进出水的异常情况和提供有关数据以及乙方为此收集到的有关调查详情。当进水中COD、SS单项指标超过本合同规定的进水水质标准20%以上（不含本数）、进水PH值小于6或者大于9的情况和/或污水中重金属含量过高等严重污染、出水水质不达标时，应立即启动应急预案，并按应急预案的要求进行处理。

当进水水量超过近期设计限值1.0万m³/日的20%水量时，乙方应在六（6）小时内通知甲方，并告知超量进水的具体情况和提供有关数据以及乙方为此收集到的有关调查详情，同时启动应急预案，并按应急预案的要求进行处理。

未按照上述要求履行向甲方通知义务、提供有关依据以及未及时启动应急预案的，则乙方不得以此为理由抗辩其应行使的污水全面处理和达标排放之义务。

### 21.8环境保护

21.8.1乙方应始终遵守有关公共卫生和安全的适用法律法规及本合同的规定。

21.8.2乙方不应因项目的建设、运营和维护而造成污水处理厂场地和排水干管（如果有）土地（包括土壤、地下水或地表水及空气）或周围环境的污染。

21.8.3乙方在项目的建设、运营和维护期间应采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目周围建筑物和居民区的干扰。

21.8.4乙方对生效日期前已经存在的，因第三方的作为或不作为引起的，或者甲方导致的环境污染及安全隐患不承担责任。

### 21.9未履行维护的处理

如果乙方违反其第21.4条项下运营维护本项目的义务，甲方可就该违约向乙方发出通知，限期完成纠正性维护。乙方在接到上述通知后应对本项目进行必要的纠正性维护。如乙方未在限期内进行纠正性维护，甲方有权依法委托他人进行维护，发生之维护费用甲方可从下期污水处理服务费中予以直接扣除，以保证本项目能得以及时进行纠正性维护。

### 21.10甲方进入项目现场

甲方及其代表应有权在任何时候进入项目现场，按照相关规定对污水处理项目的运营和维护进行监察，但甲方不得干涉、延误或干扰乙方履行其在本合同项下的义务。甲方有权要求乙方提交与生产、经营有关的报表、报告和资料，但应予保密，不得向任何第三人泄漏（政府相关管理机构行使行政职权的除外）。

### 21.11股权转让的限制

乙方股东在运营期满五（5）年之前，不得转让其在乙方的股权；运营期满五（5）年之后，经文昌市政府及甲方事先书面同意，乙方的股东可以转让其全部或部分股权，但受让方应满足本PPP项目合同约定的技术能力、财务信用、运营经验等基本条件，并以书面形式明确承继原股东在本项目的权利及义务。

## 第22条 暂停服务

### 22.1计划内暂停服务

22.1.1乙方应于每年11月30日前向甲方提交污水处理厂下一年度运营维护计划，并将拟进行的重大维护和更新工作上报甲方。如果有计划内暂停服务，乙方须至少提前三十（30）日将计划内暂停服务的预定日期书面通知甲方，甲方应在预计的计划内暂停服务开始之前给予书面答复或批准，如果甲方没有在计划内暂停服务预定日期之前七（7）日给予书面答复，计划内暂停服务应被视为获得甲方同意。

22.1.2甲方不得无故拒绝计划内暂停服务，但乙方须在可能的情况下，应尽最大努力使得计划内暂停服务的影响减到最小，其中，每一运营年内乙方原因造成的计划内暂停次数不得超过1次，且计划内暂停服务时间不得超过十（10）日。若因乙方原因导致计划内暂停服务时间延长，则应按照第30.3.2条款支付违约金。

22.1.3如因经甲方批准的污水处理厂升级改造工程、中水工程和其他工程的建设施工、测试或竣工验收等而需暂停服务，甲方应与乙方根据实际情况友好协商确定暂停服务期限，该暂停服务期限将不计入第22.1.1条款中的计划内暂停服务期间。但因乙方自身原因导致的情况除外。

22.1.4乙方提供的暂停服务通知应包括以下内容：

(1)计划内暂停服务的范围和理由；

(2)计划内暂停服务的时间；

(3)计划内暂停服务期间预计能够处理符合本合同约定出水水质的污水水量；

(4)恢复正常污水处理服务的预计时间。

### 22.2计划外暂停服务

22.2.1如果污水处理厂需计划外暂停服务，属非突发事件，乙方须至少提前三十（30）日将计划外非突发事件暂停服务的预定日期书面通知甲方；属突发事件，乙方须在发现计划外突发事件暂停服务后，须在二（2）小时内书面通知甲方。

乙方有义务解释计划外暂停服务的原因以及提出更正计划外暂停服务的建议，并说明在此期间预计保证的污水处理厂运营能力。乙方须尽其最大努力在发现或者通知计划外暂停服务后二十四（24）小时内恢复正常的污水处理服务。

22.2.2如果计划外暂停服务时间预计超过二十四（24）小时，则乙方应采纳甲方关于处理计划外暂停服务的建议或意见。

22.2.3如果必要的更改措施预期需要超过四十八（48）小时，乙方应通知甲方，并应尽最大努力使得计划外暂停服务的影响减到最小。

22.2.4除本合同另有约定外，发生计划外暂停服务的，在该计划外暂停服务期间，乙方应按照第30.3条款的有关规定向甲方支付违约金，具体数额由双方协商。

## 第23条 水质和污泥处理标准

### 23.1进出水水质标准

23.1.1进水水质标准必须符合国家以及海南省、文昌市的相关规定和行业规范，进水水质由甲方负责。

23.1.2出水水质标准需达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，污染事故率为0%，出水水质由乙方负责。

进出水水质主要污染物控制指标及处理程度表（日均值）

| 项目 | PH | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水（mg/L） | 6.0-9.0 | ≤250 | ≤125 | ≤200 | ≤30 | ≤35 | ≤5 |
| 出水（mg/L） | 6.0-9.0 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤5 | ≤15 | ≤0.5 |
| 去除率（%） |  | ≥80 | ≥92 | ≥95 | ≥83.3 | ≥57.1 | ≥90 |

### 23.2污泥排放、废气和噪声标准

污泥排放、废气和噪声标准应执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），《城镇污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》（CJJ 60-2011），并应符合其它中国国家标准、行业标准以及海南省、文昌市的现行标准，如前述标准有冲突，则以较严格标准为准。污泥经脱水后，其泥饼含水率应≤60%。

### 23.3对新标准的执行

若有关污水处理厂出水水质标准的国家标准、行业标准以及海南省、文昌市的标准发生变化时，则乙方运营的污水处理厂应执行该等新标准。如与前述标准有冲突，则应执行较严格之标准。如采取执行较严格新标准的，则乙方对增加的投资或运营成本有权要求甲方进行相应补偿。

## 第24条 水质检测和水质超标的处理

### 24.1水样的采集、检测和储存

24.1.1乙方应自建水质监测室对污水厂进水水质、出水水质和污泥进行监测；用于监测水质的进水水样和出水水样应分别在污水进水采样点和污水出水采样点采集，每二（2）小时监测一（1）次。

24.1.2对污水进水和污水出水水质进行检测的指标和检测周期应执行《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》（CJJ60-94）的规定。如果有新的国家标准颁布实施，应满足国家和行业的最新标准。

24.1.3水样的采集应满足国家标准《水质采样方案设计技术规定》（GB12997-91）和国家标准《水质采样技术指导》（GB12998-91）以及《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）的要求。

24.1.4水样储存应满足国家标准《水质采样样品的保存和管理技术规定》（GB12999-91）的要求。

24.1.5进水水样和出水水样均应每日连续二十四（24）小时使用自动采样设备采集水样。采样设备采样间隔不得大于二（2）小时。一天取12个水样，每日于9：00提取采样设备采集的混合水样。

24.1.6每次提取的水样应分装A、B、C三瓶，A瓶用于乙方自行检测，B瓶留作甲方或其指定的排水监测机构检查，C瓶留作备用水样。每瓶备用水样应不少于2000ml，瓶上须明确标明采样日期和采样点，进水和出水的备用水样须分开在4℃保存，保存时限为四十八（48）小时。

24.1.7乙方应如实记录每次检测的所有结果，并向甲方提供上一月份运营记录报表及其电子文档。并且，任何一次检测的任何污水出水水质指标超标、污水进水水质指标超标或污泥和噪声不符合本合同约定的标准，乙方应立即书面通知甲方或监督员。

24.1.8甲方有权指定代表或委派监督员在任何时候对乙方的检测程序、结果、设备和仪器进行现场检查和检测，并利用第24.1.6条款规定的B瓶水样，对污水处理厂水质检测项目和周期中列明的指标进行一项或多项检测，以核实乙方提供的结果；

24.1.9甲方有权随时亲自或委托一家具有法定资格的水质检测机构在污水进水检测点和污水出水检测点按第24.1.5条款规定自行采取水样，对污水处理厂水质检测项目和周期中的指标进行抽查。甲方抽查采样时须有乙方人员在场。经通知后，合理时间内乙方人员拒不到场的，不影响抽查结果的有效性。

24.1.10甲方核实或抽查的结果与乙方自检结果不一致时，以双方认可的有资质的第三方检测结果为准，并利用第24.1.6条款规定的备用水样进行检测。

24.1.11甲方或受其委托的检验机构进行上述核实、抽查或检查的费用应由甲方承担，但是如果核实、抽查或检查的结果表明乙方的检测程序不符合规定、检测设备超出允许误差或其检测结果不真实，则乙方应负担该等费用。

### 24.2水质超标的处理

24.2.1污水进出水水质超标

根据本合同约定的水质监测办法检测的进出水水质中任何一项指标不符合本合同约定进出水水质标准，则视为进出水水质超标。

24.2.2进出水水质超标时，双方应按如下约定处理：

（1）进水水质超标

若进水水质中的任何一项指标超出合同中所列进水水质标准规定时，则为进水水质超标。甲方承诺在通常情况下，向乙方提供的进水水质满足合同中进水水质标准的规定；如发生进水水质超标的情况，甲方和乙方将按照第24.2.3条款之约定执行。

（2）出水水质超标

在进水水质达标的情况下，如果任何一种污水主要出水水质指标超出合同中所列出水水质标准规定时，则为出水水质超标；如发生出水水质超标的情况，甲方和乙方将按照第24.4条款之约定执行。

（3）水质超标的通知

乙方如在水质检测中发现下列任何情况，应立即书面通知甲方：

a）任何一项进水水质指标超标；

b）任何一项出水水质指标超标。

上述书面通知应包括所有有关测试结果以及就此等超标情况所作的其他有关调查的结果的详情，还应包括乙方对超标情况可能持续的期限所作的最佳预测，以及引起此等状况的原因，包括乙方声称的任何有关不可抗力的详情和所采取的补救措施的详细描述。

24.2.3进出水水质超标的特殊情况

如果进出水水质超过本合同规定的标准，则乙方应立即通知甲方，并按下列方法处理：

(1)乙方应采取积极、有效的技术手段处理超标污水，争取达到本合同23.1条款中约定的出水水质标准，由此导致的处理费用增加，甲方应根据本合同约定对乙方处理费用增加部分予以考虑，增补污水处理服务费。具体费用双方根据实际情况协商解决；

(2)当进水水质COD和/或其他任何一指标超标在10%（含10%）以内时乙方仍应按照正常的污水处理流程对污水进行处理，并且出水应达到23.1条款中约定的出水水质标准。污水处理及管网维护单价不做调整；

(3)当进水水质COD、SS单项超标值在10%以上、20%（含20%）以下时，并且持续时间超过二十四（24）小时时，乙方应达标处理污水，并可向甲方申请加收污水处理服务费，甲方书面认可后，方可实施；

(4)当进水水质COD、SS单项超标值在20%以上时，乙方按照正常的污水处理流程尽力对污水进行处理后，出水水质仍达不到双方约定的标准时，甲方应视为乙方出水水质达标，并不追究要求乙方承担污水处理不达标的违约责任，乙方可向甲方申请加收污水处理服务费，甲方书面认可后，方可实施；

(5)如果出现进水PH值小于6或者大于9的情况和/或污水中重金属含量过高等严重污染情况，乙方应立即将该等进水水质严重污染情况通知甲方，并根据有关技术要求停止进水或减量处理；乙方在进水水质严重污染时适当采取了停止进水或减量处理措施的，甲方不追究乙方的违约责任；如果因此导致污水处理系统被破坏，则甲方可与乙方就此等情况协商一个合理的恢复期。在受损之日至恢复期间，乙方应按照谨慎运营惯例进行污水处理运营，处理后污水的出水水质标准和水量不达标的，不视为乙方违约；

(6)进水中除PH值以外的任何一种进水水质指标连续三十（30）日以上超过本合同规定的进水水质标准20%以上，乙方应与甲方就修改出水水质标准、调整污水处理工艺状况、设备改造及有关的费用或修改进水质量标准进行协商。如在协商期间，进水质量恢复到本合同规定的进水水质标准，则双方按原规定执行。

### 24.3更改出水排放标准

因执行甲方要求改变的污水处理出水水质标准，造成运行成本的增加或资本性支出，乙方有权按照本合同第33条款的约定获得相应的补偿。

### 24.4出水不符合排放标准的违约金

除本合同另有约定外，自运营期起乙方出水水质不符合排放标准的，甲方除有权不向乙方支付该部分不达标出水的污水处理服务费外，还有权要求乙方按照本合同第30.3条款的约定承担违约金。

## 第25条 水量的计量

25.1乙方应在污水进水计量点和污水出水计量点的位置安装计量检测装置，计量污水处理厂的进水量及出水量。计量仪表的型号、规格及技术指标应当符合有关计量器具法律法规的规定，并在得到法定计量检测机构颁发的使用许可证后方可投入使用。

25.2乙方应使用符合适用法律要求的流量计连续测量、计算和记录污水进水计量点测量的污水进水数量和污水出水计量点测量的污水出水数量，并应确保这些流量计能够以在线方式向乙方的中心控制室和甲方指定的地点连续传送上述计量结果，包括瞬时流量和时、日、月、年的累计流量。

25.3在开始商业运营日或双方约定的时间，双方应将所有安装的流量计设定一个基础读数，以确定每一流量计的原始值。此后，流量计一般不得归零，如因技术原因必须归零时，乙方至少提前三（3）个工作日书面通知甲方。流量计归零时，需有甲方指定代表或监督员到场。

25.4计量周期为每日9时起的24小时，每日实际处理量为当日读表数与前一日读表数之差额。读表由乙方或双方共同参加进行，甲方有权随时抽查。水量将以立方米(m3)计算。

25.5污水进水计量点所计量的污水进水量应作为污水厂实际进水量。污水出水计量点所计量的污水出水达标水量应作为乙方实际处理水量，并以此作为甲方的计费依据。

25.6甲方和乙方至少每半年将根据适用法律联合对流量计进行检查、校准和测试。该定期检查、校准和测试的相关费用由乙方承担。检查和测试间隔期间，流量计应是密封和安全的，每个流量计均应被安装在甲乙双方同意的安全装置内。

25.7一方书面通知另一方后可随时要求对流量计进行检查、校准和测试。此等非定期的检查、校准和测试的费用由要求方承担；但是如果检查、校准和测试的结果显示有关流量计的误差超出规定范围，则上述费用由对方承担。

25.8甲乙双方应记录流量计每次定期和非定期的检查、校准和测试的结果，对该结果核对并签字后由双方分别存档备查。

25.9在一个月(n)内污水进水总水量(VWM)应等于污水进水流量计所记录的水量(VW)，减去该流量计上月(n-1)记录的水量。

即： VWM (n) = VW (n) – VW (n-1)

# 项目资产的移交

## 第26条 特许经营期满时污水处理项目资产的移交

特许经营期满，乙方向甲方无偿移交整个项目。双方明确约定具体移交时间与移交流程，并约定移交时项目主体土建工程寿命不低于二十（20）年，处理厂主要设备性能良好且按期做好检修工作，主要技术文件与技术工作交接完善，项目整体运营状况良好且可持续发展。甲方组织政府相关部门对项目主体土建工程及主要设备进行验收，并委托具有相应资质的检测单位进行检测。在特许经营期满或被提前终止时，对项目资产和特许经营权在移交前设置的任何抵押、质押、担保、债务均由乙方承担全部责任。

### 26.1移交委员会

特许经营期结束六（6）个前，由甲方和乙方各自派员组成移交委员会，具体负责和办理移交工作，甲方和乙方代表人数应当相同。移交委员会主任委员由政府指派有关部门担任，组织必要的会议会谈并商定设施移交的详尽程序，确定移交仪式，最后将移交信息在省级或以上平台公告。

### 26.2移交的前提条件

(1)项目土建工程通过竣工验收，并达到设计目标；

(2)项目水电气等配套设施安装到位，使用功能正常；

(3)项目的设施设备等安装到位，使用功能正常；

(4)项目形成完备管理体系和管理规章制度，完成管理人员的培训。

### 26.3移交范围

在特许经营期结束当日即移交日，乙方应向甲方无偿移交：

(1)乙方对污水处理项目资产的所有权利和利益，包括：

1)项目的建筑物和构筑物；

2) 与项目运营维护相关的所有机械和设备；

3) 第26.5条款的所有零备件和配件、化学药品以及其它动产；

4) 运营和维护项目所要求的所有技术和技术诀窍、知识产权等无形资产（包括以许可方式取得的）；

(2) 在用的各类管理章程和运营手册包括专有技术、生产档案、技术档案、文秘档案、图书资料、设计图纸、文件和其它资料，以使污水处理项目能平稳地正常地继续运营；

(3)与污水处理项目场地有关的权利；

(4)乙方在财务状况上体现的一切财产。

这些资产在向甲方移交时应不存在任何留置权、债权、抵押、担保物权或任何种类的其它请求权。污水处理项目场地在移交日应不存在任何环境问题和环境遗留问题。

甲方与乙方在办理移交工作的同时，应明确特许经营期满后妥善安置原乙方雇员的办法。

### 26.4最后恢复性大修和性能测试

26.4.1最后恢复性大修

(1)在移交日之前不早于五（5）个月，乙方应按照移交委员会商定的最后恢复性大修计划对污水处理项目设施进行大修，此大修必须于移交日一（1）个月之前完成，同时由乙方承担因大修产生的全部费用。

(2)通过最后恢复性大修，乙方应确保污水处理厂的各项设施、设备、器具等均能处于良好的运转状态，符合设计性能要求。

(3)如果乙方不能根据上述要求进行最后恢复性大修或达到大修标准，甲方应有权兑取相应运营维护保函金额自行进行大修。

26.4.2性能测试

在移交日之前，移交委员会应进行污水处理项目设施的性能测试。乙方有责任使测试所得各项性能参数都能符合正常运行的技术规范的要求。如果所测参数仍有差距，甲方有权从运营维护保函中兑取相应费用以修正上述缺陷。如果保函金额不足使用的，甲方承担的费用可从未支付的污水处理及管网维护费中扣除，仍不足的，甲方有权向乙方追偿。

### 26.5备品备件

26.5.1在移交日，乙方应向甲方无偿移交按技术规范要求的在十二（12）个月内，污水处理项目设施正常运行所需要的消耗性备件和事故抢修的零备件，并提交备件的详细清单。

26.5.2乙方应向甲方提交生产、销售污水处理项目所需全部备品备件的厂商名单。

### 26.6质保期

乙方应在移交日后十二（12）个月的质保期内，承担全厂设备和设施质量缺陷的保修责任（但有证据证明因接受移交的单位使用不当造成的损坏除外），乙方在收到甲方或接收单位的通知后，应在二十四（24）小时内，赶赴现场进行维修，并解决发生的问题。在紧急情况下，或乙方没有及时履行保修责任，甲方有权兑取移交维修保函的相应金额进行保修，但应将支出的情况告知乙方。

### 26.7承包商保证的转让

在移交时，乙方有义务将所有承包商、制造商和供应商提供的尚未期满的担保及保证在可转让的范围内分别无偿转让给甲方，并促成供应商以过去同样的优惠价格供应设备，如甲方无法得到同等优惠，未优惠的差额部分在乙方的运营维护保函中扣除；在移交时，甲方有权选择是否接受合同延续和承担由此发生的一切责任。

### 26.8技术的移交

在移交日，乙方应将其有权移交的与污水厂运营和维护有关的所有技术(无论以许可还是分许可或其他方式取得的)，全部无偿移交和转让或责成移交和转让给甲方或其指定机构，并确保甲方或其指定机构不会因使用这些技术而承担任何侵权责任。如果上述技术的使用权到移交日已期满，乙方有义务协助甲方以不高于乙方在移交日前使用此等技术时所付出的代价取得这些技术的使用权，如甲方无法以同等代价取得，乙方必须负责甲方由此多付出的代价，相关费用在乙方的运营维护保函中扣除。

### 26.9移交维修保函

26.9.1移交维修保函

在移交日前十二（12）个月内，乙方应向甲方分季度提交移交维修保函，保函金额为人民币伍佰万元（￥500.00万元），其中，第一季度提交人民币贰佰万元（￥200.00万元），第二、三、四季度各提交人民币壹佰万元（￥100.00万元）。若乙方未按约定及时足额提交移交维修保函，则甲方有权优先兑取运营维护保函的余下款项作为移交维修保函，不足部分从每月的污水处理及管网维护费中予以扣除，但每月扣款不得超过实际支付的污水处理及管网维护费的50%，直至达到移交维修保函额度为止。

26.9.2移交维修保函的恢复

移交维修保函的有效期要持续到移交后十二（12）个月。如果甲方在移交质保期内兑取移交维修保函项下的款项，乙方应确保在甲方兑取款项后的五（5）个工作日内将移交维修保函的金额恢复到人民币伍佰万元（￥500.00万元），并向甲方提供移交维修保函已恢复的证据。

26.9.3移交维修保函的解除

甲方在移交质保期结束日起五（5）个工作日内解除所有或届时未兑取完的移交维修保函的余额。

### 26.10风险转移

26.10.1移交前，按照风险分配优化、风险收益对等和风险可控等原则，项目融资、建设、运营维护、移交风险、收益商业风险中除设计、土地使用权风险、进水水质风险由甲方承担，考古文物保护、地质条件风险由双方合理共担外，其他均由乙方承担；政治风险中除审批获得/延误、行业规定变化风险由双方合理共担，其他均由甲方承担；法律风险除乙方破产由乙方承担外，其他均由双方合理共担；宏观经济风险、不可抗力、天气/环境恶劣等其他风险由双方合理共担。

26.10.2移交后，甲方承担污水处理项目的全部或部分损失或损坏的风险，除非损失或损坏是由乙方的过错或违约所致。

### 26.11培训技术人员

乙方应根据移交委员会确定的培训方案免费为甲方指定的污水处理厂设施运营所需的人员提供充分的培训。作为移交工作的一部分，乙方和甲方或者甲方指定的机构应开展联合测验，以确定指定人员已接受充分培训并能接管污水处理厂设施的独立运营和维护工作。

### 26.12合同的取消、转让

以第26.7、26.8条款为前提，如甲方要求，乙方订立的而且在移交时仍然有效的任何运营和维护合同、设备合同、供货合同及所有其它合同应由乙方予以取消，甲方不应对因此而产生的任何取消费用承担任何赔偿责任，且乙方应给予甲方赔偿以保证甲方不承担任何责任。如甲方无此类要求，则乙方应协调将该等合同转让予甲方或其指定机构。

### 26.13乙方所有的物品的迁出

乙方应在移交之日后十（10）日内自费将与污水处理厂设施运营和维护无关的属于乙方所有的一切物品迁出现场，除非当事方另有协议。如乙方未能在上述期限内迁出自有物品，则甲方在通知乙方后可将该等物品移运至某一合适地点安全保存，其中涉及的所有合理费用和风险由乙方承担。

### 26.14移交效力

除第26.6条款规定以外，乙方在本合同项下的权利和义务随移交的完成而终止，甲方应接管本项目的运营及享有本项目的一切权利和义务。

### 26.15移交费用

除本合同另有约定外，双方应各自承担各自为移交所支付的费用。

# 政府付费

## 第27条 污水处理及管网维护费

### 27.1付费方式

乙方根据甲方和环保部门的相关要求提交月度付费材料，甲方同意后，按照保底污水处理量每月向乙方支付污水处理服务费。乙方每日处理的污水量经过计量记录后，由甲方对水量、污泥去向进行核定，环保局对水质进行核定，并对乙方进行绩效考核，每年度计算应付污水处理服务费和管网维护费，进行污水处理及管网维护费结算。

### 27.2污水处理及管网维护费计费原则

27.2.1污水处理服务费计费原则：月度保底水量污水处理服务费总和+年度超进污水处理服务费总和（或－年度不足保底水量变动成本服务费总和）－年度考核扣款。其中，保底水量变动成本部分按第27.3条款中污水处理及管网维护费标准计算，超进污水处理服务费按第33条 一般补偿中相关规定计算。

27.2.2管网维护费计费原则：采用固定年费用包干方式，按运营维护管网实际长度*第27.3条款中管网维护费标准计算，每半年支付一次，每年度进行考核结算。年度服务费总和=年度污水管网维护费总和－年度考核扣款。

甲方对乙方年度考核扣款可从下一年度第一个月甲方应付污水处理及管网维护费中予以扣除；环保部门对乙方季度考核罚款可从下一季度第一个月甲方应付污水处理及管网维护费中予以扣除。以上每月扣除污水处理及管网维护费不得超过当月实际支付的污水处理及管网维护费的50%，当月扣款不足部分，从下个月中扣除，直至扣除上一年度和上一季度全部考核扣款。

### 27.3污水处理及管网维护费标准

本合同签订时的本项目建安工程造价下浮率、合理利润率及污水处理及管网维护服务费初始单价以中标社会资本竞争性磋商中标价格为准，并作为甲方支付乙方费用计算标准，如下表所示。

| 一、建安工程造价下浮率 |  | % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、合理利润率 |  | % |  |  |
| 三、污水处理及管网维护单价报价 | 3.1污水处理单价 （元/m3） | 其中： |  | 单位（元/m3） |
|  |  | 变动成本 | 药剂费 |  |
|  |  |  | 电费 |  |
|  |  |  | 自来水费 |  |
|  |  |  | 污泥处置费 |  |
|  |  | 固定成本 | 工资及福利费 |  |
|  |  |  | 修理费 |  |
|  |  |  | 其他费用 |  |
|  | 3.2管网维护单价 （元/公里） |  |  |  |

### 27.4价格调整机制

因特许经营期限较长，与乙方运营成本相关的因素将可能在期间发生较大变化，因此从合理分担风险的角度，需要对污水处理服务费进行调整。污水处理服务费的价格按照附件4中的价格调整机制进行调整。

### 27.5保底水量

保底水量系指在本条款列明的某一运营年所适用的、用以按照第27条款计算该运营年内基本污水处理服务费的设定水量数值(万m3/年)。运营期第一年起对乙方设置60%的保底水量，之后每年递增5%，直至85%，甲方只保底支付当年保底水量固定成本的服务费，变动成本按当年实际污水处理量支付。

各运营年适用的基本水量数值如下：

| 运营年 | 污水处理强度 | 保底水量 | 污水处理量（万m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1年 | 60% | 60% | 216 |
| 第2年 | 65% | 65% | 234 |
| 第3年 | 70% | 70% | 252 |
| 第4年 | 75% | 75% | 270 |
| 第5年 | 80% | 80% | 288 |
| 第6年 | 85% | 85% | 306 |
| 第7-29年 | 100% | 85% | 360 |

### 27.6污水处理差额水量结算

27.6.1当年污水处理量低于保底水量时，甲方应向乙方支付的污水处理服务费=当年保底水量下污水处理服务费总和－当年保底水量与实际处理水量差额部分所对应的变动成本－年度考核扣款。变动成本以第27.3条款污水处理及管网维护费标准中价格为基准。

27.6.2当年污水处理量达到保底水量及以上但未达到设计水量时，甲方按实际污水处理量支付所有污水处理服务费，即当年保底水量—100%部分的风险属于运营风险，由乙方自行承担。则甲方应按第27.5款确定当年保底水量，甲方应向乙方支付的污水处理服务费=实际污水处理量下污水处理服务费总和－年度考核扣款。

### 27.7 污水处理服务费和管网维护费的支付

27.7.1本合同项下如发生甲方逾期未付污水处理服务费和管网维护费，则甲方应按照第30.2条款之约定向乙方计算支付违约金。

27.7.2本合同项下的任何支付一律以人民币支付。

27.7.3如果双方对当月/半年/当年应支付污水处理服务费和管网维护费金额有异议，就有异议部分的金额，应待争议解决和异议部分金额确定后，由甲方在下期污水处理服务费和管网维护费中予以补足或扣除。对于应付污水处理服务费和管网维护费产生的争议，双方应友好协商确定，友好协商不成的，应依照第36条款规定的方式解决。

27.7.4乙方须根据甲方和环保部门的相关要求提交支付月度污水处理服务费及半年支付管网维护费申请材料，经甲方同意后，按第27.2条污水处理及管网维护费计费原则向乙方支付污水处理及管网维护费。

# 绩效考核

## 第28条 绩效考核体系

### 28.1 绩效考核体系

本项目绩效考核体系主要包括用于竣工验收的可用性绩效指标、用于运营阶段的运维绩效指标和用于移交阶段的移交绩效指标三部分。

第一部分是可用性绩效指标，包括质量、工期、环境保护、安全生产、社会影响五个部分组成，指标参照相关规范标准设置。

第二部分是运维绩效指标，针对本项目建设运营维护工作，包括资产有效性、财务健康性、系统安全性、社会满意性四个方面。

第三部分是移交绩效指标，针对项目移交阶段时间、流程、项目运营状况及项目移交时状况进行考核。

### 28.2 考核办法

甲方必要时需要其他相关部门配合，依照污水排放达标绩效考核方案对项目进行绩效考核。

特许经营期内，甲方主要通过常规考核和临时考核的方式对乙方的运营绩效水平进行考核，并依据绩效考核结果进行运营绩效付费。

常规考核：在特许经营期第1-2年，每半年进行一次，特许经营期第三年及其之后，每年进行一次，考核时间可根据后期项目运营具体情况调整。常规考核在乙方向甲方提交运维报告后五（5）日内进行，并应在七（7）个工作日内完成。

临时考核：甲方可以随时自行考核乙方的运维服务绩效，如发现缺陷，则需在二十四（24）小时内以书面形式通知乙方。乙方在接到甲方的书面通知后，应在绩效考核要求的时间内修复缺陷；临时考核结果一般不作为乙方违约情形处理，除非临时考核发现的缺陷会导致项目可用性破坏，或存在重大安全隐患。

无论是常规考核还是临时考核，乙方皆应及时修复缺陷，否则甲方可根据相关约定兑取乙方提交的运营维护保函项下的相应金额。

### 28.3 关键绩效指标

本绩效指标体系包括了用于竣工验收的可用性绩效指标、用于运营阶段的运维绩效指标和用于移交阶段的移交绩效指标。

28.3.1可用性绩效指标考核主要用于工程建设、竣工验收阶段。

可用性绩效可考核指标

| 指标类别 | 指标说明 |
| --- | --- |
| 质量 | 需符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《工业金属管道工程施工验收规范》（GB50235-2011）《工程建设标准强制性条文-房屋建筑部分》(2013年版)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2011）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）等规范要求，并做到一次性验收合格。 |
| 工期 | 开工日：实际开工时间以监理工程师的开工令为准； 竣工验收日：竣工验收合格之日。 |
| 环境保护 | 参照《建设项目环境保护条例》（国务院253号令）。 |
| 安全生产 | 参照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建筑工程施工安全技术规范》（JGJ46-2005）、《污水处理设备安全技术规范》（GB/T28742-2012）。 |

注：若国家、省出台具体考核办法，则上表中与之不一致的标准，以国家、省出台标准为准进行微调。

28.3.2运维绩效指标主要针对污水处理工作，主要对乙方日常工作的监管，保障项目发挥公共服务功能，提高项目的社会效益，主要分为4个层级设置指标。

运维绩效考核指标层级说明表

| 指标层级 | 比重 | 指标说明 |
| --- | --- | --- |
| 资产有效性 | 45% | 污水收集处理的管理体系 |
|  |  | 针对处理厂的运营管理、日常维护、资产保值增值等 |
|  |  | 针对污水管网（含泵站）的运维、资产保值增值等 |
| 财务健康性 | 15% | 对运营的成本开支、收入、关键财务指标等进行监控，保障项目的正常运行 |
| 系统安全性 | 15% | 针对该项目安全隐患，以及环卫隐患，加强监管，保障项目安全可靠运行，避免重大安全事故和环境卫生问题的发生 |
| 社会满意性 | 25% | 针对乙方与公众、甲方、政府部门等的关系，考核社会对该项目的满意程度，接受公开监督，提升社会效益 |

28.3.3项目移交绩效指标

项目移交绩效指标

| 序号 | 指标名称 | 指标说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 移交范围及程序 | PPP项目合同中约定移交范围和移交手续，考核是否遵照合同约定履行手续，以及是否完全移交规定范围的内容。 |
| 2 | 技术转移 | 与设施运营和维护有关的技术及书面的技术操作规范的交接达标度。 |
| 3 | 人员培训 | 甲方在移交前培训学习的合格度。 |
| 4 | 运营状况 | PPP项目合同约定的移交时的盈利能力的达成度。 |
| 5 | 设备状况 | PPP项目合同约定的移交时的设备可使用性的达成度。 |
| 6 | 提前移交 | 是否满足提前移交的情形，以及此时设备的性能状况。 |

# 不可抗力

## 第29条 不可抗力

### 29.1不可抗力事件

不可抗力是指在签订本合同时不能合理预见的、不能克服和不能避免的事件或情形。以满足上述条件为前提，不可抗力包括但不限于：

(1)雷电、地震、火山爆发、滑坡、水灾、海啸、台风、龙卷风或旱灾；

(2)流行病、瘟疫爆发；

(3)战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用，暴乱或恐怖行为；

(4)全国性、地区性、城市性或行业性罢工；

(5)其它双方商定应属于不可抗力之事件。

### 29.2免于履行

在任何一方由于不可抗力事件使该方不能全部或部分履行其在本合同项下义务时，根据不可抗力事件的影响该方可全部或部分免除在本合同项下的相应义务，本合同有相反规定的除外。

### 29.3不可抗力事件的通知

声称受到不可抗力影响的一方应在发生不可抗力事件或知道发生不可抗力事件后立即书面通知另一方并详细描述不可抗力事件的发生情况和可能导致的后果，包括该不可抗力事件发生的日期和预计停止的时间，以及对该方履行在本合同项下义务的影响，并在另一方合理要求时提供证明。

### 29.4时间表的修改

如果声称遭受不可抗力影响的一方已经履行了通知程序，并且在不可抗力时间影响项目进展的情况下，已履行了请求延长进度日期的程序，则本合同中规定的履行某项义务的任何期限，经受到影响一方请求，应根据不可抗力事件对履行该项义务产生影响的相同时间相应顺延。

### 29.5积极补救不可抗力的义务

(1)尽快向对方通告事件或情况的发生，对事件或情况的预计持续时间和其在本合同项下履行义务的可能影响作出估计；

(2)作出一切合理努力以继续履行其在本合同项下的义务；

(3)尽快采取行动纠正或补救造成免于履行义务的事件或情况；

(4)作出一切合理努力以减轻或限制对对方造成的损害；

(5)将其根据上述(2)(3)和(4)采取的行动或行动计划定期通告对方，并在导致其免于履行义务的事件或情况不再存在时立即通知对方。

### 29.6不可抗力发生后的处理程序

不可抗力事件发生后，双方应本着诚信平等的原则，立即就此等不可抗力事件进行协商；主张因不可抗力阻碍其全部或部分履行其在本合同项下义务的一方应当提交由政府有关部门或公证机构提交的证明不可抗力发生、不可抗力的程度和不可抗力所持续时间的书面材料；除非因不可抗力事件造成本合同项下的特许经营无法继续，任何一方均不可以不可抗力事件为由要求主张本合同终止，双方应在不可抗力事件结束后继续履行本合同；因不可抗力事件造成本合同项下的特许经营无法继续，任何一方均可以不可抗力事件为由要求主张终止本合同，但提出终止合同申请的一方须以书面形式详细说明不可抗力事件在何种程度上导致本合同项下的特许经营无法继续。

### 29.7不可抗力期间的污水处理服务费

发生第29.1条款项下的不可抗力事件，致使乙方无法处理污水或处理能力受影响，则在该不可抗力事件持续期间，甲方应按照实际达标处理水量向乙方支付污水处理服务费，并且在乙方运营受到不可抗力影响的限度内免除乙方处理水量不足的违约金或水质不合格违约金。

### 29.8费用

发生不可抗力事件时，任一方必须各自承担由于不可抗力事件造成的支出和费用。乙方因不可抗力造成的损失，应由保险获得补偿，甲方可依不可抗力造成的时间损失给予延期。乙方可按第33条 一般补偿和第34.6条 终止后的补偿向甲方申请补偿费用，经甲方同意后，方可实施。

# 违约赔偿

## 第30条 违约金

### 30.1违约责任

任一方未履行本合同约定义务的，应承担相应违约责任，包括停止侵害、消除影响、支付违约金、赔偿损失以及解除项目合同等。

### 30.2甲方违约

（1）若甲方未按时支付污水处理服务费或管网维护费，须就该污水处理服务费或管网维护费按违约利率向乙方计付违约利息，违约利率按当时适用的中国人民银行规定的一年期贷款利率上浮百分之二（2%）的年利率；

（2）甲方违约造成的工期延误，须与乙方协商后延长工期；

（3）本合同约定的其他情形。

### 30.3乙方违约

30.3.1乙方违约事件

在合作期间，如果发生以下事件，乙方依照PPP项目合同承担违约责任。

(1)乙方未能根据规定提交履约保函或未能补充履约保函金额并保持有效；

(2)未经政府批准，乙方私自出租、转让、抵押或质押项目资产；

(3)出水水质未达到本合同约定标准，本合同另有规定除外；

(4)乙方未对项目设施进行定期维护或未达到维护标准，造成重大安全事故，严重影响社会公众利益；

(5)如果发生本合同规定的情况，由于乙方的原因导致污水处理厂商业试运行日、竣工验收日、商业运行日延误或计划内暂停时间延长，乙方必须逐日按照第30.3.2条 乙方延误的违约金向甲方支付违约金；

(6)乙方原因导致的计划外暂停。

30.3.2乙方延误的违约金

如果发生本合同规定的情况，由于乙方的原因导致污水处理厂商业试运行日、竣工验收日、商业运行日延误或计划内暂停时间延长，乙方必须逐日向甲方支付按照以下标准规定的违约金：

第一个延误三十（30）日内，每日支付10000元；

第二个延误三十（30）日或以上时，每日支付20000元；

超出两（2）个月以上时，甲方除有权要求乙方支付违约金外，还有权要求提前终止本合同。

上述违约金应在第30.2、30.3条款的延误总日数的基础上累积。

经通知后，乙方若对违约金的数额和支付方式没有异议的，应在通知中明确的期间内向甲方的指定账户支付上述违约金，若乙方未按时支付，甲方可以从履约保证金中提款，直至履约保证金全部提取完。在履约保证金被提取完毕后，甲方有权提前终止本合同。若乙方对违约金的数额及支付方式有异议的，双方应按照本合同第37条款的规定解决争议。

30.3.3出水水质不达标违约金

若出水水质不达标，则乙方需向甲方缴纳违约金，计算公式如下。

(1)污水出水水质不达标违约金计算公式

污水出水水质主要以CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TN和TP六项指标核定，当出水水质任一指标超标时，每日违约金计算公式如下：

违约金=2×当年适用的污水处理单价×污染物的污染当量数之和

(2)某一污染物当量数的计算

污染当量数=该污染物超标排放量（千克）/该污染物的污染当量值（千克）

其中：污染物的超标排放量=出水污染物超标浓度×出水水量

各种污染物的污染当量值

| 污染物 | 污染当量值 |
| --- | --- |
| 1、化学需氧量（CODCr） | 1 千克 |
| 2、生化需氧量（BOD5） | 0.5 千克 |
| 3、悬浮物（SS） | 4 千克 |
| 4、氨氮（NH3-N） | 0.8 千克 |
| 5、总磷（TP） | 0.25 千克 |

备注：废水中氨氮是总氮的重要组成部分,两者对水体富菅养化影响相似,污染治理成本相当。在国家未明确总氮污染当量值的情况下,当按照总氮计征排污费时,可比照氨氮的污染当量值核定排污量。对按总氮征收排污费的排污者,不应再征收氨氮排污费。

(3)若某项指标达标排放，则该项指标超标排放量为0。

30.3.4若乙方未按约定时间支付违约金，则须按违约利率计算违约利息，违约利率按当时适用的中国人民银行规定的一年期贷款利率上浮百分之二（2%）的年利率。。

30.3.5乙方违约金的支付

乙方应根据第30.3条款计算其应向甲方支付的违约金，并在向甲方开具账单时将该等违约金金额从污水处理服务费总额中扣除。若某年度的污水处理服务费总额不足以抵扣违约金，则甲方有权从履约保证金或运营维护保函中提取不足部分。

30.3.6甲方获得本条项下的违约金的权利不影响其在第34.1条款项下终止本合同的权利。

### 30.4违约金的争议

双方如因违约金发生争议，可根据本合同第37条款的规定处理。

## 第31条 违约赔偿

### 31.1赔偿

任一方应有权获得因违约方违约而使该方遭受的任何损失、支出和费用的赔偿，该项赔偿由违约方支付。

### 31.2减轻损失的措施

由于另一方违约而遭受损失的一方应采取合理行动减轻损失。如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能够减轻或减少的损失金额。受损害的一方应有权从另一方获得为减轻损失而采取行动所发生的合理费用。

### 31.3由于受损害方造成的损失

如果造成损失的部分原因是由于受损害方的作为或不作为造成的，赔偿的数额应扣除这些因素应承担的损失。

### 31.4对间接损失不负责任

除非本合同另有规定，各方均不应对由于或根据本合同产生的或与其相关的任何索赔为对方的任何间接、特殊、利润损失或附带损失或惩罚性损害赔偿负责。

## 第32条 甲方的临时接管

32.1特许经营期内，如乙方出现以下违约行为，甲方有权实施临时接管：

(1)擅自转让、出租特许经营权的，擅自以特许经营权对外合作的；

(2)擅自将所经营的财产进行处置或者抵押的；

(3)因管理不善、发生重大质量、生产安全事故的；

(4)擅自停业、歇业，严重影响到社会公共利益和安全的；

(5)被依法注销、关停的；

(6)法律、法规禁止的其他行为。存在重大安全隐患且拒不整改，危及或者可能危及公共利益、公共安全的；

(7)因管理不善发生重大质量、生产安全事故的；

(8)严重环境污染的；

(9)其它严重影响污水处理厂正常运营管理的事件。

32.2甲方有权在决定临时接管之日起临时接管污水处理厂，并指定第三人临时提供本合同项下的污水处理服务。临时接管期间发生的污水处理成本、人工工资、管理费用等均由乙方承担，乙方应向甲方支付接管费。甲方有权利提取履约保函，并按本合同相关规定要求乙方及时补充保函额度。

32.3经乙方纠正导致临时接管的违约行为，并经乙方书面申请，甲方应当终止临时接管，恢复乙方的特许经营权。

32.4临时接管持续超过60天，甲方有权提前终止本合同，收回本合同项下乙方的特许经营权。

## 第33条 一般补偿

### 33.1补偿事件

在特许经营期内，如发生下述事件（下称“补偿事件”）：

(1)不可抗力事件导致工程建设投资、运营维护成本增加。

(2)法规政策变更使得乙方为符合新的法规政策要求调整建设标准导致投资或运营维护成本增加超过5%。

(3) 进水水质超标（除COD和/或其他任何一指标超标在10%以内情况）对乙方造成的损失。

(4)当年进水水量超出设计水量。

### 33.2补偿原则

33.2.1发生第33.1条款（1）、（2）事件时的补偿

(1)因发生第33.1条款项下事件，导致污水处理厂该运营年运营成本增加和/或资本性支出不超过其上一运营年污水处理服务费收入总额的百分之五（5%）时，乙方应自行承担增加部分，甲方不予补偿；

(2)因发生第33.1条款项下事件，导致污水处理厂该运营年的运营成本增加和/或资本性支出大于其上一运营年污水处理服务费收入总额的百分之五（5%）时，甲方对当年增加的运营成本和资本性支出给予补偿。最后补偿具体事宜由甲方根据实际情况与乙方协商确定。

32.3.2发生第33.1条款（3）事件时的补偿

若发生第23.1条款（3）事件时，则甲方需对乙方进行补偿，计算公式如下。

(1)污水进水水质不达标的补偿计算公式

污水进水水质主要以CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TN和TP六项指标核定，当进水水质任一指标超标时，每日补偿额计算公式如下：

补偿额=2×当年适用的污水处理单价×污染物的污染当量数之和

(2)某一污染物当量数的计算

污染当量数=该污染物超标排放量（千克）/该污染物的污染当量值（千克）

其中：污染物的超标排放量=进水污染物超标浓度×进水水量

各种污染物的污染当量值

| 污染物 | 污染当量值 |
| --- | --- |
| 1、化学需氧量（CODCr） | 1 千克 |
| 2、生化需氧量（BOD5） | 0.5 千克 |
| 3、悬浮物（SS） | 4 千克 |
| 4、氨氮（NH3-N） | 0.8 千克 |
| 5、总磷（TP） | 0.25 千克 |

备注：废水中氨氮是总氮的重要组成部分,两者对水体富菅养化影响相似,污染治理成本相当。在国家未明确总氮污染当量值的情况下,当按照总氮计征排污费时,可比照氨氮的污染当量值核定排污量。对按总氮征收排污费的排污者,不应再征收氨氮排污费。

(3)若某项指标达标排放，则该项指标超标排放量为0。

最后补偿具体事宜由甲方根据实际情况与乙方协商确定。

33.3.3发生第33.1条款（4）事件时的补偿

（1）超进水量部分补偿的污水处理服务费

(a)当年超进水量超出设计水量10%以内（含本数）时，甲方应向乙方补偿的污水处理服务费=实际超进水量*10%以内部分超进水量污水处理单价－年度考核扣款。

(b)当年超进水量超出设计水量10%—20%（含本数）时，甲方应向乙方不补偿的污水处理服务费=10%部分超进水量*10%部分超进水量污水处理单价+（实际超进水量—10%超进水量）*10%—20%部分超进水量污水处理单价－年度考核扣款。

(c)当年超进水量超出设计水量20%时，甲方应向乙方补偿的污水处理服务费=10%部分超进水量*10%部分超进水量污水处理单价+20%部分超进水量*20%部分超进水量污水处理单价－年度考核扣款。

超进水量单价按下述条款进行计算。

（2）超进水量部分单价计算公式

实践中污水处理超进水量单价计算公式为：

Pn’= X * Pn

其中：

Pn’表示第n年份1月1日开始执行的污水处理超进单价

Pn  表示第n年份1月1日开始执行的污水处理服务费

X  表示超进水量单价占基本单价的比例

i.超进水量在设计水量10%以内（含本数）：X暂定为70%

ii.超进水量在设计水量10%—20%（含本数）之间：X暂定为50%

### 33.3以其他方式已补偿的损失

就乙方因补偿事件而发生的损失、损害或责任(包括增加的运营成本或资本性支出)，甲方没有义务对已从下列途径另行获取补偿或抵消的部分提供补偿：

(1)乙方有权获得的保险赔款，该保险赔款为此条目的应包括认定保险赔款；

(2)乙方已从其它途径获得补偿；

(3)甲方按照本合同其它规定或以其它方式提供补偿；

(4)法律变更使乙方的资本性支出或运营成本减少或以其它方式补偿乙方。

### 33.4补偿方式

33.4.1一般补偿可采用以下二种方式：

(1)一次性补偿（即货币形式补偿）；

(2)调整财政支付。

33.4.2补偿方式的优先

甲方可自行选择采用调整污水处理服务费或一次性补偿的方式向乙方进行补偿。

### 33.5补偿事件的通知

当根据本条的规定应进行补偿的补偿事件发生后，乙方应书面通知甲方，描述该等补偿事件的发生及其可能之影响，包括有关损失、费用、亏损或责任的性质及估计金额（下称“一般补偿通知”）。

### 33.6补偿的决定

33.6.1甲方在收到乙方一般补偿通知后二十（20）日内，应书面通知乙方是否同意对乙方进行一般补偿，以及一般补偿的形式、数额和时间。

33.6.2若甲方不同意进行一般补偿或对补偿形式或数额有异议，双方应及时组织协商，协商期为自乙方发出一般补偿通知之日起三十（30）日。

33.6.3上述协商期结束后十（10）日内，双方仍不能就一般补偿达成一致，则按照第37条款的规定处理，双方也可以协商终止本合同。

### 33.7延长特许经营期

无论发生什么情况，不可延长本项目30年特许经营期。

### 33.8责任的限制

乙方同意，如果甲方按照本条的规定提供一般补偿，甲方不再承担有关一般补偿事件的任何其他责任。

# 终止、变更和转让

## 第34条 终止

### 34.1甲方的终止

下述每一条款所述事件，如果不是由于甲方的违约或由于不可抗力所致，如果有允许的纠正期限而乙方在该期限内未能纠正，即构成乙方违约事件，甲方有权立即发出终止意向通知：

(1)乙方擅自转让、出租特许经营权；

(2)乙方擅自将所经营的财产进行处置或者抵押；

(3)乙方因管理不善，发生特别重大质量、生产安全事故；

(4)乙方擅自停业、歇业，严重影响到社会公共利益和安全；

(5)根据中国法律乙方进行清算或资不抵债；

(6)未经甲方事先书面同意，乙方连续七十二（72）小时或任一运营年累计三百三十六（336）小时无故或因其自身原因完全终止运营污水处理厂，上述时间不包括第22.1条款项下的计划内暂停服务的时间；

(7)乙方在任一运营年内根据本合同提供的报表或报告超过3次被证明含有实质上不实的信息；

(8)乙方违反适用法律而被相关政府部门依法撤销或责令关闭；

(9)乙方在第3.1或3.2条款中的任何声明被证明在做出时即有严重错误，使乙方履行本合同的能力受到严重的不利影响；

(10)乙方未履行本合同项下的其它义务，构成对本合同的实质性违约，并且在收到甲方说明其违约并要求补救的书面通知十五（15）个工作日内仍未能补救该实质性违约。

### 34.2乙方的终止

下述每一条款所述事件，如果不是由于乙方的违约或由于不可抗力所致，如果有允许的纠正期限而在该期限内未能纠正，即构成甲方违约事件，乙方有权立即发出终止意向通知：

(1)甲方在第3.1条款中的任何声明被证明在做出时即有严重错误，使乙方履行本合同的能力受到严重的不利影响；

(2)甲方逾期向乙方支付污水处理服务费和管网维护费，且迟延支付时间超过六（6）个月或以上；

(3)甲方未履行其在本合同项下的任何其它义务构成对本合同的实质性违约，并且在收到乙方说明其违约并要求补救的书面通知后的十五（15）个工作日内未能补救该实质性违约。

### 34.3因不可抗力导致的提前终止

任何一方有权根据第29.1条款的规定向另一方发出提前终止通知。

### 34.4终止意向通知和终止通知

34.4.1终止意向通知

按照第34.1、34.2或34.3条款发出的任何终止意向通知应表述违约事件的详细情况并给出必要的协商期。

在终止意向通知发出之后，双方应在协商期内为避免本合同终止采取措施，如果双方就将要采取的措施达成一致意见，并且在相应的协商期内纠正了违约事件，终止意向通知应立即自动失效。

34.4.2终止通知

在协商期届满之时，除非双方另外达成一致，发出终止意向通知的一方有权发出终止通知。

### 34.5终止的一般后果

如果本合同提前终止，则自任何一方发出终止通知起，至双方商定的提前终止日止，双方应继续履行本合同下的权利和义务。

本合同终止后，双方在本合同项下不再有进一步的义务，但根据第27条款可能到期应付的任何款项，以及本合同到期或终止之前发生的而在本合同到期或终止之日尚未支付的付款义务除外。本合同的终止不影响本合同中争议解决条款和任何在本合同终止后仍然有效的其它条款。

### 34.6终止后的补偿

34.6.1乙方违约事件导致的终止

在本合同生效日期后，如果甲方因乙方违约事件而终止本合同，则甲方应有权收回乙方对该项目的相关权益。甲方应根据下列因素合理确定补偿金额，并向乙方支付。

34.6.2甲方违约事件导致的终止

在本合同生效日期后，如果乙方因甲方违约事件而根据第34.2条款终止本合同，则甲方应向乙方支付补偿金额（包括乙方对本项目投资的直接经济损失）。

34.6.3第29.1款项下不可抗力事件或法律变更导致的终止

如果因第29.1款所述的不可抗力事件导致任何一方依据第34条款终止本合同，甲方应按上述因素合理确定并支付补偿金额。

34.6.4终止后的补偿

（1）乙方违约导致提前终止：补偿额＝A*中标建安工程造价下浮率+E

（2）甲方违约导致提前终止：补偿额＝B*(1+C)+E

（3）不可抗力第16.1.1款（1）、（2）、（3）导致提前终止：补偿额＝（B-D+E）/2

（4）不可抗力第16.1.1款（4）、（5）导致提前终止：补偿额＝[B*（1＋C）+E]/2

其中：

A. 取值如下：

（i）特许经营期剩余时间大于两年时，为PPP项目合同提前移交日的经审计后的乙方非流动资产账面净值的百分之六十（60%）；

（ii）特许经营期剩余时间小于两（2）年时，A值为零（0）。

B. 为PPP项目合同提前移交日的经审计后的乙方非流动资产账面净值。在发生不可抗力事件情况下，账面值为发生不可抗力事件前的账面净值。

C. 为乙方在竞争性磋商时的中标合理利润率;

D. 为就相关不可抗力事件发生时，如果乙方遵守PPP项目合同中的“工程建设保险”下义务就有权获得的全部保险付款（包括认定保险赔款）；

E. 为终止后根据PPP项目合同“移交范围”规定，乙方应向甲方或其指定机构移交的库存材料、零部件、备品备件和化学品的评估值。

### 34.7终止后的移交

乙方应于提前终止日立即向甲方移交污水处理项目的使用权和特许经营权权。甲方和乙方应于三十（30）日内按照34.6条款确定终止补偿金额。甲方应在确定终止补偿金额后三十（30）天内将终止补偿金全部支付。乙方在收到最后一笔终止补偿金当日，将项目资产的使用权和所有权益全部移交给甲方。

## 第35条 变更和转让

### 35.1甲方的变更

由于政府机构改革造成甲方的变更，但新的甲方应：

(1)具有承担原甲方对项目的所有权利、义务和责任的能力，并重新得到政府的授权；

(2)接受并完全承担原甲方在本合同项下义务的履行。

### 35.2乙方的转让

未经甲方事先书面同意，乙方不得出让、转让、抵押、质押本项目资产，也不得在上述资产上设置任何留置权或担保权益或者以其它方式处置这些资产。

# 解释和争议的解决

## 第36条 解释规则

### 26.1修改

本合同任何修改、补充或变更只有以书面形式并由各方授权代表签字，并加盖公章方可生效并具约束力。

### 26.2可分割性

如果本合同任何条款不合法、无效或不能执行，或者被任何有管辖权的仲裁庭或法院宣布为不合法、无效或不能执行，则

(1)其它条款仍然有效和可执行；

(2)双方应对不合法、无效或不能执行的条款进行修改，使之合法、有效并可执行，并且这些修改应尽可能平衡双方之间的利益。

## 第37条 争议的解决

### 37.1双方友好协商解决

若双方对本合同条款的解释（包括关于其存在、有效或终止的任何问题）产生任何争议、分歧或索赔，则应尽力通过友好协商解决该争议、分歧或索赔。若在三十（30）个工作日内该争议未能得到解决，则应适用第37.2条款的规定。

### 37.2诉讼

本合同引起的或与本合同有关的任何争议或纠纷，甲、乙双方或一方都可以在项目所在地的地方人民法院提起诉讼。

### 37.3争议解决期间的履行

在争议、分歧或索赔作出最终裁决前，各方应继续履行其在本合同项下的所有义务并继续享有其在本合同项下的所有权利，在最终裁决作出后按裁决进行最终调整。

### 37.4继续有效

第37条款规定的争议解决条款在本合同终止后继续有效。

# 其他约定

## 第38条 保密

任何一方或其雇员、承包商、顾问或代理人获得的所有资料和文件（不论是财务、技术或其它方面，但不包括与项目进展有关的非敏感信息），如果尚未公布即应保密，未经另一方事先书面同意，在特许经营期满之后的五（5）年期间不得向第三方透露或公开，但是法律要求的公开信息除外。本承诺在本合同终止后仍然有效。

## 第39条 合作义务，预先警告义务

双方应相互合作以达到本合同的目的，并应善意地行使和履行各自在本合同项下的权利和义务。在此前提下，双方同意：

(1)除本合同另有规定外，当一方要求取得另一方的同意时，被要求方应在十（10）天或其它合理所需的时间内给予同意或批准，而不可以无理拒绝或迟延给予该等同意或批准；

(2)如果任何一方获悉的任何事件或情形属于：

1)经该方合理预计将对任何一方履行其本合同项下的义务或实施项目的能力造成重大不利影响的事件或情形；

2)合理预计另一方不可能获悉该事件或情形；

则该方应尽快将该事件或情形通知另一方。

## 第40条 保险

40.1特许经营期内，乙方必须按照规定购买保险（详见附件3）。

40.2如果乙方不购买或维持本合同所要求的保险，则甲方有权购买该保险，并且有权从甲方应向乙方支付的污水处理服务费中予以直接扣除该等费用。

## 第41条 其他条款

### 41.1 通知

本合同项下的通知，通过专人递交、快递、邮寄、传真或电子邮件按下述地址送至或发至对方：

甲方：文昌市水务局

地址：文昌市庆龄路21号

邮编：571300

收件人：

传真：0898-63222165

乙方：

地址：

邮编：

收件人：

传真：

一方的收件人地址、电传传真号码或电子邮箱若有变更应及时以书面形式通知另一方。下述情况应视为已送达：（1）如用信件进行任何通讯，在由专人递交、快递或邮寄方式（挂号、要求回执）发送至上述地址时；（2）如用传真或电子邮件形式，在准确发送至上述传真号码或电子邮箱时。

### 41.2不弃权

任何一方均不被视为放弃本合同中的任何条款，除非一方以书面形式作出放弃。任何一方未坚持严格履行本合同中的任何条款，或未行使其本合同中规定的任何权利，均不应被视为对任何上述条款的放弃或对今后行使任何上述权利的放弃。

### 41.3合同文字

本合同以中文订立，正本一式捌份，甲、乙两方各持肆份。

本合同由甲、乙双方各自正式授权的代表签署。双方愿受本合同的法律约束。

### 41.4附件目录

附件1：项目进度表

附件2：设备品牌、规格等清单

附件3：保险

附件4：调价机制

附件5：协商、变更补充合同及纪要

附件6：财政付费承诺函

附件7：人大决议、中长期规划相关文件

合同签署页

甲方：文昌市水务局

［印章］

授权代表/法人代表：

签订日期：

乙方：

［印章］

授权代表/法人代表：

签订日期：

# 附件

## 附件1：项目进度表

| 重大事项 | 责任单位 | 进度日期（从生效日起算） |
| --- | --- | --- |
| 获得施工许可证 | 甲、乙方 | 年 月 日前 |
| 污水处理厂开工 | 乙方 | 年 月 日前 |
| 配套设施开工 | 乙方 | 年 月 日前 |
| 开始设备采购 | 乙方 | 年 月 日前 |
| 开始设备安装 | 乙方 | 年 月 日前 |
| 设备安装调试完成 | 乙方 | 年 月 日前 |
| 配套设施竣工验收移交 | 乙方 | 年 月 日前 |
| 污水处理厂竣工验收完成 | 乙方 | 年 月 日前 |
| 污水处理厂申请试运行 | 乙方 | 年 月 日前 |
| 提供污水 | 甲方 | 年 月 日前 |
| 污水处理厂正式商业运行日开始日 | 乙方 | 年 月 日前 |

## 附件2：设备品牌、规格等清单

- 主要工艺设备品牌

| 序号 | 名 称 | 品牌或生产厂商 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜污泵 | ABS、KSB、飞力 | 进水泵房 | 进口品牌 |
| 2 | 机械格栅 | 南京南蓝、南京蓝深、江苏一环 | 粗格栅、细格栅 |  |
| 3 | 无轴螺旋输送机 | 南京南蓝、江苏一环、宜兴洲盛 | 粗格栅、细格栅 |  |
| 4 | 旋流沉砂池搅拌机、砂水分离器、吸砂泵 | 南京南蓝、江苏一环、扬州天雨 | 旋流沉砂池 |  |
| 5 | 潜水推流器 | 南京南蓝、南京蓝深、江苏一环 | AAO池 |  |
| 6 | 内回流泵（轴流泵） | 南京南蓝、上海连成、上海凯泉 | AAO池 |  |
| 7 | 微孔曝气器 | 浙江玉环、宜兴华通、宜兴洲盛 | AAO池 |  |
| 8 | 周边传动吸泥机 | 广州新之地、南京南蓝、宜兴洲盛 | 二沉池 |  |
| 9 | 潜污泵 | 南京南蓝、上海连成、上海凯泉 | 污泥泵房、高密度沉淀池 |  |
| 10 | 鼓风机（多级离心鼓风机、罗茨风机） | 江苏恒荣、山东章丘、天津唐山 | 鼓风机房 |  |
| 11 | 混合搅拌器、絮凝反应搅拌器、沉淀池刮泥机、斜管、集水槽 | 广州新之地、扬州天雨、宜兴洲盛 | 高密度沉淀池、加药间 | 配套供货 |
| 12 | 螺杆泵 | 上海连成、上海凯泉、上海阳光 | 高密度沉淀池 |  |
| 13 | 加药计量泵 | 普罗名特、米顿罗、ALLDOS | 加药间 | 国外品牌 |
| 14 | 一体化溶药设备 | 上海奥德、宜兴新朗、TOMAL | 加药间 |  |
| 15 | 滤布滤池集成设备 | 浦华环保、北京水木益华环保、诺蒂克沃特环保 | 滤布滤池 |  |
| 16 | 紫外线消毒设备 | 福州新大陆、广州广德广州新奥 | 紫外消毒/计量渠 |  |
| 17 | 中心传动浓缩机 | 南京南蓝、江苏一环、宜兴洲盛 | 污泥浓缩池 |  |
| 18 | 污泥搅拌机 | 南京南蓝、江苏一环、扬州天雨 | 污泥调理池 |  |
| 19 | 隔膜压滤机及配套装置 | 系统集成：无锡国联、广州新之地；隔膜压滤机品牌：山东景津、安德里茨 | 污泥脱水机房 | 污泥集成 |
| 20 | 电动（手动）铸铁闸门（阀）、电动（手动）渠道闸门、电动（手动）垂直式调节堰门、止回阀 | 上海冠龙、武汉阀门、天津瓦特斯 | 电动阀门执行机构应为进口 |  |
| 21 | 桥式（悬挂）起重机 | 南京起重机械厂、苏州起重机械厂、徐州起重机械厂 |  |  |
| 22 | 电动葫芦 | 新乡卫华、上海劲雕、江阴凯澄 |  |  |
| 23 | 电动（手动）闸阀、蝶阀 | 上海冠龙、天津瓦特斯、苏州阀门 | 电动阀门执行机构应为进口 |  |
| 24 | 恒压给水设备 | 熊猫、山利、威派格 | 紫外消毒/计量渠旁 |  |
| 25 | 生物除臭系统 | 广州金鹏、苏州易柯露、广州新之地 |  | 系统集成 |

- 电气设备

| 序号 | 货物名称 | 品牌或生产厂商 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低压开关柜 （含无功补偿柜） | 型号：ABB MNS2.0、施耐德BLOKSET、西门子8PT；制造厂：江苏东源、常熟开关厂 |
| 2 | 户外低压动力配电柜 | 江苏东源、常熟开关厂、南京曼奈柯斯 |
| 3 | 低压开关 | ABB、西门子、施耐德 |
| 4 | 框架断路器 | ABB Emax、施耐德MT、西门子3WL |
| 5 | 塑壳断路器 | ABB Tmax、施耐德NSX、西门子3VL |
| 6 | 浪涌保护器 | Sentaur、ILSE、SEP |
| 7 | 低压调谐滤波电容器组 | EPCOS、DUCATI、EKG |
| 8 | 电力仪表 | 南京因泰莱，ABB、施耐德、 |
| 9 | 直流屏 | 上海青辰、上海统部、北京申电 |
| 10 | 软启动 | AB、GE、丹佛斯 |
| 11 | 变频器 | AB、GE、丹佛斯 |
| 12 | 电缆 | 远东、宝胜、金牛、万马 |
| 13 | 可挠金属电线保护套管 | 上海昊阳、营口三桂管业 |
| 14 | 节能型电缆桥架 | 上海樟祥电器成套、上海立新电讯器件股份有限公司、扬中超宇电器有限公司 |
| 15 | 变频器 | ABB、AB、丹佛斯、西门子 |
| 16 | 软启动器 | ABB、AB、丹佛斯、西门子 |
| 17 | 庭院灯 （热镀锌、表面喷塑） | 其中光源采用飞利浦、GE、欧司朗 |
| 18 | 电力电缆 | 铜缆：远东、宝胜、金牛 |

- 检测仪表设备

除电磁流量，浮球开关．压力变送器外均为进口产品

| 序号 | 货物名称 | 品牌或生产厂商 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 溶解氧测定仪 | E+H、HACH、WTW |
| 2 | MLSS分析仪 | E+H，HACH、WTW |
| 3 | SS测定仪 | E+H、HACH、WTW |
| 4 | 氨氮分析仪 | E+H，HACH、WTW |
| 5 | 电导率检测仪 | E+H，HACH、WTW |
| 6 | ＴＰ检测仪 | E+H，HACH、WTW |

- 自控设备

| 序号 | 货物名称 | 品牌或生产厂商 |
| --- | --- | --- |
| １ | 计算机、服务器、工作站 | IBM,DELL, HP |
| ２ | 上位机过程监控软件 | intouch，RSVIEW32，ifix |
| ３ | 投影仪 | 索尼、三洋、飞利浦、佳能、爱普生 |
| ４ | PLC | 西门子、AB、施耐德 |
| ５ | 工业交换机 | MOXA、Hirschmann、GE |
| ６ | UPS | APC，三特、梅兰日兰 |
| ７ | PLC控制机柜中的继电器 | 欧姆龙 |
| ８ | 室外全天候摄像机 | 海康威视、英飞拓、三星 |
| ９ | 室内一体化智能高速球型摄像机 | 海康威视、英飞拓、三星 |
| １０ | 视频监控系统 | 海康威视，英飞拓， |
| １１ | 防雷设备 | 上海深恩、上海联电 |

备注：品牌或生产厂商排序不分先后顺序。

## 附件3：保险

（1）特许经营期内的保险

乙方应按照国家有关法律要求，在生效日或该日之前自费投保下列险种的保险，并在整个建设期和运营期内保持所购买保险的有效性。但是，如果从保险公司处无法获得，或无法以合理的商业条件获得该等保险，则乙方没有义务获得该等保险，除上述规定外，这种情况不解除或限制乙方在本合同项下的义务。

（a）工程一切险

责任范围：对构成项目组成部分的、正在使用的并位于污水处理厂场地的所有建筑物、构筑物、厂房、设备、机器、化学品、零备件和其它材料和/或不动产所有灭失或损坏的所有一般及惯常的可保风险(包括但不限于火灾、雷电、爆炸、自燃、风暴、暴雨、台风、洪水、水害、旱灾、恶意破坏、撞击、地震、沉降和倒塌)。

保险金额：项目的全部重置价值。

保险期间：以年为单位，可续延。

被保险人：乙方。

(b)第三者责任险

责任范围：因运营和维护项目造成的对第三者的人身伤害或财产损失或损坏所应承担的法律责任。

保险金额：每次事故责任限额200万元，保险事故次数不限。

保险期间：以年为单位，可续延。

被保险人：乙方。

（2）乙方依据本合同之保险从保险公司处获取的任何保险索赔（如果有），该保险获赔金额均应全部用于本项目再建设，不得挪作他用。

（3）保险以乙方最终实际购买为准。

## 附件4：价格调整机制

（1）污水处理服务费调价公式

调价公式：P2n =（P0-D）×K2n+D

参数说明：

-	日期2n：开始计算调价的年份（每两（2）年调价一次）；

-	日期0：基年（服务开始日的当年），即第0年；

-	P2n：第2n年1月1日起开始执行的污水处理服务费；

-	P0：基年的初始污水处理服务费；

-  n=1、2、3……；

-  D：污水处理厂初始污水处理服务费单价组成中的除经营成本以外的部分；

-  K2n：污水处理服务费调价系数，依据以下公式确定：

K2n = C1×(E2n/E0)+C2×(L2n-1/L0)+C3×(Ch0* Ch1* ......*Ch2n-1)+ C4 *(CPI0/100）*（CPI1/100）*（CPI2n-1/100）+C5

其中：

E2n：第2n年份本项目实际适用的海南省统一销售分类电价规定的电度电价；

E0：基年本项目实际适用的海南省统一销售分类电价规定的电度电价；

L2n-1：第2n年由文昌市统计局或文昌市人力资源和社会保障局公布的第2n-1年文昌市在岗职工平均工资（如二者不一致，以较高者为准）；

L0：第1年由文昌市统计局或文昌市人力资源和社会保障局公布的基年文昌市在岗职工平均工资（如二者不一致，以较高者为准）；

Ch2n-1：第2n年由国家统计局在《中国统计年鉴》中公布的第2n-1年全国“按工业行业分工业生产者出厂价格指数”中的“化学原料及化学制造品制造业”价格指数/100；

Ch0：第1年由国家统计局在《中国统计年鉴》中公布的基年全国“按工业行业分工业生产者出厂价格指数”中的“化学原料及化学制造品制造业”价格指数/100；

CPI2n-1：第2n年文昌市统计局公布的上一年度CPI（居民消费者价格总指数，以上年为100）；

CPI0：第1年文昌市统计局公布的上一年度CPI；

C1：比例系数，为正常运行年份本项目的外购燃料及动力费占污水处理服务费的比例；

C2：比例系数，为正常运行年份本项目的工资福利费占污水处理服务费的比例；

C3：比例系数，为正常运行年份本项目的化学品费占污水处理服务费的比例；

C4：比例系数，为正常运行年份，除去动力费、人工费和化学品费后受CPI因素影响较大的其他成本部分占总成本的比例；

C5：调整系数，取值为1－C1－C2－C3－C4。

（2）调价公式启用条件

自本项目开始商业运营之日起，原则上每两年调整一次，开始两（2）年内不做调整，自第三年可对已执行满两年或两年以上的污水处理单价进行复核测算。乙方按照本附件计算出的调价系数K2n减去1的绝对值大于等于5%（即｜K2n－1｜≥5%），乙方可立即申请按照本附件进行调价，若K2n减去1的绝对值小于5%，污水处理单价不做调整，累计到下一次再调整。前一个调价日确定的处理单价在下一个调价日到来之前维持不变。

需启用调价公式时，乙方在第2n年的9月份根据调价公式计算污水处理服务费，并于9月10日前书面上报给甲方。经甲方核准批准后，于第2n+1年1月1日起正式采用新的污水处理服务费计算污水处理服务费。

## 附件5：协商、变更补充合同及纪要

项目特许经营期长达三十（30）年，项目实施过程中，可能存在部分不可预见问题（本合同已约定条款除外），针对此类问题，允许双方协商、变更或补充本合同，同时需记录相关纪要。

## 附件6：财政付费承诺函

## 附件7：人大决议、中长期规划相关文件

（以下无正文，为本合同之签署页）

合同签署页

甲方：文昌市水务局

［印章］

授权代表/法人代表：

签订日期：

乙方：

［印章］

授权代表/法人代表：

签订日期：

海南省文昌市龙楼镇区及铜鼓岭旅游区污水处理及管网工程PPP项目

竞争性磋商文件

（项目编号：YYH-WC-2016-001）

第三卷

## 特许经营协议

文昌市水务局

与

联合签署

二〇一六年八月

海南省文昌市龙楼镇区及铜鼓岭旅游区污水处理及管网工程PPP项目特许经营协议编制说明

本协议依据《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律法规，以及《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发〔2014〕60号）、《国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见》（发改投资〔2014〕2724号）、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》、《财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金〔2014〕76号）、《财政部关于印发政府和社会资本合作模式操作指南的通知》（财金〔2014〕113号）、《关于印发政府购买服务管理办法（暂行）的通知》（财综〔2014〕96号）、《市政公用事业特许经营管理办法》（建设部令第126号）、《关于加强市政公用事业监管的意见》（建城〔2005〕154号）、《关于规范政府和社会资本合作合同管理工作的通知》（财金〔2014〕156号）、《关于政府和社会资本合作项目政府采购管理办法的通知》（财库〔2014〕215号）等政策性文件编制。

目 录

第一章 总 则…………………………………………………………………………………………1

第二章 术语定义………………………………………………………………………………………2

第１条 术语定义…………………………………………………………………………………2

1.1术语定义…………………………………………………………………………………2

1.2其它………………………………………………………………………………………4

第三章 特许经营权……………………………………………………………………………………5

第2条 项目概况及特许经营权…………………………………………………………………5

2.1项目概况…………………………………………………………………………………5

2.2特许经营权………………………………………………………………………………5

2.3特许经营期………………………………………………………………………………6

2.4特许经营范围……………………………………………………………………………6

第3条 声明和条件………………………………………………………………………………6

3.1甲方的声明………………………………………………………………………………6

3.2乙方的声明………………………………………………………………………………7

3.3不限制法定权利…………………………………………………………………………8

3.4融资完成…………………………………………………………………………………8

3.5甲方的权利和义务……………………………………………………………………9

3.6乙方的权利和义务……………………………………………………………………10

3.7甲乙双方共同的义务…………………………………………………………………13

3.8前期工作………………………………………………………………………………13

第四章 项目建设……………………………………………………………………………………15

第4条 土地使用………………………………………………………………………………15

4.l土地使用权……………………………………………………………………………15

4.2对使用土地的限制……………………………………………………………………15

4.3土地的适用性和土地的状况…………………………………………………………15

第5条 设计和施工……………………………………………………………………………16

5.1设计……………………………………………………………………………………16

5.2优化设计………………………………………………………………………………16

5.3施工……………………………………………………………………………………16

5.4建设费用的增加………………………………………………………………………16

第6条 建设……………………………………………………………………………………17

6.1甲方的主要义务………………………………………………………………………17

6.2乙方的主要义务………………………………………………………………………17

6.3建设履约保函…………………………………………………………………………18

6.4质量保证和质量控制…………………………………………………………………19

6.5项目进度计划…………………………………………………………………………19

6.6进度报告………………………………………………………………………………20

6.7甲方的监督和检查……………………………………………………………………20

6.8不可免除………………………………………………………………………………21

6.9对考古、地质及历史物品的保护……………………………………………………21

第7条 竣工……………………………………………………………………………………21

7.1法定验收………………………………………………………………………………21

7.2验收通知………………………………………………………………………………21

7.3验收合格报告…………………………………………………………………………22

7.4商业试运行……………………………………………………………………………22

7.5完工与商业运营………………………………………………………………………23

第五章 项目的运营与维护…………………………………………………………………………25

第8条 运营与维护……………………………………………………………………………25

8.1运营和维护的基本原则………………………………………………………………25

8.2污水处理范围…………………………………………………………………………25

8.3甲方的主要责任………………………………………………………………………25

8.4乙方的主要责任………………………………………………………………………26

8.5运营维护保函…………………………………………………………………………27

8.6运行与维护手册………………………………………………………………………28

8.7通知义务………………………………………………………………………………28

8.8环境保护………………………………………………………………………………29

8.9未履行维护的处理……………………………………………………………………29

8.10甲方进入项目现场……………………………………………………………………30

第9条 暂停服务……………………………………………………………………………	30

9.1计划内暂停服务………………………………………………………………………30

9.2计划外暂停服务………………………………………………………………………31

第10条 水质和污泥处理标准…………………………………………………………………31

10.1进出水水质标准……………………………………………………………………	31

10.2污泥排放、废气和噪声标准…………………………………………………………32

10.3对新标准的执行………………………………………………………………………32

第11条 水质检测和水质超标的处理…………………………………………………………32

11.1水样的采集、检测和储存……………………………………………………………32

11.2水质超标的处理………………………………………………………………………34

11.3更改出水排放标准……………………………………………………………………36

第12条 水量的计量……………………………………………………………………………36

第13条 污水处理及管网维护费………………………………………………………………37

13.1付费方式………………………………………………………………………………37

13.2污水处理及管网维护费计费原则……………………………………………………37

13.3污水处理及管网维护费标准…………………………………………………………38

13.4价格调整机制…………………………………………………………………………38

13.5保底水量………………………………………………………………………………39

13.6污水处理差额水量结算………………………………………………………………39

13.7 污水处理服务费和管网维护费的支付……………………………………………40

第六章  项目资产的移交……………………………………………………………………………41

第14条 特许经营期满时污水处理项目资产的移交…………………………………………41

14.1移交委员会……………………………………………………………………………41

14.2移交的前提条件………………………………………………………………………41

14.3移交范围………………………………………………………………………………42

14.3最后恢复性大修和性能测试…………………………………………………………42

14.4备品备件………………………………………………………………………………43

14.5质保期…………………………………………………………………………………43

14.6承包商保证的转让……………………………………………………………………44

14.7技术的移交……………………………………………………………………………44

14.8移交维修保函…………………………………………………………………………44

14.9风险转移………………………………………………………………………………45

14.10培训技术人员………………………………………………………………………45

14.11合同的取消、转让…………………………………………………………………46

14.12乙方所有的物品的迁出……………………………………………………………46

14.13移交效力……………………………………………………………………………46

14.14移交费用……………………………………………………………………………46

第七章 绩效考核……………………………………………………………………………………	47

第15条 绩效考核体系…………………………………………………………………………47

15.1 绩效考核体系………………………………………………………………………47

15.2 考核办法……………………………………………………………………………47

15.3 关键绩效指标………………………………………………………………………48

第八章 双方的一般权利和义务……………………………………………………………………52

第16条 甲方和乙方共同的一般权利和义务…………………………………………………52

16.1不可抗力………………………………………………………………………………52

16.2保密……………………………………………………………………………………54

16.3合作义务，预先警告义务……………………………………………………………54

第17条 甲方的一般义务………………………………………………………………………55

17.1不干预…………………………………………………………………………………55

17.2不当兑取保证金………………………………………………………………………55

第18条 乙方的一般义务………………………………………………………………………55

18.1股权转让的限制………………………………………………………………………55

18.2遵守适用法律…………………………………………………………………………55

18.3劳动安全标准…………………………………………………………………………55

18.4项目文件的协调………………………………………………………………………56

18.5税金、关税及收费……………………………………………………………………56

18.6对承包商和其雇员及代理人的责任…………………………………………………56

18.7知识产权的赔偿处理…………………………………………………………………56

第19条 保险……………………………………………………………………………………56

第九章 违约赔偿	……………………………………………………………………………………57

第20条 违约金…………………………………………………………………………………57

20.1违约责任………………………………………………………………………………57

20.2甲方违约………………………………………………………………………………57

20.3乙方违约………………………………………………………………………………57

20.4违约金的争议…………………………………………………………………………59

第21条 违约赔偿………………………………………………………………………………59

21.1赔偿……………………………………………………………………………………59

21.2减轻损失的措施	……………………………………………………………………60

21.3由于受损害方造成的损失……………………………………………………………60

21.4对间接损失不负责任…………………………………………………………………60

第22条 甲方的临时接管………………………………………………………………………60

第23条 一般补偿………………………………………………………………………………61

23.1补偿事件………………………………………………………………………………61

23.2补偿原则………………………………………………………………………………61

23.3以其他方式已补偿的损失……………………………………………………………63

23.4补偿方式………………………………………………………………………………64

23.5补偿事件的通知………………………………………………………………………64

23.6补偿的决定	…………………………………………………………………………64

23.7延长特许经营期	……………………………………………………………………65

23.8责任的限制…………………………………………………………………………65

第十章 终止、变更和转让…………………………………………………………………………66

第24条 终止……………………………………………………………………………………66

24.1甲方的终止…………………………………………………………………………66

24.2乙方的终止	…………………………………………………………………………67

24.3因不可抗力导致的提前终止…………………………………………………………67

24.4终止意向通知和终止通知……………………………………………………………67

24.5终止的一般后果	……………………………………………………………………68

24.6终止后的补偿…………………………………………………………………………68

24.7终止后的移交…………………………………………………………………………69

第25条 变更和转让……………………………………………………………………………69

25.1甲方的变更…………………………………………………………………………69

25.2乙方的转让…………………………………………………………………………70

第十一章 解释和争议的解决………………………………………………………………………71

第26条 解释规则………………………………………………………………………………71

26.1修改……………………………………………………………………………………71

26.2可分割性………………………………………………………………………………71

第27条 争议的解决……………………………………………………………………………71

27.1双方友好协商解决……………………………………………………………………71

27.2诉讼……………………………………………………………………………………71

27.3争议解决期间的履行…………………………………………………………………72

27.4继续有效………………………………………………………………………………72

第十二章 其它………………………………………………………………………………………73

第28条 其他条款………………………………………………………………………………73

28.1 通知…………………………………………………………………………………73

28.2不弃权…………………………………………………………………………………73

28.3合同文字………………………………………………………………………………74

28.4附件目录………………………………………………………………………………74

附件……………………………………………………………………………………………………75

附件1：项目进度表………………………………………………………………………75

附件2：设备品牌、规格等清单…………………………………………………………76

附件3：保险………………………………………………………………………………80

附件4：价格调整机制……………………………………………………………………81

附件5：协商、变更补充协议及纪要……………………………………………………83

附件6：财政付费承诺函…………………………………………………………………84

附件7：人大决议、中长期规划相关文件………………………………………………	85

# 第一章 总 则

为加强城市污水处理行业管理，按照相关法律、法规、标准和规范的要求实施城市污水处理特许经营，维护污水处理企业的合法权益，由甲、乙双方签署《海南省文昌市龙楼镇区及铜鼓岭旅游区污水处理及管网工程PPP项目特许经营协议》（以下简称本协议）。

协议双方分别为：

甲方：文昌市水务局 （下称“甲方”），法定地址：                            ，法定代表人：            ，被授权代表：           ，职务：            ；

乙方：                         （下称“乙方”），注册地点：            ，注册号：           ，法定代表人：            ，职务：           ，国籍：           。

经甲、乙双方友好协商，一致达成本协议，本协议于    年    月    日在中国海南省文昌市（县）签署。

特别说明：

在乙方组建前，由甲方与中标社会资本草签本协议；乙方组建后，由甲方与乙方正式签署本协议并承继原特许经营协议中中标社会资本的所有权利、义务与责任。

甲方获得文昌市人民政府授权签署本协议。

鉴于：

（1）文昌市人民政府决定以PPP特许经营方式实施海南省文昌市龙楼镇区及铜鼓岭旅游区污水处理及管网工程项目；

（2）文昌市人民政府决定以PPP模式引进社会资本与政府进行合作，参与海南省文昌市龙楼镇区及铜鼓岭旅游区污水处理及管网工程项目的投融资、建设、运营维护与移交。

（3）文昌市人民政府于    年    月    日对项目遵循公开、公平、公正和公共利益优先的原则，采用竞争性磋商方式确定                 为中标社会资本，并由中选社会资本组建项目公司承担实施项目的投融资、建设、运营维护及移交。

双方在此达成如下协议，以资共同信守。

# 第二章 术语定义

## 第１条 术语定义

### 1.1术语定义

在本协议中，下述术语具有下列含义：

| “本项目”或“污水处理项目” | 指海南省文昌市龙楼镇区及铜鼓岭旅游区污水处理及管网工程PPP项目，设计处理规模为近期1.0万m3/d、远期至3.5万m3/d，地址为文昌市龙楼镇昌美村和金石村交界处，宝陵河南侧。 |
| --- | --- |
| PPP（Public-private Partnership）模式 | 即“政府和社会资本合作模式”，指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过项目合作、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。 |
| “本协议” | 指甲方与乙方之间签订的本特许经营协议（包括附件1-7），以及日后可能签订的任何本特许经营协议之补充修改协议和附件，上述每一文件均被视为并入本协议。 |
| “出水采样点” | 指为检测出水质量对出水进行采样之处。具体位置详见施工图纸。 |
| “法律变更” | 指（1）在本协议签署之后，中国任何政府部门颁布、修改、废除或重新解释的任何适用法律；或者（2）在本协议签署之后，文昌市人民政府及以上的对于本项目有关的批准文件做出任何重大变更的批准或任何重要条件的增减。 并且，上述任何一种情况导致：（1）适用于乙方或由乙方承担的税收、税收优惠或关税发生任何变化；或（2）对项目的投融资、建设、运营维护和移交的要求发生的任何变化。 |
| “工作日” | 指法定的正常工作日。 |
| “化学品”/“药剂” | 指工程技术方案中所述的用于污水处理的化学品/药剂。 |
| “谨慎运行惯例” | 指在中国的大部分污水处理厂运营者为建设运营类似于本项目的项目所采用或接受的惯例、方法和作法以及采用的国际惯例和方法。 |
| “进水采样点” | 指为检测进水质量对进水进行采样之处。具体位置详见施工图纸。 |
| “接收点” | 指本项目接收污水进水的具体地点。具体位置详见施工图纸。 |
| “交付点” | 指污水经过本项目处理后的交付点。具体位置详见施工图纸。 |
| “建设履约保函” | 指乙方按照本协议第6.3条款规定向甲方提供的保函。 |
| “批准” | 指根据本协议的规定为乙方或为项目进行投融资、建设拥有、运营、维护、移交而需从政府部门获得的许可、执照、同意、授权或批准。 |
| “融资完成” | 指乙方与融资方签署并递交所需的有效融资文件（包括满足或放弃该融资文件要求的获得首笔资金的每一前提条件），用以证明乙方为本项目获得举债融资所需的全部交易办理完毕，同时乙方应一并收到本协议和融资文件可能要求的股权投资人的认股书（或股权出资）。 |
| “融资文件” | 指与项目的融资或再融资相关的贷款协议、保函、外汇套期保值协议和其它文件，但不包括：（1）与股权投资人的认购书或股权出资相关的任何文件，或（2）与提供履约保函关的文件。 |
| “生效日期” | 甲方和乙方在条款中约定的协议生效的日期。 |
| “适用法律” | 指所有适用的中国法律、法规、规章和政府部门颁布的所有技术标准、技术规范以及所有其他适用的强制性要求。 |
| “建设期” | 指本协议生效后，第六十一（61）日即进入建设期。 |
| “商业运营期”或“运营期” | 指自开始商业运行日起至特许经营期最后一（1）日止的期间。 |
| “特许经营期” | 具有第2.3条规定的含义。 |
| “磋商保证金 | 指供应商按照供应商须知与响应文件同时提交的保证金。 |
| “运营维护保函” | 指按照本协议第8.5条款向甲方提供的保函。 |
| “移交维修保函” | 指按照本协议第14.8条款向甲方提供的保函。 |
| “绩效考核体系” | 具体指15.1条款所规定的考核体系 |
| “违约” | 指本协议签约任何一方未能履行其在本协议项下的任何义务，而且这种违约不能归咎于另一方违反本协议的作为或不作为或不可抗力等。 |
| “违约利率” | 指当时适用的中国人民银行规定的一年期贷款利率上浮百分之二（2%）的年利率。 |
| “不可抗力” | 指具有第16.1条款所规定的含义。 |
| “补偿事件” | 指乙方依据第23.1按本协议有权获得补偿的任一事件。 |
| “污水” | 指污水管道收集输送至污水处理项目接收点未经处理的污水。 |
| “项目用地” | 指用于建设项目的场地（以土地使用证确认的红线为准） |
| “污水处理及管网维护费” | 指甲方根据本协议就污水处理项目应向乙方承担污水处理服务支付的费用。 |
| “污水处理单价” | 指处理每立方米污水的价格。 |
| “管网维护单价/管网（含泵站）维护单价” | 指运营维护每公里管网及泵站的价格。 |
| “运营年” | 指运营期内任一公历年度期间，第一个运营年应自正式开始商业日起算至次年与该正式商业运营日相同日历日的前一（1）日结束，以后每个运营公历年度依此类推。最后一个运营年的结束应在特许经营期满的最后一（1）日结束。 |
| “运营日” | 指每日从00：00时开始至同日24：00时结束的二十四（24）小时。 |
| “移交日” | 指特许经营期结束后的第一个工作日，或经双方书面同意的移交项目资产的其他日期。 |
| “政府部门” | 指(1)中国国务院及其下属的部、委、局、署、行，中国的任何立法、司法或军事当局，或具有中央政府行政管理功能的其它行政实体；(2)本项目所在区域的任何地方立法、行政、司法部门。 |

### 1.2其它

在本协议中，除非另有明确的规定，下述词语的释义如下：

（1）“元”指“人民币元”，为中华人民共和国法定货币；

（2）除本协议上下文另有规定外，“一方”或“各方”应为本协议的一方或各方；本协议或融资文件的各方均包括其它各自的继任者和获准的受让人；

（3）所指的日、星期、月和年均指公历的日、星期、月和年，星期六、星期日、法定节假日和其它休息日均应计入；若规定支付任何款项之日不是工作日，则应在该等日期后的第一个工作日支付；

（4）除上下文另有规定，“包括”一词在任何时候应被视为与“但不限于”连用；

（5）所指的协议是指有关的协议和协议附件，并且在任何情况下均指对本协议不时所作的补充或修改；

（6）所指的“维护”应始终解释为包括修理和更新，除非上下文另有规定；

（7）甲方认为协议草案有必要调整的以最新的书面调整意见为准；

（8）本协议中提到的条款、附录和附件均为本协议的条款和附件；

（9）标题仅为方便使用。

# 第三章 特许经营权

## 第2条 项目概况及特许经营权

### 2.1项目概况

（1）本项目采用PPP（Public-Private-Partnership）的特许经营方式，中标社会资本在特许经营协议和PPP项目合同生效后三十（30）日内在文昌市独资成立项目公司（以下简称项目公司，即为本协议乙方），以现金方式出资。乙方负责本项目的投融资、建设、污水处理厂及管网（含泵站）的运营维护，甲方与乙方按各自职责及协议约定合理分担风险，乙方在特许经营期满后无偿将项目全部资产移交给甲方或其指定部门或单位，乙方依据本协议取得特许经营期内污水处理服务费。

（2）项目总投资约6500万元人民币（包含近期所有投资及远期土建工程费用，具体为工程费用、工程建设其它费用、基本预备费、建设期利息、铺底流动资金。本次PPP项目采购阶段咨询费计入总投资，监理单位由甲方自行采购，监理费不计入总投资，最终投资额以竣工决算审计结果为准）。

（3）本协议项下PPP项目的工程概况为：a.污水处理厂工程：服务范围为龙楼镇区、铜鼓岭旅游区产生的生活污水和经预处理达标的工业废水。污水处理厂占地面积57109.23m2（约85.6亩），设计处理规模为近期1.0万m3/d、远期至3.5万m3/d，污水处理采用A2/O生物处理主工艺，次氯酸钠消毒，生物滤池除臭，污泥经板框压滤机浓缩脱水后近期采用填埋处理，远期待污泥处理厂建成或垃圾焚烧厂工艺扩建后再进行处理。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。建设地点位于文昌市龙楼镇昌美村和金石村交界处，宝陵河南侧。b.管网维护工程：包括龙楼镇区及铜鼓岭旅游区已建（约33公里）和在建（约27公里）的所有污水管网（含泵站）维护工程。污水处理厂工程量以施工图为准，管网维护工程量以实际管网长度为准。

（4）本协议项下污水处理厂的投融资范围和污水处理服务费单价仅适用于本项目的投融资、建设、运营维护和移交。

### 2.2特许经营权

经文昌市人民政府批准，甲方按照有关法律法规规定和本协议授予乙方的在特许经营期内独家的权利，以使乙方进行投融资、建设、运营和维护项目，并依据本协议的规定收取污水处理服务费。

乙方的特许经营权在整个特许经营期内始终持续有效，并拥有本项目污水处理厂资产的使用权。

### 2.3特许经营期

本协议约定特许经营期为三十（30）年，即自本协议生效日期开始至满三十（30）年的最后一（1）个工作日（含建设期）。本协议约定条款下，经双方协商一致可提前结束特许经营期，但任何情形下，不得延长特许经营期。

### 2.4特许经营范围

项目处理由甲方及其指定单位或区域提供的污水，并收取污水处理服务费和管网维护费。项目服务范围为龙楼镇区、铜鼓岭旅游区产生的生活污水和经预处理达标的工业废水。

特许经营范围为污水处理厂的投融资、建设、运营维护及管网（含泵站）的运营维护。污水处理厂建设内容以施工图为准，项目总投资以竣工决算为准，管网（含泵站）的运维长度以实际数据为准。其中，管网（含泵站）的运营维护内容如下：

（1）污水管网运营维护内容主要包括管网的日常巡视检查及管网设施的维护保养工作，如管网普查；管道疏通清淤；清捞污水口、检查井、排气井；维修或更换污水管网相关设施，包括但不限于检查井、污水口井盖、井框、污水箅、爬梯等；排放口清淤；封堵管道；拆除管堵；闸门、闸门井维修；管道破损修复、断头管的打通；排水用户管理；配合水务主管部门进行防汛抢险等。不包括管道折旧、管网工程质量问题等。

（2）泵站的日常运营维护包括泵站的日常巡查与检查及泵站内部设施的维护保养工作。泵站内部设施的维护保养工作包括但不限于泵站内部相关设施的清洁、保养、维修、抢修与更换，如泵房、进出水建筑物及引河的清洁与保养；清污设备、各种泵类等电气设备及辅助设备的清扫、检查与养护；闸门与启闭设备的维修与养护；仪表与自控设备的清洁、保养与维修；发电、变电、配电设备的养护及抢修。不包括运营泵站折旧、泵站工程质量问题。

## 第3条 声明和条件

### 3.1甲方的声明

甲方在此向乙方声明，在生效日前：

- 甲方已获文昌市人民政府授权管理本项目，有权签署本协议，并有能力履行其在本协议项下的各项义务；

- 甲方已经获得本协议在生效日期前政府对本项目的所有批准；

- 甲方按照本协议约定履行财政支付义务，并向乙方提供将本项目的政府付费纳入地方一般公共预算支出及中长期财政规划的承诺；

- 如果甲方在此所作的声明被证实在做出时存在实质方面的不属实，并且该不属实声明严重影响本协议项下的污水处理项目的顺利进行，乙方有权终止本协议。

在本协议签署时如有未完成或产生的批复（包括但不限于承诺或批准）等，则自其完成或产生时即自动成为本协议的组成部分。

### 3.2乙方的声明

乙方在此向甲方声明，在生效日期：

- 乙方为在中国 海南 省 文昌 市（县）正式注册成立的有限责任公司，其具有签署和履行本协议、其它项目合同和融资文件的法人资格和权利；其已经取得了与签署和履行本协议有关的一切内部、外部的授权和许可，签订和履行本协议的义务、条款和条件不会导致乙方违反法律法规、行政决定、生效判决和仲裁裁决的强制性规定，违反其与第三方合同的条款、条件和承诺，也不会引致任何利益冲突；

- 在任何中国法院、行政机关或仲裁机构不存在针对或影响乙方的、可能对其履行和完成其在本协议项下各项义务的能力产生不利影响的未决诉讼、起诉或程序；

- 乙方注册资本不低于工程建设投资的30%，其他资金可通过银行贷款等方式筹集。本项目注册资本为贰仟万元整（￥：20，000，000.00）并保证设立项目公司的所有资金来源是合法的。

- 乙方保证其向甲方提供的信息是真实、准确和完整的；乙方保证在以下声明中所述的内容和承诺均真实有效，并对乙方声明中失实和未能实现其承诺的部分内容承担赔偿责任。

- 乙方已为本协议的履行准备了足够的资金、人员、技术和设备等，从而确保本协议项下义务的履行；如乙方未能投入完成本项目建设的足够资金、人员、技术和设备等，从而导致影响工程建设的，则乙方应保证对项目追加投资，且由乙方承担全部责任。

- 乙方就本条款项下的各项承诺、声明和保证不属实或存在错误，对甲方依本协议享有权利或乙方依本协议履行义务造成严重的实质性影响时，甲方有权终止本协议，并要求乙方赔偿因此而给甲方造成的经济损失，本协议各附件也随之自动终止。

- 乙方已经获得本协议应在生效日期前获得的所有批准。

### 3.3不限制法定权利

本协议不限制甲方的法定权力，甲方有权根据法律、法规和本协议的约定对本协议项下的特许经营进行监管。

### 3.4融资完成

3.4.1融资限制

乙方可以将本项目资产及其在特许经营协议项下的各项权益（如政府付费、保险受益权等）进行抵押、质押融资，融资金额须用于本项目正常建设运营。除此之外，乙方不得以其他任何目的将本项目的资产、收益权对外进行抵押、质押。

乙方融资时须报甲方书面批准，如甲方发现乙方有违法、违规融资行为，甲方有权采取措施制止。

3.4.2融资机构权利的限制

乙方在融资时应与融资单位在融资协议书中明确下列事项：

3.4.2.1融资机构不得有以下行为：

(1)阻止乙方根据本协议的要求向甲方无偿移交项目资产；

(2)未经甲方同意处分项目资产。

3.4.2.2融资机构对乙方包括账户在内的任何资产采取任何形式的限制或保全措施前应提前七（7）日书面通知甲方，并在申请实施前书面通知甲方。

3.4.2.3对于乙方在履行融资协议中的任何缺失或违约责任，均应告知甲方。

3.4.2.4乙方利用本项目的特许经营权项下的各项权益对外进行融资时，甲方应当给予适当的协助并提供相关文件。

3.4.3乙方应确保于生效日期后六十（60）个工作日内完成融资，并应在融资完成后十（10）个工作日内向甲方书面确认融资完成，并交付所有签署的融资文件的复印件，以及甲方可能合理要求的表明融资完成已实现的其他证明。

### 3.5甲方的权利和义务

3.5.1甲方的权利

(1)按本协议约定提取建设履约保函或运营维护保函或移交维修保函项下的款项的权利。

(2)授予乙方特许经营权。

(3)对乙方投融资、建设、运营、维护及移交本项目进行全程实时监管的权利；如发现与本协议存在不相符合的，有权责成乙方限期予以纠正。

(4)组织委托中介机构，对乙方的投融资、建设、经营、管理、安全、质量、服务状况等进行定期评估，并有权定期将评估结果向社会公示，接受公众监督。

(5)甲方有权利要求乙方严格按照审批的施工图设计文件进行施工，并按甲方要求购买相应参数和品牌的设备（详见附件2）。

(6)甲方在建设期内有对乙方的建设施工情况进行监督检查的权利，包括但不限于在建设期内甲方可以聘请中介机构对项目进行全过程跟踪审计检查，相应的费用由甲方承担，检查周期由甲方合理确定，审计检查范围包括但不限于对乙方的注册资本的到位情况、资金使用情况、项目进度情况、项目质量情况、项目实施与本协议执行情况等方面，乙方有义务对审计检查工作给予充分配合，提供必要的完整的所需查看的各种文件资料，并对提供资料的真实性负责。

(7)对乙方是否遵守本协议的监督检查权及对投融资、建设、运营维护的介入权。

(8)本协议不限制甲方作为政府部门依据适用法律行使的法定权力。

(9)行使法律法规及本协议约定的其他权利。

3.5.2甲方的义务

(1)授予乙方本项目的特许经营权，且在本项目特许经营期限内，不得自行或委托其他任何第三方负责本项目的投融资、建设、运营维护。

(2)乙方将本项目资产、运营收益权进行抵押、质押融资，甲方应积极配合提供相关资料。

(3)负责协调政府部门审批本项目的项目建议书、可行性研究报告、土地使用、环境保护等相关文件，确保本项目设计、投融资、建设及运营维护等工作的正常开展。

(4)负责协调将本项目所需水、电、通讯线路从施工场地外部接通至乙方指定地点，以及协调项目进出场道路建设。

(5)负责协调政府部门开展本项目范围的征地拆迁和补偿工作，保证项目正常开工。在本项目特许经营期开始前，甲方确保通过划拨方式取得土地使用权，并在本协议正式签署后十（10）日内，确保将厂区使用范围内用地无偿提供给乙方使用，确保乙方在特许经营期内为项目之目的合法、独占性地使用土地。

(6)按照本协议的约定及时、足额地向乙方支付污水处理服务费和管网维护费；且甲方应协调市财政局将本项目的污水处理服务费纳入地方一般公共预算支出及中长期财政规划。

(7)在项目建设过程中，协助乙方协调与项目场地周边所涉及的有关单位的关系。

(8)甲方负责协调相关部门提供本项目建设临时性用水、用电的需求，但相关费用由乙方承担。

(9)负责采购项目施工阶段监理单位，对项目工程进行监督，并承担相关费用。

(10)履行本协议约定的其他义务。

### 3.6乙方的权利和义务

3.6.1乙方的权利

(1)享有对项目进行投融资、建设、运营和维护本项目的权利。

(2)拥有本项目的独家特许经营权。

(3)拥有请求政府有关部门制止和排除侵害特许经营权的行为。

(4)拥有要求甲方按照本协议的约定支付污水处理服务费和管网（含泵站）维护费的权利。

(5)如果因可归责于其他第三方的原因导致乙方不能履约的，则乙方有权和甲方就有关事宜进行沟通，如确属其他第三方原因，且乙方已为避免此种情形作最大努力，则甲方需酌情考虑对应绩效考核指标的达成率。

(6)按照本协议约定，在特许经营期内，具有向政府申请调整污水处理服务费单价的权利，但需在本协议调价机制及绩效体系下进行。

(7)行使本协议约定的其他权利。

3.6.2乙方的义务

(1)负责本项目合作期内的投融资、建设、运营维护及移交等的一系列工作，承担相应风险，并按照国家、海南省及文昌市的相关规定履行相应的报建手续。

(2)按本协议规定，在乙方成立后，五（5）个工作日内，向甲方支付计入项目总投资的前期工作费用（包括甲方在本PPP项目采购阶段聘请第三方咨询机构产生的咨询费，根据实际工作需要，由甲方先行支付，待乙方成立后，五（5）个工作日内由乙方一次性返还给甲方）及其他除本协议明确约定应由政府承担之外的所有费用。所有费用以甲方与前期工作第三方签署的合同为准。

(3)严格按照审批的施工图设计文件进行施工，并按甲方要求购买相应参数和品牌的设备（详见附件2）。

(4)在运营期内严格按法律及本协议规定进行运营，持续、安全、稳定地提供服务，并确保项目达到本协议约定的标准。

(5)按照本协议约定提交建设履约保函、运营维护保函及移交维修保函。

(6)乙方应尽最大努力申请并及时获得从事建设工程所需要的政府部门的各种批准。

(7)在不可预见的自然灾害等极端环境下，积极配合甲方做好项目范围内及相关范围的防灾减灾等相关工作，不得以本项目对抗关乎公共利益或公共安全的事项；该种情形下配合如影响到乙方绩效考核的，则甲方应按照乙方已履行完毕对应的绩效指标来对待，且不应视为乙方违约。

(8)接受甲方和其他政府有关部门的监督管理；服从社会公共利益，履行对社会公益性事业所应尽的义务和服务。

(9)乙方应按照适用法律法规及相关政策缴纳有关税费，如有关税收的适用法律发生变化，乙方应按照变更后的适用法律缴纳各项税费。

(10)在特许经营期内，对其承包商、分包商、供货商和雇员的受托行为、职务行为所导致对本项目的损失、损害、索赔和其它赔偿责任负责。

(11)根据适用的法律法规、相关政策和谨慎运营惯例，自费购买和持有本项目适用法律要求的任何强制性保险（已列入本项目总投资的保险费除外）。

(12)乙方应在其章程及所有股权证明上具有适当的文字说明，使预期的购买人了解这些权益的转让存在限制性条件，且使有关部门对不符合上述限制的股权转让不予受理和登记，乙方章程的修改应报甲方认可。

(13)乙方应接受甲方聘请的第三方审计单位按照政府审计有关法律法规和政策要求进行审计，配合审计部门或其委托的相关审计单位的工作。

(14)乙方在项目中采用的工艺技术及设备，若属专利技术，应为乙方拥有的专利技术或被授权使用的专利技术，若由此产生的任何知识产权纠纷或者其他类似纠纷，均由乙方负责解决和承担责任。

(15)乙方在特许经营期内提供符合标准的污水处理服务，出水水质应符合协议规定的出水水质标准。

(16)乙方应积极配合甲方及环境保护行政主管部门安装在线监测系统（在线监测系统应与环保部门和建设及城管部门联网），相关费用由甲方承担。

(17)在特许经营期满或提前终止时，对项目资产和特许经营权在移交前设置的任何抵押、质押、担保、债务均由乙方承担全部责任。

(18)乙方不能因污水处理厂的运行和维护而造成污水处理厂场地（包括土壤、地下水、地表水、空气）及周围环境的环境污染，并采取一切合理措施避免或尽量减少对污水处理厂周边的干扰。

(19)当污水处理厂进水水量连续三（3）个月日均超过1.0万m3/日，乙方应及时通知甲方开始准备建设污水处理厂二期工程，甲方根据实际情况按政府采购程序进行。

(20)乙方遵循谨慎运行惯例，加强项目设施的运行维护和更新改造，确保项目设施完好并正常运行，特许经营期满时，将项目设施无偿移交给甲方或其指定机构。

(21)履行法律法规和本协议约定的其他义务。

### 3.7甲乙双方共同的义务

甲乙双方对本协议及依据本协议向对方提交的相关文件均负有保密责任，但甲方为充分满足政府和公共监督要求的情况除外。甲乙双方应相互合作以达到本协议的目的，并应善意地行使和履行其在本协议项下的权利和义务。在此前提下，甲乙双方同意：

(1)一方应当根据适用法律，为另一方履行本协议项下的义务给予必要的协助；

(2)当一方合理要求取得另一方的同意或批准时，被要求方不得无理拒绝或延迟给予该等同意或批准；

(3)如果任何一方合理地预计某事件或情形将对另一方履行其本协议项下的义务或实施项目的能力造成重大不利影响，并且合理地预计另一方不能获悉该事件或情形时，该方应合理可行地尽快将该事件或情形通知另一方。

### 3.8前期工作

3.8.1前期工作任务分担

(1)甲方协助完成项目场地所必需的征地拆迁工作。

(2)甲方协助乙方完成项目建设所必需的、到达项目场地规划红线的道路、通水、通电等配套基础设施。

(3)）甲方负责项目环境影响评价、地质勘查、可行性研究、初步设计和概算、施工图设计和预算。

(4)乙方负责完成取得施工许可证前的其他前期工作。

3.8.2前期费用

(1)土地使用相关税费由乙方承担。

(2)本项目PPP咨询服务机构（包括采购代理机构）由甲方负责聘请，咨询服务费（含采购代理服务费）纳入本项目工程建设其他费用，由乙方承担，按3.8.2条款实施。

(3)本项目工程建设其他费用包括建设单位管理费、工程保险费、场地准备及临时设施费、联合试运转费、办公用生活家具购置费、人员培训费以及上条所述的咨询费等均列入工程建设其他费用。该笔费用以竣工决算为准，列入项目总投资。

3.8.3甲方提供的前期工作支持

(1)甲方针对前期工作安排，协调相关部门提供必要的资料和文件；

(2)甲方负责组织召开项目协调会；

(3)甲方根据项目需求及乙方合理诉求，提供其他合理的支持。

# 第四章 项目建设

## 第4条 土地使用

### 4.l土地使用权

(1)特许经营期开始前，甲方确保通过划拨方式取得土地使用权。

(2)甲方应在本协议正式签署后十（10）日内，确保将厂区使用范围内用地无偿提供给乙方使用，确保乙方在特许经营期内为项目之目的合法、独占性地使用土地。

### 4.2对使用土地的限制

4.2.1除非事先书面取得甲方同意，乙方不得将第4.1条污水处理项目土地用于项目之外的其它任何目的。乙方不得全部或部分转让、抵押、质押第4.1条款项下的土地使用权。

4.2.2乙方应依本协议的约定及相关法律的规定，善意使用及管理甲方交付的项目建设用地。如因乙方违反适用法律、本协议和其他有关法律文件的要求使用土地给第三人造成损害，乙方应当承担相应的责任。

### 4.3土地的适用性和土地的状况

4.3.1乙方已察看并检查了第4.1条所述场地，充分了解该等土地及其周围的状况，包括地下土壤状况、通道和设施关联物。乙方接受该等土地的现状（包括地下土层条件），并确认该场地的状况适于为本协议项下特许经营的目的使用。

4.3.2甲方确认乙方对第4.1条所述之场地上于本协议生效日之前发生的环境污染不承担责任；乙方对生效日及之后由乙方导致的或因乙方有违国家法律法规建设、运营而造成的环境污染应依法承担相应的责任。

## 第5条 设计和施工

### 5.1设计

乙方应按法律法规、技术规范和本协议的要求，按照甲方提供的本项目的设计文件进行项目建设。

### 5.2优化设计

5.2.1乙方应对设计文件进行审阅，在不改变规划及污水处理工艺（A2/O）的情况下，如果乙方认为优化设计将加快建设进度、降低建设或维护成本、提高项目的质量和环保标准，可以对设计进行优化，并将优化设计方案提交甲方审阅、核准。

5.2.2乙方的责任

对于优化设计文件，甲方的任何审阅、评论或不予审阅、不予评论，或甲方对此所作出的其他作为或不作为，均不会：

(1)减轻或影响乙方遵守本合同或法律所要求的与质量、进度、费用保证有关的义务或责任；

(2)被视为甲方应对优化设计文件承担任何责任。

5.2.3甲方应对由于甲方原因造成的本项目设计中的任何缺陷负责。甲方未对优化设计文件提出异议不应被视为对本协议项下其权利的放弃，或以任何方式解除乙方在本协议项下的义务。

### 5.3施工

乙方具备相应施工资质，则乙方应按照项目所在地相关部门的要求，进行施工前准备，并组织施工；乙方不具备相应施工资质，则乙方作为项目施工招标方，采用公开招标的方式选择施工单位，具体事项严格按照《中华人民共和国招投标法》实施。

### 5.4建设费用的增加

甲方需承担由于甲方单方提出需提高项目的设计和建设标准而增加的建设费用。

## 第6条 建设

### 6.1甲方的主要义务

(1)在建设期内协助乙方办理有关政府部门所要求的批准和保持批准有效；

(2)给予项目建设所需的属于甲方批准权限内的批准并保持批准有效；

(3)确保乙方在建设期内能够为了建设工程项目的目的合理使用区域内的工程土地；

(4)按照适用法律法规选择有相应资质的监理公司进行项目建设施工的全过程监理，并承担相应费用；

(5)甲方按照适用法律法规聘请中介机构对项目进行全过程跟踪审计检查，并承担相应费用。

### 6.2乙方的主要义务

乙方应依照所有适用法律法规和建设程序以及本协议的要求，负责污水处理厂工程（不包括管网和泵站）的建设、运营维护，以及龙楼镇区及铜鼓岭旅游区已建和在建的所有污水管网（含泵站）维护工程，并承担项目实施过程中应承担的费用和风险，包括：

(1)在本协议规定的开工日期或之前开始工程建设，按照本协议附件1约定的施工进度进行施工，在本协议规定的竣工日期或之前竣工；

(2)进行施工前准备，及时提供所有必要的施工设施；

(3)根据适用法律法规和基本建设程序、批准的初步设计和施工图设计、所有适用的施工标准和规范及本协议的其它要求。在施工过程中采购、安装的所有设备和材料必须是全新的，且乙方须向甲方提供设备销售厂家出具的合格证书，须自行聘请或委托第三方对所有材料进行抽检，抽检比例不得低于10%，并有义务向甲方提供抽检结果报告，相关费用由乙方承担。甲方若对抽检结果报告提出异议，可另行聘请或委托第三方重新抽检，抽检结果合格，则相关费用由甲方承担，抽检结果不合格，则相关费用由乙方承担。乙方必须按照甲方提供的设备品牌、规格（详见附件2）采购设备，具体事项严格按照《中华人民共和国招投标法实施》；

(4)在项目建设过程中，乙方在签署、取得或完成各种合同、审批等文件后，应于十五（15）个工作日内将相应的有关项目建设的文件之复印件报甲方备案；

（5）在项目建设过程中，乙方有义务督促施工方按时向民工支付工资，若发生拖欠民工工资情况，甲方有权兑取建设履约保函的相应金额用于支付民工工资，但应将支出的情况告知乙方；

(6)在建设工程完成后，乙方应向甲方交付通过竣工验收的图纸和技术资料；

(7)在建设过程中，采取一切合理措施减少对公众、当地居民和商业的干扰，在其施工方法和过程中充分考虑保护生命、健康、财产和环境。

### 6.3建设履约保函

6.3.1特许经营协议签署生效日期后十（10）个工作日内，乙方应向甲方提交一份建设履约保函。保函金额为人民币陆佰万元整（￥600.00万元），以保证乙方履行本协议项下的相应义务。同时甲方在收到建设履约保函后十（10）个工作日内，查验保函真伪，乙方有义务配合甲方查验保函真伪的工作，甲方在确认保函真实后的五（5）个工作日内应解除磋商保证金。保函不真实的，甲方需立即书面通知乙方，并有权要求乙方在取得通知后五（5）个工作日内，重新提交建设履约保函，仍不真实的，甲方有权要求终止本协议，并按照24.6.4终止后的补偿（1）乙方违约导致提前终止条款进行。

6.3.2恢复建设履约保函的数额

如果甲方在特许经营期内兑取建设履约保函项下的款项，乙方应确保在甲方兑取款项后的五（5）个工作日内将建设履约保函的金额恢复到人民币陆佰万元整（￥600.00万元），并向甲方提供建设履约保函已恢复的证据。

6.3.4建设履约保函的解除

甲方在收到运营维护保函后十（10）个工作日内，查验保函真伪，乙方有义务配合甲方查验保函真伪的工作。甲方在确认保函真实后的五（5）个工作日内解除建设履约保函；保函不真实的，甲方有权兑取建设履约保函，并在兑取建设履约保函后五（5）个工作日内，解除未兑取完的建设履约保函余额。

### 6.4质量保证和质量控制

在工程建设开始之前，乙方应制定详细的工程质量保证和质量控制计划，按照《建设工程质量管理条例》进行工程质量控制，并在工程建设进度月报表中反映工程质量控制情况，同时提供完整的反映工程建设质量控制结果的文件。

### 6.5项目进度计划

6.5.1项目计划

双方应根据附件1规定的有关进度计划履行其在本协议项下的建设义务。

如果出现下列情况，附件1规定的进度计划日期的最后期限将延长或修改。

(1)本协议所述的不可抗力事件，由于第6.9条所述的发现文物使工程建设的实施延误；

(2)由于甲方的违约而造成乙方的延误；

(3)由于乙方的违约而造成甲方的延误；

(4)其他非乙方原因的特殊情况造成项目的延误。

6.5.2进度日期的延长

当前款事件发生后，一方应在实际发生延误事件后的五（5）个工作日之内，向另一方提出书面的延期要求，并说明该延期是已采取所有合理的措施后所无法回避的延期。

收到延期要求的一方应积极与提出要求的一方就延期事项进行协商，并达成书面意见。如提出书面要求的一方在五（5）个工作日之内没有收到另一方对延期表示异议的书面意见，将被视为另一方对延期的要求已表示同意。

6.5.3由于甲方的原因导致商业运营日开始日的延误

由于甲方的违约造成污水处理厂工程部分完工或项目的开始商业运营日的任何延误，乙方可提出要求对附件1规定的进度计划日期中污水处理厂正式商业运行日开始日作适当顺延，但须保持特许经营期30年不变。

6.5.4由于乙方的原因导致正式商业运营日开始日或竣工日的延误

如果因乙方的原因导致正式商业运营日开始日或竣工日的延误，则乙方应就发生的任何延误按照第九章的约定向甲方支付违约金。

### 6.6进度报告

工程建设期间，乙方每月应向甲方提交工程建设进度月报，该月报应反映已完成的和在建的建设工程进度和质量、预计完成工程的时间，如果进度和质量发生问题，应提出挽回的措施和计划。

### 6.7甲方的监督和检查

6.7.1对建设工程的检查

甲方有权在不影响工程施工的前提下，检查乙方进度和项目的质量控制检验方法及结果，以确认建设工程符合本协议规定的进度和质量要求。乙方应派代表陪同检查，提供检查工作的必要条件，若检查工作中涉及专有资料的保密问题，应按16.2条保密条款执行。

6.7.2不符合质量和安全要求

如果建设工程不符合本协议的质量或安全要求，甲方可以就此向乙方提出警告。如果乙方在甲方通知后的合理时间内不能或拒绝修正缺陷，甲方有权制止施工，责成乙方进行整改，直到安全得到保证、缺陷得到修补、质量得到控制才可恢复施工。停工造成的损失概由乙方承担。

### 6.8不可免除

不论甲方是否监督、检查建设工程的任何部分，都不应视为放弃其在本协议下的任何权利，也不能免除乙方在本协议下的任何义务。

### 6.9对考古、地质及历史物品的保护

如果乙方在本项目建设、运营和维护过程中，发现考古文物、化石、古墓遗址、及具有考古学、地质学和历史意义的任何物品，乙方应及时通知甲方，并采取适当的保护措施，如果上述发现导致建设工程的延误，应按第6.5条执行。

## 第7条 竣工

### 7.1法定验收

7.1.1乙方应当根据附件1的进度要求，按照住建部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收规定》的要求，制定验收方案，在甲方及政府相关部门的监督下，组织项目工程验收。并在验收合格之日起的十五（15）日内，按照住建部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》及甲方合理要求，到相关部门备案，并将项目全部资料移交给档案管理部门接收管理。

7.1.2如因项目工程存在某一方面的瑕疵导致项目工程未通过验收，甲方应在七（7）个工作日内书面通知乙方并陈述不合格理由。乙方应当根据有关部门的验收意见及时采取措施予以整改或完善，并再次组织相关验收，直到通过该等验收为止。乙方应对因不合格而导致的费用增加和工期延误承担全部责任。

### 7.2验收通知

7.2.1乙方应当在有关验收开始前至少七（7）个工作日向甲方及工程质量监督机构发出书面通知，告知验收项目、验收开始的时间、地点及验收组名单。

### 7.3验收合格报告

工程验收合格后，乙方应当在省、市有关职能部门的验收报告出具之日起五（5）个工作日内，提交该等验收报告的一套完整复印件给甲方备案。

### 7.4商业试运行

7.4.1项目通过第7.1条法定验收后，乙方应根据本协议的进度要求组织商业试运行。

7.4.2商业试运行开始前，乙方和甲方应当协商确定污水处理厂调试计划的开始时间，并由甲方根据乙方的建议向污水处理厂提供适量污水。

7.4.3污水处理厂在调试阶段持续稳定运行三十（30）日后，乙方可向甲方发出开始商业试运行的通知，告知污水处理厂调试计划的实施情况、预计的开始商业试运行的日期，提交污水处理厂调试阶段内污水处理厂运行情况的日报表，并提交能够说明项目已具备开始商业试运行条件的书面材料。乙方发出开始商业试运行通知前三（3）日，污水处理厂的出水水质需持续满足本协议规定的出水水质标准。

7.4.4甲方应自接到开始商业试运行申请之日起的七（7）个工作日内书面通知乙方是否同意开始商业试运行，如果不同意须同时书面陈述理由。在收到甲方不同意开始商业试运行的书面通知后，乙方应按照甲方的意见，尽快纠正其存在的问题，并重新申请商业试运行。

7.4.5自商业试运行日（含当日）起，甲方有义务向乙方提供污水。

7.4.6自商业试运行日起算，本项目的商业试运行不得少于三（3）个月，乙方应在该投入商业试运行之日起的三（3）个月内向环保行政主管部门申请环境保护及设施竣工验收，并向有关政府部门申请并通过项目工程竣工验收。试运行三（3）个月仍不具备环境保护验收条件，乙方应向环保主管部门提出书面延期申请，说明延期的理由及拟验收的时间，经批准后方可延长试运行。若竣工验收不通过，整改三次以上（含三次）仍未达到验收标准，则甲方有权解除本协议。甲方可自行委托其他单位整改至合格，并按第24.6.4条款终止后的补偿（1）乙方违约导致提前终止情形进行补偿，整改的费用按审计结果从乙方提交的建设履约保函中兑取，不足部分从以上补偿款中扣除；无法整改的不合格项目，不予以计算投资额，同时甲方有权兑取全部建设履约保函。

### 7.5完工与商业运营

7.5.1完工日

项目完成商业试运行，通过本协议规定的环保验收和竣工验收后，乙方应当向甲方申请确认项目工程完工，完工日以甲方书面确认的日期为准。

7.5.2申请商业运行的前提条件

7.5.2.1项目工程通过环保部门组织的环保验收，并接到环保部门发出的正式通过环保验收的通知；

7.5.2.2出水水质自收到通过环保验收通知之日起连续十（10）日出水水质满足污水处理出水质量标准；

7.5.2.3项目工程通过工程竣工验收，并取得有关政府部门签发的竣工验收的书面文书。

7.5.3项目商业运行的程序

7.5.3.1在满足前款所述申请商业运行的前提条件下，乙方应在计划开始商业运行之前，提前七（7）个工作日向甲方提出开始商业运行的书面申请。

7.5.3.2甲方应自接到前款所述之书面申请之日起三（3）个工作日内通知乙方是否同意开始商业运行，如不同意须同时书面陈述理由。逾期未予批复同意或书面表示不同意的，自三（3）个工作日满视同甲方同意乙方开始商业运行。

7.5.3.3如果甲方不同意乙方开始商业运行的申请，乙方在收到甲方不同意开始商业运行的书面通知后，应按照甲方的意见，尽快纠正其存在的问题，并重新申请商业运行。

7.5.3.4自开始商业运行日或视为同意开始商业运行日起，甲方有义务向乙方提供污水进水，并按照本协议规定支付污水处理服务费和管网维护费。

7.5.3.5管网工程项目建设完工后，甲方应按照本协议的约定完成项目的移交工作。

# 第五章 项目的运营与维护

## 第8条 运营与维护

### 8.1运营和维护的基本原则

在整个运营期内，乙方应根据本协议的规定，自行承担费用（包括税费）、责任和风险，管理、运营和维护污水处理设施（包括污水处理厂、污水管网及泵站）。乙方应确保在整个运营期内，始终根据下列规定运营并维护污水处理设施：

(1)国家和地方现行的企业运行的有关法律法规，污水处理的有关法律法规、标准和规范，本项目有关批准文件的要求；

(2)第6.4条质量保证和质量控制的要求；

(3)运行维护手册以及污水处理项目内设备制造商提供的说明手册和指导。

乙方应确保污水处理项目设施始终处于良好营运状态并能够安全稳定地处理污水和污泥，使其达到排放标准，大气污染物和噪声满足环保要求。

### 8.2污水处理范围

污水处理服务范围为龙楼镇区及铜鼓岭旅游区，主要包括龙楼镇区、铜鼓岭旅游区产生的生活污水和经预处理达标的工业废水。

在特许经营期内，乙方应只对甲方收集的污水提供处理。未经甲方事先书面同意，不得接受任何第三方的污水进行处理（污水处理项目自身产生的污水除外）。

### 8.3甲方的主要责任

8.3.1在整个特许运营期内，应督促乙方认真执行国家行业标准《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》、行业管理部门和地方政府的相关规定以及本协议规定的出水质量标准。

8.3.2近期至2020年，对污水处理服务过程中所产生的污泥进行填埋，2020年后将污泥运输到周边污泥处理厂进行处理，污泥经脱水后，其泥饼含水率应≤60%。甲方有义务为乙方提供指定的污泥填埋场地及污泥处理厂，污泥填埋及处理过程中产生的费用由乙方自行承担。

8.3.3甲方应确保在整个特许经营期内，收集和输送污水至污水处理项目交付点。

### 8.4乙方的主要责任

8.4.1从开始商业运营日起，乙方应按照中国国家、海南省及文昌市现行的有关规范连续接受和处理污水（除本协议另有规定外），保证出水、污泥、大气污染物和噪声等达到约定的标准，将从接收点排入的进水经处理达到出水质量标准后，排放至交付点。

8.4.2乙方应按适用法律法规和合理的商业标准以及谨慎运行惯例认真而有效地处理其业务与事务，并向甲方提交反映其经营情况的财务报表，并保证其真实性。

8.4.3乙方应建立健全水质检测和检验制度，按照国家或行业规定的检测项目、检测频次和有关标准、方法定期检测污水处理厂进水和出水等项目，做好各项检测分析资料和水质报表的汇总、归档。

8.4.4乙方应对污水处理设施的状况及性能建立定期检修保养制度，对各项设施的图纸资料进行收集、归类和整理，完善公用设施信息化管理系统，保持水处理设施处于良好使用状态，并在甲方的要求下将设施运行情况报告给甲方。

8.4.5在特许经营期内，乙方应根据第2.1条项目概况中所规定污水管网运营维护工作内容进行管网和泵站的维护工作和日常巡视检查。其中，在一般维修保养后，管网及附属设施完好率应达到90%以上。水泵维修后，其流量不应低于原设计流量的90%，机组效率不应低于原机组效率的90%。

8.4.6乙方在日常生产经营活动中，应充分考虑环境影响，维护生态环境。

8.4.7乙方应建立完善安全生产制度和意外事故的应急预案，针对运营维护过程中所有事宜（包括但不限于进水中COD、SS单项指标超过本协议规定的进水水质标准20%以上（不含本数）、进水PH值小于6或者大于9的情况和/或污水中重金属含量过高等严重污染、出水水质不达标或进水水量超过设计水量20%以上（不含本数））制定应急预案报甲方备案，并按要求定期进行应急预案演练；乙方应保障生产和服务的稳定和安全，防止事故发生。如出现重大意外事故，乙方应及时通报甲方，并尽最大人力、物力进行抢救，尽快恢复生产与服务；在事故影响期间，乙方应采取各种应急措施进行补救，尽量减少事故对公众的影响。

8.4.8除非双方另有约定，乙方对经处理后的出水不享有任何权益，出水的排放、调度、使用及其相关权利归属于甲方。

8.4.9乙方在特许经营期内不得从事与污水处理无关的业务。未经甲方事先书面同意，不得处理甲方以外人士或单位提供的污水。

8.4.10妥善管理、使用和维护污水处理厂的在线监测装置，保证监测装置的正常在线运行。

8.4.11当污水处理厂进水水量连续三（3）个月日均超过1万m³/日，乙方应及时通知甲方开始准备建设污水处理厂二期工程，甲方根据实际情况按政府采购程序进行。

### 8.5运营维护保函

8.5.1运营维护保函的出具

在进入运营期前三十（30）日内，乙方应向甲方提交一份运营维护保函，其格式为甲方可接受的银行保函，保函金额为人民币叁佰万元整（￥300.00万元）。

8.5.2恢复运营维护保函的数额

如果甲方在特许经营期内兑取运营维护保函项下的款项，乙方应确保在甲方兑取款项后的一（1）个月内将运营维护保函的金额恢复到人民币叁佰万元整（￥300.00万元），并向甲方提供运营维护保函已恢复的证据。

8.5.3运营维护保函的解除

甲方在每季度收到移交维修保函后十（10）个工作日内，查验保函真伪，乙方有义务配合甲方查验保函真伪的工作，甲方在确认所有移交维修保函真实后的十五（15）个工作日内应解除运营维护保函。移交维修保函不真实的，认同为未及时提交移交维修保函，甲方有权利兑取运营维护保函。

8.5.4维护的责任

甲方行使兑取运营维护保函项下款项的权利不损害甲方在本协议项下的其它权利，且不应解除乙方履行维护污水处理厂项目设施的义务。

### 8.6运行与维护手册

在开始商业运营之前，乙方应根据适用法律和谨慎运营惯例编制运行与维护手册。经甲方同意后，乙方应按照该运营维护手册对污水处理厂进行运营和维护，运营维护手册在运营期内应根据污水处理厂运营和维护的实际情况随时进行修改、补充和完善，并经甲方同意后遵照执行。该运营维护手册应包括但不限于如下内容：

(1)运营维护手册应包括污水处理厂进行定期和年度检查、日常运行维护、大修维护和年度维护的程序和计划，以及调整和改进检验及维护安排的程序和计划，并制定应对突发事件的应急服务预案。

(2)运营维护手册应列明污水处理厂正常运营所需的消耗性备品备件和事故抢修的备品备件以及对项目设施的更新改造计划。

(3)污水处理厂的运营和维护应符合适用法律和中国国家行业规范、标准的要求。

### 8.7通知义务

在任何时候污水处理厂进出水水质超标，则乙方应在二（2）个小时内通知甲方，并告知进出水的异常情况和提供有关数据以及乙方为此收集到的有关调查详情。当进水中COD、SS单项指标超过本协议规定的进水水质标准20%以上（不含本数）、进水PH值小于6或者大于9的情况和/或污水中重金属含量过高等严重污染、出水水质不达标时，应立即启动应急预案，并按应急预案的要求进行处理。

当进水水量超过近期设计限值1.0万m³/日的20%水量时，乙方应在六（6）小时内通知甲方，并告知超量进水的具体情况和提供有关数据以及乙方为此收集到的有关调查详情，同时启动应急预案，并按应急预案的要求进行处理。

未按照上述要求履行向甲方通知义务、提供有关依据以及未及时启动应急预案的，则乙方不得以此为理由抗辩其应行使的污水全面处理和达标排放之义务。

### 8.8环境保护

8.8.1乙方应始终遵守有关公共卫生和安全的适用法律法规及本协议的规定。

8.8.2乙方不应因项目的建设、运营和维护而造成污水处理厂场地和排水干管（如果有）土地（包括土壤、地下水或地表水及空气）或周围环境的污染。

8.8.3乙方在项目的建设、运营和维护期间应采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目周围建筑物和居民区的干扰。

8.8.4乙方对生效日期前已经存在的，因第三方的作为或不作为引起的，或者甲方导致的环境污染及安全隐患不承担责任。

### 8.9未履行维护的处理

如果乙方违反其第8.4条项下本项目运营维护的义务，甲方可就该违约向乙方发出通知，限期完成纠正性维护。乙方在接到上述通知后应对污水处理项目设施进行必要的纠正性维护。如乙方未在限期内进行纠正性维护，甲方有权依法委托他人进行维护，发生之维护费用甲方可从下期污水处理服务费中予以直接扣除，以保证项目设施能得以及时进行纠正性维护。

### 8.10甲方进入项目现场

甲方及其代表应有权在任何时候进入项目现场，按照相关规定对项目的运营和维护进行监察，但甲方不得干涉、延误或干扰乙方履行其在本协议项下的义务。甲方有权要求乙方提交与生产、经营有关的报表、报告和资料，但应予保密，不得向任何第三人泄漏（政府相关管理机构行使行政职权的除外）。

## 第9条 暂停服务

### 9.1计划内暂停服务

9.1.1乙方应于每年11月30日前向甲方提交污水处理厂下一年度运营维护计划，并将拟进行的重大维护和更新工作上报甲方。如果有计划内暂停服务，乙方须至少提前三十（30）日将计划内暂停服务的预定日期书面通知甲方，甲方应在预计的计划内暂停服务开始之前给予书面答复或批准，如果甲方没有在计划内暂停服务预定日期之前七（7）日给予书面答复，计划内暂停服务应被视为获得甲方同意。

9.1.2甲方不得无故拒绝计划内暂停服务，但乙方须在可能的情况下，应尽最大努力使得计划内暂停服务的影响减到最小，其中，每一运营年内乙方原因造成的计划内暂停次数不得超过1次，且计划内暂停服务时间不得超过十（10）日。若因乙方原因导致计划内暂停服务时间延长，则应按照第20.3.2条款支付违约金。

9.1.3如因经甲方批准的污水处理厂升级改造工程、中水工程和其他工程的建设施工、测试或竣工验收等而需暂停服务，甲方应与乙方根据实际情况友好协商确定暂停服务期限，该暂停服务期限将不计入第9.1.1条款中的计划内暂停服务期间。但因乙方自身原因导致的情况除外。

9.1.4乙方提供的暂停服务通知应包括以下内容：

(1)计划内暂停服务的范围和理由；

(2)计划内暂停服务的时间；

(3)计划内暂停服务期间预计能够处理符合本协议约定出水水质的污水水量；

(4)恢复正常污水处理服务的预计时间。

### 9.2计划外暂停服务

9.2.1如果污水处理厂需计划外暂停服务，属非突发事件，乙方须至少提前三十（30）日将计划外非突发事件暂停服务的预定日期书面通知甲方；属突发事件，乙方须在发现计划外突发事件暂停服务后，须在二（2）小时内书面通知甲方。

乙方有义务解释计划外暂停服务的原因以及提出更正计划外暂停服务的建议，并说明在此期间预计保证的污水处理厂运营能力。乙方须尽其最大努力在发现或者通知计划外暂停服务后二十四（24）小时内恢复正常的污水处理服务。

9.2.2如果计划外暂停服务时间预计超过二十四（24）小时，则乙方应采纳甲方关于处理计划外暂停服务的建议或意见。

9.2.3如果必要的更改措施预期需要超过四十八（48）小时，乙方应通知甲方，并应尽最大努力使得计划外暂停服务的影响减到最小。

9.2.4除本协议另有约定外，发生计划外暂停服务的，在该计划外暂停服务期间，乙方应按照第20.3条款的有关规定向甲方支付违约金，具体数额由双方协商。

## 第10条 水质和污泥处理标准

### 10.1进出水水质标准

10.1.1进水水质标准必须符合国家以及海南省、文昌市的相关规定和行业规范，进水水质由甲方负责。

10.1.2出水水质标准需达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，污染事故率为0%，出水水质由乙方负责。

进出水水质主要污染物控制指标及处理程度表（日均值）

| 项目 | PH | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水（mg/L） | 6.0-9.0 | ≤250 | ≤125 | ≤200 | ≤30 | ≤35 | ≤5 |
| 出水（mg/L） | 6.0-9.0 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤5 | ≤15 | ≤0.5 |
| 去除率（%） |  | ≥80 | ≥92 | ≥95 | ≥83.3 | ≥57.1 | ≥90 |

### 10.2污泥排放、废气和噪声标准

污泥排放、废气和噪声标准应执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），《城镇污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》（CJJ 60-2011），并应符合其它中国国家标准、行业标准以及海南省、文昌市的现行标准，如前述标准有冲突，则以较严格标准为准。污泥经脱水后，其泥饼含水率应≤60%。

### 10.3对新标准的执行

若有关污水处理厂出水水质标准的国家标准、行业标准以及海南省、文昌市的标准发生变化时，则乙方运营的污水处理厂应执行该等新标准。如与前述标准有冲突，则应执行较严格之标准。如采取执行较严格新标准的，则乙方对增加的投资或运营成本有权要求甲方进行相应补偿。

## 第11条 水质检测和水质超标的处理

### 11.1水样的采集、检测和储存

11.1.1乙方应自建水质监测室对污水厂进水水质、出水水质和污泥进行监测；用于监测水质的进水水样和出水水样应分别在污水进水采样点和污水出水采样点采集，每二（2）小时监测一（1）次。

11.1.2对污水进水和污水出水水质进行检测的指标和检测周期应执行《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》（CJJ60-94）的规定。如果有新的国家标准颁布实施，应满足国家和行业的最新标准。

11.1.3水样的采集应满足国家标准《水质采样方案设计技术规定》（GB12997-91）和国家标准《水质采样技术指导》（GB12998-91）以及《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）的要求。

11.1.4水样储存应满足国家标准《水质采样样品的保存和管理技术规定》（GB12999-91）的要求。

11.1.5进水水样和出水水样均应每日连续二十四（24）小时使用自动采样设备采集水样。采样设备采样间隔不得大于二（2）小时。一天取12个水样，每日于9：00提取采样设备采集的混合水样。

11.1.6每次提取的水样应分装A、B、C三瓶，A瓶用于乙方自行检测，B瓶留作甲方或其指定的排水监测机构检查，C瓶留作备用水样。每瓶备用水样应不少于2000ml，瓶上须明确标明采样日期和采样点，进水和出水的备用水样须分开在4℃保存，保存时限为四十八（48）小时。

11.1.7乙方应如实记录每次检测的所有结果，并向甲方提供上一月份运营记录报表及其电子文档。并且，任何一次检测的任何污水出水水质指标超标、污水进水水质指标超标或污泥和噪声不符合本协议约定的标准，乙方应立即书面通知甲方或监督员。

11.1.8甲方有权指定代表或委派监督员在任何时候对乙方的检测程序、结果、设备和仪器进行现场检查和检测，并利用第11.1.6条款规定的B瓶水样，对污水处理厂水质检测项目和周期中列明的指标进行一项或多项检测，以核实乙方提供的结果。

11.1.9甲方有权随时亲自或委托一家具有法定资格的水质检测机构在污水进水检测点和污水出水检测点按第11.1.5条款规定自行采取水样，对污水处理厂水质检测项目和周期中的指标进行抽查。甲方抽查采样时须有乙方人员在场。经通知后，合理时间内乙方人员拒不到场的，不影响抽查结果的有效性。

11.1.10甲方核实或抽查的结果与乙方自检结果不一致时，以双方认可的有资质的第三方检测结果为准，并利用第11.1.6条款规定的备用水样进行检测。

11.1.11甲方或受其委托的检验机构进行上述核实、抽查或检查的费用应由甲方承担，但是如果核实、抽查或检查的结果表明乙方的检测程序不符合规定、检测设备超出允许误差或其检测结果不真实，则乙方应负担该等费用。

### 11.2水质超标的处理

11.2.1污水进出水水质超标

根据本协议约定的水质监测办法检测的进出水水质中任何一项指标不符合本协议约定进出水水质标准，则视为进出水水质超标。

11.2.2进出水水质超标时，双方应按如下约定处理：

（1）进水水质超标

甲方承诺在通常情况下，向乙方提供的进水水质满足协议中进水水质标准的规定；如发生进水水质超标的情况，甲方和乙方将按照第11.2.3条款之约定执行。

（2）出水水质超标

除本协议另有约定外，自运营期起乙方出水水质不符合排放标准的，甲方除有权不向乙方支付该部分不达标出水的污水处理服务费外，还有权要求乙方按照本协议第20条的约定承担违约金。

（3）水质超标的通知

乙方如在水质检测中发现下列任何情况，应立即书面通知甲方：

a）任何一项进水水质指标超标；

b）任何一项出水水质指标超标。

上述书面通知应包括所有有关测试结果以及就此等超标情况所作的其他有关调查的结果的详情，还应包括乙方对超标情况可能持续的期限所作的最佳预测，以及引起此等状况的原因，包括乙方声称的任何有关不可抗力的详情和所采取的补救措施的详细描述。

11.2.3进出水水质超标的特殊情况

如果进出水水质超过本协议规定的标准，则乙方应立即通知甲方，并按下列方法处理：

(1)乙方应采取积极、有效的技术手段处理超标污水，争取达到本协议10.1条款中约定的出水水质标准，由此导致的处理费用增加，甲方应根据本协议约定对乙方处理费用增加部分予以考虑，增补污水处理服务费。具体费用双方根据实际情况协商解决；

(2)当进水水质COD和/或其他任何一指标超标在10%（含10%）以内时乙方仍应按照正常的污水处理流程对污水进行处理，并且出水应达到10.1条款中约定的出水水质标准。污水处理及管网维护单价不做调整；

(3)当进水水质COD、SS单项超标值在10%以上、20%（含20%）以下时，并且持续时间超过二十四（24）小时时，乙方应达标处理污水，并可向甲方申请加收污水处理服务费，甲方书面认可后，方可实施；

(4)当进水水质COD、SS单项超标值在20%以上时，乙方按照正常的污水处理流程尽力对污水进行处理后，出水水质仍达不到双方约定的标准时，甲方应视为乙方出水水质达标，并不追究要求乙方承担污水处理不达标的违约责任。乙方可向甲方申请加收污水处理服务费，甲方书面认可后，方可实施；

(5)如果出现进水PH值小于6或者大于9的情况和/或污水中重金属含量过高等严重污染情况，乙方应立即将该等进水水质严重污染情况通知甲方，并根据有关技术要求停止进水或减量处理；乙方在进水水质严重污染时适当采取了停止进水或减量处理措施的，甲方不追究乙方的违约责任；如果因此导致污水处理系统被破坏，则甲方可与乙方就此等情况协商一个合理的恢复期。在受损之日至恢复期间，乙方应按照谨慎运营惯例进行污水处理运营，处理后污水的出水水质标准和水量不达标的，不视为乙方违约；

(6)进水中除pH值以外的任何一种进水水质指标连续三十（30）日以上超过本协议规定的进水水质标准20%以上，乙方应与甲方就修改出水水质标准、调整污水处理工艺状况、设备改造及有关的费用或修改进水质量标准进行协商。如在协商期间，进水质量恢复到本协议规定的进水水质标准，则双方按原规定执行。

### 11.3更改出水排放标准

因执行甲方要求改变的污水处理出水水质标准，造成运行成本的增加或资本性支出，乙方有权按照本协议第23条的约定获得相应的补偿。

## 第12条 水量的计量

12.1乙方应在污水进水计量点和污水出水计量点的位置安装计量检测装置，计量污水处理厂的进水量及出水量。计量仪表的型号、规格及技术指标应当符合有关计量器具法律法规的规定，并在得到法定计量检测机构颁发的使用许可证后方可投入使用。

12.2乙方应使用符合适用法律要求的流量计连续测量、计算和记录污水进水计量点测量的污水进水数量和污水出水计量点测量的污水出水数量，并应确保这些流量计能够以在线方式向乙方的中心控制室和甲方指定的地点连续传送上述计量结果，包括瞬时流量和时、日、月、年的累计流量。

12.3在开始商业运营日或双方约定的时间，双方应将所有安装的流量计设定一个基础读数，以确定每一流量计的原始值。此后，流量计一般不得归零，如因技术原因必须归零时，乙方至少提前三（3）个工作日书面通知甲方。流量计归零时，需有甲方指定代表或监督员到场。

12.4计量周期为每日9时起的24小时，每日实际处理量为当日读表数与前一日读表数之差额。读表由乙方或双方共同参加进行，甲方有权随时抽查。水量将以立方米(m3)计算。

12.5污水进水计量点所计量的污水进水量应作为污水厂实际进水量。污水出水计量点所计量的污水出水达标水量应作为乙方实际处理水量，并以此作为甲方的计费依据。

12.6甲方和乙方至少每半年将根据适用法律联合对流量计进行检查、校准和测试。该定期检查、校准和测试的相关费用由乙方承担。检查和测试间隔期间，流量计应是密封和安全的，每个流量计均应被安装在甲乙双方同意的安全装置内。

12.7一方书面通知另一方后可随时要求对流量计进行检查、校准和测试。此等非定期的检查、校准和测试的费用由要求方承担；但是如果检查、校准和测试的结果显示有关流量计的误差超出规定范围，则上述费用由对方承担。

12.8甲乙双方应记录流量计每次定期和非定期的检查、校准和测试的结果，对该结果核对并签字后由双方分别存档备查。

12.9在一个月(n)内污水进水总水量(VWM)应等于污水进水流量计所记录的水量(VW)，减去该流量计上月(n-1)记录的水量。

即： VWM (n) = VW (n) – VW (n-1)

## 第13条 污水处理及管网维护费

### 13.1付费方式

乙方每日处理的污水量经过计量记录后，由甲方对水量、污泥去向进行核定，环保局对水质进行核定，并对乙方进行绩效考核，每年度计算应付污水处理服务费和管网维护费，进行污水处理及管网维护费结算。

### 13.2污水处理及管网维护费计费原则

13.2.1污水处理服务费计费原则：月度保底水量污水处理服务费总和+年度超进污水处理服务费总和（或－年度不足保底水量变动成本服务费总和）－年度考核扣款。其中，保底水量变动成本部分按第13.3条款中污水处理及管网维护费标准计算，超进污水处理服务费按第23条一般补偿中相关规定计算。

13.2.2管网维护费计费原则：采用固定年费用包干方式，按运营维护管网实际长度*第13.3条款中管网维护费标准计算，每半年支付一次，每年度进行考核结算。年度服务费总和=年度污水管网维护费总和－年度考核扣款。

甲方对乙方年度考核扣款可从下一年度第一个月甲方应付污水处理及管网维护费中予以扣除；环保部门对乙方季度考核罚款可从下一季度第一个月甲方应付污水处理及管网维护费中予以扣除。以上每月扣除污水处理及管网维护费不得超过当月实际支付的污水处理及管网维护费的50%，当月扣款不足部分，从下个月中扣除，直至扣除上一年度和上一季度全部考核扣款。

### 13.3污水处理及管网维护费标准

本协议签订时的本项目建安工程造价下浮率、合理利润率及污水处理及管网维护服务费初始单价以中标社会资本竞争性磋商中标价格为准，并作为甲方支付乙方费用计算标准，如下表所示。

| 一、建安工程造价下浮率 |  | % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、合理利润率 |  | % |  |  |
| 三、污水处理及管网维护单价报价 | 3.1污水处理单价 （元/m3） | 其中： |  | 单位（元/m3） |
|  |  | 变动成本 | 药剂费 |  |
|  |  |  | 电费 |  |
|  |  |  | 自来水费 |  |
|  |  |  | 污泥处置费 |  |
|  |  | 固定成本 | 工资及福利费 |  |
|  |  |  | 修理费 |  |
|  |  |  | 其他费用 |  |
|  | 3.2管网维护单价 （元/公里） |  |  |  |

### 13.4价格调整机制

因特许经营期限较长，与乙方运营成本相关的因素将可能在期间发生较大变化，因此从合理分担风险的角度，需要对污水处理服务费进行调整。污水处理服务费的价格按照附件4中的价格调整机制进行调整。

### 13.5保底水量

保底水量系指在本条款列明的某一运营年所适用的、用以按照第13.2条款计算该运营年内基本污水处理服务费的设定水量数值(万m³/年)。运营期第一年起对乙方设置60%的保底水量，之后每年递增5%，直至85%，甲方只保底支付当年保底水量固定成本的服务费，变动成本按当年实际污水处理量支付。

各运营年适用的基本水量数值如下：

| 运营年 | 污水处理强度 | 保底水量 | 污水处理量（万m³） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1年 | 60% | 60% | 216 |
| 第2年 | 65% | 65% | 234 |
| 第3年 | 70% | 70% | 252 |
| 第4年 | 75% | 75% | 270 |
| 第5年 | 80% | 80% | 288 |
| 第6年 | 85% | 85% | 306 |
| 第7-29年 | 100% | 85% | 360 |

### 13.6污水处理差额水量结算

13.6.1当年污水处理量低于保底水量时，甲方应向乙方支付的污水处理服务费=当年保底水量下污水处理服务费总和－当年保底水量与实际处理水量差额部分所对应的变动成本－年度考核扣款。变动成本以第13.3条污水处理及管网维护费标准中价格为基准。

13.6.2当年污水处理量达到保底水量及以上但未达到设计水量时，甲方按实际污水处理量支付所有污水处理服务费，即当年保底水量—100%部分的风险属于运营风险，由乙方自行承担。则甲方应按第13.5条款确定当年保底水量，甲方应向乙方支付的污水处理服务费=实际污水处理量下污水处理服务费总和－年度考核扣款。

### 13.7 污水处理服务费和管网维护费的支付

13.7.1本协议项下如发生甲方逾期未付污水处理服务费和管网维护费，则甲方应按照第20.1条款之约定向乙方计算支付违约金。

13.7.2本协议项下的任何支付一律以人民币支付。

13.7.3如果双方对当月/半年/当年应支付污水处理服务费和管网维护费金额有异议，就有异议部分的金额，应待争议解决和异议部分金额确定后，由甲方在下期污水处理服务费和管网维护费中予以补足或扣除。对于应付污水处理服务费和管网维护费产生的争议，双方应友好协商确定，友好协商不成的，应依照第27条规定的方式解决。

13.7.4乙方须根据甲方和环保部门的相关要求提交支付月度污水处理服务费及半年支付管网维护费申请材料，经甲方同意后，按第13.2条污水处理及管网维护费计费原则向乙方支付污水处理及管网维护费。

# 第六章  项目资产的移交

## 第14条 特许经营期满时污水处理项目资产的移交

特许经营期满，乙方向甲方无偿移交整个项目。双方明确约定具体移交时间与移交流程，并约定移交时项目主体土建工程寿命不低于二十（20）年，处理厂主要设备性能良好且按期做好检修工作，主要技术文件与技术工作交接完善，项目整体运营状况良好且可持续发展。甲方组织政府相关部门对项目主体土建工程及主要设备进行验收，并委托具有相应资质的检测单位进行检测。在特许经营期满或被提前终止时，对项目资产和特许经营权在移交前设置的任何抵押、质押、担保、债务均由乙方承担全部责任。

### 14.1移交委员会

特许经营期结束六（6）个前，由甲方和乙方各自派员组成移交委员会，具体负责和办理移交工作，甲方和乙方代表人数应当相同。移交委员会主任委员由政府指派有关部门担任，组织必要的会议会谈并商定设施移交的详尽程序，确定移交仪式，最后将移交信息在省级或以上平台公告。

### 14.2移交的前提条件

(1)项目土建工程通过竣工验收，并达到设计目标；

(2)项目水电气等配套设施安装到位，使用功能正常；

(3)项目设施设备等安装到位，使用功能正常；

(4)项目形成完备管理体系和管理规章制度，完成管理人员的培训。

### 14.3移交范围

在特许经营期结束当日即移交日，乙方应向甲方无偿移交：

(1)乙方对项目资产的所有权利和利益，包括：

1)项目的建筑物和构筑物；

2)与项目运营维护相关的所有机械和设备；

3)第14.4的所有零备件和配件、化学药品以及其它动产；

4)运营和维护项目所要求的所有技术和技术诀窍、知识产权等无形资产（包括以许可方式取得的）；

(2)在用的各类管理章程和运营手册包括专有技术、生产档案、技术档案、文秘档案、图书资料、设计图纸、文件和其它资料，以使污水处理项目能平稳地正常地继续运营；

(3)与污水处理项目场地有关的权利；

(4)乙方在财务状况上体现的一切财产。

这些资产在向甲方移交时应不存在任何留置权、债权、抵押、担保物权或任何种类的其它请求权。污水处理项目场地在移交日应不存在任何环境问题和环境遗留问题。

甲方与乙方在办理移交工作的同时，应明确特许经营期满后妥善安置原乙方雇员的办法。

### 14.3最后恢复性大修和性能测试

14.3.1最后恢复性大修

(1)在移交日之前不早于五（5）个月，乙方应按照移交委员会商定的最后恢复性大修计划对污水处理项目设施进行大修，此大修必须于移交日一（1）个月之前完成，同时由乙方承担因大修产生的全部费用。

(2)通过最后恢复性大修，乙方应确保污水处理厂的各项设施、设备、器具等均能处于良好的运转状态，符合设计性能要求。

(3)如果乙方不能根据上述要求进行最后恢复性大修或达到大修标准，甲方应有权兑取相应运营维护保函金额自行进行大修。

14.3.2性能测试

在移交日之前，移交委员会应进行污水处理项目设施的性能测试。乙方有责任使测试所得各项性能参数都能符合正常运行的技术规范的要求。如果所测参数仍有差距，甲方有权从运营维护保函中兑取相应费用以修正上述缺陷。如果保函金额不足使用的，甲方承担的费用可从未支付的污水处理及管网维护费中扣除，仍不足的，甲方有权向乙方追偿。

### 14.4备品备件

14.4.1在移交日，乙方应向甲方无偿移交按技术规范要求的十二（12）个月内，污水处理项目设施正常运行所需要的消耗性备件和事故抢修的零备件，并提交备件的详细清单。

14.4.2乙方应向甲方提交生产、销售污水处理项目设施所需全部备品备件的厂商名单。

### 14.5质保期

乙方应在移交日后十二（12）个月的质保期内，承担全厂设备和设施质量缺陷的保修责任（但有证据证明因接受移交的单位使用不当造成的损坏除外），乙方在收到甲方或接收单位的通知后，应在二十四（24）小时内，赶赴现场进行维修，并解决发生的问题。在紧急情况下，或乙方没有及时履行保修责任，甲方有权兑取移交维修保函的相应金额进行保修，但应将支出的情况告知乙方。

### 14.6承包商保证的转让

在移交时，乙方有义务将所有承包商、制造商和供应商提供的尚未期满的担保及保证在可转让的范围内分别无偿转让给甲方，并促成供应商以过去同样的优惠价格供应设备，如甲方无法得到同等优惠，未优惠的差额部分在乙方的运营维护保函中扣除；在移交时，甲方有权选择是否接受合同延续和承担由此发生的一切责任。

### 14.7技术的移交

在移交日，乙方应将其有权移交的与污水厂运营和维护有关的所有技术(无论以许可还是分许可或其他方式取得的)，全部无偿移交和转让或责成移交和转让给甲方或其指定机构，并确保甲方或其指定机构不会因使用这些技术而承担任何侵权责任。如果上述技术的使用权到移交日已期满，乙方有义务协助甲方以不高于乙方在移交日前使用此等技术时所付出的代价取得这些技术的使用权，如甲方无法以同等代价取得，乙方必须负责甲方由此多付出的代价，相关费用在乙方的运营维护保函中扣除。

### 14.8移交维修保函

14.8.1移交维修保函

在移交日前十二（12）个月内，乙方应向甲方分季度提交移交维修保函，保函金额为人民币伍佰万元（￥500.00万元），其中，第一季度提交人民币贰佰万元（￥200.00万元），第二、三、四季度各提交人民币壹佰万元（￥100.00万元）。

若乙方未按约定及时足额提交移交维修保函，则甲方有权优先兑取运营维护保函的余下款项作为移交维修保函，不足部分从每月的污水处理及管网维护费中予以扣除，但每月扣款不得超过实际支付的污水处理及管网维护费的50%，直至达到移交维修保函额度为止。

14.8.2移交维修保函的恢复

移交维修保函的有效期要持续到移交后十二（12）个月。如果甲方在移交质保期内兑取移交维修保函项下的款项，乙方应确保在甲方兑取款项后的五（5）个工作日内将移交维修保函的金额恢复到人民币伍佰万元（￥500.00万元），并向甲方提供移交维修保函已恢复的证据。

14.8.3移交维修保函的解除

甲方在移交质保期结束日起五（5）个工作日内解除所有或届时未兑取完的移交维修保函的余额。

### 14.9风险转移

14.9.1移交前，按照风险分配优化、风险收益对等和风险可控等原则，项目融资、建设、运营维护、移交风险、收益商业风险中除设计、土地使用权风险、进水水质风险由甲方承担，考古文物保护、地质条件风险由双方合理共担外，其他均由乙方承担；政治风险中除审批获得/延误、行业规定变化风险由双方合理共担，其他均由甲方承担；法律风险除乙方破产由乙方承担外，其他均由双方合理共担；宏观经济风险、不可抗力、天气/环境恶劣等其他风险由双方合理共担。

14.9.2移交后，甲方承担污水处理项目的全部或部分损失或损坏的风险，除非损失或损坏是由乙方的过错或违约所致。

### 14.10培训技术人员

乙方应根据移交委员会确定的培训方案免费为甲方指定的污水处理厂设施运营所需的人员提供充分的培训。作为移交工作的一部分，乙方和甲方或者甲方指定的机构应开展联合测验，以确定指定人员已接受充分培训并能接管污水处理厂设施的独立运营和维护工作。

### 14.11合同的取消、转让

以第14.6、14.7为前提，如甲方要求，乙方订立的而且在移交时仍然有效的任何运营和维护合同、设备合同、供货合同及所有其它合同应由乙方予以取消，甲方不应对因此而产生的任何取消费用承担任何赔偿责任，且乙方应给予甲方赔偿以保证甲方不承担任何责任。如甲方无此类要求，则乙方应协调将该等合同转让予甲方或其指定机构。

### 14.12乙方所有的物品的迁出

乙方应在移交之日后十（10）日内自费将与污水处理厂设施运营和维护无关的属于乙方所有的一切物品迁出现场，除非当事方另有协议。如乙方未能在上述期限内迁出自有物品，则甲方在通知乙方后可将该等物品移运至某一合适地点安全保存，其中涉及的所有合理费用和风险由乙方承担。

### 14.13移交效力

除14.5条规定以外，乙方在本协议项下的权利和义务随移交的完成而终止，甲方应接管本项目的运营及享有本项目的一切权利和义务。

### 14.14移交费用

除本协议另有约定外，双方应各自承担各自为移交所支付的费用。

# 第七章 绩效考核

## 第15条 绩效考核体系

### 15.1 绩效考核体系

本项目绩效考核体系主要包括用于竣工验收的可用性绩效指标、用于运营阶段的运维绩效指标和用于移交阶段的移交绩效指标三部分。

第一部分是可用性绩效指标，包括质量、工期、环境保护、安全生产、社会影响五个部分组成，指标参照相关规范标准设置。

第二部分是运维绩效指标，针对本项目建设运营维护工作，包括资产有效性、财务健康性、系统安全性、社会满意性四个方面。

第三部分是移交绩效指标，针对项目移交阶段时间、流程、项目运营状况及项目移交时状况进行考核。

### 15.2 考核办法

甲方必要时需要其他相关部门配合，依照污水排放达标绩效考核方案对项目进行绩效考核。

特许经营期内，甲方主要通过常规考核和临时考核的方式对乙方的运营绩效水平进行考核，并依据绩效考核结果进行运营绩效付费。

常规考核：在特许经营期第1-2年，每半年进行一次，特许经营期第三年及其之后，每年进行一次，考核时间可根据后期项目运营具体情况调整。常规考核在乙方向甲方提交运维报告后五（5）日内进行，并应在七（7）个工作日内完成。

临时考核：甲方可以随时自行考核乙方的运维服务绩效，如发现缺陷，则需在二十四（24）小时内以书面形式通知乙方。乙方在接到甲方的书面通知后，应在绩效考核要求的时间内修复缺陷；临时考核结果一般不作为乙方违约情形处理，除非临时考核发现的缺陷会导致项目可用性破坏，或存在重大安全隐患。

无论是常规考核还是临时考核，乙方皆应及时修复缺陷，否则甲方可根据相关约定兑取乙方提交的运营维护保函项下的相应金额。

### 15.3 关键绩效指标

本绩效指标体系包括了用于竣工验收的可用性绩效指标、用于运营阶段的运维绩效指标和用于移交阶段的移交绩效指标。

15.3.1可用性绩效指标考核主要用于工程建设、竣工验收阶段。

可用性绩效可考核指标

| 指标类别 | 指标说明 |
| --- | --- |
| 质量 | 需符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《工业金属管道工程施工验收规范》（GB50235-2011）《工程建设标准强制性条文-房屋建筑部分》(2013年版)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2011）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）等规范要求，并做到一次性验收合格。 |
| 工期 | 开工日：实际开工时间以监理工程师的开工令为准； 竣工验收日：竣工验收合格之日 |
| 环境保护 | 参照《建设项目环境保护条例》（国务院253号令）。 |
| 安全生产 | 参照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建筑工程施工安全技术规范》（JGJ46-2005）、《污水处理设备安全技术规范》（GB/T28742-2012）。 |

注：若国家、省出台具体考核办法，则上表中与之不一致的标准，以国家、省出台标准为准进行微调。

15.3.2运维绩效指标主要针对污水处理工作，主要对乙方日常工作的监管，保障项目发挥公共服务功能，提高项目的社会效益，主要分为4个层级设置指标。

运维绩效考核指标层级说明表

| 指标层级 | 比重 | 指标说明 |
| --- | --- | --- |
| 资产有效性 | 45% | 污水收集处理的管理体系 |
|  |  | 针对处理厂的运营管理、日常维护、资产保值增值等 |
|  |  | 针对污水管网（含泵站）的运维、资产保值增值等 |
| 财务健康性 | 15% | 对运营的成本开支、收入、关键财务指标等进行监控，保障项目的正常运行 |
| 系统安全性 | 15% | 针对该项目安全隐患，以及环卫隐患，加强监管，保障项目安全可靠运行，避免重大安全事故和环境卫生问题的发生 |
| 社会满意性 | 25% | 针对乙方与公众、甲方、政府部门等的关系，考核社会对该项目的满意程度，接受公开监督，提升社会效益 |

15.3.3项目移交绩效指标

项目移交绩效指标

| 序号 | 指标名称 | 指标说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 移交范围及程序 | 特许经营协议中约定移交范围和移交手续，考核是否遵照协议约定履行手续，以及是否完全移交规定范围的内容。 |
| 2 | 技术转移 | 与设施运营和维护有关的技术及书面的技术操作规范的交接达标度。 |
| 3 | 人员培训 | 甲方在移交前培训学习的合格度。 |
| 4 | 运营状况 | 特许经营协议约定的移交时的盈利能力的达成度。 |
| 5 | 设备状况 | 特许经营协议约定的移交时的设备可使用性的达成度。 |
| 6 | 提前移交 | 是否满足提前移交的情形，以及此时设备的性能状况。 |

# 第八章 双方的一般权利和义务

## 第16条 甲方和乙方共同的一般权利和义务

### 16.1不可抗力

16.1.1不可抗力

不可抗力是指在签订本协议时不能合理预见的、不能克服和不能避免的事件或情形。以满足上述条件为前提，不可抗力包括但不限于：

(1)雷电、地震、火山爆发、滑坡、水灾、海啸、台风、龙卷风或旱灾；

(2)流行病、瘟疫爆发；

(3)战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用，暴乱或恐怖行为；

(4)全国性、地区性、城市性或行业性罢工；

(5)其它双方商定应属于不可抗力之事件。

16.1.2免于履行

在任何一方由于不可抗力事件使该方不能全部或部分履行其在本协议项下义务时，根据不可抗力事件的影响该方可全部或部分免除在本协议项下的相应义务，本协议有相反规定的除外。

16.1.3不可抗力事件的通知

声称受到不可抗力影响的一方应在发生不可抗力事件或知道发生不可抗力事件后立即书面通知另一方并详细描述不可抗力事件的发生情况和可能导致的后果，包括该不可抗力事件发生的日期和预计停止的时间，以及对该方履行在本协议项下义务的影响，并在另一方合理要求时提供证明。

16.1.4时间表的修改

如果声称遭受不可抗力影响的一方已经履行了通知程序，并且在不可抗力时间影响项目进展的情况下，已履行了请求延长进度日期的程序，则本协议中规定的履行某项义务的任何期限，经受到影响一方请求，应根据不可抗力事件对履行该项义务产生影响的相同时间相应顺延。

16.1.5积极补救不可抗力的义务

(1)尽快向对方通告事件或情况的发生，对事件或情况的预计持续时间和其在本协议项下履行义务的可能影响作出估计；

(2)作出一切合理努力以继续履行其在本协议项下的义务；

(3)尽快采取行动纠正或补救造成免于履行义务的事件或情况；

(4)作出一切合理努力以减轻或限制对对方造成的损害；

(5)将其根据上述(2)(3)和(4)采取的行动或行动计划定期通告对方，并在导致其免于履行义务的事件或情况不再存在时立即通知对方。

16.1.6不可抗力发生后的处理程序

不可抗力事件发生后，双方应本着诚信平等的原则，立即就此等不可抗力事件进行协商；主张因不可抗力阻碍其全部或部分履行其在本合同项下义务的一方应当提交由政府有关部门或公证机构提交的证明不可抗力发生、不可抗力的程度和不可抗力所持续时间的书面材料；除非因不可抗力事件造成本合同项下的特许经营无法继续，任何一方均不可以不可抗力事件为由要求主张本合同终止，双方应在不可抗力事件结束后继续履行本合同；因不可抗力事件造成本合同项下的特许经营无法继续，任何一方均可以不可抗力事件为由要求主张终止本合同，但提出终止合同申请的一方须以书面形式详细说明不可抗力事件在何种程度上导致本合同项下的特许经营无法继续。

16.1.7不可抗力期间的污水处理服务费

发生16.1条款项下的不可抗力事件，致使乙方无法处理污水或处理能力受影响，则在该不可抗力事件持续期间，甲方应按照实际达标处理水量向乙方支付污水处理服务费，并且在乙方运营受到不可抗力影响的限度内免除乙方处理水量不足的违约金或水质不合格违约金。

16.1.8费用

发生不可抗力事件时，任一方必须各自承担由于不可抗力事件造成的支出和费用。乙方因不可抗力造成的损失，应由保险获得补偿，甲方可依不可抗力造成的时间损失给予延期。乙方可按第23条 一般补偿和第24.6条 终止后的补偿向甲方申请补偿费用，经甲方同意后，方可实施。

### 16.2保密

任何一方或其雇员、承包商、顾问或代理人获得的所有资料和文件（不论是财务、技术或其它方面，但不包括与项目进展有关的非敏感信息），如果尚未公布即应保密，未经另一方事先书面同意，在特许经营期满之后的五（5）年期间不得向第三方透露或公开，但是法律要求的公开信息除外。本承诺在本协议终止后仍然有效。

### 16.3合作义务，预先警告义务

双方应相互合作以达到本协议的目的，并应善意地行使和履行各自在本协议项下的权利和义务。在此前提下，双方同意：

(1)除本协议另有规定外，当一方要求取得另一方的同意时，被要求方应在十（10）天或其它合理所需的时间内给予同意或批准，而不可以无理拒绝或迟延给予该等同意或批准；及

(2)如果任何一方获悉的任何事件或情形属于：

1)经该方合理预计将对任何一方履行其本协议项下的义务或实施项目的能力造成重大不利影响的事件或情形；及

2)合理预计另一方不可能获悉该事件或情形；

则该方应尽快将该事件或情形通知另一方。

## 第17条 甲方的一般义务

### 17.1不干预

甲方不得干预乙方污水处理厂内部管理事务，除非本协议条款的执行受到影响。

### 17.2不当兑取保证金

如果甲方兑取了乙方提交的履约保证金、建设履约保函、运营维护保函或移交维修保函中的款项，之后乙方通过仲裁或其它方式确定甲方无权兑取，甲方应退还兑取的金额，并应补偿乙方因此造成的损失和发生的所有费用和支出。

## 第18条 乙方的一般义务

### 18.1股权转让的限制

乙方股东在运营期满五（5）年之前，不得转让其在乙方的股权；运营期满五（5）年之后，经文昌市人民政府及甲方事先书面同意，乙方的股东可以转让其全部或部分股权，但受让方应满足本协议约定的技术能力、财务信用、运营经验等基本条件，并以书面形式明确承继原股东在本协议各项下的权利及义务。

### 18.2遵守适用法律

乙方履行本协议项下的义务时应始终遵守适用法律的规定。

### 18.3劳动安全标准

乙方应遵守现行的劳动保护法规，尊重职工的权利和严格执行安全法规及有关标准。

### 18.4项目文件的协调

乙方应确保融资文件、股东之间的任何合同、乙方章程、本协议项下的保险单以及由乙方签订的与本项目有关的任何其它合同都能符合本协议的规定和都能够履行本协议。

### 18.5税金、关税及收费

乙方应按照适用法律缴纳所有税金、关税及行政性收费。

### 18.6对承包商和其雇员及代理人的责任

乙方雇用任何承包商和其雇员及其代理人，不应免除乙方在本协议项下的任何义务。承包商和其雇员及其代理人为本协议目的的所有作为或不作为视同乙方的作为或不作为。

### 18.7知识产权的赔偿处理

乙方应对本项目在建设、运营和管理工作中可能发生的侵犯知识产权而引起的诉讼负责应诉和赔偿，一概与甲方无关。

## 第19条 保险

19.1特许经营期内，乙方必须按照规定购买保险。

19.2如果乙方不购买或维持本协议所要求的保险，则甲方有权购买该保险，并且有权从甲方应向乙方支付的污水处理服务费中予以直接扣除该等费用。

# 第九章 违约赔偿

## 第20条 违约金

### 20.1违约责任

任一方未履行本协议约定义务的，应承担相应违约责任，包括停止侵害、消除影响、支付违约金、赔偿损失以及解除项目合同等。

### 20.2甲方违约

（1）若甲方未按时支付污水处理服务费或管网维护费，须就该污水处理服务费或管网维护费按违约利率向乙方计付违约利息，违约利率按当时适用的中国人民银行规定的一年期贷款利率上浮百分之二（2%）的年利率；

（2）甲方违约造成的工期延误，须与乙方协商后延长工期；

（3）本合同约定的其他情形。

### 20.3乙方违约

20.3.1乙方违约事件

在合作期间，如果发生以下事件，乙方依照本协议承担违约责任。

(1)乙方未能根据规定提交履约保函或未能补充履约保函金额并保持有效；

(2)未经政府批准，乙方私自出租、转让、抵押或质押项目资产；

(3)出水水质未达到本协议约定标准，本协议另有规定除外；

(4)乙方未对项目设施进行定期维护或未达到维护标准，造成重大安全事故，严重影响社会公众利益；

（5）由于乙方原因导致商业试运行日、竣工验收日、商业运行日延误或计划内暂停时间延长；

(6)乙方原因导致的计划外暂停。

20.3.2乙方延误的违约金

如果发生本协议规定的情况，由于乙方的原因导致污水处理厂商业试运行日、竣工验收日、商业运行日延误或计划内暂停时间延长，乙方必须逐日向甲方支付按照以下标准规定的违约金：

第一个延误三十（30）日内，每日支付10000元；

第二个延误三十（30）日或以上时，每日支付20000元；

超出两（2）个月以上时，甲方除有权要求乙方支付违约金外，还有权要求提前终止本协议。

上述违约金应在第20.2条款的延误总日数的基础上累积。

经通知后，乙方若对违约金的数额和支付方式没有异议的，应在通知中明确的期间内向甲方的指定账户支付上述违约金，若乙方未按时支付，甲方可以从履约保证金中提款，直至履约保证金全部提取完。在履约保证金被提取完毕后，甲方有权提前终止本协议。若乙方对违约金的数额及支付方式有异议的，双方应按照本协议第27条的规定解决争议。

20.3.3出水水质不达标违约金

若出水水质不达标，则乙方需向甲方缴纳违约金，计算公式如下。

(1)污水出水水质不达标违约金计算公式

污水出水水质主要以CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TN和TP六项指标核定，当出水水质任一指标超标时，每日违约金计算公式如下：

违约金=2×当年适用的污水处理单价×污染物的污染当量数之和

(2)某一污染物当量数的计算

污染当量数=该污染物超标排放量（千克）/该污染物的污染当量值（千克）

其中：污染物的超标排放量=出水污染物超标浓度×出水水量

各种污染物的污染当量值

| 污染物 | 污染当量值 |
| --- | --- |
| 1、化学需氧量（CODCr） | 1 千克 |
| 2、生化需氧量（BOD5） | 0.5 千克 |
| 3、悬浮物（SS） | 4 千克 |
| 4、氨氮（NH3-N） | 0.8 千克 |
| 5、总磷（TP） | 0.25 千克 |

备注：废水中氨氮是总氮的重要组成部分,两者对水体富菅养化影响相似,污染治理成本相当。在国家未明确总氮污染当量值的情况下,当按照总氮计征排污费时,可比照氨氮的污染当量值核定排污量。对按总氮征收排污费的排污者,不应再征收氨氮排污费。

(3)若某项指标达标排放，则该项指标超标排放量为0。

20.3.4若乙方未按约定时间支付违约金，则须按违约利率计算违约利息，违约利率按当时适用的中国人民银行规定的一年期贷款利率上浮百分之二（2%）的年利率。。

20.3.5乙方违约金的支付

乙方应根据第20.2条款计算其应向甲方支付的违约金，并在向甲方开具账单时将该等违约金金额从污水处理服务费总额中扣除。若某年度的污水处理服务费总额不足以抵扣违约金，则甲方有权从履约保证金或运营维护保函中提取不足部分。

20.3.6甲方获得本条项下的违约金的权利不影响其在第24.1条款项下终止本协议的权利。

### 20.4违约金的争议

双方如因违约金发生争议，可根据本协议第27条的规定处理。

## 第21条 违约赔偿

### 21.1赔偿

任一方应有权获得因违约方违约而使该方遭受的任何损失、支出和费用的赔偿，该项赔偿由违约方支付。

### 21.2减轻损失的措施

由于另一方违约而遭受损失的一方应采取合理行动减轻损失。如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能够减轻或减少的损失金额。受损害的一方应有权从另一方获得为减轻损失而采取行动所发生的合理费用。

### 21.3由于受损害方造成的损失

如果造成损失的部分原因是由于受损害方的作为或不作为造成的，赔偿的数额应扣除这些因素应承担的损失。

### 21.4对间接损失不负责任

除非本协议另有规定，各方均不应对由于或根据本协议产生的或与其相关的任何索赔为对方的任何间接、特殊、利润损失或附带损失或惩罚性损害赔偿负责。

## 第22条 甲方的临时接管

22.1特许经营期内，如乙方出现以下违约行为，甲方有权实施临时接管：

(1)擅自转让、出租特许经营权的，擅自以特许经营权对外合作的；

(2)擅自将所经营的财产进行处置或者抵押的；

(3)因管理不善、发生重大质量、生产安全事故的；

(4)擅自停业、歇业，严重影响到社会公共利益和安全的；

(5)被依法注销、关停的；

(6)法律、法规禁止的其他行为。存在重大安全隐患且拒不整改，危及或者可能危及公共利益、公共安全的；

(7)因管理不善发生重大质量、生产安全事故的；

(8)严重环境污染的；

(9)其它严重影响污水处理厂正常运营管理的事件。

22.2甲方有权在决定临时接管之日起临时接管污水处理厂，并指定第三方临时提供本协议项下的污水处理服务。临时接管期间发生的污水处理成本、人工工资、管理费用等均由乙方承担，乙方应向甲方支付接管费。甲方有权利提取履约保函，并按本协议相关规定要求乙方及时补充保函额度。

22.3经乙方纠正导致临时接管的违约行为，并经乙方书面申请，甲方应当终止临时接管，恢复乙方的特许经营权。

22.4临时接管持续超过60天，甲方有权提前终止本协议，收回本协议项下乙方的特许经营权。

## 第23条 一般补偿

### 23.1补偿事件

在特许经营期内，如发生下述事件（下称“补偿事件”）：

(1)不可抗力事件导致工程建设投资、运营维护成本增加。

(2)法规政策变更使得乙方为符合新的法规政策要求调整建设标准导致投资或运营维护成本增加超过5%。

(3)进水水质超标（除COD和/或其他任何一指标超标在10%以内情况）对乙方造成的损失。

(4)当年进水水量超出设计水量。

### 23.2补偿原则

23.2.1发生第23.1条款（1）、（2）事件时的补偿

(1)因发生第23.1条款项（1）、（2）事件，导致污水处理厂该运营年运营成本增加和/或资本性支出不超过其上一运营年污水处理服务费收入总额的百分之五（5%）时，乙方应自行承担增加部分，甲方不予补偿；

(2)因发生第23.1条款项（1）、（2）事件，导致污水处理厂该运营年的运营成本增加和/或资本性支出大于其上一运营年污水处理服务费收入总额的百分之五（5%）时，甲方对当年增加的运营成本和资本性支出给予补偿。补偿具体事宜由甲方根据实际情况与乙方协商确定。

20.3.2发生第23.1条款（3）事件时的补偿

若发生第23.1条款（3）事件时，则甲方需对乙方进行补偿，计算公式如下。

(1)污水进水水质不达标的补偿计算公式

污水进水水质主要以CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TN和TP六项指标核定，当进水水质任一指标超标时，每日补偿额计算公式如下：

补偿额=2×当年适用的污水处理单价×污染物的污染当量数之和

(2)某一污染物当量数的计算

污染当量数=该污染物超标排放量（千克）/该污染物的污染当量值（千克）

其中：污染物的超标排放量=进水污染物超标浓度×进水水量

各种污染物的污染当量值

| 污染物 | 污染当量值 |
| --- | --- |
| 1、化学需氧量（CODCr） | 1 千克 |
| 2、生化需氧量（BOD5） | 0.5 千克 |
| 3、悬浮物（SS） | 4 千克 |
| 4、氨氮（NH3-N） | 0.8 千克 |
| 5、总磷（TP） | 0.25 千克 |

备注：废水中氨氮是总氮的重要组成部分,两者对水体富菅养化影响相似,污染治理成本相当。在国家未明确总氮污染当量值的情况下,当按照总氮计征排污费时,可比照氨氮的污染当量值核定排污量。对按总氮征收排污费的排污者,不应再征收氨氮排污费。

(3)若某项指标达标排放，则该项指标超标排放量为0。

最后补偿具体事宜由甲方根据实际情况与乙方协商确定。

20.3.3发生第23.1条款（4）事件时的补偿

（1）超进水量部分补偿的污水处理服务费

(a)当年超进水量超出设计水量10%以内（含本数）时，甲方应向乙方补偿的污水处理服务费=实际超进水量*10%以内部分超进水量污水处理单价－年度考核扣款。

(b)当年超进水量超出设计水量10%—20%（含本数）时，甲方应向乙方不补偿的污水处理服务费=10%部分超进水量*10%部分超进水量污水处理单价+（实际超进水量—10%超进水量）*10%—20%部分超进水量污水处理单价－年度考核扣款。

(c)当年超进水量超出设计水量20%时，甲方应向乙方补偿的污水处理服务费=10%部分超进水量*10%部分超进水量污水处理单价+20%部分超进水量*20%部分超进水量污水处理单价－年度考核扣款。

超进水量单价按下述条款进行计算。

（2）超进水量部分单价计算公式

实践中污水处理超进水量单价计算公式为：

Pn’= X * Pn

其中：

Pn’表示第n年份1月1日开始执行的污水处理超进单价

Pn  表示第n年份1月1日开始执行的污水处理服务费

X  表示超进水量单价占基本单价的比例

i.超进水量在设计水量10%以内（含本数）：X暂定为70%

ii.超进水量在设计水量10%—20%（含本数）之间：X暂定为50%

### 23.3以其他方式已补偿的损失

就乙方因补偿事件而发生的损失、损害或责任(包括增加的运营成本或资本性支出)，甲方没有义务对已从下列途径另行获取补偿或抵消的部分提供补偿：

(1)乙方有权获得的保险赔款，该保险赔款为此条目的应包括认定保险赔款；

(2)乙方已从其它途径获得补偿；

(3)甲方按照本协议其它规定或以其它方式提供补偿；

(4)法律变更使乙方的资本性支出或运营成本减少或以其它方式补偿乙方。

### 23.4补偿方式

23.4.1一般补偿可采用以下二种方式：

(1)一次性补偿（即货币形式补偿）；

(2)调整财政支付。

23.4.2补偿方式的优先

甲方可自行选择采用调整污水处理服务费或一次性补偿的方式向乙方进行补偿。

### 23.5补偿事件的通知

当根据本条的规定应进行补偿的补偿事件发生后，乙方应书面通知甲方，描述该等补偿事件的发生及其可能之影响，包括有关损失、费用、亏损或责任的性质及估计金额（下称“一般补偿通知”）。

### 23.6补偿的决定

23.6.1甲方在收到乙方一般补偿通知后二十（20）日内，应书面通知乙方是否同意对乙方进行一般补偿，以及一般补偿的形式、数额和时间。

23.6.2若甲方不同意进行一般补偿或对补偿形式或数额有异议，双方应及时组织协商，协商期为自乙方发出一般补偿通知之日起三十（30）日。

23.6.3上述协商期结束后十（10）日内，双方仍不能就一般补偿达成一致，则按照第27条的规定处理，双方也可以协商终止本协议。

### 23.7延长特许经营期

无论发生什么情况，不可延长本项目30年特许经营期。

### 23.8责任的限制

乙方同意，如果甲方按照本条的规定提供一般补偿，甲方不再承担有关一般补偿事件的任何其他责任。

# 第十章 终止、变更和转让

## 第24条 终止

### 24.1甲方的终止

下述每一条款所述事件，如果不是由于甲方的违约或由于不可抗力所致，如果有允许的纠正期限而乙方在该期限内未能纠正，即构成乙方违约事件，甲方有权立即发出终止意向通知：

(1)乙方擅自转让、出租特许经营权；

(2)乙方擅自将所经营的财产进行处置或者抵押；

(3)乙方因管理不善，发生特别重大质量、生产安全事故；

(4)乙方擅自停业、歇业，严重影响到社会公共利益和安全；

(5)根据中国法律乙方进行清算或资不抵债；

(6)未经甲方事先书面同意，乙方连续七十二（72）小时或任一运营年累计三百三十六（336）小时无故或因其自身原因完全终止运营污水处理厂，上述时间不包括第9条项下的计划内暂停服务的时间；

(7)乙方在任一运营年内根据本协议提供的报表或报告超过3次被证明含有实质上不实的信息；

(8)乙方违反适用法律而被相关政府部门依法撤销或责令关闭；

(9)乙方在第3.2或3.3条中的任何声明被证明在做出时即有严重错误，使乙方履行本协议的能力受到严重的不利影响；

(10)乙方未履行本协议项下的其它义务，构成对本协议的实质性违约，并且在收到甲方说明其违约并要求补救的书面通知十五（15）个工作日内仍未能补救该实质性违约。

### 24.2乙方的终止

下述每一条款所述事件，如果不是由于乙方的违约或由于不可抗力所致，如果有允许的纠正期限而在该期限内未能纠正，即构成甲方违约事件，乙方有权立即发出终止意向通知：

(1)甲方在第3.1条中的任何声明被证明在做出时即有严重错误，使乙方履行本协议的能力受到严重的不利影响；

(2)甲方逾期向乙方支付污水处理服务费和管网维护费，且迟延支付时间超过六（6）个月或以上；

(3)甲方未履行其在本协议项下的任何其它义务构成对本协议的实质性违约，并且在收到乙方说明其违约并要求补救的书面通知后的十五（15）个工作日内未能补救该实质性违约。

### 24.3因不可抗力导致的提前终止

任何一方有权根据第16.1条款的规定向另一方发出提前终止通知。

### 24.4终止意向通知和终止通知

24.4.1终止意向通知

按照第24.1、24.2或24.3条款发出的任何终止意向通知应表述违约事件的详细情况并给出必要的协商期。

在终止意向通知发出之后，双方应在协商期内为避免本协议终止采取措施，如果双方就将要采取的措施达成一致意见，并且在相应的协商期内纠正了违约事件，终止意向通知应立即自动失效。

24.4.2终止通知

在协商期届满之时，除非双方另外达成一致，发出终止意向通知的一方有权发出终止通知。

### 24.5终止的一般后果

如果本协议提前终止，则自任何一方发出终止通知起，至双方商定的提前终止日止，双方应继续履行本协议下的权利和义务。

本协议终止后，双方在本协议项下不再有进一步的义务，但根据第13条款可能到期应付的任何款项，以及本协议到期或终止之前发生的而在本协议到期或终止之日尚未支付的付款义务除外。本协议的终止不影响本协议中争议解决条款和任何在本协议终止后仍然有效的其它条款。

### 24.6终止后的补偿

24.6.1乙方违约事件导致的终止

在本协议生效日期后，如果甲方因乙方违约事件而终止本协议，则甲方应有权收回乙方对该项目的相关权益。甲方应根据下列因素合理确定补偿金额，并向乙方支付。

24.6.2甲方违约事件导致的终止

在本协议生效日期后，如果乙方因甲方违约事件而根据第24.2条款终止本协议，则甲方应向乙方支付补偿金额（包括乙方对本项目投资的直接经济损失）。

24.6.3第16.1款项下不可抗力事件或法律变更导致的终止

如果因第16.1款所述的不可抗力事件导致任何一方依据第24条终止本协议，甲方应按上述因素合理确定并支付补偿金额。

24.6.4终止后的补偿

（1）乙方违约导致提前终止：补偿额＝A*中标建安工程造价下浮率+E

（2）甲方违约导致提前终止：补偿额＝B*(1+C)+E

（3）不可抗力第16.1.1款（1）、（2）、（3）导致提前终止：补偿额＝（B-D+E）/2

（4）不可抗力第16.1.1款（4）、（5）导致提前终止：补偿额＝[B*（1＋C）+E]/2

其中：

A. 取值如下：

（i）特许经营期剩余时间大于两年时，为特许经营协议提前移交日的经审计后的乙方非流动资产账面净值的百分之六十（60%）；

（ii）特许经营期剩余时间小于两（2）年时，A值为零（0）。

B. 为特许经营协议提前移交日的经审计后的乙方非流动资产账面净值。在发生不可抗力事件情况下，账面值为发生不可抗力事件前的账面净值。

C. 为乙方在竞争性磋商时的中标合理利润率;

D. 为就相关不可抗力事件发生时，如果乙方遵守特许经营协议中的“工程建设保险”下义务就有权获得的全部保险付款（包括认定保险赔款）；

E. 为终止后根据特许经营协议“移交范围”规定，乙方应向甲方或其指定机构移交的库存材料、零部件、备品备件和化学品的评估值。

### 24.7终止后的移交

乙方应于提前终止日立即向甲方移交污水处理项目的使用权和特许经营权。甲方和乙方应于三十（30）日内按照24.6条款确定终止补偿金额。甲方应在确定终止补偿金额后三十（30）天内将终止补偿金全部支付。乙方在收到最后一笔终止补偿金当日，将项目资产的使用权和所有权益全部移交给甲方。

## 第25条 变更和转让

### 25.1甲方的变更

由于政府机构改革造成甲方的变更，但新的甲方应：

(1)具有承担原甲方对项目的所有权利、义务和责任的能力，并重新得到政府的授权；

(2)接受并完全承担原甲方在本协议项下义务的履行。

### 25.2乙方的转让

未经甲方事先书面同意，乙方不得出让、转让、抵押、质押本项目资产，也不得在上述资产上设置任何留置权或担保权益或者以其它方式处置这些资产。

# 第十一章 解释和争议的解决

## 第26条 解释规则

### 26.1修改

本协议任何修改、补充或变更只有以书面形式并由各方授权代表签字，并加盖公章方可生效并具约束力。

### 26.2可分割性

如果本协议任何条款不合法、无效或不能执行，或者被任何有管辖权的仲裁庭或法院宣布为不合法、无效或不能执行，则

(1)其它条款仍然有效和可执行；

(2)双方应对不合法、无效或不能执行的条款进行修改，使之合法、有效并可执行，并且这些修改应尽可能平衡双方之间的利益。

## 第27条 争议的解决

### 27.1双方友好协商解决

若双方对本协议条款的解释（包括关于其存在、有效或终止的任何问题）产生任何争议、分歧或索赔，则应尽力通过友好协商解决该争议、分歧或索赔。若在三十（30）个工作日内该争议未能得到解决，则应适用第27.2条的规定。

### 27.2诉讼

本协议引起的或与本协议有关的任何争议或纠纷，甲、乙双方或一方都可以在项目所在地的地方人民法院提起诉讼。

### 27.3争议解决期间的履行

在争议、分歧或索赔作出最终裁决前，各方应继续履行其在本协议项下的所有义务并继续享有其在本协议项下的所有权利，在最终裁决作出后按裁决进行最终调整。

### 27.4继续有效

第27条规定的争议解决条款在本协议终止后继续有效。

# 第十二章 其它

## 第28条 其他条款

### 28.1 通知

本协议项下的通知，通过专人递交、快递、邮寄、传真或电子邮件按下述地址送至或发至对方：

甲方：文昌市水务局

地址：文昌市庆龄路21号

邮编：571300

收件人：

传真：0898-63222165

乙方：

地址：

邮编：

收件人：

传真：

一方的收件人地址、电传传真号码或电子邮箱若有变更应及时以书面形式通知另一方。下述情况应视为已送达：（1）如用信件进行任何通讯，在由专人递交、快递或邮寄方式（挂号、要求回执）发送至上述地址时；（2）如用传真或电子邮件形式，在准确发送至上述传真号码或电子邮箱时。

### 28.2不弃权

任何一方均不被视为放弃本协议中的任何条款，除非一方以书面形式作出放弃。任何一方未坚持严格履行本协议中的任何条款，或未行使其本协议中规定的任何权利，均不应被视为对任何上述条款的放弃或对今后行使任何上述权利的放弃。

### 28.3合同文字

本协议以中文订立，正本一式捌份，甲、乙两方各持肆份。

本协议由甲、乙双方各自正式授权的代表签署。双方愿受本协议的法律约束。

### 28.4附件目录

附件1：项目进度表

附件2：设备品牌、规格等清单

附件3：保险

附件4：调价机制

附件5：协商、变更补充协议及纪要

附件6：财政付费承诺函

附件7：人大决议、中长期规划相关文件

# 附件

### 附件1：项目进度表

| 重大事项 | 责任单位 | 进度日期（从生效日起算） |
| --- | --- | --- |
| 获得施工许可证 | 甲、乙方 | 年 月 日前 |
| 污水处理厂开工 | 乙方 | 年 月 日前 |
| 配套设施开工 | 乙方 | 年 月 日前 |
| 开始设备采购 | 乙方 | 年 月 日前 |
| 开始设备安装 | 乙方 | 年 月 日前 |
| 设备安装调试完成 | 乙方 | 年 月 日前 |
| 配套设施竣工验收移交 | 乙方 | 年 月 日前 |
| 污水处理厂竣工验收完成 | 乙方 | 年 月 日前 |
| 污水处理厂申请试运行 | 乙方 | 年 月 日前 |
| 提供污水 | 甲方 | 年 月 日前 |
| 污水处理厂正式商业运行日开始日 | 乙方 | 年 月 日前 |

### 附件2：设备品牌、规格等清单

- 主要工艺设备品牌

| 序号 | 名 称 | 品牌或生产厂商 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜污泵 | ABS、KSB、飞力 | 进水泵房 | 进口品牌 |
| 2 | 机械格栅 | 南京南蓝、南京蓝深、江苏一环 | 粗格栅、细格栅 |  |
| 3 | 无轴螺旋输送机 | 南京南蓝、江苏一环、宜兴洲盛 | 粗格栅、细格栅 |  |
| 4 | 旋流沉砂池搅拌机、砂水分离器、吸砂泵 | 南京南蓝、江苏一环、扬州天雨 | 旋流沉砂池 |  |
| 5 | 潜水推流器 | 南京南蓝、南京蓝深、江苏一环 | AAO池 |  |
| 6 | 内回流泵（轴流泵） | 南京南蓝、上海连成、上海凯泉 | AAO池 |  |
| 7 | 微孔曝气器 | 浙江玉环、宜兴华通、宜兴洲盛 | AAO池 |  |
| 8 | 周边传动吸泥机 | 广州新之地、南京南蓝、宜兴洲盛 | 二沉池 |  |
| 9 | 潜污泵 | 南京南蓝、上海连成、上海凯泉 | 污泥泵房、高密度沉淀池 |  |
| 10 | 鼓风机（多级离心鼓风机、罗茨风机） | 江苏恒荣、山东章丘、天津唐山 | 鼓风机房 |  |
| 11 | 混合搅拌器、絮凝反应搅拌器、沉淀池刮泥机、斜管、集水槽 | 广州新之地、扬州天雨、宜兴洲盛 | 高密度沉淀池、加药间 | 配套供货 |
| 12 | 螺杆泵 | 上海连成、上海凯泉、上海阳光 | 高密度沉淀池 |  |
| 13 | 加药计量泵 | 普罗名特、米顿罗、ALLDOS | 加药间 | 国外品牌 |
| 14 | 一体化溶药设备 | 上海奥德、宜兴新朗、TOMAL | 加药间 |  |
| 15 | 滤布滤池集成设备 | 浦华环保、北京水木益华环保、诺蒂克沃特环保 | 滤布滤池 |  |
| 16 | 紫外线消毒设备 | 福州新大陆、广州广德广州新奥 | 紫外消毒/计量渠 |  |
| 17 | 中心传动浓缩机 | 南京南蓝、江苏一环、宜兴洲盛 | 污泥浓缩池 |  |
| 18 | 污泥搅拌机 | 南京南蓝、江苏一环、扬州天雨 | 污泥调理池 |  |
| 19 | 隔膜压滤机及配套装置 | 系统集成：无锡国联、广州新之地；隔膜压滤机品牌：山东景津、安德里茨 | 污泥脱水机房 | 污泥集成 |
| 20 | 电动（手动）铸铁闸门（阀）、电动（手动）渠道闸门、电动（手动）垂直式调节堰门、止回阀 | 上海冠龙、武汉阀门、天津瓦特斯 | 电动阀门执行机构应为进口 |  |
| 21 | 桥式（悬挂）起重机 | 南京起重机械厂、苏州起重机械厂、徐州起重机械厂 |  |  |
| 22 | 电动葫芦 | 新乡卫华、上海劲雕、江阴凯澄 |  |  |
| 23 | 电动（手动）闸阀、蝶阀 | 上海冠龙、天津瓦特斯、苏州阀门 | 电动阀门执行机构应为进口 |  |
| 24 | 恒压给水设备 | 熊猫、山利、威派格 | 紫外消毒/计量渠旁 |  |
| 25 | 生物除臭系统 | 广州金鹏、苏州易柯露、广州新之地 |  | 系统集成 |

- 电气设备

| 序号 | 货物名称 | 品牌或生产厂商 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低压开关柜 （含无功补偿柜） | 型号：ABB MNS2.0、施耐德BLOKSET、西门子8PT；制造厂：江苏东源、常熟开关厂 |
| 2 | 户外低压动力配电柜 | 江苏东源、常熟开关厂、南京曼奈柯斯 |
| 3 | 低压开关 | ABB、西门子、施耐德 |
| 4 | 框架断路器 | ABB Emax、施耐德MT、西门子3WL |
| 5 | 塑壳断路器 | ABB Tmax、施耐德NSX、西门子3VL |
| 6 | 浪涌保护器 | Sentaur、ILSE、SEP |
| 7 | 低压调谐滤波电容器组 | EPCOS、DUCATI、EKG |
| 8 | 电力仪表 | 南京因泰莱，ABB、施耐德、 |
| 9 | 直流屏 | 上海青辰、上海统部、北京申电 |
| 10 | 软启动 | AB、GE、丹佛斯 |
| 11 | 变频器 | AB、GE、丹佛斯 |
| 12 | 电缆 | 远东、宝胜、金牛、万马 |
| 13 | 可挠金属电线保护套管 | 上海昊阳、营口三桂管业 |
| 14 | 节能型电缆桥架 | 上海樟祥电器成套、上海立新电讯器件股份有限公司、扬中超宇电器有限公司 |
| 15 | 变频器 | ABB、AB、丹佛斯、西门子 |
| 16 | 软启动器 | ABB、AB、丹佛斯、西门子 |
| 17 | 庭院灯 （热镀锌、表面喷塑） | 其中光源采用飞利浦、GE、欧司朗 |
| 18 | 电力电缆 | 铜缆：远东、宝胜、金牛 |

- 检测仪表设备

除电磁流量，浮球开关．压力变送器外均为进口产品

| 序号 | 货物名称 | 品牌或生产厂商 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 溶解氧测定仪 | E+H、HACH、WTW |
| 2 | MLSS分析仪 | E+H，HACH、WTW |
| 3 | SS测定仪 | E+H、HACH、WTW |
| 4 | 氨氮分析仪 | E+H，HACH、WTW |
| 5 | 电导率检测仪 | E+H，HACH、WTW |
| 6 | ＴＰ检测仪 | E+H，HACH、WTW |

- 自控设备

| 序号 | 货物名称 | 品牌或生产厂商 |
| --- | --- | --- |
| １ | 计算机、服务器、工作站 | IBM,DELL, HP |
| ２ | 上位机过程监控软件 | intouch，RSVIEW32，ifix |
| ３ | 投影仪 | 索尼、三洋、飞利浦、佳能、爱普生 |
| ４ | PLC | 西门子、AB、施耐德 |
| ５ | 工业交换机 | MOXA、Hirschmann、GE |
| ６ | UPS | APC，三特、梅兰日兰 |
| ７ | PLC控制机柜中的继电器 | 欧姆龙 |
| ８ | 室外全天候摄像机 | 海康威视、英飞拓、三星 |
| ９ | 室内一体化智能高速球型摄像机 | 海康威视、英飞拓、三星 |
| １０ | 视频监控系统 | 海康威视，英飞拓， |
| １１ | 防雷设备 | 上海深恩、上海联电 |

备注：品牌或生产厂商排序不分先后顺序。

### 附件3：保险

（1）特许经营期内的保险

乙方应按照国家有关法律要求，在生效日或该日之前自费投保下列险种的保险，并在整个建设期和运营期内保持所购买保险的有效性。但是，如果从保险公司处无法获得，或无法以合理的商业条件获得该等保险，则乙方没有义务获得该等保险，除上述规定外，这种情况不解除或限制乙方在本合同项下的义务。

（a）工程一切险

责任范围：对构成项目组成部分的、正在使用的并位于污水处理厂场地的所有建筑物、构筑物、厂房、设备、机器、化学品、零备件和其它材料和/或不动产所有灭失或损坏的所有一般及惯常的可保风险(包括但不限于火灾、雷电、爆炸、自燃、风暴、暴雨、台风、洪水、水害、旱灾、恶意破坏、撞击、地震、沉降和倒塌)。

保险金额：项目设施的全部重置价值。

保险期间：以年为单位，可续延。

被保险人：乙方。

(b)第三者责任险

责任范围：因运营和维护项目设施造成的对第三者的人身伤害或财产损失或损坏所应承担的法律责任。

保险金额：每次事故责任限额200万元，保险事故次数不限。

保险期间：以年为单位，可续延。

被保险人：乙方。

（2）乙方依据本合同之保险从保险公司处获取的任何保险索赔（如果有），该保险获赔金额均应全部用于本项目再建设，不得挪作他用。

（3）保险以乙方最终实际购买为准。

### 附件4：价格调整机制

（1）污水处理服务费调价公式

调价公式：P2n =（P0-D）×K2n+D

参数说明：

-	日期2n：开始计算调价的年份（每两（2）年调价一次）；

-	日期0：基年（服务开始日的当年），即第0年；

-	P2n：第2n年1月1日起开始执行的污水处理服务费；

-	P0：基年的初始污水处理服务费；

-  n=1、2、3……；

-  D：污水处理厂初始污水处理服务费单价组成中的除经营成本以外的部分；

-  K2n：污水处理服务费调价系数，依据以下公式确定：

K2n = C1×(E2n/E0)+C2×(L2n-1/L0)+C3×(Ch0* Ch1* ......*Ch2n-1)+ C4 *(CPI0/100）*（CPI1/100）*（CPI2n-1/100）+C5

其中：

E2n：第2n年份本项目实际适用的海南省统一销售分类电价规定的电度电价；

E0：基年本项目实际适用的海南省统一销售分类电价规定的电度电价；

L2n-1：第2n年由文昌市统计局或文昌市人力资源和社会保障局公布的第2n-1年文昌市在岗职工平均工资（如二者不一致，以较高者为准）；

L0：第1年由文昌市统计局或文昌市人力资源和社会保障局公布的基年文昌市在岗职工平均工资（如二者不一致，以较高者为准）；

Ch2n-1：第2n年由国家统计局在《中国统计年鉴》中公布的第2n-1年全国“按工业行业分工业生产者出厂价格指数”中的“化学原料及化学制造品制造业”价格指数/100；

Ch0：第1年由国家统计局在《中国统计年鉴》中公布的基年全国“按工业行业分工业生产者出厂价格指数”中的“化学原料及化学制造品制造业”价格指数/100；

CPI2n-1：第2n年文昌市统计局公布的上一年度CPI（居民消费者价格总指数，以上年为100）；

CPI0：第1年文昌市统计局公布的上一年度CPI；

C1：比例系数，为正常运行年份本项目的外购燃料及动力费占污水处理服务费的比例；

C2：比例系数，为正常运行年份本项目的工资福利费占污水处理服务费的比例；

C3：比例系数，为正常运行年份本项目的化学品费占污水处理服务费的比例；

C4：比例系数，为正常运行年份，除去动力费、人工费和化学品费后受CPI因素影响较大的其他成本部分占总成本的比例；

C5：调整系数，取值为1－C1－C2－C3－C4。

（2）调价公式启用条件

自本项目开始商业运营之日起，原则上每两年调整一次，开始两（2）年内不做调整，自第三年可对已执行满两年或两年以上的污水处理单价进行复核测算。乙方按照本附件计算出的调价系数K2n减去1的绝对值大于等于5%（即｜K2n－1｜≥5%），乙方可立即申请按照本附件进行调价，若K2n减去1的绝对值小于5%，污水处理单价不做调整，累计到下一次再调整。前一个调价日确定的处理单价在下一个调价日到来之前维持不变。

需启用调价公式时，乙方在第2n年的9月份根据调价公式计算污水处理服务费，并于9月10日前书面上报给甲方。经甲方核准批准后，于第2n+1年1月1日起正式采用新的污水处理服务费计算污水处理服务费。

### 附件5：协商、变更补充协议及纪要

项目特许经营期长达三十（30）年，项目实施过程中，可能存在部分不可预见问题（本协议已约定条款除外），针对此类问题，允许双方协商、变更或补充本协议，同时需记录相关纪要。

### 附件6：财政付费承诺函

### 附件7：人大决议、中长期规划相关文件

（以下无正文，为本协议之签署页）

协议签署页

甲方：文昌市水务局

［印章］

授权代表/法人代表：

签订日期：

乙方：

［印章］

授权代表/法人代表：

签订日期：